Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора

«Буксирное обеспечение доковой операции плавучего дока ПД-42»

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): «Буксирное обеспечение доковой операции плавучего дока ПД-42».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 23/Ф-08 от 19.08.2014.

  - Сроки выполнения работ: не позднее 15 декабря 2014 года.

- Цель выполняемых работ и их назначение.

  - Основной целью работы является буксирное обеспечение доковой операции плавучего дока ПД-42 по постановке в док четырех трехотсечных блоков на рейдовой стоянке Сайда-Губы.

- Исходные данные для проведения работ.

Плавучий док ПД-42 находится в месте рейдовой стоянки Сайда-Губы.

- Этапы и состав работ.

Работы проводятся в один этап.

| № п/п | Наименование подэтапа работ и его содержание | Сроки выполнения работ | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Буксирное обеспечение доковой операции плавучего дока ПД-42» | С момента подписания договора – до 15.12.2014 | - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - копии заказ-нарядов на буксировку; - выписки из судового журнала |
| 1.1 | Подэтап работ № 1 (постановка 2 блоков) включает в себя. |  |  |
|  | Заводка буксирных браг. |  |  |
|  | Перевод ПД-42 на рейдовую стоянку (до 1 км). |  |  |
|  | Одержание ПД-42 на период его раскрепления на рейдовых бочках |  |  |
|  | Стоянка буксиров на период погружения ПД-42 |  |  |
|  | Перевод с перешвартовками поочередно двух блоков к ПД-42, передача на тяговые тележки дока. |  |  |
|  | Стоянка буксиров на период центровки блоков и всплытия ПД-42 |  |  |
|  | Одержание ПД-42 на период отшвартоки его с рейдовых бочек. |  |  |
|  | Перевод ПД-42 с блоками к причалу ПДХ РО АПЛ «Сайда». |  |  |
|  | Переход буксиров походного ордера к месту базирования |  |  |
| 1.2 | Подэтап работ № 2 (постановка 2 блоков). |  |  |
|  | Переход из Мурманска |  |  |
|  | Заводка буксирных браг. |  |  |
|  | Перевод ПД-42 на рейдовую стоянку (до 1 км). |  |  |
|  | Одержание ПД-42 на период его раскрепления на рейдовых бочках |  |  |
|  | Стоянка буксиров на период погружения ПД-42 |  |  |
|  | Перевод с перешвартовками поочередно двух блоков к ПД-42, передача на тяговые тележки дока. |  |  |
|  | Стоянка буксиров на период центровки блоков и всплытия ПД-42 |  |  |
|  | Одержание ПД-42 на период отшвартоки его с рейдовых бочек. |  |  |
|  | Перевод ПД-42 с блоками к причалу ПДХ РО АПЛ «Сайда». |  |  |
|  | Переход буксиров походного ордера к месту базирования |  |  |

- Основные требования к проведению работ.

  - В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, отраслевых руководящих документов, а также должен иметь:

  - Два буксира мощностью не менее 3300 л. с.;

  - Три буксира мощностью не менее 2200 л. с.;

  - Один буксир мощностью не менее 1500 л.с.

  - Наличие лицензии на вид деятельности.

- Приемка работ

  - Приемка работ производится подписанием двухсторонних актов сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком. Основанием для подписания является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих результаты выполнения работ.

- Требования к качеству выполняемых работ.

  - Все работы  должны соответствовать показателям качества выполнения операций и результатам требований нормативно-технической документации