Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

№  140623/0506/393

№ 31401271150

R024204

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ИЗВЕЩЕНИЕ  И ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

от 02.07.2014г.

Уважаемые участники запроса предложений,

настоящим извещаем Вас о решении ОАО «СХК» внести изменения в извещение  и документацию запроса предложений.

1) Внести изменения в п. 3 документации  и извещения  запроса предложений в части сроков  оказания услуг (читать в следующей редакции):

«Сроки и график выполнения поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг:

Действие договора: с момента подписания - до 15.10.2014г., если иное не определено календарным планом»;

Срок начала работ – с момента уведомления Исполнителя Заказчиком о заключении договора с ОАО «ВНИИНМ» на выполнение НИОКР по теме «Создание лабораторного аффинажного стенда для отработки экстракционно-кристаллизационной технологии переработки ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300».

2) Внести изменения в календарный план (Приложение 2 к договору)  ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» (читать в следующей редакции):

| № п/п | Наименование работ | Отчётный материал предоставляемый заказчику | Срок выполнения |  |  | Стоимость тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | без НДС | с НДС |
| 1 | Оценка взрыво–пожаробезопасности процесса реагентной денитрации нитратов актинидов в водном растворе и процесса электрохимического растворения диоксида актинида с последующей стабилизацией валентного состояния. | Заключение о взрыво–пожаробезопасности. | с момента уведомления Исполнителя Заказчиком о заключении договора с ОАО «ВНИИНМ» на выполнение НИОКР по теме «Создание лабораторного аффинажного стенда для отработки экстракционно-кристаллизационной технологии переработки ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300» |  | 01.10.2014 |  |  |
| 2 | Оценка взрыво– пожаробезопасности процессов установки экстракции, подготовки U-Pu-Np лигатуры для кристаллизационного аффинажа и подготовки растворов для экстракционного аффинажа. | Заключение о взрыво–пожаробезопасности. | с момента уведомления Исполнителя Заказчиком о заключении договора с ОАО «ВНИИНМ» на выполнение НИОКР по теме «Создание лабораторного аффинажного стенда для отработки экстракционно-кристаллизационной технологии переработки ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300» |  | два месяца с момента после уведомления Исполнителя Заказчиком о начале выполнения работ по договору |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Зам.ген.директора по закупкам и логистике ОАО СХК                                         Н.Н.Борисов