ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на текущий ремонт механического оборудования ПГЗ ЖРО филиала «Северский»

ФГУП «НО РАО»

г. Северск Томской области	«____»_________ _______г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» Седельникова Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №76 от 06.09.2013г., с одной стороны, и ___________________________,  именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик", в лице  ___________________________, действующего на основании_________________, с другой стороны,  вместе именуемые ''Стороны'', а по отдельности именуемые «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ, связанных текущим ремонтом механического оборудования ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО», расположенного на площадках  №18, №18а, (далее Работы) на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость. Работы Подрядчик выполняет в объёме согласно следующей технической документации:

- Системы планово-предупредительного ремонта технологического и спецоборудования радиохимических производств;

- Системы планово-предупредительного ремонта общепромышленного оборудования;

- НП-043 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии»;

- ПБ 10-382 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- НП-045 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии»;

- КД и ТД на ремонт оборудования.

1.2 Перечень оборудования, принятого на текущий ремонт  указан в Приложении №1 к настоящему договору.

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Максимальная стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, составляет в соответствии со Структурой цены договора (Приложение №9 к Договору) ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) _______(____) руб. ___ копеек.

2.2 Ежемесячный размер оплаты за выполнение работ определяется и устанавливается на основании объема работ, фактически оказанных и документально подтвержденных Подрядчиком в расчетном периоде, и подписанных сторонами Актов приемки выполненных работ (форма акта приведена в Приложении № 2 к Договору).

2.3 Оплата выполняемых Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ в течение 30 дней с момента получения предоставленных Подрядчиком счета и счеты-фактуры.

Оплата осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

- Права и обязанности Сторон

3.1 Заказчик вправе:

3.1.1 В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, при выявлении отступлении от требований нормативной документации потребовать исправления или прекращения работы.

3.1.2 В случаях необходимости требовать от Подрядчика установку ограждения ремонтных зон.

3.1.3 Проводить аудит системы менеджмента качества Подрядчика в случае ухудшения качества работ.

3.1.4 Проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение работ, указанных в Календарном плане (далее – Финансовые документы). Проверка Финансовых документов осуществляется Заказчиком при сдаче Подрядчиком соответствующих этапов выполненных работ в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.3 Договора, а в случае необходимости в иное время на основании запроса Заказчика.

3.2 Обязанности Заказчика:

3.2.1 Своевременно предоставлять Подрядчику оборудование, подлежащее текущему ремонту.

3.2.2 Предоставить по запросу Подрядчика сведения об условиях труда.

3.2.3 Подписывать направленные Подрядчиком акты приемки выполненных работ (форма акта приведена в Приложении № 2 к Договору) в течение 5 рабочих дней с момента предоставления их Подрядчиком, либо направлять Подрядчику письменный мотивированный отказ в их подписании. Акт приемки выполненных работ оформляется Подрядчиком по факту выполнения работ и должен быть передан на подписание Заказчику не позднее второго рабочего дня, следующего за каждым месячным расчетным периодом.

В случае если в процессе выполнения работ выявятся недостатки или замечания, Заказчик сообщает об этом Подрядчику. Сторонами по договору составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

По факту ремонта отдельной единицы оборудования Стороны составляют акт по форме, приведенной в Приложении № 8 к Договору.

3.3 Права Подрядчика:

3.3.1 Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором досрочно. О досрочном выполнении работ Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика, после чего Заказчик в течение трех рабочих дней вправе приступить к приемке выполненных работ.

3.4 Обязанности Подрядчика:

3.4.1 Разработать порядок взаимодействия со структурным подразделением Заказчика и обеспечить его соблюдение. Порядок согласовать с Заказчиком.

3.4.2 Обеспечить выполнение работ в течение действия Договора и сдать их результат Заказчику в соответствии с установленными требованиями.

3.4.3 При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности.

3.4.4 Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом относятся мероприятия по устранению нарушений требований:

Охраны труда:

- нарушение Подрядчиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора заказчика;

- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности персонала Подрядчика и (или) Заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть персонала Подрядчика и (или) заказчика.

Промышленной безопасности:

- нарушение Подрядчиком требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или техническим надзором Заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;

- нарушения требований промышленной безопасности, создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, зданий и сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью персонала Подрядчика и (или) заказчика.

Пожарной безопасности:

- не устранение в срок замечаний акта по результатам проверки выполнения требований пожарной безопасности, выявленных на участках производства работ;

- пожар, допущенный персоналом Подрядчика на территории Заказчика;

- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории Заказчика;

- нарушения требований пожарной безопасности при производстве огневых работ.

Экологической безопасности:

- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);

- разливы нефтепродуктов на территории Заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой);

- мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.

Радиационной безопасности, в результате которых:

- эффективные дозы облучения персонала Подрядчика и (или) Заказчика превысили значения основных пределов доз по НРБ-99/2009;

- произошло ухудшение радиационной обстановки в месте производства работ, классифицированные по НП-047-03, как «авария» или «происшествие»;

- произошел выход персонала Подрядчика, выезд автотранспорта, вывоз (вынос) оборудования за пределы контролируемых зон с загрязнением, превышающим допустимые (контрольные) уровни;

- произошли утери или повреждение приборов индивидуального дозиметрического контроля, выдаваемых Заказчиком персоналу Подрядчика.

3.4.5 В целях выполнения пунктов 3.4.3 и 3.4.4 настоящего Договора ознакомиться с действующими у заказчика локальными нормативными актами охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной, радиационной и промышленной безопасности.

3.4.6 Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

3.4.7 Обеспечивать прохождение всех видов инструктажей персоналом Подрядчика (кроме вводного) по охране труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности и проверку знаний в установленном на предприятии Заказчика порядке.

3.4.8 Соблюдать правила техники безопасности, требования пожарной безопасности, пропускного режима, производственной санитарии и гигиены при выполнении работ, установленные на Объекте Заказчика, режимные требования, условия конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при выполнении работ по настоящему Договору.

3.4.9 Обеспечить знание действующих у Заказчика норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, радиационной безопасности, гигиены и соблюдение их.

3.4.10 При заключении договора заключить с Заказчиком:

- соглашение по охране труда (Приложение №3 к договору);

- соглашение по пожарной безопасности (Приложение №4 к договору);

- соглашение по радиационной безопасности (Приложение №5 к договору);

- соглашение о взаимодействии Заказчика с Подрядчиком в части организации технического надзора и производственного контроля на опасных производственных объектах Заказчика (Приложение №6 к договору).

3.4.11 Обеспечить оформление и предоставить Заказчику документацию, подтверждающую выполнение работ.

3.4.12 Вывезти в течение трех суток со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ за пределы ремонтных зон принадлежащие Подрядчику  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество. Строительный мусор, металлолом вывозится Подрядчиком в места, указанные Заказчиком. Подрядчик обязуется оплатить все обязательные платежи, связанные с вывозом мусора.

3.4.13 В течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ предоставлять Заказчику счет, счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ.

3.4.14 Выполнять на территории, где осуществляются ремонтные работы необходимые мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством.

3.4.15 Подрядчик гарантирует, что на дату заключения договора сделка предварительно согласована/одобрена общим собранием/советом директоров/иным уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным законом, уставом юридического лица.

3.4.16 Самостоятельно обеспечить своих работников спецодеждой и другими СИЗ.

3.4.17 Самостоятельно обеспечить своих работников смывающими и обезвреживающими средствами.

3.4.18 В случае отсутствия возможности самостоятельно осуществлять обслуживание (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) спецодежды, заключить соответствующий договор со сторонней организацией. Обслуживание спецодежды должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации СИЗ».

3.4.19 Спецодежда и другие СИЗ, в т.ч. дерматологические СИЗ, применяемые работниками Подрядчика на радиационноопасных участках, должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности СИЗ» и иметь положительное заключение института биофизики ФМБА России. Смывающие и обезвреживающие средства должны иметь декларацию о соответствии и/или сертификат соответствия государственным нормативным стандартам.

- Ответственность Сторон

4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по Договору в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

4.2 В случае несвоевременного выполнения обязанности, предусмотренной в п. 3.4.13 настоящего Договора (в т.ч. при предоставлении счета-фактуры, не соответствующего требованиям Налогового кодекса РФ), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. Пеня уплачивается в размере 0,05% от суммы, на которую должен был быть составлен счет-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Подрядчик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой предоставления счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

4.3 В случае, если допущенное нарушение Подрядчиком требований законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а также при причинении вреда здоровью граждан, ущерб в полном объеме возмещается подрядной организацией.

4.4 В случае нарушения Подрядчиком п.3.4.8 договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ.

4.5 В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего договора, Заказчик вправе потребовать оплаты Подрядчиком пени в размере 0,05% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.6 В случае просрочки оплаты выполнения Работ в установленные сроки, Подрядчик имеет право потребовать оплаты Заказчиком пени в размере 0,05% от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.7 Указанные в п.п. 4.5, 4.6 Договора штрафные санкции, считаются начисленными с момента полного или частичного признания Стороной, допустившей просрочку выполнения Работ или оплаты, соответствующего письменного требования (претензии) об их уплате, предъявленного другой Стороной. Датой признания требования об уплате считается дата зачисления суммы штрафных санкций на расчетный счет Стороны, предъявившей требование. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в добровольном порядке и взыскании штрафных санкций в судебном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

- Гарантии

5.1 Срок гарантии качества выполненных работ – 6 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- Порядок обеспечения материалами и запасными частями

6.1 Работы выполняются из материалов и запасных частей Подрядчика на сумму не более ________ рублей.

- 6.1.1 При использовании  материалов и запасных частей для выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику вместе с Актами выполненных работ соответствующие акты расхода материалов и запасных частей подрядчика при выполнении работ (Приложение №7 к Договору).

- Условия производства работ

7.1 Условия по обеспечению выполнения требований по охране труда изложены в Соглашении по охране труда (Приложение №3 к Договору).

7.2 Условия по обеспечению пожарной безопасности изложены в Соглашении о пожарной безопасности (Приложение №4 к Договору).

7.3   Условия по обеспечению выполнения требований по радиационной безопасности изложены в Соглашении по радиационной безопасности (Приложение №5 к Договору).

7.4 Условия по обеспечению выполнения требований промышленной безопасности изложены в Соглашении о взаимодействии  Заказчика с Подрядчиком в части организации технического надзора и производственного контроля на опасных производственных объектах Заказчика (Приложение №6 к договору).

- Срок действия и порядок расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Срок выполнения работ по настоящему договору: с 01.01.2015 г.  по 31.12.2015г.

8.2 Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества работ, нарушения сроков выполнения работ.

8.3 Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в случае утраты заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.4 При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенной ими совместно.

8.5 При расторжении настоящего Договора виновная сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

8.6 В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

8.7 В случае  расторжения договора с Подрядчиком по решению суда в силу существенного нарушения им договора, сведения о подрядчике будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

8.8 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.9 Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае уклонения Подрядчика от проведения аудита системы качества.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных действий, кардинальных изменений в законодательстве РФ, или иных, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этих случаях срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства и их последствия имели место.

9.2  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления письменно известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, возможных их последствиях, а также о предполагаемых сроках их прекращения. Сторона также должна не позднее 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

9.3 Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 20 дней, Стороны встретятся для обсуждения создавшейся ситуации и принятия мер по ее преодолению. Однако если в течение дополнительных 10 дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся ситуации, то каждая из них вправе инициировать досрочное расторжение настоящего Договора.

  - Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении этих обстоятельств, лишают Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.

- Прочие условия

  - Условия настоящего Договора имеют обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2 Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий договор, оформляются путем заключения дополнительного соглашения сторонами.

10.3 Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия сторон.

10.4  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы.

10.5  Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению:

если Подрядчиком по договору является организация Госкорпорации "Росатом", подведомственное Госкорпорации "Росатом" предприятие или учреждение или аффилированное лицо ОАО "Атомэнергопром" - в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным;

в остальных случаях - в арбитражном суде с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.

  - После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу.

  - Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

10.8  Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика    ________________ на адрес электронной почты Заказчика info@norao.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Данное требование применяется при передаче Сведений по электронной почте.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.9.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 10.9.2 настоящего Договора не позднее 15 дней с момента заключения договора.

10.9.2.  Подрядчик в срок, установленный п. 10.9.1 Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Подрядчика не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

– копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

10.9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 10.9.2 в срок, установленный пунктом 10.9.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- Приложения:

  - Перечень оборудования (Приложение №1 к Договору).

  - Форма акта приемки выполненных работ (Приложение №2 к Договору).

  - Соглашение по охране труда (Приложение №3 к договору).

  - Соглашение по пожарной безопасности (Приложение №4 к договору).

11.5 Соглашение по радиационной безопасности (Приложение №5 к договору).

11.6 Соглашение о взаимодействии в части организации технического надзора и производственного контроля на опасных производственных объектах Заказчика (Приложение №6 к договору).

11.7 Форма акта расхода материалов и запасных частей подрядчика при выполнении работ (Приложение №7 к Договору).

11.8. Форма акта на ремонт отдельной единицы оборудования (Приложение №8 к Договору).

11.9. Структура цены договора (Приложение № 9 к Договору).

- Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Наименование: ФГУП «НО РАО» Место нахождения: Россия, 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр. 2 Почтовый адрес: Россия, 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр. 2 ИНН: 5838009089 КПП: 770501001 ОГРН: 1027739034344 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40502810900000007786 Наименование банка: ГПБ (АО) г. Москва Корреспондентский счет: 30101810200000000823 БИК: 044525823 Филиал «Северский» ФГУП «НО РАО» Россия, 636035, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д.8 ИНН: 5838009089 КПП: 702443002 Тел/факс: (3823) 78-78-09 Эл. Почта: VPSedelnikov@norao.ru |  | Подрядчик: Наименование: Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН: КПП: ОГРН: Банковские реквизиты: Расчетный счет: Наименование банка: Корреспондентский счет: БИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| __________________ /_______________/ м.п. |  | ______________/___________________/ м.п. |

Приложение № 1

к договору № _______ от ____________

Перечень оборудования, расположенного на площадках  №18, 18а, подлежащего в 2015 году текущему ремонту:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос 3НП-10-60, АН-11/1 (с ремонтом обвязки), отм. -7,4м | 1 |
| 2 | Насос 3НП-10/60, АН-11/2 | 1 |
| 3 | Насос ЦНС-180Х255, АВ-81/1,2,4 | 3 |
| 4 | Монтаж, обвязка,ревизия, обкатка нового насоса ЦНС-180*255, АВ-81/3 | 1 |
| 5 | НАСОС ФВ-44/46, АВ-83/1 | 1 |
| 6 | НАСОС К-20/18 , АВ-83/2 | 1 |
| 7 | GRUNDFOS Unilift KP350-A1 | 3 |
| 8 | Вентилятор Ц9-57-5, В-1, зд.736 | 1 |
| 9 | Вентилятор Ц9-57-5, В-1, зд.752г | 1 |
| 10 | Вентиль опорожнения 8089-1,2,3 | 3 |
| 11 | Задвижка Ду200 , зд.736 | 22 |
| 12 | Клапан обратный Ду 200 | 4 |
| 13 | Задвижка Ду100, скважины типа АН, Н | 40 |
| 14 | Задвижка Ду50, скважины типа АН, Н | 38 |
| 15 | Клапан обратный Ду 100, скважины типа АН, Н | 28 |
| 16 | БКС1-100, зд.752г | 2 |
| 17 | БКС1-100, скважины типа Д | 4 |
| 18 | БКС1-100, скважины типа С | 21 |
| 19 | БКС1-70, зд.752г | 2 |
| 20 | БКС1-50, Д-4 | 1 |
| 21 | БКС1-25, скважины типа С | 8 |
| 22 | Обратный клапан БКСК1-100 | 10 |
| 23 | Задвижка Ду70, скважины типа С | 8 |
| 24 | Задвижка Ду80, скважины типа А, П | 3 |
| 25 | Задвижка Ду100 (25ати), скважины типа А | 5 |
| 26 | Задвижка Ду125 (10ати), скважины типа А, Г, П | 5 |
| 27 | Задвижка Ду150 (10ати), скважины типа К,Р, П | 6 |
| 28 | ВСА-50, скважины типа С | 3 |
| 29 | ВСА-70, скважины типа С | 3 |
| 30 | ВСА-25, скважины типа С, зд.752г | 3 |
| 31 | Нагнетательные скважины типа С | 9 |
| 32 | Нагнетательные скважины С-150, С-152 | 2 |
| 33 | Нагнетательные скважины типа Д | 4 |
| 34 | Колодцы переключений | 5 |
| 35 | Ремонт и утепление ворот зд.752г | 1 |
| 36 | Ремонт лестницы зд.736 | 1 |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ /_______________/ м.п. | ______________/___________________/ м.п. |

Приложение № 2

к договору № _______ от ____________

Форма

АКТ № __________________

приемки выполненных работ

____  _______________ 20 ___ г.

ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем:

- В соответствии с договором подряда № ___________ от ___  _______ 20 ___ года, подрядчик выполнил следующие работы за ________ 20___ года:

| № п/п | Наименование установки | Ремонто- сложность | № здания | инвентарный номер | Вид работ | Трудоемкость н/ч | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стоимость выполненных работ составляет: _______________ руб. в том числе НДС 18% _____________ руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Стоимость материалов и запасных частей составляет: _______________ руб. в том числе НДС 18% _____________ руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Общая стоимость принятых работ составляет: _______________ руб. в том числе НДС 18% _____________ руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Работы выполнены в полном объеме, стороны претензий друг к другу не имеют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик	Подрядчик

________________  	________________  _____________

Визы:

Представитель Заказчика	_____________

Представитель Подрядчика	_____________

Приложение № 3

к договору № _______ от ____________

Соглашение по охране труда

___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице___________, действующего на основании _______ , с одной стороны, и ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» Седельникова Владимира Павловича, действующего на основании доверенности №76 от 06.09.2013г., с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в Договор следующих условий по обеспечению выполнения требований по охране труда:

## 1. Подрядчик обязуется:

## 1.1. Соблюдать требования «Положения в области обеспечения безопасности при производстве работ».

## 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

## 1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

## 1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

## 1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

## 1.6. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, охраны окружающей среды.

## 1.7. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

## 1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

## 1.9. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

## 1.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

## 1.11. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

## 1.12. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ПГЗ ЖРО, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа.

## 1.13. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории Заказчика.

## 1.14. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории ПГЗ ЖРО комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

## 1.15. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

## 1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, происшедших с персоналом Подрядчика на территории Заказчика.

## 1.17 В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории ПГЗ ЖРО, направить Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

## 2. Заказчик обязуется:

## 2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

## 2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории ПГЗ ЖРО.

## 2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

## 2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности (при необходимости), охране окружающей среды персоналу Подрядчика перед допуском к работам.

## 2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

## 2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

## 3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № ___________ от ____________ г.

## 4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора  подряда № ___________ от ____________ г.

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ /_______________/ м.п. | ______________/___________________/ м.п. |

Приложение № 4

к договору № _______ от ____________

Соглашение по пожарной безопасности

___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице___________, действующего на основании _______ , с одной стороны, и ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» Седельникова Владимира Павловича, действующего на основании доверенности №76 от 06.09.2013г., с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в Договор следующих условий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования «Положения об организации пожароопасных работ».

1.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности.

1.3. Назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

1.4. Представлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда-допуска.

1.5. Представлять списки лиц, имеющих право на производство огневых работ.

1.6. Выполнять пожароопасные работы только силами подготовленного персонала.

1.7. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, на которых производятся договорные работы, в пожаробезопасном состоянии, не допуская скопления сгораемых материалов.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на территории ПГЗ ЖРО, на прохождение вводного инструктажа в службе Заказчика.

1.11. Своевременно обучать персонал мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.

1.12. При производстве работ на территории ПГЗ ЖРО соблюдать установленный режим курения.

1.13. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований пожарной	 безопасности в подразделениях Подрядчика, расположенных на территории ПГЗ ЖРО, комиссиями Заказчика и ГК «Росатом».

1.14. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и ГК «Росатом».

1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях загорания на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Подрядчика.

1.16. Проводить расследование каждого случая загорания на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Подрядчика, и в течение 5 дней после расследования направлять материалы расследования Заказчику.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории ПГЗ ЖРО.

2.2. Проводить вводный инструктаж по пожарной безопасности персоналу Подрядчика перед допуском к работам.

2.3. Представлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности для производства работ Подрядчиком.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором  подряда  №__________от _____.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда №_________от ________г.

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ /_______________/ м.п. | ______________/___________________/ м.п. |

Приложение №5

к договору №___________от «___»_______201_г

Соглашение по радиационной безопасности

___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице___________, действующего на основании _______ , с одной стороны, и ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» Седельникова Владимира Павловича, действующего на основании доверенности №76 от 06.09.2013г., с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в Договор следующих условий по обеспечению выполнения требований по радиационной безопасности:

- Подрядчик обязуется:

- Соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности, изложенные в нормативной документации, ППР, актах-допусках и нарядах-допусках при производстве работ. В случае необходимости изменения условий производства работ, своевременно ставить об этом в известность администрацию Заказчика.

- При одновременном производстве работ персоналом Подрядчика в нескольких радиационно-опасных зонах ПГЗ ЖРО обеспечивать соблюдение установленных НРБ-99/2009 основных дозовых пределов. До начала производства работ информировать администрацию ПГЗ ЖРО о дозах облучения своего персонала, полученных в текущем году.

- Своевременно, по требованию администрации или службы радиационной безопасности Заказчика выводить персонал из опасной зоны.

- Своевременно ставить в известность администрацию ПГЗ ЖРО и службу радиационной безопасности о всех случаях несоблюдения ППР, актов-допусков, нарядов-допусков.

- Предъявлять для проведения радиационного контроля службе радиационной безопасности подразделений транспорт, инструмент и материалы, вывозимые с территории подразделений.

- Организовывать предварительные и периодические медицинские осмотры персонала, привлекаемого к выполнению работ на радиационно опасных участках.

- Организовывать контроль применения подчиненным персоналом средств индивидуальной защиты и приборов индивидуального дозиметрического контроля, а также соблюдения санитарно-пропускного режима.

- Принимать меры воздействия к персоналу, допустившему нарушение требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность», при производстве работ.

- При подготовке запросов о дозах облучения персонала за истёкший отчётный период предоставлять сведения о времени занятости работников на работах в радиационно-опасных условиях труда на каждом конкретном участке работ (подразделение, здание, участок, помещение).

- Заказчик обязуется:

  - Предоставлять Подрядчику, действующую в подразделении документацию, содержащую требования по РБ и организации радиационного контроля. Участвовать в разработке инструкций по РБ для Подрядчика и согласовывать их.

  - Участвовать в разработке мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, входящих в проект производства работ и акт-допуск.

  - Осуществлять радиационный контроль на участках производства работ. Информировать администрацию Подрядчика о параметрах радиационной обстановки в местах производства работ. Сроки и порядок предоставления информации согласовываются с Подрядчиком.

- Контролировать соблюдение персоналом Подрядчика требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность»1.

  - Проводить персоналу Подрядчика вводный инструктаж по радиационной безопасности.

- Производить контроль радиоактивного загрязнения СИЗ

  - Предоставлять Подрядчику право на использование санитарных пропускников, а также зданий, сооружений и устройств для дезактивации транспорта и оборудования от радиоактивного загрязнения.

  - Совместно с администрацией Подрядчика (уполномоченных Подрядчиком лиц) организовывать расследование случаев превышения установленных для персонала Подрядчика контрольных и (или) допустимых уровней радиационных факторов вредности, также расследование случаев профессиональных заболеваний.

  - Останавливать работы, проводимые персоналом Подрядчика, в случае нарушения требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность».

  - Выдавать разрешение на возобновление приостановленных работ.

  - Информировать Подрядчика о факте нарушения, допущенного его персоналом.

  - Предъявлять в установленном на комбинате порядке санкции к Подрядчику при
несоблюдении ими условий договоров и нарушении требований Норм и Правил в части обеспечения РБ.

- Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда №            от

- Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда №        от

р ОО «

_______________	                ______________

1 Радиоактивное загрязнение поверхностей помещений и оборудования выше установленных в ФГУП «НО РАО» контрольных уровней, проведение работ не указанных в ПОР или других разрешающих документах

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ /_______________/ м.п. | ______________/___________________/ м.п. |

Приложение №6

к договору №____________________ от ____  ____  2012

Соглашение

о взаимодействии Заказчика с Подрядчиком в части организации технического надзора и производственного контроля на опасных производственных объектах Заказчика

___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице___________, действующего на основании _______ , с одной стороны, и ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» Седельникова Владимира Павловича, действующего на основании доверенности №76 от 06.09.2013г., с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в Договор №__________________ от ____ ____ _______ следующих условий по обеспечению выполнения требований промышленной безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте технических устройств на опасных производственных объектах (ОПО) структурных подразделений Заказчика (СПЗ).

1 Требования к Подрядчику по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте технических устройств на ОПО СПЗ:

- Организация и выполнение работ при эксплуатации, обслуживании и ремонте технических устройств силами Подрядчика на ОПО СПЗ должны осуществляться при соблюдении требований Федерального закона «О промышленной  безопасности опасных производственных объектов», а также иных нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, специальных требований промышленной безопасности

(НП-043-11, НП -044-03, ПБ-03-576-03, НП-045-03, ПБ-10-573-03, НП-070-06).

1.2 До начала производства работ в СПЗ, все ответственные специалисты и обслуживающий персонал перед назначением должны быть обучены и  аттестованы в соответствии с Положениями РД 03-19-2007 и РД 03-20-2007, соответственно,  иметь удостоверения установленной формы. Номера удостоверений и дата последней проверки знаний должны быть указаны в приказе.

1.3 Руководитель Подрядчика издаёт приказ «об организации и осуществлении производственного контроля (технического надзора) при производстве работ на опасных производственных объектах СПЗ  (на основании типового приказа, изложенного в Приложении 1   РД 10-40-93),  в котором  устанавливает, что надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО в соответствующих СПЗ) будут осуществлять назначенные приказом Заказчика инженеры по техническому надзору Заказчика и назначает:

- инженерно-технических работников, ответственных  за содержание грузоподъёмных кранов (по механической и электрической части) и подкрановых путей в исправном состоянии;

- инженерно-технических работников, ответственных  за содержание приборов безопасности в исправном состоянии;

- лиц, ответственных за исправное состояние (и безопасную эксплуатацию для эксплуатируемых Подрядчиком) сосудов, работающих под давлением;

- лиц ответственных  за исправное состояние трубопроводов пара и горячей воды;

- лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами на участках эксплуатации кранов СПЗ персоналом Подрядчика;

1.4 Руководители цехов и служб Подрядчика приказами оформляют допуск к самостоятельной работе персонала, обслуживающего объекты котлонадзора, химнадзора и подъемные сооружения после положительного заключения медицинской комиссии, аттестации, выдачи на руки удостоверения установленной формы и производственных инструкций, а также после проведения инструктажа на рабочем месте и стажировки:

- крановщиков (машинистов кранов),  слесарей и электромонтёров по обслуживанию и ремонту кранов, наладчиков приборов безопасности, стропальщиков;

- рабочих по обслуживанию и ремонту сосудов, работающих под давлением;

- слесарей по обслуживанию и ремонту трубопроводов пара и горячей воды.

Персонал закрепляется за определенными техническими устройствами.

1.5 Ответственные специалисты в своей работе на опасных производственных объектах при эксплуатации, обслуживании и ремонте грузоподъёмных  кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды должны выполнять требования Правил (НП-043-11, НП -044-03, ПБ-03-576-03, НП-045-03, ПБ-10-573-03, НП-070-06), должностных инструкций для ответственных специалистов,  разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком.

1.6 Обслуживающий персонал Подрядчика в своей работе на ОПО СПЗ при эксплуатации, обслуживании и ремонте грузоподъёмных  кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды должен выполнять требования производственных инструкций, инструкций по режимам работы и безопасному обслуживанию, разработанных Подрядчиком  и согласованных с СПЗ и службой надзора Заказчика.

1.7 До начала производства работ ответственные специалисты должны быть ознакомлены  под роспись с должностными инструкциями для ответственных специалистов и  производственными инструкциями, инcтрукциями по режимам работы и безопасному обслуживанию для обслуживающего персонала, разработанными Подрядчиком  для работников, выполняющих работы в СПЗ. Инструкции должны быть согласованы с Заказчиком.

1.8 Обслуживающий персонал, до начала производства работ должен быть соответственно ознакомлен под роспись с производственными  инструкциями, инcтрукциями по режимам работы и безопасному обслуживанию, разработанными Подрядчиком, для работников выполняющих работы в СПЗ. Инструкции должны быть согласованны с Заказчиком.

1.9 Подрядчик обеспечивает наличие схем строповки, технологических карт складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств в местах производства работ, в части кранов СПЗ, эксплуатируемых Подрядчиком и согласованных с Заказчиком.

2 Порядок взаимодействия Заказчика с Подрядчиком в части организации технического надзора и производственного контроля на опасных производственных объектах

2.1 Технический надзор  за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды  (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности) при эксплуатации, обслуживании и ремонте указанных технических устройств в СПЗ должен осуществляться  непосредственно инженером службы технического надзора Заказчика.

2.2 Инженер по техническому надзору Заказчика имеет право выдавать руководителям и специалистам СПЗ и Подрядчика обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений Правил, представлять руководству СПЗ и Подрядчика  предложения по привлечению к ответственности ответственных специалистов и лиц обслуживающего персонала, нарушающих Правила.

2.3 Техническое освидетельствование грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды проводится в соответствии с требованиями Правил с участием инженера по техническому надзору Заказчика. Он же оформляет записи в паспортах указанных технических устройств о результатах проведённого технического освидетельствования.

Для технического освидетельствования оборудования для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), СПЗ издает приказ (с указанием конкретных технических устройств) о назначении комиссии по техническому освидетельствованию соответствующих технических устройств СПК. В состав комиссии, по согласованию с Подрядчиком, включается ответственный специалист Подрядчика, ответственный за исправное состояние конкретных технических устройств, инженер по техническому надзору Заказчика, закрепленный за СПЗ приказом Заказчика. Остальные члены комиссии – в соответствии с действующими нормативными документами.

2.4 Подготовка, указанных выше, технических устройств к проведению их технического освидетельствования возлагается на Подрядчика.

2.5 Техническое обслуживание грузоподъёмных кранов и подкрановых путей, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды Подрядчик производит в соответствии с графиками, разработанными Подрядчиком и согласованными с СПЗ.

2.6 Составление графиков проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, выработавших свой ресурсный срок, возлагается  на  СПЗ. Для составления графиков, Подрядчик обязан предоставлять информацию по запросу СПЗ.

2.7 Копии графиков проведения аттестации ответственных специалистов и обслуживающего персонала, технических обслуживаний, освидетельствований, проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды направлять в службу главного механика Заказчика до 01 октября текущего года.

2.8 В аттестационные комиссии для аттестации ответственных специалистов и персонала, обслуживающего грузоподъёмные  краны, сосуды, работающих под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, в качестве члена, обязательно включается инженер по техническому надзору Заказчика (по принадлежности к закрепленным СПЗ). После уточнения даты и места проведения аттестации, не менее чем за три дня до проведения аттестации, Подрядчик извещает инженера по техническому надзору Заказчика (по принадлежности к закрепленным СПК) о дате и месте проведения аттестации.

2.9 Подготовка грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды к проведению экспертизы промышленной безопасности возлагается на Подрядчика.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № __________ от ____ ____  _________ года.

- Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № __________ от ____ ____  _________ года.

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ /_______________/ м.п. | ______________/___________________/ м.п. |

Приложение № 7

к договору №____________________ от ____  ____  2012

Форма

Акт расхода материалов и запасных частей подрядчика при выполнении работ

г.Северск 									«___»_________ 201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, в соответствии с договором подряда № __________ от ____________ составили настоящий акт о том, что за  _________ 201_ года (указывается период) в ходе работ по текущему ремонту оборудования использованы следующие материалы и запасные части:

| № п/п | Наиме-нование | Ед. изм. | Кол-во | Учетная цена (без НДС), руб. | Сумма,руб. | Сумма с ТЗР, руб. | Документ, подтвержд. уч. цену | Пункт акта вып. работ | Номенкл. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |  |  |  |  |

Представитель заказчика:					Представитель подрядчика:

________________ /______________ /			________________ /____________/

Приложение № 8

к договору №____________________ от ____  ____  2012

Форма акта на ремонт отдельной единицы оборудования

|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Нач. цеха |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ______ _________________ 20 |  |  |
|  |  |  |  | АКТ № |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели сдачу, приемку и испытание вышедшего из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указать вид ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование оборудования |  |  |
| Инв.№ |  |  | , установленного в здании № |  |  |  |  |  |  |
| Дата ремонта: начало |  |  |  |  | окончание |  |  |  |  |
| Трудоемкость ремонта |  |  |  | чел./час. Продолжительность работы агрегата |  |  |  |  |  |
| после предыдущего ремонта: плановая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аппар./час. фактическая |  |  |  |  |  |  | аппар./час. |
|  | Дефекты, выявленные в процессе эксплуатации агрегата: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Содержание проведенного ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) перечислить, какие узлы и детали подвергались разборке и ревизии, какие дефекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявлены в агрегате: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Во время текущего ремонта произведена дефектация узлов и деталей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | б) указать наименование выполненных работ и количество замененных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование агрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытан на герметичность воздухом на |  |  |  |  |  |  |  |  |  | атм. |
| Испытан гидравлическим давлением на |  |  |  |  |  |  |  |  |  | атм. |
| Во время испытания на рабочем и холостом ходу в течение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показал следующие результаты работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Качество выполненных работ по ремонту бригадой тов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Заключение и замечание комиссии по ремонту и приемке агрегата в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к договору №____________________ от ____  ____  2012

Структура цены договора

| № п/п | Предметные статьи расходов | Сумма затрат на 2015, руб | Итого по договору, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Прямые расходы, в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | - материалы |  |  |
| 1.2 | - оборудование |  |  |
| 1.3 | - расходы на оплату труда (в т.ч. по договорам подряда) |  |  |
| 1.4 | - обязательные отчисления от оплаты труда |  |  |
| 1.5 | - амортизационные отчисления |  |  |
| 1.6 | - прочие прямые затраты (при наличии – дать расшифровку) |  |  |
|  | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (накладные расходы), в т.ч. |  |  |
| 2.1 | - расходы на оплату труда |  |  |
|  | Всего расходов собственными силами |  |  |
|  | Затраты на выполнение работ сторонними организациями |  |  |
|  | Всего расходов |  |  |
|  | Прибыль |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | Кроме того, возмещаемые затраты |  |  |
| 9. | Всего (с учетом возмещаемых затрат)* |  |  |
| 10. | Налог на добавленную стоимость |  |  |
| 11. | Общая стоимость договора |  |  |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ /_______________/ м.п. | ______________/___________________/ м.п. |