Договор поставки оборудования и экземпляров программного обеспечения с осуществлением монтажных и пусконаладочных работ №

город Москва 									«____»		2014 года

ФГУП «РосРАО», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Управления делами, Сускина Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности №214/19/2014 –ДОВ от «18» февраля 2014, с одной стороны, и________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол №________________). заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

  - Договор - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора на поставку, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки.

  - Цена договора - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по договору;

  - Товар, оборудование - машины, агрегаты, оборудование и иные вещи, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и в Технических требованиях (Приложение №2 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

  - Программное обеспечение - совокупность программ для ЭВМ, системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ, указанное в п. 2.1 и 2.2 настоящего Договора, характеристики которого перечислены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), поставляемое в рамках настоящего Договора.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Предметом настоящего Договора является поставка оборудования и Экземпляров Программного обеспечения в обусловленные Договоре сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору), последующие монтажные и пусконаладочные работы оборудования и Экземпляров Программного обеспечения (Приложение № 3), в соответствии с которым, Поставщик обязуется передать Товар (оборудование) и Экземпляров Программное обеспечение (далее совместно — Товар (оборудование) Покупателю, произвести монтажные и пусконаладочные работы оборудования и Программного обеспечения, а Покупатель обязуется обеспечить оплату поставленного оборудования и Программного обеспечения, их последующий монтаж и пусконаладочные работы.

  - Наименование и номенклатура Товара (оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), технические и качественные показатели - Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Поставка Товара (оборудования), и приемка его Покупателем осуществляется по адресам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), на следующих условиях: со склада Поставщика.

  - Поставщик поставляет Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц.

  - Поставщик обязуется выполнить работы по монтажу и пусконаладке Оборудования, настройке Программного обеспечения (далее—Работы), указанные в Приложении №3 к настоящему Договору в	соответствии с техническими требованиями, указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ.

  - Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить номенклатуру и количество поставляемого Поставщиком Товара не более чем на 10 (десять) процентов от стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

  - Права на использование программного обеспечения по настоящему договору передаются покупателю правообладателем в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя, согласия с условиями которого последний дает проставлением отметки в соответствующем поле на экране монитора или иным предложенным правообладателем способом.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ____________ (________________), включая НДС ______ руб. _______ коп. (_______________________) руб. _______коп.

  - Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость поставки Товара (оборудования), его доставки до Покупателя, упаковку, экспедирование, полный комплект документации, предоставляемый в соответствии с условиями Договора, разгрузки транспортного средства по адресу Покупателя , стоимость работ по монтажу и пусконаладке Товара (оборудования) а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

  - Товар (оборудование) и Программное обеспечение по настоящему Договору, должно соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиям ГОСТ и технической документации.

  - Во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязуется:

    - Доставить Товар (оборудование) Покупателю по адресам, на условиях и в сроки, установленные в настоящем Договоре и приложениях к нему.

    - Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков (субподрядчиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Исполнитель обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Исполнителем документов, указанных в настоящем пункте Договора.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

    - Предоставить Покупателю счет-фактуру в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством.

    - Произвести работы по монтажу и пусконаладке Товара (оборудования).

    - Отвечать следующим требованиям:

      - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке;

      - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары приобретаются в рамках заключаемого договора;

      - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

      - не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

  - Покупатель обязуется:

    - Оплатить Товар (оборудование) на условиях, определенных в настоящем Договоре.

    - Оплатить работы по монтажу и пусконаладке оборудования Товара (оборудования).

    - Не препятствовать Поставщику при выполнении им услуг, предусмотренных настоящим Договором.

  - Поставщик имеет право привлекать субпоставщиков (субподрядчиков) по настоящему Договору. Субпоставщики должны отвечать требованиям, установленным настоящим договором к Поставщику. Ответственность за соответствие субпоставщиков установленным настоящим Договором требованиям несет Поставщик.

  - Покупателю передаются следующие права на Программное обеспечение, если это указанно в лицензионном соглашении с конечным пользователем:

  - использование Программного обеспечения по прямому функциональному назначению;

  - воспроизведение (полное или частичное) в любой форме, любыми способами;

  - копирование и установка на персональном(ых) компьютере(ах) или сервере(ах) Покупателя;

Лицензия, выдаваемая Покупателю по настоящему Договору, является простой (неисключительной). За Поставщиком сохраняется право выдачи лицензий другим лицам

  - Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит на Покупателя с момента получения Оборудования от Поставщика.

- УПАКОВКА и МАРКИРОВКА

  - Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования).

  - Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

  - Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение №2 к настоящему Договору).

  - Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

- ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ), И ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресам, указанным в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

  - Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

  - За 5(пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

  - Фактической датой поставки Товара (оборудования) считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) и Программного обеспечения (форма установлена в Приложении №4 к настоящему Договору).

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)

  - Приемка Товара (оборудования) на соответствие условиям настоящего Договора осуществляется Покупателем в ходе передачи Товара (оборудования) Поставщиком в месте доставки.

  - Вместе с Товаром (оборудованием) Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) и акт приема-передачи Товара (оборудования) и Программного обеспечения (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). Товар считается принятым Покупателем с момента подписания Покупателем акта приема-передачи Товара (оборудования) и Программного обеспечения (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору) и товарных накладных о приеме Товара (оборудования).

  - Вместе с Товаром (оборудованием) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

    - а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке;

    - б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

    - в)	оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода.

  - Обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) считаются исполненными с момента подписания Покупателем акта приема-передачи Товара (оборудования) и Программного обеспечения и товарных накладных.

  - В случае обнаружения несоответствия Товара (оборудования) по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества, несет Поставщик.

  - При обнаружении недостатков совместно с представителем Поставщика Покупатель составляет акт проверки качества. В случае подтверждения представителем Поставщика несоответствия качества Товара (Оборудования) такого акта будет достаточно для замены некачественного оборудования или наступления других обязательств Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора.

Если мнения Сторон относительно качества Товара (Оборудования) расходятся, то Стороны привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых признают окончательным.

  - В случае уклонения представителя Поставщика от совместной с Покупателем приемки-сдачи Товара (Оборудования), а также проверки качества, Покупатель самостоятельно составляет акт проверки качества, который имеет обязательную силу для Поставщика. Поставщик утрачивает право на предъявление претензий в связи с содержанием одностороннего акта проверки качества.

  - По факту приемки Товара (оборудования), соответствующих по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает соответствующие акты, указанные в настоящем Договоре, заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

  - Права на использование Программного обеспечения переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара (оборудования) и Программного обеспечения (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору).

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

  - Поставщик приступает к выполнению работ по монтажу и пусконаладке Товара (оборудования), указанных в Приложении № 3 к настоящему договору, не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания договора. Срок выполнения работ - не позднее 20.12.2014.

  - Работы выполняются с использованием Товара (оборудования) Покупателя, перечисленного в Приложении № 1 к Договору. До даты начала выполнения Работ Покупатель обязан передать Поставщику Товар (оборудование) по Акту приемки-передачи.

  - Поставщик обязан выполнить Работы на основании перечня работ, указанном в Приложении № 4.

  - По окончании работ Поставщик обязан сдать Покупателю результат работ, предварительно направив письменное уведомление о готовности к сдаче, а также передать эксплуатационную документацию.

  - Получив уведомление от Поставщика Покупатель обязан произвести осмотр результата работ и на основании этого осуществить приемку результата Работ на соответствие требованиям Приложения № 4 к Договору и не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения подписать и направить в адрес Поставщика Акт о выполненных работах или мотивированный отказ от подписания Акта. Если в указанный срок Поставщик не получит подписанный Акт или письменный мотивированный отказ от подписания, Работы считаются принятыми Покупателем надлежащим образом, и Акт подписывается Поставщиком в одностороннем порядке. Мотивированным отказом считается отказ от подписания в результате несоответствия результата работ требованиям, изложенным в Приложении № 4. Датой выполнения обязательства Поставщика считается дата подписания Акта о выполненных работах.

- ГАРАНТИЯ

  - Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный, смонтированный и запущенный в эксплуатацию в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение №2 к настоящему Договору).

  - Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

  - Поставщик гарантирует:

    - надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (оборудования), безупречное качество изготовления Товара (оборудования) и его сборки;

    - полное соответствие поставляемого Товара (оборудования) условиям настоящего Договора.

  - Гарантия на поставленный Товар (оборудование) составляет 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема- передачи Товара (оборудования) и Программного обеспечения (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Договору).

  - Неисправный, дефектный Товар (оборудование), а также Товар не прошедший соответствующую аттестацию, будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. Сроки замены, возврата и исправления товара не могут превышать 30 (тридцати) дней с момента получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) соответственно продлевается.

  - Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования), если они произошли:

    - в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика;

    - в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

  - Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (оборудованием) и Программным обеспечением, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

  - Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (оборудования).

  - Поставщик гарантирует, что он является надлежащим поставщиком на все в совокупности и каждый в отдельности из перечисленных элементов Товара и экземпляров Программного обеспечения. Поставщик также гарантирует, что в экземплярах Программного обеспечения не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем абзаце, будут нарушены, Поставщик обязуется принять меры, которые обеспечат Покупателю беспрепятственное использование передаваемых по настоящему Договору экземпляров программного обеспечения, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование передаваемых экземпляров программного обеспечения возместить Покупателю понесенные убытки, которые могут возникнуть у Покупателя в связи с таким нарушением гарантий.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

  - Оплата за поставленный Товар (оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

  - Оплата за Товар (оборудование) в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке:

100 % от цены Договора оплачивается по факту поставки, монтажа и завершению пусконаладочных работ Товара (оборудования) (партии Товара (оборудования) в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных п. 8.3 Договора, подписания Сторонами Акта приема- передачи Товара (оборудования) и Программного обеспечения (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Договору), а также Акта о выполненных работах.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в приложении № ___ к настоящему Договору. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования) предусмотренных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), а также монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных Приложением № 3 к Договору, Поставщик в случае предъявления письменного требования выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости Товара (оборудования), монтажных и пусконаладочных работ, за каждый день просрочки. Поставщик не несет ответственность, если просрочка в выполнении обязательств по Договору связана с нарушением Покупателем встречных обязательств, в том числе не предоставления Поставщику до даты начала выполнения работ Задания.

  - В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования), Поставщик в случае предъявления письменного требования уплачивает штраф в размере 10 % процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования) 12.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (оборудования), не предоставления относящихся к Товару (оборудованию) документов, Поставщик уплачивает в случае предъявления письменного требования штраф в размере 10 % процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

  - Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

  - Предусмотренная настоящим разделом ответственность наступает в части, не покрытой Договором на поставку товара (оборудования) между Покупателем и Поставщиком.

  - В случае просрочки оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Товара(Оборудования) и/или работ по Договору за каждый день просрочки оплаты.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

В случае, если сделка подлежит предварительному согласованию Покупателем с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», обязательства по настоящему Договору возникают не ранее получения Покупателем согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

  - Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) Покупателю а также выполнению Работ должны быть исполнены не позднее «20» декабря 2014 г.

  - Право на использование Программного обеспечения (неисключительная лицензия) предоставляется на весь срок использования.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- ФОРС-М АЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

  - Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

  - Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Покупателю лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

  - Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

  - В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

  - Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договора продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

- УВЕДОМЛЕНИЯ

  - Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

- УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Отношения между Сторонами по настоящему Договору регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать) информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Стороны должны сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну, строго конфиденциальной. Данное условие имеет силу во время исполнения настоящего Договора, после его исполнения и после прекращения действия настоящего Договора по любой причине в течение 3 (трех) лет со дня прекращения действия настоящего Договора.

  - Стороны должны нести ответственность друг перед другом за сохранность и неразглашение переданной информации, равно как и за использование ее кем-либо из представителей (работников) Сторон.

В случае обнаружения разглашения информации Стороной или ее использования третьими лицами, виновная сторона обязуется принять необходимые меры к прекращению этих действий и без промедления уведомить об этом другую Сторону.

  - В случае разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, виновная Сторона обязана возместить нанесенный ущерб пострадавшей Стороне.

  - Документы и другие носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, должны иметь гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком в рамках запроса цен (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

  - В случае заключения договора с организацией-поставщиком, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», настоящий пункт читать в следующей редакции: «Все споры и разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

  - Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1: Спецификация;

Приложение №2: Технические требования;

Приложение №3:Задание на работы

Приложение № 4 Акт приема-передачи Товара (оборудования) и Программного обеспечения (образец).

Приложение №5: Акт сверки расчетов

## Реквизиты сторон

| ПОКУПАТЕЛЬ:. ФГУП «РосРАО» Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул.Ордынка Б., д.24. Фактический адрес: 119017, г. Москва, пер.Пыжевский, д.6 тел./факс: (495)710-7648 ИНН: 4714004270 КПП: 770601001 Платежные реквизиты: Р/сч : 40502810938090000004, к/сч : 30101810400000000225, СБЕРБАНК РОССИИ (ОАО) Московский банк Сбербанка России ОАО БИК: 044525225. От Покупателя: Начальник Управления делами _________________________ С.В.Сускин М.П.; От Поставщика: Начальника ЦП «Премиум-Центр» __________________Д. В. Егоров. М.П... | ПОСТАВЩИК:. От Поставщика: М.П.. |
| --- | --- |

Приложение №1 к Договору
№___________ от «   »              2014 года

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## 1. Наименование и номенклатура Товара (Оборудования)

| P/N |  | Наименование |  | Адрес поставки товара | Ед. измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Новый сервер HP DL360p Gen8 E5-2630v2 Base Svr [#1] |  |  |  |  |
| 733733-421 |  | HP DL360p Gen8 E5-2630v2 Base EU Svr |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |
| H1K92A3 |  | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |
| H1K92A3 7G2 |  | HP Proliant DL36x(p) HW Support |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |
| 712733-B21 |  | HP DL360p Gen8 E5-2630v2SDHS Kit |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |
| 731765-B21 |  | HP 8GB 1 Rx4 PC3L-12800R-11 Kit |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 10 |  |
| 652564-B21 |  | HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 2 |  |
| 652241-B21 |  | HP 9.5mm SATA DVD RW Jb Kit |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |
| AP770B |  | HP 82B PCIe 8Gb FC Dual Port HBA |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |
| 656362-B21 |  | HP 460W CS Plat PL Ht Pig Pwr Supply Kit |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |
| C6N28ABE |  | HP Insight Control E-LTU |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Модернизация серверов(Метогу) |  |  |  |  |
| 500662-B21 |  | HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 20 |  |
|  |  |  | Продление поддержки на серверы |  |  |  |  |
|  |  | NBD CTR 3Y для 3-х имеющихся серверов |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Закупка лицензий VMware Std |  |  |  |  |
| BD710AAE |  | VMw vSphere Std 1P 1 yr E-LTU |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 8 |  |
| BD724AAE |  | VMw vCntr Srv Std 1 yr E-LTU |  | г. Москва, пер. Пыжевский д.6. | шт. | 1 |  |

Итого: Цена оборудования и программного обеспечения составляет ____________ руб. (________________) руб., включая НДС по ставке 18% - ______________ (____________________ руб. ______ коп.)

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок на серверное оборудование и системы хранения данных составляет 36 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной, обслуживание осуществляется по всей территории Российской Федерации на месте установки, в режиме 24x7, со временем реагирования на заявку 4 часа (период времени, в течение которого представитель Производителя или представитель сервисного центра свяжется с Покупателем для начала работ по разрешению проблемы).

Гарантийный срок на остальное оборудование - 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной, если иное не указано в специальных требованиях, но не менее стандартных гарантийных сроков, установленных производителем оборудования.

Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком на основе стандартных условий гарантийного обслуживания производителя. Доставка до места проведения обслуживания и обратно в адрес Покупателя осуществляется Поставщиком за свой счет.

Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если: -Нарушались правила и условия эксплуатации поставленного оборудования, требуемого производителями данного оборудования;

-Имеет место факт вскрытия пломб в оборудовании или его компонента, имеются механические повреждения.

- СРОКИ ПОСТАВКИ

Срок поставки оборудования и экземпляров программного обеспечения составляет 14 недель с момента подписания данного договора, но не позднее 20.12.2014 года

От Покупателя:							От Поставщика

Начальник Управления делами

_________________________ С.В.Сускин			_________________

М.П.									М.П.

Приложение №2 к Договору №_________ от «___» _______ 2014 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер должен, как минимум, удовлетворять следующим требованиям, представленным в таблице ниже:

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | Сервер должен иметь возможность установки в стандартную стойку 19” и быть высотой не более 1U |
|  | В сервере должно быть установлено не менее 2-х процессоров частотой не менее 2,6ГГц. Количество ядер в 1 процессоре не менее 6, каналов памяти не менее 4, кэш-памяти 3-го уровня не менее 15МБ. Потребляемая мощность одного процессора не более 80Вт. |
|  | В сервере должно быть установлено оперативной памяти не менее 96ГБ, количество модулей не менее 12, напряжение питания не более 1,35Вт, частота не менее 1600МГц |
|  | В сервере должно быть установлено не менее 2-х жестких дисков объемом не менее 300ГБ, с частотой вращения не менее 9000 об/мин, форм-фактора не более 2,5 дюймов, с возможностью горячей замены. Должна быть предусмотрена возможность увеличить количество жестких дисков до 8.. |
|  | В сервере должно быть установлено не менее 1 привода оптических дисков DVD-RW. |
|  | В сервере должно быть установлено не менее одного 2-х портового оптического адаптера для подключения в сеть хранения данных. |
|  | В сервере должно быть установлено не менее 2-х блоков питания мощностью не более 480Вт. |
|  | В сервере должен быть установлен сторадж контроллер SAS со скоростью не менее 6Гбит, энергонезависимой памятью не менее 1 ГБ, поддерживающий RAID 0,1,10,5,50,6,60. |
|  | В сервере должен быть установлен сетевой адаптер со скоростью не менее 1Мбит/с с количеством портов не менее 4-х |
|  | В комплекте поставки должно быть ПО Управления и мониторинга сервера. |
|  | Расширенный сервисный пакет на поддержку оборудования в течение 3 (трех) лет (обслуживание осуществляется по всей территории РФ) в режиме 24х7 со временем реагирования на заявку 4 часа (период времени, в течение которого представитель Производителя или представитель сервисного центра свяжется с Заказчиком для начала работ по разрешению проблемы). |

Модули памяти должны, как минимум, удовлетворять следующим требованиям представленным в таблице ниже

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | (В комплекте поставки должна быть оперативная память, не менее 20 модулей по не менее 8 ГБ, регистровая, 2-х ранковая, с частотой 10600МГц. |

Программное обеспечение для модернизации системы виртуализации, должно, как минимум, удовлетворять следующим требованиям представленным в таблице ниже

| № | Параметры и требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) |
| --- | --- |
|  | Установка гипервизора на «голое железо» (bare-metal) |
|  | Отсутствие базовой ОС общего назначения в составе гипервизора |
|  | Минимальный объем гипервизора (не более 200 МБ) |
|  | Поддержка 32- и 64-битных гостевых операционных систем (ОС), работающих на серверах стандартной архитектуры x86 |
|  | Построение кластеров высокой доступности с минимальным прерыванием работы виртуальных машин |
|  | Сохранение работоспособности кластерной службы при отказе более половины серверов |
|  | Построение отказоустойчивых кластеров, обеспечивающих постоянную доступность любых приложений при отказах оборудования, исключая простои и потери данных |
|  | Поддержка хост-серверов с количеством логических процессоров не менее 320 |
|  | Поддержка хост-серверов с объемом памяти до 4 Тб; |
|  | Поддержка расширенных механизмов оптимизации оперативной памяти физического хоста (дедупликация страниц, динамическое распределение, выгрузка в своп, компрессия) |
|  | Одновременное использование технологии vNUMA и механизмов оптимизации использования ОЗУ |
|  | Определение томов, расположенных на одних и тех же дисках, в том числе без использования интеграции с системами хранения данных для передачи информации о томах |
|  | Использование специализированной кластерной файловой системы для оптимизации работы с виртуальными машинами и снижения издержек по управлению размещением дисков виртуальных машин |
|  | Поддержка томов системы хранения до 64 Тб |
|  | Поддержка мониторинга по протоколу SNMP v3 |
|  | Поддержка создания виртуальных машин с объемом оперативной памяти не менее 1 Тб |
|  | Поддержка не менее 64 виртуальных процессоров для виртуальной машины |
|  | «Горячее» добавление процессоров, оперативной памяти и других устройств для работающей гостевой ОС (без остановки работы гостевой ОС) |
|  | Возможность создания снимков состояния виртуальной машины (как работающей, так и остановленной) |
|  | «Горячее» добавление и увеличение размеров виртуальных дисков для работающей гостевой ОС. Горячее отключение дисков из конфигурации виртуальной машины |
|  | Поддержка дисков виртуальных машин объемом до 2 Тб |
|  | Возможность прямого подключения тома системы хранения к виртуальной машине |
|  | Поддержка устройств USB (включая версию 3.0) в виртуальных машинах |
|  | Возможность прямого подключения PCI/PCIe устройств хост-сервера к ВМ |
|  | Создание виртуальных машин с динамически расширяющимися дисками (выделение пространства по мере заполнения) |

Поставляемое программное обеспечение должно соответствовать перечню, указанному в таблице ниже (или быть аналогичным) и удовлетворять вышеуказанным требованиям:

От Покупателя:							От Поставщика

Начальник Управления делами

_________________________ С.В.Сускин			_________________

М.П.									М.П.

Приложение №3 к Договору _____________ от «__» ______ 2014 года

ЗАДАНИЕ НА РАБОТЫ

В рамках проекта Исполнитель обязан выполнить следующие работы по модернизации существующей вычислительной инфраструктуры:

- Монтаж закупаемого сервера;

- Модернизация существующих серверов (добавление памяти);

- Актуализация микрокода серверов (а также их компонентов);

- Модернизация ПО сервера vCenter;

- Модернизация ПО хостов ESXi;

- Модернизация Системы резервного копирования до актуальной на момент внедрения версии, поддерживающей работу с модернизированной системой виртуализации.

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии требованиями технических регламентов и обеспечить безопасность работ на объектах. Все работы производить, не нарушая режима учреждения. Работы в выходные дни и во внерабочее время согласовываются с Заказчиком заблаговременно.

В рамках работ по модернизации Исполнитель выполняет:

- Поставка оборудования;

- Пуско-наладочные работы;

- Сдача объектов в эксплуатацию.

Пуско-наладочные работы должны включать в себя:

- Инсталляция и настройка оборудования, включая монтаж оборудования внутри шкафов, подключения оборудования к линиям электропитания, сетям передачи и хранения данных.

- Проведение функционального тестирования оборудования.

- Модернизацию ПО системы виртуализации.

- Модернизацию ПО системы резервного копирования.

- Проверку работоспособности/до-настройку политик автоматического резервного копирования по расписанию для модернизированной системы виртуализации.

По окончанию работ по вводу системы в эксплуатацию должны быть проведены приемо-сдаточные испытания.

От Покупателя:							От Поставщика

Начальник Управления делами

_________________________ С.В.Сускин			_________________

М.П.									М.П.

Приложение №4 к Договору

________ от «___» _________ 2014 года

ОБРАЗЕЦ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№ ОТ «	»	20 Г.

ПО ДОГОВОРУ № ОТ «_»	20	Г.

«Поставщик»	в	лице	,	действующего

на основании 	,	с	одной стороны и «Покупатель»

в	лице	 ,	действующего	на основании

,	с	другой	стороны,	составили	настоящий	акт	о	следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (оборудование) Программное обеспечение согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

(описание Товара (оборудования)

программного обеспечения)

Стоимость поставленного Товара (оборудования) составляет:

(сумма за поставленное

оборудование)

Товар (оборудование) Программное обеспечение находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (оборудования) Программного обеспечения:

(перечислить документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар (оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара (оборудования) переходят к Покупателю.

От Покупателя:							От Поставщика

Начальник Управления делами

_________________________ С.В.Сускин			_________________

Приложение № 5 к Договору
                                           ОБРАЗЕЦ                                                             от ______________ №___________

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ____

между ___________________________________________________________   и ______________________________________________________________

(наименование Организации 1)                                                                                                                        (наименование Организации 2)

за период: _________________________________

(квартал, год)

Нами, Руководителем                       ________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________

(наименование Организации 1)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 1)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________

(наименование Организации 2)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за ____(указать период)___ и составлен акт о нижеследующем:

| По данным Организации 1, руб. |  |  |  | По данным Организации 2, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное |  |  |  | Сальдо начальное |  |  |  |
| Договор № |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо начальное по договору: |  |  |  | Сальдо начальное по договору: |  |  |  |
| Итого оборот по договору: |  |  |  | Итого оборот по договору: |  |  |  |
| Сальдо конечное по договору: |  |  |  | Сальдо конечное по договору: |  |  |  |
| Обороты за период |  |  |  | Обороты за период |  |  |  |
| Сальдо конечное |  |  |  | Сальдо конечное |  |  |  |
| Сальдо конечное развернутое |  |  |  | Сальдо конечное развернутое |  |  |  |

| По данным Организации 1 на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 2 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) От Организации 1 Руководитель организации ________________________________________ ( ) Главный бухгалтер ________________________________________ ( ) М.П. |  | По данным Организации 2 на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 1 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) От Организации 2 Руководитель организации ________________________________________ ( ) Главный бухгалтер ________________________________________ ( )М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От Покупателя: Начальник Управления делами _________________________ С.В.Сускин М.П. | От Поставщика: __________________ М.П. |  |