3

ДОГОВОР 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ   РАБОТ 
г. Санкт-Петербург


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Замаскина Д.Н., действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 21.05.2012г. №114-05, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________,  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором выполнить работы: 
«Комплексное инженерно-радиационное обследование (КИРО) участков зданий №№13, 30, 47 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее - Работы) по адресу Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона, на основании предоставленного Заказчиком Технического задания (Приложение №1) и передать их результаты Заказчику в сроки, установленные в Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 
2.1. Общая стоимость Работ по Договору (Цена Договора) согласно Структуре цены (Приложение №2 к настоящему Договору), составляет _____________              (_____________) рублей _____  копеек,  в том числе  НДС: 18 % -______________(__________) рублей ______ копеек. 
2.2. Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех его издержек (в том числе командировочные расходы), связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.3. Цена Договора, установленная в п.2.1 Договора является фиксированной и изменению не подлежит.
2.4. В случае если в ходе выполнения работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется «Дополнительным соглашением об изменении объема работ и Цены Договора», с приложением к нему соответствующего обоснования и сметной документации.
3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
3.1.Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется по окончании всех Работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами актов выполненных Работ и выставления Подрядчиком счетов-фактур на выполненные Работы, оформленных в соответствии с требованиями п.5. ст.169 Налогового кодекса РФ.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, но в любом случае не позднее 20.12.2012г.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Подрядчик передает Заказчику по окончании  Работ документацию, предусмотренную разделом 6 Технического задания (Приложение №1) на бумажном носителе в 3-х экземплярах и электронную версию (далее по тексту – документация). 
5.2. Сдача и приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон и оформляется актом выполненных Работ.
5.3. Подрядчик по окончании выполнения  Работ подписывает акт выполненных работ (в 2-х экземплярах) и направляет его в адрес Заказчика.
5.4. При наличии у Заказчика замечаний по качеству выполненных Работ или их соответствию требованиям Договора такие замечания отражаются в акте выполненных Работ. Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

5.5. В случае если обнаруженные при приемке Работ недостатки являются существенными и неустранимыми Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных Работ направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и вправе отказаться от исполнения Договора.
5.6. При отсутствии замечаний, указанных в п.5.4. Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных Работ подписывает его и направляет в адрес Подрядчика.
5.7. Акт выполненных Работ датируется числом месяца, когда произведена полная приемка  Работ.
5.8. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика оформленного акта выполненных Работ обязан направить в адрес Заказчика счета-фактуры (в 2-х экземплярах) на выполненные Работы.
5.9. В случае досрочного выполнения Работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

6.1.1.Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ.

6.1.2.Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ. 
6.1.3.В случае выполнения Работ на территории Заказчика:

· обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту производства Работ и провести инструктаж руководителей Подрядчика и лиц, непосредственно выполняющих Работы на территории Заказчика;
· в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора передать Подрядчику Положения, Правила и Инструкции, регулирующие требования к персоналу Подрядчика и его поведение на площадке Заказчика;

· обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту производства Работ в зоне действия оборудования или вблизи него;
· определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения Работ по Договору и передать их по акту приемки-передачи Подрядчику.

6.2. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
6.2.1. В любое время контролировать ход Работ и соблюдение Подрядчиком сроков их выполнения  не вмешиваясь в его деятельность. 

6.2.2.Ежемесячно проводить оперативные совещания с докладом Подрядчика о ходе выполнения Работ по Договору.

6.2.3.Привлекать третьих лиц, в качестве консультантов, экспертов и исполнителей для решения задач, выполнение которых возлагается на Подрядчика.

6.2.4.Отстранять работников Подрядчика от выполнения Работ на территории Заказчика и запрещать им доступ на свои объекты в случаях:

1) появления на объекте в нетрезвом виде;

2) нарушения трудового распорядка;

3) нарушения технологического процесса выполнения Работ;

4) нарушения правил охраны труда, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности; 

5) нарушений требований пропускного и/или внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика;

6) выявления фактов хищения.
6.3. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН: 

6.3.1.Выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), иными исходными данными и Договором. 

6.3.2.Соблюдать все сроки выполнения Работ, установленные в настоящем Договоре.

6.3.3.Передать Заказчику документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

6.3.4.При производстве Работ на объектах Заказчика:

· соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и промсанитарии, охраны окружающей среды, правила и инструкции по внутриобъектовому режиму и безопасности дорожного движения.
· направлять для выполнения Работ только аттестованный персонал, прошедший медицинское обследование и годный по состоянию здоровья для выполнения Работ, и имеющий соответствующую форму допуска.

6.3.5.Иметь и обеспечивать своевременное продление всех необходимых лицензий и разрешений для выполнения соответствующих Работ по Договору, а в случае прекращения их действия, незамедлительно уведомить об этом Заказчика и приостановить выполнение соответствующих Работ.

6.3.6.Незамедлительно уведомлять Заказчика:
· об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика (в течение двух часов);

· обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, негативно влияющих на сроки выполнения Работ по Договору.

6.3.7.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать использованию результатов Работ или ограничивать их использование.

6.3.8.Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
7.1. За нарушение сроков выполнения работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

7.2. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 7.1 настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.

7.3.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.

7.4. За нарушение Подрядчиком норм охраны труда и техники безопасности Заказчик вправе приостановить работы или отстранить Подрядчика от выполнения работ.

7.5. Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8.ДЕЙСТВИЕ  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

8.1.Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в действующем законодательстве, принятие нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2.Сторона, затронутая обстоятельствами, перечисленными в п.8.1 Договора, обязана без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

8.3.Надлежащим доказательством факта наличия обстоятельств непреодолимой силы является удостоверение соответствующей Торговой палаты. 

8.4.Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону ими затронутую  возможности ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности  за неисполнение своих обязанностей по Договору.

8.5.В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.8.1 Договора, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.6.В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

9.2.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями Сторон по Договору. Переписка Сторон никоим образом не изменяет какие-либо условия настоящего Договора.
10.2.Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3.Сторона, намеренная расторгнуть Договор направляет письменное уведомление об этом другой Стороне по адресу, указанному в Договоре, с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Сторона, получившая уведомление и соглашение  о расторжении Договора, при согласии подписывает его и направляет другой Стороне в течение 20 (двадцати) дней с даты получения уведомления. С момента подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, Договор считается расторгнутым.

10.4.С момента расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ.
10.5.В случае досрочного расторжения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные до момента расторжения Договора Работы. При этом выплачиваемая Подрядчику сумма определяется актом сверки взаиморасчетов, с учетом платежей, полученных Подрядчиком по Договору.

10.6.В случае расторжения  Договора  по  вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные в результате этого убытки по письменному требованию Заказчика.
                                                   11. Раскрытие сведений о Подрядчике

11.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках ____________________ (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

11.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

12.2.Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.3.Уступка Подрядчиком прав требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Подрядчика.

12.4.Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать иначе как в целях настоящего Договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора.

12.5.Переписка между Сторонами осуществляется по адресам, указанным в настоящем Договоре.
12.6.ПРИЛОЖЕНИЯ:

· Техническое задание (Приложение №1)
· Структура цены (Приложение №2)
12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 
ПОДПИСИ СТОРОН

      ЗАКАЗЧИК                                                        
ИСПОЛНИТЕЛЬ
	  __________ _______________
	
	 __________ _______________


Приложение № 1
к  Договору от  ______ № _____
	  Согласовано
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	_________________________________

_________________________________

«____» _________________ 2012 г  
	
	__________________________ 

__________________________

«    »  ____                      2012 г. 


Техническое задание

 на проведение комплексного инженерно-радиационного обследования (КИРО) участков зданий №№ 13,30,47 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 
Санкт-Петербург

2012г.

  1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Полное наименование работы: «Комплексное инженерно-радиационное обследование (КИРО) участков зданий №№13, 30, 47 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», предназначенных для реконструкции в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года.»

1.2. Заказчик: филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1.3. Организация-исполнитель: по итогам проведённых конкурсных процедур. 
Соисполнители: Определяются в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (утвержден приказом  Госкорпорации «Росатом» 29.07.2009 г. №518).
1.4. Место проведения работ: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, промзона.

1.5 Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, но в любом случае не позднее 20.12.2012г.
2.
ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.2. Цель и задачи работы: 
Цель: 

- комплексное инженерное и радиационное обследование  с целью получения достоверной информации о техническом состоянии строительных конструкций, состоянии систем инженерно-технического обеспечения и радиационном загрязнении оборудования, помещений и прилегающей территории зд.№№13,30,47.

Задачи: 
Разработка Программы проведения комплексного инженерного и радиационного обследования и согласование ее с Заказчиком;

Обследование и анализ полученной информации по техническому состоянию зданий и сооружений, состоянию технических систем:

-  получение достоверных данных по радиационному загрязнению зданий, сооружений и размещенного в них оборудования;

- оценка технического состояния размещенных в зданиях и сооружениях инженерных сетей и коммуникаций;

- оценка технического состояния строительных конструкций предназначенных для реконструкции участков зданий и определение категории их технического состояния с учетом фактических и регламентированных действующими нормами проектирования нагрузок, с учетом выявленных в процессе обследования дефектов, неисправностей и повреждений, а при необходимости, разработка рекомендаций по их усилению для обеспечения необходимых эксплуатационных качеств.
3.
СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ
Обследуемые производственные здания №№13,30,47 предназначены для размещения комплексов цементирования, прессования и плавления радиоактивных отходов.
4. 
НОВИЗНА РАБОТЫ

За период существования объектов работы по КИРО не проводились.

5.
ОСНОВНЫЕТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2010 г., НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности», ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, НП-024-200 «Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии», ГОСТ Р 53778-2010 «здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003.

5.2. Исполнитель должен определить техническое состояние строительных конструкций и разработать рекомендации, обеспечивающие в дальнейшем надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

5.3. Обследование должно выполняться специализированной организацией, определяющей техническое состояние конструкций зданий и сооружений и выдающей рекомендации по устранению выявленных дефектов.
5.4. Все виды работ Исполнитель должен проводить обученным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и удостоверения Ростехнадзора, а также допуск по форме не ниже третьей и медицинскую справку установленного образца.

6.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

В результате выполнения работ должна быть выпущена следующая отчетная документация:

- программа проведения КИРО, согласованная с Заказчиком;

-  технический отчет по результатам КИРО, в том числе строительных конструкций, инженерных коммуникаций и радиационного обследования с заключением по результатам проведённого КИРО.
7.
Порядок рассмотрения и приемки РАБОТ

По завершении работы в целом оформляются двусторонний акт приемки-сдачи работ, а также отчетная документация. Работа выполняется в один этап.
8.
Требования по обеспечению сохранения государственной тайны

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Какая либо публикация или распространение данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы не допускается.
9.
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

9.1. Исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с источниками излучения по состоянию здоровья (персонал группы А), и опытом выполнения следующих  работ:

- проведения КИРО сооружений ОИАЭ в рамках государственных контрактов;

- проведения α, β, γ – съемки зданий и территорий;

- проведения обследования строительных конструкций зданий и сооружений ОИАЭ;

9.2. Исполнитель должен иметь:

- обладать допуском к работе на режимных объектах не ниже 3й формы;

 - необходимый и достаточный квалифицированный персонал, способный выполнить заявленные работы (инженерно - технический состав не менее): главный инженер проекта 1; начальник отдела 1; начальник лаборатории 1; начальники групп 5; ведущий инженер-технолог 4; инженер-технолог 15.
- материально-техническую базу для проведения КИРО, в том числе:

· автоматизированный центр выпуска проектно-конструкторской документации, в том числе материально-технические ресурсы: широкоформатные инженерные комплексы KIP; многофункциональные устройства серии Ricoh; рабочие станции; принтеры, сканеры, МФУ; терминальные станции; системные блоки для графических работ.

· cистемы информационного моделирования зданий и сооружений на платформе Autodesk – AutoCAD Revit MEP Suite2011, AutoCAD Revit Architecture Suite 2011, AutoCAD Architectural 2011 и пр.

· программное обеспечение для автоматизации инженерных расчётов,(Зенит-95, CRISS, ТР-95РС и пр.).

· системы автоматизации выполнения сметно-экономических расчётов (Гранд-Смета, АО и пр.)  
- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектные и конструкторские работы по ОИАЭ;

- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающую право на проведение комплексного инженерного и радиационного обследования зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий, включая обследование строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и радиационной обстановки;

- свидетельство СРО на выполнение проектных работ и обследование технического состояния зданий и сооружений ОИАЭ;

- решение Ростехнадзора о внесении сведений в госреестр СРО;

- лицензию Федеральной службы безопасности на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться основными положениями законов и требованиями нормативных документов и правил в области радиационной безопасности.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
       Исполнитель  несет ответственность за качество и полноту выполнения работ, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, а так же требований действующей нормативной документации РФ в области обращения с РАО.


11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

    Материалы КИРО передаются заказчику на электронном носителе и в бумажном виде в трёх экземплярах. Все результаты, полученные в ходе проведения работ, являются собственностью Заказчика.
Главный специалист по хранению 

и транспортировке                                                                          Липенчук А.В.

Приложение № 2
к  Договору от  ______ № _____
СТРУКТУРА ЦЕНЫ
	№ п/п
	Предметные статьи расходов
	руб.

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда 
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч. 
	

	1.6.1.
	- командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.: 
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП с отчислениями 
	

	3. 
	Всего расходов собственными силами
	

	4. 
	Всего расходов
	

	5. 
	Прибыль 
	

	6. 
	Стоимость продукции
	

	7. 
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость договора
	


      ЗАКАЗЧИК                                                        
ИСПОЛНИТЕЛЬ
	  __________ _______________
	
	 __________ _______________


ЗАО «НПО «Энергоатоминвент»



3

