ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Исполняющий обязанности начальника управления по закупкам и услугам

	___________________
	В.А. Тимошик

	«____»________ 2011 г.
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на  выполнение работ по теме «Монтаж опытных образцов оборудования»  для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от 19.12.2011 года №193-3-21.2/16871
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на http://www.a-k-d.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»
	СОГЛАСОВАНО:
	

	Директор завода
	Б.И. Рябов

	Помощник директора завода по развитию производства
	В.Б. Уткин

	Начальник ОЭБ
	С.Г. Бейхор

	Начальник ОПРА
	Т.Б. Жигмонт

	Ведущий специалист по конкурсным торгам ОПРА
	Д.Е. Смертина

	Инженер-технолог завода
	В.В. Голубев


Озерск 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на  выполнение работ по теме «Монтаж опытных образцов оборудования»  для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме 

2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.

Адрес электронной почты: DESmertina@po-mayak.ru
Контактное лицо: Голубев Всеволод Владимирович, Смертина Дарья Евгеньевна 
Номер контактного телефона: (35130) 3 62 62, 2 37 79
Номер факса Заказчика: (35130) 2 00 24
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: выполнение работ по теме «Монтаж опытных образцов оборудования»  для нужд ФГУП «ПО «МАЯК».
4. Наименование, характеристики, количество выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование работ, услуг


	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам, услугам
	Объем работ



	1
	«Монтаж опытных образцов оборудования»
	Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; Согласно проекту договора подряда, нормативным документам СНиП 3.05.05-84, инструкциям И-ОРБ-042-2009, И-ОРБ-043-2006
	Согласно:

ЛС 02-01-03; ЛС 02-01-01(п.п 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30); ЛС 02-01-011 доп.к ЛС 02-01-01; ЛС 02-01-02 (п.п. 98-122); ЛС 02-01-04;  ЛС 02-01-12; ЛС 02-01-11; ЛС 02-01-10; ЛС 04-02-01; ЛС 02-01-06; ЛС 02-01-08; ЛС 02-01-09; ЛС 02-01-05; ЛС 02-01-07; ЛС 02-01-13; ПНР

	Начальная  (максимальная) цена Договора
	78 613 960 (семьдесят восемь миллионов шестьсот тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в текущих ценах, в том числе 18 % НДС.

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	В цену должны быть включены все расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку работников.

	Место выполнения работы
	456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск. ФГУП «ПО «Маяк», химико-металлургический завод.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.  Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996 г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997 г., 08.08.2003 г., 22.04.2009 г.):
- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск, а также на территорию ФГУП «ПО «Маяк» распространяется и на граждан (работников) победителя понижающего редукциона в электронной форме, задействованных на оказание услуг, выполнения работ по предмету Договора.
Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 3-62-62 с момента размещения протокола редукциона на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк». 

Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк», по допуску или отказу в допуске Участнику.

	Сроки начала и окончания выполнения работ, оказания услуг
	Срок начала выполнения работ – в течение 1 рабочего дня с момента подписания Договора

Срок окончания  работ -  до 15.04.2012 г. 

	Сроки и условия оплаты
	Форма оплаты – безналичный расчет.

- предоплата 30% от стоимости настоящего Договора

- оплата за фактически выполненные Подрядчиком Работы осуществляется в российских рублях прямым перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами без замечаний акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, получения от Подрядчика всех предусмотренных условиями Договора отчетных документов и оригинала счета-фактуры с учетом ранее выплаченного аванса. Условия оплаты выполненных работ оговаривается соответствующим Договором.

	Срок гарантии качества
	Согласно п.8 Договора.

	Порядок приемки работ, услуг
	Приемка работ осуществляется подписанием Сторонами акта на выполненные работы, после сдачи всех отчетных документов.

	Дополнительные условия
	Подрядчик должен иметь опыт работы за последние 3 года по монтажу технологического оборудования в условиях действующего химико-металлургического производства на радиационно-опасных объектах.

	Обязательное требование к Участникам процедуры закупки по наличию разрешительных документов
	1. Наличие у подрядчика соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг.

2. Подрядчик должен обладать лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора:

- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатацию сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг;

- Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Номер вида работ

Наименование вида работ

12

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

15

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации.

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.

21

Устройство объектов использования атомной энергии

21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками.

23.

Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно транспортного оборудования

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов.

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии

24

 Пусконаладочные работы

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

24.32. Пуско-наладочные работы на объектах использования атомной энергии

33
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.1.12 Объекты использования атомной энергии
- копию Решение Ростехнадзора, подтверждающее право саморегулироемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
В случае привлечения Участником процедуры закупки субподрядных организаций, такой Участник должен иметь допуск к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 
В этом случае Участник размещения заказа в составе заявки должен предоставить от субподрядной организации письменное согласие на выполнение порученных ей работ на фирменном бланке предприятия за подписью руководителя предприятия (подпись руководителя должна быть заверена печатью предприятия) с указанием конкретных видов и объемов работ, с приложением соответствующих разрешительных документов привлекаемой субподрядной организации (лицензий и свидетельств). Работы должны выполняться субподрядной организацией лично.


4.1. Сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренное договором количество поставляемого товара, объема работ, услуг:

увеличение объема работ, услуг не требуется.

5. Форма редукциона: усложненная, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки A-K-D http://www.a-k-d.ru.
6. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению:
6.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией.
В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления необходимых для аккредитации документов и сведений, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих  процедурах закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

Площадка работает в круглосуточном режиме.

6.2. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе в срок, указанный в п. 4 Извещения о проведении электронного редукциона, и по форме, которые установлены документацией об электронном редукционе.

Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

6.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе заполняется в соответствии с Приложением №1 к настоящей редукционной Документации и не содержит сведений о фирменном наименовании участника, контактных лицах, и любых других данных которые могут идентифицировать компанию.
6.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна содержать следующие документы и сведения:

а) анкету участника размещения заказа (Приложение № 2) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;
б) устав предприятия со всеми изменениями - каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

в) выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении понижающего редукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) - оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом - должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом. 

д) справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи заявки на участие в редукционе, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо - должно быть заверено печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;

ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае, если в документации об электронном редукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, или копию такого поручения) и документацией об электронном редукционе установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об электронном редукционе;


з) Свидетельство на допуск к работам по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией, разрешающей осуществление следующих видов деятельности:

- устройство объектов использования атомной энергии.

и) Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:


12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)


12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.


15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования


15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации.


15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.


15.5. Устройство системы электроснабжения


15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.


21. Устройство объектов использования атомной энергии


21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками.


23. Монтажные работы 


23.1. Монтаж подъемно транспортного оборудования


23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов.


23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации


23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии


24.  Пусконаладочные работы


24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств


24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем


24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем


24.32. Пуско-наладочные работы на объектах использования атомной энергии


В случае привлечения Участником процедуры закупки субподрядных организаций, такой Участник должен иметь допуск к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 
33.1.12 Объекты использования атомной энергии.

В этом случае Участник размещения заказа в составе заявки должен предоставить от субподрядной организации письменное согласие на выполнение порученных ей работ на фирменном бланке предприятия за подписью руководителя предприятия (подпись руководителя должна быть заверена печатью предприятия) с указанием конкретных видов и объемов работ, с приложением соответствующих разрешительных документов привлекаемой субподрядной организации (лицензий и свидетельств). Работы должны выполняться субподрядной организацией лично.

к) Копию решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
          л) Документы, подтверждающие наличие у Участника персонала группы А, освидетельствованного в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99):
- приказ руководителя об отнесении персонала к группе А;

- протокол проверки знаний о работе с источником излучения и по РБ;

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний.
6.3. Заявка на участие в электронном редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 6.2 настоящей редукционной документации. 

Документы должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.
6.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование Продукта, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Продукта, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим), указание слов «или эквивалент» не допускается.
6.5. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент (аналог) Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.

6.6. Неполное представление документов, представление нечитаемых документов или документов с отклонением от установленных в документации о редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.

6.7. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора: 

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
8. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»):
«Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
9. Дата начала приема первой и второй частей заявок на участие в электронном редукционе: 
26 декабря 2011 года
10. Дата и время окончания срока подачи первой и второй частей заявок на участие в редукционе:
12 января 2012 года в 06:30 (время московское).
11. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе:
13 января 2012 года в 16:00 (время московское).
12. Дата проведения электронного редукциона:
16 января 2012 года в 06:30 (время московское).
13. Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе: не более десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона
14. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.
15. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в понижающем редукционе:
15.1. Редукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном редукционе, содержащие предусмотренные пунктом 8.2.1. документы, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном редукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

15.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:

1) непредставления сведений, предусмотренных частью 6.2.1., или представления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 6.2.1., требованиям документации об электронном редукционе.

15.1.2. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 15.1.1. не допускается.

15.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также размещается на официальном сайте о размещении заказов.

15.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка на участие в электронном редукционе или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронном редукциона, в протокол вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявки или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником электронного редукциона заявки на участие в электронном редукционе решении.

В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и редукционной комиссией принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в электронном редукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 6.2.2.
В течение четырех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет соответствие участника электронного редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе.

В случае если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном редукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, в течение шести дней со дня принятия такого решения Заказчик, уполномоченный орган вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи договора Заказчиком, уполномоченным органом.

16. Порядок проведения редукциона в электронной форме:
16.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного редукциона.

16.2. Электронный редукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в п. 11. Извещения о проведении электронного редукциона.

16.3. При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона».

16.4. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников электронного редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, электронный редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

16.5. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником электронного редукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

16.6. Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом проведения электронного редукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона.

17. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в понижающем редукционе:
17.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных участниками электронного редукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном редукционе принимали участие менее десяти участников электронного редукциона, вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, предусмотренные пунктом 6.2.2 настоящей редукционной Документации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

17.2. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией о редукционе.

17.3. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе.

17.4. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 6.2.2. настоящей редукционной Документации, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном редукционе.

2) отсутствия документов, содержащихся в реестре участников на дату и время окончания срока подачи заявок или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;

3) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном редукционе, требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 6.2.2. настоящей редукционной Документации;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

17.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 18.4. настоящей редукционной Документации, не допускается.

17.6. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного редукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном редукционе указанным требованиям редукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его подписания.

17.7. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

17.8. Любой участник электронного редукциона, за исключением участников электронного редукциона, заявки на участие в электронном редукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного редукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

17.9. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе направить такому участнику проект договора.

17.10. Возможность направлять запросы участникам процедуры о предоставлении непредставленных документов, об исправлении арифметических и грамматических ошибок документацией не предусмотрена.

18. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме:
18.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного редукциона направляет Победителю протокол подведения итогов электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается Договор.

18.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного редукциона.

18.3. В случае если Победитель редукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного редукциона, не предоставил Заказчику подписанный Договор и не  предоставил обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса (в случае если требование было установлено Заказчиком в редукционной документации), то Победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем электронного редукциона;

В случае если участник электронного редукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного редукциона от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:

3) обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного редукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора

4) вправе заключить договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного редукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником электронного редукциона условий

В случае если все участники электронного редукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя электронного редукциона или иного участника электронного редукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся заказчик, уполномоченный орган вправе: 

5) заключить договор с единственным участником электронного редукциона, в случае, если настоящим Стандартом предусмотрено право заключения такого договора; 

6) объявить о проведении повторного электронного редукциона;

7) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

18.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного редукциона, по цене, предложенной победителем электронного редукциона или участником электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя электронного редукциона от заключения договора.

19. 
Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: 5% начальной (максимальной) цены Договора, а именно 3 930 698 (три миллиона девятьсот тридцать  тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 коп.
19.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.
19.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону: 

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

В Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.
19.3. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;

б) если участник редукцион, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;

в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

21.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

в) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

д) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;

е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;

ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;

з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;

к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;

л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.

м) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;
н) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

20. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: 5% предложенной цены Договора.
20.1. Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено:

а) победителем редукциона (участником);

б) участником редукциона (единственный участник, допущенный до редукциона).

20.2. Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено Заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, или передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, указанном в редукционной документации. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником редукциона самостоятельно.

В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии:

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – победитель процедуры закупки или участник, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол как основание заключения договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом исполнения обязательств по соответствующему договору и оканчиваться не ранее его завершения плюс 60 дней.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после обращения Бенефициара.

Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим действующую лицензию Банка России и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично.

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислять средства по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

Челябинское ОСБ № 8597 г. Челябинск (Озерское ОСБ №7597 г. Озерск)

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения Договора по редукциону (наименование редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

20.3. Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс 60 календарных дней.

20.4. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации редукциона.

20.5. При непредставлении участником редукциона, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный настоящей документации, подписанного Договора, а также обеспечения исполнения Договора, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора.
21. Размер обеспечения возврата аванса по итогам редукциона, срок и порядок его предоставления: во избежание риска неисполнения Участником, с которым будет заключен Договор, своих обязательств, Участник обязан предоставить обеспечение возврата аванса в размере аванса. Обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено Заказчику в виде безотзывной банковской гарантии или передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения возврата аванса, указанном в редукционной документации. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником редукциона самостоятельно.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик, Гарантом – банк (страховая организация), выдавший банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк (страховая организация) гарантирует возврат аванса по Договору, заключаемому по результатам закупочной процедуры, которая должна быть не менее 30% от суммы заключаемого Договора (согласно п.10 настоящей редукционной документации)

Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, возврат аванса по которому она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на протокол редукциона как основание заключения Договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, включая дополнительные и гарантийные обязательства, в предусмотренные сроки или расторжения Договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату Поставщику.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленных гарантийных обязательств по соответствующему Договору и оканчиваться не ранее его завершения плюс 60 дней.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (страховой организации) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после обращения Заказчика (Бенефициара).

Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим действующую лицензию Банка России и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично или страховой организацией, имеющей соответствующую действующую лицензию, и о которой достоверно известно, что она не является убыточной, банкротом, не находится под внешним управлением или ее лицензия не приостановлена полностью или частично.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения возврата аванса по решению Заказчика в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору и/или расторжения Договора и отказа Поставщика вернуть полученный аванс.

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
В случае предоставления обеспечения возврата аванса в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислять средства по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

Челябинское ОСБ № 8597 г. Челябинск (Озерское ОСБ №7597 г. Озерск)

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по редукциону (наименование редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

21.1. Обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено:

а) Победителем редукциона (Участником);

б) Участником редукциона (единственный Участник, допущенный до редукциона).

21.2. Срок обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком, включая исполнение гарантийных обязательств, плюс 60 календарных дней.

21.3. В случае если по каким либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации редукциона.

21.4. При непредставлении Участником редукциона, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный п.18.3 настоящей документации, подписанного Договора, а также обеспечения возврата аванса, такой Участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора.
22. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки:  

22.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
22.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

22.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

22.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора/возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

23. Разъяснения положений документации электронного редукциона:
23.1. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение  редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

23.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса Заказчик, организатор размещения заказа, специализированная организация размещают разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, организатору размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.

23.3. Разъяснение положений редукционной документации не должно изменять ее суть.

23.4. Заказчик, организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений редукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в редукционную документацию, размещаются Заказчиком, организатором размещения заказа, специализированной организацией на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в открытом редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.
24. Техническая часть:  
Приложение к Договору №1.
25. Порядок рассмотрения жалоб: участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:

- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru); жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;

- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».
Приложение № 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ
на право заключения Договора на ____________________________________________________

1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

	№ п/п
	Наименование работ, услуг


	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам/ услугам
	Количество

(Объем работ/ содержание услуг)

	1.
	
	
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену работ/услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	

	Место выполнения работы/оказания услуг
	

	Сроки начала и окончания выполнения работ/оказания услуг
	

	Сроки и условия оплаты
	

	Срок гарантии качества
	

	Порядок приемки работ/услуг
	

	Дополнительные условия
	


Примечание: Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.4 редукционной документации (заполнить все ячейки таблицы).
2. Мы ознакомлены с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам редукционной документации, которые влияют на стоимость выполнения работ, оказание услуг.

3. Настоящая заявка действует до даты заключения Договора.

Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


_____________                                _________________                              _______________

    (Должность)                

                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись) 

М.П.
(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
г. Озерск Челябинской области



        
            «____» __________20___г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам открытого редукциона на основании «Протокола редукциона» от «____»_____2011 № ____________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА


1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу опытных образцов оборудования (далее - объект) (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Объём и технические характеристики подлежащих выполнению работ определяются техническим заданием Заказчика (Приложение 1), а также локальными сметными расчётами (Приложение 2) подписанными обеими Сторонами.


1.2. Место выполнения работ: 456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Восьмая линия, 9 (здание 1 ком. 124).

2. СРОКИ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Срок начала работ: в течение одного рабочего дня с момента подписания Договора обеими Сторонами.

2.2. Срок окончания работ: 15.04.2012.

2.3. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать настоящему Договору и принятым в Российской Федерации нормативам и стандартам, а именно:

- ГОСТ Р 52153-2003 «Боксы радиационно-защитные. Общие технические условия»;

- НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;

· ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»

· ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества»;

· ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

· СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

 Заказчик вправе не принимать и не оплачивать результаты работ, если их качество окажется ниже установленного стандарта.

3. права и обязанности заказчика

3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

3.3. Заказчик обязан в течение одного дня с даты заключения настоящего Договора передать пригодную для производства работ площадку (помещение) Подрядчику. 

3.4. Заказчик обязан в течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика. Передать подрядчику технические условия на временные присоединения машин и механизмов, а также места их подключения.

3.5. Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.6. Заказчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.7. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки.
3.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение трёх рабочих дней с момента их обнаружения.
3.9. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в  взаимосогласованные сроки, соразмерного уменьшения установленной за работы цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.
3.10. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.11. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Подрядчиком обоснования расходов.

3.12. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации предусмотренной п. 5.6. и п. 3 технического задания (Приложение 1) настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.13. Заказчик вправе отказаться от приёмки и оплаты выполненных Подрядчиком работ, в случае не предоставления последним в сроки, установленные Договором, отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.  

3.14. Заказчик вправе привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в контроле за соблюдением качества выполняемых работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.
4.права и обязанности подрядчика

4.1. Подрядчик обязан до начала выполнения работ предоставить Заказчику все необходимые лицензии, разрешения, свидетельства на право выполнения работ, обусловленных настоящим Договором.

4.2 Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами и Изделиями на запланированный объем Работ, указанными в Рабочих чертежах (далее - Рабочая документация).

4.3. Подрядчик обязан обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с Рабочей документацией Заказчика и действующими нормами и техническими условиями.
4.4. Подрядчик обязан при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать пропускной режим, установленный Заказчиком.

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.6. Подрядчик обязан информировать Заказчика о заключении Договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.7. Подрядчик обязан при выполнении работ, соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе, соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.

4.8. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные при выполнении работ по настоящему Договору.

4.9. Подрядчик вправе требовать от Заказчика своевременного подписания акта приемки выполненных работ.

4.10. Подрядчик вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом о приемке выполненных работ.

4.11. Подрядчик при производстве работ руководствуется Инструкцией «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности И-ОРБ-042-2009», а также Инструкцией «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия И-ОРБ–043-2006», действующими при производстве работ на территории Заказчика.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Стоимость работ определяется на основании локальных сметных расчетов и составляет _________________________(______________________) рублей______ копеек, в том числе НДС 18%  __________ (__________________________) рублей _____ копеек. 

5.2.Локальные сметные расчеты составляются Подрядчиком, утверждаются Заказчиком и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3.  Цена настоящего Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Цена настоящего Договора включает в себя все налоги, сборы, платежи, страхование и расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

5.5 Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

- предоплата 30% от стоимости настоящего Договора, что составляет ____________________ руб. (с учётом НДС), - в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора

- оплата за фактически выполненные Подрядчиком работы производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта о приемке выполненных Работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме  КС-3, получения от Подрядчика всех предусмотренных условиями Договора отчетных документов и оригинала счета-фактуры, с учетом ранее выплаченного аванса.

5.6. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации.

5.7. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту о приемке выполненных Работ формы КС-2, в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

- соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Рабочей документации, проектам производства Работ, монтажно-технологическим регламентам и Нормативно-техническим документам;

- расходованием сметного лимита.

6.2. Акт о приемке выполненных Работ Подрядчик с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику для проверки и контроля. 

6.3. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных Работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных Работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

6.4. Заказчик до начала производства работ передаёт Подрядчику надлежаще заверенную доверенность на ответственное лицо, уполномоченное подписывать формы КС-2, КС-3 от имени Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно выполненных (невыполненных) работ за каждый день просрочки. 

7.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. 

7.3. При появлении на территории объекта работника Подрядчика или работника, привлеченного им Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории Строительной площадки уголовно наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 МРОТ за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных статьями 168 и (или) 160 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик в добровольном порядке уплачивает Заказчику штраф в размере 18% от стоимости работ, подлежащих оплате.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


8.1. Гарантии качества результата работ распространяются на все составляющие результат работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество результата выполненных работ в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и последней справки формы КС-3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок прерывается на период устранения недостатков.


8.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Договоре.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА

9.1 Поставщик до заключения настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение возврата аванса в форме ____________________________ в размере ___% цены Договора, а именно ____________ (___________________).
9.2 Срок обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком плюс 60 дней.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1  Поставщик при заключении настоящего Договора и предоставляет Покупателю обеспечение исполнения Договора в форме  ___________, в размере 5% цены Договора, указанной в редукционной документации, а именно ____________________________________________________________.

10.2 Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, обусловленных действием непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

11.2. При наступлении указанных в п. 9.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения своих договорных обязательств, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

12.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

13. заключительные положения

13.1. Настоящий Договор действует с момента подписания до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

Права и обязанности у сторон настоящего Договора возникают только после его согласования Государственной корпорацией по атомной энергии  «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

13.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также неотъемлемым его частям действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и заверены печатью.

13.5. Все дополнительные соглашения Сторон и иные Приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

13.6. При заключении настоящего Договора, дополнительных соглашений и других документов к нему, Сторонами используется и/или может быть использовано факсимильное воспроизведение, как настоящего Договора, так и подписи лиц, подписывающих настоящий Договор, приложения, дополнительные соглашения (п. 2 ст. 160 ГК РФ) с дальнейшим обязательным обменом оригиналами.

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.8. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

13.9. Приложения к настоящему Договору:

13.9.1. Техническое задание (Приложение №1);

13.9.2. Локальные сметные расчеты (Приложение №2).

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

14.1. Заказчик: ФГУП «ПО «Маяк», пр. Ленина, д. 31 г. Озерск, Челябинская обл., Россия,456780, ИНН: 7422000795,  КПП: 742150001 Р/счет № 40502810272370000001 в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск, корр. счет № 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл., БИК 047501602 
14.2. Подрядчик: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик: ___________________   



Подрядчик: ____________________
Приложение № 1
                                                                                                                                        к Договору подряда 

на выполнение работ 
по теме «Монтаж опытных 
образцов оборудования»  
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от «_____» _____ 2011 г. №___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На проведение работ по теме «Монтаж опытных образцов оборудования»

1. Общие сведения об объекте

Объект расположен на территории Озерского городского округа по адресу: Челябинская область, г. Озерск, Промплощадка ФГУП «ПО «Маяк», ул. Восьмая линия, 9. Установка размещается в действующем здании … цеха … завода …
2. Особые условия выполнения работ

Работы выполняются на территории завода … промплощадки ФГУП «ПО «Маяк». Работы производятся на территории, имеющей радиоактивное загрязнение в результате производственной деятельности предприятия. Техническое перевооружение установки «Пакет» предусматривается в условиях действующего радиационно-  и ядерноопасного производства. Строительно – монтажная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность санитарно-эпидемиологическое заключение на право проведения работ на территории предприятия, имеющей радиационное загрязнение окружающей среды.  Персонал строительно – монтажной организации, ведущей работы, относится к группе А по НРБ -99/2009.

3. Требования к качеству работ

Работы должны быть  выполнены с соблюдением всех требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе следующих документов:

· Федеральный закон № 170-ФЗ от 21.11.95 «Об использовании атомной энергии»;

· Федеральный закон № 3-ФЗ от 09.01.96 «О радиационной безопасности населения»;

· Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

· Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

· СанПин 2.6.2523-09 (НРБ-99/2009);

· ОСПОРБ-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» СП 2.6.1.799-99»;

· НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)»;

· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;

· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;

· НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергетики»;

· НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»;

· НП-071-06"Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии";

· СП-2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»;

· МУ 2.6.1.2005-05 «Установление потенциальной опасности радиационного объекта»

· РБ-011-2000 «Оценка безопасности приповерхностных хранилищ  радиоактивных отходов»;

· ПБЯ 06-00-96 «Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов»;

· СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» (СПП ПУАП-03);

· И-ОРБ-043-2006 «Инструкция по охране труда «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями на территории ФГУП «ПО «Маяк»;

Строительно-монтажная организация должна осуществлять производственный контроль качества строительно-монтажных работ (входной контроль качества, операционный контроль качества, приемочный контроль качества). Качество изделий и материалов, поступивших на строительную площадку, должно быть подтверждено сертификатами качества и техническими паспортами предприятий – изготовителей. Качество выполненных работ должно быть подтверждено:

· исполнительными чертежами;

· актами освидетельствования скрытых работ;

· актами промежуточной приемки ответственных конструкций;

· исполнительными геодезическими схемами положения конструкций;

· журналами работ;

· документами о контроле качества сварных соединений;

· актами испытания конструкций.

4. Ведомость объемов работ

	№ п/п
	№ сметы
	Вид работ
	Состав работ

	1
	ЛС 02-01-03
	 Изготовление и монтаж систем вентиляции В-15, В-16, В-14, П1-П4, П1м
	-установка клапанов противопожарных, 

-установка заслонок воздушных, 

-установка фильтров аэрозольных,

- изготовление и прокладка воздуховодов из листовой стали,

- изготовление и прокладка воздуховодов из труб легированных сталей

- капиллярный контроль воздуховодов,

-  огрунтовка и окраска металлических поверхностей,

-установка гребенок воздухораспределительных

-установка клапанов избыточного давления

-демонтажные работы


	2
	ЛС -2-01-01(п.п. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24, 30)
	Монтаж внутрибоксового технологического оборудования
	-монтаж грануляторов;

- монтаж просеивающих машин;

- монтаж прессов гидравлических;

-монтаж вакуумных печей;

-монтаж системы контроля диаметра;

-монтаж РТК;

- монтаж станка с микропроцессорным управлением;

-монтаж хроматографа;

-монтаж течеискателей;

- монтаж весового оборудования.



	3


	ЛС 02-01-011 доп. к ЛС 02-01-01
	Доработка и оборудование боксов защитой из свинца и полиэтилена
	бокс  
- защита из свинца;

- защита из п/этилена;

- монтаж оборудования;

- монтаж бокса;

бокс  

- монтаж оборудования;

- монтаж бокса;

бокс  

- монтаж оборудования;

- монтаж бокса;

бокс  
- монтаж оборудования;

- монтаж бокса;

бокс  

- монтаж бокса;

бокс  
- монтаж оборудования;

- монтаж бокса.

бокс  

- защита из свинца;

- защита из п/этилена



	№ п/п
	№ сметы
	Вид работ
	Состав работ

	4
	ЛС 02-01-02 (п.п. 98-122)
	Отделочные работы
	-очистка стен потолков;

-грунтовка поверхностей;

-выравнивание штукатурки;

-окраска поверхностей.

	5
	ЛС02-01-04
	Монтаж водопровода и канализации
	- прокладка трубопроводов из стальных труб;

-прокладка трубопроводов из нержавеющих труб;

- установка запорной арматуры, фильтров;

- огрунтовка и окраска металлических поверхностей;

- гидравлическое испытание трубопроводов;

- монтаж насосов;

- рентгенографический контроль.



	6
	ЛС 02-01-12
	Монтаж импульсных линий радиационного контроля
	-прокладка трубопроводов из нержавеющих труб;

- рентгенографический контроль;

-визуальный и измерительный контроль;

-стилоскопирование металла.



	7
	ЛС 02-01-11
	Монтаж импульсных линий радиационного контроля
	-прокладка трубопроводов из нержавеющих труб;

- рентгенографический контроль;

-визуальный и измерительный контроль;

-стилоскопирование металла;

- установка запорных клапанов.



	8
	ЛС02-01-10
	Монтаж систем связи и радио
	-приобретение и изготовление оборудования связи;

-прокладка кабеля в трубах и кабельных каналах.



	9
	ЛС 04-02-01
	Электроснабжение
	-приобретение и изготовление электрооборудования 

( вводных устройств, щитового оборудования);

-прокладка кабеля в траншеях, трубах и кабельных каналах;

- строительные работы(окраска, огрунтовка металлических поверхностей)


	№ п/п
	№ сметы
	Вид работ
	Состав работ

	10
	ЛС 02-01-06
	Автоматизация
	- разработка, изготовление ПЛК, программного обеспечения

-изготовление и монтаж щитового оборудования с установкой приборов контроля влажности

-прокладка кабелей в коробах, трубах, кабельных каналах

-строительные работы (окраска, огрунтовка металлических поверхностей)



	11
	ЛС 02-01-08
	Монтаж системы пожарной сигнализации
	- монтаж ППК, извещателей

- прокладка кабеля в трубах и кабельных каналах,

- строительные работы (окраска, огрунтовка металлических поверхностей)



	12
	ЛС 02-01-09
	Монтаж системы радиационного контроля
	-монтаж приборов (спектрометров, ротаметров)

-установка запорной арматуры

-изготовление ПЛК

- разработка программного обеспечения

-изготовление и монтаж щитков контроля воздуха

- прокладка кабелей в кабельканалах, трубах, коробах

-строительные работы 



	13
	ЛС 02-01-05
	Монтаж электрооборудования
	-изготовление и монтаж шкафов распределительных, шкафов АВР, пультов управления

- прокладка кабелей в кабельных каналах, трубах, коробах

-устройство огнезащитных кабельных проходок

-огрунтовка и окраска металлоконструкций

	14
	ЛС 02-01-07
	Монтаж электроосвещения
	-демонтаж светильников

-монтаж щитков осветительных

- прокладка кабелей в кабельных каналах, трубах, коробах

-Монтаж светодиодных светильников


	№ п/п
	№ сметы
	Вид работ
	Состав работ

	15
	ЛС 02-01-13
	Монтажно – технологическая часть

Строительные работы
	- огрунтовка и масляная окраска металлических поверхностей

	16
	По отдельно составленной смете
	Пусконаладочные работы (ПНР)
	Пусконаладочные работы «вхолостую»:
- технологического оборудования

- силового электрооборудования

- автоматики

- сигнализации

- радиационного контроля


Приложение № 3
                                                                                                                                        к Договору подряда 

на выполнение работ 
по теме «Монтаж опытных 
образцов оборудования»  
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от «_____» _____ 2011 г. №___________

ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ  О ТВЕРДОЙ  ДОГОВОРНОЙ  ЦЕНЕ 

на выполнение работ по теме «Монтаж опытных образцов оборудования»  для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _____________________________________, и от лица Подрядчика –__________________________________________  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________ (___________________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % _____________(________). 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                     Подрядчик

 ____________________________                                                        ___________________________

                 (подпись)                                                                                       (подпись)          

 М.П.                                                                                                        М.П.

«____»______________ 2011 г.                                                         «____»______________ 2011 г.

