                               ПОДРЯДНЫЙ ДОГОВОР № 
на поставку и замену пассажирского лифта  
г. Троицк, Моск. обл.                                                                               «__»________ 2010 г. 

        ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора  Коржавина С.П., действующего на основании доверенности №10/02-933 от 06.07.2009г.,   с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору:

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленные Договором сроки выполнить следующие работы (далее «комплекс работ»):
· поставку лифтового оборудования со следующими характеристиками:

- индекс лифта эл. пасс. ПП-0621Щ;
- назначение здания – административное;

- грузоподъемность – 630кг.;


- скорость – 1,0 м/с;


- количество остановок – 6/6;


- габариты шахты – 2650х1700 мм.;


- размеры кабины – 2160х1080х2100 мм.;


- проём двери лифта – 1200х2000 мм.;


- тип кабины – непроходная;


- дизайн кабины – серия;

- высота подъема – 18,6 м.;


- огнестойкость – Е-30;


- ОДШ – да.
· демонтаж и монтаж лифтового оборудования;

· поставка и монтаж ОДШ;

· пусконаладочные работы;

· предъявить лифт экспертной организации для проведения полного технического освидетельствования;

· участие в сдаче лифта в эксплуатацию в соответствии с предъявленной Заказчиком проектной документацией с участием инспектора Ростехнадзора.

в соответствии с предъявленной Заказчиком проектной документацией на объекте по адресу: 142190,Московская область г.Троицк, ул.Пушковых владение 12 (зд.35).
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику условия для выполнения работ, принимать и оплачивать их по обусловленной настоящим Договором цене. 

Статья 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость комплекса работ по настоящему Договору определяется на основании _________________________________________________ и составляет _____________________________, в том числе НДС  (18%) –_______________________.
2.2. Согласованная цена остается неизменной на весь период работ по настоящему Договору.

2.3. Изменение стоимости работ может производиться на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору в связи с выявлением дополнительных объемов работ, не предусмотренных настоящим Договором.

2.4. Заказчик за лифтовое оборудование осуществляет предоплату денежными средствами в размере 50% от стоимости оборудования и доставки на сумму ______________________________________________,  в т.ч. НДС (18%) – ____________________________, для размещения заказа на заводе-изготовителе, согласно предъявленному счету на имя Заказчика.
2.5. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно на основании фактически выполненных объемов работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента оформления Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3.
2.6. Оставшийся платеж за лифтовое оборудование в размере 50% от стоимости оборудования и доставки на сумму _______________________________________________,  в т.ч. НДС (18%) – ____________________________, осуществляется на основании выставленного счета в течение 5-ти банковских дней после уведомления Заказчика о готовности оборудования на заводе. При досрочном изготовлении оборудования (при согласии Заказчика принять оборудование досрочно), Заказчик производит оплату оставшейся суммы за оборудование.

          2.7. Оплата за работы производится Заказчиком по безналичному расчету.

2.8.  Отгрузка оборудования Заказчику производится по товарной накладной, согласно унифицированной форме ТОРГ-12.

2.9. При необходимости, по требованию одной из Сторон, Стороны на основании оформленных документов о выполненных работах, оказанных услугах и произведенной оплате составляют Акт сверки взаиморасчетов по форме.

Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Поставка оборудования осуществляется в течении:  

2 месяцев с момента наступления последнего из следующих событий: вступления в силу подписанного сторонами Договора, согласования технических деталей, получения авансового платежа.

3.2. Монтаж оборудования осуществляется в течении:


3 месяцев после поступления оборудования на место монтажа по адресу: 142190, Московская обл., г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12, зд.35.
Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от готовности объекта.

Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.  Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил.

4.1.2. Обеспечить не менее чем за 3 (три) дня до начала демонтажных и монтажных работ готовность лифтовой шахты к производству работ по демонтажу монтажу оборудования (согласно ГОСТ 22845-85).
    4.1.3. Обеспечить пропускной режим сотрудникам Подрядчика в соответствии с существующими режимными требованиями (с 8-00 до 17-00).
 4.1.4. Назначить ответственного представителя Заказчика для контроля и надзора за ходом подрядных работ и приемки выполненных работ, о чем Заказчик должен будет уведомить отдельным письмом.
4.1.5. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.6. Обеспечить хранение спецодежды, инструмента бригады монтажников, а также оборудования лифтов.
        4.1.7. Обеспечить Подрядчика электроэнергией, водой, теплом, канализацией внутри здания.
4.1.8. Сдать лифты в эксплуатацию с участием инспектора Ростехнадзора и оформлением «Акта приёмки лифтов в эксплуатацию» (согласно п.п.10.2.2-10.2.7, 10.3 ПУБЭЛ), совместно с представителем Подрядчика.
4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.2.  Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить комплекс работ в соответствии с полученной от Заказчика проектно-сметной документацией, требованиями СНиП и ГОСТов.
   4.2.2. Обеспечить безопасные условия труда и соблюдение правил охраны труда и правил пожарной безопасности своих сотрудников при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика (Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности или иных правил по охране труда и правил пожарной безопасности своими сотрудниками при выполнении работ на территории Заказчика), а также назначенных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил;

   4.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и режима, действующие на территории Заказчика;

         4.2.4. Обеспечить готовность выполняемых Подрядчиком работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.5. Осуществить приёмку оборудования от завода-изготовителя на объекте монтажа.

4.2.6. После выполнения монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик предъявляет лифты экспертной организации в присутствии представителя Заказчика для проведения полного технического освидетельствования с оформлением Актов.
4.2.7. Своевременно в течение 2 (двух) рабочих дней с момента исполнения работ (услуг), предоставлять «Заказчику» Акт выполненных работ (услуг). Датой исполнения работ (услуг), считается дата утверждения «Заказчиком» Акта выполненных работ (услуг).

4.2.8. Предоставлять «Заказчику» счет-фактуру в течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания Акта Сторонами или с даты признания услуг принятыми «Заказчиком».
В случае отсутствия технической возможности предоставить оригиналы первичных документов в указанный срок, предоставлять их по электронной почте или по факсу, в течение одного рабочего дня после их подписания.
4.2.9. Участвовать в сдаче лифтов в эксплуатацию с участием инспектора Ростехнадзора и оформлением «Актов приёмки лифтов в эксплуатацию».

4.2.10. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации лифтового оборудования.

4.2.11. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований нормативно-правовых актов по культуре производства, охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

4.2.12. Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, отходов (вывоз мусора).

4.2.13. Вывезти в десятидневный срок со дня подписания Акта приемки лифта в эксплуатацию, принадлежащие ему инструменты и спецодежду.

4.2.14. Немедленно известить  Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.15. Устранить по требованию  Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик  не несет ответственности.
4.2.16. Не сообщать третьим лицам любую информацию, полученную в ходе выполнения условий настоящего договора.
         4.2.17.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
Статья 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется по технической готовности – после выполнения работ в полном объеме.  Факт приемки-сдачи строительно-монтажных работ подтверждается оформлением (подписанием и проставлением печати) сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 за соответствующий отчетный период. 

5.2.  Указанные в п.п. 5.1. документы с подписью и печатью Подрядчика предъявляются Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца.  
5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов от Подрядчика обязан рассмотреть их и при отсутствии возражений по объему, качеству или стоимости выполненных работ осуществить приемку предъявленных работ.
5.4.  При наличии возражений по объему, качеству или стоимости выполненных работ, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов от Подрядчика возвратить Подрядчику представленные Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с исправлением объема выполненных работ и/или стоимости выполненных работ с приложением мотивированного объяснения.

5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчик предъявляет Заказчику счет-фактуру на сумму выполненных работ.  

Статья 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается два года с момента сдачи лифта  в эксплуатацию. 

6.2. При выявлении недостатков (дефектов) в период гарантийного срока Заказчик обязан письменным уведомлением вызвать Подрядчика для составления Акта, фиксирующего недостатки (дефекты), и согласования порядка и сроков их устранения.

6.3. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, в который входит срок их  согласования.
Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. При наступлении указанных в п.8.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 3-х рабочих дней в письменной форме известить об этом другую Сторону, приложив соответствующую справку.

8.3. При неисполнении обязанности, предусмотренной в п.8.2., Сторона не вправе в последующем ссылается на обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет соизмеримое увеличение срока исполнения Договорных обязательств на период действия таких обстоятельств.

Статья 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. Уведомления могут передаваться в виде факсимильной копии.

9.2. Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме информацию об  изменении своих адресов и реквизитов, в течении 3-х дней с момента таких изменений.
9.3. Убытки, возникшие в результате исполнения обязательств по первоначальным адресам и реквизитам  Стороны,  несвоевременно сообщившей об их изменении другой Стороне, возмещаются Стороной, несвоевременно сообщившей об изменении  адресов и реквизитов.     

9.4. Настоящий Договор действует с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

9.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны и имеющих одинаковую юридическую силу.

9.6. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения противоречий или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законами РФ порядке.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик 

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
142190, Московская обл., г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12

р/с 405 028 106 001 800 000 01

в ОАО Банк ВТБ г.Москва

к/с 301 018 107 000 000 00 187

БИК 044 525 187

ИНН 504 600 5360

ОКПО 086 242 72

ОГРН 102 500 603 4020

КПП 504 601 001

тел. /факс (4967) 51-05-10/ (495) 334-53-91
	Подрядчик 

р/с

к/с

БИК

ИНН

ОКПО

ОГРН

КПП

тел/факс


	ЗАКАЗЧИК:

___________________          С.П.Коржавин
МП

 «____» _____________ 2010 г.
	ПОДРЯДЧИК:

_____________________ 
МП

 «___ » _____________ 2010 г.
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