ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор. ____________________; В.В. Рукша. «___» ___________.2014 г.. |  | СОГЛАСОВАНО. Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота. ____________________; О.Э. Дарбинян. «___» ___________.2014 г.. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по автоматизации бизнес-процесса

подготовки заявки на проведение закупки ТМЦ

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по автоматизации бизнес-процесса подготовки заявки на проведение закупки ТМЦ

(номенклатурная группа № 5.4 - сопровождение и поддержка программного обеспечения (в т.ч. справочно-правовых систем))

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Предмет закупки	3

2.	Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:	3

3.	Порядок формирования цены	3

4.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	4

5.	Условия выполнения работ	4

6.	Дополнительные требования:	4

7.	Место поставки продукции и условия допуска	5

8.	Сроки выполнения работ	5

9.	Требование к форме представляемой информации	5

  - Предмет закупки

Выполнение работ по автоматизации бизнес-процесса подготовки заявки на проведение закупки ТМЦ (номенклатурная группа № 5.4 - сопровождение и поддержка программного обеспечения (в т.ч. справочно-правовых систем))

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Планируемый объем, не более | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адаптация конфигурации "1С: Управление производственным предприятием 8": - формирование Технического проекта - программирование дополнительных функций Системы - разработка пользовательских инструкций - внутреннее тестирование разработанных функциональных возможностей - передача конфигурации с готовой настройкой актуального релиза 1С: УПП | В соответствии с требованиями «Отчета об обследовании требований по автоматизации бизнес-процесса «Заявки на закупку ТМЦ», прил. 1 | 325 | час |
|  | Интеграция баз ПП "1С:Управление производственным предприятием 8" судов флота с центральной базой Управления предприятия: - формирование Технического проекта - программирование дополнительных функций Системы (план обмена, правила конвертации) - разработка пользовательских инструкций - внутреннее тестирование разработанных функциональных возможностей - передача конфигурации с готовой настройкой актуального релиза 1С: УПП |  | 68 | час |
|  | Ввод Системы в действие (опытная эксплуатация) - Сбор, анализ и реализация пожеланий пользователей в рамках выполненной настройки - Подготовка демо-примера и проведение демонстрации финальной версии настройки на территории ЗАКАЗЧИКА - Консультации пользователей на рабочих местах, консультации по телефону, работа над вопросами ЗАКАЗЧИКА в офисе ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | 52 | час |
|  | ИТОГО |  | 445 | час |

  - Порядок формирования цены

  - Стоимость договора должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждому этапу), в соответствии с п. 2 настоящего технического задания;

  - Стоимость работ, оказанных Исполнителем, определяется исходя из стоимости одного часа выполнения работ, согласованной Сторонами в Протоколе согласования условий выполнения работ, за фактически отработанное время в соответствии с листами учета рабочего времени;

  - К тарифам не должны применяться повышающие коэффициенты;

  - В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

  - Форма, сроки и порядок оплаты работ

Расчет за выполненные работы (этапы работ) производится в течение 20 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и получения Заказчиком счета-фактуры.

  - Условия выполнения работ

  - Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки сертификата «1С: Франчайзи»;

  - Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки статусов «Центр сертифицированного обучения 1С (ЦСО)», «Центр компетенции по производству»;

  - Соответствие работ определенным в документах требованиям выявляется в процессе приемки работ со стороны Заказчика;

  - Исполнитель дает гарантии на предоставленные разработки и настройки;

  - Исполнитель гарантирует очное присутствие специалиста Исполнителя для консультирования сотрудников Заказчика непосредственно на их рабочих местах по истечении не более одного рабочего дня с момента получения соответствующей заявки от Заказчика;

  - Гарантийный срок на выполненные работы не менее 6-ти (шести) календарных месяцев от даты подписания акта сдачи-приемки работ.

  - Дополнительные требования:

- Участник закупки должен иметь договоры с завершенными в 2011 - 2014 гг. работами по доработке автоматизированных информационных систем, сопоставимого характера и объема, на сумму не менее 750 000 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС)

- Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки достаточного для исполнения договора количества собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации:

Требования, предъявляемые к наличию кадровых ресурсов

| № п/п | Требуемая квалификация | Документы, подтверждающие квалификацию | Кол-во (чел.), не менее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «1С: Руководитель проекта» | Копии сертификатов, копии трудовых книжек, трудовых договоров | 1 |
|  | «1С: Специалист» или «1С: Специалист-Консультант» в областях: автоматизации оперативного, бухгалтерского, налогового, кадрового учета и расчета заработной платы | Копии сертификатов, копии трудовых книжек, трудовых договоров | 5 |
|  | «1С: Специалист» Подсистема Управление производством в «1С: УПП» | Копии сертификатов, копии трудовых книжек, трудовых договоров | 3 |
|  | «1С: Профессионал» Подсистема Управление бюджетированием в «1С УПП» | Копии сертификатов, копии трудовых книжек, трудовых договоров | 3 |
|  | «1С: Профессионал» Подсистема МСФО в «1С: УПП» | Копии сертификатов, копии трудовых книжек, трудовых договоров | 1 |
|  | «1С: Специалист» по программированию на платформе «1С: Предприятие 8» | Копии сертификатов, копии трудовых книжек, трудовых договоров | 5 |

  - Место поставки продукции и условия допуска

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Сроки выполнения работ

Все работы по договору должны быть выполнены в срок с «16» сентября 2014 г. по «10» февраля 2015 г., по этапам выполнения работ:

1-й этап работ (п.1 раздела 2 настоящего «Технического задания») – все работы по этапу должны быть выполнены в срок с «16» сентября 2014 г. по «20» декабря 2014 г.

2-й этап работ (п.2 раздела 2 настоящего «Технического задания») - все работы по этапу должны быть выполнены в срок с «01» декабря 2014 г. по «26» декабря 2014 г.

3-й этап работ (п.3 раздела 2 настоящего «Технического задания») - все работы по этапу должны быть выполнены в срок с «29» декабря 2014 г. по «10» февраля 2015 г.

  - Требование к форме представляемой информации

Представляемая информация должна быть переведена на русский язык

  - Приложение

Отчет об обследовании требований по автоматизации бизнес-процесса «Заявки на закупку ТМЦ» - 1 экз. на 41-м листе

  - Подписи

| Главный метролог-начальник отдела КИПиА |  | / И.В. Тулешов / |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Начальник группы ИТ |  | / В.Н. Круглов / |
|  | (подпись) |  |