Приложение № 2

к договору ______________от _____________

###### Календарный план

###### на выполнение работ по расчистке от кустарника и мелколесья территории, прилегающей к периметру защищенной зоны с внешней и внутренней стороны с применением дефолиантов

| № этапа | Наименование этапов работ по договору | Сроки выполнения |  | Результаты работ (перечень отчётной документации, представляемой с актом сдачи-приёмки выполненных работ) | Стоимость работ, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Выполнение работ по очистке территории площадью 6,0351га от кустарника и мелколесья. | С даты подписания акта передачи фронта работ | 30 календарных дней с даты подписания акта передачи фронта работ (но не позднее 31.07.2014) |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» |  |
| ____________________ В.А. Василенко м.п. | __________________ /_________________/ м.п. |