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Календарный план
на выполнение работ по расчистке от кустарника и мелколесья территории, прилегающей к периметру защищенной зоны с внешней и внутренней стороны с применением дефолиантов
	№
этапа
	Наименование этапов работ по договору
	Сроки выполнения
	Результаты работ (перечень отчётной документации,
представляемой с актом сдачи-приёмки выполненных работ)
	Стоимость работ, с НДС, руб.

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8

	1
	Выполнение работ по очистке территории площадью 6,0351га от кустарника и мелколесья.
	С даты подписания акта передачи фронта работ
	30 календарных дней  с даты подписания акта передачи фронта работ                    (но не позднее 31.07.2014)
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Генеральный директор 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

	


	
	

	____________________  В.А. Василенко
м.п. 
	__________________ /_________________/
м.п. 




