Приложение № 1

к Договору №______________

от ___    ____________2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка адаптера передачи данных из ЕОНКОМ на базе ПО ENOVIA в системы проектирования на базе ПО SmartPlant Enterprise»

2015 г.

Содержание

1.	Наименование работы	5

2.	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ	5

3.	ОПИСАНИЕ РАБОТ	5

3.1	Краткие сведения об объекте автоматизации	5

3.1.1	Рабочая среда Адаптера	5

3.1.2	Основные участники процесса информационного обмена	6

3.1.3	Архитектурная схема Адаптера	6

3.2	Сведения об условиях эксплуатации Системы	9

4.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ и требования к техническим результатам работы	9

4.1	Требования Адаптеру ЕОНКОМ-SPE	9

4.2	Общие требования к модулям Адаптера ЕОНКОМ-SPE	11

4.2.1	Требования к модулю SPPID	13

4.2.2	Требования к модулю SP3D	13

4.2.3	Требования к модулю SPF	14

5.	ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ	20

6.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	20

7.	ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	20

8.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ	20

8.1	Стадии и этапы работ по созданию Адаптера передачи данных	20

8.2	Требования к документации для приемки	21

8.3	Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему)	21

8.4	Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:	22

8.5	Статус приемочной комиссии	22

8.6	Вид и порядок проведения экспертизы технической документации	22

9.	Требования к отчетности	22

9.1	Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89	22

9.2	Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД	23

9.3	Формат отчетной документации	23

10.	Перечень принятых сокращений	23

11.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	24

Наименование работы

Разработка адаптера передачи данных из ЕОНКОМ на базе ПО ENOVIA в системы проектирования на базе ПО SmartPlant Enterprise.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Задача выполнения работ по проекту «Разработка адаптера передачи данных из Единого отраслевого номенклатурного каталога оборудования и материалов на базе ПО ENOVIA в ПО SmartPlant Enterprise» является обеспечение автоматизированной передачи данных по каталожным элементам ЕОНКОМ в ПО SPE (SPF, SPPID, SP3D, SPEL, SPI).

Целями выполнения работ являются:

создание Адаптера передачи данных ЕОНКОМ-SPF с целью уменьшения сроков и затрат на дополнение данных проектного каталога SPF каталожными данными ЕОНКОМ;

обеспечение централизованного контроля и управления решениями Адаптеров ЕОНКОМ-SPEL/SPI, ЕОНКОМ-SPPID, ЕОНКОМ-SP3D, ЕОНКОМ-SPF

выполнение доработки Адаптеров ЕОНКОМ-SPEL/SPI, ЕОНКОМ-SPPID, ЕОНКОМ-SP3D по актуальным функциональным требованиям.

ОПИСАНИЕ РАБОТ

Краткие сведения об объекте автоматизации

Рабочая среда Адаптера

Рабочей средой Адаптеров передачи данных должны являться:

Enovia V6 – гибкая PLM-система компании Dassault Systemes (Франция). Enovia V6 позволяет производить ее настройку под решаемый спектр задач и обеспечивает работу с большими объемами информации, что очень актуально с учетом большого оборудования и материалов, поставляемых на АЭС. При этом Enovia V6 дает возможность одновременной работы большого количества пользователей в Каталоге, при наличии доступа в Интернет и установленного web-браузера.

SPE – комплекс ПО компании Intergraph для решения задач сопровождения промышленного объекта на всех этапах жизненного цикла, в состав которого входит ПО: SPF, SP3D, SPPID, SPEL, SPI и пр.

SPF – PLM-система компании Intergraph для управления информационными потоками, представляет собой «портальное интеграционное ядро комплексного проектирования» в приложениях SmartPlant Enterprise.

SPI – 2D-САПР компании Intergraph, обеспечивает проектирование (моделирование) и отображение систем КИПиА и телекоммуникационных систем как источника данных по устройствам и приборам, контурам управления, схемам кабельных соединений, монтажно-установочным чертежам и т.д.

SPEL – 2D-САПР компании Intergraph, обеспечивает проектирование (моделирование) и отображение электрических распределительных сетей, как источника данных по электротехническому оборудованию, включая перечни электрических потребителей со шкафами управления и питания, перечни распределительных устройств, кабельные журналы, спецификации кабелей и т.д.

SPPID – 2D-САПР компании Intergraph, обеспечивает проектирование (моделирование) и отображение принципиально-технологических схем трубопроводов, оборудования и инструментов, как источника данных по технологическому оборудованию, трубопроводным системам и обслуживающим инструментам.

SP3D – 3D-САПР компании Intergraph, обеспечивает пространственное объемное проектирование технологической, архитектурно-строительной частей, металлоконструкций, объектов электроснабжения, систем КИПиА.

Основные участники процесса информационного обмена

Верификатор – сотрудник, выполняющий работы по верификации данных и осуществляющий техническую поддержку ЕОНКОМ.

Пользователь – специалист, работающий в ПО SPE и являющийся функциональным заказчиком Адаптера передачи данных.

Администратор – специалист, осуществляющий техническую поддержку Адаптера передачи.

Архитектурная схема Адаптера

На рисунке 1 представлена архитектурная схема передачи данных из Единого отраслевого номенклатурного каталога оборудования и материалов на базе ПО ENOVIA в ПО SmartPlant Enterprise.

Рисунок 1 – Схема передачи данных ЕОНКОМ – SPE с учетом портала ТУ, ТЗ

На схеме изображено многокомпонентное решение Адаптера ЕОНКОМ-SPE. Центральной частью решения выступает единая программная среда Адаптера ЕОНКОМ-SPE. В состав решения помимо единой среды входят клиентское ПО Адаптера, функционирующее непосредственно из ПО компонентов SPE и функционал сбора статистики.

Единая программная среды Адаптера ЕОНКОМ-SPE должна объединять части решений индивидуальных решений Адаптеров компонентов SPE, работа которых не предполагается непосредственно из среды самих компонентов SPE.

Схема отображает структуру решения с учетом использования существующих компонентов и доработки их функционала, а также с учетом разработки новых компонентов.

На рисунке 2 представлена архитектурная схема основных разрабатываемых компонентов решения Адаптера ЕОНКОМ-SPE: модуля передачи данных из Единого отраслевого номенклатурного каталога оборудования и материалов на базе ПО ENOVIA в ПО SmartPlant Foundation и функционала сбора и визуализации статистики.

маппинга

Рисунок 2 – Архитектурная схема Адаптера ЕОНКОМ-SPF

На схеме изображены компоненты модуля SPF Адаптера ЕОНКОМ-SPE, компоненты функционала сбора и визуализации статистики, а также компоненты ЕОНКОМ, участвующие в процессе.

Решение передачи данных из ЕОНКОМ в SPF состоит из модуля SPF Адаптера ЕОНКОМ-SPE, предназначенного для настройки маппинга, и клиентского ПО Адаптера, функционирующего непосредственно из SPF, включая API SPF сравнения полученных из ЕОНКОМ данных с текущим состоянием данных в SPF.

Сведения об условиях эксплуатации Системы

В ходе эксплуатации Адаптеры передачи данных должны работать с ПО SPE следующих версий:

SPF 2009R4 SP1;

SPPID 2009 SP1 – 2009 SP5;

SP3D 2009R1 – 2011R1;

SPEL 2009 SP2 – 2009 SP5;

SPI 2009 SP2 – 2013.

Работа с данными ПО должна обеспечиваться в следующем информационном окружении:

Oracle: Oracle 10.2.0.4 – 11.2.0.2;

Microsoft SQL Server 2005 – 2012;

ОС Windows: Windows XP Professional SP3 – Windows 7 x86/x64 Professional SP1, Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise x86-x64 SP1-SP2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2;

VM Ware: vSphere 5.1;

Citrix: Xenapp 5.0, тестируется XenDesktop 7.x;

Remote DesktopConnection: не регламентируется. Обновления версии клиента выполняются через WSUS по мере выхода. Клиент для Windows 2003 (обычно 6.0.6001), Windows XP (обычно 6.1.7600), Windows 7 (обычно 6.2.9200);

MS Office: MS Office 2003 – MS Office 2010.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ и требования к техническим результатам работы

Требования Адаптеру ЕОНКОМ-SPE

Адаптер ЕОНКОМ-SPE представляет собой многокомпонентное решение, состоящее из единой программной среды Адаптера ЕОНКОМ-SPE, клиентов модулей Адаптера для ПО SPE и сервиса сбора статистики.

Единая программная среда Адаптера ЕОНКОМ-SPE является централизованной программной оболочкой, объединяющей компоненты существующих решений Адаптеров ЕОНКОМ-SPE.

Для реализации данных требований Исполнителю необходимо выполнить следующие условия:

- Единая программная среда Адаптера ЕОНКОМ-SPE должна включать в себя в виде модулей компоненты решений Адаптеров ЕОНКОМ-SPPID, ЕОНКОМ-SP3D, ЕОНКОМ-SPEL, ЕОНКОМ-SPI, ЕОНКОМ-SPF.

  - В состав единой программной среды должны входить все компоненты, работа которых не интегрирована в ПО SPPID, SP3D, SPEL, SPI, SPF.

- Единая программная среда Адаптера ЕОНКОМ-SPE должна включать в себя функциональные модули входящих в ее состав компонентов.

  - Должен присутствовать основной функциональный модуль, позволяющий настраивать маппинг.

    - Должна быть обеспечена возможность выбора целевого приложения и проекта, для которого требуется настроить маппинг.

    - Решения по настройки маппинга для проектов ПО SPPID, SP3D, SPEL, SPI должны быть импортированы из соответствующих решений Адаптеров без функциональных изменений.

  - Должен присутствовать функциональный модуль настройки разграничения прав доступа пользователей.

    - Разграничение прав доступа должно вестись в централизованном интерфейсе.

    - Должна быть возможность настройки разграничения прав доступа независимо для различных приложений.

    - Должны быть реализованы функциональные возможности разграничения прав доступа, аналогичные решениям Адаптеров, входящих в качестве модулей в состав единой программной среды.

  - Должен присутствовать функционал, обеспечивающий работу с файлами маппинга как при помощи интерфейса, так и при помощи стандартных текстовых редакторов (Notepad) в соответствии с правами доступа.

  - Должен присутствовать функционал, обеспечивающий сброс и сохранение настроек, в том числе, маппинга и данных о ЕОНКОМ.

  - Должен присутствовать модуль настройки подключения к ЕОНКОМ, а так же к проектам SPPID, SP3D, SPEL, SPI, SPF.

    - Методы подключения единой среды к ПО должны быть перенесены из решений соответствующих Адаптеров.

  - Для каждого приложения должны присутствовать специфические модули, при наличии таковых в исходных решениях Адаптеров.

- Единая программная среда Адаптера ЕОНКОМ-SPE должна включать в себя функциональный модуль визуализации статистики использования Адаптера ЕОНКОМ-SPE.

  - Должна быть возможность настройки подключения компонента к БД SQL Server для визуализации статистики, содержащейся в БД.

    - Должна быть возможность инициализации БД статистики Адаптера на базе пустой БД SQL Server.

  - Должна быть возможность получения данных из БД статистики Адаптера.

  - Должна быть возможность отображения статистики адаптера в виде табличного интерфейса с индикацией количества записей.

    - Должна быть возможность фильтрации записей в табличном интерфейсе по признакам: системное имя карточки ЕОНКОМ, целевое приложение, целевой проект, пользователь Адаптера, дата и время транзакции.

    - Должна быть возможность фильтрации одновременно по нескольким вышеперечисленным критериям.

    - Должна быть возможность указания набора значений для параметров, диапазона значений для даты транзакции.

  - Должна быть возможность экспорта полученной статистики в файл табличного представления данных.

- Должен быть разработан отдельный независимый сервис сбора статистики использования Адаптера ЕОНКОМ-SPE.

  - Сервис должен быть доступен для ПК локальной сети Заказчика.

  - В качестве платформы БД сервис должен использовать SQL Server.

  - Должно быть допустимо размещение сервиса и платформы БД на разных ПК, объединенных в одну локальную сеть.

  - Сервис должен обрабатывать данные, поступающие из клиентов модулей Адаптера ЕОНКОМ-SPE и записывать их в БД.

Общие требования к модулям Адаптера ЕОНКОМ-SPE

Основное требование функционала Адаптера ЕОНКОМ-SPE – обеспечение настраиваемой передачи данных. Под настраиваемой передачей данных понимается соответствующее потребностям Заказчика управляемое автоматизированное чтение объектов, их атрибутов и взаимосвязей из БД ЕОНКОМ и соответствующее создание, изменение, удаление объектов, их атрибутов и взаимосвязей в ПО компонентах SPE.

Для реализации данного требования Исполнителю необходимо использовать существующие у Заказчика решения Адаптеров ЕОНКОМ-SPPID, ЕОНКОМ-SP3D, ЕОНКОМ-SPEL, ЕОНКОМ-SPI и разработать решение передачи данных из ЕОНКОМ в SPF. Названные решения необходимо интегрировать в единую программную среду Адаптера ЕОНКОМ-SPE в виде функциональных модулей согласно требованиям.

В данном разделе описываются общие требования к модулям SPPID, SP3D, SPEL, SPI, SPF Адаптера ЕОНКОМ-SPE:

- Должен быть предусмотрен функционал авторизации пользователя в web-сервисе ЕОНКОМ.

  - Авторизация пользователе	й в ЕОНКОМ должна производится в виде запроса в ЕОНКОМ, содержащего данные для авторизации. Данный запрос должен отправляться однократно в каждой сессии работы Адаптера с ЕОНКОМ.

  - Должен быть предусмотрен режим, в котором данные для авторизации хранятся в Адаптере в зашифрованном виде и используются автоматически при авторизации пользователя в ЕОНКОМ.

  - Должен быть предусмотрен режим, в котором пользователю предлагается ввести данные для авторизации при выполнении первого запроса Адаптера в сессии работы с ЕОНКОМ.

  - В случае ошибки авторизации пользователя в ЕОНКОМ доступ Адаптера в ЕОНКОМ должен быть заблокирован.

- Модуль компонента SPE Адаптера должен отправлять в сервис сбора статистики информацию о карточках, которые были успешно загружены (направлены для загрузки) в текущий проект.

  - В составе этой информации должны содержаться идентификаторы приложения, проекта и карточки, загруженной в проект, а также пользователя, совершающего загрузку и время транзакции.

- Увеличение быстродействия Клиентов модулей компонентов SPE Адаптера, отвечающих за непосредственное преобразование данных ЕОНКОМ в данные проектов ПО SPE.

  - Время обработки одной карточки ЕОНКОМ не должно превышать 5 секунд, в среднем.

  - Максимально допустимое время обработки карточки ЕОНКОМ устанавливается в пределах 10 секунд.

- Должны быть предусмотрены следующие механизмы преобразования значений атрибутов при маппировании:

  - Маппирование типа «список - список»: одному или нескольким списковым значеням ЕОНКОМ ставится в соответствие одно списковое значение SPE. При установлении соответствия списковых значений в интерфейсе маппирования отображаются наименования списковых значений. Однако соответствие устанавливается между уникальными индентификаторами SPE и ЕОНКОМ (objected, UID).

  - Маппирование типа «текст-список»

  - Маппирование типа «список-текст»

  - Маппирование типа «список-текст»

  - Маппирование типа «ед. изм физической величины-ед изм физической величины»

  - Маппирование типа «ед. изм физической величины-список»

  - Маппирование типа «список-ед. изм физической величины»

  - Перечень необходимых функций(типов) маппирования может быть скорректирован на стадии разработки технорабочего проекта Адаптера ЕОНКОМ-SPE

Требования к модулю SPPID

В данном разделе описываются специфические требования к доработке функционала решения Адаптера ЕОНКОМ-SPPID:

- Должна быть обеспечена возможность осуществлять импорт данных сразу для всех выделенных символов за одну транзакцию при соблюдении следующих условий: выделены одинаковые символы, для выделенных символов установлено одно значение идентификатора карточки, свойства которой необходимо импортировать.

- Основная форма импорта Клиента SPPID должна содержать информацию о времени прохождения этапов импорта.

Требования к модулю SP3D

В данном разделе описываются специфические требования к доработке функционала решения Адаптера ЕОНКОМ-SP3D:

- Должен быть переработан механизм преобразования классификаций.

  - Необходимо реализовать настройку маппинга классификаций в виде системного имени шаблона ЕОНКОМ (name_equip).

  - Необходимо реализовать корректную работу модуля Адаптера ЕОНКОМ-SP3D, отвечающего за преобразование карточки ЕОНКОМ, по настроенному маппингу.

- Должен быть добавлен функционал формирования столбцов, содержащих комментарии. Данный функционал будет использован для записи значений списков в виде информативных текстовых строк.

- Должна быть доработана реакция Адаптера на карточки ЕОНКОМ.

  - В случае, если в карточке ЕОНКОМ не содержится 3D-модели в формате sat с значением атрибута «Проектная модель», импорт карточки не должен происходить. В этом случае Адаптер должен выводить соответствующее уведомление.

- Должен быть разработан функционал, обеспечивающий централизованный доступ к настройкам и файлам маппинга решения передачи данных из ЕОНКОМ в SP3D.

Требования к модулю SPF

Общие требования к модулю SPF

Основное требование функционала Адаптера ЕОНКОМ-SPE – обеспечение настраиваемой передачи данных. Под настраиваемой передачей данных понимается соответствующее потребностям Заказчика управляемое автоматизированное чтение объектов, их атрибутов и взаимосвязей из БД ЕОНКОМ и соответствующее создание, изменение, удаление объектов, их атрибутов и взаимосвязей в ПО компонентах SPE.

Для реализации данного требования Исполнителю необходимо:

- Доработать / разработать интерфейс настройки маппинга для SPF, функционирующий в составе единой программной среды Адаптера ЕОНКОМ-SPE;

- Разработать клиент модуля SPF Адаптера ЕОНКОМ-SPE, работающий непосредственно из среды SPF. Клиент осуществляет преобразование данных из формата ЕОНКОМ в данные в формате SPF в соответствии «картой маппинга» и размещает преобразованные данные в соответствующие документы (в формате XML).

- Разработать API для сравнения текущего состояния объектов в SPF и данных, извлеченных из ЕОНКОМ и преобразованных формат SPF с предоставлением возможности фиксации изменений в SPF.

- Должен быть обеспечен доступ из Адаптера к данным, хранящимся в БД ЕОНКОМ:

  - Доступ к данным, хранящимся в БД ЕОНКОМ должен быть только на чтение.

  - Адаптеры должны иметь возможность получать из БД ЕОНКОМ данные о классах оборудования, атрибутах классов оборудования, их значениях, списках значений, единицах измерения значений атрибутов, перечнях и значениях атрибутов вложенных объектов.

  - Непосредственное взаимодействие с БД ЕОНКОМ должен осуществлять Веб-сервис, разработанный для адаптера ЕОНКОМ – SPPID.

    - Доступ из адаптера к данным, хранящимся в БД ЕОНКОМ, должен осуществляться посредством запроса к Веб-сервису.

    - Веб-сервис должен иметь постоянное подключение к БД ЕОНКОМ.

      - Постоянное подключение к БД ЕОНКОМ должно занимать не более одной лицензии ENOVIA.

- Должен быть обеспечен доступ из Адаптера к данным, хранящимся в БД SPF:

  - Адаптер должен иметь возможность получать из схем данных проектов SPF данные о классах, интерфейсах, атрибутах, списках значений, единицах измерения, связях (RelDef) и другие необходимые данные.

    - Доступ из адаптера к этим данным должен осуществляться посредством API SPF или чтения специально подготовленных служебных файлов фиксированного формата.

    - Доступ из адаптера к этим данным должен быть только на чтение.

Требования к интерфейсу настройки маппинга SPF

Основное требование функционала интерфейса настройки маппинга модуля SPF Адаптера ЕОНКОМ-SPE – обеспечение возможности создания и изменения маппинга, определяющего алгоритм передачи данных в модуле SPF Адаптера ЕОНКОМ-SPE. Под маппингом понимается соответствующая потребностям Заказчика конфигурация, содержащая правила преобразования данных карточек ЕОНКОМ в данные объектов SPF.

Для реализации данного требования Исполнителю необходимо обеспечить соответствие требованиям:

- Возможность настройки маппинга должна быть обеспечена для классов SPF и шаблонов ЕОНКОМ.

  - Классами SPF в рамках модуля SPF Адаптера ЕОНКОМ-SPE являются иерархически выстроенные элементы классификатора каталожных элементов SPF. Конкретный «ClassDef» SPF для элементов классификатора задается в рамках настройка адаптера пользователем. (Иерархическая связь между элементами классификатора: «SPFClassMember»)

  - Каждому классу SPF должна быть возможность поставить в соответствие несколько шаблонов ЕОНКОМ. Каждому шаблону ЕОНКОМ должна быть возможность поставить в соответствие один и только один класс SPF.

- Возможность настройки маппинга должна быть обеспечена для моделей SPF и карточек ЕОНКОМ.

  - Моделями SPF в рамках модуля SPF Адаптера ЕОНКОМ-SPE являются классифицированные элементы в соответствии с классами SPF (связь между классами SPF и классифицированными элементами классификатора: «SPFPrimaryClassification») Конкретный «ClassDef» SPF для моделей SPF задается пользователем и может быть различным в зависимости от классификации.

  - Каждой модели в SPF должен соответствовать одина и только одна карточка ЕОНКОМ. Каждой карточке ЕОНКОМ должена соответствовать одина и только одина модель в SPF.

- Возможность настройки маппинга должна быть обеспечена для атрибутов и взаимосвязей моделей в зависимости от их классификации.

  - Маппинг атрибутов должен устанавливаться в пределах маппинга классов. Для атрибутов, присутствующих в разных классах должна быть возможность настройки различного маппинга с учетом иерархии классов: для более конкретных классов принимается маппинг более абстрактного, если не определено иного.

  - Каждому атрибуту SPF должна быть возможность поставить в соответствие один и только один атрибут ЕОНКОМ. Каждому атрибуту ЕОНКОМ должна быть возможность поставить в соответствие группу атрибутов SPF.

  - Должна быть обеспечена возможность поиска атрибутов по отображаемому и системному имени.

  - Атрибуты для которых уже настроен (или еще не настроен) маппинг должны быть различимы как визуально, так и с точки зрения их фильтрации при настройке маппинга.

  - Для атрибутов ЕОНКОМ, имеющих тип reference пользователь должен иметь возможность настроить строку форматирования – способ вывода вложенных свойств.

- Возможность настройки маппинга должна быть обеспечена для списков значений SPF.

  - Маппинг значений списка должен устанавливаться в пределах маппинга атрибутов. Для списков, присутствующих в разных классах, ассоциированных с разными атрибутами должна быть возможность настройки различного маппинга.

  - Каждому значению списка ЕОНКОМ должна быть возможность поставить в соответствие одно и только одно значение SPF. Каждому значению списка SPF должна быть возможность поставить в соответствие группу значений списка ЕОНКОМ.

  - Критерием доступности маппинга списков должно являться наличие связи атрибута SPF со списком значений SPF.

    - В случае наличия связи атрибута ЕОНКОМ со списком значений ЕОНКОМ должна быть возможность выбора значений списка ЕОНКОМ.

- Возможность настройки маппинга должна быть обеспечена для единиц измерения атрибутов.

  - Должна быть осуществлена возможность настройки маппинга единиц измерения атрибутов как для каждого атрибута в отдельности, так и для всего проекта в целом.

  - Каждой единице измерения из ЕОНКОМ должна быть возможность поставить в соответствие одну и только одну единицу измерения из SPF. Каждой единице измерения из SPF должна быть возможность поставить в соответствие группу единиц измерения из ЕОНКОМ.

  - Для каждой пары единиц измерения, между которыми настроен маппинг, должна быть обеспечена возможность установки правил преобразования числовых значений атрибутов, измеряемых данными единицами.

    - В состав правила преобразования должен входить коэффициент, на который умножается преобразуемое значение.

    - В состав правила преобразования должен входить коэффициент, который прибавляется к преобразуемому значению.

- Должна быть обеспечена возможность индивидуальной независимой настройки маппинга объектов на каждом проекте SPF.

  - В адаптере должна быть предусмотрена возможность выбора пользователем проекта SPF, для которого производится настройка маппинга.

- Должна быть обеспечена возможность сброса настроек.

  - Должна быть обеспечена возможность группового сброса настроек маппинга объектов.

  - Должна быть обеспечена возможность сброса сохраненных данных о структуре ЕОНКОМ, обновления данных о структуре ЕОНКОМ.

- Должна быть обеспечена работа с файлами, хранящими настройками маппинга.

  - Настройки маппинга объектов должны сохраняться в конфигурационных файлах настроек адаптеров.

  - Должна быть обеспечена возможность выгрузки настроек маппинга объектов во внешний файл определенного формата.

  - Должна быть обеспечена возможность загрузки настроек маппинга объектов из внешнего файла определенного формата.

- В адаптерах должен быть реализован функционал разграничения прав доступа пользователей.

  - Настройка прав доступа пользователей должна производиться только пользователями с правами администратора.

  - Должна быть обеспечена возможность индивидуальной независимой настройки прав доступа пользователей на каждом проекте SPF и на все проекты в целом.

  - Должны быть реализованы функции добавления, изменения, удаления ролей, определяющих права доступа в Адаптер.

  - Должна быть обеспечена возможность создания роли Адаптера на основании различных средств аутентификации пользователей.

    - Должна быть обеспечена возможность создания, изменения и удаления локальных пользователей Адаптер.

    - Должна поддерживаться Windows-аутентификация пользователей как локальных, так и доменных.

    - Должна быть реализована возможность и выдачи прав на группу.

      - Должны поддерживаться Windows-группы пользователей, как локальные, так и доменные.

      - Должна быть реализована возможность создания, изменения и удаления групп пользователей Адаптера.

Требования к Клиенту Адаптера SPF

Основное требование функционала Адаптера ЕОНКОМ-SPE – обеспечение настраиваемой передачи данных. Под настраиваемой передачей данных понимается соответствующее потребностям Заказчика управляемое автоматизированное чтение объектов, их атрибутов и взаимосвязей из БД ЕОНКОМ и соответствующее создание, изменение, удаление объектов, их атрибутов и взаимосвязей в ПО компонентах SPE.

Для реализации данного требования Исполнителю необходимо обеспечить соответствие требованиям:

- Разработать компонент Адаптера, который запускается из среды SPF и имеет доступ к БД ЕОНКОМ.

- С целью обеспечения возможности загрузки данных в SPF должен быть реализован режим выбора документов (ТУ) из ЕОНКОМ. Данные по карточкам ЕОНКОМ, ассоциированным с данным документом, будут преобразованы и переданы в SPF (непосредственно файлы документов ТУ, ТЗ в SPF не передаются).

  - При выборе документов должна быть обеспечена возможность предоставления информации о характеристиках документа (например, статус, принадлежность к проекту и т.д.), а также фильтрации по предоставленной информации.

  - При формировании документа должна быть возможность ограничения карточек ЕОНКОМ, которые будут переданы в SPF по предварительно настроенным условиям при помощи Адаптера. Данные условия могут быть сформированы на основе атрибутов карточки ЕОНКОМ.

- Преобразование данных ЕОНКОМ должно производиться в соответствии с настройками маппинга объектов ЕОНКОМ-SPF текущего проекта.

  - По маппингу классов SPF и шаблонов ЕОНКОМ должно устанавливаться: в объект какого класса SPF будет преобразована карточка ЕОНКОМ, принадлежащая определенному шаблону.

  - По маппингу атрибутов класса SPF и атрибутов карточки ЕОНКОМ должно устанавливаться: в какой атрибут какого интерфейса класса SPF будет преобразованы атрибуты карточки ЕОНКОМ и, соответственно, переданы их значения.

  - По маппингу значений: преобразование значений должно происходить в соответсвии с типом данного преобразования согласно пункту 5.2 настоящего документа.

- Преобразование и загрузка данных должна производиться только для объектов, между которыми настроен маппинг.

- Преобразование и загрузка данных должна производиться только по команде пользователя. Никакой автоматической загрузки данных происходить не должно.

- Преобразование и загрузка данных должна содержать в себе ряд проверок пула загрузки данных.

  - Записи пула загрузки данных должны проверяться по атрибуту ЕОНКОМ_Reference SPF, каталожному уникальному идентификатору на наличие дубликатов в целевом проекте передачи данных SPF.

    - Проверка по атрибутам должна происходить с учетом изменения значений атрибутов в процессе преобразования данных.

  - Записи пула загрузки данных должны проверяться на однозначность применения к ним настроек маппинга.

    - В случае, если в Адаптер приходит карточка ЕОНКОМ, шаблон которой не указан в карте маппинга, обработка карточки не выполняется.

    - В случае, если в Адаптер приходит карточка ЕОНКОМ, для атрибута которой указан маппинг указан некорректно (например, отсутствует маппинг единиц измерения или значений списка) и значения атрибута не могут быть однозначно обработаны по настроенному маппингу, обработка карточки ЕОНКОМ не выполняется, документ в SPF не создается. Выводится лог с указанием конкретного типа ошибки, объекта, атрибута и значения на котором данная ошибка произошла.

  - В режиме работы Адаптера, предполагающем создание новых версий документов с данными, извлеченными из ЕОНКОМ в SPF.

  - Записи, непрошедшие одну из проверок должны автоматически исключаться из пула загрузки данных.

  - Адаптер в ходе проведения проверки записей пула загрузки данных должен записывать информацию об исключенных из пула записях и причине их исключения в специальных файл фиксированного формата.

  - Должна быть обеспечена возможность отслеживания необходимости повторной передачи обновленных данных по карточкам ЕОНКОМ в SPF.

- Должна быть организована обратная связь Адаптера с сервисом ЕОНКОМ на этапе преобразования и загрузки данных в SPF.

  - В режиме работы Адаптера, предполагающем создание новых документов импорта из ЕОНКОМ в SPF на основании карточек, получаемых по документам ЕОНКОМ (ТУ), должен быть реализован функционал отслеживания необходимости удаления карточек ЕОНКОМ, загруженных в SPF.

- После создания в SPF документов импорта из ЕОНКОМ, содержащих преобразованную адаптером информацию в формат данных SPF может быть запущено сравнение данных в полученном документе и текущим состоянием этих объектов в SPF.

  - Результаты сравнения визуализируются в новом окне, где наглядно видны все изменения моделей SPF (удаление, добавление, изменение по атрибутам или взаимосвязям).

  - Ответственное лицо принимает (или не принимает) данные изменения, после чего данные о моделях изменяются (добавляются, удаляются, изменяются атрибуты или взаимосвязи)

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования не предъявляются.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования не предъявляются.

ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: 30.11.2015г.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Стадии и этапы работ по созданию Адаптера передачи данных

В таблице 1 указан состав работ по созданию адаптера передачи данных.

Таблица 1. Состав работ по созданию адаптера передачи данных.

| № этапа | № подэтапа | Состав | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Технорабочее проектирование Адаптера ЕОНКОМ-SPE | Разработка технорабочего проекта Адаптера ЕОНКОМ-SPE |
| 2 | 2.1 | Выполнение работ по созданию Адаптера ЕОНКОМ-SPE | Разработка модуля SPF, компонентов сбора и визуализации статистики; доработка модулей SPPID, SP3D, SPEL, SPI; создание интеграционного решения Адаптер ЕОНКОМ-SPE |
|  | 2.2 | Создание, обновление программного комплекса | Установка и настройка ПО Адаптера ЕОНКОМ-SPE |
|  | 2.3 | Разработка, обновление документации | Разработка и согласование документации |
|  | 2.4 | Обучение пользователей и администратора |  |
|  | 2.5 | Проведение испытаний и ввод в опытно-промышленную эксплуатацию | Проведение испытаний в соответствии с ПМИ и подписание акта о вводе в опытную эксплуатацию |

Требования к документации для приемки

Далее представлен перечень разрабатываемой проектной документации:

Технорабочий проект Адаптера ЕОНКОМ-SPE - разрабатывается Исполнителем;

Регламент информационного взаимодействия пользователей Адаптера ЕОНКОМ-SPE - разрабатывается Исполнителем;

Программа и методика испытаний Адаптера ЕОНКОМ-SPE - разрабатывается Исполнителем;

Описание Адаптера ЕОНКОМ-SPE - разрабатывается Исполнителем;

Паспорт Адаптера ЕОНКОМ-SPE - разрабатывается Исполнителем;

Руководство администратора Адаптера ЕОНКОМ-SPE - разрабатывается Исполнителем;

Руководство пользователя Адаптера ЕОНКОМ-SPE - разрабатывается Исполнителем;

файлы исходного кода.

По согласованию с Заказчиком Исполнитель имеет право исключать написание инструкции Администратора по какому-либо модулю или инструменту в случае, если инструмент не требует администрирования и является исключительно пользовательским и преднастроенным без возможности внесения изменений.

Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему)

Виды, состав, объем, и методы испытаний Адаптера передачи данных должны быть изложены в программе и методике испытаний, разрабатываемой в составе рабочей документации.

Целью проведения испытаний является проверка соответствия Адаптера требованиям, изложенным в Техническом задании.

Испытания Адаптера должны производиться на тестовом примере.

Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:

Сдача-приёмка работ производится в соответствии с Договором между Исполнителем и Заказчиком.

Основанием для сдачи-приёмки работ служит акт сдачи-приемки работ, представляемый Исполнителем. Для сдачи-приемки представляется также документация, указанная в Разделе 8.2 настоящего Технического задания.

Для проведения сдачи-приемки выполненных работ Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

По результатам сдачи-приемки работ оформляется акт сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Исполнителем.

Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных программных компонент и программных компонент, разработанных Исполнителем вне рамок данного проекта) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.

Статус приемочной комиссии

Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний.

Вид и порядок проведения экспертизы технической документации

Исполнитель осуществляет разработку документов, согласование их с руководителем проекта со стороны Заказчика, обеспечивает утверждение.

Требования к отчетности

Согласованный	разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89

Комплект документации, созданный при разработке Адаптеров, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word, Excel, Project, Visio, Adobe, ARIS.

При разработке документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 5034.698-90 и т.д.

Проектная документация должна быть выпущена в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по доработке Адаптеров.

Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов.

Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам завершения работ по Договору.

Для Адаптеров на различных стадиях создания должны быть выпущены документы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем» в соответствии с подразделом 8.2.

Требования	по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД

Требования не предъявляются.

Формат отчетной документации

Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию и материалы в двух экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM).

Перечень принятых сокращений

ЕОНКОМ – Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

ПК – персональный компьютер

ПО – программное обеспечение

САПР – система автоматизированного проектирования

SPE – SmartPlant Enterprise

SPO – SmartPlant Enterprise for Owner operators core solution

SP3D – SmartPlant 3D

SPEL – SmartPlant Electrical

SPF – SmartPlant Foundation

SPI – SmartPlant Instrumentation

SPPID – SmartPlant P&ID

ГОСТ – государственный стандарт

ПМИ – программа и методика испытаний

БД – база данных

ТУ – технические условия

ТЗ – техническое задание

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложения отсутствуют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: _________________ / ./ подпись «____» _________________ 2015г. | От Заказчика: _________________ / _____________/ подпись «____» _________________ 2015г. |
| --- | --- |