ДОГОВОР № _____

на выполнение работ по рекультивации существующих горных выработок и отвалов в части нарушения при отборе технологической пробы

на урановом месторождении Оловское

(Забайкальский край, Чернышевский район, с. Старый Олов)

Город Москва							      « ___ » __________ 2012 года

Закрытое акционерное общество «Оловская горнохимическая компания», (ЗАО «ОГХК») в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице  Генерального директора Разумова Владимира Ивановича, действующего на основании устава с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по рекультивации существующих горных выработок и отвалов в части нарушения при отборе технологической пробы на урановом месторождении Оловское (Забайкальский край, Чернышевский район, с. Старый Олов).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.3. Поручения Заказчика, а также технические и другие требования к работам содержатся в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.4. Подрядчик обязуется выполнять работы, а также полностью завершить и сдать результат Заказчику в соответствии с Календарным графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение 2). Календарный график выполнения работ определяет начальный и конечный сроки выполнения работ, а также промежуточные сроки выполнения работ по Договору. Календарный график выполнения работ (с указанием всех сроков) подписывается одновременно с настоящим Договором.

1.5. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами и стандартами по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами и охране окружающей природной среды, а также должны соответствовать Техническому заданию.

1.6. Результатами работ по настоящему Договору являются:

- рекультивация существующих горных выработок и отвалов в части нарушения при отборе технологической пробы на урановом месторождении Оловское (Забайкальский край, Чернышевский район, с. Старый Олов) в соответствии с Проектом рекультивации (приложение к Техническому заданию);

- подписание в установленном порядке акта рекультивации существующих горных выработок и отвалов в части нарушения при отборе технологической пробы на урановом месторождении Оловское между Заказчиком и администрацией муниципального образования Чернышевский район (местные органы управления);

- итоговый письменный отчет Подрядчика о выполненных работах.

1.7. В случае если выполнение работ в соответствии с законодательством Российской Федерации требует наличия соответствующей лицензии или иного разрешительного документа, выдаваемого уполномоченным государственным органом либо саморегулирующей организацией, Подрядчик перед началом выполнения работ обязан предоставить Заказчику копию соответствующей лицензии и/или разрешительного документа, заверенную подписью и печатью Подрядчика. В случае невыполнения условий настоящего пункта, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, путем направления Подрядчику уведомления. В этом случае, Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Подрядчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.	Подрядчик вправе:

2.1.1. В любое время в рамках исполнения настоящего Договора обоснованно запрашивать у Заказчика предоставление документов и информации необходимых для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им принятых на себя обязательств по настоящему Договору;

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить надлежащее выполнение работ не позднее 10 ноября 2012 года.

2.2.2. До начала работ оформить всю необходимую для проведения работ разрешительную документацию в соответствии с Проектом рекультивации и требованиями Технического задания (Приложение№1 к настоящему Договору).

2.2.3. Выполнить работу лично с использованием своих материалов и средств, если иное не согласовано Сторонами.

Подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору. В случае нарушения данного требования Заказчик вправе (по своему выбору):

- отказаться от исполнения договора в отношении части работ, порученной Подрядчиком субподрядчику и привлечь для их выполнения другое лицо, с отнесением разницы в цене на Подрядчика;

- или расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней, без какой-либо компенсации Подрядчику понесённых расходов.

2.2.4. Если в процессе исполнения договора Подрядчик обнаружит ошибки, неточности в Техническом задании или условия, противоречащие каким либо нормативным документам, актам, постановлениям Правительства Российской Федерации или законодательству Российской Федерации, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность Заказчика. В этом случае стороны принимают все необходимые меры для исправления и согласования Технического задания, с обязательным подписанием дополнительного соглашения.

2.2.5. Соблюдать требования действующего законодательства по рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр, по промышленной безопасности и охране труда, по охране окружающей природной среды и др. при выполнении работ.

2.2.6. Выполнять работы, в соответствии со сроками (в т.ч. промежуточными), предусмотренными в Календарном график выполнения работ.

2.2.7. По требованию Заказчика, в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса информировать Заказчика о ходе выполнения Работ по настоящему Договору по форме, указанной Заказчиком.

2.2.8. Ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику оформленные надлежащим образом акты сдачи-приёмки выполненных работ, а также отчеты о выполненных работах.

2.3.  Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время в рамках исполнения настоящего Договора в письменной форме запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ в рамках настоящего Договора.

2.3.2. Проверять ход и качество выполняемых работ, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также в любое время производить выездной инспекционный контроль на место проведения работ с целью проверки соответствия данных, изложенных в информационных отчетах о выполненных работах, фактическому объему выполненных работ

2.3.3. В случае если Подрядчик не выполняет своих обязанностей в установленные настоящим Договором сроки Заказчик имеет право приостановить оплату работ до момента выполнения Подрядчиком своих обязательств.

2.3.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены за фактически выполненные работы до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.3.5. Заказчик имеет право в любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ Подрядчиком путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления с указанием предполагаемой даты полного или частичного приостановления выполнения работ, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до такой даты. При получении такого уведомления, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком принять все возможные меры для сокращения расходов Подрядчика и Заказчика в связи с решением последнего о приостановлении выполнения Работ по настоящему Договору.

Заказчик имеет право направить Подрядчику указание о продолжении выполнения работ. При этом Подрядчик обязуется принять такое указание к исполнению настолько оперативно, насколько это возможно, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.

Срок исполнения Подрядчиком обязательств по подготовке Проекта увеличивается соразмерно срокам приостановления работ, инициированным Заказчиком в рамках, регламентированных настоящим пунктом.

2.3.6. В случаях, если работа будет выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. Надлежащим образом исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.4.2. Своевременно и в полном объеме предоставлять Подрядчику обоснованно запрашиваемые им документы и информацию, имеющиеся у Заказчика, и необходимые для надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

2.4.3. При отсутствии замечаний, при надлежащем качестве выполненных работ, подписать акт сдачи-приемки проектных работ и осуществить оплату Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ.

3.1. Стоимость работ согласована Сторонами и указана в Приложении №3 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. Стоимость Работ включает в себя все налоги и сборы, подлежащие уплате Подрядчиком, а также все затраты по получению необходимых заключений, согласований и разрешительной документации, указанных в Техническом задании и Проекте рекультивации.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется исходя из стоимости работ (Приложение № 3) пропорционально объему фактически выполненных работ, в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2).

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по факту выполнения работ на основании подписанных ежемесячных Актов сдачи-приемки выполненных работ. Счет-фактура представляется Подрядчиком одновременно с актом сдачи-приемки.

3.4. Для обеспечения получения соответствующих платежей от Заказчика, Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Сторонами ежемесячных Актов сдачи-приемки представляет Заказчику счет на оплату, а Заказчик обязуется оплатить счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.5. Оплата стоимости работ производится Заказчиком в рублях, на основании счетов, выставляемых Подрядчиком. Заказчик обязуется производить оплату путем осуществления банковских переводов соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре.

Обязанности Заказчика по осуществлению платежей по настоящему Договору, а также иные денежные обязательства, считаются исполненными Заказчиком с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Датой исполнения Заказчиком своего обязательства по оплате Подрядчику размера стоимости Работ в полном объеме является дата списания с расчетного счета Заказчика последней части денежных средств, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору.

По окончании выполнения Работ по настоящему Договору Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней составляют и подписывают Акт сверки взаиморасчетов по настоящему Договору.

3.6. В течение 15-ти (Пятнадцати) дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств Договору (по уплате неустойки и возмещению убытков, связанных с нарушением предусмотренных настоящим Договором условий о сроке, качестве выполнения Работ, а также других условий настоящего Договора).

Подрядчик обязан предоставить в обеспечение исполнения Договора безотзывную банковскую гарантию по прилагаемой форме Приложения №4 или другой форме, удовлетворяющей Заказчика, на следующих условиях:

а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения сторонами обязательств по договору плюс 60 (Шестьдесят) дней;

б) сумма – не менее 10% (Десяти процентов) от общей цены Договора, указанной в Приложении №3;

г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчет неустойки и/или убытков.

В случае непредставления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору с течение 15-ти (Пятнадцати) дней с момента подписания договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, путем направления уведомления, а также потребовать уплаты штрафа в размере 3% от общей цены Договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ

И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Все предусмотренные Договором работы Подрядчик обязуется выполнить в срок не позднее 10 ноября 2012 года.

4.2. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ определены Сторонами в Календарном графике выполнения работ.

4.3. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Сторонами ежемесячно путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее - «Акт»).

Не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным Подрядчик предоставляет Заказчику 2 (Два) оригинальных экземпляра подписанного со своей стороны Акта.

Одновременно с Актом Подрядчик представляет Заказчику письменный Отчет о выполненных Работах (далее - «Отчет»).

4.4. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Акта и всех прилагаемых к нему отчетных документов подписать Акт со своей стороны и возвратить 1 (Один) оригинальный экземпляр Подрядчику. Подписание Акта выполненных работ без замечаний не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и их соответствие требованиям Договора, в том числе в отношении недостатков, выявленных после подписания акта сдачи-приемки работ.

4.5. В случае отказа от подписания Акта Заказчик обязан в тот же срок направить в адрес Подрядчика письменный мотивированный отказ. В этом случае Сторонами оформляется Протокол с перечнем выявленных Заказчиком недостатков и сроками необходимых доработок со стороны Подрядчика. Указанные доработки работ производятся за счет Подрядчика. Приемка Результатов Работ после устранения недостатков осуществляется в соответствие с порядком, указанным в пунктах 4.3. - 4.4. настоящего Договора.

4.6. После завершения всех предусмотренных Договором работ Стороны подписывают итоговый Акт о выполнении всех работ по Договору.

4.7. В случае если Акты или любые документы, касающиеся настоящего Договора, отправляются почтовой связью, доказательством отправления этих документов является почтовое уведомление с указанием даты о вручении почтового отправления Сторонам и отсчет срока идет с даты отметки на почтовом уведомлении. При доставке документов курьером документы вручаются представителю Заказчика (Подрядчика), о чем на возвращаемой курьеру копии документа представитель обязан расписаться, указать дату получения, должность, Ф.И.О.

4.8. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства перед Заказчиком в рамках настоящего Договора с момента подписания последним Акта сдачи-приемки всех выполненных работ по Договору. Данное положение не относится к обязательствам Подрядчика, связанным с ответственностью за качество выполненных работ и иным обязательствам, не связанным со сроками выполнения работ.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

5.1. Условия настоящего договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия настоящего договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

5.2. Подрядчик не имеет права использовать конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях реализации договора.

5.3. Не является разглашением Конфиденциальной информации сообщение части ее организациям независимого технического надзора, а также Надзорным органам РФ и органам государственной власти РФ, в соответствии с действующим российским законодательством.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона, затронутая этими обстоятельствами, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее - «Обстоятельства непреодолимой силы»),

6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию Обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую Сторону, представить ей всю имеющуюся у нее информацию об этих Обстоятельствах и приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких Обстоятельств.

6.3. Под Обстоятельствами непреодолимой силы понимаются следующие обстоятельства, явившиеся непосредственной причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) Стороной условий настоящего Договора, если они не могли быть разумно предвидимы и предотвращены потерпевшей Стороной:

а)	Мятеж, бунт, общественные беспорядки или война в Российской Федерации;

б)	Пожары, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия в Российской Федерации;

в)	Другие аналогичные события, выходящие за рамки разумного контроля Сторон или Стороны, затронутой действием Обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если Обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 6 (Шести) календарных месяцев, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения настоящего Договора отдельным соглашением.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиеом обязательств по выполнению работ в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05% от стоимости работ, подлежащих выполнению, за каждый день просрочки, до фактического завершения работ, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

7.3. 3а невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05% от просроченной суммы, начиная с первого дня, следующего за днём просрочки платежа, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

7.4. Стороны несут ответственность за нанесение вреда третьим лицам, окружающей природной среде. Ущерб, нанесенный третьему лицу, компенсируется виновной Стороной.

7.5. Взыскание любых неустоек (штрафов, пени), процентов за пользование чужими денежными средствами, установленных действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора и/или закона, не освобождает Сторону от исполнения такого обязательства в натуре.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Стороны согласовали, что настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором.

8.2. Договор может быть расторгнут сторонами по взаимному согласию или по требованию одной из сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях:

- за нарушение срока (в том числе промежуточного) выполнения работ;

- неоднократных нарушений (два и более раза) Подрядчиком любых условий договора и неисполнения указаний Заказчика, направленных Подрядчику в письменной форме;

- несоблюдения Подрядчиком нормативно-технических документов, регламентирующих процесс выполнения работ;

- введения в отношении Подрядчика процедур банкротства, определенных действующим законодательством;

- наложения ареста на имущество Подрядчика и арест его расчетных счетов, препятствующего выполнению договора;

- аннулирования и/или окончания срока действия Лицензии (условий, позволяющих выполнять работы по настоящему Договору) и неполучения своевременно новой Лицензии, или приостановления действия Лицензии Подрядчика на выполнение Проектных работ, если это приводит к задержке сроков выполнения работ по договору более чем на 20 (Двадцать) дней;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.4. Воспользовавшись правом на одностороннее расторжение договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление должно содержать указания:

- на основания одностороннего расторжения договора Заказчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий договора;

- на дату, с которой договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 7 (Семи) дней с момента получения Подрядчиком такого уведомления. После наступления указанной даты договор считается расторгнутым автоматически.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика (пункт 2.3.4. настоящего Договора), если это не вызвано ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязанностей по Договору, или любой из причин, указанных в п. 8.3. Договора, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Если отказ Заказчика от Договора произошел по причине ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе отказаться от принятия выполненных работ и потребовать возврата уплаченных сумм.

8.6. Если настоящий Договор по какой-либо причине прекращает свое действие, Подрядчик предпринимает все возможные шаги для уменьшения любых расходов или затрат, возникающих вследствие прекращения действия настоящего Договора.

8.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны оформят Акт сверки взаиморасчетов.

8.8. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заноситься в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и/или устные соглашения, протоколы, договоренности, переговоры, переписка между Сторонами по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

10.2. Настоящий Договор и/или Приложения к нему могут быть изменены и/или дополнены по взаимному согласию Сторон. Такое согласие Сторон оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору и подписывается лицами, подписавшими настоящий Договор или их Уполномоченными представителями.

10.3. Любые уведомления, требования, согласования и разрешения, а также другие сообщения, которые могут или должны иметь место между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора должны производиться в письменной форме и считаются направленными, если они отправлены по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанной в настоящем Договоре. Датой отправки корреспонденции является дата штемпеля отправителя.

10.4. Вся документация, передаваемая Сторонами друг другу, должна быть выполнена на русском языке или переведена на русский язык за счет предоставляющей Стороны.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой Стороны.

10.6. Любые разногласия, разрешение которых путем переговоров и достижения взаимного согласия Сторон не является возможным, должны быть вынесены на окончательное и обязательное разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

10.7. Если в результате изменений в применимом праве отдельные условия и/или положения настоящего Договора окажутся незаконными или недействительными, это не будет означать незаконности или недействительности других условий и/или положений настоящего Договора или настоящего Договора в целом. При этом Стороны обязуются незамедлительно привести положения настоящего Договора в соответствие с нормами применимого права.

10.8. Раскрытие информации.

Подрядчик обязуется в срок не позднее двух рабочих дней до окончания календарного месяца, в котором заключен настоящий Договор, предоставить Заказчику в письменном виде, информацию об органах управления Подрядчика, структуре собственности Подрядчика с указанием конкретных собственников имущества (акций, долей), включая также бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения). При этом Сведения должны быть подтверждены Подрядчиком приложенными правоустанавливающими документами.

Подрядчик гарантирует, что Сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров Подрядчика, являются полными, точными и достоверными.

В случае каких-либо изменений в Сведениях, Подрядчик обязуется в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней с даты таких изменений предоставить Заказчику данные о таких изменениях с приложением копий подтверждающих документов, заверенных уполномоченным должностным лицом Подрядчика или нотариусом.

В случае отказа Подрядчика от предоставления Сведений, либо несвоевременного предоставления Сведений Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным уведомлением Подрядчика о расторжении за 14 (четырнадцать) дней.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ею всех требуемых в соответствии с применимым к настоящему договору законодательством (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех лиц, упомянутых в указанных выше Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям, на обработку предоставленных Сведений, а также на их полное или частичное раскрытие компетентным органам государственной власти Российской Федерации (в том числе: Федеральной налоговой службе России, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству России) и последующую обработку представленных Сведений такими органами.

Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с раскрытием Сведений, в том числе возместит Заказчику убытки, понесенные последней в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием Сведений.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

- Приложение № 1 – «Техническое задание»;

- Приложение № 2 – «Календарный график выполнения работ»;

- Приложение № 3 – «Согласование стоимости работ»;

- Приложение № 4 – «Форма Банковской гарантии».

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| «ПОДРЯДЧИК» | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- |
| _____________ ИНН ___________, КПП ____________; Юридический адрес: ____________________; Фактический адрес : ___________________ Банк: р/с: к/с БИК Генеральный директор _________________ ___________ «____» ___________ 2012г. | ЗАО «ОГХК» ИНН 7536087158, КПП 753601001; Юридический адрес: 672018, Забайкальский край, г. Чита, Дворцовский тракт,50; Фактический адрес : 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, дом 75 Банк: Сбербанк р/с: 40702810838040025214 в Московском банке Сбербанка России (ОАО) к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Генеральный директор _________________ В.И. Разумов «____» ___________ 2012г. |

Приложение №1

к Договору №_____ от «   » __________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по рекультивации существующих горных выработок и отвалов в части нарушения при отборе технологической пробы

на урановом месторождении Оловское

(Забайкальский край, Чернышевский район, с. Старый Олов)

| От Подрядчика: ________________ ________________ ____________________ . М.П. |  | От Заказчика: Генеральный директор ___________________ Разумов В.И. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору №_____ от «   » __________ 2012 г.

Календарный график выполнения работ

| Поз. | Наименование этапа | Стоимость этапа, тыс. руб | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| От Подрядчика: ________________ ________________ ____________________ . М.П. |  | От Заказчика: Генеральный директор ___________________ Разумов В.И. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к Договору №_____ от «   » __________ 2012 г.

П Р О Т О К О Л

соглашения о договорной цене на выполнение работ по рекультивации существующих горных выработок и отвалов в части нарушения при отборе технологической пробы

на урановом месторождении Оловское

(Забайкальский край, Чернышевский район, с. Старый Олов)

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика  - Генеральный директор ЗАО «ОГХК» Разумов Владимир Иванович,  и от лица Подрядчика - __________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по рекультивации существующих горных выработок и отвалов в части нарушения при отборе технологической пробы на урановом месторождении Оловское (Забайкальский край, Чернышевский район, с. Старый Олов) в сумме - ______ (__________) рублей,  в т.ч.  НДС 18%  - _______ рублей:

Настоящий  протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

| От Подрядчика: ________________ ________________ ____________________ . М.П. |  | От Заказчика: Генеральный директор ___________________ Разумов В.И. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4 к Договору № _____________ от «___»_________2012 г.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (форма)

г.Москва

«___» __________ 2010 г.

В силу настоящей банковской гарантии ___(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование банка, адрес места нахождения, ИНН)________, далее «Гарант», действующее на основании лицензии _______________, в лице _____________________, действующего на основании ________________________, дает по просьбе ___________(организационно-правовая форма и полное фирменное наименование Принципала, ИНН, юридический адрес, адрес места нахождения участника конкурса) ____, далее «Принципал», письменное обязательство уплатить Закрытому акционерному обществу «Оловская горнохимическая компания», ИНН 7536087158, юридический адрес: 672018, Забайкальский край, г.Чита, Дворцовский тракт 50, далее «Бенефициар», денежную сумму в размере ________ (_______________) рублей по первому письменному требованию Бенефициара в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по Договору №_______________ от «___» _________________ 200_ года, согласно которому ___________________________________________________.

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей банковской гарантии, подписанное руководителем Бенефициара, должно быть представлено Гаранту в письменной форме. В требовании Бенефициар должен указать, в чем выражено нарушение обязательств Принципалом и приложить оригинал (или нотариальную копию)  доверенности,  подтверждающей полномочия лица подписавшего указанное требование, если требование подписано не руководителем Бенефициара.

Настоящая банковская гарантия не может быть отозвана.

Гарант обязуется осуществить платеж полностью и своевременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения первого письменного требования Бенефициара.

Гарантия выдана на срок до «__» ________ 200__ года. До означенной даты требование может быть представлено по выбору Бенефициара: по месту нахождения Гаранта:  ________________________________  или отправлено по почтовому адресу Гаранта: _______ ___________________________.

Гарант обязуется заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего места нахождения и почтового адреса. Уведомления Бенефициару отправляются по адресу: Россия, г.Москва, 109004, г. Москва, ул.Земляной вал, дом 75.

Все споры по настоящей банковской гарантии разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде г.Москвы.

________________            ____________________    _________________________________

Должность 			Подпись                             ФИО полностью

Место печати

Подрядчик_______________					Заказчик_________________