УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                             Исполнительный директор-директор ТЦСБ 
                                                                                                                             ФГУП «СНПО «Элерон»
          ___________________В.А.Коновалов
«____»_________________ 2010г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на строительно-монтажные работы по реконструкции системы физической защиты периметра промплощадки №1 и   автомобильного КПП № 3 ОАО "ГНЦ НИИАР"  
___24.11.2010 № 770-16/ОЗ-11Р-ЗК-Э__________
1. Информация о заказчике
	Наименование (полное, сокращенное)
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное научно-производственное объединение «Элерон», ФГУП «СНПО «Элерон»

	Место нахождения
	г Москва, ул.Генерала Белова д.14

	Почтовый адрес
	115563, Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Телефон
	(499)725-01-57, (8-495)399-98-07

	Факс
	(495)399-96-10

	Адрес Интернет
	www.eleron.org 

	Контактное лицо организатора
	Голубева В.В., Шичкова О.В., Токарев И.Н. 

	Адрес электронной почты
	OZEleron@mail.ru, tcsb58@eleron.org

	Телефон
	(499)725-01-57,  (495)399-96-10


2. Источник финансирования строительно-монтажных работ
	Средства Заказчика (Генподрядчика)


3. Нормативное регулирование
	Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года №317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии», федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 1995 года №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518. 


4. Форма котировочной заявки
	4.1. Форма котировочной заявки содержится в приложении № 1 к запросу котировок.

	4.2. Документы, входящие в состав котировочной заявки: 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ).

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРИП);

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:

В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается руководителем:

а) копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя.

б) копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки.

В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается не руководителем, помимо указанных выше документов представляется:

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа;

- другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа.
4.3. Участник должен представить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

 - «Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту».
 - Лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
 - Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешающей работы на объектах атомной промышленности.

4.4. Справка об опыте работы за последние 2 года заверенная уполномоченным лицом и печатью предприятия.


5. Объем работ:
	№ п/п
	Наименование работ, услуг


	Единица

измере-ния


	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели



	1

2
	АКПП-3

Демонтаж ворот и панелей перекрытия                                                                   - Демонтаж каркасов ворот                                                                                     - Демонтаж панелей перекрытий

Устройство железобетонного ограждения из сборных элементов                                                                             - Установка ж/б оград из панелей длиной 4 м                                                        - Укладка блоков фундаментов                                                                               - Демонтаж металлических оград по ж/б столбам

Устройство основания под будку часового                                                        - Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов стен                                                        - Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер                                                                                              - Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением                                                                                                          - Устройство бетонного крыльца

Монтаж системы кабелепровода: разборка и засыпка грунта                                                                       - Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных                                        - Разработка покрытий и оснований щебеночных                                              - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня                     - Засыпка траншей и котлованов                      

Монтаж системы охранной сигнализации в т. ч.: фундаменты под ворота, колонку связи, шкаф участковый, огрунтовка и гидроизоляция                        - Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных                                        - Разработка покрытий и оснований щебеночных                                              - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня                      - Устройство ж/б фундаментов                                                                           - Устройство бетонных фундаментов                                                                    - Засыпка вручную траншей                                                                                 - Уплотнение грунта                   

Монтаж системы оптико-электронного наблюдения: фундаменты под шкаф питания                                                                                                        - Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных                                        - Разработка покрытий и оснований щебеночных                                              - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня                    - Устройство бетонных фундаментов                                                                  - Засыпка вручную грунта

Монтаж плиты под досмотровую эстакаду                                                          - Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных                                     - Разработка покрытий и оснований щебеночных                                             - Разработка грунта в ручную                                                                              - Устройство фундаментных плит                                                                       - Устройство бетонной подготовки                                                                         - Засыпка и уплотнение грунта                    

Монтаж системы электроснабжения                                                                - Заделки концевые сухие                                                                                     - Рукав металлический наружный                                                                        - Труба стальная в траншеи                                                                                  - Разработка и засыпка грунта вручную

Устройство досмотровой ямы, колесоотбойника                                              - Разработка грунта в ручную                                                                                   - Устройство бетонной подготовки                                                                        - Установка закладных деталей весом более 20 кг                                                - Установка металлических решеток приямков

ПЕРИМЕТР ПРОМПЛОЩАДКИ №1

Демонтажные работы конструкций 2-го рубежа. Участок №18                         - Демонтаж металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам                                                                                    - Разборка фундаментов железобетонных                                                          - Разборка фундаментов бетонных                                                                                - Разборка бетонных конструкций

Демонтажные работы (асфальтовое покрытие) конструкций 2-го рубежа. Участок №18                                                                                        - Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных                                     - Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей   

Демонтажные работы конструкций 2-го рубежа. Участок №16                         - Демонтаж металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам                                                                                           - Разборка фундаментов бетонных                                                                      - Разборка бетонных конструкций

Демонтажные работы конструкций 2-го рубежа. Участок №3                         - Демонтаж металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам                                                                                          - Разборка фундаментов бетонных                                                                      - Разборка бетонных конструкций

Демонтажные работы конструкций 2-го рубежа. Участок №5                         - Демонтаж металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам                                                                                     - Разборка фундаментов бетонных                                                                      - Разборка бетонных конструкций

Демонтажные работы конструкций 2-го рубежа. Участок №28, 29                         - Демонтаж металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам                                                                                        - Разборка фундаментов бетонных                                                                      

Ремонт железобетонного ограждения                                                                 - Улучшенное оштукатуривание                                                                         - Окраска фасадов                                                                                                  - Усиление монолитными железобетонами

Монтаж системы кабелепровода: Разборка и засыпка грунта для подвода элементов кабелепровода к аппаратуре СФЗ                                                     - Разработка грунта вручную                                                                               - Засыпка траншей и котлованов

Монтаж электроснабжения: прокладка и расключение силовых кабелей       - Кабели до 35 кв
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	Начальная  (максимальная) цена договора
	4 800 000,00 руб.

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат.
	В начальную цену включены: стоимость строительных материалов, стоимость выполнения работ, стоимость перевозки, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, разработка технической документации, разработка исполнительной документации, сдача выполненных работ Заказчику и Застройщику. 

	Место доставки (выполнения работы, оказания услуги), порядок доставки
	Исполнитель самостоятельно осуществляет выполнение работ на территории ОАО «ГНЦ НИИАР» по адресу: Ульяновская обл., г.Димитровград-10

	Сроки начала и окончания выполнения работ
	 Начало выполнения работ - с даты подписания договора. Период  выполнения работ – 10 рабочих дней. Окончание работ - с момента подписания акта выполненных работ.

	Сроки и условия оплаты
	Оплата за выполненные работы в течение 40 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ и выставления счета в адрес Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

	Срок гарантии качества
	Гарантийные обязательства – 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

	Порядок приемки товара, работ, услуг.
	Приемка работ, услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 


6. Место и срок подачи котировочных заявок
	Информационное сообщение о запросе котировок опубликовано Заказчиком в сети «Интернет» на сайте www.a-k-d.ru.

Место направления котировочных заявок сайт www.a-k-d.ru;
Котировочная заявка подается в форме электронного документа посредством электронного документооборота на сайте www.a-k-d.ru;
Претенденты на заключение договора должны быть зарегистрированы на сайте  www.a-k-d.ru, порядок регистрации указан на сайте.

Срок подачи с 25.11.2010г. по 03.12.2010г. 10.00 (время Московское)


7. Срок подписания договора 
	Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


8. Требования к участникам запроса котировок
	1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1.1. Быть правомочным заключать договор.
1.2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

1.3. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.
          1.4. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

          1.5. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

         2. Участник должен представить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
              - «Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту».
             - Лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

            - Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешающей работы на объектах атомной промышленности с условиями действия лицензии по системам физической защиты.

         3. Иметь опыт работы не менее 2 лет.


9. Преференции  
	Вид преференции
	-

	Размер преференции
	-

	Порядок применения
	-


10. Порядок оформления участия в запросе котировок
	1. Любой участник процедуры запроса котировок на указанный объем работ, в том числе тот,  которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры запроса котировок Заказчику, организатору размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа (с электронной цифровой подписью) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа Заказчик, организатор размещения заказа, электронная торговая площадка в тот же день обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа участнику процедуры закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком, организатором размещения заказа, электронной торговой площадкой. 

4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 


11. Заключение договора  по результатам запроса котировок
	Срок для представления победителем запроса котировок подписанного договора Заказчику
	В течение 10 дней с даты получения победителем запроса котировок экземпляра протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта договора.

	Порядок заключения договора
	1. Проект договора составляется Заказчиком  путем включения в форму договора, прилагаемую к котировочной документации, условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

2. Проект договора направляется победителю запроса котировок для подписания

3. Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.




12. Приложения к извещению о запросе котировок
	1. Форма заявки на участие в конкурсе (на _2-х_ листах)

2. Анкета участника размещения заказа (на _2-х_ листах).

3. Проект договора (на ______листах)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Заместитель генерального директора по реализации проектов                                                                                      


	
	
	
	                                                                                      И.В. Кирасов

	Начальник управления строительства                                                          
	
	
	                                                                                       С.А. Зинов

	
	
	
	
	  

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	Ответственный:
	
	
	
	                                                       И.П. Зимаков

 

	Исполнитель:
	
	
	
	                                                          И.Н. Токарев

	
	
	
	
	








