	[image: image1.wmf] 


ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –

ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени А.И. Лейпунского


Бондаренко пл., д. 1, г. Обнинск Калужской обл., 249033; Телетайп: 183566 «Альфа». Факс: (48439) 68225, (48439) 58477; 

Телефон: (48439) 98562 (приемная), (48439) 98412 (канцелярия); E-mail: postbox@ippe.ru, http://www.ippe.ru; ОКПО 08624390, ОГРН 1024000937652, ИНН 4025024829, КПП 402501001
16.10.2013 № 224/67-03/13-352 ОКЭ 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме 
без квалификационного отбора на право заключения договора 
на выполнение работ по ремонту здания 123 (2 очередь) 
для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» 
«общая, коммерческая и техническая части»
Заместитель генерального директора – 

Главный инженер ______________________В.Г. Кочкарев
 «____»______________ 2013 г.

Начальник ЦОиСЗД ____________________________И.В. Минаев

«____»____________ 2013 г 

2013
СОДЕРЖАНИЕ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1
СОДЕРЖАНИЕ
2
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
4
ЧАСТЬ 1
6
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
6
СОКРАЩЕНИЯ
7
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8
2.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса
8
2.2.
Участие в процедуре конкурса
8
2.3.
Правовой статус документов
9
2.4.
Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
9
2.5.
Затраты на участие в конкурсе
9
2.6.
Отказ от проведения конкурса [или любого лота конкурса]
10
2.7.
Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса
10
2.8.
Прочие положения
10
3.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
11
3.1.
Требования к участникам конкурса
11
3.2.
Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
11
3.3.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе
11
3.4.
Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
12
3.5.
Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота конкурса].
12
4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
15
4.1.
Получение конкурсной документации
15
4.2.
Разъяснение положений конкурсной документации
15
4.3.
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
15
4.4.
Общие требования к заявке на участие в конкурсе
16
4.5.
Срок действия заявки на участие в конкурсе
17
4.6.
Официальный язык конкурса
17
4.7.
Валюта конкурса
18
4.8.
Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]
18
4.9.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)
18
4.10.
Подача и прием заявок на участие в конкурсе
20
4.11.
Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв
20
4.12.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
20
4.13.
Опоздавшие заявки на участие в конкурсе
22
4.14.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса
22
4.15.
Заключение договора по результатам конкурса
31
4.16.
Обеспечение исполнения договора
35
5.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
37
6.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
   47
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)
47
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)
50
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)                                                                              52

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)                                            53
       СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 5)                                                                       56
       ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ (Форма 6)                                                          57

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
59
ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
86
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик, являющийся Организатором конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).
Место нахождения: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1

Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1
       Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32, arozhdestvin@ippe.ru;
Осина Вера Григорьевна, (48439) 9-85-26, факс (48439) 9-47-40, vosina@ippe.ru.
            3. Предмет договора: выполнение работ по ремонту здания 123 (2 очередь) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ». 
Состав и объем услуг: в соответствии с техническим заданием.
Срок выполнения работ/оказания услуг: начало – 16.12.2013 г. окончание – не позднее 27.06.2014 г.  
4. Место выполнения работ/оказания услуг: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, д.1.
5. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:
Конкурс проводится на электронной торговой площадке A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем конкурса признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 10 066 720,42 (десять миллионов  шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать рублей 42 копейки) рубля, включая НДС. 
В стоимость работ включены все расходы Подрядчика связанные с исполнением обязательств по договору с учетом уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. 

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке A-K-D www.a-k-d.ru  определяется правилами данной электронной торговой площадки.
8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется.
9. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков поставки продукции и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе авансовых платежей]: не предусмотрено.

10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку A-K-D www.a-k-d.ru начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 08:00 (время московское) «08» ноября 2013 года.
11. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: ЭТП A-K-D www.a-k-d.ru 08:00 (время московское) «08» ноября 2013 года. 
12. Место и дата проведения отборочной стадии: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1,  Здание ГК, каб. 231 не позднее «15» ноября 2013 года.
13. Место и дата подведения итогов конкурса: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1,  Здание ГК, каб. 231 не позднее «15» ноября 2013 года.

14. Срок заключения договора после определения победителя конкурса: не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 30 дней. 

15. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: не требуется. 
16. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
17. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ЧАСТЬ 1

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора [в отношении каждого лота отдельно], определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт – 

Для заказчиков первой группы:

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Для заказчиков второй группы:

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе [в отношении какого-либо лота]. Участник конкурса утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и  вид процедуры закупки, предмет  конкурса

2.1.1. Открытый  одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на  право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или  оказание услуг.

Настоящий конкурс  проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.1.2. Наименование,  количество, объем и характеристики поставляемых по договору/ам товаров, выполняемых  работ и оказываемых услуг [в отношении каждого лота]  указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» [либо указывается № раздела «Техническая часть», если указанный раздел входит в том 1] настоящей конкурсной документации (далее по  тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не  указано иное). Проект договора, который  будет заключен по результатам конкурса,  приведен в Части 2 Тома 1 [либо указывается № раздела «Проект договора», если Проект договора является разделом Тома 1].

2.1.3. Предметом  настоящего конкурса [в отношении каждого лота отдельно]является право на заключение договора/ов  на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно  пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и  объем товара, работ и  услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество  лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка  товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота]  не  допускается.

2.2. Участие в  процедуре конкурса

2.2.1. Принять  участие в конкурсе  может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения  капитала.

2.2.2. Для участия в  процедуре конкурса участник конкурса  должен  быть  зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить  аккредитацию участника ЭТП в соответствии с  правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

- удовлетворять требованиям, изложенным в  пунктах 14.1, 14.3 раздела 5 Информационная карта конкурса»; 
-  предоставить заявку на  участие в конкурсе согласно  требованиям настоящей конкурсной документации.

2.2.3. Для всех участников  конкурса [в отношении одного лота] устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе  требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

2.2.4.  Решение  о допуске к дальнейшему  участию в конкурсе либо об отказе в  допуске в соответствии с критериями  отбора и в порядке, которые установлены в  конкурсной документации [по каждому лоту отдельно] принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями  подраздела 4.14.

2.2.5. В любой момент  вплоть до подписания договора конкурсная комиссия должна отстранить участника конкурса, в том  числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях:

а) обнаружения недостоверных  сведений в заявке на участие в конкурсе и (или)  ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к конкурсу и (или) установления его  места в  ранжировке ;

б) получения  заключения ЦАК, АК дивизиона или Контрольного комитета (пункт 28 раздела 5  «Информационная  карта конкурса») об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения  жалоб;

в) подкрепленного  документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии,  эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.

2.2.6. В случае  отстранения всех участников конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.5, конкурс признается  несостоявшимся.

2.2.7. После подведения  итогов конкурса до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить любого  участника конкурса, в том числе победителя конкурса, в случае обнаружения  недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее  уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска участника конкурса к участию в  конкурсе и (или) установления его места в ранжире, и не  указанных в подпункте а) пункта 2.2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное  подтверждение.

2.3. Правовой статус  документов

2.3.1. Данная  процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»  (протокол от 07.02.2012 № 37) в  редакции согласно пункту 2  раздела 5 «Информационная карта  конкурса».

2.3.2. Извещение о  проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с  настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в  соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

2.3.3.  Заявка на участие в  конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в  соответствии с этим.

2.3.4.  Во всем, что не  урегулировано извещением о проведении конкурса и  настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами. 
2.3.5. Если в  отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора  как ее часть) и  заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных  документов.

2.4. Особые положения в  связи с проведением конкурса  через ЭТП

2.4.1. Участник конкурса  должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на  участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и  аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в  том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются  регламентом  работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения,  размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего  право действовать от имени участника конкурса.

2.5.  Затраты  на участие в  конкурсе

2.5.1. Участник конкурса  несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией  на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в  конкурсе [в отношении лота], иной документации, а организатор конкурса не  имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а  также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники конкурса  не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения  конкурса.

2.6. Отказ от проведения  конкурса [или любого лота конкурса]

2.6.1. Организатор конкурса,  по решению заказчика или конкурсной комиссии, разместивший на официальном  сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса [или любого лота конкурса] не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести  убытки, в срок, указанный в извещении о  проведении конкурса и пункте 9  раздела 5 «Информационная карта  конкурса».

2.6.2. Извещение об  отказе от проведения конкурса [или любого лота конкурса] размещается организатором конкурса в  день принятия решения об отказе от проведения конкурса [или любого лота конкурса], в порядке, установленном для размещения извещения о проведении  конкурса.

2.7. Официальный источник  информации о ходе и результатах  конкурса

2.7.1. На  официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения,  вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При  этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на сайте, указанном в  подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных   документов являются копиями.

2.7.2. Допускается в  протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о  составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным  источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях  конкурсной комиссии и организатора  конкурса.

2.8. Прочие  положения

2.8.1. Участник конкурса  вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной  комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям  главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик,  организатор  конкурса, конкурсная комиссия, привлекаемые эксперты во время проведения конкурса обеспечивают нераспространение сведений о предложениях участников конкурса, ходе проведения конкурса, результатах экспертизы заявок и принимаемых конкурсной комиссией  решениях.

Предоставление этой информации  другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, ЕОСЗ или настоящей конкурсной документацией.

2.8.3. Заседания конкурсной  комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании  комиссии очно.

Факт участия членов  конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной  комиссии.

2.8.4. При  проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии по предмету конкурса с  участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и  регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Требования к участникам  конкурса

Участник  конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для  заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:

3.1.1. быть  зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в  качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать  необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ  или оказание услуг, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок  действия истек в связи с переносом срока окончания подачи  заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о  проведении конкурса и настоящей конкурсной документации срока окончания подачи  заявок), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие  товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого  договора;

3.1.4.  не   находиться в процессе  ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным  (банкротом);

3.1.5. не являться  организацией, на имущество которой в части, необходимой для  выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать  требованиям, указанным в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в  случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной  власти;

3.1.7. не иметь  задолженности по уплате  налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

3.2.  Дополнительные  требования к участникам конкурса указаны в пунктах 14.1, 14.3 раздела 5  «Информационная карта конкурса».

3.3. Документы, предоставляемые в  составе заявки на участие в конкурсе Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на  участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные  оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если  были изменения — то не  ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения  на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо  выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  о государственной регистрации юридического  лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных  лиц);

3.3.2.  отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на  участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе  подписывается по доверенности). Если заявка на участие в конкурсе согласно пункту 4.4.1 и  (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание  заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических  лиц);

3.3.4.  отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных  организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта  конкурса»;

3.3.5. отсканированный  оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме,  указанной в подпункте 1) пункта 18.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о   ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для  юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения  арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного  органа, о неприостановлении экономической деятельности участника конкурса, об отсутствии задолженности у участника  конкурса по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса;

3.3.7. отсканированный оригинал  решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения  договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что  данная сделка для такого участника конкурса не является крупной  или письмо о том,  что организация не попадает под действие такого требования закона,  поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

3.3.8. отсканированный  оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если  требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения  заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что  данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью или  письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным  органом.

В случае, если получение  решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении  или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе  для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции  которого относится вопрос об одобрении или о совершении  таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ ____________субподрядчиков/соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей[в отношении любого лота конкурса].

3.5.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлены  требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям, то участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо,  осуществляющее/выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ/услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки/ работы/услуги более объема, указанного в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

а) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/соисполнителя;

б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

в) отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме осуществляемых поставок, выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

а) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя.

В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;

б) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 6

заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4, 4.4.5;

в) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником конкурса является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора.

Участник конкурса, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора конкурсной комиссией участника конкурса – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии государственного или муниципального бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

3.6. [при закупках оборудования 1, 2, 3 класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97), а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку соответствия  виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-06, в том числе оборудования длительного цикла изготовления] Требования к головным изготовителям (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» конкурсной документации в объеме выполняемых поставок, работ, услуг указаны в пункте 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» [в отношении любого лота конкурса].

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Получение конкурсной документации

4.1.1. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений конкурсной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью

участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.2.2. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня,

следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее сути.

4.2.3. Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса. 
4.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

4.3.1. Организатор конкурса по решению заказчика, конкурсной комиссии или лица, утвердившего конкурсную документацию, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок [в отношении любого лота конкурса].

4.3.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе [в отношении данного лота] продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту] такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — 30 (тридцать) календарных дней.

4.3.5. [При проведении конкурса для нужд заказчиков второй группы] Организатор конкурса вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе продлить сроки приема заявок на участие в конкурсе и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур конкурса, о чем организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

4.4. Общие требования к заявке на участие в конкурсе

4.4.1. Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе [в отношении лота], сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

4.4.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

4.4.3. [Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота] участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.3.1, если в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса» разрешена подача альтернативных предложений). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе [в отношении одного и

того же лота] при условии, что поданные ранее [в отношении данного лота] заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, [поданные в отношении данного лота], не рассматриваются.

4.4.3.1. [При наличии соответствующего функционала на ЭТП] Участник конкурса помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

4.4.3.2. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в конкурсной

документации. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения этого участника отклоняются. Если подается

предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

4.4.3.3. Максимальное количество альтернативных предложений, допустимое к подаче одним участником конкурса, указано в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.4.3.4. В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в конкурсе соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям (пункты 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»).

4.4.3.5. В случае подачи предложения с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в конкурсе должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры. 4.4.4. При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.

4.4.5. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса. 4.4.6. Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

4.4.8. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.

4.4.9. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

4.4.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.11. Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам конкурса заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации.

4.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе 

4.5.1. Заявка на участие в конкурсе [в отношении лота] должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе [по данному лоту].

4.6. Официальный язык конкурса

4.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.

4.6.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе. 

4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.7. Валюта конкурса

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 
4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] Начальная (максимальная) цена договора [для каждого лота отдельно] указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе) 
4.9.1. В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9.2. [Если участник принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется по каждому такому лоту].

4.9.3. [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе] В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:

4.9.3.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе [в отношении каждого лота, на который участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе] должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

а) банковская гарантия должна быть безотзывной.

б) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

в) банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе [по данному лоту].

г) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

д) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

е) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

ж) ________ [иные требования, установленные распорядительными документами Корпорации].

4.9.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9.5. [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе] Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу места нахождения организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса». [Дополнительно прописывается порядок приема-передачи оригинала банковской гарантии при его приеме от участника и возврате оригинала банковской гарантии участнику].

4.9.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса и всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пунктам 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

е) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.9.7. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

а) при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

б) уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 от заключения договора (пункт 4.15.19).

4.9.9. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4.10. Подача и прием заявок на участие в конкурсе 

4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.10.3. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.11. Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

4.11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе [в отношении какого-либо лота], вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе [поданную на данный лот], в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту], указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.11.3. Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

а) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

б) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

в) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. 
При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия,  если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе

4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе [в отношении каждого лота] и содержащимся в них документам и сведениям.

4.12.2. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием как минимум следующих сведений:

а) наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

б) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) дату и время окончания подачи заявок;

г) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

е) сведения о сроке исполнения договора;

ж) перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок.

Данный протокол в день открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

4.12.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП [по лоту] в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе [по лоту], в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся [в отношении такого лота].

4.12.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе [по лоту] подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.5. При открытии доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2. 

4.12.6. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу

организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.12.7. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса [отдельно по лотам].

4.12.8. Организатор конкурса вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ [на официальный сайт организатора конкурса  http://_________________]. Участники конкурса,

зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников конкурса [отдельно по лотам] в соответствии с пунктом 4.12.7, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ [на официальный сайт организатора конкурса http://_____________] в сети «Интернет» заседания конкурсной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе. Участники конкурса, присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания конкурсной комиссии приоткрытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом организатору конкурса.

4.13. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

4.13.1. У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе [в отношение лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе [по данному лоту].

4.14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса 

4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. [По каждому лоту] рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

а) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

б) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

4.14.1.3. [В отношении любого лота] по решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

4.14.1.4. [По каждому лоту] рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.5. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они  ривлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в конкурсе в следующем порядке:

а) затребовать у участника конкурса отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора

финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника конкурса предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

б) направить участникам конкурса запросы об исправлении выявленных в ходе  рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, 
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору конкурса исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе применяются следующие правила:
· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

·  при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

в) направить участникам конкурса запросы по разъяснению положений заявок на участие в конкурсе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных

технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры конкурса и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг;

г) направить участникам конкурса запросы о замене субподрядчика/поставщика/ соисполнителя, если сведения о таком субподрядчике/ поставщике/соисполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков, при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в конкурсе, и такое требование было установлено в пункте 14.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса. Предусмотренные подпунктом а) пункта 4.14.1.8 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

4.14.1.10. Допускается не направлять участнику конкурса [в отношении лота] запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

4.14.1.11. Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.1.12. В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11 [по каждому лоту отдельно]. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается

в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе [по данному лоту].

4.14.1.13. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе [в отношении рассматриваемого лота] конкурсной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

4.14.1.14. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса по решению конкурсной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или только ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении) могут быть продлены, но в любом случае общий срок рассмотрения заявок, включая отборочную и оценочную стадии, не может превышать 60 (шестьдесят) дней. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

4.14.2. Проведение отборочной стадии

4.14.2.1. В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией.

4.14.2.2. При наличии основного и альтернативных предложений участника конкурса на оценочную стадию [в отношении рассматриваемого лота] такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника конкурса отклоняются.

4.14.2.3. Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

4.14.2.4. В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

а) соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

б) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

в) соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей, головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

г) соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

д) соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

е) предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.2.5. По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника конкурса [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:

а) несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых  исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора [цену лота], начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

б) предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.4);

в) несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4;

г) несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей, головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

д) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.4;

е) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.4;

ж) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.4). Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, независимо от наличия в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

4.14.2.6. [По каждому лоту отдельно] по итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4.14.2.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся [В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота]. При этом, в случае признания одного участника конкурса (в том числе подавшего единственную заявку) и его заявки соответствующими условиям конкурса, конкурсная комиссия вправе рекомендовать заказчику заключить договор с единственным участником конкурса либо рекомендовать заказчику не заключать договор с таким участником. В рекомендацию о заключении договора также могут быть включены рекомендации заказчику о проведении преддоговорных переговоров в соответствии с пунктом 4.15.11.

4.14.2.8. [По каждому лоту отдельно], решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом/ами заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

а) наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

б) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

в) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

г) сведения о сроке исполнения договора;

д) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

е) о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

ж) решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

з) о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

и) информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса.

4.14.2.9. [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.2.10. Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.3. Переторжка

4.14.3.1. Если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки [в отношении любого лота], т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе авансовых платежей (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)]. Снижение цены заявки на участие в конкурсе [и/или уменьшение сроков поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или снижение авансовых платежей (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.

4.14.3.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений [в отношении каждого лота], указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.

4.14.3.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку [по какому- либо лоту], вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение [в отношении данного лота], по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой [либо объявленными условиями по срокам поставки продукции и/или по условиям оплаты (в случаях, предусмотренных пунктом 4.14.3.1)], указанной/ыми в заявке на участие в конкурсе.

4.14.3.4.

[В случае возможной процедуры переторжки только по цене] Предложения участника конкурса по увеличению цены, указанной в заявке на участие в конкурсе [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой.

[Для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом», в случае возможной процедуры переторжки по цене, срокам поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению  Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или авансовым платежам] Предложения участника конкурса по увеличению цены либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в конкурсе [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре  переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями по срокам поставки продукции (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или по условиям оплаты (для конкурсов свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»).

4.14.3.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

4.14.3.6. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение конкурсной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.7. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения.

Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

а) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

в) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

г) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

е) сведения о сроке исполнения договора.

Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса — в течение следующего рабочего дня после дня размещения протокола переторжки на ЭТП), такой протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 [на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса»].

4.14.3.8. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.3.9. При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

4.14.3.10. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать

при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.14.3.11. [При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

4.14.3.12. [При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] На заседании конкурсной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки [по данным лотам], проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями [в отношении данного лота].

В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол как минимум следующие сведения:

а) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) дата и время проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

в) первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками конкурса;

г) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

е) сведения о сроке исполнения договора.

Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки.

Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.13. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

4.14.4. Проведение оценочной стадии

4.14.4.1. В рамках оценочной стадии [по каждому лоту отдельно], в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.4.2. В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются. 

4.14.4.3. Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.4.4. [По каждому лоту отдельно], по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

а) наименование и реквизиты конкурса [предмета лота];

б) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

в) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

г) сведения о сроке исполнения договора;

д) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

е) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

ж) из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке [в отношении лота], и измененные условия заявок;

з) о результатах оценки каждой заявки.

4.14.4.5. [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол/ы заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.4.6. Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.5. Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса

4.14.5.1. После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов конкурсная комиссия определяет победителя конкурса [по каждому лоту отдельно].

Конкурсная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов.

4.14.5.2. По решению конкурсной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

4.14.5.3. Победителем конкурса [в отношении данного лота] признается участник конкурса [по данному лоту], который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе [по данному лоту] которого присвоено первое место.

4.14.5.4. Конкурсная комиссия [в отношении любого лота] имеет право принять решение о победителе конкурса в пользу участника конкурса, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место, достигается за счет оценок по критерию «квалификация участника».

4.14.5.5. Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник конкурса получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.
4.14.5.6. По результатам конкурса [в отношении каждого лота] оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий как минимум следующие сведения:

а) о месте, дате, времени проведения данного заседания конкурсной комиссии;

б) об участниках конкурса, заявки на участие в [данном лоте] конкурса которых были рассмотрены;

в) о результатах переторжки (если проводилась);

г) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

д) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

е) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

ж) сведения о сроке исполнения договора;

з) о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

4.14.5.7. [в отношении каждого лота] протокол/ы заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса [по лоту] оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается/ются на  официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.15. Заключение договора по результатам конкурса

4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса [по данному лоту], в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса [по данному лоту] в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.15.11).

Победитель конкурса [по данному лоту] обязан предоставить заказчику:

а) подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

б) обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон);

4.15.2. Договор [в отношении каждого лота] с победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 будет заключен в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.15.3. Победитель конкурса после заключения договора до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 3.1.7 настоящей документации, а именно:

 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

 копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

-  копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя конкурса.

4.15.4. В случае непредставления победителем конкурса документов в соответствие с пунктом 4.15.3 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 3.1.7 настоящей документации, заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

4.15.5. После расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 4.15.4 заказчик вправе заключить договор с другим участником конкурса, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести с ним переговоры по уменьшению цены его заявки.

4.15.6. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения. 

4.15.7. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.8. [Если по результатам проведенного конкурса по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам конкурса в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.]

4.15.9. В случае, если конкурс признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса [по данному лоту], заказчик вправе при наличии рекомендации конкурсной комиссии о заключении договора с таким единственным участником конкурса в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

4.15.10. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.11. Преддоговорные переговоры допускаются:

а) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

б) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок);

в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

г) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, 

с которым принято решение заключить договор;

д) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России.

4.15.12. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.15.13. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор. [Для заказчиков первой группы] протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.14. [В случае проведения конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.15.15. Если [в отношении лота] подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика. 

4.15.16. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурса, за исключением следующих случаев:

а) по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или в случае изменения потребностей заказчика;

б) при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 3.3.4 конкурсной документации лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса.

4.15.17. В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 4.15.16, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

4.15.18. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место, затем — третье место и так далее. 

4.15.19. Победитель конкурса [по какому-либо лоту] или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

в) не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

д) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.15.20. В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

а) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

б) провести повторную процедуру закупки;

в) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру конкурса.

4.15.21.

[Для заказчиков первой группы] В случае уклонения победителя конкурса [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого участника конкурса.

[для заказчиков второй группы] В случае уклонения победителя конкурса [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого участника конкурса;

в) направить в порядке и сроки, установленные распорядительными документами Госкорпорации «Росатом», предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

4.15.22.

[Для заказчиков первой группы] Сведения об участнике конкурса будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник конкурса:

- будучи признанным победителем конкурса [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;
-  будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 уклонился от заключения договора;
-  будучи победителем конкурса или участником конкурса [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

б) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком товара /подрядчиком /исполнителем условий договора.

[Для заказчиков второй группы] Сведения об участнике конкурса, по решению заказчика, будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник конкурса:

- предоставил в своей заявке на участие в конкурсе заведомо недостоверные сведения, существенные для принятия конкурсной комиссией решения о допуске участника к участию в конкурсе и (или) оценке его заявки, правоохранительными органами проведено расследование в установленном порядке и факт предоставления недостоверных сведений, приведший к уголовному наказанию виновных лиц, установлен;

- будучи признанным победителем конкурса [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;
-  будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 уклонился от заключения договора;

-  будучи победителем конкурса или участником конкурса [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

б) если участник конкурса, с которым по результатам конкурса заключен договор, не предоставил обеспечение исполнения договора после его подписания, если допускается предоставление такого обеспечения после заключения договора;

в) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком товара /подрядчиком /исполнителем условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения обязательств по договору 

4.16.1. В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с  пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

а) обязательства по возврату аванса;

б) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных

обязательств (обеспечение договора);

в) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

б) поручительство;

в) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

4.16.2. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.16.3. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

4.16.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.5. К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

-  заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

-  заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

4.16.6. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.5 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

4.16.7. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) – срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

-  для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

-  для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

4.16.8. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое  действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору конкурса иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.9. [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.9, 4.15.17, 4.15.18 достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.__
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 
Состав и объем услуг
	Право заключения договора на выполнение работ ремонту здания 123 (2 очередь) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ». 
Состав и объем продукции: в соответствии с частью 3  «Техническая часть»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П

	3. 
	Сроки выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты 
	начало – 16.12.2013 г. окончание – не позднее 27.06.2014 г.  
г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, д.1.
Безналичный расчет. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а так же актов на скрытые работы, если таковые имеются.

Оплата производится Заказчиком в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

	4. 
	Количество лотов
	1 (один)



	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Место нахождения: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 
Почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

	6. 
	Организатор конкурса
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Место нахождения: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 
Почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 
Контактное лицо: Осина Вера Григорьевна, (48439) 9-85-26, факс (48439) 9-47-40, vosina@ippe.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является:

1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении  конкурса
	«16» октября 2013 года

	9. 
	Отказ от проведения конкурса
	Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	в базисном уровне цен 2001 года: 1 496 171,00 руб., без НДС;

в текущем уровне цен:  10 066 720,42 (десять миллионов  шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать рублей 42 копейки) рубля, включая НДС. 

В стоимость работ включены все расходы Подрядчика связанные с исполнением обязательств по договору с учетом уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. 

	11. 
	Официальный язык конкурса
	русский

	12. 
	Валюта конкурса
	российский рубль

	13. 
	Обеспечения заявки на участие в конкурсе
Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе [в случае наличия требования обеспечения заявки в форме денежных средств
	не требуется

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам конкурса и привлекаемым соисполнителям в объеме выполняемых работ/оказываемых услуг
	14.1 Требования к участникам конкурса:
14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящей конкурсной документации;
14.1.2. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ согласно плану распределения объемов выполнения работ, в том числе:
      - свидетельство о допуске к определенным видам работ, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального  ремонта и стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в соответствии со статьей 55.8 и положениями статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

   п.33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

  33.3.     Жилищно-гражданское строительство;

14.1.3. отсутствие сведений об участнике конкурса в    Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;
14.2. Требования к субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:

14.2.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

14.2.2.  должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов выполнения работ /оказания услуг, в том числе:

     - свидетельство о допуске к определенным видам работ, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального  ремонта: 

п.6.3 устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

п. 7.2. монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;

п. 10.1 монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

14.2.3. отсутствие сведений о поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
14.3. Требования к участникам конкурса, субподрядчикам/ соисполнителям, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:

 14.3.1. должен обладать профессиональной компетентностью,  опытом, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора:
- наличие опыта: должен иметь договора с завершенными в 2010, 2011, 2012гг. работами/ услугами, по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству жилых или промышленных зданий и сооружений на сумму не менее 5 033 360,00 (пять миллионов тридцать три тысячи триста шестьдесят) рублей;

   - должен иметь достаточное для исполнения договора на режимной территории ГНЦ РФ-ФЭИ количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе не менее:
- 2-х плотников 4-5 разряда;

- 4-х маляров-штукатуров 4-5 разряда;

- 2-х облицовщиков-плиточников 4-5 разрядов;

- 2-х электриков 4-5 разрядов с 3 гр. допуска по электробезопасности;

- 2-х сантехников 4-5 разрядов;

- 2-х монтажников оконных конструкций 4-5 разряда,

которые в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими специальное разрешение для въезда на режимную территорию, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ, утвержденной Постановлением правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1.

	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Не требуется


	16. 
	Требования к выполняемым работам /оказываемым услугам 
	Приводятся в части 3 «Техническая часть» настоящей документации.

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих Строительных норм и правил (СНиП).

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, быть новыми и заводского изготовления.

	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса и привлекаемым соисполнителям 
	17.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса, субподрядчикам/ соисполнителям:

17.1.1. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации;
17.1.2. копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего конкурса, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя конкурса, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в конкурсе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа):
- свидетельства о допуске к определенным видам работ, влияющих на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального  ремонта с приложением;
17.1.3.  справка об опыте выполнения договоров за  2010, 2011, 2012г.г. (раздел 6, форма 4) с приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.);
17.1.4. справка, подтверждающая наличие у участника конкурса соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел 6, форма 5) с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию.

Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе.

	18. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1) заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 1);
2) анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса предложений», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». 

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации о запросе предложений. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах: *.pdf и *.xls;
3) документы, указанные в пунктах 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям;
4) план распределения объемов выполнения работ / оказания услуг (раздел 6,  форма 6);
5) для каждого привлекаемого субподрядчика/ соисполнителя отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием) согласно подпункту а) пункта 3.5.2. Форму 2, раздела 6, документы данной организации согласно пункту 17.1.1, 17.1.3, раздела 5 «Информационная карта конкурса» в объеме выполняемых/ оказываемых субподрядчиком/ соисполнителем работ/услуг);
6) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 3):

 - описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание объема работ или услуг или порядка его определения.

	18.1.
	Альтернативные предложения:

Возможность подачи
Условия, по которым допускается подача 

Количество альтернативных предложений
	не допускается

	19.
	Привлечение соисполнителей, 
минимальный  % от общего объема работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на соисполнителей
	допускается
5%

	20.
	Возможность проведения процедуры переторжки
Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	не возможна 



	21.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):
ЭТП A-K-D www.a-k-d.ru 
08:00 (время московское) «08» ноября 2013 года 

	22.
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1,  Здание ГК, каб. 231
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «15» ноября  2013 г.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «15» ноября 2013 г.

	23.
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i – 80%); 
· срок выполнения работ (значимость критерия Сi – 15%);
-   квалификация участника (значимость критерия Квi – 5%), в том числе:

     •   опыт (значимость подкритерия О i – 5%).

	24.
	Оценка заявок на участие в конкурсе:
	        Рейтинг Предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

        Если какой - либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

        Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле:
       Ri = БЦi * Vц + БСi * VКс + БКв i * VКв,

       где: V- значимость (вес) соответствующего критерия, , Vц = 80, Vс = 15, VКв = 5.
       БЦ, БС, БКв – оценка (балл) соответствующего критерия (подкритерия).

        Совокупная значимость всех критериев равна 100 баллам. Максимальная оценка в баллах по каждому из критериев  Цi, Сi, Квi,   – 100 баллов.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«ЦЕНА ДОГОВОРА»

БЦi
=

Ц min  

* 100
Ц i
где: БЦ i – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника закупки, баллы,

Ц i – предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min – минимальное предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке из представленных допущенными участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. 

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»
Срок поставки товара
Баллы

Сmax
0 баллов
БС i
=

Сmax - Сi
* 100
Сmax - Сmin  
Сmin либо ранее
100 баллов
где: БС i – оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» i-го участника закупки, баллы 

C i – предложение о сроке поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке i-го участника закупки, в единицах измерения срока (дни), 
С max – предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, установленный в документации о закупке, 194 дней с момента начала выполнения работ 16 декабря 2013 года
С min – минимальный срок поставки товара, установленный в документации о закупке, ранее которого поставить товар не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, 167 дней с момента начала выполнения работ 16 декабря 2013 года.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 
«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»
БКв i = БО i * Vо,

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО – оценка (балл) соответствующего подкритерия.
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам.

Максимальная оценка в баллах по каждому из подкритериев Оi – 100 баллов.

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ 

«ОПЫТ»
Опыт
Баллы

Стоимость завершенных в 2010, 2011, 2012 гг. (последние 3 года) поставок, работ (услуг) в рамках договоров сопоставимого характера и объема

равна О треб
0

БО i
=

О i - O треб
* 100
О max - O треб
О max
100
Где
 Оi – стоимость завершенных в 2010, 2011, 2012 гг. (последние 3 года) выполнения работ/оказания услуг в рамках договоров сопоставимого характера и объема, i-го участника закупки, руб.

О треб – стоимость завершенных в 2010, 2011, 2012 гг. (последние 3 года) выполнения работ/оказания услуг  в отношении одних и тех же предметов договора, соответствующая установленному в документации требованию в отношении одинаковых лиц (участник, субподрядчик (соисполнитель), 5 033 360,00 руб.

Оmax – максимальный опыт (стоимость завершенных в 2010, 2011, 2012 гг. (последние 3 года) выполнения работ/оказания услуг в рамках договоров сопоставимого характера и объема) из представленного опыта всех допущенных участников, но не более предельного значения (в случае если Omax более чем предельное значение, то Omax принимается равным такому предельному значению), руб.

Предельное значение опыта участника: 20 133 440, 00руб.

	25.
	Срок заключения договора
	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на официальном сайте и ЭТП передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 7 (семи) дней со дня направления указанного договора.
Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.
До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	26.
	Обеспечение исполнения договора (ов) 
	не требуется

	27.
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	не требуется

	28.
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.
Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.
Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы

	29.
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], конкурс № ___ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, _______________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН __________________________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу _____________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _______________________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе 
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС

	[указать цену договора с отражением размера НДС]

	2. 
	Цена заявки, руб. без НДС
	[указать цену договора]

	3. 
	Срок выполнения работ /оказания услуг с момента начала выполнения работ 16 декабря 2013 года
	[указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

	4. 
	Условия оплаты
	[указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]


Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

-  против _____________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- [участнику конкурса необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника конкурса) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника конкурса) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).]

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в форме 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
 Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

а) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе;

б) представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Нами будут представлены в течение ___ с момента заключения договора [указать срок предоставления подтверждающих документов] документы, указанные в пункте 4.15.3 документации и проекте договора (часть 2 конкурсной документации), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

Мы, _____________________________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.16 конкурсной документации, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.19 конкурсной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате.
	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса. 

3. Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник конкурса должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

7. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

8. Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
Форма 3.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

[при закупках работ, услуг] Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

[для закупок работ, услуг]
· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание объема работ или услуг или порядка его определения;

· [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

5. Участник конкурса в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (том 2). При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения


Форма 4.

                                                                                                                                   Приложение
                                            к заявке на участие в конкурсе от «___» __________ 20___ г. № 

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)
Участник конкурса: ________________________________
	№ п/п
	Реквизиты договора 

(номер и дата)
	Наименование заказчика, с которым заключен договор (адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (предмет, объем и состав работ, описание основных условий договора)
	Стоимость работ по договору
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения)
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	
	
	
	
	Сумма  договора, руб. 
	В т.ч. стоимость выполненных в 20__-20__гг. строительно-монтажных работ по документам, подтверждающим исполнение, руб. 
	
	

	
	
	
	
	без учета НДС
	с НДС
	без учета НДС
	с НДС
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Участник ___________ [указываются организационно-правовая форма и наименование участника]

	1.1. 
	Договор №1 от дд.мм.гггг
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2010 году завершены работы:

	1.1.1. 
	КС-3 №1 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.1.1.1. 
	КС-2 №1 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.1.1.2. 
	КС-2 №2 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.1.1.3. 
	…
	…
	…
	
	
	
	

	В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2011 году завершены работы:

	1.1.2. 
	КС-3 №2 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	1.1.2.1. 
	КС-2 №1 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	
	
	
	

	В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2012 году завершены работы:

	1.1.3. 
	…
	
	
	…
	…
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	…
	…
	
	
	
	

	В том числе по Договору №1 от дд.мм.гггг в 2013 году завершены работы:

	…
	…
	
	
	…
	…
	
	
	
	

	1.2. 
	Договор №2 от дд.мм.гггг
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе по Договору №2 от дд.мм.гггг в 2010 году завершены работы:

	1.2.1. 
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	Х
	Х

	2. 
	Субподрядчик 1_____________ [указываются организационно-правовая форма и наименование Субподрядчика 1]

	4.1. 
	Договор №А от дд.мм.гггг
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе по Договору №А от дд.мм.гггг в 2010 году завершены работы:

	4.1.1. 
	КС-3 №1 от дд.мм.гггг
	Х
	Х
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	…
	…
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	Х
	Х

	3. 
	Субподрядчик 2_____________ [указываются организационно-правовая форма и наименование Субподрядчика 2]

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	Х
	Х


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В данной форме участник конкурса указывает перечень и объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом конкурса.

5. В данной форме отдельными строками применительно к каждому договору отдельно по годам завершения работ участнику необходимо указать сведения по документам, подтверждающим исполнение работ (акты выполненных работ (КС-2); справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и т.п.) в рамках указанных в данной справке договоров, а именно: реквизиты данного документа (номер и дату) (отдельная строка после описания договора), стоимость выполненных строительно-монтажных работ (столбцы 7, 8) и срок завершения работ (столбец 9). При этом акты выполненных работ (КС-2) должны быть указаны применительно к справке о стоимости выполненных работ (КС-3), в которую входят данные акты (КС-2).

6. В данной форме участнику конкурса необходимо указать сумму договора в двух базисах цен: без учета НДС (столбец 5) и с НДС (столбец 6). Стоимость выполненных строительно-монтажных работ указывается также в двух базисах цен: без учета НДС (столбец 7) и с НДС (столбец 8). При этом, если документ, сведения о котором указываются, не содержит стоимости работ с НДС, то участник должен такую стоимость рассчитать самостоятельно и указать в соответствующем столбце.

7. Участник конкурса должен принять во внимание, что при определении соответствия участника требованию, установленному пунктом 14.3.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации, учитывается также опыт субподрядчиков, пропорционально выполняемому ими объему работ согласно плану распределения работ (в % от общей стоимости работ). При этом в случае, если учтен опыт выполнения работ участника конкурса по договору, в рамках которого субподрядчик, выполнял соответствующие работы, то такой договор данного субподрядчика учитываться не будет.

8. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

9. Участникам конкурса необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии указанных документов, подтверждающих исполнение работ (акты выполненных работ (КС-2); справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и т.п.).

Форма 5.

                                                                                                                                   Приложение
                                            к заявке на участие в конкурсе от «___» __________ 20___ г. № 

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 5)

Участник конкурса: ________________________________
	№
п/п
	ФИО
	Должность
	Состоит в штате Участника / соисполнителя/ привлекаемый (сторонний) специалист
	Планируемая роль при исполнении договора
	[при необходимости]
Сертификат ____________

(наименование, номер, дата выдачи)
	[при необходимости]
Дипломы, подтверждающие наличие у специалиста ________ квалификации: ______________, (наименование, номер, дата выдачи, срок действия) 
(при наличии указанных дипломов)
	Сведения об опыте специалистов по оказанию _________ услуг в области _________________________

(указываются наименования организаций, к обслуживанию которых данный специалист привлекался, а также виды оказываемых услуг, сроки оказания услуг) (при наличии такого опыта)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2.
Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4.
В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником конкурса в ходе выполнения Договора, включая персональные квалификационные данные руководителя и специалистов. Участнику конкурса рекомендуется к данной таблице приложить копии свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг.
Форма 6.

Приложение к заявке на участие в конкурсе 
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на _______________________________________

Лот __

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 6)

Участник конкурса (генподрядчик): ______________________________ 
Поставщики/ субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование товара/ работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем поставок, работ и услуг
	Стоимость поставок, работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости поставок, работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник конкурса указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
· стоимость товара/ работ/ услуг по участнику (Генподрядчику) и поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __);

· сроки поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (Форма __).

5. К данной форме участник конкурса должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.

· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

7. Для участников конкурса – государственных или муниципальных бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, осуществляющих/выполняющих/оказывающих указанные объемы поставок, работ, услуг, с указанием на особый порядок их выбора. К данной форме участник конкурса – государственное или муниципальное бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
              ДОГОВОР №_____________

на выполнение работ

г. Обнинск                                                                                                 «___»_________2013г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 26.07.2013 г. № 224/02.01-07/565, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту здания 123 (2-ая очередь), расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2 Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» («Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе» № ________ от «___» _____________2013 г.).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет  _____________________________ рублей _______________________в том числе НДС___% _________руб.

2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.

3.   Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Дата начала  работ  16.12.2013 г.
3.3. Подрядчик обязан завершить работы _______ г.  
4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.   

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.

4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков, предварительно согласовав в письменной форме с Заказчиком выбор субподрядчика. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика.

4.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного технического задания и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.4.  Персонал Подрядчика обязан:

· обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

· при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру –диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.5. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.7.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.8.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.   Производство работ

5.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.
5.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. По мере необходимости Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.
5.5.  В
 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.  Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

7.   Гарантии

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.
8.  Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ , предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.

8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.

8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

8.11. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению настоящего Договора субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед подрядчиком не освобождает подрядчика от выполнения условий настоящего Договора

9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

10. Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу после согласования крупной сделки в Госкорпорации «Росатом», с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

                                                                  12.       Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал ,привлекаемый к работе на  объекте  в соответствии с п.9 Инструкции  «О порядке  допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» №63 от 06.02.2010г.     

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика. 

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.3. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание   (Приложение № 1)
- Смета  (Приложение № 2)

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»                                                                                                     

Адрес:

249033 , Калужская область,

г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1

тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68

ИНН 4025024829

КПП 402501001

БИК 042007835

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж

р/с 40502810024250000564

к/с 30101810100000000835

Финансовый директор
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

__________________А.А. Лебезов
	


Приложение № 1


к договору №_______ от _______

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Подрядчик
	
	Заказчик
ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"
Финансовый директор

_____________________ А.А. Лебезов


Техническое задание
Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту здания 123 (2-ая очередь).

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)

Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

Ведомость физических объемов работ

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Ремонт и перепланировка здания–АС2

	Раздел   Демонтажные работы

	1 
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	10,51

	2 
	Разборка перекрытий по стальным балкам
	100 м2
	0,4

	3 
	Разборка стальных балок перекрытий (0,3 т)
	1 шт.
	3

	4 
	Разборка существующего козырька входа: V=0,2+0,3=0,5 м3
	м3
	0,5

	5 
	Разборка бетонных крылец: V=0,3+0,3= 0,6 м3
	м3
	0,6

	6 
	(Прим.) Пробивка проемов в перекрытиях
	м3
	0,3

	7 
	Разборка деревянных перегородок
	100 м2
	0,17

	8 
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,764

	9 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0,505

	10 
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	8,09

	11 
	Разборка облицовки стен из древесных плит
	100 м2
	0,6

	12 
	Разборка в зданиях  покрытий полов из линолеума
	100 м2
	4,09

	13 
	Разборка в зданиях  покрытий полов из плиток, уложенных на растворе
	100 м2
	1,136

	14 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел   Строительные работы

	Подраздел   Кладка стен, перегородок

	15 
	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
	100 м3
	0,014

	16 
	Укладка перемычек
	100 шт.
	0,04

	17 
	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	2

	18 
	Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	2

	19 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (ПР-5)
	т
	0,052

	20 
	Обрамление угловой сталью
	1 т
	0,0846

	Подраздел   Ограждение

	21 
	(Прим.) Устройство обшивки венткоробов на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами  в два слоя с изоляцией
	100 м2
	0,216

	22 
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	45,36

	Раздел   Заполнение проемов

	23 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-1)
	100 м2
	0,7182

	24 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК-2)
	100 м2
	0,0584

	25 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,45

	26 
	Доски подоконные ПВХ
	м
	45

	27 
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,45

	28 
	Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,6282

	29 
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	21

	30 
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 23-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-9, площадь 2,16 м2
	м2
	2,3

	31 
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 22-13, площадь 2,86 м2; ДГ 21-13, площадь 2,73 м2
	м2
	39,52

	32 
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	11

	33 
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных
	компл.
	13

	34 
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках  площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,079

	35 
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	1 м2 проема
	3,24

	36 
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1800х1800 мм
	шт.
	1

	37 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	6

	38 
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	6

	Раздел   Отделка помещений

	39 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	7,875

	40 
	Ремонт штукатурки наружных оконных откосов цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0,637

	41 
	Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,637

	42 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,073

	43 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	1,75

	44 
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2
	1,75

	45 
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	4,062

	46 
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	1,052

	47 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2
	0,59

	48 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	14,597

	49 
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,535

	50 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,473

	Раздел   Полы

	Подраздел   Тип 1, Тип 5; S=151+50,6=201,6 м2

	51 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	0,506

	52 
	Гидроизол
	м2
	58,696

	53 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,506

	54 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных
	100 м2
	0,506

	55 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,54

	Подраздел   Тип 4; S=497,4 м2

	56 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	4,974

	57 
	Гидроизол
	м2
	576,984

	58 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	4,974

	59 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	4,974

	60 
	Линолеум коммерческий противопожарный
	м2
	507,348

	61 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	5,322

	Подраздел   Тип 6; S=34,5 м2

	62 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	0,345

	63 
	Гидроизол
	м2
	40,02

	64 
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	1 м3
	3,45

	65 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм
	100 м2
	0,345

	66 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,967

	67 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,345

	68 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных
	100 м2
	0,345

	69 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,37

	Раздел   Крыльца входов

	Подраздел   КР-1

	70 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,06

	71 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,4

	72 
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,6

	73 
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,0084

	74 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	5,72

	75 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,0003

	76 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,00876

	77 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,06

	78 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,03

	79 
	Заделка гнезд на фасадах
	100 шт.
	0,03

	80 
	Монтаж металлических элементов козырька
	т
	0,1088

	81 
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	13

	82 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0024

	83 
	Дюбель распорный
	10 шт.
	0,8

	84 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,032

	85 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,032

	86 
	Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит
	100 м2
	0,04

	87 
	Поликарбонат толщиной 8 мм цветной
	м2
	4

	88 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	1,4

	Подраздел   КР-2

	89 
	Отбивка штукатурки с поверхностей крыльца
	100 м2
	0,14

	90 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,035

	91 
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 шт.
	0,04

	92 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	1 т
	0,0248

	93 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,035

	94 
	Улучшенная штукатурка крыльца
	100 м2
	0,048

	95 
	Монтаж защитных ограждений ОП-1 (2 шт)
	т
	0,046

	96 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 48 мм
	м
	12

	97 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0072

	98 
	Дюбель с распорной гайкой
	10 шт.
	8

	99 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,02

	100 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,02

	101 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,03

	102 
	Заделка гнезд на фасадах
	100 шт.
	0,03

	103 
	Монтаж металлических элементов козырька
	т
	0,1064

	104 
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	13

	105 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0024

	106 
	Дюбель распорный
	10 шт.
	0,8

	107 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,032

	108 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,032

	109 
	Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит
	100 м2
	0,04

	110 
	Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм цветной
	м2
	4

	111 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	1,4

	Подраздел   КР-3

	112 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,06

	113 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,4

	114 
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,6

	115 
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,013

	116 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	4,3

	117 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,0006

	118 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,0153

	119 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,06

	120 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,03

	121 
	Заделка гнезд на фасадах
	100 шт.
	0,03

	122 
	Монтаж металлических элементов козырька
	т
	0,1088

	123 
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	13

	124 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0024

	125 
	Дюбель распорный
	10 шт.
	0,8

	126 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,032

	127 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,032

	128 
	Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит
	100 м2
	0,04

	129 
	Поликарбонат толщиной 8 мм цветной
	м2
	4

	130 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	1,4

	Подраздел   КР-4

	131 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,03

	132 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,2

	133 
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,004

	134 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	1,5

	135 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,0003

	136 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,0058

	137 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,02

	Подраздел   КР-5

	138 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,02

	139 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,1

	140 
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,12

	141 
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,0023

	142 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	1,4

	143 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,0006

	144 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,0052

	145 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,015

	Раздел   Кровля

	146 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0,125

	147 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах
	м3
	0,12

	148 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (-8  300х250)
	т
	0,0376

	149 
	Монтаж прогонов
	1 т
	0,7764

	150 
	Двутавры  № 20
	т
	0,4224

	151 
	Двутавры № 12
	т
	0,354

	152 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,261

	153 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,261

	154 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,81

	155 
	Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0
	м2
	81

	156 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	40,5

	157 
	Уепление покрытий плитами
	1 м3
	6,5

	158 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2
	0,7

	159 
	Вата минеральная "________ на основе каменного волокна.
Тех. хар-ки: основа – каменное волокно, тип материала – плита, коэффициент теплопроводности не более 0,036, Вт/(м*K) по ГОСТ 7076-99, λ10, паропроницаемость 0,3 мг/м*ч*Па ГОСТ Р ЕН 25898, водопоглощение при частичном погружении за 24 часа не более 1 кг/м2 ГОСТ Р ЕН 1609, группа горючести НГ ГОСТ 30244-96.

 
	м3
	5,6

	160 
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	100 м3
	0,097

	161 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т
	0,0122

	162 
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,0122

	163 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,19

	164 
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой
	100 м2
	10,51

	165 
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2
	10,51

	166 
	Кровельный битумно-полимерный материал __________.
Тех. хар-ки: материал с мелкозернистой посыпкой (песок) с обеих сторон полотна, разрывная сила в продольном/поперечном полиэфир направлении не менее 600/600 Н, температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С.
	м2
	1208,65

	167 
	Кровельный битумно-полимерный материал ___________. Тех. хар-ки: материал с мелкозернистой посыпкой  с обеих сторон полотна (верхняя сторона – сланец, наплавляемая сторона – песок), разрывная сила в продольном/поперечном полиэфир направлении не менее 600/600 Н, температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С.
	м2
	1187,63

	168 
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами
	100 м
	1,3

	169 
	Смена  водосточных труб с земли, лестниц или подмостей; V=6шт х 7м=42м
	100 м
	0,42

	170 
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
	шт.
	4

	Раздел   Наружная отделка

	171 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	2,85

	172 
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2
	11,5

	173 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	11,5

	174 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	8,54

	Раздел   Венткамера (пом. 121)

	175 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,17

	176 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,06

	177 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3
	2,5

	178 
	Устройство  засыпки керамзитовой
	1 м3
	2,5

	179 
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	0,06

	180 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 6,0 мм, без покрытия, 200х200 мм
	м2
	40,6

	181 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,0244

	182 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике
	100 м2
	0,2

	183 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,2

	184 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов
	100 м2
	0,2

	185 
	Монтаж колонн
	1 т
	0,475

	186 
	Швеллеры № 12
	т
	0,475

	187 
	Установка анкерных болтов
	т
	0,009

	188 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т
	2,0083

	189 
	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс
	т
	0,3936

	190 
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс
	т
	0,308

	191 
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	178

	192 
	Швеллеры № 12
	т
	0,03

	193 
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х80 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	15

	194 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,58

	195 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 за 2 раза
	100 м2
	0,58

	196 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,57

	197 
	Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0
	м2
	57

	198 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	28,5

	199 
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,71

	200 
	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7
	т
	0,5254

	201 
	Шурупы-саморезы кровельные
	10 шт.
	30

	202 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,16

	203 
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3
	7,4

	204 
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости ППЖ-200
	м3
	7,548

	205 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок
	100 м2
	0,026

	206 
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	1 м2
	2,8

	207 
	Дверь противопожарная металлическая двупольная, размером 1400х2100 мм
	шт.
	1

	Раздел   Благоустройство территории

	Подраздел   Отмостка

	208 
	Разборка покрытий и оснований сущ. отмостки с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,085

	209 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	210 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,123

	211 
	Устройство бетонной отмостки
	100 м3
	0,123

	212 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	12,546

	Подраздел   Проезды

	213 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,051

	214 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,3

	215 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	216 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,25

	217 
	Устройство оснований проездов из бетона  В15, толщиной 20 см; V=25+11,5=36,5 м2
	1000 м2
	0,0365

	218 
	Бетон дорожный, класс В15 (М200)
	м3
	8,85

	219 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; V=25+11,5=36,5 м2
	1000 м2
	0,0365

	220 
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м
	0,735

	221 
	Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	29

	222 
	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	3

	223 
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	20

	Подраздел   Пешеходные дорожки

	224 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит
	100 м2
	0,11

	225 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,017

	226 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	227 
	Устройство корыта под дорожки, группа грунтов 2
	100 м3
	0,15

	228 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,09

	229 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	0,6

	230 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком; V=60+11=71м2
	100 м2
	0,71

	231 
	Плитка тротуарная 8К-10 (980х980)
	ШТ
	71

	Подраздел   Устройство газонов

	232 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	100 м2
	0,5

	233 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,5

	234 
	Уход за газонами обыкновенными
	100 м2
	0,5


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Технология производства–ТХ
	
	

	1
	(Прим.) Монтаж стоек для розеток; V=3,3кгх9=29,7кг
	1 т
	0,0297

	2
	Конструкции стальные индивидуальные  сварные массой до 0,1 т
	т
	0,0297


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	АС 
	
	

	
	Раздел   Демонтажные работы
	
	

	1 
	Разборка бетонных оснований
	м3
	1,3

	2 
	Разборка в зданиях  покрытий полов из плиток, уложенных на растворе
	100 м2
	0,138

	3 
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	100 м3
	0,036

	4 
	Разборка кирпичных стен
	м3
	0,35

	5 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0,020907

	6 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	
	Раздел   Монтажные работы.
	
	

	7 
	Устройство основания песчаного
	1 м3
	0,85

	8 
	Устройство оснований бетонных плоских
	100 м3
	0,0095

	9 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,965

	10 
	Кладка подпольных каналов К-1 и К-2  из кирпича
	100 м3
	0,0155

	11 
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,3208

	12 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,0014

	13 
	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом
	1 т
	0,2091

	14 
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм
	т
	0,2091

	15 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,153

	16 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2
	0,031

	17 
	Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,031

	18 
	Восстановление покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2
	0,031

	19 
	Рейки деревянные
	м3
	0,00031

	20 
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	100 м3
	0,0043

	21 
	Армирование кладки стен.
	т
	0,0017

	22 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,020907

	23 
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен
	100 м2
	0,056

	24 
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2
	0,056

	25 
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная
	100 м2
	0,017

	26 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,038

	27 
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м
	0,064

	28 
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 шт.
	0,04

	29 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0,02

	30 
	Изготовление, стоимость ПР-1. ( прим )
	т
	0,0485

	31 
	Укладка перемычки ПР-1  массой до 0,3 т
	100 шт.
	0,01

	32 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках  кирпичных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,19


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	АС1
	
	

	
	Раздел   Строительные работы
	
	

	1 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,413

	2 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,384

	3 
	Планировка вручную, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,131

	4 
	Демонтаж  плит перекрытия лотков длиной до 6 м, площадью до 10 м2 п
	100 шт.
	0,06

	5 
	Укладка плит перекрытия лотков длиной до 6 м, площадью до 10 м2
	100 шт.
	0,06

	6 
	Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	6

	7 
	Укладка блоков  фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	100 шт.
	0,18

	8 
	Фунд. блок ФБС 8.6.6-Т  
	шт.
	18

	9 
	Прокладка гильз ф168 ( прим )
	100 м
	0,04

	10 
	Изготовление, стоимость кронштейнов. (прим )
	т
	0,086

	11 
	Монтаж кронштейнов.
	1 т
	0,086

	12 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,04

	13 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,04

	14 
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм
	100 шт.
	0,04

	15 
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности
	100 м3
	0,01

	16 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,3


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Водопровод и канализация – ВК1
	
	

	Раздел   Демонтажные работы
	
	

	1 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м
	0,49

	2 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,1

	3 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел   Земляные работы
	
	

	4 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,038

	5 
	Погрузка и вывоз грунта, мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	6 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0392

	7 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0352

	8 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,105

	9 
	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 20 см
	1000 м2
	0,019

	10 
	Бетон дорожный, класс В15 (М200)
	м3
	4,6

	11 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,019

	Раздел   Монтажные работы
	
	

	Подраздел   Водопровод В1, Т3
	
	

	12 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0,41

	13 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм
	100 м
	0,41

	14 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	15 
	Кран шаровой  размером 15 мм
	шт.
	2

	16 
	Пробка, диаметром 15 мм
	шт.
	1

	17 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	0,41

	18 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,41

	19 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,1

	20 
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	1

	21 
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,1

	22 
	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКС
	компл.
	1

	23 
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,015

	Подраздел   Канализация К1
	
	

	24 
	Тройники диаметром 50х50 мм
	шт.
	1

	25 
	Отводы, диаметром 100 мм
	шт.
	1


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Силовое оборудование и электроосвещение – ЭМ

	Раздел   Демонтажные работы

	1 
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,9

	2 
	(Демонтаж) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	21

	3 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел   Монтажные работы

	4 
	Устройство защитного отключения, на ток до 100 А 
	шт.
	1

	5 
	Устройство защитного отключения на ток 40 А, марка Ф-3512 
	шт.
	1

	6 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише (ЩК-2)
	шт.
	1

	7 
	Щит силовой ЩРВ-32
	ШТ
	1

	8 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	16

	9 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХС25
	шт.
	1

	10 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16
	шт.
	15

	11 
	Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А
	шт.
	1

	12 
	Разрядник перенапряжения  EZ С160/*(3+1)  
	шт.
	1

	13 
	Устройство защитного отключения, на ток до 100 А 
	шт.
	1

	14 
	Устройство защитного отключения УЗО Ф5512  80/0,5/4; 
	шт.
	1

	15 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише (ЩК-3)
	шт.
	1

	16 
	Щит силовой ЩРН-32
	ШТ
	1

	17 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	14

	18 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХС25
	шт.
	1

	19 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16
	шт.
	13

	20 
	Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А
	шт.
	1

	21 
	Разрядник перенапряжения  класса EZ С160/*(3+1)  
	шт.
	1

	22 
	Устройство защитного отключения на ток до 100 А 
	шт.
	1

	23 
	Устройство защитного отключения на ток 40 А, марка Ф-3512 (тип согласовать с заказчиком)
	шт.
	1

	24 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1

	25 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL10
	шт.
	1

	26 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-209)
	шт.
	1

	27 
	Щит силовой навесной ЩРН-36
	шт.
	1

	28 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	8

	29 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16
	шт.
	1

	30 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	1

	31 
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16
	шт.
	5

	32 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL25
	шт.
	1

	33 
	Устройство защитного отключения на ток до 100 А 
	шт.
	1

	34 
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф3412" 40/0,3/4 
	шт.
	1

	35 
	Устройство защитного отключения на ток до 25 А 
	шт.
	5

	36 
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 25/0,03/
	шт.
	5

	37 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩНП)
	шт.
	1

	38 
	Щит учета ЩРН-54
	ШТ
	1

	39 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 125 А
	шт.
	1

	40 
	Выключатели автоматические ВА57-35-340010 20УХЛ3 
	шт.
	1

	41 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	1

	42 
	Выключатели автоматические ВА57-31-340010 I-100А
	шт.
	1

	43 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	6

	44 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL6
	шт.
	4

	45 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL10
	шт.
	2

	46 
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А
	шт.
	3

	47 
	Предохранители плавкие ПН2-250
	шт.
	3

	48 
	Блок управления противопожарными клапанами
	шт.
	2

	49 
	Блок управления БУОК-4
	шт.
	2

	50 
	Пост управления кнопочный общего назначения
	шт.
	1

	51 
	Посты управления кнопочные ПКЕ222-3 У3
	шт.
	1

	52 
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене на ток до 25 А
	шт.
	1

	53 
	Выключатель пакетный защищенный ПВ1-10 М56
	шт.
	1

	54 
	Коробка  с ограничителем импульсных перенапряжений
	100 шт.
	0,23

	55 
	Ограничитель импульсных перенапряжений ZS-1I
	шт.
	23

	56 
	(Прим.) Блок из розеток, устанавливаемый на конструкции на стене
	шт.
	0,29

	57 
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	26

	58 
	Розетка открытой проводки трехгнездная с заземлением
	шт.
	3

	Раздел   Прокладка кабеля

	59 
	Кронштейн металлический кабельный  с изготовлением обрамления из уголка
	10 шт.
	5,7

	60 
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,095

	61 
	Лотки металлические: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200
	т
	0,024

	62 
	Лоток монтажный L=2 м, НЛ-10Ц
	ШТ
	5

	63 
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	3,2

	64 
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 15 мм
	м
	320

	65 
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	100 м
	1,05

	66 
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 32 мм
	м
	15

	67 
	Трубы из ПВХ  для электропроводок диаметром 40 мм
	м
	65

	68 
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 50 мм
	м
	25

	69 
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	1,9

	70 
	Кабель-канал (короб) 25x16 мм
	м
	190

	71 
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм
	100 м
	0,48

	72 
	Кабель-канал (короб) 100x25 мм
	м
	42

	73 
	Кабель-канал (короб) 80x40 мм
	м
	6

	74 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,1

	75 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	90

	76 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	120

	77 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,16

	78 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	6

	79 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	10

	80 
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	3

	81 
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2
	100 м
	1,5

	82 
	Провод в лотках, сечением до 185 мм2
	100 м
	1,48

	83 
	Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,5

	84 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 70 мм2
	100 м
	0,59

	85 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2
	100 м
	1,2

	86 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 180 мм2
	100 м
	0,8

	87 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2
	100 м
	0,5

	88 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,04

	89 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,03

	90 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,45

	91 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,065

	92 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,032

	93 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,015

	94 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,02

	95 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0,12

	96 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0,01

	97 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2
	1000 м
	0,015

	98 
	Кабель контрольный КВВГнг-LS  7х1,5 мм2
	м
	160

	99 
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,056

	100 
	Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм
	шт.
	6

	Раздел   Электроосвещение

	101 
	Щитки осветительные (ЩРО-3), устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	102 
	Щит рабочего освещения ШРВ-48М
	ШТ
	1

	103 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	14

	104 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16
	шт.
	5

	105 
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16
	шт.
	9

	106 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	107 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL40
	шт.
	1

	108 
	Устройство защитного отключения на ток до 100 А (тип согласовать с заказчиком)
	шт.
	1

	109 
	Устройства защитного отключения серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА (тип согласовать с заказчиком)
	шт.
	1

	110 
	Устройство защитного отключения, на ток до 25 А (тип согласовать с заказчиком)
	шт.
	9

	111 
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211(тип согласовать с заказчиком)
	шт.
	9

	112 
	Щитки осветительные (ЩРО-4), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	113 
	Щит рабочего освещения ШРН-48М
	ШТ
	1

	114 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	14

	115 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16
	шт.
	5

	116 
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16
	шт.
	9

	117 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	118 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL40
	шт.
	1

	119 
	Устройство защитного отключения на ток до 100 А 
	шт.
	1

	120 
	Устройства защитного отключения серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА (тип согласовать с заказчиком)
	шт.
	1

	121 
	Устройство защитного отключения на ток до 25 А 
	шт.
	9

	122 
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211
	шт.
	9

	123 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1

	124 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16
	шт.
	1

	125 
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	1

	126 
	Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-22У3
	шт.
	1

	127 
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	1,2

	128 
	Светильник ЛСП 42 2х40Вт IР54
	шт.
	204

	129 
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	10 шт.
	24

	130 
	Стартеры для люминесцентных ламп
	10 шт.
	24

	131 
	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,13

	132 
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418
	шт.
	13

	133 
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	5,2

	134 
	Стартеры для люминесцентных ламп
	10 шт.
	5,2

	135 
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, уплотненный
	100 шт.
	0,15

	136 
	Светильники НСП 41-100-003 (с решеткой) (IP 52)
	шт.
	2

	137 
	Светильник НПП 03х100 (IP 54)
	шт.
	7

	138 
	Светильник НББ типа "Селена" настенный (IP 54)
	шт.
	6

	139 
	Лампы накаливания
	10 шт.
	1,5

	140 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	141 
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки уплотненный
	шт.
	3

	142 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,23

	143 
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	21

	144 
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки уплотненный
	шт.
	2

	145 
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,08

	146 
	Переключатели открытые со степенью защиты IP20
	шт.
	8

	147 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,34

	148 
	Розетка открытой проводки
	шт.
	34

	149 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1

	150 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	100

	151 
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм; V=75 м*0,6 кг=45 кг
	т
	0,0225

	152 
	Лоток монтажный
	м
	37,5

	153 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	1,7

	154 
	Профиль монтажный перфорированный
	шт.
	85

	155 
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	1,95

	156 
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 20 мм
	м
	195

	157 
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	2,3

	158 
	Кабель-канал (электроустановочный короб из непластифицированного самозатухающего поливинилхлорида)  20x16 мм 20x16 мм
	м
	230

	159 
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	30

	160 
	Коробка ответвительная
	шт.
	30

	161 
	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм
	шт.
	7

	162 
	Коробка протяжная
	шт.
	7

	163 
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2
	100 м
	2,55

	164 
	Провода по перфорированным профилям: Провод сечением до 6 мм2
	100 м
	2

	165 
	Провод в кабель-канале, сечением до 6 мм2
	100 м
	3,1

	166 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	2,75

	167 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,01

	168 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,21

	169 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,33

	170 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,15

	171 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,09

	172 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,025

	173 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,11

	174 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,115

	Раздел   Заземление

	175 
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 120 мм2
	100 м
	0,9

	176 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,25

	177 
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2
	100 м
	3,15

	178 
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,07

	179 
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 16 мм2
	1000 м
	0,08

	180 
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 25 мм2
	1000 м
	0,16

	181 
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 50 мм2
	1000 м
	0,005

	Раздел   Пуско-наладочные работы

	182 
	Затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую"
	
	1


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Сети телефонизации – СС
	
	

	Раздел   Монтажные работы.
	
	

	1 
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	4

	2 
	Розетка микрофонная
	шт.
	28

	3 
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный
	1шт.
	28

	4 
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	4,4

	5 
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	0,92

	6 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	10

	7 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,03

	8 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,05

	9 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0,08

	Раздел   Материалы, не учтённые в расценках.
	
	

	10 
	Коробка распределительная телефонная кртн-10
	ШТ
	4

	11 
	Аппарат телефонный атс настольный с 4-х клеммной розеткой та-11320 рг0.218.070ту,рг2.184.126 
	ШТ
	28

	12 
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10
	1000 м
	0,1

	13 
	Кабель " витая пара "   UTP cat 5e 2*2/0.5  
	1 метр
	1000

	14 
	Кабель-канал (короб) 15x10 мм
	м
	300

	15 
	Кабель-канал (короб) 40x25 мм
	м
	140

	16 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	3

	17 
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм
	10 м
	5


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Вентиляция – ОВ1
	
	

	Раздел   Монтажные работы
	
	

	Подраздел   Система П1
	
	

	1 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром от 4100 до 4500 мм
	100 м2
	0,246

	2 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4100 до 5200 мм
	м2
	24,6

	3 
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,014

	4 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	1

	5 
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 350х300 мм
	шт.
	1

	Подраздел   Система П2

	6 
	Установка блоков приемных производительностью до 20 тыс.м3/час
	шт.
	1

	7 
	Кондиционер центральный каркасный КЦК 5 + Система автоматического управления САУ-А-113УР
	КОМПЛ
	1

	8 
	Узел регулирования УР 1-40-7-10-П-130-00
	КОМПЛ
	1

	9 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2
	0,162

	10 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	16,2

	11 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,448

	12 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	44,8

	13 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм
	100 м2
	0,835

	14 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм
	м2
	83,5

	15 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2
	0,0487

	16 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	4,87

	17 
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,014

	18 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	2,3

	19 
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов., количество окрасок 2
	100 м2
	1,15

	20 
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,05

	21 
	Отражающая изоляция ___________, многофункциональный материал на основе вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны теплоотражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. многофункциональный материал на основе вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны теплоотражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. многофункциональный материал на основе вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны теплоотражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. многофункциональный материал на основе вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны теплоотражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. несшитый пенополиэтилен полученный методом физического вспенивания с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	5

	22 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными
	1 м3
	1,6

	23 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2
	шт.
	1

	24 
	Решетки жалюзийные, размером 950х300 мм
	шт.
	1

	25 
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм
	шт.
	27

	26 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	3

	27 
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 250х200 мм
	шт.
	1

	28 
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом,  размером 400х300 мм
	шт.
	1

	29 
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 500х300 мм
	шт.
	1

	Подраздел   Система В1

	30 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными
	1 м3
	3,45

	Подраздел   Система В2

	31 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,0088

	32 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	0,88

	Подраздел   Система В5

	33 
	Установка вентиляторов массой до 0,025 т
	шт.
	1

	34 
	Вентиляторы канальные К100М, мощностью 0,32 кВт
	компл.
	1

	Подраздел   Система ВЕ

	35 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,0202

	36 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	2,02

	37 
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,0004

	38 
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,015

	39 
	Отражающая изоляция ___________________несшитый пенополиэтилен полученный методом физического вспенивания с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	1,5

	40 
	Изделия фасонные для воздуховодов (для всех систем)
	м2
	109

	Раздел   Пуско-наладочные работы

	41 
	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч
	1 кондиционер
	1

	42 
	Шкаф управления электродвигатеелей САУ-А113ур
	устройство
	1

	43 
	Узел технологический регулирования или защиты УР
	1 УЗЕЛ
	1


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Пожарная сигнализация – ПС
	
	

	1 
	Извещатель ПС автоматический дымовой, ручной
	шт.
	4

	2 
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39 (тип согласовать с заказчиком)
	шт
	4

	3 
	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	шт.
	1

	4 
	Устройство контроля шлейфов УКШ-1
	шт
	1

	5 
	Монтаж выносного устройства
	шт.
	3

	6 
	Выносное устройство ВУОС
	шт
	3

	7 
	Монтаж резисторов
	шт.
	4

	8 
	Резистор С2-33Н-0,5-1,5кОм
	шт
	4

	9 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,2

	10 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
	м
	20

	11 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,5

	12 
	Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВэВнг-LS-1х2х0,5
	м
	50


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Тепловые сети – ТС1
	
	

	
	Раздел   Монтажные работы.
	
	

	1 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм
	км
	0,085

	2 
	Труба стальная в ППУ изоляции, в оцинкованной оболочке ; Ст 76*3-ППУ-ОЦ;  
	1 м
	85

	3 
	Укладка  труб стальных в ППУ изоляции, в п/э оболочке в траншею, диаметр до 110 мм ( прим )
	100 м
	0,85

	4 
	Труба стальная в ППУ изоляции, в п/э оболочке, Ст 76*3-1-ППУ-ПЭ  
	1 м
	85

	5 
	Укладка футляра из а/ц труб  диаметром 500 мм
	1 км
	0,005

	6 
	Установка отвода  в горизонтальной плоскости, диаметр отвода до  110 мм
	шт.
	18

	7 
	Отвод 90* по полиэтиленовой оболочке, Ст 76*3,5-90*-1-ППУ-
	шт.
	10

	8 
	Отвод 90* по металлической оболочке, Ст76*3,5-90*-1-ППу-ОЦ
	шт.
	8

	9 
	Установка  клапана шарового стального   на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт.
	2

	10 
	Клапан шаровой стальной фланцевый 09Г2С, КТлф65 
	шт.
	2

	11 
	Прокладка трубопроводов  из стальных бесшовных труб диаметром до  200 мм 

( гильза для прохода через стену )
	100 м
	0,02

	12 
	Установка  опор неподвижных, скользящих (прим)
	100 кг
	1,2

	13 
	Опора неподвижная Ст76-1-ППУ-Пэ 
	шт.
	2

	14 
	Опора скользящая, из ППУ в п/э оболочке ,Н=100, 76-1-ППУ-ПЗ 
	шт.
	12

	15 
	Опора скользящая, из ППУ в оцинкованной оболочке Н=100 , 76-ППУ-ОЦ  
	шт.
	18

	16 
	Демонтаж трубопроводов диаметром труб до 80 мм
	100 м
	0,6

	17 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,85


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Отопление – ОВ
	

	Раздел   Демонтажные работы
	
	

	1 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	5

	2 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0,48

	3 
	Демонтаж радиаторов весом
	100 шт.
	0,55

	4 
	Демонтаж элеваторов
	100 шт.
	0,01

	5 
	Демонтаж вентилей  на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	10

	6 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел   Монтажные работы
	
	

	7 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	2,6

	8 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м
	0,67

	9 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м
	0,68

	10 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м
	1,74

	11 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м
	0,23

	12 
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	82

	13 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	5,92

	14 
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	1,2

	15 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	93

	16 
	Краны регулирующие трехходовые КРТП,  диаметром 15 мм
	шт.
	50

	17 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	шт.
	36

	18 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
	шт.
	6

	19 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
	шт.
	1

	20 
	Установка воздухоотводчиков
	шт.
	40

	21 
	Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм
	1  ШТ.
	2

	22 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	2,6

	23 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
	100 м2
	0,19

	24 
	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем
	1 м3
	1,2

	25 
	(Прим.) Установка закладных деталей (гильзы)
	т
	0,115

	26 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 25 мм
	м
	18

	27 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 32 мм
	м
	4

	28 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 40 мм
	м
	7

	29 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 50 мм,
	м
	8

	30 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 65 мм,
	м
	3

	Раздел   Узел управления
	
	

	31 
	Установка элеваторов номером 1
	10 шт.
	0,1

	32 
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	1  ШТ.
	2

	33 
	Установка регулятора давления (прим)
	10 шт.
	0,1

	34 
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 76 мм, корпуса 325 мм
	шт.
	2

	35 
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	шт.
	2

	36 
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 шт.
	0,2

	37 
	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50
	шт.
	2

	38 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м
	0,2

	39 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм
	100 м
	0,1

	40 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм
	100 м
	0,1

	41 
	Переходы, диаметром до 65 мм
	шт.
	6

	42 
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0

	43 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	1

	44 
	Термореле биметалическое ТРБ-2
	ШТ
	1

	45 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	0,4

	46 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт.
	2

	47 
	Вентиль стальной фланцевый 15с22нж диам. 65 мм; 
	ШТ
	2

	48 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	6

	49 
	Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 50 мм
	ШТ
	2

	50 
	Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 40 мм
	ШТ
	4

	51 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	9

	52 
	Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 25 мм
	ШТ
	1

	53 
	Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п диам. 25 мм
	ШТ
	4

	54 
	Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п диам. 15 мм
	ШТ
	3

	55 
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	1

	56 
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 КОМПЛ.
	1

	57 
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 КОМПЛ.
	4

	58 
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 КОМПЛ.
	6

	59 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
	100 м2
	0,064

	60 
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3
	0,192


Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 

Срок выполнения работ

Дата начала работ – 16.12.2013 г.

Дата окончания работ –________ г.

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 

Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. 

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Требования к результатам работ и порядку приемки

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Приложение № 2

к договору №_______ от _______

Смета

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4 к Договору

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от __________________ №  _____________


ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Утверждаю:

 Заказчик:  ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"
                                                     Финансовый директор 

_____________ А.А. Лебезов

"____"____________ 2013г.
Техническое задание
Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту здания 123 (2-ая очередь).

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)

Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

Ведомость физических объемов работ

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Ремонт и перепланировка здания–АС2

	Раздел   Демонтажные работы

	235 
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	10,51

	236 
	Разборка перекрытий по стальным балкам
	100 м2
	0,4

	237 
	Разборка стальных балок перекрытий (0,3 т)
	1 шт.
	3

	238 
	Разборка существующего козырька входа: V=0,2+0,3=0,5 м3
	м3
	0,5

	239 
	Разборка бетонных крылец: V=0,3+0,3= 0,6 м3
	м3
	0,6

	240 
	(Прим.) Пробивка проемов в перекрытиях
	м3
	0,3

	241 
	Разборка деревянных перегородок
	100 м2
	0,17

	242 
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,764

	243 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0,505

	244 
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	8,09

	245 
	Разборка облицовки стен из древесных плит
	100 м2
	0,6

	246 
	Разборка в зданиях  покрытий полов из линолеума
	100 м2
	4,09

	247 
	Разборка в зданиях  покрытий полов из плиток, уложенных на растворе
	100 м2
	1,136

	248 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел   Строительные работы

	Подраздел   Кладка стен, перегородок

	249 
	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
	100 м3
	0,014

	250 
	Укладка перемычек
	100 шт.
	0,04

	251 
	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	2

	252 
	Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	2

	253 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (ПР-5)
	т
	0,052

	254 
	Обрамление угловой сталью
	1 т
	0,0846

	Подраздел   Ограждение

	255 
	(Прим.) Устройство обшивки венткоробов на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами  в два слоя с изоляцией
	100 м2
	0,216

	256 
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	45,36

	Раздел   Заполнение проемов

	257 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-1)
	100 м2
	0,7182

	258 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК-2)
	100 м2
	0,0584

	259 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,45

	260 
	Доски подоконные ПВХ
	м
	45

	261 
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,45

	262 
	Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,6282

	263 
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	21

	264 
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 23-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-9, площадь 2,16 м2
	м2
	2,3

	265 
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 22-13, площадь 2,86 м2; ДГ 21-13, площадь 2,73 м2
	м2
	39,52

	266 
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	11

	267 
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных
	компл.
	13

	268 
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках  площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,079

	269 
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	1 м2 проема
	3,24

	270 
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1800х1800 мм
	шт.
	1

	271 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	6

	272 
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	6

	Раздел   Отделка помещений

	273 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	7,875

	274 
	Ремонт штукатурки наружных оконных откосов цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0,637

	275 
	Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,637

	276 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,073

	277 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	1,75

	278 
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2
	1,75

	279 
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	4,062

	280 
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	1,052

	281 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2
	0,59

	282 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	14,597

	283 
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,535

	284 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,473

	Раздел   Полы

	Подраздел   Тип 1, Тип 5; S=151+50,6=201,6 м2

	285 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	0,506

	286 
	Гидроизол
	м2
	58,696

	287 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,506

	288 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных
	100 м2
	0,506

	289 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,54

	Подраздел   Тип 4; S=497,4 м2

	290 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	4,974

	291 
	Гидроизол
	м2
	576,984

	292 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	4,974

	293 
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	4,974

	294 
	Линолеум коммерческий противопожарный
	м2
	507,348

	295 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	5,322

	Подраздел   Тип 6; S=34,5 м2

	296 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	0,345

	297 
	Гидроизол
	м2
	40,02

	298 
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	1 м3
	3,45

	299 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм
	100 м2
	0,345

	300 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,967

	301 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,345

	302 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных
	100 м2
	0,345

	303 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,37

	Раздел   Крыльца входов

	Подраздел   КР-1

	304 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,06

	305 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,4

	306 
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,6

	307 
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,0084

	308 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	5,72

	309 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,0003

	310 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,00876

	311 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,06

	312 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,03

	313 
	Заделка гнезд на фасадах
	100 шт.
	0,03

	314 
	Монтаж металлических элементов козырька
	т
	0,1088

	315 
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	13

	316 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0024

	317 
	Дюбель распорный
	10 шт.
	0,8

	318 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,032

	319 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,032

	320 
	Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит
	100 м2
	0,04

	321 
	Поликарбонат толщиной 8 мм цветной
	м2
	4

	322 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	1,4

	Подраздел   КР-2

	323 
	Отбивка штукатурки с поверхностей крыльца
	100 м2
	0,14

	324 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,035

	325 
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 шт.
	0,04

	326 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	1 т
	0,0248

	327 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,035

	328 
	Улучшенная штукатурка крыльца
	100 м2
	0,048

	329 
	Монтаж защитных ограждений ОП-1 (2 шт)
	т
	0,046

	330 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 48 мм
	м
	12

	331 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0072

	332 
	Дюбель с распорной гайкой
	10 шт.
	8

	333 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,02

	334 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,02

	335 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,03

	336 
	Заделка гнезд на фасадах
	100 шт.
	0,03

	337 
	Монтаж металлических элементов козырька
	т
	0,1064

	338 
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	13

	339 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0024

	340 
	Дюбель распорный
	10 шт.
	0,8

	341 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,032

	342 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,032

	343 
	Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит
	100 м2
	0,04

	344 
	Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм цветной
	м2
	4

	345 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	1,4

	Подраздел   КР-3

	346 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,06

	347 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,4

	348 
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,6

	349 
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,013

	350 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	4,3

	351 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,0006

	352 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,0153

	353 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,06

	354 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,03

	355 
	Заделка гнезд на фасадах
	100 шт.
	0,03

	356 
	Монтаж металлических элементов козырька
	т
	0,1088

	357 
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	13

	358 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0024

	359 
	Дюбель распорный
	10 шт.
	0,8

	360 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,032

	361 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,032

	362 
	Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит
	100 м2
	0,04

	363 
	Поликарбонат толщиной 8 мм цветной
	м2
	4

	364 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	1,4

	Подраздел   КР-4

	365 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,03

	366 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,2

	367 
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,004

	368 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	1,5

	369 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,0003

	370 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,0058

	371 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,02

	Подраздел   КР-5

	372 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,02

	373 
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,1

	374 
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,12

	375 
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,0023

	376 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	1,4

	377 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм
	т
	0,0006

	378 
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,0052

	379 
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,015

	Раздел   Кровля

	380 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0,125

	381 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах
	м3
	0,12

	382 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (-8  300х250)
	т
	0,0376

	383 
	Монтаж прогонов
	1 т
	0,7764

	384 
	Двутавры  № 20
	т
	0,4224

	385 
	Двутавры № 12
	т
	0,354

	386 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,261

	387 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза)
	100 м2
	0,261

	388 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,81

	389 
	Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0
	м2
	81

	390 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	40,5

	391 
	Уепление покрытий плитами
	1 м3
	6,5

	392 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2
	0,7

	393 
	Вата минеральная "ISOVER Оптимал" на основе каменного волокна или эквивалент. Тех. хар-ки: основа – каменное волокно, тип материала – плита, коэффициент теплопроводности не более 0,036, Вт/(м*K) по ГОСТ 7076-99, λ10, паропроницаемость 0,3 мг/м*ч*Па ГОСТ Р ЕН 25898, водопоглощение при частичном погружении за 24 часа не более 1 кг/м2 ГОСТ Р ЕН 1609, группа горючести НГ ГОСТ 30244-96.

 
	м3
	5,6

	394 
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	100 м3
	0,097

	395 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т
	0,0122

	396 
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,0122

	397 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,19

	398 
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой
	100 м2
	10,51

	399 
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2
	10,51

	400 
	Кровельный битумно-полимерный материал «Техноэласт Прайм ЭММ» или эквивалент. Тех. хар-ки: материал с мелкозернистой посыпкой (песок) с обеих сторон полотна, разрывная сила в продольном/поперечном полиэфир направлении не менее 600/600 Н, температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С.
	м2
	1208,65

	401 
	Кровельный битумно-полимерный материал «Техноэласт Прайм ЭКМ» или эквивалент. Тех. хар-ки: материал с мелкозернистой посыпкой  с обеих сторон полотна (верхняя сторона – сланец, наплавляемая сторона – песок), разрывная сила в продольном/поперечном полиэфир направлении не менее 600/600 Н, температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С.
	м2
	1187,63

	402 
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами
	100 м
	1,3

	403 
	Смена  водосточных труб с земли, лестниц или подмостей; V=6шт х 7м=42м
	100 м
	0,42

	404 
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
	шт.
	4

	Раздел   Наружная отделка

	405 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	2,85

	406 
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли
	100 м2
	11,5

	407 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	11,5

	408 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	8,54

	Раздел   Венткамера (пом. 121)

	409 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,17

	410 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,06

	411 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3
	2,5

	412 
	Устройство  засыпки керамзитовой
	1 м3
	2,5

	413 
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	0,06

	414 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 6,0 мм, без покрытия, 200х200 мм
	м2
	40,6

	415 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,0244

	416 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике
	100 м2
	0,2

	417 
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,2

	418 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов
	100 м2
	0,2

	419 
	Монтаж колонн
	1 т
	0,475

	420 
	Швеллеры № 12
	т
	0,475

	421 
	Установка анкерных болтов
	т
	0,009

	422 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т
	2,0083

	423 
	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс
	т
	0,3936

	424 
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс
	т
	0,308

	425 
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	178

	426 
	Швеллеры № 12
	т
	0,03

	427 
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х80 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	15

	428 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,58

	429 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 за 2 раза
	100 м2
	0,58

	430 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,57

	431 
	Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0
	м2
	57

	432 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	28,5

	433 
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,71

	434 
	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7
	т
	0,5254

	435 
	Шурупы-саморезы кровельные
	10 шт.
	30

	436 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,16

	437 
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3
	7,4

	438 
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости ППЖ-200
	м3
	7,548

	439 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок
	100 м2
	0,026

	440 
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	1 м2
	2,8

	441 
	Дверь противопожарная металлическая двупольная, размером 1400х2100 мм
	шт.
	1

	Раздел   Благоустройство территории

	Подраздел   Отмостка

	442 
	Разборка покрытий и оснований сущ. отмостки с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,085

	443 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	444 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,123

	445 
	Устройство бетонной отмостки
	100 м3
	0,123

	446 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	12,546

	Подраздел   Проезды

	447 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,051

	448 
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,3

	449 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	450 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,25

	451 
	Устройство оснований проездов из бетона  В15, толщиной 20 см; V=25+11,5=36,5 м2
	1000 м2
	0,0365

	452 
	Бетон дорожный, класс В15 (М200)
	м3
	8,85

	453 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; V=25+11,5=36,5 м2
	1000 м2
	0,0365

	454 
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м
	0,735

	455 
	Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	29

	456 
	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	3

	457 
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	20

	Подраздел   Пешеходные дорожки

	458 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит
	100 м2
	0,11

	459 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,017

	460 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	461 
	Устройство корыта под дорожки, группа грунтов 2
	100 м3
	0,15

	462 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,09

	463 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	0,6

	464 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком; V=60+11=71м2
	100 м2
	0,71

	465 
	Плитка тротуарная 8К-10 (980х980)
	ШТ
	71

	Подраздел   Устройство газонов

	466 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	100 м2
	0,5

	467 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,5

	468 
	Уход за газонами обыкновенными
	100 м2
	0,5


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Технология производства–ТХ
	
	

	1
	(Прим.) Монтаж стоек для розеток; V=3,3кгх9=29,7кг
	1 т
	0,0297

	2
	Конструкции стальные индивидуальные  сварные массой до 0,1 т
	т
	0,0297


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	 АС 
	
	

	
	Раздел   Демонтажные работы
	
	

	33 
	Разборка бетонных оснований
	м3
	1,3

	34 
	Разборка в зданиях  покрытий полов из плиток, уложенных на растворе
	100 м2
	0,138

	35 
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	100 м3
	0,036

	36 
	Разборка кирпичных стен
	м3
	0,35

	37 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0,020907

	38 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	
	Раздел   Монтажные работы.
	
	

	39 
	Устройство основания песчаного
	1 м3
	0,85

	40 
	Устройство оснований бетонных плоских
	100 м3
	0,0095

	41 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,965

	42 
	Кладка подпольных каналов К-1 и К-2  из кирпича
	100 м3
	0,0155

	43 
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,3208

	44 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,0014

	45 
	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом
	1 т
	0,2091

	46 
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм
	т
	0,2091

	47 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,153

	48 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2
	0,031

	49 
	Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,031

	50 
	Восстановление покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2
	0,031

	51 
	Рейки деревянные
	м3
	0,00031

	52 
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
	100 м3
	0,0043

	53 
	Армирование кладки стен.
	т
	0,0017

	54 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,020907

	55 
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен
	100 м2
	0,056

	56 
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2
	0,056

	57 
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная
	100 м2
	0,017

	58 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,038

	59 
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м
	0,064

	60 
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 шт.
	0,04

	61 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0,02

	62 
	Изготовление, стоимость ПР-1. ( прим )
	т
	0,0485

	63 
	Укладка перемычки ПР-1  массой до 0,3 т
	100 шт.
	0,01

	64 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках  кирпичных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,19


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	АС1
	
	

	
	Раздел   Строительные работы
	
	

	17 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,413

	18 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,384

	19 
	Планировка вручную, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,131

	20 
	Демонтаж  плит перекрытия лотков длиной до 6 м, площадью до 10 м2 п
	100 шт.
	0,06

	21 
	Укладка плит перекрытия лотков длиной до 6 м, площадью до 10 м2
	100 шт.
	0,06

	22 
	Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	6

	23 
	Укладка блоков  фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	100 шт.
	0,18

	24 
	Фунд. блок ФБС 8.6.6-Т  
	шт.
	18

	25 
	Прокладка гильз ф168 ( прим )
	100 м
	0,04

	26 
	Изготовление, стоимость кронштейнов. (прим )
	т
	0,086

	27 
	Монтаж кронштейнов.
	1 т
	0,086

	28 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,04

	29 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,04

	30 
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм
	100 шт.
	0,04

	31 
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности
	100 м3
	0,01

	32 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,3


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Водопровод и канализация – ВК1
	
	

	Раздел   Демонтажные работы
	
	

	26 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м
	0,49

	27 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,1

	28 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел   Земляные работы
	
	

	29 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,038

	30 
	Погрузка и вывоз грунта, мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	31 
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0392

	32 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0352

	33 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,105

	34 
	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 20 см
	1000 м2
	0,019

	35 
	Бетон дорожный, класс В15 (М200)
	м3
	4,6

	36 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,019

	Раздел   Монтажные работы
	
	

	Подраздел   Водопровод В1, Т3
	
	

	37 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0,41

	38 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм
	100 м
	0,41

	39 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	40 
	Кран шаровой  размером 15 мм
	шт.
	2

	41 
	Пробка, диаметром 15 мм
	шт.
	1

	42 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	0,41

	43 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,41

	44 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,1

	45 
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	1

	46 
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,1

	47 
	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКС
	компл.
	1

	48 
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,015

	Подраздел   Канализация К1
	
	

	49 
	Тройники диаметром 50х50 мм
	шт.
	1

	50 
	Отводы, диаметром 100 мм
	шт.
	1


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Силовое оборудование и электроосвещение – ЭМ

	Раздел   Демонтажные работы

	183 
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,9

	184 
	(Демонтаж) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	21

	185 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел   Монтажные работы

	186 
	Устройство защитного отключения, на ток до 100 А 
	шт.
	1

	187 
	Устройство защитного отключения на ток 40 А, марка Ф-3512 
	шт.
	1

	188 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише (ЩК-2)
	шт.
	1

	189 
	Щит силовой ЩРВ-32
	ШТ
	1

	190 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	16

	191 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХС25
	шт.
	1

	192 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16
	шт.
	15

	193 
	Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А
	шт.
	1

	194 
	Разрядник перенапряжения  EZ С160/*(3+1)  
	шт.
	1

	195 
	Устройство защитного отключения, на ток до 100 А 
	шт.
	1

	196 
	Устройство защитного отключения УЗО Ф5512  80/0,5/4; 
	шт.
	1

	197 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише (ЩК-3)
	шт.
	1

	198 
	Щит силовой ЩРН-32
	ШТ
	1

	199 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	14

	200 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХС25
	шт.
	1

	201 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16
	шт.
	13

	202 
	Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А
	шт.
	1

	203 
	Разрядник перенапряжения  класса EZ С160/*(3+1)  
	шт.
	1

	204 
	Устройство защитного отключения на ток до 100 А 
	шт.
	1

	205 
	Устройство защитного отключения на ток 40 А, марка Ф-3512 
	шт.
	1

	206 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1

	207 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL10
	шт.
	1

	208 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-209)
	шт.
	1

	209 
	Щит силовой навесной ЩРН-36
	шт.
	1

	210 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	8

	211 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16
	шт.
	1

	212 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	1

	213 
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16
	шт.
	5

	214 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL25
	шт.
	1

	215 
	Устройство защитного отключения на ток до 100 А 
	шт.
	1

	216 
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф3412" 40/0,3/4 
	шт.
	1

	217 
	Устройство защитного отключения на ток до 25 А 
	шт.
	5

	218 
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 25/0,03/2 
	шт.
	5

	219 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩНП)
	шт.
	1

	220 
	Щит учета ЩРН-54
	ШТ
	1

	221 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 125 А
	шт.
	1

	222 
	Выключатели автоматические ВА57-35-340010 20УХЛ3 
	шт.
	1

	223 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	1

	224 
	Выключатели автоматические ВА57-31-340010 I-100А
	шт.
	1

	225 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	6

	226 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL6
	шт.
	4

	227 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL10
	шт.
	2

	228 
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А
	шт.
	3

	229 
	Предохранители плавкие ПН2-250
	шт.
	3

	230 
	Блок управления противопожарными клапанами
	шт.
	2

	231 
	Блок управления БУОК-4
	шт.
	2

	232 
	Пост управления кнопочный общего назначения
	шт.
	1

	233 
	Посты управления кнопочные ПКЕ222-3 У3
	шт.
	1

	234 
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене на ток до 25 А
	шт.
	1

	235 
	Выключатель пакетный защищенный ПВ1-10 М56
	шт.
	1

	236 
	Коробка  с ограничителем импульсных перенапряжений
	100 шт.
	0,23

	237 
	Ограничитель импульсных перенапряжений ZS-1I
	шт.
	23

	238 
	(Прим.) Блок из розеток, устанавливаемый на конструкции на стене
	шт.
	0,29

	239 
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	26

	240 
	Розетка открытой проводки трехгнездная с заземлением
	шт.
	3

	Раздел   Прокладка кабеля

	241 
	Кронштейн металлический кабельный  с изготовлением обрамления из уголка
	10 шт.
	5,7

	242 
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,095

	243 
	Лотки металлические: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200
	т
	0,024

	244 
	Лоток монтажный L=2 м, НЛ-10Ц
	ШТ
	5

	245 
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	3,2

	246 
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 15 мм
	м
	320

	247 
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	100 м
	1,05

	248 
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 32 мм
	м
	15

	249 
	Трубы из ПВХ  для электропроводок диаметром 40 мм
	м
	65

	250 
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 50 мм
	м
	25

	251 
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	1,9

	252 
	Кабель-канал (короб) 25x16 мм
	м
	190

	253 
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм
	100 м
	0,48

	254 
	Кабель-канал (короб) 100x25 мм
	м
	42

	255 
	Кабель-канал (короб) 80x40 мм
	м
	6

	256 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,1

	257 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	90

	258 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	120

	259 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,16

	260 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	6

	261 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	10

	262 
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	3

	263 
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2
	100 м
	1,5

	264 
	Провод в лотках, сечением до 185 мм2
	100 м
	1,48

	265 
	Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,5

	266 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 70 мм2
	100 м
	0,59

	267 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2
	100 м
	1,2

	268 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 180 мм2
	100 м
	0,8

	269 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2
	100 м
	0,5

	270 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,04

	271 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,03

	272 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,45

	273 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,065

	274 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,032

	275 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,015

	276 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,02

	277 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0,12

	278 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0,01

	279 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2
	1000 м
	0,015

	280 
	Кабель контрольный КВВГнг-LS  7х1,5 мм2
	м
	160

	281 
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,056

	282 
	Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм
	шт.
	6

	Раздел   Электроосвещение

	283 
	Щитки осветительные (ЩРО-3), устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	284 
	Щит рабочего освещения ШРВ-48М
	ШТ
	1

	285 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	14

	286 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16
	шт.
	5

	287 
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16
	шт.
	9

	288 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	289 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL40
	шт.
	1

	290 
	Устройство защитного отключения на ток до 100 А 
	шт.
	1

	291 
	Устройства защитного отключения серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА (тип согласовать с заказчиком)
	шт.
	1

	292 
	Устройство защитного отключения, на ток до 25 А 
	шт.
	9

	293 
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211
	шт.
	9

	294 
	Щитки осветительные (ЩРО-4), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	295 
	Щит рабочего освещения ШРН-48М
	ШТ
	1

	296 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	14

	297 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16
	шт.
	5

	298 
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16
	шт.
	9

	299 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	300 
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL40
	шт.
	1

	301 
	Устройство защитного отключения на ток до 100 А 
	шт.
	1

	302 
	Устройства защитного отключения серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА 
	шт.
	1

	303 
	Устройство защитного отключения на ток до 25 А 
	шт.
	9

	304 
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211
	шт.
	9

	305 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1

	306 
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16
	шт.
	1

	307 
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	1

	308 
	Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-22У3
	шт.
	1

	309 
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	1,2

	310 
	Светильник ЛСП 42 2х40Вт IР54
	шт.
	204

	311 
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	10 шт.
	24

	312 
	Стартеры для люминесцентных ламп
	10 шт.
	24

	313 
	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,13

	314 
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418
	шт.
	13

	315 
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	5,2

	316 
	Стартеры для люминесцентных ламп
	10 шт.
	5,2

	317 
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, уплотненный
	100 шт.
	0,15

	318 
	Светильники НСП 41-100-003 (с решеткой) (IP 52)
	шт.
	2

	319 
	Светильник НПП 03х100 (IP 54)
	шт.
	7

	320 
	Светильник НББ типа "Селена" настенный (IP 54)
	шт.
	6

	321 
	Лампы накаливания
	10 шт.
	1,5

	322 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	323 
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки уплотненный
	шт.
	3

	324 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,23

	325 
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	21

	326 
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки уплотненный
	шт.
	2

	327 
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,08

	328 
	Переключатели открытые со степенью защиты IP20
	шт.
	8

	329 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,34

	330 
	Розетка открытой проводки
	шт.
	34

	331 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1

	332 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	100

	333 
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм; V=75 м*0,6 кг=45 кг
	т
	0,0225

	334 
	Лоток монтажный
	м
	37,5

	335 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	1,7

	336 
	Профиль монтажный перфорированный
	шт.
	85

	337 
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	1,95

	338 
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 20 мм
	м
	195

	339 
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	2,3

	340 
	Кабель-канал (электроустановочный короб из непластифицированного самозатухающего поливинилхлорида)  20x16 мм
	м
	230

	341 
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	30

	342 
	Коробка ответвительная
	шт.
	30

	343 
	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм
	шт.
	7

	344 
	Коробка протяжная
	шт.
	7

	345 
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2
	100 м
	2,55

	346 
	Провода по перфорированным профилям: Провод сечением до 6 мм2
	100 м
	2

	347 
	Провод в кабель-канале, сечением до 6 мм2
	100 м
	3,1

	348 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	2,75

	349 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,01

	350 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,21

	351 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,33

	352 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,15

	353 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,09

	354 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,025

	355 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,11

	356 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,115

	Раздел   Заземление

	357 
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 120 мм2
	100 м
	0,9

	358 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,25

	359 
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2
	100 м
	3,15

	360 
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,07

	361 
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 16 мм2
	1000 м
	0,08

	362 
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 25 мм2
	1000 м
	0,16

	363 
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 50 мм2
	1000 м
	0,005

	Раздел   Пуско-наладочные работы

	364 
	Затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую"
	
	1


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Сети телефонизации – СС
	
	

	Раздел   Монтажные работы.
	
	

	18 
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	4

	19 
	Розетка микрофонная
	шт.
	28

	20 
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный
	1шт.
	28

	21 
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	4,4

	22 
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	0,92

	23 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	10

	24 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,03

	25 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,05

	26 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0,08

	Раздел   Материалы, не учтённые в расценках.
	
	

	27 
	Коробка распределительная телефонная кртн-10
	ШТ
	4

	28 
	Аппарат телефонный АТС настольный с 4-х клеммной розеткой та-11320 рг0.218.070ту,рг2.184.126 
	ШТ
	28

	29 
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10
	1000 м
	0,1

	30 
	Кабель " витая пара "   UTP cat 5e 2*2/0.5  
	1 метр
	1000

	31 
	Кабель-канал (короб) 15x10 мм
	м
	300

	32 
	Кабель-канал (короб) 40x25 мм
	м
	140

	33 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	3

	34 
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм
	10 м
	5


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Вентиляция – ОВ1
	
	

	Раздел   Монтажные работы
	
	

	Подраздел   Система П1
	
	

	44 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром от 4100 до 4500 мм
	100 м2
	0,246

	45 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4100 до 5200 мм
	м2
	24,6

	46 
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,014

	47 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	1

	48 
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 350х300 мм
	шт.
	1

	Подраздел   Система П2

	49 
	Установка блоков приемных производительностью до 20 тыс.м3/час
	шт.
	1

	50 
	Кондиционер центральный каркасный КЦК 5 + Система автоматического управления САУ-А-113УР
	КОМПЛ
	1

	51 
	Узел регулирования УР 1-40-7-10-П-130-00
	КОМПЛ
	1

	52 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2
	0,162

	53 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	16,2

	54 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,448

	55 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	44,8

	56 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм
	100 м2
	0,835

	57 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм
	м2
	83,5

	58 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2
	0,0487

	59 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	4,87

	60 
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,014

	61 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	2,3

	62 
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов., количество окрасок 2
	100 м2
	1,15

	63 
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,05

	64 
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, или эквивалент, несшитый пенополиэтилен полученный методом физического вспенивания с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	5

	65 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными
	1 м3
	1,6

	66 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2
	шт.
	1

	67 
	Решетки жалюзийные, размером 950х300 мм
	шт.
	1

	68 
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм
	шт.
	27

	69 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	3

	70 
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 250х200 мм
	шт.
	1

	71 
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом,  размером 400х300 мм
	шт.
	1

	72 
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 500х300 мм
	шт.
	1

	Подраздел   Система В1

	73 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными
	1 м3
	3,45

	Подраздел   Система В2

	74 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,0088

	75 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	0,88

	Подраздел   Система В5

	76 
	Установка вентиляторов массой до 0,025 т
	шт.
	1

	77 
	Вентиляторы канальные К100М, мощностью 0,32 кВт
	компл.
	1

	Подраздел   Система ВЕ

	78 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,0202

	79 
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	2,02

	80 
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,0004

	81 
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,015

	82 
	Отражающая изоляция Пенофол 2000 тип А, или эквивалент, несшитый пенополиэтилен полученный методом физического вспенивания с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	1,5

	83 
	Изделия фасонные для воздуховодов (для всех систем)
	м2
	109

	Раздел   Пуско-наладочные работы

	84 
	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч
	1 кондиционер
	1

	85 
	Шкаф управления электродвигателей САУ-А113ур
	устройство
	1

	86 
	Узел технологический регулирования или защиты УР
	1 УЗЕЛ
	1


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Пожарная сигнализация – ПС
	
	

	13 
	Извещатель ПС автоматический дымовой, ручной
	шт.
	4

	14 
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39 (тип согласовать с заказчиком)
	шт
	4

	15 
	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	шт.
	1

	16 
	Устройство контроля шлейфов УКШ-1
	шт
	1

	17 
	Монтаж выносного устройства
	шт.
	3

	18 
	Выносное устройство ВУОС
	шт
	3

	19 
	Монтаж резисторов
	шт.
	4

	20 
	Резистор С2-33Н-0,5-1,5кОм
	шт
	4

	21 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,2

	22 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
	м
	20

	23 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,5

	24 
	Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВэВнг-LS-1х2х0,5
	м
	50


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Тепловые сети – ТС1
	
	

	
	Раздел   Монтажные работы.
	
	

	18 
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм
	км
	0,085

	19 
	Труба стальная в ППУ изоляции, в оцинкованной оболочке ; Ст76*3-ППУ-ОЦ;  
	1 м
	85

	20 
	Укладка  труб стальных в ППУ изоляции, в п/э оболочке в траншею, диаметр до 110 мм ( прим )
	100 м
	0,85

	21 
	Труба стальная в ППУ изоляции, в п/э оболочке, Ст76*3-1-ППУ-ПЭ  
	1 м
	85

	22 
	Укладка футляра из а/ц труб  диаметром 500 мм
	1 км
	0,005

	23 
	Установка отвода  в горизонтальной плоскости, диаметр отвода до  110 мм
	шт.
	18

	24 
	Отвод 90* по полиэтиленовой оболочке, Ст76*3,5-90*-1-ППУ-
	шт.
	10

	25 
	Отвод 90* по металлической оболочке, Ст76*3,5-90*-1-ППу-ОЦ
	шт.
	8

	26 
	Установка  клапана шарового стального   на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт.
	2

	27 
	Клапан шаровой стальной фланцевый 09Г2С, КТлф65 
	шт.
	2

	28 
	Прокладка трубопроводов  из стальных бесшовных труб диаметром до  200 мм 

( гильза для прохода через стену )
	100 м
	0,02

	29 
	Установка  опор неподвижных, скользящих (прим)
	100 кг
	1,2

	30 
	Опора неподвижная Ст76-1-ППУ-Пэ 
	шт.
	2

	31 
	Опора скользящая, из ППУ в п/э оболочке ,Н=100, 76-1-ППУ-ПЗ 
	шт.
	12

	32 
	Опора скользящая, из ППУ в оцинкованной оболочке Н=100 , 76-ППУ-ОЦ  
	шт.
	18

	33 
	Демонтаж трубопроводов диаметром труб до 80 мм
	100 м
	0,6

	34 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,85


	№
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Количество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Отопление – ОВ
	

	Раздел   Демонтажные работы
	
	

	61 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	5

	62 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0,48

	63 
	Демонтаж радиаторов весом
	100 шт.
	0,55

	64 
	Демонтаж элеваторов
	100 шт.
	0,01

	65 
	Демонтаж вентилей  на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	10

	66 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел   Монтажные работы
	
	

	67 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	2,6

	68 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м
	0,67

	69 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м
	0,68

	70 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м
	1,74

	71 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м
	0,23

	72 
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	82

	73 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	5,92

	74 
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	1,2

	75 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	93

	76 
	Краны регулирующие трехходовые КРТП,  диаметром 15 мм
	шт.
	50

	77 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	шт.
	36

	78 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
	шт.
	6

	79 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
	шт.
	1

	80 
	Установка воздухоотводчиков
	шт.
	40

	81 
	Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм
	1  ШТ.
	2

	82 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	2,6

	83 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
	100 м2
	0,19

	84 
	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем
	1 м3
	1,2

	85 
	(Прим.) Установка закладных деталей (гильзы)
	т
	0,115

	86 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 25 мм
	м
	18

	87 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 32 мм
	м
	4

	88 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 40 мм
	м
	7

	89 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 50 мм,
	м
	8

	90 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 65 мм,
	м
	3

	Раздел   Узел управления
	
	

	91 
	Установка элеваторов номером 1
	10 шт.
	0,1

	92 
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	1  ШТ.
	2

	93 
	Установка регулятора давления (прим)
	10 шт.
	0,1

	94 
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 76 мм, корпуса 325 мм
	шт.
	2

	95 
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	шт.
	2

	96 
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 шт.
	0,2

	97 
	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50
	шт.
	2

	98 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м
	0,2

	99 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм
	100 м
	0,1

	100 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм
	100 м
	0,1

	101 
	Переходы, диаметром до 65 мм
	шт.
	6

	102 
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0

	103 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	1

	104 
	Термореле биметалическое ТРБ-2
	ШТ
	1

	105 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	0,4

	106 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт.
	2

	107 
	Вентиль стальной фланцевый 15с22нж диам. 65 мм; 
	ШТ
	2

	108 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	6

	109 
	Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 50 мм
	ШТ
	2

	110 
	Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 40 мм
	ШТ
	4

	111 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	9

	112 
	Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 25 мм
	ШТ
	1

	113 
	Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п диам. 25 мм
	ШТ
	4

	114 
	Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п диам. 15 мм
	ШТ
	3

	115 
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	1

	116 
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 КОМПЛ.
	1

	117 
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 КОМПЛ.
	4

	118 
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 КОМПЛ.
	6

	119 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
	100 м2
	0,064

	120 
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3
	0,192


Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 

Срок выполнения работ

Дата начала работ – 16.12.2013 г.

Дата окончания работ – не позднее 27.06.2014 г.

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 

Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. 

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Требования к результатам работ и порядку приемки

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович (48439) 9-81-32  
 





УТВЕРЖДАЮ





Генеральный директор 


_____________ А.А. Говердовский


___________________ 2013 г.








PAGE  
52

