ДОГОВОР  № ________________

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

	г. Москва
	«___» ___________ 2013 г.


_________________________________________________(далее_____________________________),

                                (полное название организации)              (краткое название организации)

(далее – Исполнитель), в лице _________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ») (далее – Заказчик), в лице Заместителя Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности № Д163-13 от 01.07.2013 г., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «Расчеты электромагнитных нагрузок на несущие конструкции первой стенки при повреждении электрической изоляции на элементах системы крепления. Расчет напряженно-деформированного состояния и оценки прочности для данных режимов работы несущих конструкций первой стенки» (далее – Работы), обусловленные Техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные Работы и оплатить их.
1.2. Содержание и сроки выполнения Работ определяются Календарным планом (Приложение № 2).
1.3. Основанием для заключения настоящего договора является:

- Протокол закупочной комиссии или Справка - обоснование закупки от __ ________2013 №___________ (в соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом»).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ (этапов Работ) по Договору (цена Договора) указана в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты (Приложение №3).
2.2. Цена Договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения Договора, включая, в том числе:

-расходы в необходимых случаях на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

-расходы на проведение патентных исследований;

-расходы на приобретение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для проведения Работ по Договору;

-расходы по обеспечению передачи Заказчику прав на результаты Работ, созданные в рамках выполнения Договора, включая передачу в собственность Заказчика материальных носителей, в которых выражены указанные результаты;

- расходы Исполнителя, связанные с подготовкой, оформлением заявок на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ по Договору, права на которые закреплены за Заказчиком и иные расходы, указанные в Договоре.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в порядке, предусмотренном в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

2.4. В случае приостановки выполняемых Работ (этапа Работ) или прекращения Работ Заказчик выплачивает Исполнителю сумму фактических затрат в размере и в сроки, установленные Протоколом согласования фактических затрат, составленном в следующем порядке:

2.4.1. Исполнитель направляет Заказчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками в десятидневный срок с момента приостановки выполняемых Работ (этапа Работ) или прекращения Работ (этапа Работ), а Заказчик производит проверку фактических затрат в сорокапятидневный срок после их получения.

2.4.2. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

2.5. Датой оплаты и датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается дата списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию;

б) использовать полученные в процессе исполнения Работ по Договору результаты Работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2. Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных Работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий Договора назначить срок для приведения результата Работ в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов Работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и Календарным планом и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

д) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки Работ, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости за фактически выполненные Работы, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

е) осуществлять проверки организации Работ по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.

3.3. Исполнитель обязан:

а) выполнить Работы в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием и Календарным планом и представить Заказчику результаты, в том числе разработанную согласно Договору документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы изделий в предусмотренный Договором срок;

б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения Работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Договору;

в) информировать Заказчика о приостановлении Работы в трехдневный срок с момента приостановления Работ с соответствующими обоснованиями;

г) проводить, в случае указания в Техническом задании, в процессе выполнения Работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и гарантировать Заказчику, что полученные по договору результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), не нарушают исключительных прав Заказчика, Исполнителя и/или третьих лиц, а также обеспечить патентную чистоту осуществляемых Исполнителем Работ и патентных исследований;
д) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов Работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных Работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием;

е) приостановить Работы по Договору в случае, если в ходе выполнения Работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями Технического задания, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

ж) представлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету Договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Исполнителя систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;

з) соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также режимных требований при выполнении Работ на территории Заказчика;

и) обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, относящейся к Договору;

к) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые Работы;

л) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Исполнителя Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Исполнителем данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Исполнителем без замечаний.
3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты Работ в соответствии с Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных Работ;

б) оплатить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения Работ, возникших не по вине Исполнителя;

в) в случае невозможности достижения результатов Работ, установленных требованиями Технического задания, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в Техническое задание и Календарный план, либо принять решение о их прекращении;

г) передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию;

д) ежеквартально направлять Исполнителю Акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. 

4. Сроки выполнения
4.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Календарном плане. 
4.2. В случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе осуществить ее приемку и досрочно оплатить выполненные работы.

4.3. Досрочное выполнение Работ по просьбе Заказчика осуществляется по согласованию Сторон.
4.4. Датой исполнения Работ по Договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи - приемки последнего этапа Работ при условии выполнения обязательств по всем этапам Работ, указанным в Календарном плане.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
5.1. Результаты Работ и перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Работ и по окончании выполнения Работ, определены Техническим заданием и Календарным планом. Приемка выполненных Работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием, с учетом требований ГОСТ Р 15.011-96.

5.2. При завершении выполнения Работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности Работ (этапа Работ).

Уведомление Исполнителя о готовности Работ (этапа Работ) к сдаче должно быть подписано уполномоченным лицом Исполнителя.

5.3. По окончании Работ (этапа Работ) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи – приемки Работ в 3 экземплярах и отчетные документы, указанные в Календарном плане, и их электронные копии.

Заказчик обязан ознакомиться с результатами Работ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты их представления и принять результаты Работ по акту сдачи – приемки Работ, подписать и возвратить один экземпляр акта сдачи – приемки Работ Исполнителю.

5.4. Заказчик вправе в пятнадцатидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных Работ (этапа Работ) в случае отступления Исполнителя от условий Договора и согласовать с Исполнителем срок, в течение которого необходимо привести результаты Работ (этапа Работ) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за собственный счет.
5.5. Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), а также нематериальные активы (в т.ч. программные продукты), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения Работ или созданные Исполнителем в результате выполнения Договора, подлежат передаче Заказчику и оприходованию в соответствии с действующим законодательством, если иное не указано в Техническом задании.
6. Условия конфиденциальности

6.1.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора,  ходу его исполнения, Техническому заданию и полученным результатам Работ.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам, прямо не предусмотренным в Договоре, или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц, прямо не предусмотренных в Договоре, и без согласия Сторон, кроме случаев, установленных законом.

6.2. Условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение, по требованию Заказчика оформляются Сторонами в виде приложения (дополнительного соглашения) к Договору по форме Приложения №5 к Договору.
6.3. Полученные Сторонами результаты Работ защищаются, в том числе в режиме коммерческой тайны, и передаются Сторонами с соблюдением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля.

6.4.
Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 6.1.-6.3. настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие в связи с таким нарушением убытки.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. За нарушение Исполнителем срока выполнения Работ (этапа Работ) он уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1% (Одного процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение срока оплаты Заказчик за каждый день просрочки выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере в размере 0,1% (Одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.4. Оплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.
7.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого извещения.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный Договором, срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор и, в этом случае, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещение убытков.

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

9.1. Все созданные и (или) использованные при выполнении Работ результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении Работ охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в отчетной документации.

9.2. Права на результаты Работ, в том числе РИД, созданные при выполнении Работ по Договору, принадлежат Заказчику.
9.3. В случае создания при выполнении Работ РИД подготовку, оформление заявки на выдачу охранного документа осуществляет Исполнитель, а подачу заявки и ведение делопроизводства - Заказчик.

9.4. Расходы по обеспечению правовой охраны РИД, созданных при выполнении Работ, в том числе связанные с подготовкой и оформлением заявки на выдачу охранных документов, в отношении РИД, осуществляются Исполнителем за счет средств, предусмотренных на выполнение Работ по Договору;

9.5. Использование Исполнителем созданных при выполнении Работ по Договору  результатов работ в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускается только с письменного согласия обладателя исключительного права на РИД.

В отношении РИД, созданных при выполнении Работ по Договору, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных РИД и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав на РИД.

9.6. Исполнитель обязуется по письменному обращению Заказчика в отношении РИД, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении Работ (этапа Работ) по Договору письменно информировать Заказчика:

9.6.1. о количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);

9.6.2. о фактах использования созданных РИД, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика).

9.7. В отношении РИД, в том числе способных к правовой охране, созданных при выполнении Работ  по Договору Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные РИД.

9.8. Подготовка, оформление Исполнителем и подача Заказчиком заявки на выдачу патента на результат, созданный в рамках выполнения Договора и способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, подаваемой в иностранном государстве или в международную организацию или заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется в установленном порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации.

10. Рассмотрение и разрешение споров
10.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

10.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 

 Если Исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом», то вышеуказанный п.10.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 10.2: 

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. Срок действия договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств. 

12. Изменения, дополнения и расторжение договора
12.1. Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме Дополнительным соглашением и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью Договора.

12.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц, по решению суда или Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с п.12.3 настоящего Договора.
12.3. В случае неисполнения Работ (этапа Работ) более 60 (шестидесяти) календарных дней со срока, указанного в Календарном плане, что признается Сторонами существенным нарушением договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор) на основании ст. 450 ГК РФ, о чем письменно уведомляет Исполнителя. При этом Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку (пеню), предусмотренную п. 7.2 Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. 

12.4. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе будет занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

13. Заключительные положения
13.1 Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

13.3 С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

13.4 Уступка права требования по Договору третьим лицам производится с письменного согласия другой Стороны, полученного на основании соответствующего письменного запроса.

13.5 Заказчик приобретает право собственности на выполненные результаты Работ с момента подписания акта сдачи - приемки Работ. Исполнитель  вправе использовать полученные результаты Работ для собственных нужд с письменного согласия Заказчика.

13.6 Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их подписания. способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату.

13.7 Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок.  
13.8 
Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

1) Техническое задание (Приложение № 1);

2) Календарный план (Приложение № 2);

3) Соглашении о договорной цене и порядке оплаты (Приложение №3);

4) Структура цены (Приложение № 4) с приложениями;
5) Соглашение о конфиденциальности (Приложение №5);

6) Особые условия (Приложение №6)
14.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	
	ЗАКАЗЧИК: 
ОАО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

ОГРН 1097746180740

Р/с№40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225


	от ИСПОЛНИТЕЛЯ:


	
	от ЗАКАЗЧИКА:



	___________________
	
	
	__________________
	


Приложение № 1 

к договору № 

от «___» _________  2013 г.

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
«Расчеты электромагнитных нагрузок на несущие конструкции первой стенки при повреждении электрической изоляции на элементах системы крепления. 
Расчет напряженно-деформированного состояния и оценки прочности для данных режимов работы несущих конструкций первой стенки»
2013
1.  Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание разработано в рамках работ, проводимых РФ по реализации проекта ИТЭР в части обоснования работоспособности несущих конструкций первой стенки (НКПС) защитных модулей (ЗМ)  бланкета ИТЭР в 2012-2013 г.г.
1.2. Сроки выполнения работы:

· начало – c даты подписания договора
· окончание – 30 ноября 2013 г.

2. Цель работы

2.1. Цель работы: 

· Оценка влияния дополнительных электрических замыканий между первой стенкой (ПС) и защитным блоком (ЗБ), возникающих в результате разрушения электрической изоляции на следующих конструктивных элементах:

1. на полоидальных накладках системы крепления панели ПС,

2. на торце стакана ПС.

Оценка влияния должна быть проведена с точки зрения изменения величины электромагнитных (ЭМ) нагрузок, действующих на НКПС модуля бланкета ИТЭР.

· Расчет напряженно-деформированного состояния НКПС ЗМ бланкета ИТЭР при действии эксплуатационных ЭМ нагрузок, вызванных разрушением электрической изоляции на указанных элементах панели ПС.
2.2. Оценка напряженно-деформированного состояния (НДС) должна быть выполнена также для комбинаций ЭМ нагрузок с другими нагрузками, специфицированными для панелей ПС реактора ИТЭР.
3. Исходные данные

3.1. Наиболее опасные, с точки зрения величины ЭМ нагрузок, сценарии срывов тока плазмы предоставляются организацией ИТЭР в соответствии с рекомендациями, изложенными в “Blanket System Analyses FDR Protocol”, IDM Number ITER_D_33945Y, v.1.0, 2012

3.2. Оценка влияния аварийного образования дополнительных электрических контактов между полоидальными контактными накладками системы крепления ПС и ЗБ, а также между торцом стакана ПС и ЗБ на величину ЭМ нагрузок должна быть произведена для модуля бланкета и наиболее опасного, с точки зрения величины этих нагрузок, сценария срыва тока плазмы.

3.3. Оценка прочности НКПС модуля бланкета ИТЭР должна быть выполнена в соответствии с "Нормами прочности ИТЭР для внутрикамерных элементов" (ITER SDC-IC).

4. Содержание работы

4.1. Оценить влияние образования дополнительных электрических контактов между полоидальными накладками системы крепления панели ПС и ЗБ, а также между торцом стакана ПС и ЗБ на величину ЭМ нагрузок, действующих на НКПС модуля бланкета.

4.2. Провести расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) НКПС модуля бланкета ИТЭР под действием полученных ЭМ нагрузок.
4.3. Выполнить оценку прочности НКПС модуля бланкета ИТЭР, включая элементы системы крепления на ЗБ.
5. Основные технические требования к выполнению работы

5.1. Требования к расчету электромагнитных нагрузок

5.1.1. Привлекаемые к работе специалисты должны иметь опыт проведения ЭМ анализа внутрикамерных элементов токамака ИТЭР.

5.1.2. Расчетная модель, предназначенная для проведения ЭМ анализа НКПС модуля бланкета ИТЭР, должна адекватно описывать следующие компоненты установки ИТЭР:

· центральный соленоид и катушки полоидального магнитного поля;

· катушки тороидального магнитного поля;

· двухслойную вакуумную камеру с полоидальными ребрами;

· собственно модуль бланкета ИТЭР и окружающие его проводящие структуры.

5.1.3. Расчетная модель модуля бланкета ИТЭР должна адекватно описывать следующие элементы:

· защитный блок (ЗБ);

· НКПС;

· обращенные к плазме компоненты (пальцы) ПС;

· электрические контакты между радиальными накладками системы крепления ПС и ЗБ, возникающие в результате разрушения электроизоляционного покрытия;

· электрический контакт между торцом стакана ПС и ЗБ, возникающий в результате разрушения электроизоляционного покрытия.
5.1.4. ЗБ должен быть электрически соединен с внутренней стенкой вакуумной камеры через две бронзовые контактные пластины (electrical straps). Необходимо также промоделировать два штатных электрических контакта между НКПС и ЗБ, обеспечиваемые при помощи бронзовых контактных пластин, идентичных по конструкции электрическим замыкателям (electrical straps) ЗБ.

5.1.5. Расчетная модель пальцев ПС должна адекватно описывать следующие особенности их конструкции:

· бериллиевое покрытие толщиной 8 мм, выполненное в виде отдельных плиток,

· бронзовую часть канала охлаждения типа Hypervaportron (с учетом её зубчатой структуры),

· каналы охлаждения в стальной (несущей) части конструкции;

· электрические контакты пальца с НКПС в области двух силовых сварных швов системы крепления каждого пальца на НКПС,

· парное электрическое соединение соседних пальцев посредством трубок охлаждения.

5.1.6. Необходимо рассмотреть нормальный режим работы ПС, а также три следующих возможных варианта возникновения дополнительного электрического замыкания между ПС и ЗБ:

1. замыкание в результате разрушения электрической изоляции одной верхней (в полоидальном направлении) полоидальной накладки;

2. замыкание в результате разрушения электрической изоляции одной нижней (в полоидальном направлении) полоидальной накладки;

3. замыкание в результате разрушения электрической изоляции, расположенной между торцом стакана ПС и ЗБ.

При моделировании аварийного электрического контакта принять, что:

1. замыкание полоидальной накладки происходит через 10% от общей площади её тыльной части, диаметр которой (тыльной части) составляет 65 мм;

2. замыкание изоляции, расположенной на торце стакана ПС, происходит через 10% от её общей площади, которая составляет 14040 мм2.

5.1.7. Необходимо учесть различные электрические сопротивления проводящих материалов, которые используются в расчетной модели.

5.1.8. Расчет ЭМ нагрузок, действующих на ПС как в нормальном режиме эксплуатации, так и с учетом замыкания через полоидальные накладки, следует проводить для наиболее опасного, с точки зрения ЭМ нагрузок, сценария срыва тока плазмы. При этом необходимо учесть два независимых переходных ЭМ процесса:

· процесс, вызванный изменением тороидального тока плазмы;

· процесс, вызванный гало током и изменением тороидального магнитного потока, связанного с током плазмы.

5.1.9. Для всех режимов работы, перечисленных в п. 5.1.6, должны быть получены распределенные в пространстве и времени суммарные нагрузки, являющиеся суперпозицией нагрузок, вызванных каждым из двух переходных ЭМ процессов, приведенных в п. 5.1.8.

5.1.10. На основе полученных суммарных распределенных ЭМ нагрузок должны быть найдены законы изменения во времени интегральных сил и моментов, действующих как на всю ПС целиком, так и на её отдельные компоненты. На основе этих временных зависимостей должны быть определены максимальные значения интегральных нагрузок на элементы ПС.

5.1.11. Полученные для трех вариантов электрического замыкания (см. п. 5.1.6) интегральные нагрузки на элементы ПС должны быть сопоставлены с аналогичными нагрузками, полученными для нормального режима работы. В результате сопоставления должны быть получены численные оценки степени влияния того или иного варианта аварийного электрического замыкания на значения компонент интегральных сил и моментов, действующие на основные элементы ПС.

5.1.12. Результаты ЭМ анализа должны быть представлены в виде отчета в формате MS Word и/или PDF и переданы Заказчику.

5.2. Требования к расчету напряженно(деформированного состояния и анализу прочности 

5.2.1. Привлекаемые к работе специалисты должны иметь опыт расчета внутрикамерных элементов токамака ИТЭР и оценки их прочности в соответствии с Нормами ИТЭР.

5.2.2. Расчеты НДС должны быть выполнены в программном комплексе ANSYS (версия 12.1) с использованием 3-х мерных конечно-элементных (КЭ) моделей.

5.2.3. При разработке моделей необходим учет контактных интерфейсов в системе крепления НКПС к ЗБ.

5.2.4. Файлы с результатами расчетов НДС (в формате *.rst, *.db) передаются Заказчику.

5.2.5. Оценка прочности должна быть выполнена в соответствии с "Нормами прочности ИТЭР для внутрикамерных элементов" (ITER SDC-IC).

6. Ожидаемые результаты работ

6.1. Электромагнитные нагрузки, действующие на НКПС модуля бланкета ИТЭР (файлы узловых нагрузок для последующего анализа НДС) для трех возможных случаев разрушения электрической изоляции полоидальных накладок и стакана ПС.

6.2. Результаты анализа НДС НКПС восьмого модуля бланкета ИТЭР, обусловленного ЭМ нагрузками при разрушении электрической изоляции полоидальных накладок и стакана ПС (файлы в формате *.rst, *.db).
6.3. Результаты расчета прочности НКПС модуля бланкета ИТЭР, а также элементов системы крепления НКПС к ЗБ в соответствии с "Нормами прочности ИТЭР для внутрикамерных элементов" (ITER SDC-IC).

7. Перечень документации, передаваемой по окончании работ

Заказчику передается:

- акт сдачи-приемки работ;

- заключительный отчет по завершению работ;

- файлы с результатами расчетов в установленных форматах согласно пункту 5.2.4.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

· Приемка работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора. 

· Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ и комплекта отчетной документации.

9. Цена контракта (начальная максимальная)
        Цена контракта – 4 000 000  рублей; (начальная максимальная)
           От Исполнителя 





От Заказчика

                                                                       Начальник отдела 
                                                                       Данилов И.В.    __________________

                                                                       Заместитель начальника отдела 

                                                                       Лешуков А.Ю.    __________________

Приложение № 2 

к договору № 

от «___»__________2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по теме:

«Расчеты электромагнитных нагрузок на несущие конструкции первой стенки при повреждении электрической изоляции на элементах системы крепления. Расчет напряженно-деформированного состояния и оценки прочности для данных режимов работы несущих конструкций первой стенки»

	№ этапа
	Наименование этапа и его содержание
	Результаты
работ
	Начало
этапа
	Окончание этапа
	Стоимость этапа, тыс. руб.

	1
	1.1. Оценка влияния образования дополнительных электрических контактов между полоидальными накладками системы крепления панели ПС и ЗБ, а также между торцом стакана ПС и ЗБ на величину ЭМ нагрузок, действующих на НКПС модуля бланкета.

1.2. Расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) НКПС модуля бланкета ИТЭР под действием полученных ЭМ нагрузок.

1.3. Оценка прочности НКПС модуля бланкета ИТЭР, включая элементы системы крепления на ЗБ.
	Заключительный отчет.

Акт сдачи-приемки работ.


	С даты

подписания договора
	25.12.2013
	

	От Исполнителя


	От Заказчика

Заместитель Директора – Генерального
 конструктора по экономике и финансам 
ОАО «НИКИЭТ»
В.А. Зубаков  __________________


                                                                                                  Приложение № 3 

к Договору № _______________

от «____» _____________2013 г.

СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица _________________________________ (далее - Сторона 1) – 

(Исполнителя/Поставщика и т.д.)        

____________________________, действующего на основании _______________________________

    (должность, ФИО)                                                                           (Устав/доверенность, дата, №)

и от лица _ОАО «НИКИЭТ (далее - Сторона 2) – 

                            (Заказчика/Покупателя и т.д.)                    

__Заместитель Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам Зубаков В.А., действующего на основании доверенности от 01.07.2013 г. № Д 163-13
 (должность, ФИО)                             
                  


  (Устав/доверенность, дата, №)

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:

1. О величине договорной цены: 

в сумме






, НДС не облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

2.О порядке оплаты по договору:

Оплата по настоящему Договору производится Стороной 2 по факту выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после документального подтверждения, выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору, по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре (в случае наличия).

Сторона 1 несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору, в случае закрепления за Стороной 1 обязанности по их выставлению в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

	СТОРОНА 1

   ___________________
	
	
	СТОРОНА 2

Заместитель Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам

ОАО «НИКИЭТ»
В.А.Зубаков

__________________
	


 Приложение № 4 

к Договору № __________

от «____» ____________2013_ г.
СТРУКТУРА ЦЕНЫ
	№ пп
	Предметные статьи расходов
	Сумма,

руб.

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	-материалы
	

	1.2.
	-специальное оборудование
	

	1.3.
	-расходы на оплату труда
	

	1.4.
	-обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	-амортизационные отчисления
	

	1.6.
	-прочие прямые, в т.ч.
	

	1.7.
	-командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП и АХП с отчислениями
	

	3.       
	Всего расходов собственными силами
	

	4.       
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.       
	Всего расходов
	

	6.       
	Прибыль 
	

	7.       
	Цена продукции
	

	8.       
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость договора
	


	Исполнитель/Подрядчик 

(выбрать нужное)
	Заказчик


	
	Заместитель Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам

ОАО «НИКИЭТ»

В.А.Зубаков

	_________________ 
	_________________ 

	МП
	МП


Приложение № 5

к Договору
от __________  №_________
Соглашение о конфиденциальности

г. ___________ "___"_________ ____ г.

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), в лице _Заместителя Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам, действующего на основании доверенности № Д 163-13 от 01.07.2013 г., и __________________, в лице _______________, действующего на основании ______________, вместе именуемые "Стороны", а каждый в отдельности - "Сторона" путем переговоров пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Термины, употребляемые в Соглашении:

1.1. Конфиденциальная информация - информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

1.2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора по Актам приема-передачи (Приложение №1) в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности. Информация, попадающая под действие настоящего Соглашения должна быть маркирована как «Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Конфиденциальная информация» или иметь логотип правообладателя.

2. Каждая Сторона отдает себе отчет в том, что в ходе налаживания взаимовыгодных партнерских отношений ей может потребоваться передать другой Стороне свою конфиденциальную информацию.

Передача Конфиденциальной информации по настоящему Соглашению не влечет переход каких-либо прав на эту информацию, Конфиденциальная информация должна всегда оставаться собственностью передавшей Стороны и без ее предварительного письменного разрешения не может копироваться или иным образом воспроизводиться получившей Стороной.

На всех разрешенных копиях конфиденциальной информации всегда должны быть те же указания на их конфиденциальность, что и на оригиналах.

3. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, обязуется:

а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

б) использовать эту информацию только в оговоренных в Соглашении целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;

в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация:

- была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;

- была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от передавшей Стороны;

- должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии с действующим законодательством;

г) в минимально короткий срок с момента обнаружения признаков несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации другой Стороны, уведомить об этом эту Сторону и принять все возможные меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа 

4. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или учреждения государственной власти по принуждению получившая Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

5. Стороны также договорились о том, что:

а) доступ к конфиденциальной информации друг друга они будут предоставлять только тем своим работникам, которые в силу своих должностных обязанностей привлечены к работе с ними;

б) они будут требовать от этих работников выполнения всех обязательств, оговоренных в Соглашении;

в) по запросам они будут сразу возвращать друг другу все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной конфиденциальной информации;

г) обязательства, оговоренные в Соглашении, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения его действия;

д) в случае реорганизации одной из Сторон до даты прекращения действия настоящего Соглашения предусматривается следующий порядок охраны конфиденциальной информации:

a) Уведомление другой Стороны о факте реорганизации за один месяц до реорганизации;

b) Возврат по требованию реорганизуемой Стороны или ее правопреемника конфиденциальной информации переданной другой Стороной на всех материальных носителях этой Стороне или ее правопреемнику.

е) в случае ликвидации одной из Сторон до даты прекращения действия настоящего Соглашения, за месяц до начала процедуры ликвидации она обязана возвратить конфиденциальную информацию передавшей Стороне. 

6. При нарушении одной из Сторон оговоренных в Соглашении обязательств потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямого документально подтвержденного ущерба, понесенного потерпевшей Стороной вследствие этого нарушения.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение ___лет. 

8. Любые изменения, вносимые в настоящее Соглашение, должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9. Любая из Сторон может в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за месяц до даты расторжения. При этом Стороны обязаны в двухнедельный срок со дня направления уведомления для расторгающей Стороны, и со дня получения уведомления для другой Стороны, возвратить всю полученную друг от друга конфиденциальную информацию на всех носителях.

10. Сторона, получившая Конфиденциальную информацию другой Стороны, обязана в течение 30 дней со дня получения письменного требования Стороны, передавшей Конфиденциальную информацию о ее возврате, возвратить такую информацию по Акту приема-передачи, а все ее копии уничтожить, и предоставить другой Стороне доказательства уничтожения копий. 

11. Стороны обязуются решать все спорные вопросы путем переговоров, а в случае не достижения договоренности – в Арбитражном суде г. Москвы. 

12. Настоящее Соглашение составлено в __ экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

_______/_____________/                                                                                         _______/В.А.Зубаков/

           М.П.                                                                                                                                М.П.

	                      Приложение №1  к Соглашению о                  конфиденциальности 

от «__»_______20__г.




АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ОТ «__»_______2013 ГОДА


Мы, нижеподписавшиеся, от ОАО «НИКИЭТ» (именуемое далее Передающая Сторона/Получающая Сторона) Заместитель Директора-Генерального конструктора по экономике и финансам, действующий на основании_доверенности № Д 163-13, от ___________(именуемое далее Получающая Сторона/Передающая Сторона), _________________, действующий на основании_______________, действуя в рамках Соглашения о конфиденциальности от «__» _______2013 года, составили настоящий Акт о том, что Передающая Сторона передала, а Получающая Сторона приняла следующую конфиденциальную информацию____________________________________________________________.

	Информацию передал: 

Зубаков В.А._____________(Ф.И.О.)

«__»_________2013__г.

М.П.
	                 Информацию принял:

                                 ____________(Ф.И.О.)

                   «__»________20__г.

        М.П.


             Приложение № 6 
                       к Договору №_____ 
                     от «__»________2013г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	Сторона 1 


	
	Сторона 2 (Заказчик) 

ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

	____________________
	
	_______________________ В. А. Зубаков


стр. 22 из 22\

