ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель Председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	.______.______.2014 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по разработке рабочей конструкторской документации «Цепочки камер УПФ» по объекту «Реконструкция завода …»
от .06.10.2014 года №193-21.2/9139
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31401554421;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№140929/0491/593;

на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru
№R025166.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2014 г.
Извещение о внесении изменений в открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по разработке рабочей конструкторской документации «Цепочки камер УПФ» по объекту «Реконструкция завода …»
Внести изменения в приложение №3 к Проекту Договора и в Том 2 «Техническая часть»:

3.4. Предусмотреть посадочные места для приборов обеспечения ядерной безопасности по исходным данным, предоставленным заказчиком не позднее 31 октября 2014 года.

4. Требования к результатам работ

Технический проект и расчет стоимости изготовления установки должны быть направлены на согласование не позднее 5 сентября 2014 года.

Рабочая конструкторская документации, выполненная в полном соответствии с техническим заданием, должна быть выдана заказчику не позднее 15.12.2014 г.
Читать в следующей редакции

3.4. Предусмотреть посадочные места для приборов обеспечения ядерной безопасности по исходным данным, предоставленным заказчиком не позднее 30 ноября 2014 года.
4. Требования к результатам работ

Технический проект и расчет стоимости изготовления установки должны быть направлены на согласование не позднее 20 ноября 2014 года.
Рабочая конструкторская документации, выполненная в полном соответствии с техническим заданием, должна быть выдана заказчику не позднее 15.12.2014 г.
Изменить сроки проведения процедуры:

Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку АКД www.a-k-d.ru, начиная с даты официальной публикации извещения и документации по запросу предложений, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок
с 29 сентября 2014 года и не позднее 06-30 (время московское) 14 октября 2014 года.

Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4
14 октября 2014 года в 06:30 (время московское)
Место и дата проведения отборочной стадии: 

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4
не позднее 22 октября 2014 года
Место и дата подведения итогов запроса предложений: 

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4
не позднее 24 октября 2014 года
Остальные положения читать без изменений.
