ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на проведение строительных работ по спрямлению русла ручья
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
Техническое задание 

1. Предмет договора:

Проведение строительно-монтажных работ по спрямлению русла ручья для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству работ, гарантии качества: 

	2.1  Виды работ
	Строительные работы по спрямлению русла ручья  

	2.2 Район работ 
	Периметр технической территории 


	2.3 Объем работ 
	Земляные работы  в объеме  5100 м3 

	2.4 Цели работ
	Обеспечение объекта Заказчика действующим периметром технической территории

	2.5 Руководящие технические документы
	Технический акт

	2.6 Содержание работ 
	1.  Выемка растительного грунта:                                                                  - разработка растительного грунта экскаватором а /тр - 5100 м3;             - транспорт грунта на 16 км.                                  

 2. Обратная засыпка скальным грунтом:                                                   - разработка скального грунта экскаватором в а/тр -  3187 м3;             - транспорт грунта на 10 км -  6374 т;                                                       - засыпка предварительно разрыхленным скальным грунтом с          перемещением на 10 м -  3187 м3;                                                                     - планировка площадей  -  2125  м2. 


	2.7 Вид предоставления отчетных документов
	Результаты работ предоставляются в унифицированных формах   в виде  актов выполненных работ по форме  КС-2 и справок  о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3


3. Порядок  формирования цены: 

Цена договора включает в себя: затраты Подрядчика на проведение работ, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Аванс – без аванса.                                                                                                                     Порядок оплаты – безналичный расчет.                                                                              Заказчик производит оплату за выполненные работы  на основании представленных Подрядчиком актов о приемке  выполненных работ по форме   КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) календарных дней.

5. Место выполнения работ

 Место выполнения работ или оказания услуг: Красноярский край, г. Железногорск  на     территории ФГУП «ГХК».  

6. Сроки выполнения работ:                                                                                                      Начало выполнения работ  - с даты подписания договора.                                                             Срок выполнения работ - 30 рабочих дней.

Начальник подразделения             ____________                         _____________                                                                                         подпись                                                                 ФИО
Исполнитель                                   ____________                         _____________                                                                                         подпись                                                                 ФИО
