Договор №______________
на создание (передачу) научно-технической продукции

г. Санкт-Петербург 
                                                               «      » ___________ 2015 г.
___________________ (___________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» (АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора И.В. Рыжова, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка технологии получения радионуклида I125  при облучении Xe124  в реакторе ВВР-М».

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом Договора, отражены в техническом задании (Приложение № 3 к Договору), являющимся неотъемлемой частью договора.
1.3. Срок сдачи работ по Договору: «25» декабря 2015 года.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются Календарным планом (Приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть Договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 3 к Договору).

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется Заказчиком по назначению.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную научно-техническую работу согласно настоящему Договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору)
 ____________________ (________________) рублей __ копеек за один блок-контейнер или ____________ (_____________) рублей __ копеек за одну транспортную ампулу с NaI125 . 
Налогом НДС не облагается. Основание – Федеральный Закон №117-ФЗ от 05.08.2000 г. (ст. 149, п.3, п.п.16).
Налогом НДС не облагается. Основание - Федеральный Закон №117-ФЗ от 05.08.2000 г. (ст.149, п.3, п.п.16).

2.2. Оплата производится Заказчиком поэтапно за фактически выполненный объем работ в течение 10 дней с даты подписания акта выполненных работ.
2.3. Оплата счетов, выставленных Исполнителем, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготовляемых в соответствии с Договором, определен Календарным планом (Приложение № 1 к Договору) и техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), являющимися частью Договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной Техническим заданием и условиями Договора.

3.4.Заказчик обязан в срок до 10 (десяти) дней до окончания каждого этапа работ утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5.Исполнитель обязан в срок до 10 (десяти) дней до окончания каждого этапа работ уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 Договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае необеспечения Заказчиком приемки этапа работы в течение 10 (десяти) дней после уведомления, Исполнитель вправе составить односторонний акт, который является основанием для расчета.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно оплатить работы по договорной цене.

3.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в десятидневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Штрафы, пени, неустойки не предусматриваются.

4.2. Дополнительно, неустановленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусматриваются.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1.Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего договора в объеме и в сроки, установленные согласованным сторонами календарным планом.

5.1.2.Сдать выполненные работы (научно-техническую продукцию) Заказчику в состоянии, соответствующем техническому заданию.

5.1.3.Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в Договоре.

5.2.Заказчик обязан:

5.2.1.При завершении работы (этапа) принять выполненные Исполнителем работы и оплатить в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

5.3. Договорная цена без заключения дополнительного соглашения изменению не подлежит. Дополнения и изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями. 

5.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

5.5. Исполнитель обязан при заключении настоящего договора предоставить  Заказчику:

-     документы по отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/ 9 месяцев текущего года), а именно: копию справки об исполнении Исполнителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно предоставляются:

-     копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения договора;

-     копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера  Исполнителя.

5.6. Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных):
-     по форме, установленной в Приложении №2, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

-     по адресу электронной почты Покупателя 9177@khlopin.ru (конт.тел.812-550-22-48).

-     Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные в адрес Покупателя на бумажном носителе, и (или) с адреса электронной почты Исполнителя _________________________ на адрес электронной почты Заказчика 9177@khlopin.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.   

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

 Исполнитель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы и не зависит от воли сторон, как то: пожар, наводнение, ураган, снежный занос, землетрясение, военные действия, иные запретительные меры, введенные в государстве.

6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны обязаны письменно, не позднее 5 (пяти) дней после их возникновения представить необходимые документы  или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления  другой стороне.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Договор вступает в силу после подписания его Сторонами  и действует до 25 декабря 2015 года.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. Приложение № 1 – Календарный план.

8.2. Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены.

8.3. Приложение № 3 – Техническое задание.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
	Исполнитель: 
	Заказчик: 

АО «Радиевый институт  им. В.Г. Хлопина»



	
	ОГРН: 1137847503100

ИНН: 7802846922

КПП: 780201001

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург,

 2-й Муринский проспект, дом 28

Почтовый адрес: 194021, Россия, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 28

ОКПО 07625447

ОКВЭД 73.10;  23.30

ОКТМО 40315000

Расчетный счёт: 

40 702 810 455 080 003 577

в Северо-западном Банке ОАО «Сбербанк России»  г. Санкт-Петербург

Корреспондентский счет банка: 30 101 810 500 000 000 653

БИК: 044030653



	_____________ 

М.П.
	Генеральный директор 

АО  «Радиевый институт

 им. В.Г. Хлопина» 

_____________ И. В. Рыжов

М.П.


Приложение № 1

к договору №__________________

« __»_______2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Проведения работ по договору   № ________________ от  «       »                         2015 г. на разработку технологии получения радионуклида I125 при облучении Xe124 в реакторе ВВР-М

	№№

эта-пов
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Расчетная цена 

этапа 

руб.
	Сроки 

выполнения работ.

начало-окончание
	Форма 

отчетности

	1.
	Облучение мишеней с Xe124.Выдержка облученных мишеней в ГК. Расчеты накопления 125I в облученных мишенях.

Выдача мишеней Заказчику
	
	
	

	
	1 этап


	по фактическому числу отгруженных 

Заказчику облученных

 блок - контейнеров и транспортных ампул
	10 апреля 2015
 -

30 апреля 2015

	Акт 

выполненных работ



	
	2 этап


	по фактическому числу отгруженных 

Заказчику облученных 

блок - контейнеров и транспортных ампул 
	1 мая 2015 

-

 31 мая 2015
	Акт 

выполненных работ

	
	3 этап
	по фактическому числу отгруженных 

Заказчику облученных 

блок - контейнеров и транспортных ампул
	1 июня 2015 

- 

30 июня 2015

	Акт 

выполненных работ

	
	4 этап
	по фактическому числу отгруженных 

Заказчику облученных 

блок - контейнеров и транспортных ампул
	1 октября 2015
-

31 октября 2015
	Акт 

выполненных работ

	
	5 этап


	по фактическому числу отгруженных 

Заказчику облученных

 блок - контейнеров и транспортных ампул
	1 ноября 2015
- 

30 ноября 2015

	Акт 

выполненных работ

	
	6 этап


	по фактическому числу отгруженных 

Заказчику облученных

 блок - контейнеров и транспортных ампул
	1 декабря 2015
 -  

25 декабря 2015

	Акт 

выполненных работ


Приложение № 2

 к договору № ____________

от «___»_______2015 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию

«Разработка технологии получения радионуклида I125 при облучении Xe124 в реакторе ВВР-М» по договору  №_______________  от «        »                       2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица заказчика АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» Генеральный директор И.В. Рыжов и от лица исполнителя __________________ (________________)  ___________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме _________________ (__________________) руб. __ 0 копеек за один блок-контейнер или ______________ (________________) руб. 0 копеек.
Налогом НДС не облагается. Основание - Федеральный закон  № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. (ст.149, п.3, п.п.16).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между исполнителем и заказчиком.

Приложение №3

Техническое задание

На научно-техническую работу «Разработка технологии получения радионуклида I-125 при облучении Xe-124 в реакторе ВВР-М»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НИР.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  НИР.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы
Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ  НИР.
РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НИР. 

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ НИР 

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению НИР 

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ  НИР 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 8.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 8.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов НИР

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	1. НАИМЕНОВАНИЕ НИР

	Разработка технологии получения радионуклида I-125 при облучении Xe-124 в реакторе ВВР-М.


	2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  НИР

	2.1. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

	Радионуклид I-125 образуется при облучении нейтронами изотопа Xe-124. Известно 2 способа получения I-125. В первом случае подготовленная мишень Xe-124 подвергается длительному облучению в реакторе, а затем выдерживается в течение нескольких месяцев в горячих камерах для снижения активности примесного радионуклида I-126 до допустимых уровней. Второй способ, т.н. экспресс-метод, предполагает кратковременное (2-3 суток) облучение мишени Xe-124 с последующей выдержкой промежуточного продукта ядерной реакции Xe-125 в транспортной ампуле, где Xe-125 распадается с образованием I-125. В ходе работ предполагается исследование обоих способов получения I-125  с возможными изменениями в конструкции установки по получению I-125экспресс-методом.

	2.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  НИР

	Изотоп I-125  используется в медицине для лечения онкологических заболеваний. Цель работы – получение препарата на основе I-125 отвечающего основным требованиям заказчиков.

К применяемым в медицине препаратам на основе I-125 предъявляются жесткие требования по содержанию радионуклидов с высокой энергией гамма-излучения. Содержание I-126 не должно превышать 0,005 %, Сe-134+Cs-137 не более 0,0001%, другие долгоживущие примеси – не более 0,00001%. Главное требование по удельной активности не менее 17 Ки/мг и по объемной активности препарата не менее 500-1000 Ки/мл.

Задача исследований - уточнение оптимальных условий облучения, обеспечивающего получение максимального количества радионуклида I-125 с  заданными параметрами. 

	2.3 СТАДИЙНОСТЬ

	Работу целесообразно разделить на 6 этапов:

Этапы 1-3. Апрель-июнь 2015. 

Исследование получения I-125экспресс-методом.

Этапы 4-6. Октябрь-декабрь 2015. 

Изучение накопления I-125 в облученных ампулах.

	3. ОПИСАНИЕ НИР

	Исполнитель производит серию облучений подготовленных Заказчиком мишеней с определением выхода радионуклидов I-125 и I-126  в зависимости от плотности потока нейтронов и времени облучения. 

После облучения мишени выдерживаются в горячих камерах Исполнителя. Расчетная активность I-125  в мишени на момент требуемого условия по содержанию I-126 (не более 0,005 %) должна составлять не менее 4 Ки.

Исполнитель также осуществляет наработку радионуклида I-125  с содержанием I-126  не более 0,005% на специальной установке с использованием экспресс-технологии в объеме не менее 8 Ки на разовое облучение.

На основании анализа полученных данных Исполнитель определяет оптимальные условия облучения и выдержки облученных мишеней.

	4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

	4.1 Исходные данные

	Для достижения требуемыхпараметров радионуклида I-125 в качестве стартового материала использовать Xe-124 высокой степени обогащения (не менее 99,95%).

	4.2 Прочие материалы, предоставляемыми заказчиком для выполнения процедуры закупки.

	Мишени Xe-124  поставляются заказчиком вместе с актами проверки на герметичность.

Облученные мишени и транспортные ампулы с I-125 , наработанным по экспресс-технологии, в согласованные сторонами сроки вывозятся заказчиком в собственных транспортных контейнерах.

Xe-124 запаивается в ампулы, изготовленные из прозрачного кварцевого стекла марки ТКГ ТУ 5932-014-00288679-01. Ампулы в свою очередь, помещаются в алюминиевые блок-контейнеры, изготовленные по чертежам №РИ47.02.01. Герметизация блок-контейнеров осуществляется сваркой. 

Полученный на экспресс-установке I-125 доставляется заказчику в титановой транспортной ампуле, изготовленной по чертежам ФГБУ «ПИЯФ» №08.РКТС-024.000СБ. Транспортировка растворов I-125 осуществляется в фасовочных комплектах, изготовленных по чертежам №РИ47.К7-07.

	5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ  НИР

	5.1. Основные требования к выполнению НИР.

	В ходе проведения НИР должны быть изучены следующие вопросы:

- определены оптимальные условия облучения по следующим параметрам: время облучения мишени, плотность потока нейтронов, время выдержки облученных мишеней, выход целевого продукта;

- проведение расчетов по наработке I-125 и сопоставление расчетных данных с реальными;

- наработка опытных партий радионуклида I-125;

- изучение возможности повышения производительности установки по получению I-125 экспресс-методом.

-объем опытных партий и количество облучаемых мишеней уточняется в ходе проведения НИР.

	5.2. Внедрение результатов работы.

	Полученные в ходе НИР данные будут использованы для наработки и реализации радионуклида I-125.

	5.3 Используемая нормативная документация.

	При выполнении НИР следует руководствоваться государственными санитарными нормами и правилами (ОСПОРБ, НРБ и т.д.), а также действующими на предприятии Исполнителя рабочими инструкциями.

	6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	НИР должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими поступление РВ в окружающую среду. 

В качестве обязательных мер должны быть предусмотрены: 

-двойная герметизация облучаемых мишеней;

- двойная герметизация при транспортировке растворов; 

-адсорберы для поглощения ксенона и йода, в случае разгерметизации установок.

	7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ  НИР

	Исполнитель должен разработать процедуру контроля качества в соответствии с действующими нормативными документами.

	8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	НИР подразделяется на 2 этапа:

Этап 1 – март-июнь 2015
Этап 2 – июль-декабрь 2015

	9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	9.1 Требования к документации для приемки.

	Не позднее, чем за 10 дней до окончания каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику отчет, содержащий расчеты по наработке I-125 заданной степени чистоты и акт сдачи-приемки работы в 3-х экземплярах.

	9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы.

	По завершении НИР от Исполнителя требуется рассмотреть результаты работы на техническом совещании на предприятии Исполнителя и предоставить Заказчику протокол. 

	10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Отчетные материалы предоставляются Исполнителю, как на электронных, так и на бумажных носителях.


12

