
ДОГОВОР № _______
на оказание услуг по проведению пусконаладочных работ для наладки удаленного рабочего места оператора ВХМ-0,54/0,6 в здании 1004 ЗРИ ОАО «СХК».
г. Северск	«__» __________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат», в лице главного инженера комбината Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны, и _______________________в лице _____________________________________________________ __________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с результатом проведения открытого запроса предложений в электронной форме на оказание услуг по проведению пусконаладочных работ для наладки удаленного рабочего места оператора ВХМ-0,54/0,6 в здании 1004 ЗРИ ОАО «СХК». (Протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению предложений №_________от_________г.) принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ включающих в себя приобретение вспомогательного оборудования и материалов в соответствии со сметной документацией, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по введению в эксплуатацию удаленного рабочего места оператора ВХМ-0,54/0,6 в здании 1004 ЗРИ ОАО «СХК».1.2. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2013г.
1.3. Место выполнения работ: территория ЗРИ ОАО «СХК», зд.1004


2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _____________. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течении срока действия настоящего Договора. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется после предоставления Исполнителем документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора на основании подписанных Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, форм КС-2, КС-3, и предоставления счета и счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Исполнителем в п.12 настоящего Договора в течение 60 календарных дней.
2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. По результатам выполнения работ по каждому из этапов Исполнитель представляет Заказчику:
3.1.1. Документы, подтверждающие факт выполнения работ (акт сдачи-приемки выполненных работ, формы КС-2, КС-3);
3.1.2. Счет на оплату работ;
3.1.3. Счет-фактуру;
3.1.3. Регламент работ по регулированию параметров работы ВХМ с удаленного рабочего места оператора.
3.2. Сдача-приемка работ осуществляется Сторонами в следующем порядке:
По факту проделанной работы Исполнитель передаёт Заказчику документацию по п. 3.1 настоящего договора и предоставляет на подписание акт сдачи-приёмки выполненных работ в двух экземплярах.
Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней со дня получения документов, предусмотренных п.3.1. настоящего Договора, рассматривает их и:
− при отсутствии возражений подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ, формы КС-2, КС-3;
− направляет Исполнителю мотивированные замечания по документам, представленным Исполнителем в соответствии с п.3.1. настоящего Договора.
Мотивированными признаются замечания, основанные на документах Заказчика и (или) Исполнителя, положениях действующего законодательства.
3.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения мотивированных замечаний, представленных Заказчиком Исполнителю, Сторонами составляется двухсторонний акт, содержащий перечень доработок и сроки их выполнения. Вышеуказанные доработки производятся за счет Исполнителя.
По результатам доработок последующая сдача Исполнителем работ осуществляется в порядке, указанном выше.
3.4. Работа считается принятой, если Заказчик в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, не представит Исполнителю мотивированных замечаний по ним.
3.5. По окончании всего комплекса работ, предусмотренным настоящим Договором, создается двусторонняя комиссия по приемки удаленного рабочего места оператора ВХМ-0,54/0,6  в эксплуатацию. 
3.6. Исполнитель передает Заказчику прилагаемую производителями оборудования техническую и иную документацию по окончанию и сдаче работ вместе с исполнительной документацией.



4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ и, при выявлении отступлений от требований нормативной документации, нарушении требований охраны труда и техники безопасности, приостановить производство работ до устранения нарушений с отнесением всех расходов по устранению на счет Исполнителя.
4.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены за документально подтвержденные фактически оказанные услуги, выполненные до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
4.1.3. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.
4.1.5. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.
4.1.6. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Передать Исполнителю в трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора по акту нормативно-техническую документацию, касающуюся предмета договора.
4.2.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора назначить представителей, отвечающего за координацию, контроль и выполнение обязанностей, возложенных на Заказчика условиями настоящего Договора, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
4.2.3. В сроки, согласованные Сторонами, согласовывать документы (включая, но не ограничиваясь: рабочие проекты, рабочие графики производства работ, номенклатуру и места устанавливаемого оборудования и т.п.), необходимые Исполнителю для выполнения работ и исполнения им обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.4. Осуществлять технический надзор за монтажом оборудования, выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
4.2.6. Заказчик обязан представлять Исполнителю подписанные акты сверки расчетов (далее акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.
4.2.7. Определить места хранения оборудования Исполнителя на условиях, согласованных Сторонами.
4.2.8. По заявкам Исполнителя с предоставлением соответствующих форм допуска осуществить допуск к местам выполнения работ сотрудников Исполнителя, при условии соблюдения положений п.4.4.10. настоящего Договора.
4.2.9. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ в целом по Договору.
4.2.10. Оплатить работы в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Права Исполнителя:
4.3.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств, приостановить выполнение работ до надлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств. При этом, конечный срок выполнения работ, как по соответствующему этапу выполнения работ, так и по Договору в целом продлевается на количество дней неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств.
4.3.2. Выполнить работу досрочно как по отдельным этапам выполнения работ, так и по Договору в целом. О досрочном оказании услуг Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика, после чего Заказчик вправе в течение трех рабочих дней приступить к приемке выполненных работ.

4.4. Обязанности Исполнителя:
4.4.1. Выполнить работы собственными силами и силами привлеченных организаций в полном соответствии с нормативной документацией. 
4.4.2. Составить графики выполнения работ и направить его Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 
4.4.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора назначить представителей, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
4.4.4. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемые материалы, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативными документами РФ.
4.4.5. Устранять недостатки в результатах работ за собственный счет и в сроки, согласованные Сторонами, по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества выполнения работы и соответствия ее требованиям действующего законодательства.
4.4.6. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком отклонения от проектной документации, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки работ.
4.4.7. Информировать в письменном виде регулярно (не реже 1 раза в месяц) Заказчика о выполнении условий Договора.
4.4.8. Не привлекать к выполнению работ 3-х лиц, сведения о которых содержатся в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
4.4.9. Уведомить Заказчика о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Во всех случаях Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество работы Субподрядчика и убытки, причиненные участием Субподрядчика в исполнении Договора.
4.4.10. Выполнять и контролировать выполнение Субподрядчиком требований внутриобъектового и пропускного режима, правил внутреннего трудового распорядка, действующих у Заказчика, а также осуществлять ввоз и вывоз материальных ценностей (в том числе оборудования) в соответствии с действующим у Заказчика порядком.
4.4.11. В ходе выполнения работ по настоящему Договору обеспечить безопасность труда собственного персонала и персонала Субподрядчика, участвующего в работах, согласно Соглашению по охране труда (Приложение №__), и обеспечить выполнение требований пожарной безопасности согласно Соглашению по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ (Приложение №__).
4.4.12. Вывезти в течение трех суток со дня подписания последнего акта выполненных работ за пределы ремонтных зон принадлежащие Исполнителю строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество. Строительный мусор, отходы монтажной деятельности, металлолом вывозится Исполнителем за территорию охранной зоны ЗРИ ОАО «СХК». Исполнитель обязуется уплатить все обязательные платежи, связанные с вывозом мусора.
4.4.13. Предоставить формы КС-2, КС-3, счет, счет-фактуру, составленную в соответствии с требованиями налогового кодекса РФ, не позднее 5 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.4.14. Использовать полученную от Заказчика информацию только на цели, предусмотренные настоящим Договором, не разглашать и не передавать ее третьим лицам без согласия Заказчика.
4.4.15. Своевременно и надлежаще выполнять иные обязательства, принятые на себя условиями настоящего Договора.

4.5. Обязанности Исполнителя в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности:
Исполнитель обязуется:
4.5.1. При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности.
4.5.2. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом относятся нарушения требований:
Охраны труда:
- нарушение Исполнителем сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;
- при несоблюдении Исполнителем правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:
а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Исполнителя на один рабочий день и более;
б) повлекшему за собой смерть работника Исполнителя и (или) Заказчика.
Промышленной безопасности:
- нарушение Исполнителем требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или техническим надзором заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;
- нарушения требований промышленной безопасности создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, зданий и сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью работников Исполнителя и (или) Заказчика.
Пожарной безопасности:
- неустранение в срок замечаний акта по результатам проверки выполнения требований пожарной безопасности, выявленных на участках производства работ;
- пожар, допущенный работниками Исполнителем на территории подразделения;
- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории подразделения Заказчика;
- нарушения требований пожарной безопасности при производстве огневых работ.
Экологической безопасности:
- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);
- разливы нефтепродуктов на территории Заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой);
- мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.
Нарушения Исполнителем требований радиационной безопасности, в результате которых:
- эффективные дозы облучения работников Исполнителя и (или) Заказчика превысили значения основных пределов доз по НРБ-99/2009;
- произошло ухудшение радиационной обстановки в месте производства работ, классифицированные по НП-047-03, как «авария» или «происшествие»;
- произошел выход работников Исполнителя, выезд автотранспорта, вывоз (вынос) оборудования за пределы контролируемых зон с загрязнением, превышающим допустимые (контрольные) уровни;
- произошли утери или повреждение приборов индивидуального дозиметрического контроля, выдаваемых Заказчиком работникам Исполнителя.
4.5.3. В целях выполнения пунктов 4.5.1., 4.5.2. настоящего Договора ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной, радиационной и промышленной безопасности.
4.5.4. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.
4.5.5. Факт нарушения Исполнителем положений пункта 4.5.2. настоящего Договора устанавливает представитель Заказчика.
4.5.6. Заказчик в срок, не позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положений пункта 4.5.2. и пункта 4.5.5. настоящего Договора направляет Исполнителю требование об устранении нарушений.
4.5.7. В случае нарушения Исполнителем положений пункта 4.5.2. настоящего Договора Исполнителем уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от общей стоимости работ за каждый день, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.
4.5.8. В случае если допущенное нарушение Исполнителем положений пункта 4.5.2. настоящего Договора повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам ущерб в полном объеме возмещается Исполнителем.
4.5.9. В случае нарушения Исполнителем положений пункта 4.5.4. настоящего Договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ. 

4.6. Общие обязанности Сторон:
Стороны обязаны при заключении Договора предоставить друг другу сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов (далее – Сведения).
Исполнитель гарантирует Заказчику что Сведения Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя (E-mail:_________) на адрес электронной почты Заказчика (E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru), являются полными, точными и достоверными.
Заказчик гарантирует Исполнителю что Сведения Заказчика, направленные с адреса электронной почты Заказчика (E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru) на адрес электронной почты Исполнителя (E-mail:____________), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений одна Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны, направившей уведомление.
Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой Стороне, а также на раскрытие другой Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает другой Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением этой Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления одной Стороной другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления от другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

5. Гарантии
5.1. Исполнитель гарантирует:
5.1.1. Качество работ в соответствии с условиями настоящего Договора требованиями нормативных документов (ГОСТов, СНиП и т.п.);
5.1.2 Замену за счет собственных средств оборудования, вышедшего из строя и устранение дефектов на нем до истечения гарантийного срока на работу, предусмотренного настоящим Договором.
5.2. Гарантийный срок на весь объем выполненных работы и поставленное оборудование, предусмотренные настоящим Договором, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Сторонами последнего акта сдачи-приемки выполненных работ или иного документа, свидетельствующего о выполнении работ в целом по Договору. Дата окончания гарантийных обязательств − соответствующее число последнего дня срока.
5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, произошедшие по вине Заказчика в результате:
− нарушения правил эксплуатации оборудования, подлежащего монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора;
− нарушения им требований к условиям хранения (при условии принятия оборудования Заказчиком на ответственное хранение) и правил эксплуатации поставленного Исполнителем оборудования;
− внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений в оборудование без письменного согласия Исполнителя;
− нарушения заводских пломб, наличия внешних механических, химических или термических повреждений.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по договору в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
6.2. В случае несвоевременного выполнения обязанности, предусмотренной в п.4.4.13. настоящего Договора (в т.ч. при предоставлении счета-фактуры, не соответствующего требованиям Налогового кодекса РФ), Исполнитель уплачивает Заказчику пеню. Пеня уплачивается в размере 0,05% от суммы, на которую должен был быть составлен счет-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда Исполнитель был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой предоставления счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, в том числе согласованных сроков доработок, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Размер неустойки устанавливается в размере 0,05% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
6.4. В случае задержи оплаты в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать у Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 0,05% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержу таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.


7. Расторжение договора
7.1. Заказчик вправе потребовать расторжения в следующих случаях:
7.1.1. задержка Исполнителем начала выполнения работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
7.1.2. нарушение Исполнителем условий настоящего Договора, ведущее к снижению качества оказанных услуг;
7.1.3. неисполнение Исполнителем пункта 4.6. настоящего Договора.

7.2. Исполнитель вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
7.2.1. утраты Заказчиком возможности финансирования оказываемых Исполнителем работ;
7.2.2. неисполнение Заказчиком пункта 4.6. настоящего Договора.

7.3. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Сторон составляется соглашение.
7.4. При расторжении настоящего Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных действий, кардинальных изменений в законодательстве РФ, или иных, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этих случаях срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства и их последствия имели место.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 календарных дней с момента их наступления письменно известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, возможных их последствиях, а также о предполагаемых сроках их прекращения. Сторона также должна не позднее 3 календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
8.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 20 дней. Стороны встретятся для обсуждения создавшейся ситуации и принятия мер по ее преодолению. Однако если в течение дополнительных 10 дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся ситуации, то каждая из них вправе инициировать досрочное расторжение настоящего Договора.
8.4. На извещение или несвоевременное извещение о наступлении этих обстоятельств лишают Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.

9. Конфиденциальность

	9.1. Заказчик» передает «Исполнителю» сведения, составляющие государственную тайну, только при наличии у «Исполнителя» лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
	9.2. «Заказчик» передает «Исполнителю» сведения, составляющие государственную тайну, только в объеме, необходимом для выполнения работ по настоящему договору  не выше грифа «секретно».
	9.3 «Исполнитель» обязан создать условия, обеспечивающие защиту полученных от «Заказчика» сведений, составляющих государственную тайну, как в ходе выполнения настоящего Договора, так и по его завершению. «Исполнитель» несет ответственность за несоблюдение установленных ограничений  по ознакомлению с полученными от «Заказчика» сведениями, составляющими государственную тайну.
	9.4 При защите полученных от «Заказчика» сведений, составляющих государственную тайну, «Исполнитель» обязан руководствоваться предоставляемой «Заказчиком» выпиской из перечня сведений, подлежащих засекречиванию.
9.5 «Исполнитель» не может передавать третьим лицам полученные от «Заказчика» сведения, составляющие государственную тайну, без предварительного письменного согласия «Заказчика», если иное не предусмотрено действующим законодательством.
9.6  «Заказчик» имеет право осуществлять контроль за эффективностью защиты переданных «Исполнителю» сведений, составляющих государственную тайну, в согласованном  с «Исполнителем» порядке.
9.7 При нарушении «Исполнителем» порядка обращения с полученными от «Заказчика» сведениями, составляющими государственную тайну, «Заказчик» имеет право приостановить выполнение договора до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – расторгнуть договор и поставить вопрос об аннулировании лицензии «Исполнителя» на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
9.8 Финансирование мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется за счет собственных средств «Заказчика» в части, касающейся «Заказчика», и собственных средств «Исполнителя» в части, касающейся  «Исполнителя».
9.9 Все иные сведения, не составляющие государственную тайну, относящиеся к производственно-хозяйственной деятельности «Заказчика» и переданные «Исполнителю» для выполнения работ по настоящему договору, являются конфиденциальной информацией и не подлежат передаче третьим лицам без специального предварительного письменного согласия «Заказчика», если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
9.10  В случае, если «Заказчик» докажет, что «Исполнитель» передал конфиденциальную информацию, связанную с настоящим договором, в нарушении своих обязательств по соблюдению конфиденциальности, он вправе требовать возмещения убытков, причиненных такой передачей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.11  «Исполнитель» не несет ответственности за передачу конфиденциальной информации, если эта информация становится общеизвестной без нарушения «Исполнителем» условий конфиденциальности.



10. Прочие условия
10.1. Условия настоящего Договора имеют одинаково обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.2. Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.
10.3. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Сторон.
10.4. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или вопросы, не предусмотренные Договором, будут решаться путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
10.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Срок действия договора 
Договор действует с момента подписания до выполнения Сторонами своих обязательств по договору.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик:
	
	Исполнитель:

	Наименование
	ОАО «Сибирский химический комбинат»,
тел./факс (3822) 72-44-46,
тел. (3823) 54-46-90
	
	Наименование
	

	Юридический
адрес
	636039, г. Северск, Томская область, ул.Курчатова, 1
	
	Юридический
адрес
	

	Почтовый
адрес
	636039, г. Северск, Томская область, ул.Курчатова, 1
	
	Почтовый
адрес
	

	ИНН
	7024029499
	
	ИНН
	

	КПП
	702450001
	
	КПП
	

	р/с
	40702810010000001510 в филиале ОАО ГПБ в г.Томске
	
	р/с
	

	к/с
	30101810800000000758
	
	к/с
	

	БИК
	046902758
	
	БИК
	

	ОКПО
	07622928
	
	ОКПО
	

	ОГРН
	1087024001965
	
	ОГРН
	

	
	
	
	
	

	От имени Заказчика
Главный инженер ОАО «СХК»
	
	От имени Исполнителя
___________________________

	
____________________ А.С. Козырев
	
	________________________________
___________________________ 



М.П.							М.П.
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