Проект
Договор № _________
на выполнение работ «Сейсмическое микрорайонирование территории Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

            г. Москва                                                                             «___»____________2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице генерального директора Суханова Игоря Анатольевич, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________ – (Ф.И.О.), действующего на основании (Устава), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
 1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы  по теме: «Сейсмическое микрорайонирование территории Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

1.2. Основание проведения работ: 

1. План мероприятий по приведению в безопасное состояние радиационно-опасных объектов Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО», утвержденный генеральным директором ФГУП «РосРАО» на 2012 год.

2. Решение Научно-технического совета ФГУП «РосРАО» от 09 февраля 2012 года.

3. Требования ФАУ «Главгосэкспертиза России» (отрицательное заключение № 1333-11/ГГЭ-7773/02 от 22.12.2011);

4. Годовой план закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 год.

1.3. Основание заключения Договора: Протокол № __ от «___» ________ 2012 года «Оценки и сопоставления предложений на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Сейсмическое микрорайонирование территории Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2. Условия договора
2.1. Требования к работам и программа их выполнения, технико-экономические параметры, являющиеся предметом настоящего Договора, определяются согласованным сторонами «Техническим заданием» - далее ТЗ (Приложение № 1).

2.2. Содержание и сроки выполнения работ (этапов работ) определяются «Календарным планом» являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

2.3. Объемы и сроки выполнение работ (этапов работ) по настоящему Договору могут быть изменены в соответствии с решением Заказчика, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя в течение семи дней с последующим заключением Дополнительного соглашения Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь;

3.1.2. использовать полученные в процессе выполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных  Заказчиком.

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. контролировать и проверять ход и качество выполнения Исполнителем работ по  настоящему договору. 
3.2.2. после приемки результатов работ (этапов работ) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам их выполнения;
3.2.3. в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результатов работ (этапов работ) в соответствие с указанными условиями;
3.2.4. отказаться от оплаты результатов работ (этапов работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием, и требовать исправления недостатков за счет средств Исполнителя;

3.2.5. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что ее окончание становится явно невозможным в определенный Договором срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. выполнить работы (этапы работ) в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и представить Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты и иную документацию, в предусмотренный настоящим договором срок;
3.3.2. по письменному требованию Заказчика, направить своего представителя в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для защиты результатов выполненных работ;

3.3.3. назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
3.3.4. по письменному запросу Заказчика информировать о ходе выполнения работ (этапов работ), и предоставлять документы, относящиеся к предмету настоящего договора;
3.3.5. своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ (этапов работ), устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работы (этапов работ), а также недостатки, ошибки в расчетах и аналитические выводы, которые могут быть, выявлены экспертами ФАУ «Главгосэкспертиза России», после подписания окончательного Акта выполненных работ;

3.3.6. уведомить Заказчика о намерении заключить договор с Соисполнителями и получить его согласие на выбор Соисполнителей. Привлекаемые Соисполнители должны иметь необходимые разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием Соисполнителей при исполнении договора;
3.3.7. приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения работ (этапа работ) выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

3.3.8. согласовывать с Заказчиком необходимость использования предшествующей интеллектуальной собственности, принадлежащей Исполнителю и/или Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
3.3.9. уведомить Заказчика о ликвидации или реорганизации Исполнителя.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. принять выполненные в соответствии с условиями настоящего договора результаты работ (этапы работ) и оплатить их;

3.4.2. в случае невозможности достижения результатов работ (этапов работ), установленных требованиями ТЗ, в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ (этапов работ), внести соответствующие изменения в ТЗ, Календарный план либо принять решение о прекращении работ;

3.4.3. передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию, оказывать консультативную и иную помощь;
3.4.4. уведомить Исполнителя о ликвидации или реорганизации Заказчика.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Исполнитель за пять календарных дней до окончания работ (этапа работ) уведомляет Заказчика о готовности к рассмотрению результатов работ (этапа работ).

4.2. По окончании выполнения работ (этапа работ) Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ (этапа работ) в 2-х экз. по установленной Заказчиком форме (Приложение № 4) и счет-фактуру, прилагая к Акту сдачи-приемки работ (этапа работ) отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием и Календарным планом.

По результатам выполнения работ в полном объеме должен быть составлен заключительный отчет. Вся отчетная документация представляется в 2 (двух) печатных экземплярах (оригиналах) + электронная версия со всеми графическими и текстовыми приложениями, заверенными подписью и печатью. Электронная версия отчетной документации должна быть идентичной печатной версии. В случае отсутствия одного из перечисленных выше документов, Акт сдачи-приемки работ (этапа работ) к оформлению Заказчиком не принимается.
4.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения Акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ (этапа работ) или мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ).

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) Заказчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок, замечаний, недостатков и сроков их устранения, которые не могут превышать 10 (десять) календарных дней. При этом выполнение доработок, устранение недостатков и замечаний осуществляется Исполнителем за свой счет. Акт приема-сдачи выполненных работ (этапа работ) подписывается Заказчиком после устранения замечаний и недостатков, выполнения доработок.

4.5. При отказе либо уклонении Исполнителя от составления или подписания Акта, указанного в пункте 4.4. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Исполнителю. Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные расходы по привлечению третьего лица для устранения недостатков. 

4.6. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ (этапа работ) Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы (этапы работ) по цене, установленной настоящим Договором.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. За выполненную, в соответствии с условиями настоящего договора работ Заказчик уплачивает Исполнителю ____________ (_____________ ) рублей, 00 коп., в том числе НДС 18% в размере – __________ руб. ________ коп., согласно утвержденной Структуры цены (Приложение № 3). 

Финансирование работ по настоящему договору осуществляется за счет средств (субсидий) Заказчика. 
Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
5.2. Расчеты за выполненные работы (этапы работ), предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2), производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта сдачи-приемки работ (этапа работ) на основании выставленного Исполнителем счета. 

5.4. Окончательный расчет по настоящему Договору производится после сдачи Исполнителем заключительного отчета, подтверждающего выполнение Технического задания в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, по последнему этапу подписанного Сторонами и на основании выставленного Исполнителем счета. 

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.5. Заказчик имеет право задержать осуществление любого платежа по настоящему Договору в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору на срок до их полного выполнения.

6. Условия конфиденциальности
6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения. Полученные результаты работ предназначены исключительно для Заказчика не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) Исполнителем третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц, без согласия Заказчика, (за  исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами).
6.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяются Исполнителем и Заказчиком.

6.3. В процессе исполнения настоящего Договора не предполагается  передача между сторонами служебной информации ограниченного распространения, а также информации, содержащей государственную тайну.

7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
7.2. Стороны несут ответственность за разглашение любых сведений, касающихся исполнения настоящего Договора, согласно действующему законодательству.
7.3. За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, а также согласованных сроков выполнения доработок, устранения замечаний и недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты ему неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения соответствующего обязательства в размере 0,1 процента от стоимости невыполненных работ (этапов работ) за каждый день просрочки.
7.4. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Исполнителя, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки, и в течение 15-ти банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика, возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ (этапов работ), а также выплатить штраф в размере 10 % цены договора.
7.5. В случае задержки оплаты выполненных работ (этапов работ) в сроки, установленные в п. 4 Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. 

При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в случае, если средства на оплату не перечислены по его вине.

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 1- ого месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентов. Решение Третейского суда является окончательным.
10. Срок действия и исполнения договора
10.1. Срок действия Договора и выполнения работ (этапов работ) определяется Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору), при этом Договор                 вступает в силу с даты его подписания, но не ранее получения Заказчиком согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение.
Начало выполнения работ – с момента подписания настоящего Договора.
Окончание выполнения работ – 30 июля 2012 года.

10.2. В отношении обязательств Сторон, не исполненных к моменту окончания срока действия настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения таких обязательств.
10.3. Датой исполнения работ (этапа работ) по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (этапа работ).
10.4. Изменение условий и дополнения к настоящему Договору вносятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются Заказчиком и Исполнителем и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
11. Прочие условия
11.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику по акту от «__»_________2012 года или направленные с адреса электронной почты Исполнителя ____@_____ на адрес электронной почты Заказчика info@rosrao.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

11.2. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчика убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.3. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.  Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
12.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:  

             Техническое задание (приложение № 1)

             Календарный план     (приложение № 2)
             Структура цены          (Приложение № 3)
             Акт сдачи – приемки работ (Приложение № 4)

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель:  


	
	Заказчик:

ФГУП «РосРАО»     
Московский банк Сбербанка России ОАО             г. Москва 

Юр. адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24

ИНН 4714004270, КПП 770601001

р/с 40502810938090000004  Сбербанк России ОАО г. Москва

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225


	Генеральный директор 

____________________ (Ф.И.О.)
«____»______________ 2012 г.

м.п.
	
	Генеральный директор

__________________ И.А. Суханов
«____»____________2012 г.
м.п.
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