Техническое задание
на разработку проекта нормативов  Предельно допустимых выбросов ( ПДВ) для ОАО «ВНИИ НП».
1. Основание для выполнения Работ:

- ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- ФЗ РФ от 04 мая 1999г. №96 «Об охране атмосферного воздуха»
2. Цель работ – инвентаризация выбросов, разработка и сопровождение согласования проекта нормативов  предельно допустимых выбросов (ПДВ) для 39 источников (Приложение 1).

3. Содержание Работ:
· Анализ исходной технической информации и подготовка документов по составу, видам используемого сырья, материалов, расходам топлива и пр.
· Проведение инвентаризации источников выделения и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
· Выполнение  расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу на основании данных инвентаризации и инструментальных замеров;

· обоснование количества выбросов;
· Получение справок о Фоновых концентрациях  вредных веществ и  Климатических характеристиках района расположения предприятия в МосЦГМС-Р.

· Согласование мероприятий (справки) о режиме работы предприятия в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ)
· Разработка и комплектование пакета документации ПДВ;

· получение санитарно-эпидемиологического заключения по проекту нормативов ПДВ в Управлении Роспотребнадзора г. Москвы;
·  Получение экспертного заключения на проект нормативов ПДВ во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии человека в городе Москве»
· Согласование проекта ПДВ и получение установленных нормативов вредных выбросов в Департаменте Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.
· Получение Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
4. Требования к Работам:

· Проводимая работа должна осуществляться на основании действующих законодательных и нормативных актах, результатах лабораторных исследований и использовании данных, получаемых Исполнителем от Заказчика в установленном порядке;

· Обязателен выезд представителей Исполнителя на объекты Заказчика для оценки объема и технических условий работ;
· Защита и сопровождение для получения согласования и разрешения всех разделов проекта в контролирующих и разрешительных органах;

Результаты работы оформляются в виде согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта ПДВ и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
Готовые проекты представляются Заказчику в электронном и машинописном виде в 2-х экземплярах.
Начальник  ОООС          
М.Н. Гертель
