Приложение №4 к договору №_____ от «___» _____ 2012г.

Техническое задание

на проектирование и построение

корпоративной системы электронной почты

и доступа в сеть Интернет

Аннотация

Настоящий документ содержит требования на проведение работ по построению корпоративной системы электронной почты на базе Microsoft Exchange 2010 и Microsoft Forefront TMG2010 в ЗАО «Далур».

Документ определяет назначение, цели создания системы, требования к структуре и функционированию системы, а также к видам обеспечения, состав и содержание работ по ее созданию.

Настоящий документ является основанием для проведения аукциона по отбору поставщиков  на выполнение соответствующих работ.

Содержание

1. Введение	4

1.1.	Наименование, шифр и основание для выполнения работ.	4

1.2.	Заказчик и Исполнитель работы	4

2. Цели и назначение системы	4

2.1.	Цели выполнения работ.	4

2.2.	Назначение КСЭПДСИ.	5

3. Характеристика объекта автоматизации	5

4. Требования к системе	6

4.1.	Требования к создаваемой КСЭПДСИ.	6

4.1.1.	Требования к системе в целом:	6

4.1.2.	Требования по программному составу системы:	6

4.1.3.	Архитектура КСЭПДСИ	6

5. Состав и содержание работ по созданию системы	7

5.1.	Работы по созданию системы должны содержать следующие обязательные стадии:	7

5.2.	Требования к перечню проводимых работ	7

6. Порядок контроля и приемки системы	7

7. Требования к документированию	8

8. Дополнительные требования	8

8.1.	Дополнительные требования к внедрению КСЭПДСИ	8

8.2.	Требования к численности квалификации рабочей группы	8

9. Техническая поддержка	8

10. Сроки и стоимость работ	8

Введение

Наименование, шифр и основание для выполнения работ.

- Наименование системы – «Корпоративная система электронной почты и доступа в сеть Интернет на базе Microsoft ExchangeServer 2010и Microsoft ForefrontTMGServer 2010».

- Шифр работы - КСЭПДСИ.

- Основание для выполнения работы –результаты открытого аукциона  и договор, заключенный с победителем аукциона.

Заказчик и Исполнитель работы

- Заказчик – Закрытое акционерное общество «Далур».

- Исполнитель – победитель аукциона на построениеКСЭПДИ.

- По согласованию с Заказчиком допускается привлечение необходимых соисполнителей.

Цели и назначение системы

Цели выполнения работ.

Целями выполнения работ являются:

- Создание коммуникационной среды и получение единой платформы обмена информацией с обеспечением ее быстрого поиска, унифицированного представления и удобства управления.

- Повышение управляемости и безопасности среды электронной почты Заказчика посредствоммеханизмов централизованного администрирования, разграничения доступа и централизованного контроля.

- Построениецентрализованного отказоустойчивого хранилища почтовых данных с обеспечением механизмов архивирования, восстановления и зеркалирования сообщений.

- Стандартизация наименований почтовых ящиков, маршрутизации электронной почты, принципов работы с электронной почтой.

- Создание единой точки доступа в сеть Интернет, ее интеграция с каталогом ActiveDirectory.

- Разграничение прав и контроль доступа пользователей при взаимодействии с сетью Интернет.

- Построение основы для внедрения современных систем коллективной работы и обмена информацией (информационные порталы, средства документооборота и пр.).

- Снижение затрат на сетевой трафик.

- Обеспечение возможности повсеместной работы с электронной почтой, работы с удаленных площадок.

- Сокращениезатрат на обслуживание и администрирование системы.

НазначениеКСЭПДСИ.

КСЭПДСИпредставляет собой комплекс средств автоматизации, обеспечивающий автоматизацию деятельности служб Заказчика в разрезе почтовых коммуникаций и доступа в сеть Интернет.

КСЭПДСИдолжна заменить существующую инфраструктуру Заказчика путем поэтапной модернизации.

Модернизация системы должна:

обеспечить единый режим работы пользователей вне зависимости от типа подключения и с использованием существующих каналов связи;

обеспечить защищенный режим работы удаленных пользователей;

обеспечить гибкость делегирования полномочий пользователям;

уменьшить количество простоев, вызванных отказом почтовой системы;

Модернизация информационной системы должна позволить:

обеспечить централизованное управлениепользователями и администраторами почтовой системы и системы доступа в сеть Интернет;

обеспечить разграничение полномочий между всеми техническими сотрудниками, занятыми обслуживанием почтовой инфраструктуры.

Характеристика объекта автоматизации

В качестве объекта автоматизации выступает текущая инфраструктура ЗАО «Далур».

Текущая инфраструктура обслуживает пользователей на основной площадке Заказчика (130 пользователей) и 2 (Двух) удаленных площадках  (6 пользователей).

Топология построения почтовой инфраструктуры – централизованная, на базе единого почтового сервера MDaemon. Принцип хранения данных – на стороне клиента.

В качестве шлюза доступа в сеть Интернет выступает программно - аппаратныйкомплекс на базе .SQUID 2.6 (FreeBSD 8.1)

Требования к системе

Требования к создаваемой КСЭПДСИ.

Требования к системе в целом:

- Масштабируемость– способность к выполнению задачи при увеличении количества источников информации путем увеличения количества комплексов, а также наращиванием возможностей существующих подсистем и модулей.

- Безопасность и надежность – система должна обеспечивать необходимый уровень доступности и надежности, безопасность ее функционирования, надежную защиту информации и приложений от ошибок, несанкционированного доступа, преднамеренного разрушения и потери информации, контроль авторства информации и ее изменений, восстановление информации при авариях и катастрофах.

- Адаптивность – способность выполнять свои функции при меняющихся условиях эксплуатации.

- Унификация – использование типовых проектных и конструктивных решений, обеспечение возможности многократного использования проектных решенийобеспечивающих простоту наращивания и взаимодействия, а также взаимозаменяемость на уровнях блоков, устройств, модулей и программно-алгоритмического обеспечения.

- Система должна предусматривать возможность внедрения новых информационных систем, обеспечивать поддержку новых организационных подразделений, пользователей и данных.

Требования по программному составу системы:

- Почтоваясистема - Microsoft Exchange Server 2010.

- Межсетевойшлюз - Microsoft Forefront TMG Server 2010.

Архитектура КСЭПДСИ

Архитектура системы должна обеспечивать достаточный уровень отказоустойчивости и балансировки нагрузки. Количество инсталляций серверов для обеспечения работы системы, а также распределение ролей определяется по результатам обследования.

Состав и содержание работ по созданию системы

При проведении работ должны учитываться требования действующего законодательства Российской Федерации.

Работы по созданию системы должны содержать следующие обязательные стадии:

- Проведение обследования текущей инфраструктуры.

- Написание и согласования технического проекта к целевой КСЭПДСИ.

- Подготовка инфраструктуры.

- Построение и тестирование пилотной зоны

- Поэтапный ввод  в эксплуатацию.

- Сопровождение системы.

Требования к перечню проводимых работ

В рамках внедрения КСЭПДСИдолжны быть проведены следующие обязательные работы:

- Спроектирована и построена единая система электронной почты на базе MicrosoftExchangeServer 2010.

- Функционал существующихпочтовых пользователей, служебных почтовых ящиков, общих папок, правил пересылокдолжны быть перенесены без потери функциональности.

- Выполнено делегирование административных полномочий.

- Разработаны процедуры повышающие отказоустойчивость системы.

- Разработана и внедрена система доступа в сеть Интернет на базе MicrosoftForefrontTMGServer 2010.

- Разработан и  внедрен набор групповых политик, определяющий требуемые параметры безопасности элементов системы.

Порядок контроля и приемки системы

Приёмочные испытания должны проводиться комиссией, назначаемой Заказчиком и включающей в себя представителей Исполнителя, и осуществляться согласно разработанной в рамках Технического Проекта Методике Испытаний.

Требования к документированию

В рамках реализации КСЭПДСИдолжен быть разработан следующий набор документации:

- Отчет об обследовании существующей инфраструктуры.

- Технический проект (состав уточняется на стадии обследования).

- Рабочая документация.

- Программа и методика испытаний.

Дополнительные требования

Дополнительные требования к внедрению КСЭПДСИ

- Проектные решения для Заказчика разрабатываются на основе проектных и технических решений, принятых в Заказчике, с учетом его особенностей и текущего состояния его ИТ-инфраструктуры.

- По возможности следует использовать имеющееся оборудование.

Требования к численности квалификации рабочей группы

Для выполнения работ по созданию системы Заказчик и Исполнитель создают рабочую группу, при этом все работы на объектах Заказчика, должны проводиться совместно со специалистами Заказчика. Исполнитель должен указать требования к численности и квалификации персонала, эксплуатирующего КСЭПДСИ.

Техническая поддержка

Исполнитель должен отразить срок и уровень технической поддержки на систему.

Сроки и стоимость работ

Расчет сроков и стоимости работ, должен быть приведен отдельно для каждого этапа из п.5.1.