| УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» _______________ В.Г. Асмолов «_____»_______________ 2012 г | СОГЛАСОВАНО Директор департамента информационных технологий ОАО «Концерн Росэнергоатом» _______________ Е.Г. Аксенов «_____»_______________ 2012 г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

Разработка системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки. НИОКР.

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _______________ С.В. Егоров «_____»_______________ 2012 г | Главный специалист отдела интеграции данных САПР Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _______________ Е.В. Пятаков «_____»_______________ 2012 г |

Москва, 2012

УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

" Разработка системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки. НИОКР "

- Название (тема) работы

"Разработка системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки. НИОКР"

- Основание для заключения договора

- Программа трансформации ИТ проектов информатизации ключевых технологий и объектов атомной энергетики и процессов их жизненных циклов в части Проекта АИ-1-1 "Формирование хранилища моделей справочных данных ГК "Росатом" в соответствии с ISO 15926" (выписка из протокола заседания правления ГК "Росатом" от 22.12.2011 г. № 62)

- Календарный план (пункт 4) «Информационная поддержка жизненного цикла электротехнической части АЭС с учетом требований ANSI, IEC и ГОСТ» к плану мероприятий 41/12 «Корпоративный проект модернизации технологии проектирования и сооружения» утвержденного Ю.Г.Ермаковым.

- Срок выполнения работы по договору

Окончание работ 15.12.2012

- Исполнитель

Определяется проведением открытого запроса предложений

- Цель работ и ожидаемые результаты

Целью работ является создание системы сбора информации о внесении Генеральными Проектировщиками проектов привязки на основе Проекта ВВЭР-ТОИ в ведущиеся проекты при установлении Заказчиком необходимости внесения таких изменений.

Основным результатом настоящих работ должна явиться система, которая позволит Заказчику иметь подтверждения того, что признанные необходимыми изменения в неизменяемых проектных решениях Проекта ВВЭР-ТОИ внесены в текущие проекты привязки на базе Проекта ВВЭР-ТОИ.

По окончании работ Исполнитель должен передать Заказчику исключительное право на разработанный программный модуль системы сбора информации, соответствующие сертификационные документы, пояснительную записку, документ-спецификацию  программного решения "Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки". Создаваемая система будет использоваться Заказчиком проекта привязки (ОАО «Концерн Росэнергоатом») для формирования доказательной базы, подтверждающей для Ростехнадзора (экспертной организации) соответствие проекта привязки базовому Проекту ВВЭР-ТОИ в соответствии с логикой и терминами РД-04-04-2007 «Положение о рассмотрении документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности базового проекта блока атомной станции»

- Исходные данные для проведения работ

  - Исходными данными для проведения работ по настоящему Техническому заданию являются конфигурационный пакет, сформированный на основании Проекта ВВЭР-ТОИ, в котором, помимо неизменяемых проектных решений Проекта ВВЭР-ТОИ, Генеральным Проектировщиком Проекта ВВЭР-ТОИ отражены утверждённые изменения. Предполагается, что данный конфигурационный пакет становится новым базовым конфигурационным пакетом

- Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ

  - В рамках выполнения настоящего Технического задания должны быть выполнены следующие работы:

    - Разработка расширенного Технического задания на создание системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки. В рамках подготовки расширенного Технического задания должны учитываться следующие предположения:

      - Решение о внесении изменения в неизменяемую часть Проекта ВВЭР-ТОИ утверждено

      - Утверждённое изменение проведено в информационной модели Проекта ВВЭР-ТОИ

      - Сформирован новый базовый конфигурационный пакет Проекта ВВЭР-ТОИ

      - Сформирован перечень изменений, которые должны быть отражены в контрольных файлах конфигурационных пакетов, регулярно получаемых от Генеральных Проектировщиков проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ

      - Задание на внесение изменений в информационные модели проектов привязки, ведущихся на основе Проекта ВВЭР-ТОИ, сформировано, и, вместе с требованиями на изменение передано Генеральным Проектировщикам проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ

    - С момента передачи задания на изменение, система должна обеспечивать анализ получаемых конфигурационных пакетов от Генеральных Проектировщиков проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ на предмет полноты и корректности внесения утверждённого изменения.

    - Необходимо выделить при анализе группы контрольных файлов конфигурационного пакета области:

      - систем безопасности (технологическая часть)

      - систем нормальной эксплуатации (технологическая часть)

      - систем машзала

      - систем реакторной установки

      - строительных конструкций

      - генерального плана

      - электротехнической части (включая аварийное электроснабжение)

      - физической защиты

      - систем вентиляции

      - ядерного топлива

      - систем по обращению с радиоактивными отходами

      - АСУ ТП

      - организации строительства

      - пожарной безопасности

      - организации пусконаладки и ввода АЭС в эксплуатацию

    - Анализ полноты и корректности должен быть проведён в отношении контрольных файлов конфигурационного пакета, относящихся к каждому из нижеперечисленных зданий и сооружений (включая, но не ограничиваясь):

      - Здание резервных пультов управления

      - Хранилище отработавшего ядерного топлива

      - Хранилище свежего топлива

      - Здание обессоливающей установки

      - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов

      - Мастерские зоны контролируемого доступа

      - Инженерно-бытовой корпус

      - Здание центра службы безопасности

      - Здание электроснабжения

      - Реакторное здание.

      - Вспомогательное реакторное здание

      - Здание турбины

      - Здание теплофикационной установки

      - Здание блочной обессоливающей установки

      - Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения

      - Промежуточный склад дизельного топлива

      - Кабельный тоннель системы безопасности

      - Насосная станция ответственных потребителей

      - Брызгальный бассейн

      - Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения

      - Кабельный тоннель системы безопасности

      - Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации

      - Промежуточный склад дизельного топлива

      - Камера переключений

      - Санитарно-бытовой корпус

      - Административный корпус

    - Анализ полноты и корректности должен быть проведён в отношении контрольных файлов конфигурационного пакета, относящихся к каждой из следующих технологических систем (включая, но не ограничиваясь (представленный перечень относится к блоку № 1)):

      - Система теплоснабжения для зданий 00UAC, 00UAD, 01UBG, 01-06UBZ, 00UAJ

      - Система холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 00UAC, 00UAD, 01UBG, 02UBG, 01UBZ, 02UBZ, 00UAJ

      - Система очистки вод бассейна выдержки и перегрузки

      - Вспомогательный питательный насос

      - Питательные насосы

      - Система аварийного ввода бора

      - Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки

      - Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки

      - Система автоматизированного химического контроля первого контура

      - Система автоматизированного химического контроля систем продувки парогенераторов

      - Система автономной обессоливающей установки

      - Система борного концентрата

      - Система БРУ-К

      - Система вакуумирования главных конденсаторов

      - Система возврата конденсата подогревателей сетевой воды

      - Система воздухозабора РДЭС

      - Система газовыхлопа РДЭС

      - Система гидроемкостей второй и третьей ступени (пассивная часть системы аварийного охлаждения зоны)

      - Система гидроиспытаний ПГ по второму контуру

      - Система главных циркуляционных насосов

      - Система дистиллата собственных нужд и малосолевых стоков

      - Система дренажей и организованных протечек первого контура

      - Система дренажей масло-дизельного хозяйства РДЭС

      - Система дренажей турбоустановки

      - Система конденсаторов турбины

      - Система концентрирования в здании 10UKC

      - Система коррекционной обработки рабочей среды второго контура

      - Система масла РДЭС

      - Система маслоснабжения потребителей здания 10UMA

      - Система маслоснабжения регулирования турбины

      - Система накопления и деаэрации питательной воды

      - Система низкотемпературной очистки теплоносителя

      - Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины (БОУ)

      - Система отбора пара турбины на подогреватели сетевой воды

      - Система отбора проб второго контура здания 10UKC

      - Система отбора проб из оборудования здания 10UJA

      - Система отбора проб из установок СВО

      - Система ответственных потребителей здания 10UJA

      - Система отсоса неконденсирующихся газов из подогревателей  сетевой воды

      - Система отсоса пара из уплотнений

      - Система охлаждения РДЭС

      - Система очистки радиоактивных технологических сдувок

      - Система очистки сдувок из оборудования жидких радиоактивных сред

      - Система парогенераторов

      - Система паропроводов свежего пара в здании 10UMA

      - Система паропроводов свежего пара за пределами здания 10UMA

      - Система переработки теплоносителя

      - Система переработки трапных вод

      - Система подачи вод бассейна выдержки на очистку

      - Система приготовления и подачи дезактивирующих растворов

      - Система приготовления и подачи реагентов

      - Система продувки и дренажей ПГ

      - Система продувки-подпитки

      - Система промежуточного хранения жидких радиоактивных сред

      - Система промконтура ответственных потребителей здания 10UJA

      - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации

      - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA

      - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UKC

      - Система пускового воздуха РДЭС

      - Система регенерации высокого давления

      - Система регенерации и промывки отработанных смол БОУ

      - Система регенерации низкого давления

      - Система сбора и возврата конденсата систем СВО

      - Система сепаратора-пароперегревателя

      - Система сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок

      - Система смазки генератора РДЭС

      - Система смазки турбины и турбогенератора

      - Система спецканализации здания 10UJA и 10UKC  (напорная часть)

      - Система спринклерная

      - Система теплоснабжения для зданий 10UBA, 10UKC

      - Система теплоснабжения для зданий 10UJA, 10UJG

      - Система топлива РДЭС

      - Система трубопроводов обессоленной воды здания 10UKC

      - Система трубопроводов основного конденсата

      - Система трубопроводов основной питательной воды в здании 10UMA

      - Система трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA

      - Система трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей

      - Система трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей

      - Система трубопроводов сетевой воды в здании 10UMH

      - Система холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 10UJA

      - Система холодоснабжения для вентиляционных систем здания 10UBA

      - Система холодоснабжения ответственных потребителей (холодильная установка)

      - Система хранения теплоносителя эксплуатационного качества

      - Система цементирования в здании 10UKC

    - Анализ полноты и корректности должен быть проведён в отношении контрольных файлов конфигурационного пакета, относящихся к каждой проектной позиции, имеющей KKS, а также по утверждённым в её опросном листе проектной потребности значениям характеристик.

    - При возникновении ситуации, когда внесение изменения в конкретный проект привязки на основе Проекта ВВЭР-ТОИ по каким-либо причинам невозможно (закуплено длинноцикловое оборудование, прошел этап сооружения и т.д.), необходимо организовать формирование плана компенсационных мероприятий (вне рамок данной работы). С точки зрения системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки это означает, что для конкретного проекта привязки сохраняется исходный базовый конфигурационный пакет. Впоследствии, после разработки плана компенсационных мероприятий, возможно, будет проводиться иное изменение.

    - Анализ полноты и корректности внесённого утверждённого изменения должен осуществляться путём идентификации различий между старым и новым базовыми конфигурационными пакетами Проекта ВВЭР-ТОИ во всей совокупности контрольных файлов конфигурационных пакетов.

    - Необходимо разработать организационно-функциональную модель, описывающую процессы внесения изменений в информационную модель проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ

    - В организационно-функциональной модели необходимо сформировать роли, процессы, возникающие между ролями, события, являющиеся контрольными точками при разворачивании процессов и т.д.

    - На основе организационно-функциональной модели процессов внесения изменений должен быть разработан регламент, включающий шаблоны извещений об успешном внесении изменения, порядок взаимодействия между Хранителем Базового Проекта, Генеральным Проектировщиком Проекта ВВЭР-ТОИ и  Генеральными Проектировщиками проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ.

    - В регламенте должен быть отражен порядок действий при неполном отражении в контрольных файлах конфигурационного пакета всего объёма утверждённого изменения.

    - При достижении совпадения конфигурационных пакетов с новым базовым конфигурационным пакетом должна быть регламентирована передача уведомления об успешном внесении изменения.

  - Требования по представлению (передаче) Исполнителем Заказчику результатов интеллектуальной деятельности, создание которых прямо предусматривается Договором

    - Каждый созданный или модернизированный при выполнении работ по Договору программный продукт, независимо от его названия и назначения, подлежит передаче Исполнителем Заказчику в качестве охраняемого результата интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ, исключительное право на которую в соответствии с п. 1 статьи 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит Заказчику. Программа для ЭВМ передаётся Исполнителем Заказчику по акту формы ОС-1 с выделением из общей суммы Договора расходов Исполнителя на её создание, формирующих у Заказчика стоимость инвентарного объекта нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007.

    - База данных должна быть передана Исполнителем Заказчику в качестве охраняемого результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который в соответствии с п. 1 статьи 1296 ГК РФ принадлежит Заказчику. База данных передаётся Исполнителем Заказчику по акту формы ОС-1 с выделением из общей суммы Договора расходов Исполнителя на её создание, формирующих у Заказчика стоимость инвентарного объекта нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007.

    - Исполнитель передаёт Заказчику каждую созданную или усовершенст-вованную при выполнении работ по Договору программу для ЭВМ на электронном носителе с приложением материалов, достаточных для её идентификации, инсталляции, воспроизведения, практического использования на оборудовании Заказчика.

    - Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ - созданную базу данных, созданные, усовершенствованные, сопутствующие программы для ЭВМ и программные модули, свободными от обязательств третьим лицам и не нарушающими исключительное право других правообладателей.

    - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного разрешения Заказчика.

    - Разработанные в ходе осуществления работ по Договору результаты ин-теллектуальной деятельности, в том числе способные для самостоятельного использования и представляющие действительную или потенциальную коммерческую ценность сведения (технические, физические, расчётные и экономические данные (библиотеки данных), методики расчётов, рекомендации, технические требования и другие) оформляются Исполнителем в виде отдельных томов отчётов или в иной наиболее соответствующей особенностям результата форме и передаются Заказчику по акту с выделением расходов Исполнителя на их создание, формирующих у Заказчика стоимость совокупности прав, возникающих у Заказчика на каждый указанный результат как секрет производства (ноу-хау) и принимаемых к бухгалтерскому учёту Заказчика в качестве инвентарного объекта нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007.

    - Исполнитель обязан письменно согласовать с Заказчиком возможность использования при выполнении работ (оказании услуг) по Договору результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Исполнителю или третьим лицам, а также условия и форму предоставления Заказчику прав на их использование.

    - Исполнитель в счёт средств, полученных от Заказчика по настоящему Договору, осуществляет техническую поддержку и выделение специалистов для оказания помощи Заказчику в инсталляции и эксплуатации (использовании) баз данных и программ для ЭВМ созданных, усовершенствованных и переданных Заказчику при выполнении работ по настоящему Договору, в течение трёх лет после передачи Заказчику каждой из них.

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки будет эксплуатироваться в ОАО "Концерн Росэнергоатом".

- Отчетные материалы

Отчетные материалы должны соответствовать п.5 настоящего ТЗ, и должны включать:

  - Расширенное техническое задание на создание Системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки

  - Отчётный документ «Регламент взаимодействия в процессе внесения изменений в информационную модель проекта привязки, основанного на Проекте ВВЭР-ТОИ»

  - Программное решение «Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки»

  - Исключительное право на все объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках выполнения работ по  настоящему Техническому заданию

  - Пояснительная записка

  - Руководство пользователя Системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки

  - Руководство администратора Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки

  - Документ-спецификация «Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки»

  - Аннотационный отчет по каждому этапу календарного плана

  - Акт сдачи-приемки работ по каждому этапу

  - Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

  - Исполнитель также передаёт Заказчику материалы, идентифицирующие каждую созданную или модернизированную программу для ЭВМ, в форме распечатки части исходного текста с приложением подготовительных материалов, полученных при её разработке, а также порождаемых ею аудиовизуальных отображений в любой визуально воспринимаемой форме. Указанные материалы должны быть представлены Заказчику по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию программы для ЭВМ и депонируемым материалам, идентифицирующим программу для ЭВМ, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.

  - Созданная база данных должна быть передана Заказчику с приложением материалов, обеспечивающих возможность идентификации базы данных, отражающих объективную форму представления совокупности содержащихся в ней самостоятельных материалов и принципы их систематизации, а также позволяющих осуществить нахождение и обработку этих данных с помощью ЭВМ. Указанные материалы должны быть представлены по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию базы данных и депонируемым материалам, идентифицирующим базу данных, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.

- Порядок приема и передачи работ Заказчику

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

| Начальник Центра управления результатами интеллектуальной деятельности | В.И. Алексеев |
| --- | --- |

Начальник отдела интеграции данных САПР 					А.Л. Нодель