[image: image1.emf]
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установка, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработки ПО.

№ 316-4916/256
г. Нижний Новгород

2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ

2СОДЕРЖАНИЕ


3ЧАСТЬ 1


31.
Термины и определения


4Сокращения


52.
Общие положения


52.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса


52.2.
Участие в процедуре конкурса


62.3.
Правовой статус документов


62.4.
Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП


62.5.
Затраты на участие в конкурсе


62.6.
Отказ от проведения конкурса


72.7.
Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса


72.8.
Прочие положения


83.
Требования к участникам конкурса, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в конкурсе


83.1.
Требования к участникам конкурса


83.2.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе


103.3.
Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей


103.4.
Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей


124.
Порядок проведения конкурса


124.1.
Получение конкурсной документации


124.2.
Разъяснение положений конкурсной документации


124.3.
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию


134.4.
Общие требования к заявке на участие в конкурсе


144.5.
Срок действия заявки на участие в конкурсе


144.6.
Официальный язык конкурса


144.7.
Валюта конкурса


144.8.
Начальная (максимальная) цена договора


144.9.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)


174.10.
Подача и прием заявок на участие в конкурсе


174.11.
Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв


174.12.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе


184.13.
Опоздавшие заявки на участие в конкурсе


194.14.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса


264.15.
Заключение договора по результатам конкурса


294.16.
Обеспечение исполнения обязательств по договору


325.
Информационная карта конкурса


416.
Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в конкурсе


41Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)


45Анкета участника конкурса (Форма 2)


53Техническое предложение (Форма 3)


54Сводная таблица стоимости (Форма 4)


56Справка об опыте выполнения договоров (Форма 5)


587.
Методика расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участника конкурса


628.
Методика оценки заявок на участие в конкурсе


64ЧАСТЬ 2 «Проект договора»


82ЧАСТЬ 3 «Техническая часть»



ЧАСТЬ 1
1. Термины и определения
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.
Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора.

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.
Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный закупочной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку продукции.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе. Участник конкурса утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

Сокращения

АК – арбитражные комитеты.

АЭС – атомная электростанция.

ДЗО – дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ – Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

НДС – налог на добавленную стоимость.

НИР – научно-исследовательская работа.

ОКР – опытно-конструкторская работа.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ЦАК – Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом».

ЭТП – электронная торговая площадка.

ЭП – электронная подпись.

2. Общие положения
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса
2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в части 3 «Техническая часть» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части 2 «Проект договора».
2.1.3. Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Предложение частичной поставки товара, выполнения работ, оказания услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре конкурса
2.2.1. Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара/ подрядчик/ исполнитель или несколько поставщиков товара/ подрядчиков/ исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара/ подрядчика/ исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

2.2.2. Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен:
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;

· предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.
2.2.3. Для прохождения отборочной стадии данного конкурса участник конкурса должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
2.2.4. Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

2.2.5. Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.6. Конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора: 

1) при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в конкурсе, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

2) при выявлении факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика, подкрепленного документами.

2.2.7. Решение об отстранении участника конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который размещается организатором конкурса на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
2.2.8. В случае отстранения всех участников конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.6, конкурс признается несостоявшимся.

2.3. Правовой статус документов
2.3.1. Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.3.2. Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

2.3.3. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.4. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
2.4. Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП

2.4.1. Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

2.5. Затраты на участие в конкурсе
2.5.1. Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.2. Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

2.6. Отказ от проведения конкурса
2.6.1. Организатор конкурса по решению заказчика отказывается от проведения конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в следующих случаях:

· изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

· изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции;

· при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на целесообразность закупки.
2.6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса, подписанное руководителем заказчика, размещается организатором конкурса на официальном сайте и ЭТП в течение того же рабочего дня в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса
2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.

2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

2.8. Прочие положения

2.8.1. Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Членам конкурсной комиссии, работникам заказчика, организатора конкурса, привлекаемым экспертам во время проведения конкурса запрещается предоставлять во время проведения конкурса сведения о предложениях участников конкурса, ходе проведения конкурса и принимаемых конкурсной комиссией решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией.

2.8.3. Заседания конкурсной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.
2.8.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии, привлекаемых экспертов по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ, извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, а также регламентом ЭТП.
3. Требования к участникам конкурса, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в конкурсе
3.1. Требования к участникам конкурса
3.1.1. Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:

3.1.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.1.3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.1.4. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
3.1.1.5. соответствовать требованиям, указанным в подпункте 14.1 пункта 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, в том числе:
– раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в настоящей конкурсной документации, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

3.1.1.6. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

3.1.2. Участник конкурса должен соответствовать иным требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.2. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

3.2.1.1. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц или отсканированную копию такой выписки, заверенную нотариально или заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса(для юридических лиц), либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или отсканированные копии документов, заверенных нотариально или заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.2.1.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности) или отсканированную копию такого документа, заверенную нотариально или заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса. Если заявка на участие в конкурсе согласно пункту 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в её состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
3.2.1.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции или отсканированные копии, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса (для юридических лиц);

3.2.1.4. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения или отсканированную копию такого уведомления, заверенную нотариально или заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса (для участников конкурса, применяющих ее);

3.2.1.5. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 18.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности участника конкурса, об отсутствии задолженности у участника конкурса по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса;

3.2.1.6. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;
3.2.1.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.6, 3.2.1.7, должны быть приняты в соответствии нормами федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы участника конкурса: 

· для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

· для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

· для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях».

Участник конкурса вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.6, 3.2.1.7, после выбора его победителем конкурса, но до момента подписания договора с ним. При этом участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.
3.2.1.8. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанных в подпункте 17.1 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в том числе:

– документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных).

3.2.2. Для подтверждения соответствия иным требованиям, указанным в пункте 3.1.2, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить документы, указанные в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.3. Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей

3.3.1. Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.4. Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей

3.4.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлены требования к привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям, то участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, выполняющее/ оказывающее часть работ/ услуг по договору), выполняющий/ оказывающий работы/ услуги на сумму более 5 % от общей цены заявки участника конкурса:

1) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (в случае их установления в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

3.4.2. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование о наличии у привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей соответствующих разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов выполнения работ/ оказания услуг, то каждый привлекаемый субподрядчик/ соисполнитель должен отвечать данному требованию независимо от выполняемого таким субподрядчиком/ соисполнителем объема работ/ услуг по отношению к общей цене заявки участника конкурса.

3.4.3. В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.4.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;

2) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1 требованиям, в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 6 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4, 4.4.5;

3) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении видов и  объемов работ/ услуг между участником конкурса и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса субподрядчиков/ соисполнителей, так и в случае их непривлечения, в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики/ соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником конкурса является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник конкурса, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора закупочной комиссией участника конкурса – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии государственного или муниципального бюджетного учреждения по размещению заказа по определению субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.4.4. При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и субподрядчиков/ соисполнителей учитываются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ/ оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении)если это указано в информационной карте конкурсной документации.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Получение конкурсной документации
4.1.1. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений конкурсной документации
4.2.1. Любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации в срок, обеспечивающий получение организатором конкурса такого запроса не позднее 7 (семи) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.2.2. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее сути.
4.2.3. Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.
4.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
4.3.1. Руководитель заказчика или лицо, утвердившее конкурсную документацию, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — такой срок должен быть равен или больше срока, на который было размещено извещение о проведении конкурса.

4.4. Общие требования к заявке на участие в конкурсе
4.4.1. Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

4.4.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

4.4.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, не рассматриваются.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.

4.4.5. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

4.4.6. Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

4.4.8. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.

4.4.9. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

4.4.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.11. Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам конкурса заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящей конкурсной документации.

4.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе
4.5.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4.6. Официальный язык конкурса
4.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ документы должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом перевод данного документа на русский язык должен быть нотариально заверен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.

4.6.3. Документы, составленные на других языках, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в конкурсе.

4.7. Валюта конкурса
4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)

4.9.1. В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.9.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе в форме денежных средств должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет организатора конкурса не позднее окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», с предоставлением в составе заявки на участие в конкурсе документов, подтверждающих факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника конкурса.

4.9.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии она должна удовлетворять следующим требованиям:

4.9.3.1. Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368 – 378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. 

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом – участник конкурса, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

4.9.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.3.3. Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющем лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий. 
4.9.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе в форме банковской гарантии предоставляется в следующем порядке.

Копия банковской гарантии предоставляется в составе заявки не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если банковская гарантия подписывается по доверенности, то доверенность также должна быть приложена в составе заявки на участие в конкурсе.). 

Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте (при предоставлении оригинала банковской гарантии до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе по почтовому адресу организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 
При предоставлении участником оригинала банковской гарантии организатор конкурса оформляет Акт приема-передачи банковской гарантии, подписываемый организатором конкурса и представителем участника при наличии документа, удостоверяющего личность такого представителя, или выдает расписку в получении конверта на данный конкурс (при получении оригинала банковской гарантии в запечатанном конверте).

Организатор конкурса вскрывает конверты с банковскими гарантиями, полученные на данный конкурс, на второй рабочий день, следующий за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Участник конкурса, подавший конверт с банковской гарантией, имеет право присутствовать при вскрытии конвертов с банковскими гарантиями, полученных на данный конкурс. Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить вскрытие конвертов с банковскими гарантиями представителям участников конкурса необходимо не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты вскрытия конвертов с банковскими гарантиями направить контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при вскрытии конвертов с банковскими гарантиями.

4.9.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса и всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пункту 4.15.7, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.
4.9.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.5, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.7. Возврат обеспечения заявки на участие в конкурсе предоставленного в форме банковской гарантии осуществляется в следующем порядке.

Участник конкурса направляет официальный запрос в адрес организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса» о способе возврата банковской гарантии (по адресу организатора конкурса или по почте).

Организатор конкурса осуществляет возврат банковской гарантии в сроки, указанные в пункте 4.9.5 способом, указанным участником в запросе на возврат обеспечения заявки. При этом возврат по адресу организатора конкурса осуществляется представителю участника, имеющему право на получение оригинала банковской гарантии на основании документов, подтверждающих полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенности, если оригинал банковской гарантии получается на основании доверенности, с оформлением Акта приема-передачи банковской гарантии, подписываемого организатором конкурса и таким представителем участника на основании документа, удостоверяющего личность такого представителя.

Все расходы, связанные с возвращением такого обеспечения, несет участник конкурса. Невостребованная участником конкурса банковская гарантия по истечении 90 (девяносто) дней со дня окончания срока действия банковской гарантии уничтожается.

4.9.8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе удерживается в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией;

2) при уклонении победителя конкурса или участника конкурса, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.7 от заключения договора (пункт 4.15.15).

4.9.9. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4.10. Подача и прием заявок на участие в конкурсе
4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.10.3. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.11. Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

4.11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.11.3. Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе и содержащимся в них документам и сведениям.

4.12.2. При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание конкурсной комиссии не проводится

4.12.3. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.12.4. Организатор конкурса обеспечивает возможность такому представителю наблюдать за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. При этом в обязательном порядке проводится заседание конкурсной комиссии с оформлением протокола согласно пункту 4.12.6.

4.12.5. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса.

4.12.6. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием как минимум следующих сведений:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) дату и время окончания подачи заявок;

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора;

7) общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе;

8) наименование, ИНН и (или) адреса участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, а также предмет и цены заявок.

Данный протокол подписывается секретарем конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа и размещается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола на официальном сайте и на ЭТП. 

При проведении заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4.12.4 данный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.12.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается в порядке, установленном пунктами 4.14.1, 4.14.2.
4.13. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе
4.13.1. У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса
4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

2) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно по решению конкурсной комиссии проведение переторжки, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

4.14.1.3. По решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

4.14.1.4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса»

4.14.1.5. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При принятии такого решения конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались). 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником конкурса сведений действительности.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случаях, указанных ниже, конкурсная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в конкурсе, на основании которого организатор конкурса направляет уточняющие запросы:

4.14.1.8.1. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в конкурсе следующих документов:
1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса,

2) учредительные документы, 

3) разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), 

4) документы о крупной сделке, 

5) документы о сделке с заинтересованностью, 

6) документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, 
7) документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником (в случае установления такого требования), 

8) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,

9) документы, подтверждающие опыт участника конкурса, указанный им в своей заявке.

4.14.1.8.2. При выявлении в заявке на участие в конкурсе арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником конкурса исправленных документов при наличии арифметических ошибок следующие правила:
· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;
· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

4.14.1.8.3. В случаях, влияющих на допуск участника к конкурсу или оценку его заявки на участие в конкурсе:
1) в представленных документах в составе заявки на участие в конкурсе отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

· участника конкурса требованиям конкурсной документации, указанным в пункте 3.1.1, включая требования о наличии разрешительных документов, указанных в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» (в случае установления такого требования);

· привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей требованиям конкурсной документации, указанным в подпунктах 3.1.1.1 – 3.1.1.4 и установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» (в случае установления таких требований);

· заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, указанным в пунктах 3, 10, 16, 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) в заявке на участие в конкурсе имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в конкурсе или участника конкурса требованиям конкурсной документации или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников конкурса;

3) привлекаемый участником конкурса субподрядчик/ соисполнитель не соответствует требованию о не нахождении в реестре недобросовестных поставщиков, установленному в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» (в случае установления такого требования). В данном случае участнику конкурса направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика/соисполнителя, при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в конкурсе.

Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого конкурса, объема и номенклатуры предлагаемой участником конкурса продукции, существа заявки на участие в конкурсе, включая изменение условий заявки.
4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса. Предусмотренные подпунктом 4.14.1.8.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

4.14.1.10. Не направляются участнику конкурса запросы согласно пункту 4.14.1.8, если в соответствии с пунктом 4.14.2.4 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

4.14.1.11. Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.1.12. В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Направление таких запросов организатора конкурса и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, но не может быть меньше, чем 2 (два) рабочих дня, со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

4.14.1.13. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса продлеваются только по решению конкурсной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

4.14.2. Проведение отборочной стадии

4.14.2.1. В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией.

4.14.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

4.14.2.3. В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе информации в отношении всей цепочки собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в настоящей конкурсной документации, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

2) соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу и по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

3) соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса субподрядчиков/ соисполнителей/ изготовителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

4) соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

5) соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10, 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

6) предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.2.4. По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника конкурса принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки требованиям подпунктов а), б) пункта 4.14.2.3 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения;
2) несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3;

3) несоответствие субподрядчиков/ соисполнителей/ изготовителей согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3, если требования к ним были установлены;

4) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.3;

5) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.3, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

6) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки (подпункт е) пункта 4.14.2.3). Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, независимо от наличия в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При отсутствии в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника конкурса, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника или представлении в том же размере оригинала банковской гарантии, выданной банком, в порядке, предусмотренном подразделом 4.9, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.
4.14.2.5. По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4.14.2.6. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся. 

4.14.2.7. Решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора;

5) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

6) о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

7) решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

8) о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

9) информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.6), если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса или ни один из участников конкурса и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям конкурса.

4.14.2.8. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.2.9. Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
4.14.3. Переторжка

4.14.3.1. Переторжка проводится по решению конкурсной комиссии, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки. При проведении переторжки допущенным участникам конкурса предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены. Снижение цены заявки на участие в конкурсе не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.

4.14.3.2. Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения переторжек не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте и ЭТП протокола согласно пункту 4.14.2.8.

4.14.3.3. Форма, параметры, по которым проводится переторжка из указанных в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» (для переторжки в заочной форме), и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.

4.14.3.4. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурса. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе.

4.14.3.5. Предложения участника конкурса по увеличению цены (в том числе, увеличению единичных цен), указанной в заявке на участие в конкурсе не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с такими предложениями и его предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой.

4.14.3.6. Переторжка проводится в режиме реального времени или в заочной форме.

4.14.3.7. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора.

Ход проведения переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса – в течение следующего рабочего дня после дня проведения переторжки на ЭТП), протокол переторжки размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, указанную в заявке на участие в конкурсе, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4. Данные документы предоставляются на ЭТП, в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в конкурсе. В случае непредставления откорректированных документов заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя конкурса, пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.

4.14.3.8. При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

4.14.3.9. Открытие доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в конкурсе проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки. 

4.14.3.10. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.
4.14.4. Проведение оценочной стадии

4.14.4.1. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса», конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 23, 24 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и их значимость указаны в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.4.2. Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.4.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора;

5) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

6) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

7) из протоколов проведения переторжки (если проводились) – перечень участников, принявших участие в переторжках и измененные условия заявок;

8) о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.

4.14.4.4. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.4.5. Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.5. Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса
4.14.5.1. После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. Конкурсная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в конкурсе, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный участник конкурса, который раньше подал заявку на участие в конкурсе (или предложение с измененными условиями заявки на участие в конкурсе, если проводилась переторжка).

4.14.5.2. По решению конкурсной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

4.14.5.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место.

4.14.5.4. По результатам конкурса оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий как минимум следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора;

5) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

6) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

7) из протоколов проведения переторжки (если проводились) – перечень участников, принявших участие в переторжках, и измененные условия заявок;

8) о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.

9) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

10) о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

4.14.5.5. Протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.15. Заключение договора по результатам конкурса
4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает лицу, с которым заключается договор (победитель конкурса или участник конкурса в соответствии с пунктом 4.15.7) проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.15.9). 

Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:

1) подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;
2) обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в подпункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.15.2. Договор с победителем конкурса или участником конкурса, в соответствии с пунктом 4.15.7, заключается в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.15.3. Лицо, с которым заключается договор, после заключения договора до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 3.1.1.6 настоящей документации, а именно:

· копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера лица, с которым заключен договор.

4.15.4. В случае непредставления лица, с которым заключен договор, документов в соответствие с пунктом 4.15.3 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 3.1.1.6 настоящей документации, заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

4.15.5. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

4.15.6. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, заказчик заключает договор с таким единственным участником конкурса в сроки и порядке, предусмотренные положениями настоящего подраздела.

4.15.8. Если заказчиком принято решение о проведении между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, преддоговорных переговоров, то такие переговоры должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий, не указанных в конкурсной документации или заявке лица, с которым заключается договор.

4.15.9. Преддоговорные переговоры проводятся:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 10 % и без увеличения цен (расценок);

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.;

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке лица, с которым заключается договор;

5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК или в Федеральной антимонопольной службе России;

6) обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

4.15.10.  Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются. 
4.15.11. Все результаты переговоров фиксируются протоколом о результатах преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и лицом, с которым заключается договор. Протокол о результатах преддоговорных переговоров, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе лица, с которым заключается договор, размещается организатором конкурса на официальном сайте и ЭТП не позднее, чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

4.15.12. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.

4.15.13. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурса, за исключением следующих случаев:

1) изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

2) изменения потребностей заказчика;

3) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

4.15.14. Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения договора, размещается на официальном сайте не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

4.15.15. Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление до заключения договора документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных конкурсной документацией в составе заявки на участие в конкурсе лица, с которым заключается договор.

4.15.16. В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:

1) удерживает обеспечение заявки такого участника конкурса, если установлено;

2) направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.15.17. Сведения об участнике конкурса будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник конкурса:

· будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.7 уклонился от заключения договора;

· будучи победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;
2) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
4.16. Обеспечение исполнения обязательств по договору
4.16.1. В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.7 должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;

3) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

4.16.2. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.16.3. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»). Обеспечение возврата аванса, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предоставляется отдельно от обеспечения договора
4.16.4. Поручитель/ банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/ гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
4.16.5. К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

4.16.6. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.5 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
4.16.7. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

· для обеспечения возврата аванса - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

· для обеспечения договора - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

· для обеспечения исполнения гарантийных обязательств - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

4.16.8. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/ организатору конкурса иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.9. Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.7, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
5. Информационная карта конкурса 

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации.
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса
Состав и объем работ
	Право заключения договора на выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установка, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного  ПО. 

Состав и объем работ: установлены в части 3 «Техническая часть» настоящей конкурсной документации.

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 10.04.2014 № 59).

	3. 
	Условия договора:

Срок выполнения работ
Место выполнения работ
Условия оплаты

	Срок выполнения работ: в соответствии с Приложением №1 части 2 "Проект договора" настоящей конкурсной документации.
Место выполнения работ: 1 этап - на территории Исполнителя

 2 этап - ОАО "Концерн "НПО "Аврора" (адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул.Карбышева, Д.15)
Условия оплаты: установлены в пункте 2 части 2 "Проект договора" настоящей конкурсной документации.
Форма и все условия проекта договора (часть 2 «Проект договор» настоящей конкурсной документации) являются обязательными. Встречные предложения участников конкурса по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов
	1 (Один)


	5. 
	Заказчик
	ОАО «ОКБМ Африкантов»
Место нахождения: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15.

Почтовый адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15.

Контактное лицо: Фалина Светлана Юрьевна
Тел.: 8-831-2469877
Факс: 8-831-2418772

Эл.почта: cvfalina@okbm.nnov.ru

	6. 
	Организатор конкурса
	ОАО «ОКБМ Африкантов»
Место нахождения: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15.

Почтовый адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15.

Контактное лицо: Фалина Светлана Юрьевна
Тел.: 8-831-2469877

Факс: 8-831-2418772

Эл.почта: cvfalina@okbm.nnov.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является:

1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru),

2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»  в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/.

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурса
	Не позднее «26» июня 2014 года.

	9. 
	Отказ от проведения конкурса
	Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС (в размере 18 %).

Цена договора включает в себя: 

-авторское вознаграждение ;

- расходы Исполнителя по изготовлению тары, упаковке, участию в приемке, доставке результатов работ в адрес Заказчика и т.п., а также по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору (часть 2 «Проект договора» конкурсной документации) в соответствии с законодательством Российской Федерации

	11. 
	Официальный язык конкурса
	Русский.

	12. 
	Валюта конкурса
	Российский рубль.

	13. 
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе:

Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе
	Форма обеспечения: денежные средства или банковская гарантия, выданная банком.
Размер обеспечения: 800 000(Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Валюта обеспечения: Российский рубль. 

Реквизиты:
Получатель: ОАО «ОКБМ Африкантов»

Банковские реквизиты: ОАО «ОКБМ Африкантов»
р/с 40702810242020002953 в ОПЕРУ Волго-Вятского банк Сбербанка РФ

ИНН/КПП 5259077666/525350001 

к/с 30101810900000000603, 

БИК 042202603 

ОКПО 08624579

ОГРН 1085259006117 

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе ___________________ (указывается наименование конкурса (предмет конкурса), наименование участника конкурса, номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет Получателя (ОАО «ОКБМ Африкантов») не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
При предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, оригинал банковской гарантии предоставляется в порядке, предусмотренном подразделом 4.9 настоящей конкурсной документации.

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам конкурса
	14.1. Требования к участникам конкурса:
14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 раздела 3 части 1 настоящей конкурсной документации.

14.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме 2 (таблица № 2) раздела 6 настоящей конкурсной документации.

В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

14.1.3. наличие опыта выполнения работ у участника конкурса:

- должны иметь выполненные работы  сопоставимого характера ( разработка ПО с Использованием API (Application Programming Interface) функций ПО «SimInTech») в период с 2009 по 2014 гг.  в рамках заключенных договоров на общую сумму не менее 8 000 000,00 руб. с НДС
.

14.1.4. предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами указан в пункте 15 настоящей информационной карты.

14.1.5. отсутствие сведений об участнике конкурса в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:

- в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника конкурса должен быть не ниже 15 единиц, согласно методике расчета, приведенной в разделе 7 части 1 настоящей конкурсной документации.

	16. 
	Требования к поставляемому Оборудованию, оказываемым услугам, выполняемым работам
	Требования к выполняемым работам приводятся в части 3 «Техническая часть».

16.1. Гарантийный срок на  выполненные работы (отсутствие скрытых недостатков) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания  Заказчиком «Акта сдачи-приемки работ» по соответствующему этапу Календарного плана (Приложение №1 части 2 "Проект договора" настоящей конкурсной документации.


	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса, и включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе
	17.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса:
17.1.1 документы, указанные в пункте 3.2 раздела 3 части 1 настоящей конкурсной документации, в том числе документы о крупной сделке и сделке с заинтересованностью согласно п.п. 3.2.1.6 и 3.2.1.7 п. 3.2 раздела 3 части 1 настоящей конкурсной документации.

17.1.2 документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных).
17.1.3 копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий 2013 год и 3 месяца 2014 года, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах). Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 месяца 2014 года - заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера участника конкурса.
17.1.4.справка об опыте выполнения работ  сопоставимого характера (разработка ПО с Использованием API (Application Programming Interface) функций ПО «SimInTech») за период 2009 г- 2014г. (раздел 6, Форма 5,) с обязательным приложением копий указанных в таблице справки договоров (выписок из договоров, спецификаций), а также с приложением копии документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты сдачи-приемки работ, акты приемки-передачи, ТОРГ-12 и т.п.)

Для подтверждения опыта принимаются к учету только  работы по разработке ПО  с Использованием API (Application Programming Interface) функций ПО «SimInTech» за период 2009 г- 2014г. в рамках заключенных договоров, подтвержденные копиями таких договоров (выписок из договоров, спецификаций) с обязательным приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты сдачи-приемки работ, акты приемки-передачи, ТОРГ-12 и т.п.

Не предоставление Таблицы «Сведения о завершённых в период 2009 г- 2014г. работах по разработке ПО с Использованием API (Application Programming Interface) функций ПО «SimInTech» справки об опыте выполнения работ  (раздел 6, форма 5) и  требуемых документов (копии договоров (выписок из договоров, спецификаций), а также документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты сдачи-приемки работ, акты приемки-передачи и т.п.)) влечет к отказу в допуске к участию в конкурсе
17.1.5. документ, подтверждающий соответствие подписи единоличного исполнительного органа – руководителя, а именно заверенная участником конкурса копия карточки банка с образцами подписей и оттиска печати или, в случае невозможности предоставления карточки банка, копия паспорта гражданина РФ (разворот паспорта с образцом подписи), непредставление данного документа не является основанием для отклонения заявки на отборочной стадии.
Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе.

	18. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	18.1. Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

1) Заявка (предложение) с указанием цены заявки (предложения);

2) График оплаты;

3) Сводная таблица стоимости работ .

Все поля форм ЭТП, доступные участнику конкурса для корректирования, должны быть заполнены и содержать соответствующие сведения в полном объеме.

Все сведения, указанные в формах, заполняемых с помощью функционала ЭТП, должны соответствовать в полном объеме сведениям, указанным в документах, прикладываемых к заявке на участие в конкурсе, в форме электронных документов на ЭТП.

18.2. Документы, прикладываемые к заявке на участие в конкурсе, в форме электронных документов:

1) Заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 1).

В соответствии с подпунктом 4.5.1 раздела 4 части 1 настоящей конкурсной документации заявка на участие в конкурсе должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке, но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

2) Анкета участника конкурса (раздел 6, Форма 2), в том числе:

- таблица № 1 «Сведения об участнике конкурса» формы 2 раздела 6 части 1 настоящей конкурсной документации;

- таблица № 1.1 «Принадлежность участника конкурса к субъектам малого и среднего предпринимательства» формы 2 раздела 6 части 1 настоящей конкурсной документации;

Таблица № 1.1 по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 2, Таблица № 1.1), предоставляется, если участник конкурса является субъектом малого и среднего предпринимательства с приложением документов, подтверждающих отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства (см. инструкцию по заполнению к таблице № 1.1 формы 2 раздела 6 части 1 настоящей конкурсной документации).

- таблица № 2 «Сведения о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 раздела 6 части 1 настоящей конкурсной документации, с обязательным предоставлением документов, подтверждающих требуемые сведения.
Таблица № 2 формы 2 раздела 6 части 1 настоящей конкурсной документации должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица № 2 формы 2 раздела 6 части 1 настоящей конкурсной документации должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls.

На основании подпункта 4.14.2.4 а) раздела 4 части 1 настоящей конкурсной документации в случае отсутствия в заявке участника конкурса либо представления не полных сведений о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных), и соответствующих подтверждающих документов, конкурсной комиссией будет принято решение об отклонении такого участника конкурса.

3) Документ, подтверждающий факт предоставления исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе) (подраздел 4.9):
- платежное поручение (квитанция), подтверждающее факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
или 

- безотзывная банковская гарантия обеспечения заявки на участие в конкурсе с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если банковская гарантия подписывается по доверенности).
4) Сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 4). 
5) Документы, указанные в подпункте 17.1 пункта 17 раздела 5 части 1 настоящей конкурсной документации, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям.
6) Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования части 3 «Техническая часть» настоящей конкурсной документации, в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 3), в том числе содержащее:

- описание выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ);

- указание объема работ или порядка его определения.
-Предоставлено описание собственных наработок по данному направлению и применяемые методы, предложения пор улучшению качества выполняемых работ, с указанием основных проблем и путей их решения, а также степень эффективности данных предложений (ПРИ НАЛИЧИИ)


	18.1
	Альтернативные предложения:

Возможность подачи
	Не допускаются.



	19. 
	Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей
Виды работ и объем привлечения  субподрядчиков/ соисполнителей
	Допускается для выполнения работ, предусмотренных договором (часть 2 "Проект договора" настоящей конкурсной документации).

Виды работ, а также объем привлечения субподрядчиков/ соисполнителей определяются участником конкурса (субподрядчиком/ соисполнителем) самостоятельно.

	20. 
	Возможность проведения процедуры переторжки 

Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	Возможна.

по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены.

	21. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе): ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»  http://www.a-k-d.ru/.

10:00:00 (время московское) «22» июля 2014 года.

Место, дата и время заседания конкурсной комиссии (в случае проведения данного заседания в очной форме): 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15, комната 133 (Отдел кадров).

10:00:00 (время московское) «22» июля 2014 года.



	22. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15.

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «29» июля 2014 года.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее             «04» августа 2014 года.



	23. 
	Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	23.1. Цена договора (значимость критерия Цi - 90 %);

23.2. Квалификация участника конкурса:

· Качество технического предложений (значимость критерия Оi - 10 %).

	24. 
	Оценка заявок на участие в конкурсе
	Согласно методике оценки заявок на участие в конкурсе, приведенной в разделе 8 части 1 настоящей конкурсной документации.

	25. 
	Срок заключения договора
	Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на официальном сайте и ЭТП передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

Победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается договор, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 30 (тридцати) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.

До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений.

Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	26. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору 
	Не требуется 

	27. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в Контролирующий орган в сфере закупок ОАО «ОКБМ Африкантов» по адресу: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15, (контактное лицо: Карасев Кирилл Александрович, Налимов Андрей Геннадьевич, тел.: 8 (831) 246-96-49, факс: 8 (831) 241-87-72), или в Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК) в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.
Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/ Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решения ЦАК (или АК дивизиона) могут быть обжалованы — в Контрольный комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	28. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:
1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в конкурсе
(формы 2 (таблица 1), 3 – 5 рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником конкурса в состав заявки на участие в конкурсе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)
Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса
«___» __________ 20___ года №______

Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)
Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора на ________________________ [указывается предмет конкурса], опубликованное на официальном сайте и на ЭТП ________________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте ________________________ [указывается адрес сайта ЭТП], конкурс № ___________ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ________________________________________________________________, 

                                               (полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)
ИНН _______________________________,
                (ИНН участника конкурса)
зарегистрированное по адресу _______________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _________________________________________________________________,

                                                         (фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 
	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора с отражением размера НДС]

	2. 
	Цена заявки, руб. без НДС
	[указать цену договора без НДС]


	3. 
	Срок выполнение работ
	1 этап 
начало - «__» ________ 20__г.;

окончание - «__» ________ 20__г.
2 этап 
начало - «__» ________ 20__г.;

окончание - «__» ________ 20__г.
 [указать срок выполнения работ в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 конкурсной документации]

	4. 
	Гарантийный срок, мес.
	В течение ____(______) месяц__ с даты подписания  Заказчиком «Акта сдачи-приемки работ» по соответствующему этапу Календарного плана.

[указать гарантийный срок]

	5. 
	Условия оплаты
	[указать форму, сроки и порядок платежей по договору, предлагаемые участником]


Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» ________ 20__ года [указать в соответствии с требованием пункта 4.5 раздела 4 конкурсной документации].
Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что: 
- против ______________ [наименование участника конкурса] не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________ [наименование участника конкурса] банкротом, деятельность ______________ [наименование участника конкурса] не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

- [участнику конкурса необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:
задолженность ______________ [наименование участника конкурса] по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо
задолженность ______________ [наименование участника конкурса] по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25 % балансовой стоимости активов ______________ [наименование участника конкурса] по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).]
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице № 2 «Сведения о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

Также мы ______________ [наименование участника конкурса] подтверждаем, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), указанные в таблице № 2 «Сведения о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса» и представленные в составе данной заявки, являются полными, точными, достоверным и актуальными, на момент подачи заявки на участие в конкурсе.

В случае признания нас победителем конкурса, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства: 

а) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе;

б) представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
В случае признания нас победителем конкурса, при изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), мы берем на себя обязательства не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений направить в Ваш адрес соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Нами будут представлены в течение ___ дней [указать срок предоставления подтверждающих документов, до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней] с момента заключения договора документы, указанные в пункте 4.15.3 конкурсной документации и проекте договора (часть 2 конкурсной документации), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.
Мы, _________________________________________________ осведомлены и согласны с 

 (наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.15 конкурсной документации, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.17 конкурсной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа


	№

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета участника конкурса (форма 2)
	
	

	2. 
	---
	
	

	3. 
	---
	
	

	---
	
	
	

	---
	
	
	

	
	
	
	

	---
	
	
	


___________________________________
____

________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса. 
3. Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник конкурса должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5 раздела 4 конкурсной документации.
7. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
8. Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.
Форма 2.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
 от «___» __________ 20___ г. № ______

Таблица № 1

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установка, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного  ПО.

Анкета участника конкурса (Форма 2)
Участник конкурса: ________________________________ 
Таблица № 1. Сведения об участнике конкурса.
	№
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
	

	4. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	5. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица
	

	6. 
	Виды деятельности
	

	7. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	8. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	9. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	11. 
	Фактическое местоположение
	

	12. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	13. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	14. 
	Адрес электронной почты 
	

	15. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	16. 
	Размер уставного капитала
	

	17. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	18. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	19. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	20. 
	Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	21. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты. 
	


_______________________________________

________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО  и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса. 

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

5. Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
Форма 2.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
 от «___» __________ 20___ г. № ______

Таблица № 1.1

Участник конкурса: ________________________________ 
Таблица 1.1. Принадлежность участника конкурса к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что _____ ______________________  (указывается наименование участника конкурса) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель
	Подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах
	Копия устава (стр. __ заявки)

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	не более 25%
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	до 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Указывается

количество человек
	Копия формы № 4 ФСС (стр. __ заявки)

	
	
	до 15 человек –

микро- предприя-тие
	
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за истекший год
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	Указывается в миллионах рублей
	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший год (стр. __ заявки)

	
	
	60 млн. руб. – микро- предприя-тие
	
	
	


_______________________________________

________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО  и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная таблица № 1.1.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
4. В случае указания в графе 3 Таблицы № 1 о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно участнику конкурса необходимо заполнить и предоставить в составе заявки на участие в конкурсе Таблицу № 1.1 и документы (столбец 6 Таблицы № 1.1), подтверждающие принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

5. Таблицу № 1.1 заполняют и предоставляют участники конкурса, принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах) предоставляется за истекший год, с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.

Форма 2.
Приложение к заявке на участие в конкурсе 

от «___» __________ 20___ г. № ______

Таблица № 2

Участник конкурса: ________________________________
Таблица № 2. Сведения о цепочке собственников участника конкурса, включая бенефициаров (в том числе конечных).
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

___________________________

_____________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
2. Форма Таблицы № 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

3. Таблица № 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008 г.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 3.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
 от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на  выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установка, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного  ПО.

Техническое предложение (Форма 3)
Участник конкурса: ________________________________ 
Суть технического предложения
_______________________________________

________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО  и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований части 3 «Техническая часть» конкурсной документации.
6. Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технического задания, должно включать:

- описание поставляемого Оборудования с указанием технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) Оборудования, его количественных и качественных характеристик;

- описание выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ);

- указание объема работ или порядка его определения.

-Предоставлено описание собственных наработок по данному направлению и применяемые методы, предложения пор улучшению качества выполняемых работ, с указанием основных проблем и путей их решения, а также степень эффективности данных предложений (ПРИ НАЛИЧИИ)
7. Участник конкурса в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования части 3 «Техническая часть» конкурсной документации.



Форма 4.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
 от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на  выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установка, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного  ПО.

Сводная таблица стоимости (Форма 4)
Участник конкурса:_____________________________
В ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе: «___»_______________20__года. 
	№

Этапа
	Наименование работ по договору

(этапу)
	Предприятие Исполнитель

(Субподрядчик)
	Срок выполнения:

начало, окончание,

(число, месяц, год)
	Результаты работ
	Цена

этапа

без НДС,

руб.
	НДС,

руб.
	Цена 

этапа

с НДС,

руб.

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Разработка (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220»
	
	
	
	
	
	
	62,5 % от стоимости настоящего Договора, что составляет ______ руб.

	2
	Установка ПО, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного ПО
	
	
	
	
	
	
	37,5 % от стоимости настоящего Договора, что составляет ______ руб.

	
	Итого по договору:
	
	
	
	
	
	
	


                         _______________________________________

________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                         (ФИО  и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная сводная таблица.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник конкурса указывает дату, на которую он рассчитывал сводную таблицу стоимости.

5. В сводной таблице стоимости указывается калькуляция всех элементов, из которых складывается итоговая стоимость заявки.
Форма 5.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
 от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на  выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установка, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного  ПО.
Справка об опыте выполнения договоров (Форма 5)
Участник конкурса: ________________________________ 
Таблица «Сведения о завершённых в период 2009 г- 2014г. работах по разработке ПО с Использованием API (Application Programming Interface) функций ПО «SimInTech»

	№ п/п
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Срок выполнения договора

(год и месяц начала выполнения, год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Описание договора

(описание объема работ (разработка ПО с Использованием API (Application Programming Interface) функций ПО «SimInTech»)

	Стоимость поставок по договору
	Срок завершения работ
(число, месяц, год)
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	2.8.5. 
	2.8.6. 
	2.8.7. 
	
	Сумма договора с НДС,

рублей
	В т.ч. стоимость работ в период 2009- 2014 г  по документам, подтверждающим исполнение договора, с НДС,

рублей
	2.8.8. 
	2.8.9. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Договор №          от «  »                   20    г.
	

	2.8.10. 
	
	
	
	
	
	
	2.8.11. 

	2.8.12. 
	Акты выполненных работ №__ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.13. 

	2.8.14. 
	Акты выполненных работ № __ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.15. 

	2.8.16. 
	…
	
	
	2.8.17. 

	…
	Договор №          от «  »                   20    г.
	

	2.8.18. 
	
	
	
	
	
	
	2.8.19. 

	2.8.20. 
	Акты выполненных работ №__ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.21. 

	2.8.22. 
	Акты выполненных работ №__ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.23. 

	2.8.24. 
	…
	
	
	2.8.25. 

	Итого за полный 20   г.
	
	
	Х
	Х

	1.
	Договор №          от «  »                   20    г.
	

	2.8.26. 
	
	
	
	
	
	
	2.8.27. 

	2.8.28. 
	Акты выполненных работ №__ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.29. 

	2.8.30. 
	Акты выполненных работ №__ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.31. 

	2.8.32. 
	…
	
	
	2.8.33. 

	Итого за полный 20   г.
	
	
	Х
	Х

	1.
	Договор №          от «  »                   20    г.
	

	2.8.34. 
	
	
	
	
	
	
	2.8.35. 

	2.8.36. 
	Акты выполненных работ №__ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.37. 

	2.8.38. 
	Акты выполненных работ №__ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.39. 

	2.8.40. 
	…
	
	
	2.8.41. 

	…
	Договор №          от «  »                   20    г.
	

	2.8.42. 
	
	
	
	
	
	
	2.8.43. 

	2.8.44. 
	Акты выполненных работ №__ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.45. 

	2.8.46. 
	Акты выполненных работ №__ от дд.мм.гггг к Договору №1
	
	
	2.8.47. 

	2.8.48. 
	…
	
	
	2.8.49. 

	Итого за полный 20   г.
	
	
	Х
	Х

	ИТОГО
	
	
	Х
	Х


_______________________________________

    ________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                (ФИО  и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4.  В данной форме участник конкурса указывает перечень и объемы договоров с завершенными в 2009 г. – 2014 г.  работами сопоставимого характера (разработке ПО с Использованием API (Application Programming Interface) функций ПО «SimInTech»)
5. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.
6. В данной форме отдельными строками применительно к каждому договору участнику конкурса необходимо указать сведения по документам, подтверждающим выполнение работ (акты приемки-передачи, транспортные, товарные накладные, ТОРГ-12 и т.п.) в рамках указанных в данной справке договоров, а именно: реквизиты данного документа (номер и дату) (отдельная строка после описания договора), стоимость поставленного товара (столбец 6 таблицы) и срок завершения поставок (столбец 7 таблицы).
7. Участник конкурса к данной форме прикладывает копии, указанных в справке, договоров (выписок из договоров) с приложениями, подтверждающими состав поставки (спецификации и т.п.), а также с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных поставок (акты приемки-передачи, транспортные, товарные накладные, ТОРГ-12 и т.п.).
7. Методика расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участника конкурса
Методика основана на расчете показателей обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия, характеризующих уровень риска деятельности предприятия с точки зрения сбалансированности или превышения доходов над расходами. Эти показатели, в том числе, позволяют заказчику оценить способность предприятия в сроки и в полном объеме исполнить свои обязательства по заключаемым с заказчиком договорам. Для общего расчета финансового состояния предприятия используются основные показатели его деятельности, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: в Форме по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс» и в Форме по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках» («Отчет о финансовых результатах»).

Коды строк бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые при расчете показателей обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия (Приложение), применяются в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

1. Методика расчета.

Для общего расчета обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия используются основные показатели его деятельности, такие как:

· Коэффициент автономии собственных средств;

· Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

· Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора;

· Коэффициент покрытия процентов.

Расчет показателей осуществляется за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года):

· за истекший год на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.

· за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года) на основании промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанной руководителем и главным бухгалтером предприятия.

В случае если последним истекшим периодом является 1 квартал текущего года, то расчет показателей осуществляется только по истекшему году.

2. Коэффициент автономии собственных средств.

Показывает, в какой степени активы предприятия сформированы за счет собственного капитала, и насколько предприятие независимо от внешних источников финансирования. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710001 по формуле:

К асс. = 
[image: image2.wmf]1600

.

1300

.

стр

стр


3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Показывает, в каком объеме оборотные активы сформированы за счет собственного капитала. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710001 по формуле:

К осс. = 
[image: image3.wmf]1200

.

)

1100

.

1300

.

(

стр

стр

стр

-

,

где,

стр.1100 = стр.1110 + стр.1120 + стр.1130 + стр.1140 + стр.1150 + стр.1160 + +стр.1170 + стр.1180 + стр.1190

стр.1200 = стр.1210 + стр.1220 + стр.1230 + стр.1240 + стр.1250 + стр.1260

В связи с тем, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отдельных категорий предприятий (субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения) может содержать укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), с указанием кода строки по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя, либо иметь частичную детализацию, то при расчете показателей внеоборотных активов (стр.1100) и оборотных активов (стр.1200) для таких предприятий используются только строки, включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность такого предприятия. По отсутствующим строкам значение принимается равным «0». 

4. Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора.

Характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам процедуры закупки договора с объемом выручки от основной деятельности за соответствующий период. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710002 по формуле:

Ксв = 
[image: image4.wmf]S

В

P

стр

´

+

´

å

)

12

(

2110

.

,

где,

стр. 2110 – сумма показателей выручки за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года);

Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),

В – количество месяцев, соответствующее истекшему периоду (6 или 9 месяцев). В случае, если расчет осуществляется только за истекший год, то В=0.

S – сумма договора без НДС. 

Ксв рассчитывается на основании данных о суммарной выручке: выручки,  полученной за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года). Таким образом, расчет Ксв осуществляется один раз одновременно для двух периодов. 

5. Коэффициент покрытия процентов.

Измеряет способность предприятия уплатить ежегодные проценты по своим обязательствам. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710002 по формуле:

Кпп = 
[image: image5.wmf]2330

.

2330

.

2300

.

стр

стр

стр

+


где,

стр.2300 = (стр.2110 + стр.2310 + стр.2320 + стр.2340) – (стр.2120 + стр.2210 + стр.2220 + стр.2330 +стр.2350)

значение по строке 2330 принимается «по модулю», за исключением значения, используемого в расчете прибыли (убытка) до налогообложения (стр.2300).
В случае, если значение по строке 2330 равно «0» и значение по строке 2300 положительно, показателю присваивается 10 единиц.

В случае, если значение по строке 2330 равно «0» и значение по строке 2300 отрицательно или равно «0», показателю присваивается 0 единиц.

В связи с тем, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отдельных категорий предприятий (субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения) может содержать укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), с указанием кода строки по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя, либо иметь частичную детализацию, то при расчете прибыли (убытка) до налогообложения (стр.2300) для таких предприятий используются только строки, включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность такого предприятия. По отсутствующим строкам значение принимается равным «0».

6. Критерии расчета показателей

Для расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников закупок, начальная (максимальная) цена договора по которым не превышает 500 млн. руб. с НДС, используется следующая система:

	Финансовый показатель
	Значение показателя и оценка, используемая при расчете

	Коэффициент автономии собственных средств (Касс)
	более 0,20

30 единиц
	0,20-0,10

20 единиц
	0,09-0,06

10 единиц
	менее 0,06

0 единиц

	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс)
	более 0,08
25 единиц
	0,08– 0,05
20 единиц
	0,04 – 0,02

 10 единиц
	менее 0,02 

0 единиц

	Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора (Ксв)
	более 1,50

25 единиц
	1,50 – 1,20

15 единиц
	1,19 – 0,50

10 единиц
	менее 0,50

0 единиц

	Коэффициент покрытия процентов (Кпп)
	более 2,00

20 единиц
	2,00-1,50

10 единиц
	1,49-1,00

5 единиц
	менее 1,00

0 единиц


Оценки (количество единиц), полученные по всем финансовым показателям, суммируются. 

При этом к оценкам (сумме оценок) по показателям Касс, Косс и Кпп по истекшему году применяется удельный вес 0,6, а к оценкам по показателям Касс, Косс и Кпп по истекшему периоду (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года) - удельный вес 0,4. 

В случае, если необходимо оценить обеспеченность финансовыми ресурсами за истекший год и 1 квартал текущего года, то к набранным участником оценкам по показателям Касс, Косс и Кпп должен быть применен удельный вес 1,0, а показатели 1 квартала текущего года в расчетах не учитываются.

К коэффициенту соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора (Ксв) корректировка с помощью удельных весов не применяется. При расчете интегрального показателя обеспеченности финансовыми ресурсами оценка по коэффициенту (Ксв) проводится отдельно.

Итоговым значением показателя обладания обеспеченности финансовыми ресурсами участника является сумма скорректированных на удельный вес оценок показателей Касс, Косс и Кпп и оценки по показателю Ксв.

Для присвоения оценки значения полученных финансовых показателей предприятия округляются в соответствии с общими правилами округления с точностью до двух знаков после запятой.
Пример расчета интегрального показателя обеспеченности финансовыми ресурсами Zi:

	Участник
	Истекший период
	Сумма оценок участника за истекший год по показателям Касс, Косс и Кпп
	Сумма оценок участника за истекший период по показателям Касс, Косс и Кпп
	Оценка участника по показа-телю Ксв
	Показатель обеспеченности финансовыми ресурсами

	I
	год
	Х
	-
	W
	Zi= X*1,0 + W

	I
	1 квартал текущего года
	Х
	не рассчитываются
	W
	Zi= X*1,0 + W

	I
	6 месяцев текущего года
	Х
	Y
	W
	Zi= X*0,6 + Y*0,4+ W

	I
	9 месяцев текущего года
	Х
	Y
	W
	Zi= X*0,6 + Y*0,4+ W


Чем выше данный показатель (Zi), тем стабильнее и устойчивее финансовое состояние предприятия. Риски неисполнения предприятием в сроки и в полном объеме своих обязательств по заключаемым с заказчиком договорам из-за недостаточности финансовых ресурсов уменьшаются с ростом значения данного показателя.

Значение порогового значения показателя Zi (при значении ниже которого участнику конкурса будет отказано в допуске к участию в конкурсе) устанавливается равный 15 единиц.

8. Методика оценки заявок на участие в конкурсе
1. Критерии оценки

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса:

- цена договора (значимость критерия Цi - 90 %);

- квалификация участника конкурса: 

· Качество технического предложения (значимость критерия Оi - 10 %).
2. Рейтинг заявок на участие в конкурсе
Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 

Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле: 

Ri = БЦi * VЦi + БТi * Vтi; 

где: 

V – значимость (вес) соответствующего критерия;

БЦi – оценка (балл) по критерию «Цена договора» i-го участника конкурса;

БКi – оценка (балл) по критерию «Качество технического предложения участника конкурса» i-го участника конкурса.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам.

Максимальная оценка в баллах по критериям Цi, Тi – 100 баллов.

3. Оценка по критерию «Цена договора»

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников конкурса без учета НДС.

В соответствии со ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых работ, так как работы, являющийся предметом конкурса, приобретается в целях исполнения доходного договора, который заключен с НДС.  

Оценка заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса по критерию «Цена договора» определяется по формуле:

БЦi 
[image: image6.wmf]100

min

´

=

i

Ц

Ц

;

где:

БЦi – оценка по критерию «Цена договора» i-го участника конкурса, баллы;

Цi – 
предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.;

Цmin –
минимальное предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.

4. Оценка по критерию «Качество технического предложения»

Оценка заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса по критерию «Качество технического предложения» определяется:
	Опыт
	Баллы

	В случае, если техническое предложение участника конкурса полностью соответствует техническому заданию части 3 «Техническая часть» документации,  то такой участник конкурса получает 0 баллов.
	0 баллов

	В случае, если техническое предложение участника конкурса полностью соответствует техническому заданию части 3 «Техническая часть» документации и дополнительно представлено подробное описание особенностей, последовательности и порядка выполнения работ, то  такой участник конкурса получает  от 1-50 баллов.
	1-50

	В случае, если техническое предложение участника конкурса полностью соответствует техническому заданию части 3 «Техническая часть» документации, представлено подробное описание особенностей, последовательности и порядка выполнения работ, а также предоставлено описание собственных наработок по данному  направлению и применяемых методов, предложения по улучшению качества выполняемых работ, с указанием основных проблем и путей их решения, также степень эффективности данных предложений и дополнительно, то такой участник конкурса получает  от 1-100  баллов.
	1-100 баллов


Оценку по  «Качество технического предложения»

 Члены единой закупочной комиссии проводят экспертно, основываясь на своем опыте и привлекаемых экспертов , их квалификации и требования настоящей конкурсной документации, а также представленных в составе предложения участников соответствующих сведений и документов.

 Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всех членов закупочной комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по показателям, установленным в данном критерии 

ЧАСТЬ 2 «Проект договора»

Изменение условий договора не допускается
ДОГОВОР №      
г. Нижний Новгород                                                         "___"_______ 2014 г.
Директора-Генерального конструктора Зверева Дмитрия Леонидовича

     
, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (ОАО «ОКБМ Африкантов») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

     
, действующего на основании 

     
), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  FORMTEXT 

     
 (, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого конкурса (Протокол ___________ от _______ 20__ г. № ___ Лот №___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний  КСУ ТС «Котлин-220», его установку, наладку и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС 

 FORMTEXT 
«Котлин-220» в части разработанного 

 FORMTEXT 
ПО и сдать ее результат Заказчику в предусмотренный настоящим Договором срок.

1.2. Заказчик обязуется принять результаты выполненной Исполнителем работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору:

начало — "08" сентября 2014 года;

окончание — "01" августа 2015 года.

1.4. Содержание, этапы, их стоимость и сроки выполнения работ, а также результаты работ указаны в Календарном плане (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Технические, экономические и другие требования к работам, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, определены Заданием (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Стоимость и порядок расчетов.

2.1. Цена работ по настоящему Договору составляет -   рублей,

 FORMTEXT 
 в том числе НДС (18%) -        (     ) рублей.

 FORMTEXT 
 

     
) FORMTEXT 

     
 (
2.2. Оплата работ (этапа) производится Заказчиком в рублях РФ 30 FORMTEXT 

 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора, в течение   (тридцати) дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу Календарного плана,и получения Заказчиком  FORMTEXT 

 
оригиналов счета и счета-фактуры от Исполнителя, оформленных надлежащим образом.

2.3. Дата оплаты – дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Расходы Исполнителя по изготовлению тары и упаковке, участию в приемке, доставке результатов работ в адрес Заказчика и т. п., а также по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить 

 FORMTEXT 
в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, входят в стоимость настоящего Договора.


3. Порядок выполнения, приемки и сдачи работы.

3.1. При завершении работ по этапу 1 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии – по факсу (831) № 224-43-90), акт сдачи-приемки работ по данному этапу Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору), составленный по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору (2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Исполнителя), и результаты работ, указанные в графе «Результаты работ» Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору). К сопроводительному письму Исполнитель прилагает перечень направляемых документов с указанием количества их экземпляров и листов.

3.2. Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ в течение 10 (десяти) дней с даты их получения, подписать акт сдачи-приемки работ и заверить его печатью. В случае отказа от приемки работ Заказчик в тот же срок должен направить Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии – по факсу (
3.3. Работы по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) выполняются Исполнителем на территории ОАО "Концерн "НПО "Аврора" (адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул.Карбышева, Д.15), с использованием ПО, передаваемого Заказчиком Исполнителю на давальческой основе (п. 3.4. настоящего Договора). Заказчик обязуется обеспечить представителям Исполнителя допуск на территорию ОАО "Концерн "НПО "Аврора" (адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул.Карбышева, Д.15) для выполнения работ по по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.4. Для выполнения работ по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) Заказчик до 01.02.2015г своими силами и за свой счет передает Исполнителю (с оформлением накладной М-15) на территории ОАО "Концерн "НПО "Аврора" (адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул.Карбышева, Д.15) материальный носитель с ПО, являющимся результатом работ по по этапу 1 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Не передача Заказчиком в работу Исполнителю по вине последнего материальных носителей с ПО, не является основанием для смещения сроков выполнения работ по последующим этапам Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) и освобождения Исполнителя от ответственности за их нарушение.   

3.5. Исполнитель несет перед Заказчиком полную ответственность за надлежащую защиту интеллектуальных прав в отношении передаваемого ПО, а также за сохранность предоставленных материальных носителей, согласно ст. 714 ГК РФ в размере стоимости, указанной в накладной М-15. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры для сохранности передаваемых материальных носителей и ПО, использовать их только для выполнения работ по настоящему Договору. В случае утери, порчи передаваемых материальных носителей и/или нарушений Исполнителем интеллектуальных прав подлежит применению п. 3.6. настоящего Договора.

3.6. В случаях, указанных в п.п. 3.5., 3.14., 3.16. настоящего Договора, Исполнитель обязан за свой счет приобрести необходимые для устранения недостатков (и/или утерянные) материальные носители, либо, в случае приобретения указанных материальных носителей Заказчиком, оплатить последнему их стоимость в течение 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика. При нарушении Исполнителем интеллектуальных прав в отношении передаваемого ПО Исполнитель в течение 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика обязуется полностью возместить Заказчику возникшие у Заказчика вследствие такого нарушения убытки.

3.7. По окончанию работ по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) Исполнитель обязан возвратить Заказчику переданные в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора материальные носители с ПО в порядке, указанном в п. 3.9. настоящего Договора.

3.8. Исполнитель не менее чем за 20 (двадцать) дней до окончания срока выполнения работ по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору), письменно (факсом - (831) № 224-43-90) извещает Заказчика о готовности результатов работ, указанных в графе «Результаты работ» Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору), к проведению приемки. Заказчик до окончания срока выполнения работ по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) обязуется прибыть на территорию ОАО "Концерн "НПО "Аврора" (адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул.Карбышева, Д.15) для приемки результатов работ по данному этапу.

3.9. Исполнитель на территории, указанной в п. 3.8. настоящего Договора, демонстрирует работоспособность результатов работ по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) и передает их Заказчику совместно с переданными в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора материальными носителями с ПО и актом сдачи-приемки работ, составленным по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору (2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Исполнителя).
3.10. Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору), возвращенными материальными носителями и документацией, указанными в п 3.9. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) дней с даты их получения, подписать акт сдачи-приемки работ и заверить его печатью. В случае отказа от приемки работ Заказчик в тот же срок должен направить Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии – по факсу (
3.11. В процессе проведения приемки результатов работ по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) Заказчик осуществляет следующие мероприятия:

- проверку передачи тестовых сигналов между моделью ЯЭУ и НСИ стенда комплексной отладки и испытаний  КСУ ТС «Котлин-220»;

- проверку ПО по прямому назначению.
 

3.12. В течение 3 (трех) дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчик направляет Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригинал подписанного акта сдачи-приемки работ и копию - по факсу (
3.13. В течение 2 (двух) дней после получения по факсу от Заказчика копии подписанного акта Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригинал счета-фактуры и копию - по факсу (831) № 224-43-90. 

3.14. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (п.п. 3.2., 3.10. настоящего Договора), и/или обнаружения недостатков в возвращаемых материальных носителях и/или фактов нарушения интеллектуальных прав в отношении возвращаемого ПО Стороны составляют двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае уклонения Исполнителя от подписания указанного рекламационного акта или не согласования его условий в разумный срок, устанавливается максимальный срок на устранение выявленных Заказчиком недостатков - 20 (двадцать) дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в указанные выше сроки и повторно предъявить результаты работ к сдаче-приемке. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней после полного устранения Исполнителем всех выявленных недостатков. В случае, если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя, с учетом п. 3.6. настоящего Договора. Мотивированный отказ может быть заявлен Заказчиком в любое время до получения результатов работ по соответствующему этапу Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору), в случае установления Заказчиком в течение срока выполнения работ по настоящему Договору фактов нарушения интеллектуальных прав в отношении ПО, передаваемого в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора.

3.14.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков ПО при приемке результатов работ по этапу 2 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору), Исполнитель обязуется устранить указанные недостатки в сроки и в порядке, указанные в п. 3.14. настоящего Договора, при этом Исполнитель не вправе ссылаться на результаты приемки работ по этапу 1 Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) в обоснование качества ПО.

3.15. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика досрочно сдать выполненную работу, а Заказчик вправе оплатить ее досрочно.

3.16. Исполнитель гарантирует качество результатов работ (отсутствие скрытых недостатков), в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу Календарного плана (Приложение № 1 к настоящему Договору) без замечаний. Исполнитель обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет, с учетом п. 3.6. настоящего Договора, производить гарантийный ремонт результатов работ, или иным образом устранить выявленные Заказчиком недостатки. В этот период при неисправности результатов работ Исполнитель в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта или замены результатов работ в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 30 (тридцати) дней с даты получения рекламации Исполнителем. В случае если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанные сроки, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя, с учетом п. 3.6. настоящего Договора. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.
3.17. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению настоящего Договора субподрядчиков. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Исполнитель несет

 FORMTEXT 

 полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения договорных обязательств субподрядчиками.



4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ (п. 2.2. настоящего Договора) Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапа) (п. 1.4. настоящего Договора) и/или сроков устранения выявленных Заказчиком недостатков (п.п. 3.14., 3.16. настоящего Договора) Исполнитель по требованию Заказчика выплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый факт нарушения, а также пени в размере 0,3% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня просрочки.
4.3. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ (этапа) (п.  1.4. настоящего Договора) более чем на 10 (десять) дней либо не устранения выявленных Заказчиком недостатков в сроки, установленные п.п. 3.14., 3.16. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться, полностью или частично, от исполнения настоящего Договора, письменно (факсом) уведомив об этом Исполнителя, при этом настоящий Договор считается расторгнутым или измененным, а Исполнитель обязуется не позднее 7семи FORMTEXT 

 
() дней с даты получения такого уведомления возвратить Заказчику оплаченные по настоящему Договору суммы, за вычетом стоимости работ выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком, переданные в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора материальные носители с ПО, уплатить начисленные пени и штрафы, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика.
4.4. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, односторонний отказ от его исполнения вступает в силу с даты, указанной в соответствующем письме (факсе) Заказчика.
4.5. Уплата штрафов и пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением настоящего Договора.
4.6. В случае расторжения настоящего Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий настоящего Договора, либо непредоставления Исполнителем обеспечения исполнения настоящего Договора (в случае, если настоящим Договором 

 FORMTEXT 

допускается предоставление такого обеспечения после его заключения) информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы, если иное не установлено законодательством РФ.

 FORMTEXT 


4.7. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления актов сверки расчетов (п. 8.8 настоящего Договора) Исполнитель обязан по требованию Заказчика уплатить последнему единовременный штраф в размере 1 % от стоимости настоящего Договора за каждый факт

 FORMTEXT 

 нарушения, а также пени в размере 0,03 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня просрочки.

 

5. Форс-мажор.

5.1. Обе Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (а именно: пожар, наводнение, стихийные бедствия, война и другие неуправляемые обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон). Срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

5.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с даты наступления и прекращения таких обстоятельств сообщить о характере непреодолимой силы и её влиянии на исполнение настоящего Договора и предъявить акт о происхождении этих обстоятельств, выданный соответствующим компетентным органом РФ.

5.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 (девяноста) дней и не проявляют признаков скорейшего прекращения, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения или требования каких-либо финансовых санкций.


6. Собственность

6.1. Право собственности на материальный носитель ПО 

 FORMTEXT 
переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа).

 FORMTEXT 
 

6.2. Исключительное право на ПО, созданное в ходе выполнения работ по настоящему Договору,  принадлежит Генеральному заказчику (ФГУП "Атомфлот"), который вправе распоряжаться им по своему усмотрению. 

 FORMTEXT 


6.3.  Исполнитель не вправе  использовать ПО, созданное в ходе выполнения работ по настоящему Договору.



7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.


8. Дополнительные условия.

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы после его передачи несет Заказчик.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению

 FORMTEXT 
 - в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (данная редакция включается в договор если данный договор заключается с организацией, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ Госкорпорации "Росатом")   - в Арбитражном суде Нижегородской области, в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации. (данная редакция включается в договор если данный договор заключается по итогам конкурентных процедур, и в случае выбора единственного поставщика, с организацией, НЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ Госкорпорации "Росатом").   
8.3. Стороны признают, что настоящий Договор, а также сообщения, уведомления и иные документы, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, направляемые посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, если позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, а также его содержание и необходимые реквизиты. При этом каждая из Сторон обязуется направлять в адрес другой Стороны оригиналы таких документов в срок не позднее 3 (трех) дней с даты их направления по факсу.

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, за исключением своих законных правопреемников и случаев, предусмотренных законом, без письменного согласия на это другой Стороны.

8.6. Настоящий Договор составлен на 
8.7. Дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, при условии их подписания обеими Сторонами кроме случаев, когда в законе или настоящем Договоре прямо предусмотрено иное.

8.8. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого календарного квартала, в течение срока действия настоящего Договора, направляет Заказчику акт сверки расчетов. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов обязан его подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта с приложенным встречным актом сверки расчетов. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа подписать встречный акт сверки расчетов, либо созвать согласительную комиссию из представителей обеих Сторон для урегулирования разногласий.

8.9. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего Договора, в ЗАО «Гринатом» (ИНН 7706729736) с гарантиями сохранения государственной тайны и/или конфиденциальности, а также обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа в соответствии с законодательством РФ и соглашением о конфиденциальности, заключенным между Заказчиком и ЗАО «Гринатом», без дополнительного согласования с другой стороной.

8.10. Положения о налоговой добросовестности Исполнителя.

8.10.1. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:

8.10.1.1. копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Исполнитель (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

8.10.1.2. копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора; 

8.10.1.3. копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

8.10.2. В случае, если условиями настоящего Договора предусмотрена выплата авансовых платежей (далее - аванс), то указанный аванс выплачивается Заказчиком Исполнителю только после предоставления Заказчику документов, указанных в п.п. 8.10.1.1. - 8.10.1.3. настоящего Договора, полностью соответствующих вышеуказанным требованиям.

При этом невыплата аванса полностью либо в части, в случае не представления или ненадлежащего представления Исполнителем документов, указанных в п.п. 8.10.1.1. - 8.10.1.3. настоящего Договора, не влияет на сроки и иные условия исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему  Договору и не является основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за их нарушение.

8.10.3. В случае если Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора не предоставил Заказчику документы, указанные в п.п. 8.10.1.1. - 8.10.1.3. настоящего Договора, либо предоставил документы, которые не соответствуют требованиям настоящего Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в разделе 4 настоящего Договора.
8.11. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках открытого конкурса, являются 

 FORMTEXT 

 полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику, соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или 

 FORMTEXT 
уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех 

 FORMTEXT 
упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям

 FORMTEXT 
 лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Росс

 FORMTEXT 
ийской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и Заказчик, подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского 

 FORMTEXT 
кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтвержд

 FORMTEXT 
ающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.

 FORMTEXT 

   

8.12. Список приложений к настоящему Договору:
1. Календарный план на       (     ) лист     ;
2. Форма акта сдачи-приемки работ на       (     ) лист     ;
3. Задание на       (     ) лист.



 FORMTEXT 

     

 FORMTEXT 




 FORMTEXT 

     

 FORMTEXT 




9. Реквизиты Сторон

	               ЗАКАЗЧИК

ОАО «ОКБМ Африкантов»

Почтовый и юридический адрес: 

603074, г. Нижний Новгород,

Бурнаковский проезд, д. 15

ИНН 5259077666 КПП 525350001

р/с 40702810242020002953

в Волго-Вятском банке

Сбербанка России,

г. Нижний Новгород,

к/с 30101810900000000603

БИК 042202603,

ОГРН 1085259006117
   


	ИСПОЛНИТЕЛЬ




	ОАО "ОКБМ Африкантов"

Директор-Генеральный конструктор
 
___________________/Зверев Д.Л./
«____»_______________ 2014 г.
М.П. 
	

 

___________________/__________/
«____»_______________ 2014 г.
М.П.


Приложение № 1

к договору № 
от "___"_______ 2014 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№

Этапа
	Наименование работ по договору

(этапу)
	Предприятие Исполнитель

(Субподрядчик)
	Срок выполнения:

начало, окончание,

(число, месяц, год)
	Результаты работ
	Цена

этапа

без НДС,

руб.
	НДС,

руб.
	Цена 

этапа

с НДС,

руб.

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Разработка (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220»
	
	«08» 

сентября 2014 г.
	«31» 

октября 2014 г.
	Комплект ПО на материальном носителе и 

комплект программной документации в соответствии с Заданием (Приложение № 3 к Договору). 

Аннотационный отчет.
	
	
	62,5 % от стоимости настоящего Договора, что составляет ______ руб.

	2
	Установка ПО, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного ПО
	
	«01» 

января 2015 г.
	«01» 

августа 2015 г.
	Установленное и настроенное ПО.

Аннотационный отчет.
	
	
	37,5 % от стоимости настоящего Договора, что составляет ______ руб.

	
	Итого по договору:
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик

                            _______________/Зверев Д.Л./

                              М.П.
	Исполнитель

________________/_________/

                                 М.П.


Приложение № 2
к договору №       

от "___"_______ 2014 г.
1. ОТ

 «

	Исполнитель: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Заказчик:

ОАО «ОКБМ Африкантов»

ИHH 5259077666
603074, г.H.Новгород,
Бурнаковский проезд,15
КПП 525350001 ОКПО 08624579
ОКВЭД 40.10.43
  Р/с ________________________________

_______________________________________________________________________

К/с_________________________________

БИК________________________________


АКТ №___________от__________________г.

                                                  (номер акта)                            (дата акта)
сдачи-приемки работ по договору

№_________________________________________

(номер и дата договора, д/с)

этап ____________________________________________________________________

(номер этапа, наименование этапа)

    Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, представитель "Исполнителя"___________________________________________________________

(должность, ФИО представителя Исполнителя)

_______________________________________________________________________,
действующий на основании __________________________________________, и, с другой стороны, представитель "Заказчика" _______________________________, действующий на основании ______________________, составили настоящий акт о том, что работа в надлежащем порядке выполнена,  удовлетворяет условиям договора и принята Заказчиком.

Краткое описание выполненных работ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________(указывается наименование (ия) результата(ов) работ, № присвоенные результату работ по системе учета Исполнителя)
Стоимость выполненных по настоящему акту работ____________________________________________________________руб.,
               (сумма цифрами (сумма прописью))

кроме того НДС ___________________________________________________руб.,

(сумма цифрами (сумма прописью))

всего ____________________________________________________________руб.
 (сумма цифрами (сумма прописью))
Засчитывается аванс _________________________________________________________________руб.,
(сумма цифрами (сумма прописью))

кроме того НДС ___________________________________________________руб.,

(сумма цифрами (сумма прописью))

всего ____________________________________________________________руб.
 (сумма цифрами (сумма прописью))
Следует к перечислению _________________________________________________________________руб.,
(сумма цифрами (сумма прописью))

кроме того НДС ___________________________________________________руб.,

  (сумма цифрами (сумма прописью))

всего ____________________________________________________________руб.
  (сумма цифрами (сумма прописью))
           Работу сдал:                                


Работу принял:

           От Исполнителя                         



От Заказчика
           _______________              



__________________ 

           «___»__________г.                      


«___»_____________г. 

           M.П.                                   



М.П.


       »
Форма согласована Сторонами:
	ЗАКАЗЧИК
__________________/Зверев Д.Л./

М.П. 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________/     /

М.П.











Приложение № 3










к Договору №                










от

Согласовано





Утверждаю









Директор − 









Генеральный конструктор









_____________ Д.Л. Зверев 

Задание
на выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установку, наладку и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного ПО
Нижний Новгород

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 Исходные данные

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	
Выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установке, наладке и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного ПО


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	
1.2.1 Целью работы является:


Разработка, с использованием API (Application Programming Interface) функций 
ПО «SimInTech» (авторское свидетельство № 2010617758), программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установка, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного ПО. Демо-версия ПО «SimInTech» расположена на сайте www.3v-services.com.


1.2.2 Задачи:


1) разработка, с использованием API (Application Programming Interface) функций ПО «SimInTech», ПО сервера для обеспечения взаимодействия между моделью ЯЭУ и НСИ стенда для проведения комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220». В состав программного обеспечения сервера должны входить:


‑ базовая конфигурация (оболочка САПР «SimInTech»);


‑ модуль сервера сетевого обмена.


2) настройка ПО и сопровождение процессов отладки и испытаний:


‑ установка ПО математических моделей и сервера сетевого обмена на стенде для проведения комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», настройка связи между моделями ЯЭУ (РУ-1, РУ-2 и ПТУ) и НСИ стенда;


‑ отладка ПО, подготовка к проведению испытаний;


‑ сопровождение испытаний;


‑ доработка ПО.

	Подраздел 2.3 Стадийность

	
Перечень этапов и сроки выполнения определяются календарным планом (Приложение 1 к Договору №                          от                 .2014 года).


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	
3.1 Требования к техническим и программным средствам обмена


3.1.1 Для технической реализации канала обмена должны использоваться сетевые адаптеры со скоростью передачи данных 1000 Mbps.


3.1.2 Для обмена данными должна использоваться одноранговая вычислительная сеть (Ethernet). 


3.1.3 Обмен должен осуществляться по стандартному протоколу TCP/IP.


3.1.4 Обмен информацией должен осуществляться циклично с периодичностью не менее одного раза за 200 мс.


3.2 Требования к программной реализации


3.2.1 Программное обеспечение сервера должно быть выполнено в виде самостоятельного программного модуля (плагина для САПР «SimInTech») и должно обеспечивать:


‑ интегрирование в состав САПР «SimInTech» в виде отдельного проекта с возможностью его создания через систему «Меню» графической оболочки (*.prt). Параметры настройки свойств данного проекта не должны отличаться от принятых для проектов в САПР «SimInTech» (теплогидравлики, автоматики и т.д.);

‑ возможность автономной отладки и работы проекта сетевого обмена, а также совместной отладки и работы в составе пакета проектов (*.pak);

‑ автоматизацию процессов разработки и настройки сетевого обмена (структура пакетов, частота обмена данными, размер пакетов данных, узел для передачи данных). Для выполнения данных функций должен быть разработан соответствующий графический редактор и библиотека графических элементов, позволяющая моделировать элементы сетевого оборудования;


3.2.2 Модуль сервера сетевого обмена должен поддерживать работу нескольких независимых сетей обмена (работать с несколькими независимыми сетевыми адаптерами) и осуществлять обмен данными через любой из них (в соответствии с выбранными настройками).


3.2.3 Модуль сервера сетевого обмена должен обеспечивать управление совместным расчетом нескольких независимых моделей (РУ-1, РУ-2 и ПТУ), размещаемых на отдельных ПЭВМ (пуск, останов, пауза, загрузка/выгрузка сохраненного состояния и т.д.).


3.2.4 Обмен данными между моделями (РУ-1, РУ-2 и ПТУ), а также с НСИ стенда должен осуществляться путем чтения/записи значений параметров из/в единой базы сигналов (SDB) и не требовать разработки дополнительных служебных и т.д. файлов.


Модуль сетевого обмена должен не допускать передачу в НСИ и обратно значений параметров, выходящих за область границы определения (NaN, Infiniti и т.п.). 


3.2.5 Графический редактор модуля сервера сетевого обмена должен обеспечивать:


‑ создание структурной схемы обмена данными на основе библиотеки графических элементов;


‑ задание и редактирование свойств элементов в части:


а) выбора структуры и размера передаваемого пакета данных (тип, последовательность, длина посылки и т.д.). Данные могут быть различного типа (integer, real, complex, logical, character и т.д.), одинарной или двойной точности и располагаться в посылке в любой последовательности;


б) выбора частоты обмена данными (промежутка времени, через который осуществляется прием/передача данных). 


в) выбора направления канала связи (возможность задания IP - адреса и номера порта приемника);


‑ выявление ошибок пользователя (несоответствие типов параметров, попытка записи параметров различного типа под одним именем в базе сигналов, отсутствие параметра в базе сигналов и т.д.);

‑ отображение параметров сетевого обмена (текстовое, графическое и т.д., по аналогии с существующими в САПР «SimInTech» способами отображения) на схеме в режиме расчета.


3.2 Требования к ПО в части функционирования


3.2.1 Разрабатываемое ПО должно функционировать под управлением ОС Windows 7 или более поздних версий и иметь возможность инсталляции (деинсталляции) на любое необходимое Заказчику число ПЭВМ.


3.2.2 Установленное (инсталлированное) ПО должно обеспечивать работоспособность при наличии ограничений, в том числе, устанавливаемых политикой безопасности ОС Windows (работа без прав администратора, выбор (установка) прав каждой учетной записи пользователя и т.д.).


3.3.4 Все разрабатываемое и поставляемое программное обеспечение (включая редактор скриптов) должно быть документировано и передано Заказчику в виде исходных текстов и в виде исполняемого модуля на CD (DVD).


3.3.5 Комплектность программной документации, объем, порядок разработки и т.д., должны соответствовать требованиям ГОСТ серии ЕСПД.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	4.1.1 Исходные требования по структуре передаваемых данных для организации сетевого обмена направляются Заказчиком Исполнителю почтовым отправлением - заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 15 (пятнадцати) дней после вступления в силу настоящего Договора.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	5.1.1 Результаты работ должны отвечать настоящему заданию. 

5.1.2 В процессе выполнения работ и по результатам обсуждения с Заказчиком задание может корректироваться и дорабатываться.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	7.1 Результаты работ должны отвечать настоящему заданию. 

7.2 В процессе выполнения работ и по результатам обсуждения с Заказчиком задание может корректироваться и дорабатываться.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	8.1 Работа выполняется в 2 (два) этапа

8.1.1 Этап № 1:

‑ начало выполнения работ – « 08 » сентября 2014 г.

‑ окончание выполнения работ – « 31 » октября 2014 г.
8.1.2 Этап № 2:

‑ начало выполнения работ – « 01 » января 2015 г.

‑ окончание выполнения работ – « 01 » августа 2015 г.


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	9.1 Порядок сдачи-приемки результатов работ должен соответствовать  требованиям ГОСТ 15.101-98.

9.2 Результаты работ должны соответствовать календарному плану (Приложение 1 к Договору №                          от                 .2014 года). 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	
10.1.1 Комплект ПО сервера сетевого обмена, включая комплект базового ПО САПР «SimInTech», средства установки (инсталяции) ПО и т.д. в одном экземпляре на оптическом носителе (СD, DVD)


10.1.2 Комплект программной документации, включающий:


‑ пояснительную записку;

‑ описание применения (в части ограничений на применение со стороны технических средств ПЭВМ и минимальной конфигурации технических средств). Допускается представление в виде разделов ПЗ;


‑ руководство оператора (в т.ч. должно включать сведения из руководства системного программиста, руководства по техническому обслуживанию в части настройки сети, диагностики неисправностей и т.д.);


‑ описание языка (в части синтаксиса и семантики языка написания скриптов). Допускается изложение возможностей использования редактора скриптов в едином документе (руководстве).


10.1.3 Дополнительно к основным отчетным материалам (п.10.1.2 настоящего Задания) по каждому этапу работ Исполнитель предоставляет Заказчику аннотационный отчет, отражающий основные результаты работ, выполненных на данном этапе.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	10.2.1 Отчетная документация представляется Исполнителем Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.
10.2.2 Объем представляемой документации и требования к ее оформлению должны соответствовать требованиям ГОСТ ЕСПД и ГОСТ 7.32-2001.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПО
	Программное обеспечение

	2
	ЯЭУ
	Ядерная энергетическая установка

	3
	КСУ ТС
	Комплексная система управления техническими средствами

	4
	ОС
	Операционная система

	5
	ПК
	Программный комплекс

	6
	САПР
	Система автоматизированного проектирования

	7
	РУ
	Реакторная установка

	8
	ПТУ
	Паротурбинная установка

	9
	НСИ
	Нестандартизированные средства испытаний

	10
	ПЭВМ
	Персональная электронно-вычислительная машина


Начальник департамента научно-

технического обоснования проектов

______________М.А. Большухин

«____» _____________ 2014г.

Начальник подразделения 70

_______________В.А. Болнов

«____» _____________ 2014г.

ЧАСТЬ 3 «Техническая часть»

Задание
на выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установку, наладку и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного ПО
Нижний Новгород

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 Исходные данные

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	
Выполнение работ по разработке (на базе ПО «SimInTech») программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установке, наладке и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного ПО


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	
1.2.1 Целью работы является:


Разработка, с использованием API (Application Programming Interface) функций 
ПО «SimInTech» (авторское свидетельство № 2010617758), программного обеспечения, предназначенного для создания математической модели ЯЭУ стенда комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», его установка, наладка и сопровождение процесса испытаний КСУ ТС «Котлин-220» в части разработанного ПО. Демо-версия ПО «SimInTech» расположена на сайте www.3v-services.com.


1.2.2 Задачи:


1) разработка, с использованием API (Application Programming Interface) функций ПО «SimInTech», ПО сервера для обеспечения взаимодействия между моделью ЯЭУ и НСИ стенда для проведения комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220». В состав программного обеспечения сервера должны входить:


‑ базовая конфигурация (оболочка САПР «SimInTech»);


‑ модуль сервера сетевого обмена.


2) настройка ПО и сопровождение процессов отладки и испытаний:


‑ установка ПО математических моделей и сервера сетевого обмена на стенде для проведения комплексной отладки и испытаний КСУ ТС «Котлин-220», настройка связи между моделями ЯЭУ (РУ-1, РУ-2 и ПТУ) и НСИ стенда;


‑ отладка ПО, подготовка к проведению испытаний;


‑ сопровождение испытаний;


‑ доработка ПО.

	Подраздел 2.3 Стадийность

	
Перечень этапов и сроки выполнения определяются календарным планом (Приложение 1 к проекту Договора (часть 2 конкурсной документации).


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	
3.1 Требования к техническим и программным средствам обмена


3.1.1 Для технической реализации канала обмена должны использоваться сетевые адаптеры со скоростью передачи данных 1000 Mbps.


3.1.2 Для обмена данными должна использоваться одноранговая вычислительная сеть (Ethernet). 


3.1.3 Обмен должен осуществляться по стандартному протоколу TCP/IP.


3.1.4 Обмен информацией должен осуществляться циклично с периодичностью не менее одного раза за 200 мс.


3.2 Требования к программной реализации


3.2.1 Программное обеспечение сервера должно быть выполнено в виде самостоятельного программного модуля (плагина для САПР «SimInTech») и должно обеспечивать:


‑ интегрирование в состав САПР «SimInTech» в виде отдельного проекта с возможностью его создания через систему «Меню» графической оболочки (*.prt). Параметры настройки свойств данного проекта не должны отличаться от принятых для проектов в САПР «SimInTech» (теплогидравлики, автоматики и т.д.);

‑ возможность автономной отладки и работы проекта сетевого обмена, а также совместной отладки и работы в составе пакета проектов (*.pak);

‑ автоматизацию процессов разработки и настройки сетевого обмена (структура пакетов, частота обмена данными, размер пакетов данных, узел для передачи данных). Для выполнения данных функций должен быть разработан соответствующий графический редактор и библиотека графических элементов, позволяющая моделировать элементы сетевого оборудования;


3.2.2 Модуль сервера сетевого обмена должен поддерживать работу нескольких независимых сетей обмена (работать с несколькими независимыми сетевыми адаптерами) и осуществлять обмен данными через любой из них (в соответствии с выбранными настройками).


3.2.3 Модуль сервера сетевого обмена должен обеспечивать управление совместным расчетом нескольких независимых моделей (РУ-1, РУ-2 и ПТУ), размещаемых на отдельных ПЭВМ (пуск, останов, пауза, загрузка/выгрузка сохраненного состояния и т.д.).


3.2.4 Обмен данными между моделями (РУ-1, РУ-2 и ПТУ), а также с НСИ стенда должен осуществляться путем чтения/записи значений параметров из/в единой базы сигналов (SDB) и не требовать разработки дополнительных служебных и т.д. файлов.


Модуль сетевого обмена должен не допускать передачу в НСИ и обратно значений параметров, выходящих за область границы определения (NaN, Infiniti и т.п.). 


3.2.5 Графический редактор модуля сервера сетевого обмена должен обеспечивать:


‑ создание структурной схемы обмена данными на основе библиотеки графических элементов;


‑ задание и редактирование свойств элементов в части:


а) выбора структуры и размера передаваемого пакета данных (тип, последовательность, длина посылки и т.д.). Данные могут быть различного типа (integer, real, complex, logical, character и т.д.), одинарной или двойной точности и располагаться в посылке в любой последовательности;


б) выбора частоты обмена данными (промежутка времени, через который осуществляется прием/передача данных). 


в) выбора направления канала связи (возможность задания IP - адреса и номера порта приемника);


‑ выявление ошибок пользователя (несоответствие типов параметров, попытка записи параметров различного типа под одним именем в базе сигналов, отсутствие параметра в базе сигналов и т.д.);

‑ отображение параметров сетевого обмена (текстовое, графическое и т.д., по аналогии с существующими в САПР «SimInTech» способами отображения) на схеме в режиме расчета.


3.2 Требования к ПО в части функционирования


3.2.1 Разрабатываемое ПО должно функционировать под управлением ОС Windows 7 или более поздних версий и иметь возможность инсталляции (деинсталляции) на любое необходимое Заказчику число ПЭВМ.


3.2.2 Установленное (инсталлированное) ПО должно обеспечивать работоспособность при наличии ограничений, в том числе, устанавливаемых политикой безопасности ОС Windows (работа без прав администратора, выбор (установка) прав каждой учетной записи пользователя и т.д.).


3.3.4 Все разрабатываемое и поставляемое программное обеспечение (включая редактор скриптов) должно быть документировано и передано Заказчику в виде исходных текстов и в виде исполняемого модуля на CD (DVD).


3.3.5 Комплектность программной документации, объем, порядок разработки и т.д., должны соответствовать требованиям ГОСТ серии ЕСПД.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	4.1.1 Исходные требования по структуре передаваемых данных для организации сетевого обмена направляются Заказчиком Исполнителю почтовым отправлением - заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 15 (пятнадцати) дней после вступления в силу настоящего Договора.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	5.1.1 Результаты работ должны отвечать настоящему заданию. 

5.1.2 В процессе выполнения работ и по результатам обсуждения с Заказчиком задание может корректироваться и дорабатываться.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	7.1 Результаты работ должны отвечать настоящему заданию. 

7.2 В процессе выполнения работ и по результатам обсуждения с Заказчиком задание может корректироваться и дорабатываться.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	8.1 Работа выполняется в 2 (два) этапа

8.1.1 Этап № 1:

‑ начало выполнения работ – « 08 » сентября 2014 г.

‑ окончание выполнения работ – « 31 » октября 2014 г.
8.1.2 Этап № 2:

‑ начало выполнения работ – « 01 » января 2015 г.

‑ окончание выполнения работ – « 01 » августа 2015 г.


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	9.1 Порядок сдачи-приемки результатов работ должен соответствовать  требованиям ГОСТ 15.101-98.

9.2 Результаты работ должны соответствовать календарному плану (Приложение 1 к проекту Договора  (часть 2 конкурсной документации). 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	
10.1.1 Комплект ПО сервера сетевого обмена, включая комплект базового ПО САПР «SimInTech», средства установки (инсталяции) ПО и т.д. в одном экземпляре на оптическом носителе (СD, DVD)


10.1.2 Комплект программной документации, включающий:


‑ пояснительную записку;

‑ описание применения (в части ограничений на применение со стороны технических средств ПЭВМ и минимальной конфигурации технических средств). Допускается представление в виде разделов ПЗ;


‑ руководство оператора (в т.ч. должно включать сведения из руководства системного программиста, руководства по техническому обслуживанию в части настройки сети, диагностики неисправностей и т.д.);


‑ описание языка (в части синтаксиса и семантики языка написания скриптов). Допускается изложение возможностей использования редактора скриптов в едином документе (руководстве).


10.1.3 Дополнительно к основным отчетным материалам (п.10.1.2 настоящего Задания) по каждому этапу работ Исполнитель предоставляет Заказчику аннотационный отчет, отражающий основные результаты работ, выполненных на данном этапе.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	10.2.1 Отчетная документация представляется Исполнителем Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.
10.2.2 Объем представляемой документации и требования к ее оформлению должны соответствовать требованиям ГОСТ ЕСПД и ГОСТ 7.32-2001.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПО
	Программное обеспечение

	2
	ЯЭУ
	Ядерная энергетическая установка

	3
	КСУ ТС
	Комплексная система управления техническими средствами

	4
	ОС
	Операционная система

	5
	ПК
	Программный комплекс

	6
	САПР
	Система автоматизированного проектирования

	7
	РУ
	Реакторная установка

	8
	ПТУ
	Паротурбинная установка

	9
	НСИ
	Нестандартизированные средства испытаний

	10
	ПЭВМ
	Персональная электронно-вычислительная машина



































PAGE  
31

_1439114482.unknown

_1462704133.unknown

_1462704141.unknown

_1385991341.unknown

_1433156196.unknown

