	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-86.11 «Нижегородская АЭС, Энергоблоки №1,№2. Сбор, систематизация и анализ статистических данных по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории R=30км от Нижегородской АЭС с прогнозом демографических популяционных процессов»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме: «Сбор, систематизация и анализ статистических данных по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории R=30км от Нижегородской АЭС с прогнозом демографических популяционных процессов»
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков по

проектуАЭС-2006.

Стадия: разработка проектной документации.

1.2. Расположение промплощадки АЭС 800м южнее с.Монаково Навашинского района Нижегородской области.

1.3. Основание для проведения работ:


1.3.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС. 

1.3.2 НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) с Изменением №2 от 20 декабря 2005г. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР.

1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008 д/с №8 от 22.03.2011

1.6 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.7 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Сбор, систематизация и анализ статистических данных по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории R=30км от Нижегородской АЭС с прогнозом демографических популяционных процессов.
	С момента заключения договора

-

27.02.2012.
	Технический отчет



	I Этап

Сбор, систематизация и анализ материалов о количестве населения по населенным пунктам на основании данных последней переписи населения.. Составление промежуточного отчета.
	С момента заключения договора

-

25.11.2011.
	Промежуточныйотчет

	II Этап

Анализ материалов и разработка прогноза численности и возрастного населения с учетом естественных демографических процессов и движения строительно-эксплуатационных кадров АЭС. Выпуск технического отчета.
	26.11.2011

 - 27.02.2012
	Технический отчет


2. Цель и задачи проведения работ

2.1 Целью работы является обеспечение проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны Нижегородской АЭС исходными материалами и данными в части сведений и прогнозов, характеризующих демографическую ситуацию ближнего района АЭС.

2.2 Задачами работ являются:

- Сбор, систематизация и анализ данных о количестве населения по населенным пунктам на основании данных последней переписи населения;

- Анализ распределения населения по секторам и кольцам вокруг АЭС, ограниченным радиусом 0-10, 10-15, 15-20, 20-25 и 25-30 км, разделенным на 8 румбов;

Сбор, систематизация и анализ данных о специфических группах населения:

- постоянно и временно проживающие, возрастные (дети, старики);

- трудно эвакуируемые (больные, заключенные, инвалиды);

Сбор, систематизация и анализ данных о суточной и сезонной миграции населения;

Сбор, систематизация и анализ данных о продолжительности пребывания населения на открытой местности и в закрытых помещениях отдельно для городских и сельских жителей.

Разработка прогноза изменения численности и возрастного состава населения с учетом естественных демографических  процессов и движения строительно-эксплуатационных кадров АЭС.

3.  Сведения, предоставляемые Заказчиком

Материалы переписи населения 2000 года на исследуемую территорию;

Материалы расчета плотности населения по кольцевым зонам и секторам по результатам переписи населения 2000 года.

4. Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Генеральному заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.
Приложение: Схема размещения стройплощадки Нижегородской АЭС (выдается по запросу Участника процедуры закупки).

