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1. Термины и определения

Заказчик – организация, указанная в пункте 4 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров», включая ее законных правопреемников и иных лиц, действующих от ее имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 5 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение конкурентных переговоров. 

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения конкурентных переговоров (далее – Комиссия).
Конкурентные переговоры – организуемая и проводимая организатором размещения заказа процедура закупки, при которой комиссия по размещению заказа проводит переговоры с участниками конкурентных переговоров, по завершению которых участниками могут быть представлены окончательные предложения. Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации о проведении конкурентных переговоров, определяет участника конкурентных переговоров, предложившего лучшие условия выполнения контракта на поставку товар, выполнение работ, оказание услуг.
Извещение о проведении конкурентных переговоров – информация о конкурентных переговорах, публикуемая на электронном сайте ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

Документация о проведении конкурентных переговоров – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ, услуг право заключения контракта на поставку, выполнение, оказание которых является предметом конкурентных переговоров, об условиях участия и правилах проведения конкурентных переговоров, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в конкурентных переговорах, процедурах проведения конкурентных переговоров, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам конкурентных переговоров контракта. Документация о проведении конкурентных переговоров (далее также – документация) рассылается организациям приглашенным Организатором размещения заказа одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении конкурентных переговоров. 
Заявка на участие в конкурентных переговорах – комплект документов, содержащий письменное предложение участника процедуры закупки, направленное организатору размещения заказа по форме и в порядке, установленном документацией о проведении конкурентных переговоров.
2. Общие положения

2.1. Общие сведения о процедуре закрытых конкурентных переговоров
2.1.1. Организатор размещения заказа путём рассылки приглашенным организациям документации о проведении конкурентных переговоров и извещением о проведении конкурентных переговоров, опубликованном на электронном сайте ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru приглашает лиц к участию в процедуре закрытых конкурентных переговоров.
2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики выполняемых по контракту работ указаны в разделе 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации о проведении конкурентных переговоров (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации о проведении конкурентных переговоров, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.1.3. Предметом настоящих конкурентных переговоров является право на заключение контракта (ов) на оказание услуг согласно пункту 1 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров».

Сроки оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 2, 3 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров».

Частичное оказание услуг не допускается.
2.1.4. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Турецкой республики .
2.1.5. К этапу проведения конкурентных переговоров допускается участник процедуры закупки, отвечающий требованиям, изложенным в пункте 12 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров», своевременно подавший заявку на участие в конкурентных переговорах, соответствующую требованиями настоящей документации.

2.1.6. Решение о допуске участников процедуры закупки к этапу проведения переговоров принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.13 настоящей документации.
2.1.7. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Турецкой Республики и Российской Федерации, отстранить участника процедуры закупки от участия в конкурентных переговорах на любом этапе проведения процедуры.
2.1.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участниками процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства участника процедуры закупки, либо факта наложения ареста на имущество участника процедуры закупки, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Турецкой Республики Комиссия вправе отстранить такого участника процедуры закупки от участия в конкурентных переговорах на любом этапе проведения процедуры.

2.2. Правовой статус процедур и документов

2.2.1. Данная процедура конкурентных переговоров проводится в соответствии c «Регламентом закупочной деятельности АО АЭС АККУЮ», утвержденным Генеральным директором АО АЭС АККУЮ в редакции, действующей на момент опубликования на сайте извещения о проведении конкурентных переговоров.

2.2.2. Процедура конкурентных переговоров не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура конкурентных переговоров также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура конкурентных переговоров не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению контракта с победителем или иным его участником конкурентных переговоров.

2.2.3. Опубликованное на электронном сайте ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru извещение о проведении конкурентных переговоров вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением и направленной только приглашенным организациям, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

2.2.4. Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим, однако Комиссия оставляет за собой право разрешать или предлагать участникам процедуры закупки вносить изменения в их заявки на участие в конкурентных переговорах по мере проведения процедуры конкурентных переговоров. Комиссия оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе конкурентных переговоров установить, что заявки на участие в конкурентных переговорах, поданные участниками процедуры закупки на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
2.2.5. Заключенный по результатам конкурентных переговоров контракт фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

2.3. Затраты на участие в конкурентных переговорах
2.3.1. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием в конкурентных переговорах, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурентных переговоров, а также оснований их завершения.

2.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения конкурентных переговоров. 
2.4. Отказ от проведения конкурентных переговоров
2.4.1. Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на электронном сайте ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru извещение о проведении конкурентных переговоров, вправе отказаться от проведения конкурентных переговоров на любом этапе, не неся при этом ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате такого отказа. 
2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурентных переговоров размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе, на сайте ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.
2.5. Возврат документов
2.5.1. Все заявки на участие в конкурентных переговорах, а также отдельные документы, входящие в состав заявки на участие в конкурентных переговорах, присланные на процедуру конкурентных переговоров, не возвращаются, кроме отозванных участниками процедуры закупки, опоздавших заявок на участие в конкурентных переговорах, в случае установлении факта подачи одним участником процедуры закупки двух или более заявок на участие в конкурентных переговорах, а также в случае отказа от проведения конкурентных переговоров путем вручения их участнику процедуры закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу участника процедуры закупки).
3. Требования к участникам процедуры закупки
3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, Турецкой Республики к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурентных переговоров, в том числе:
3.1.1. быть правомочным заключать контракт;

3.1.2. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением контракта, право на заключение которого является предметом настоящих конкурентных переговоров, указанные в пункте 12 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров»;

3.1.3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

3.1.4. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

3.1.5. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Турецкой Республики, Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурентных переговорах не принято;
3.1.6. К участию в конкурентных переговорах допускаются участники, предлагающие услуги согласно Техническому Заданию в полном объеме или по каждому лоту в отдельности. Деление лота на части (выполнение части работ по отдельному лоту) не допускается.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 12 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров».

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурентных переговорах должен приложить следующие документы:

3.2.1. надлежащим образом заверенный перевод на русский или английский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Турецкой Республики еспублики, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурентных переговоров; 

3.2.2. копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);

3.2.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурентных переговорах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурентных переговорах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3.2.4. копии документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением контракта, право на заключение которого является предметом настоящих конкурентных переговоров, указанные в пункте 14 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров»;

3.2.5. копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Турецкой Республики, не ранее чем за 60 дней до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурентных переговоров.
3.3. Дополнительные требования к соисполнителям и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения соисполнителей указана в пункте 17 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров». 
3.4. Привлечение соисполнителей:
Участники процедуры закупки могут привлекать соисполнителей при условии, что общий объем работ передаваемый участником всем соисполнителям не превышает 25% от общей стоимости работ отдельно по каждому из лотов.
4. Порядок проведения конкурентных переговоров
4.1. Получение документации о проведении конкурентных переговоров
4.1.1. Извещение по проведению закрытых конкурентных переговоров, размещено на электронном сайте ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. Документация по проведению закрытого запроса предложений рассылается только организациям, приглашенным Организатором размещения заказа одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении конкурентных переговоров.

4.1.2.  Если лицо (организация) получило документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1, организатор размещения заказа не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и(или) разъяснениях положений настоящей документации.

4.2. Разъяснение положений документации о проведении конкурентных переговоров
4.2.1. Любой из приглашенных организатором размещения заказа участник процедуры закупки вправе направить ему официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки о разъяснении положений документации о проведении конкурентных переговоров, по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурентных переговоров, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах.

4.2.2. Организатор размещения заказа направляет в письменной форме разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1 настоящей документации. Копия ответа с указанием сути запроса, направляется одновременно всем потенциальным участникам, получившим Документацию о проведении конкурентных переговоров в соответствии с п. 4.1.1. При этом такое разъяснение размещается на сайте www.a-k-d.ru в течение двух рабочих дней с даты получения запроса организатором размещения заказа.
4.2.3. Участник процедуры закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.
4.3. Внесение изменений в документацию о проведении конкурентных переговоров
4.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении конкурентных переговоров не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах. 
4.3.2. Любое изменение документации о проведении конкурентных переговоров является неотъемлемой ее частью.
4.3.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурентных переговоров.
4.3.4. Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на сайте извещения о проведении конкурентных переговоров, и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация о проведении конкурентных переговоров по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.

4.4. Общие требования к заявке на участие в конкурентных переговорах
4.4.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в конкурентных переговорах понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в конкурентных переговорах, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 15 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров», содержание которых соответствуют требованиям настоящей документации как по ЛОТу1 и по ЛОТу2, так и отдельно по ЛОТу 1 или по ЛОТу 2. 
4.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать только по одной заявке на участие в конкурентных переговорах по ЛОТу1 и (или) по ЛОТу2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки на один и тот же ЛОТ двух и более заявок на участие в конкурентных переговорах при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурентных переговорах этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями п. 4.10.2 настоящей документации).
4.4.3. Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурентных переговорах, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Турецкой Республики действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке на участие в конкурентных переговорах. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

4.4.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурентных переговорах, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

4.4.5. Требования п. 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.4.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурентных переговорах документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки.

4.4.7. Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы заявки на участие в конкурентных переговорах. 

4.4.8. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов заявки на участие в конкурентных переговорах (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1 по ЛОТу__ », «информационный конверт № 2 по ЛОТу__» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.
При нумерации листов заявки на участие в конкурентных переговорах на оригиналах официальных документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.
4.4.9. Все листы заявки на участие в конкурентных переговорах с описью входящих в его состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписью участника процедуры закупки или уполномоченного им лица. Если заявка на участие в конкурентных переговорах состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. 

Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурентных переговорах, поданы от имени участника процедуры закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурентных переговорах документов и сведений.
4.4.10. Участник процедуры закупки должен подготовить 1 оригинал и количество копий заявок на участие в конкурентных переговорах, указанное в пункте 16 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров». Копии заявки на участие в конкурентных переговорах подготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием. В случае наличия расхождений комиссия по размещению заказа будет руководствоваться оригиналом заявки.
4.4.11. Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются «копия информационного конверта № 1 по ЛОТу __» и т.д. При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, участник процедуры закупки помещает в информационный конверт ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… заявки на участие в конкурентных переговорах по ЛОТу___».

4.4.12. Кроме заявки и копий заявки на участие в конкурентных переговорах на бумажном носителе (п.4.4.10) участник процедуры закупки должен представить копии заявки на участие в конкурентных переговорах в электронном виде на запоминающих устройствах USB или DVD, или CD-R(W). Количество запоминающих устройств указано в пункте 16 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров». Указанные носители информации должны быть соответствующим образом помечены с целью их надлежащей идентификации. 

4.4.13. Заявка на участие в конкурентных переговорах в электронном виде должна быть представлена файлами в формате .PDF, являющихся электронными образами документов, представленных в составе заявки на участие в конкурентных переговорах на бумажном носителе в формате «один файл – один документ» и файлами в формате Word, Excel. Файлы должны быть размещены в отдельные папки на носителе информации, в названии которых должен быть указан номер и название соответствующего им документа.
4.5. Срок действия заявки на участие в конкурентных переговорах
4.5.1. Заявка на участие в конкурентных переговорах действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке (раздел 8, Форма 1), но не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах.
4.6. Официальный язык конкурентных переговоров
4.6.1. Заявка на участие в конкурентных переговорах, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурентными переговорами, которыми обмениваются участники процедуры закупки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском или английском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на турецком языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский или английский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством Турецкой Республики на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).
4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурентных переговорах, за исключением случаев, установленных в пункте 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурентных переговорах требованиям, установленным документацией о проведении конкурентных переговоров.
4.7. Валюта конкурентных переговоров
4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурентных переговорах должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 10 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров» за исключением случаев, предусмотренных в пункте 10 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров».
4.7.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.7.1 может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурентных переговорах требованиям, установленным настоящей документацией.
4.8. Подача и прием конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах
4.8.1. Участник процедуры закупки должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». При этом на каждом конверте указывается наименование и адрес организатора размещения заказа, полное фирменное наименование участника процедуры закупки и его почтовый адрес, наименование конкурентных переговоров, на участие в которых подается данная заявка. Участник процедуры закупки также вкладывает в конверт заявку на участие в конкурентных переговорах в электронном виде. Все конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения их целостности. Запечатанные конверты с заявкой на участие в конкурентных переговорах и ее копиями помещаются в один внешний конверт. На конверте указывается следующая информация:

· наименование и адрес организатора размещения заказа в соответствии с извещением о проведении конкурентных переговоров;
· предмет конкурентных переговоров;
· номер ЛОТа.
4.8.2. Запечатанные конверты с заявками на участие в конкурентных переговорах должны быть направлены организатору размещения заказа по адресу, указанному в пункте 19 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров». 
4.8.3. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах является день, следующий за днем размещения на сайте www.a-k-d.ru. извещения о проведении конкурентных переговоров.
4.8.4. Заявки на участие в конкурентных переговорах должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении конкурентных переговоров и пунктом 19 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров». 
4.8.5. Организатор размещения заказа регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в конкурентных переговорах в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах. 

4.8.6. Организатор размещения заказа вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, лицом, подающим конверт с заявкой на участие в конкурентных переговорах.

4.8.7. По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в конкурентных переговорах, организатор размещения заказа выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурентных переговорах, с указанием регистрационного номера, даты и времени получения конверта.
4.9. Изменение заявок на участие в конкурентных переговорах или их отзыв

4.9.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурентных переговорах, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурентных переговорах в любое время после ее подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах.
4.9.2. Подача изменения заявки на участие в конкурентных переговорах осуществляется документально в соответствии с требованиями подразделов 4.4., 4.6, 4.7, 4.9. В этом случае участник процедуры закупки готовит следующие документы:

· обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении заявки на участие в конкурентных переговорах на бланке организации (для юридического лица);

· перечень изменений в заявке на участие в конкурентных переговорах с указанием документов первоначальной заявки на участие в конкурентных переговорах, которых данные изменения касаются;

· новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в форме 1 «Заявка на участие в конкурентных переговорах по ЛОТу__», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

4.9.3. Для отзыва заявки на участие в конкурентных переговорах, участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурентных переговорах, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование конкурентных переговоров, по которым отзывается данная заявка на участие в конкурентных переговорах, наименование и почтовый адреса участника процедуры закупки, отзывающего заявку на участие в конкурентных переговорах, способ возврата заявки на участие в конкурентных переговорах (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемой участником процедуры закупки заявки на участие в конкурентных переговорах относятся на его счет.

4.9.4. Предоставление изменений или отзыва заявок на участие в конкурентных переговорах, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному пунктом 4.9. В случае изменений заявок на участие в конкурентных переговорах на конверте дополнительно указывается «Изменение заявки на участие в конкурентных переговорах по ЛОТу__».

4.9.5. В случае неисполнения требований пунктов 4.9.1 – 4.9.4 Комиссия вправе считать, что вышеуказанные документы не поданы.
4.10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах
4.10.1. На заседании Комиссии в час, день и по адресу, указанным в извещении о проведении конкурентных переговоров и пункте 20 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров», проводится процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах. 
4.10.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурентных переговорах, которые поступили организатору размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах, установленного извещением о проведении конкурентных переговоров и пунктом 20 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров». 

4.10.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах следующие сведения: количество поданных заявок на участие в конкурентных переговорах, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить. 
4.10.4. Комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке заявки на участие в конкурентных переговорах.

4.10.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах по ЛОТу, подана только одна заявка на участие в конкурентных переговорах, конкурентные переговоры по данному ЛОТу признаются несостоявшимися. Контракт с единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в конкурентных переговорах по этому ЛОТу, не заключается.

4.10.6. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурентных переговорах по одному и тому же ЛОТу при условии, что поданные ранее заявки таким участником процедуры закупки не отозваны, все поданные заявки на участие в конкурентных переговорах не рассматриваются и возвращаются этому участнику процедуры закупки. Данный факт отражается в протоколе вскрытия конвертов.
4.10.7. Протокол вскрытия конвертов, без указания наименования участников, подавших заявки, размещается на сайте www.a-k-d.ru. в течение дня, следующего после дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах.
4.11. Опоздавшие заявки на участие в конкурентных переговорах
4.11.1. Заявки на участие в конкурентных переговорах, поданные по адресу, указанному в извещении о проведении конкурентных переговоров и в пункте 19 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров» после окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах и не принятые организатором размещения заказа вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) и возвращаются участнику процедуры закупки в тот же день путем вручения их участнику процедуры закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой об отказе в приеме). Расходы по возврату участнику процедуры закупки опоздавшей заявки на участие в конкурентных переговорах относятся на его счет.
4.11.2. Участник процедуры закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах и признана опоздавшей.
4.12. Отбор участников конкурентных переговоров
4.12.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурентных переговорах Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), но в любом случае допуск к участию в конкурентных переговорах осуществляется Комиссией.
4.12.2. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурентных переговорах организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурентных переговорах, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке сведений. 

4.12.3. При наличии сомнений в достоверности копии документа Комиссия вправе запросить для рассмотрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
4.12.4. В рамках стадии отбора Комиссия может запросить участников процедуры закупки разъяснения или дополнения их заявок на участие в конкурентных переговорах, в том числе представления дополнительных документов. 

4.12.5. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах на соответствие требованиям, установленным в настоящей документации к оформлению и содержанию заявок на участие в конкурентных переговорах и к участникам конкурентных переговоров. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми.

4.12.6. Если в извещении о проведении конкурентных переговоров и в пункте 18 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров» содержится указание на преференции определенным группам участников процедуры закупки, то при отборе участников конкурентных переговоров Комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным группам участников процедуры закупки. 

4.12.7. По результатам проведения отборочной стадии Комиссия имеет право отклонить заявки на участие в конкурентных переговорах в случаях:
1) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе привлекаемых соисполнителях (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

2) несоответствия участника процедуры закупки, требованиям, установленным в настоящей документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурентных переговорах требованиям настоящей документации;

4.12.8. По завершению отбора Комиссией составляется Перечень участников конкурентных переговоров, допускаемых к этапу проведения переговоров отдельно по каждому ЛОТу, а также оформляется протокол. Указанный протокол размещается на сайте www.a-k-d.ru. не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.12.9. Участникам, допущенным к переговорам, будут направлены уведомления с указанием даты, времени и места проведения конкурентных переговоров, а также номера ЛОТа по которому допущен Участник.
4.13. Проведение конкурентных переговоров
4.13.1. После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах Комиссия и заказчик проводят протоколируемые переговоры с определенными в Перечне участниками конкурентных переговоров отдельно по каждому ЛОТу. 

4.13.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Комиссия. Переговоры могут вестись в отношении любых требований документации и любых предложений участника конкурентных переговоров, касательно свойств и характеристик продукции, стоимости продукции, условий и порядка привлечения участником соисполнителей, условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и условий оплаты продукции, условий и формы контракта.

4.13.3. При проведении переговоров все участники данных переговоров обязаны соблюдать конфиденциальность, т.е.:

· любые переговоры с участником конкурентных переговоров носят конфиденциальный характер;

· ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

4.13.4. Переговоры протоколируются, протокол подписывается присутствующими на проведении конкурентных переговоров членами Комиссии и участниками переговоров.

4.14. Выбор победителя конкурентных переговоров
4.14.1. Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется отдельно по каждому ЛОТу с учетом зафиксированных в протоколе результатов переговоров в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 22, 23 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров». Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурентных переговорах указана в пункте 22 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров».

4.14.2. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурентных переговорах каждой заявке на участие в конкурентных переговорах относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них и протоколах переговоров условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в конкурентных переговорах, которая набрала наибольшее количество баллов. Победителем конкурентных переговоров по каждому из Лотов в отдельности признается участник, заявке на участие в конкурентных переговорах которого присвоен первый номер. 

4.14.3. Комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в конкурентных переговорах, который размещается на сайте www.a-k-d.ru. не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
4.15. Заключение контракта по итогам проведения конкурентных переговоров
4.15.1. Победитель конкурентных переговоров по ЛОТу должен обеспечить подписание контракта со своей стороны в срок не более чем 10 (десять) календарных дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие в конкурентных переговорах. 

4.15.2. Заказчик подписывает контракт со своей стороны после получения подписанного победителем конкурентных переговоров контракта в срок, указанный в пункте 24 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров» (но не ранее 10 дней с даты публикации протокола оценки заявок на участие в конкурентных переговорах).
4.15.3. В случае, если заключаемый по результатам конкурентных переговоров контракт в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный контракт заключается после получения такого одобрения. После получения одобрения контракта победителю направляется подписанный со стороны заказчика контракт. В случае отказа в одобрении контракта органом управления процедура закупки, предметом которого являлось право на заключение такого контракта, признается несостоявшейся либо контракт заключается с участником, занявшим второе место. 
4.15.4. Условия контракта определяются в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации и сведениями, содержащимися в заявке на участие в конкурентных переговорах с учетом зафиксированных в протоколе переговоров с данным участником результатов переговоров. 

4.15.5. Заказчик при несогласовании сторонами условий контракта вправе без объяснения причин отказаться от заключения контракта, не возмещая участнику конкурентных переговоров понесенные им расходы в связи с участием в процедуре конкурентных переговоров.

4.15.6. В случаях отказа победителя от подписания контракта, в том числе в случае не подписания контракта в срок, установленный в п.4.15.1, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурентных переговоров, заявке которого был присвоен второй порядковый номер, затем – третий номер. В таком случае указанные участники конкурентных переговоров должны обеспечить подписание контракта в срок не более чем 10 (десять) календарных дней со дня получения уведомления о решении заказчика заключить контракт. В случае отказа участников занявших первое, второе и третье место подписать контракт, процедура проведения конкурентных переговоров признается несостоявшейся.

4.16. Уведомление о результатах конкурентных переговоров

4.16.1. Организатор размещения заказа после подписания контракта размещает извещение о результатах конкурентных переговоров на сайте www.a-k-d.ru. с указанием следующих сведений:
· цена контракта;
· краткое изложение предмета контракта.
В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем конкурентных переговоров или участниками, занявшими второе и третье места, организатор размещения заказа публикует извещение о признании конкурентных переговоров несостоявшимся на сайте www.a-k-d.ru.
5. Проект контракта
Контракт № ______ (ЛОТ 1)

г. Анкара
                                                                                    « ___ » _________ 20__ г.

Акционерное общество по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ («Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi»), акционерное общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством Турции под регистрационным номером 289100, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________, в лице _________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить «под ключ» работы по ограждению строительной площадки АЭС «АККУЮ (далее Объект), в том числе:
 - обследование технического состояния существующего ограждения, составление исполнительной схемы с привязкой к местности.

- составление дефектной ведомости на ремонтно-восстановительные работы, согласование видов и объемов выполняемых работ с Заказчиком.

- разработка и согласование с Заказчиком ремонтной документации на проведение работ по восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения, включая смету.

- выполнение физических работ по восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения, включая подготовку исполнительной документации. 

1.2. Контракт составлен на весь период строительства до полного завершения работ по объекту в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком проектно-сметной документацией. 

1.3. Стоимость работ по настоящему Контракту определена в текущих ценах ___________ (________________________) турецких лир, в том числе НДС (18 %).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ определены сторонами согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), с учетом получения всех допусков, разрешений и лицензий:

Начало работ – «___» ________ 20__ года.

Окончание работ – «___» ________ 20__ года.

2.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пункте 8.2. Контракта.

2.3. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Контракта. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2.4.
При не устранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.

3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

3.1 Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Контракту, строительными материалами, изделиями и конструкциями.

3.2 Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3 По письменному соглашению сторон возможна поставка отдельных материалов для выполнения строительно-монтажных работ Заказчиком. В этом случае стороны должны в письменной форме согласовать вид, количество и срок предоставления указанных материалов.

4. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

4.1. Выполнить своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом Контракта, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Контракте, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ (Приложение 2 к Контракту), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Турецкой Республики, на основании соответствующих лицензий, установленных законодательством Турецкой Республики. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

4.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, условиями настоящего контракта, действующими строительными нормами и правилами;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Турецкой Республики, включая возможную вырубку деревьев;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

· выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

· обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки законченного строительством объекта.

4.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.4. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику, а так же строительный мусор за пределы территории Заказчика.

4.5. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.

4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.8. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.9. Сдать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к нему.

4.10. Согласовать с Заказчиком все контракты субподряда, заключенные для выполнения обязательств по контракту. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками

4.11. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

4.12.  Подрядчик обязуется применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

4.13. Подрядчик обязуется информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

4.14. До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан провести внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

4.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.16. Незамедлительно уведомить Заказчика:

об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств и лицензий, необходимых для выполнения работ;

о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об закрытии в его отношении конкурсного производства.

4.17.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой работ.

4.18.  Обеспечить и нести ответственность за целевое расходование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.

4.19. Устранять своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных субподрядчиков, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

4.20.  Незамедлительно предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по объекту.

4.21. Обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.

5 Права и обязанности Заказчика

              Заказчик вправе:

5.1. Осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Затребовать любые документы о ходе выполнения работ по Контракту, а так же документы по обоснованию цен выполненных Подрядчиком работ и предъявленных к оплате.

5.3. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил, а также норм и правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

5.4. Утвердить и передать Подрядчику, разработанную Подрядчиком и необходимую для производства работ проектно-сметную документацию не позднее пяти дней с момента передачи Подрядчиком данной Документации Заказчику на одобрение или представить обоснованные замечания. Передаваемая документация должна быть составлена Подрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

5.5. При необходимости указать точки подключения временных коммуникаций.

5.6. В случае внесения изменений в согласованную Подрядчику проектно-сметную документацию Заказчик обязан не позднее, чем за пять дней до начала производства работ по измененной документации, передать измененную документацию Подрядчику, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения работ.

5.7. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

6.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ, Справке о стоимости выполненных работ и затратах, ведомости смонтированного оборудования.

6.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ документацию (ремонтную, проектную, исполнительную) в соответствии с требованиями действующих нормативов. Документация (ремонтная, проектная, исполнительная) составляется в 5 (пяти) экземплярах, 4 (четыре) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Подрядчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику еще 3 (три), но уже полных комплекта документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений, а также  1 (один) экземпляр на электронном носителе на английском языке.

6.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки работ с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

6.5. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

6.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течении двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.

7. Условия и порядок расчетов
7.1. Авансовый платеж в размере 20 % стоимости контракта в течение 30-ти календарных дней с момента подписания сторонами настоящего контракта и получения счета от Подрядчика.

7.2. Расчеты по настоящему Контракту производятся поэтапно (при условии устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков) по счетам, выставленным Подрядчиком на основании подписанных обеими сторонами Актов приемки выполненных работ, в течение 30 календарных дней с момента получения Заказчиком счета, с учетом оплаченной суммы аванса пропорционально итоговой стоимости этапа оказания Услуг.
7.3. Окончательный расчет в размере 10% от общей стоимости Контракта производится Заказчиком не позднее 45 календарных дней после полного завершения всех работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта, оформленного в установленном порядке.

7.4. Расчеты по настоящему контракту производятся в турецких лирах путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.5. Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы и авансового платежа не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте, поставок материалов и оборудования.

8. Ответственность сторон и изменение условий контракта

8.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные контрактом сроки, не будет являться основанием для применения санкций к Подрядчику и служит основанием для корректировки срока окончания работ по контракту.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.


Если действие непреодолимой силы продлится дольше 3х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения данного Контракта. При этом Подрядчик с учетом стоимости принятых Заказчиком работ в течение 10 дней с момента получения соответствующего уведомления возвращает Заказчику сумму неиспользованного аванса.

8.3. Подрядчик ни полностью, ни частично не в праве передавать свои обязанности по Контракту третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

8.4. В случае просрочки выполнения работ по Контракту и этапам работ по графику  более 10 (десяти) дней Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта. 

8.5. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.

8.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Турецкой Республики.

8.7. За нарушение Подрядчиком срока  выполнения предусмотренных Календарным планом этапа работы он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% контрактной цены этапа работ за каждый день просрочки. Начисление указанной неустойки начинается по истечении семидневного срока со дня предъявления претензии Заказчиком до момента фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

8.8. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты этапа работ, Подрядчик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки. Начисление указанной неустойки начинается по истечении семидневного срока со дня предъявления претензии Исполнителем до момента фактического исполнения обязательств Заказчиком.

8.9. Положения настоящего пункта не распространяются на оплату Заказчиком авансовых платежей.

8.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.11. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения этапа Работы не может превышать установленной Календарным планом цены этапа Работы.

8.12. В случае, если в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик в соответствии с законодательством Турецкой Республики расторгнет Контракт или Контракт будет расторгнут по решению суда, даже если расторжение будет иметь место за пределами срока действия Контракта, а результат работы не будет готов (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Контракта, Исполнитель обязан:

-оплатить Заказчику пени и штрафы, предусмотренные пунктом 8.7 Контракта, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Контракта.

9. Расторжение Контракта
9.1. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением Подрядчика в следующих случаях:

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 10 (Десять) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Контракта по качеству работ;

· если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Турецкой Республики, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.

     В случае задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика, Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением  Подрядчика.

9.2. В случае если до даты расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику рабочую и исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.

9.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Контракта, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

9.4. В случае досрочного прекращения Контракта вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

10. Прочие условия 
10.1 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Контракту.

10.2. Споры между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

10.3. При возникновении споров, вытекающих из контракта, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по контракту или в связи с ним, путем переговоров.

10.4. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. 

10.5. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. Место рассмотрения спора – Москва, Российская Федерация. Язык разбирательства – русский.

10.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, кроме как с письменного согласия обеих сторон.

10.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, в том числе гарантийных обязательств. С момента подписания настоящего Контракта все предшествующие к моменту заключения Контракта переговоры и переписка по нему теряют силу. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт должны оформляться в виде дополнительного соглашения к контракту и подписываться обеими сторонами.

10.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Подрядчика.

10.9. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством Турецкой Республики.

11. Приложения к настоящему Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью

№1 - Расчет стоимости работ.

№2 - График выполнения работ.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
	Заказчик:
	Подрядчик:


Контракт № ______ (ЛОТ 2)
г. Анкара
                                                                                    « ___ » _________ 20__ г.

Акционерное общество по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ («Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi»), акционерное общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством Турции под регистрационным номером 289100, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________, в лице _________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить «под ключ» работы по ремонту КПП, 2-х наблюдательных пунктов, а также работ по освещению и электроснабжению элементов ограждения строительной площадки АЭС «АККУЮ (далее Объект), в том числе:
1.2. - обследование технического состояния существующего КПП, 2-х наблюдательных пунктов, составление исполнительной схемы с привязкой к местности.

1.3. - составление дефектной ведомости на ремонтно-восстановительные работы, согласование видов и объемов выполняемых работ с Заказчиком.

1.4. - разработка и согласование с Заказчиком ремонтной документации на проведение работ по восстановлению эксплуатационной пригодности КПП, 2-х наблюдательных пунктов, а также проекта освещения и электроснабжения элементов ограждения площадки, включая смету.

1.5. - выполнение физических работ по восстановлению эксплуатационной пригодности КПП, 2-х наблюдательных пунктов, устройству освещения и электроснабжения элементов ограждения площадки, включая подготовку исполнительной документации. 

1.6. Контракт составлен на весь период строительства до полного завершения работ по объекту в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком проектно-сметной документацией. 

1.7. Стоимость работ по настоящему Контракту определена в текущих ценах ___________ (________________________) турецких лир, в том числе НДС (18 %).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ определены сторонами согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), с учетом получения всех допусков, разрешений и лицензий:

2.2. Начало работ – «___» ________ 20__ года.

2.3. Окончание работ – «___» ________ 20__ года.

2.4. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пункте 8.2. Контракта.

2.5. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Контракта. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2.4. При не устранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.

3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Контракту, строительными материалами, изделиями и конструкциями.

3.2. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. По письменному соглашению сторон возможна поставка отдельных материалов для выполнения строительно-монтажных работ Заказчиком. В этом случае стороны должны в письменной форме согласовать вид, количество и срок предоставления указанных материалов.

4. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

4.1. Выполнить своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом Контракта, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Контракте, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ (Приложение 2 к Контракту), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Турецкой Республики, на основании соответствующих лицензий, установленных законодательством Турецкой Республики. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

4.2. Обеспечить:

производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, условиями настоящего контракта, действующими строительными нормами и правилами;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Турецкой Республики, включая возможную вырубку деревьев;
своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования;

сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки законченного строительством объекта.

4.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.4. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику, а так же строительный мусор за пределы территории Заказчика.

4.5. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.

4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.8. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.9. Сдать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к нему.

4.10. Согласовать с Заказчиком все контракты субподряда, заключенные для выполнения обязательств по контракту. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками

4.11. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

4.12.  Подрядчик обязуется применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

4.13. Подрядчик обязуется информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

4.14. До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан провести внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

4.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.16. Незамедлительно уведомить Заказчика:

об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств и лицензий, необходимых для выполнения работ;

о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об закрытии в его отношении конкурсного производства.

4.17.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой работ.

4.18.  Обеспечить и нести ответственность за целевое расходование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.

4.19. Устранять своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных субподрядчиков, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

4.20.  Незамедлительно предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по объекту.

4.21. Обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.

5. Права и обязанности Заказчика

Заказчик вправе:

5.1. Осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Затребовать любые документы о ходе выполнения работ по Контракту, а так же документы по обоснованию цен выполненных Подрядчиком работ и предъявленных к оплате.

5.3. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил, а также норм и правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

5.4. Утвердить и передать Подрядчику, разработанную Подрядчиком и необходимую для производства работ проектно-сметную документацию не позднее пяти дней с момента передачи Подрядчиком данной Документации Заказчику на одобрение или представить обоснованные замечания. Передаваемая документация должна быть составлена Подрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

5.5. При необходимости указать точки подключения временных коммуникаций.

5.6. В случае внесения изменений в согласованную Подрядчику проектно-сметную документацию Заказчик обязан не позднее, чем за пять дней до начала производства работ по измененной документации, передать измененную документацию Подрядчику, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения работ.

5.7. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

6.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ, Справке о стоимости выполненных работ и затратах, ведомости смонтированного оборудования.

6.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ документацию (ремонтную, проектную, исполнительную) в соответствии с требованиями действующих нормативов. Документация (ремонтная, проектная, исполнительная) составляется в 5 (пяти) экземплярах, 4 (четыре) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Подрядчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику еще 3 (три), но уже полных комплекта документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений, а также  1 (один) экземпляр на электронном носителе на английском языке.

6.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки работ с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

6.5. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

6.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течении двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.

7. Условия и порядок расчетов
7.1. Авансовый платеж в размере 20 % стоимости контракта в течение 30-ти календарных дней с момента подписания сторонами настоящего контракта и получения счета от Подрядчика.
7.2. Расчеты по настоящему Контракту производятся поэтапно (при условии устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков) по счетам, выставленным Подрядчиком на основании подписанных обеими сторонами Актов приемки выполненных работ, в течение 30 календарных дней с момента получения Заказчиком счета, с учетом оплаченной суммы аванса пропорционально итоговой стоимости этапа оказания Услуг.
7.3. Окончательный расчет в размере 10% от общей стоимости Контракта производится Заказчиком не позднее 45 календарных дней после полного завершения всех работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта, оформленного в установленном порядке.

7.4. Расчеты по настоящему контракту производятся в турецких лирах путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.5. Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы и авансового платежа не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте, поставок материалов и оборудования.

8. Ответственность сторон и изменение условий контракта

8.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные контрактом сроки, не будет являться основанием для применения санкций к Подрядчику и служит основанием для корректировки срока окончания работ по контракту.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Если действие непреодолимой силы продлится дольше 3х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения данного Контракта. При этом Подрядчик с учетом стоимости принятых Заказчиком работ в течение 10 дней с момента получения соответствующего уведомления возвращает Заказчику сумму неиспользованного аванса.

8.3. Подрядчик ни полностью, ни частично не в праве передавать свои обязанности по Контракту третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

8.4. В случае просрочки выполнения работ по Контракту и этапам работ по графику  более 10 (десяти) дней Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта. 

8.5. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.

8.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Турецкой Республики.

8.7. За нарушение Подрядчиком срока  выполнения предусмотренных Календарным планом этапа работы он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% контрактной цены этапа работ за каждый день просрочки. Начисление указанной неустойки начинается по истечении семидневного срока со дня предъявления претензии Заказчиком до момента фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

8.8. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты этапа работ, Подрядчик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки. Начисление указанной неустойки начинается по истечении семидневного срока со дня предъявления претензии Исполнителем до момента фактического исполнения обязательств Заказчиком.

8.9. Положения настоящего пункта не распространяются на оплату Заказчиком авансовых платежей.

8.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.11. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения этапа Работы не может превышать установленной Календарным планом цены этапа Работы.

8.12. В случае, если в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик в соответствии с законодательством Турецкой Республики расторгнет Контракт или Контракт будет расторгнут по решению суда, даже если расторжение будет иметь место за пределами срока действия Контракта, а результат работы не будет готов (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Контракта, Исполнитель обязан:

-оплатить Заказчику пени и штрафы, предусмотренные пунктом 8.7 Контракта, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Контракта.

9. Расторжение Контракта
9.1. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением Подрядчика в следующих случаях:

нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 10 (Десять) календарных дней;

систематического несоблюдения Подрядчиком требований Контракта по качеству работ;

если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Турецкой Республики, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.

9.1. В случае задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика, Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением  Подрядчика.

9.2. В случае если до даты расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику рабочую и исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.

9.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Контракта, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

9.4. В случае досрочного прекращения Контракта вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

10. Прочие условия 
10.1 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Контракту.

10.2 Споры между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или причин их возникновения, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

10.3 При возникновении споров, вытекающих из контракта, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по контракту или в связи с ним, путем переговоров.

10.4 Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. 

10.5 Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. Место рассмотрения спора – Москва, Российская Федерация. Язык разбирательства – русский.

10.6 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, кроме как с письменного согласия обеих сторон.

10.7 Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, в том числе гарантийных обязательств. С момента подписания настоящего Контракта все предшествующие к моменту заключения Контракта переговоры и переписка по нему теряют силу. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт должны оформляться в виде дополнительного соглашения к контракту и подписываться обеими сторонами.

10.8 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Подрядчика.

10.9 Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством Турецкой Республики.

11. Приложения к настоящему Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью

№1 - Расчет стоимости работ.

№2 - График выполнения работ.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
	Заказчик:
	Подрядчик


6. Техническая часть

Техническое задание на оказание услуг 
Общие положения

Полное наименование работы

ЛОТ 1: «Выполнение «под ключ» работ по восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения строительной площадки «АЭС АККУЮ» (ЛОТ 1), 

ЛОТ 2: «Выполнение «под ключ» работ по ремонту КПП, 2-х наблюдательных пунктов, а также работ по освещению и электроснабжению элементов ограждения строительной площадки АЭС «АККУЮ (ЛОТ 2)
Заказчик и Исполнитель

Заказчик: АО АЭС «Аккую».
Исполнитель: Выбирается по результатам конкурентных переговоров из числа турецких подрядных компаний.

Сроки выполнения работы

Сроки:
начало – 01 ноября 2011 г., окончание –28 февраля 2011 г.

Основание для выполнения работы

Основанием для выполнения работ являются:

- настоящее Техническое задание;

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике.

Цель работы

Целью Технического задания является регламентирование требований к выполнению работ по ремонту и восстановлению эксплуатационной пригодности контрольно-пропускного пункта (КПП), 2-х наблюдательных пунктов и ограждения строительной площадки АЭС «Аккую» на начальном этапе строительства.

Исходные требования к ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Выполняемые ремонтно-восстановительные работы на ограждении строительной площадки АЭС «Аккую» охватывают минимальный, но достаточный объем работ для восстановления эксплуатационной пригодности КПП, 2-х наблюдательных пунктов и ограждения.

Инженерные изыскания для проведения ремонтно-восстановительных работ - не требуются.

Перед выполнением физических работ Исполнителем работ должны быть проведены следующие работы:

- обследование технического состояния существующего ограждения, КПП, 2-х наблюдательных пунктов, составление исполнительной схемы с привязкой к местности.

- составление дефектной ведомости на ремонтно-восстановительные работы, согласование видов и объемов выполняемых работ с Заказчиком.

- разработка ремонтной документации на проведение работ по восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения, включая смету.

- разработка проекта освещения и электроснабжения элементов ограждения строительной площадки, КПП и наблюдательных пунктов.

Проектная документация, сметы и применяемые материалы и изделия должны быть согласованы с Заказчиком.

Перечень решаемых в рамках данной работы задач

В ходе выполнения работ по восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения, КПП, 2-х наблюдательных пунктов строительной площадки АЭС «Аккую» должны быть решены вопросы обследования технического состояния, составление дефектных ведомостей, разработки ремонтной документации, проектной документации, смет, выполнения физических работ и составление исполнительной документации.

Восстановление эксплуатационной пригодности КПП и ограждения строительной площадки АЭС «Аккую» должно быть решено в 2 этапа (2 лота) без демонтажа существующих элементов проволочного заграждения.

ЛОТ 1. Восстановление эксплуатационной пригодности ограждения:

В объем настоящего лота входят работы по ремонту и восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения строительной площадки (длина ограждения = 7200 м) включая участки ограждения по 150 м в каждую сторону от КПП 
Надлежит выполнить геодезическую исполнительную съемку фактического расположения ограждения площадки, КПП, 2х наблюдательных пунктов на местности, разработать исполнительную схему ограждения с привязкой к местности.

Восстановление эксплуатационной пригодности ограждения произвести путем:

- восстановления разрушенных участков несущих конструкций ограждения (железобетонные и металлические стойки, железобетонная цокольная часть ограждения),

- восстановления сплошности (ремонт разрушенных участков заграждения) заграждения из колючей проволоки путем устройства 12-15 нитей.

- усиления проволочного заграждения, путем устройства трех ниток заграждения типа «Егоза» в нижней, средней и верхней части стоек ограждения с его внешней стороны по всему периметру ограждения (7500 м).

Поврежденные несущие элементы ограждения (стойки) должны быть восстановлены. Расстояние между несущими элементами ограждения (стойками) не должно превышать 3,0 м.

Ремонт ограждения должен обеспечить прочность жесткость и устойчивость несущих элементов ограждения на весь период эксплуатации (15 лет).

В исключительных случаях, принимая во внимание сложный рельеф местности, допускается максимальное расстояние между несущими элементами ограждения – не более 4,0 м.

Допускается применение стальных конструкций в качестве стоек для восстанавливаемых элементов ограждения. Стойки должны быть забетонированы в грунт на глубину не менее 750 мм. Геометрические размеры восстанавливаемых несущих элементов ограждения (стоек и железобетонной части ограждения) должны соответствовать параметрам существующего ограждения.

Стальные элементы ограждения (как вновь устанавливаемые, так и существующие), кроме колючей проволоки, должны быть окрашены антикоррозионным покрытием. Тип покрытия и его параметры должны быть определены в ремонтной документации с учетом срока эксплуатации – 10 лет без проведения ремонта.

Для производства бетонных работ применить тяжелый бетон. Класс бетона по прочности для выполнения бетонных работ – не менее В15 (призменная прочность бетона на сжатие не менее 8,5 МПа).

Восстановление сплошности ограждения (ремонт разрушенных участков проволочного заграждения) выполнить с путем устройства заграждения из оцинкованной колючей проволоки (ГОСТ 285-69) на всю высоту несущих элементов ограждения. Усиление проволочного заграждения произвести в 3 нитки изделием типа «Егоза» (l=7200 м). В нижней, средней и верхней части стоек ограждения. Допускается применение оцинкованной колючей проволоки, представленной на рынке Турецкой Республики. В этом случае применения колючего заграждения, ее тип и параметры должны быть согласованы с Заказчиком.

Расстояние между нитками проволочного заграждения (колючей проволоки) при ремонте поврежденных участков заграждения не должно превышать 200 мм. Проволочное заграждение поврежденных участков ограждения восстановить на всю высоту несущих элементов ограждения (стоек).

Восстановить не существующее ограждение площадки на участке, примыкающем к пляжу и береговой линии пос. Буюкечели. 
Увеличить высоту ограждения в районе КПП до общей высоты ограждения, равной 3,0 м. путем наращивания высоты стоек стальными конструкциями. В пределах высоты стоек следует натянуть нити колючего заграждения. Расстояние между нитями не должно превышать 200 мм. Дополнительно устроить, на участках ограждения, примыкающих к КПП, высотой - 3.0 м, дополнительную нитку проволочного заграждения типа «Егоза» на наращиваемой части ограждения с внутренней стороны. Наращивание высоты ограждения выполнить стальными конструкциями на расстояние в 150 м в каждую сторону от КПП.

Обеспечить выполнение работ с минимальной вырубкой деревьев.
По всему периметру проволочного ограждения с шагом 10 м. на проволочное заграждение, и на воротах КПП с внешней стороны установить металлические таблички прямоугольной формы 300х300 мм белого фона с красной полосой по периметру таблички с надписью «Стой. Запретная зона» на турецком и английском языках. Ширина красной полосы по периметру – 30 мм. Надпись выполнить черным шрифтом с высотой строчных букв не менее 40 мм. Таблички закрепить с внутренней стороны проволочного заграждения надписями в сторону от охраняемой территории. Тыльная поверхность металлических табличек должна быть покрыта антикоррозионным покрытием.

ЛОТ 2. Ремонт и оборудование КПП и зданий 2х наблюдательных пунктов

В объем работ по настоящему лоту входит: ремонт и оборудование КПП и 2х наблюдательных пунктов, устройство освещения и электроснабжения элементов ограждения.  Виды работ описаны ниже.

На участках ограждения (по 150 м в каждую сторону от КПП) устроить стационарное электрическое освещение. Электрический кабель и элементы освещения следует закрепить на несущих элементах ограждения с внутренней стороны. Кабель и осветительные приборы должны быть подобраны в соответствующем климатическом исполнении (устойчивость к воздействию ультрафиолета и атмосферных осадков).

КПП оборудовать электрическим освещением, как в здании КПП, так и прилегающей к КПП территории дороги в двух направлениях на расстояние 100 м в каждую сторону от КПП. Освещение дороги реализовать путем установки фонарных столбов освещения в одной стороны дороги.

В здании КПП провести ремонт. Фасад КПП отделать каменными материалами. Применяемые материалы, технологию производства работ и цветовое решение фасада согласовать с Заказчиком. Внутри КПП провести косметический ремонт. Провести в здании КПП ревизию электрических сетей и существующего оборудования. Оборудовать здание телефонной и радиосвязью. Установить в здании КПП кондиционер.

На КПП установить сплошные стальные ворота с электроприводом. Въезд на площадку, кроме ворот, должен быть оборудован шлагбаумом с электрическим приводом. Открывание/закрывание ворот и шлагбаума должно осуществляться из здания КПП. Ворота и шлагбаум – покрасить антикоррозионным покрытием. Цветовое решение – согласовать с Заказчиком.

На внешней стороне дороги перед КПП установить противотаранное заграждение в виде установленных змейкой бетонных блоков поперечным сечением 500х500 мм. Бетонные блоки противотаранного заграждения не должны быть закреплены в местах установки на дорогу и должны иметь устройства для зацепа крюком грузоподъемного механизма для их перемещения. Железобетонные блоки должны иметь сигнальную окраску из чередующихся полос белого и черного цвета.

Оборудовать прилегающую к КПП территорию системой видеонаблюдения с организацией системы документирования и архивирования событий.

Восстановить 2 наблюдательных пункта, расположенных на вершинах холмов. Произвести в зданиях наблюдательных пунктов косметический ремонт. Здания наблюдательных пунктов оборудовать электроснабжением, проводной (телефонной) и радиосвязью с КПП.

Порядок прохождения и принятия работы Заказчиком. 

Заказчик назначает Ответственного Представителя, поручив ему функции текущего контроля над выполнением работ по ремонту ограждения и контактов с Исполнителем.

Исполнитель работ представляет Заказчику Ответственного Представителя, уполномоченного контактировать с Заказчиком, решать организационные и технические вопросы.

Работа по каждому лоту выполняется в 2 этапа:

1 этап – разработка документации для выполнения работ (акт обследования, дефектная ведомость, ремонтная документация, проектная документация, сметы), согласование применяемых материалов и изделий.

2 этап – выполнение физических работ по восстановлению эксплуатационной пригодности КПП, наблюдательных пунктов, включая разработку исполнительной документации (включая восстановленные участки).

Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, календарным планом в рамках заключенного Контракта на выполнение работ.

Приемка работ осуществляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

Отчетная Документация.

По окончании работ Заказчику передается продукция в соответствии с предметом Контракта и календарным планом.

Кроме выполненных физических работ Заказчику передается  исполнительная документация на устройство ограждения площадки, оборудование КПП, наблюдательных пунктов в составе:

- акт обследования.

- дефектная ведомость.

- ремонтная документация на выполнение работ (проект), включая смету.

- исполнительная геодезическая съемка ограждения площадки с указанием трассировки ограждения на местности;

- исполнительная документация на выполненные работы по восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения (включая документацию на применяемые материалы), КПП, устройства противотаранного заграждения, систему видеонаблюдения освещения и связи.

Документация (ремонтная, проектная, исполнительная) передается Заказчику в 4 (Четырех) экземплярах на английском языке (три в переплете, один несброшюрованный) и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе на английском языках.

Документация в электронном носителе предоставляется в следующих форматах:

- текстовая документация в формате MS Office версии 2010.

- чертежи в AutoCAD (*dwg) версии 2000.

- рисунки, как исключение в растровом виде (*.jpg, *.tif, *.pdf);

7. Информационная карта закрытых конкурентных переговоров

Следующие условия проведения конкурентных переговоров являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…6 документации о проведении конкурентных переговоров
	№п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурентных переговоров
	право заключения контракта на оказание услуг по теме:

«Выполнение «под ключ» работ по восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения строительной площадки «АЭС АККУЮ» (ЛОТ 1), 

«Выполнение «под ключ» работ по ремонту КПП, 2-х наблюдательных пунктов, а также работ по освещению и электроснабжению элементов ограждения строительной площадки АЭС «АККУЮ (ЛОТ 2).

	2. 
	Сроки выполнения работ 
	Сроки выполнения работ:

в течение 75 дней с момента подписания контракта 

	3. 
	Количество лотов
	2 (два)

	4. 
	Заказчик
	Акционерное общество по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ («Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi»), акционерное общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством Турции под регистрационным номером 289100 

Место нахождения: Турция, Анкара, улица Киркпинар Сокак  18 / 5, Чанкая

Контактное лицо по техническим вопросам Литвиненко Дмитрий Анатольевич тел. (495) 258-99-00 доб. 1035 dal@akkunpp.com

	5. 
	Организатор размещения заказа
	Представительство Акционерного общества по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ в г. Москва

Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.3

Почтовый адрес: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.3

Контактное лицо по техническим вопросам: Литвиненко Дмитрий Анатольевич тел. (495) 258-99-00 доб. 1035 dal@akkunpp.com

	6. 
	Информационное обеспечение проведения процедуры конкурентных переговоров
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»  www.a-k-d.ru.

	7. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурентных переговоров 
	«03» октября 2011 года.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена контракта 
	Не определена

Стоимость работ по настоящему контракту включает вознаграждение исполнителя, а также компенсацию его издержек, расходов, возникающих при исполнении контракта.

	9. 
	Официальный язык конкурентных переговоров
	Русский или английский

	10. 
	Валюта конкурентных переговоров
	Турецкая лира.

	11. 
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурентных переговорах
	не требуется

	12. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, соисполнителям в объеме выполняемых работ
	12.1. Требования к участникам процедуры закупки 

12.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации;

12.1.2. Иметь опыт и выполненные проекты по выполнению работ аналогичных предмету закупки.

12.1.3. Иметь официальные подтверждения от Заказчиков (хотя бы от одного) по приёмке выполненных работ, аналогичных предмету закупки.

12.1.4. Иметь в штатном составе организации специалиста (-ов) в области проектирования и ИТР с квалификацией достаточной для выполнения работ являющихся предметом закупки.

12.1.5. К участию в конкурентных переговорах допускаются участники, предлагающие услуги согласно Техническому Заданию в полном объеме или отдельно по лоту. Деление лота на части (выполнение части работ по отдельному лоту) не допускается.
12.2. Требования к соисполнителям:

12.2.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1.1-3.1.6 настоящей документации;

	13. 
	Требования к  выполняемым работам
	Требования к выполняемым работам приводятся в разделе 6 «Техническая часть».

	14. 
	Документы, включаемые участником в состав заявки на участие в конкурентных переговорах 
	14.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки:

14.1.1. документы, указанные в пункте 3.2 настоящей документации;

14.1.2. справка в свободной форме об опыте выполнения проектов аналогичных предмету закупки.
14.1.3. подтверждения от Заказчиков (хотя бы от одного) приёмки выполненных работ, аналогичных предмету закупки.
14.1.4. справка в свободной форме о наличии в составе организации специалиста (-ов) в области проектирования и ИТР с квалификацией достаточной для выполнения работ являющихся предметом закупки.
14.1.5. техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 8, соответствующая форма 3) 

14.1.6.  проект контракта, заполненный в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации путем включения условий исполнения контракта, предложенных участником конкурентных переговоров в своем Предложении, в проект контракта (раздел 5);

14.1.7. сводную таблицу стоимости работ отдельно по каждому лоту  (раздел 8, форма 4)

14.1.8. график выполнения работ отдельно по каждому лоту (раздел 8, форма 6)

14.1.9. график оплаты отдельно по каждому лоту (раздел 8, форма 7)

14.1.10. план распределения выполнения объемов работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками отдельно по каждому лоту (раздел  8, форма 5).

Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в конкурентных переговорах иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурентных переговорах.

	15. 
	Состав заявки на участие в конкурентных переговорах и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурентных переговорах
	1) заявка на участие в конкурентных переговорах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 8, Форма 1);

2) анкета (раздел 8, Форма 2);

3) документы, указанные в пунктах 14.1.1-14.1.10 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров», подтверждающие соответствие участника установленным требованиям;

	16. 
	Количество копий заявки на участие в конкурентных переговорах
	1 оригинал и 1 бумажная копия,
1 электронная копия на запоминающих устройствах для USB или DVD, или CD-R(W)

	17. 
	Привлечение соисполнителей
	Допускается в объеме не более 25% от общей стоимости работ отдельно по каждому лоту

	18. 
	Сведения о предоставлении преференций
	Предоставляются только по ЛОТу 1 для участника, предложившего наименьший объём вырубки леса. Оценивается комиссией экспертным путём

	19. 
	Адрес и срок окончания приема заявок на участие в конкурентных переговорах
	Адрес: Турция, Анкара, улица Киркпинар Сокак  18 / 5, Чанкая 3 этаж, 
14-00 (время местное) «19» октября 2011 года

	20. 
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах
	Адрес: Турция, Анкара, улица Киркпинар Сокак  18 / 5, Чанкая 3 этаж, 
16-00 (время местное) «19» октября 2011 года 

	21. 
	Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах и подведения итогов конкурентных переговоров
	Адрес: Турция, Анкара, улица Киркпинар Сокак  18 / 5, Чанкая 3 этаж, 
Рассмотрение Предложений: не позднее «20» октября 2011 г.

Подведение итогов запроса предложений: не позднее «21» октября 2011 г.

	22. 
	Критерии оценки заявок на участие в конкурентных переговорах участников конкурентных переговоров
	Критерии оценки Предложений и порядок оценки и сопоставления Предложений Участников по каждому ЛОТу в отдельности
Максимальный балл

1

Цена контракта по ЛОТу
70

2

Срок выполнения работ по ЛОТу 
20

3

Опыт выполнения аналогичных проектов по ЛОТу
10



	23. 
	Методика оценки заявок на участие в конкурентных переговорах
	Рейтинг Предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 

Победителем признается компания с максимальной суммой баллов.

Рейтинг Предложения i-го участника конкурентных переговоров определяется по формуле: 

R i = БЦ i  * Vц + БС i  * Vс + БО i  * Vо
где V – значимость (вес) соответствующего критерия 

БЦ, БС, БО– оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям  БЦ , , БО i , БС i  – 100 баллов. 
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА КОНТРАКТА по ЛОТу» (п.1):

БЦi
=

Ц min  

*100
Ц i
где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена контракта, цена единицы продукции» i-го участника конкурентных переговоров, баллы

Ц i  
– 
предложение участника конкурентных переговоров о цене контракта, указанной в заявке о подаче Предложения i-го участника конкурентных переговоров, турецких лир, с НДС

Ц min 
–
минимальное предложение участника конкурентных переговоров о цене контракта, указанной в заявке о подаче Предложения из предложений, представленных участниками конкурентных переговоров, турецких лир, с НДС

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ 

«СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ по ЛОТу»

«ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ по ЛОТу» 

 (п.п. 2, 3)

Критерии оцениваются членами Комиссии экспертным методом.

Для оценки заявок о подаче предложений по данному критерию членами Комиссии каждой заявке о подаче предложений выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Итоговая оценка по указанным критериям для каждого Предложения вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми оценивающими данный критерий. 

Итоговая оценка выставляется исходя из общей суммы баллов.

	24. 
	Дата заключения контракта
	В течение 20 дней, но не ранее 10 дней с даты публикации протокола оценки заявок на участие в конкурентных переговорах

	25. 
	Обеспечение исполнения контракта/возврата авансового платежа
	Не требуется


8. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закрытых конкурентных переговорах

Форма 1.

Фирменный бланк участника 
«_____»__________года  №______
Заявка на участие в закрытых конкурентных переговорах по _______(ЛОТ___) (Форма 1)

Изучив извещение о проведении закрытых конкурентных переговоров на право заключения контракта на оказание услуг по теме _____________________________________________ опубликованное на сайте ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»  www.a-k-d.ru., а также полученную документацию о проведении конкурентных переговоров и принимая установленные в них требования и условия, 

________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника)

почтовый адрес:

________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес участника)

предлагает заключить контракт на:

________________________________________________________________________________

(предмет контракта)
в соответствии с Техническим предложением, Сводной таблицей стоимости работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) турецких лир, в том числе НДС ______________ (__________________) турецких лир
Срок выполнения работ:__________________________________________

Настоящая заявка на участие в конкурентных переговорах имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________года.

Настоящим подтверждаем, что против _____________________________________________

(наименование участника)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________________________(наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ______________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________(наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем конкурентных переговоров, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны контракт в соответствии с требованиями документации о проведении конкурентных переговоров и условиями нашей заявки на участие в конкурентных переговорах с учетом результатов проведенных переговоров, в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие в конкурентных переговорах. 
В случае, если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а победитель конкурентных переговоров будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации о проведении конкурентных переговоров и условиями нашей Заявки на участие в конкурентных переговорах с учетом зафиксированных в протоколе результатов переговоров.

В случае, если нашей Заявке будет присвоен третий номер, а победитель конкурентных переговоров и участник, занявший второе место, будут признаны уклонившимися от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации о проведении конкурентных переговоров и условиями нашей Заявки на участие в конкурентных переговорах с учетом зафиксированных в протоколе результатов переговоров.
Мы, _________________________________________________________ согласны с условием, что
 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если мы:

-
будучи признанным победителем конкурентных переговоров, уклонимся от заключения контракта;

-
будучи признанным победителем конкурентных переговоров, откажемся от предоставления обеспечения исполнения контракта, если такое требование установлено в документации о проведении конкурентных переговоров;

б) если контракт, заключенный с нами по результатам проведения конкурентных переговоров, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий контракта.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о проведении конкурентных переговоров, информация по сути наших предложений в конкурентных переговорах представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки на участие в конкурентных переговорах:

Опись документов Заявки в соответствии с требованиями пункта 15 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 

	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	,,,,
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку на участите в конкурентных переговорах следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке на участие в конкурентных переговорах дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

4. Участником процедуры закупки должен указать стоимость выполнения поставок, работ цифрами и словами, в турецких лирах, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ турецких лир, например: «1 234 567,0 турецких лир. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь турецких лир)».

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия Заявки на участие в конкурентных переговорах согласно требованиям пункта 4.5.1.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 15 раздела 7 «Информационная карта конкурентных переговоров».

7. Заявка должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2

Приложение к заявке на участие в конкурентных переговорах

 от ____________ г. № ______
Закрытые конкурентные переговоры на право заключения контракта на оказание услуг по теме ______________________________ (ЛОТ__)
Анкета участника процедуры закупки (Форма 2)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения об Участнике процедуры закупки

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский или английский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Турецкой Республики
	

	4. 
	Виды деятельности
	

	5. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	6. 
	Регистрационный номер
	

	7. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	8. 
	Почтовый адрес(страна, адрес)
	

	9. 
	Фактическое местоположение
	

	10. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	11. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	12. 
	Адрес электронной почты 
	

	13. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	14. 
	Размер уставного капитала
	

	15. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	16. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	17. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	18. 
	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение, которой является предметом настоящих конкурентных переговоров и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	19. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурентных переговорах, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки. 
3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
(Форма 3)
Приложение к заявке на участие в конкурентных переговорах

 от ____________ г. № ______

Закрытые конкурентные переговоры на право заключения контракта на оказание услуг по теме ____________ (ЛОТ__)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЛОТ___) (Форма 3)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
Суть технического предложения
_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

2. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

3. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

4. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

5. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

6. В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований раздела 6 «Техническая часть» и раздела 5 «Проект контракта».

7. Техническое предложение Участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать лицензии и свидетельства на виды деятельности, связанные с выполнением контракта, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

Форма 4.
Приложение к заявке на участие в конкурентных переговорах

 от ____________ г. № ______

Закрытые конкурентные переговоры на право заключения контракта на оказание услуг по теме ____________ (ЛОТ__)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ (ЛОТ___)
Участник процедуры закупки___________________________________
В ценах на момент подачи Предложения: «___» __________ 20___ года
	№ п/п
	Наименование этапа выполняемых работ
	Срок начала работ
	Срок оконча ния работ
	Общие трудозат раты, 

чел.-часов
	Стоимость чел*часа выполняемых   работ, турецких лир
	Стоимость выполняемых работ, турецких лир

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ЛОТ 1

	1
	Этап 1.
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.1. Обследование технического состояния существующего ограждения,  составление исполнительной схемы с привязкой к местности
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.2 Составление дефектной ведомости на ремонтно-восстановительные работы, согласование материалов, видов и объемов выполняемых работ с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.3 Разработка ремонтной документации на проведение работ по восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения,  включая смету
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.4 Согласование ремонтной и проектной документации с Заказчиком
	
	
	
	
	

	2
	Этап 2
	
	
	
	
	

	
	Этап 2.1 Выполнение физических работ по восстановлению эксплуатационной пригодности ограждения 
	
	
	
	
	

	
	Этап 2.2 Подготовка исполнительной документации на выполненные работы
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

	№ п/п
	Наименование этапа выполняемых работ
	Срок начала работ
	Срок оконча ния работ
	Общие трудозат раты, 

чел.-часов
	Стоимость чел*часа выполняемых   работ, турецких лир
	Стоимость выполняемых работ, турецких лир

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ЛОТ 2

	1
	Этап 1.
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.1. Обследование технического состояния КПП и 2-х наблюдательных пунктов, составление исполнительной схемы с привязкой к местности
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.2 Составление дефектной ведомости на ремонтно-восстановительные работы, согласование материалов, видов и объемов выполняемых работ с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.3 Разработка ремонтной документации на проведение работ по восстановлению эксплуатационной пригодности КПП, наблюдательных пунктов, включая смету
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.4 Разработка проекта освещения и электроснабжения элементов ограждения площадки, КПП и наблюдательных пунктов
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.5 Согласование ремонтной и проектной документации с Заказчиком
	
	
	
	
	

	2
	Этап 2
	
	
	
	
	

	
	Этап 2.1 Выполнение физических работ по восстановлению эксплуатационной пригодности  КПП, устройство ворот и 2-х наблюдательных пунктов
	
	
	
	
	

	
	Этап 2.2 Подготовка исполнительной документации на выполненные работы
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1.Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2.Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная Сводная таблица стоимости.

3.Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4.Участник указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ.

Форма 5.
Приложение к заявке на участие в конкурентных переговорах

 от ____________ г. № ______

Закрытые конкурентные переговоры на право заключения контракта на оказание услуг по теме ____________ (ЛОТ__)

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ОБЪЕМОВ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И СУБПОДРЯДЧИКАМИ (ЛОТ___) 
Участник процедуры закупки (генподрядчик): _____________________ 

Субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей  данный объем  работ 
	Стоимость работ

	
	
	
	в денежном выражении, турецких лир. 

(в т.ч. НДС)
	в % от общей стоимости работ 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.
4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых участником (генподрядчиком) и каждым субподрядчиком работ;
· стоимость работ по участнику (генподрядчику) и субподрядчика в денежном и процентном выражении в соответствии с Локальным сметным расчетом;

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить контракт, с указанием перечня, объема и стоимости  выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика, 

· документы на субподрядчиков/соисполнителей согласно пункта 12 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их не привлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, выполняющие более 5% объема работ не планируются к привлечению».

Форма 6

Приложение к заявке о подаче Предложения

от «___» __________ 20___ г. № ______

Закрытые конкурентные переговоры на право заключения контракта на оказание услуг по теме ____________ (ЛОТ__)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ЛОТ___)
Участник процедуры закупки: ________________________________
Начало выполнения работ: «___» __________ 20___ года.

Окончание выполнения работ: «___» __________ 20___ года.
	№
	Наименование работ или

отдельных этапов
	Сроки оказания

начало-окончание

(число, месяц, год)
	Цена этапа,

(турецких лир.)

(без НДС)
	Результаты выполненных работ (этапов), подлежащие приемке Заказчиком
	Приемо-сдаточный документ

	1.
	Этап 1
	
	
	
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	2
	Этап 2
	
	
	
	Двусторонний акт сдачи - приемки

	Итого
	
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данный график.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

В данном Графике приводятся расчетные сроки и требуемые средства для оказания всех видов услуг в рамках Контракта, перечисленных в Сводной таблице стоимости услуг (соответствую- щая  форма).

Форма 7.

Приложение к заявке на участие в конкурентных переговорах

 от ____________ г. № ______

Закрытые конкурентные переговоры на право заключения контракта на оказание услуг по теме ____________ (ЛОТ__)

ГРАФИК ОПЛАТЫ (ЛОТ___)
выполняемых работ 

Участник процедуры закупки: ________________________________
	№ п/п
	Наименование работ 
	Номер п/п 

в графике выполнения работ 

(форма 6)
	Авансовые платежи
	Остальные платежи
	Всего общая сумма платежей, турецких лир с НДС

	
	
	
	Срок платежа
	Сумма платежа, турецких лир (с НДС)
	Срок платежа
	Сумма платежа, турецких лир (с НДС)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Этап 1
	
	
	
	
	
	

	2
	Этап 2
	
	
	
	
	
	

	Итого, турецких лир с НДС
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данный график.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. График оплаты должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ /оказания услуг (соответствующая форма), Сводной таблицы стоимости (соответствующая форма) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этими документами.

5. Для каждого этапа необходимо прописать срок и сумму авансовых платежей и остальных платежей (текущих, окончательных). В случае отсутствия аванса, в данных графах проставляется прочерк.

6. В столбце «Всего общая сумма платежей, турецких лир с НДС» указывается общая сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке «Итого, турецких лир с НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма платежей, турецких лир с НДС».
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