Договор  № _____

на разработку проекта

г. Самара										_________2015 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Самарского отделения Колычева В.В. действующего на основании положения об отделении и доверенности № 214/04/2015-ДОВ от 01.01.2015г., с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании __________, c другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол № _______ от _______ 2015г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке проекта «Вывод из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и  спецканализации от пункта дезактивации Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ «ФГУП «РосРАО» (далее – Проект), расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,  с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО») и  сдать результат услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

  - Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются  в  соответствии требованиями, установленными  Техническим заданием  (Приложение №1 к настоящему Договору), действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления Результатов работ.

  - Перечень оказываемых  услуг может уточняться по согласованию с Исполнителем в процессе оказания услуг без изменения стоимости   и сроков оказания  услуг.

  - Сроки оказания услуг, а также сроки начала и окончания отдельных этапов услуг  по Договору, определяются Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору).

- Дата начала оказания услуг – дата подписания договора. Окончание  оказания услуг  – по истечении четырех месяцев с даты  подписания договора. Исполнитель имеет право оказать  Услуги досрочно.

  - Результат оказанных услуг – «Проект по выводу из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и  спецканализации от пункта дезактивации Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ «ФГУП «РосРАО» на бумажном носителе формата А4 в трёх экземплярах каждый документ, и в одном экземпляре на электронном носителе CD или USB (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD  и в формате pdf).

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

- 2.1.1. Оказать Услуги  собственными силами в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору).

    - Передать Заказчику результаты Услуг в предусмотренные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору)   сроки.

    - Оказать Услуги  с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Услуг.

- Исполнитель несет всю полноту ответственности за соответствие разработанных Результата Услуг требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки оказания Услуг.

    - В течение 10 (десяти) дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе при необходимости - по результатам экспертизы в случае получения Заказчиком отрицательного заключения по вине Исполнителя,  если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

    - Обеспечить наличие у себя всех разрешений и лицензий, необходимых для оказания Услуг.

    - Исполнитель гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанный  по настоящему договору Проект.

    - Исполнитель обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Исполнителем документов, указанных в настоящем пункте Договора.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком  Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Исполнитель  имеет право:

    - Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Услуг, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

2.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за оказанные Исполнителем  и принятые Заказчиком по настоящему Договору Услуги  в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.

- 2.2.3. Требовать от Заказчика предоставления исходных данных, необходимых для оказания Услуг по настоящему Договору.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить предоставление Исполнителю исходных данных для оказания Услуг, определенных подразделом 2.4 Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

    - Оказывать Исполнителю необходимое в соответствии с условиями настоящего договора содействие в оказании Услуг, согласовывать порядок оказания Услуг.

    - Принять результат Услуг и подписать акт оказанных Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта от Исполнителя или дать мотивированный отказ от подписания. В случае не подписания или не направления акта оказанных услуг (мотивированного отказа от подписания) в указанный срок Исполнителю Услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего договора.

    - Оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять текущий контроль соответствия качества Услуг, оказываемых Исполнителем  требованиям, изложенным в  Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации. Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Требовать от Исполнителя  предоставления результатов Услуг, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Договором.

  - Стороны обязаны строго соблюдать действующие нормы и правила в области использования атомной энергии.

3. Порядок сдачи - приёмки услуг

- 3.1. Результаты Услуг  оформляются в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору)

  - Вся документация по настоящему Договору разрабатывается и  представляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке.

  - Приемка Услуг Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг  или направить Исполнителю  мотивированный отказ от приемки Услуг   и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Исполнителем  за свой счет.

Акт сдачи-приемки  оказанных услуг  подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. Основанием для отказа в приемке Услуг является несоответствие Результатов услуг требованиям, перечисленным в пункте 1.2 Договора, и прочим положениям Договора.

  - После приемки Заказчиком откорректированных Результатов услуг  Исполнитель передает Заказчику на бумажном носителе формата А4 в трёх экземплярах каждый документ, и в одном экземпляре на электронном носителе CD или USB (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD  и в формате pdf).

Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.

3.5. Датой окончания услуг по Договору является дата подписания Заказчиком представленного Исполнителем  Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.6. Право собственности на Результаты услуг, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик вправе использовать Результаты услуг, либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать Результаты услуг, а так же заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой результатов услуг, разработанных Исполнителем  в соответствии с настоящим Договором.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору определяется  Сметой затрат (Приложение №2 к настоящему Договору)  и составляет ________________________, в т.ч. НДС ________

  - Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену включены все расходы, в том числе выезд специалиста на место оказания услуг, а также все налоги, пошлины, сборы  и другие обязательные платежи, включая НДС – 18%.

  - Оплата услуг производится по факту их оказания, в установленном порядке, в течение 10 (десяти) банковских дней, после предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 3.4 настоящего Договора на основании подписанного Исполнителем и Заказчиком Акта оказанных услуг, и счета на оплату.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5. Гарантии

5.1. Срок гарантии оказанных услуг устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.2. В случае получения отрицательного заключения экспертизы по вине Исполнителя, Исполнитель должен без дополнительной оплаты устранить указанные в заключении недостатки в течение 3 рабочих (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

5.3. Для составления акта, фиксирующего недостатки в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Исполнителя в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт, фиксирующий недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 5.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление Результатов услуг, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе исполнения проекта. При обнаружении недостатков в Результатах услуг  Исполнитель по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить  выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

- 5.3.  За нарушение конченого срока оказания Услуг, предусмотренных договором,  Исполнитель  выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания оказания услуг. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 %  от цены невыполненной в срок  Услуги  за каждый день просрочки.

- 5.4.  В случае задержки срока оплаты оказанных Услуг, установленных  п.4.3.  Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 0,1 %  от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных или непредотвратимых обстоятельств (стихийные бедствия, действия государственных органов, забастовки, трудовые беспорядки, мятежи, войны и т.п.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом сторона, ссылающаяся на подобные обстоятельства, должна незамедлительно сообщить об их наступлении, и в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней предоставить соответствующее документальное свидетельство, в противном случае, она будет нести ответственность на общих основаниях, кроме случаев, когда само действие обстоятельств непреодолимой силы не позволило сообщить об их наступлении.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. При расторжении Договора по указанным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, существующим на момент прекращения действия Договора.

7. Конфиденциальность

7.1. Настоящим Стороны договариваются о том, что все передаваемые в рамках настоящего Договора и в связи с его исполнением материалы и информация будут считаться конфиденциальными (далее - «Конфиденциальная информация»), если иное не согласовано Сторонами.

Конфиденциальная информация не может быть передана/раскрыта третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию.

Положения данной статьи не распространяются на случаи обязательного в соответствии с действующим законодательством раскрытия информации, в частности, по требованию уполномоченных государственных органов. В любом случае, Сторона, которая обязана раскрыть Конфиденциальную информацию в соответствии с данным абзацем, обязана незамедлительно до раскрытия такой информации сообщить о требовании о раскрытии информации другой Стороне, и предпринять все меры для проверки обоснованности такого требования о раскрытии Конфиденциальной информации.

Конфиденциальная информация может быть доступна только тем сотрудникам (работникам) каждой из Сторон, кому такая Конфиденциальная информация необходима в силу их служебных (трудовых) обязанностей. При этом каждая из Сторон обеспечивает соблюдение своими работниками режима конфиденциальности в соответствии с настоящей статьей.

В случае нарушения положений данной статьи, нарушившая Сторона будет нести ответственность за передачу/раскрытие Конфиденциальной информации в размере убытков, возникших у не нарушившей Стороны.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. В случае, если  в процессе переговоров не достигнуты соглашения по спорному вопросу, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской  области.

9. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами и действует  до 31.12.2015г.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10. Раскрытие сведений о заказчике

  - При заключении договора Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках аукциона (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5-ти (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

- Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11. Прочие положения

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Смета расходов;

- Приложение  № 3 – Календарный план.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: «ФГУП «РосРАО» 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 Банк: ФБ ФИЛИАЛА ОАО БАНК ВТБ в Нижнем Новгороде к/сч: 30101810200000000837 БИК: 042202837 ИНН/КПП 4714004270/631645001 Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Адрес: г. Самара, ул. Мичурина, д. 112 |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |

________________/__________/                    	______________/_______________/

м.п.						               м.п.

Приложение  №1

к договору от «__»________2015г.

Техническое задание

на разработку проекта вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”

СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ……………….. | 3 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ……………... | 3 |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ………………………….. | 6 |
| РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ………………………………….. | 6 |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ…… | 7 |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ……………………………………………………………………... | 7 |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ………………... | 7 |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ…………………………………………………………………………... | 8 |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ……………………………………………………………………… | 8 |
| РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ……………………. | 9 |

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Разработка проекта «Вывод из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации Самарского отделения» филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 2.1 Цель проведения работ

Разработка проекта осуществляется в целях выполнения Решения о выводе из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”, утвержденного Госкорпорацией «Росатом» от 25.08.2014 года. Наименование объектов в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права: - хранилище жидких отходов №1, хранилище жидких отходов №2, хранилище жидких отходов №3, - спецканализация производственная. Основной целью работ является разработка проекта вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”.

Подраздел 2.2 Стадийность

Работу следует проводить в два этапа: 1) анализ имеющихся данных и проведение необходимых обследований хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации и района их расположения; 2) подготовка проекта вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации.

Подраздел 2.3 Описание работ

Инженерные изыскания: - изучение необходимых материалов (включая проектную, конструкторскую, эксплуатационную документацию) для сбора, систематизации и анализа данных о хранилищах жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”; - подготовка технического отчета по результатам обследования строительных конструкций хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; Вышеуказанная документация, кроме общепринятых разделов, должна содержать следующие пункты: - климатическую, географическую и топографическую характеристику района расположения хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - техническую характеристику текущего состояния емкостей ЖРО и вспомогательного оборудования хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - результаты определения габаритных размеров, сечений конструкций, остаточной прочности материалов хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - характеристику текущего состояния сети наблюдательных скважин и предложения о её модернизации, для целей мониторинга окружающей среды на время проведения работ по выводу из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации. На втором этапе необходимо разработать проект вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации (разделы в соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г.). Генеральный план, проект организации работ, оценка воздействия работ на окружающую среду также являются обязательными составляющими документа. Необходимо оформить в качестве отдельного приложения к вышеуказанной документации следующие документы: а) отчет по обоснованию безопасности (согласно РБ-050-09); б) программу работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ; в) инструкцию по радиационной безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ; г) инструкцию по предупреждению аварии и пожара и ликвидации их последствий при выводе из эксплуатации ОИАЭ; д) план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий при выводе из эксплуатации ОИАЭ; е) программу обеспечения качества при выводе из эксплуатации ОИАЭ; ж) проект технологического регламента по демонтажу емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации. Данные регламенты должны содержать следующие пункты (но не ограничиваться ими): - мероприятия по техническому обустройству и инженерному обеспечению рабочих площадок при проведении демонтажных работ на хранилищах жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации. Определение и расчет необходимого количества работников, автотранспорта и расходных материалов, задействованных в указанных работах; - порядок обеспечения радиационной безопасности на рабочей площадке. Организация безопасных условий труда и пожарной безопасности при проведении работ; - организация локальной системы обращения с радиоактивными отходами, образующимися при проведении демонтажных работ. Сбор и их первичная упаковка; - освобождение перекрытий емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации от асфальта и грунта; - демонтаж сливных колодцев и бетонного люка на перекрытиях емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - демонтаж канализационных трубопроводов от сливных колодцев до емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - демонтаж трубопровода от пункта дезактивации до сливных колодцев емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - проведение радиационного обследования демонтированных железобетонных конструкций и трубопроводов, с последующей дезактивацией и изоляцией (контейнеризацией), в зависимости от результатов; - демонтаж железобетонных перекрытий с емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - удаление налета и иловых отложений с внутренних металлических поверхностей облицовок емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации. Способы сбора и первичной упаковки налета и отложений; - определение состава и удельной активности радионуклидов, в удаленных налетах и иловых отложениях емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, с последующей их классификацией в соответствии с ст.3.12.3 ОСПОРБ – 99/2010; - демонтаж внутренних металлических облицовок емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - проведение радиационного обследования в местах повреждения сварных соединений стен и днищ металлических облицовок емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - удаление налетов и иловых отложений с внутренних бетонных емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации; - определение состава и удельной активности радионуклидов, находящихся в удаленных налетах и иловых отложениях из бетонных емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, с последующей их классификацией в соответствии с ст.3.12.3 ОСПОРБ – 99/2010; - демонтаж железобетонных емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, их фрагментация и контейнеризация; - порядок обращения с фрагментами строительных конструкций, образовавшихся в результате демонтажа и не являющихся РАО; - порядок обращения с производственными отходами с эффективной удельной активностью природных радионуклидов до 1 500 Бк/кг, образовавшихся в результате демонтажа; - порядок реорганизации рабочих площадок после проведения демонтажных работ. Дезактивация загрязненного оборудования и рабочих поверхностей. Утилизация расходных материалов.

Подраздел 2.4 Порядок предоставления информации Исполнителю

Необходимые для проведения работ проектные, конструкторские, эксплуатационные документы, а именно: типовой проект ТП-4891-III, генеральный план ПХРО Самарского отделения, решение о выводе из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”, утвержденного Госкорпорацией «Росатом» от 25.08.2014 года, технический отчет по результатам обследования строительных конструкций хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации при проведении работ по определению возможности их дальнейшей эксплуатации, акт от 07.12.2012 №1 по результатам радиационного обследования хранилищ ЖРО, предоставляются Заказчиком. Допуск работников Исполнителя на территорию пункта хранения радиоактивных отходов осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО” с соблюдением установленного режима.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) - оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта проводится в полном объеме в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372  и другими действующими в РФ нормативными документами.

В разделе должны быть рассмотрены проектные и за проектные аварии, оценены их радиационные последствия, определена программа мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды (вода, воздух, биосистема, геологическая среда, социальная среда) в процессе и после завершения реализации проектных решений на территории и в районе расположения проектируемого объекта.

При разработке раздела ПМООС необходимо произвести оценку влияния на окружающую среду источников излучения, с учетом имеющихся на ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Исполнитель обязан разработать проект санитарно-защитной зоны, согласовать его с Заказчиком и получить положительное санитарно-эпидемиологического заключение, утвердить проект СЗЗ в органах местного самоуправления.

В процессе разработки проекта санитарно-защитной зоны при определении итоговой расчетной зоны необходимо учитывать санитарно-защитные зоны, определенные как по радиационному фактору воздействия, так и иным физическим и химическим факторам воздействия источников ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», функционирование которых планируется после реализации проектных решений.

Состав и содержание материалов оценки воздействия:

1. Эколого-экономическая оценка альтернативных вариантов, включая:

1.1.отказ от реализации объекта;

1.2.альтернативные варианты реализации проектных решений;

1.3.обоснование экологически допустимых (эффективных) технологий при реализации проектных решений.

2. Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды и социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объекта.

2.1. Состояние атмосферного воздуха:

2.1.1.аэроклиматические характеристики (приземные и приподнятые температурные инверсии и их параметры);

2.1.2.комплексные характеристики и ситуации, обуславливающие формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы;

2.1.3.характеристики уровня загрязнений атмосферы по радиационному и химическому факторам.

2.2. Состояние водной среды:

2.1.1.гидрологические характеристики поверхностных водных объектов и гидрохимические характеристики (радионуклидный, химический состав и пригодность для нужд водоснабжения, культурно-бытовых, рыбохозяйственных, уровень загрязнения), основные источники загрязнения поверхностных вод, перечень основных загрязняющих веществ и радионуклидов, их концентрации и т.д., характеристика существующего потребления и системы очистки подземных и поверхностных вод для хозяйственно-питьевых нужд, баланс водопотребления и водоотведения предприятия;

2.1.2.размеры водоохранных зон рек и водоемов в районе строительства.

2.3. Геолого-гидрогеологическая среда, почвы:

2.3.1.сейсмотектонические и геодинамические условия территории, включая фоновую сейсмичность, влияние сейсмичности из удаленных районов, воздействие транзитных сверхсильных землетрясений;

2.3.2.описание геоморфологических условий;

2.3.3.геологические условия;

2.3.4.физико-механические свойства грунтов и пород, характеристика инженерно-геологических и криогенных процессов (оползней, карста, обвалов, суффозии, и др.) и условия, определяющие развитие и интенсивность проявления данных процессов;

2.3.5.гидрогиологические условия (характеристика водоносных горизонтов и водоупорных слоев, гидродинамический режим подземных вод, температурный режим, химический состав подземных вод, виды и концентрации загрязняющих веществ и радионуклидов в подземных водах, источники загрязнения, взаимосвязь между поверхностными и подземными водами идр.);

2.3.6.почвенные условия территории.

2.4.Характеристики растительности и животного мира, водных экосистем (карта масштаба 1:50000-1:100000 с указанием расположения промышленных предприятий, их санитарно-защитных зон, населенных пунктов, лесов, заповедников, заказников, водоохранных зон и ареалов распространения основных видов растительности и животного вида):

2.4.1.площади, занимаемые лесами, кустарниками, лугами, болотами, неудобиями;

2.4.2.зональные особенности растительности, типы лесов, кустарников, луговой и травянистой растительности;

2.4.3.промышленная ценность леса, его санитарное состояние;

2.4.4.редкие и реликтовые виды растительности, деревьев, занесенные в Красную книгу России;

2.4.5.площади лесонасаждений, садов, парков, заказников, растительных памятников природы района;

2.4.6.техногенное поражение растительности в районе;

2.4.7.видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны;

2.4.8.пути миграции диких животных и птиц;

2.4.9.редкие и исчезающие виды животных, птиц, рыб, внесенных в Красную книгу России;

2.4.10.численность и ареалы обитания по видам животного мира;

2.4.11.рыбохозяйственные водные объекты и места нереста (нагула) ценных промысловых рыб.

2.5. Социально-экономическая характеристика района расположения проектируемого объекта:

2.5.1. Общая характеристика района намечаемой деятельности:

2.5.1.1.административная принадлежность и количество хозяйствующих субъектов;

2.5.1.2.характеристика населенных пунктов (площадь территории, общая численность и плотность населения и др.).

2.5.2. Социально-экономические условия:

2.5.2.1.промышленность (количество зарегистрированных промышленных предприятий, основные виды производимой продукции);

2.5.2.2.сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, промысел);

2.5.2.3.характеристика населения (структура населения; структура населения по возрасту и полу; демография  9 родившиеся. Умершие и естественный прирост населения); уровень жизни населения (величина прожиточного минимума по группам населения); число дошкольных учреждений и численность детей в них; число школ и численность учащихся;

2.5.2.4.характеристика состояния здоровья населения; оценка заболеваемости населения инфекционными, паразитными болезнями; состояние природных очагов заболеваемости; оценка заболеваемости инфекционными болезнями.

2.6. Оценка качества природной среды района по состоянию на 2013-2014г.г.

2.7. Общая характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду района расположения проектируемого объекта.

3. Виды воздействия на окружающую и социальную среду в результате в результате реализации проектных решений и по альтернативным вариантам.

4. Оценка воздействия проектных решений на окружающую среду:

4.1. Оценка воздействия на атмосферу, включая, но не ограничиваясь:

4.1.1.расчет и оценка возможных выбросов загрязняющих веществ и радионуклидов в атмосферу в процессе реализации проектных решений;

4.1.2. прогноз рассеивания загрязняющих веществ и радионуклидов от источников загрязнения атмосферы в процессе реализации проектных решений.

4.2. Оценка воздействия на поверхностные воды, включая, но не ограничиваясь:

4.2.1. оценка состава поверхностных сточных вод с территории проектируемого объекта, образующихся в процессе реализации проектных решений;

4.2.2. гидрохимический режим водных объектов: прогноз изменения качества воды и выявление основных загрязнителей.

4.3. Оценка воздействия на подземные воды: прогноз изменения качества подземных вод под влиянием реализации проектных решений.

4.4. Оценка воздействия на растительный и животный мир,

ихтиофауну: прогноз изменения видового разнообразия, численности, условий обитания в результате реализации проектных решений.

4.5. Оценка воздействия отходов, образующихся при реализации проектных решений:

4.5.1. расчет и оценка видов и объемов отходов, образующихся в процессе  реализации проектных решений;

4.5.2. обращение с отходами и оценка воздействия на окружающую среду объектов накопления отходов.

4.6. Расчет и оценка акустического воздействия на окружающую среду в процессе реализации проектных решений.

4.7.    Обоснование размера расчетной санитарно-защитной зоны, в том числе и по радиационному фактору.

4.8. Социально-экологическая оценка проектных решений (оценка изменения санитарно-гигиенических  условий в результате реализации проектных решений):

4.8.1.прогноз условий водопользования и заболеваемости, вызванных водным фактором;

4.8.2.физическое воздействие на население;

4.8.3.оценка радиационного воздействия;

4.8.4.оценка шумового воздействия;

4.8.5.оценка воздействия на экономику региона.

4.9. Поступления в бюджеты и внебюджетные фонды.

4.10. Создание новых рабочих мест.

5. Оценка воздействия проектируемого объекта при аварийных ситуациях, степень и масштабы воздействия (пространственные границы воздействия и распространения последствий).

6. Общая характеристика воздействия проектируемого объекта (анализ экологических аспектов в последовательности: деятельность (варианты реализация проекта) воздействие  компонент природной и социальной среды, последствия,  вторичные воздействия на другие компоненты природной и социальной среды; определение значимости негативных последствий).

7.Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду.

8. Обоснование выбора варианта реализации проекта из рассмотренных альтернативных вариантов.

РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения этапа №1: два месяца с даты заключения договора.

Срок выполнения этапа №2: четыре месяца с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Обязательным требованием является наличие у Исполнителя лицензии Ростехнадзора на право проектирования и конструирования пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов. В ходе оказания услуг Исполнитель обязан руководствоваться критериями,  относящимися к предмету оказываемых услуг, требованиями законодательства Российской Федерации, а так же нормативными правовыми актами и нормативными документами (положениями, правилами, нормами, руководствами, методиками, инструкциями и др.), действующими в области использования атомной энергии, в т.ч. включенными во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.09.2013 №385 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (П-01-01-2013), раздел II «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги по разработке Проекта вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ «ФГУП «РосРАО», и обязан за свой счет по требованию Заказчика на основании замечаний государственных органов и уполномоченных учреждений (организаций) устранять выявленные недостатки оказанных услуг, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменных обоснованных замечаний Заказчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В период выполнения работ и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, полученную в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В ходе оказания услуг Исполнителем должно быть обеспечено соблюдение требований норм и правил по охране труда, пожарной, радиационной и электробезопасности, установленных соответствующими инструкциями и положениями, принятыми в Самарском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Подраздел  9.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В результате оказания услуг заказчику должен быть представлен следующий комплект документов:

- технический отчет по результатам обследования строительных конструкций хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;

- проект вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;

- отчет по обоснованию безопасности;

- программа работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ;

- инструкция по радиационной безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

- инструкция по предупреждению аварии и пожара и ликвидации их последствий при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

- план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий  при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

- программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

- проект технологического регламента по демонтажу емкостей ЖРО хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации;

- проектно-сметная документация;

- проект санитарно-защитной зоны.

Организационно-технические мероприятия и технические решения, указанные в технической документации, должны обеспечивать полноту, качество и безопасность демонтажных работ и быть достаточными для получения разрешительных документов на выполнение работ в органах федерального надзора.

Подраздел  9.2 Требования к форме предоставляемой информации

Комплект отчетной документации передаётся в Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на бумажном носителе формата А4 в трёх экземплярах каждый документ, и в одном экземпляре на электронном носителе CD или на USB-носителе (текстовая часть в формате .doc и .xls, графическая часть в формате .dwg (Autodesk AutoCAD версия 12 и выше) и в формате .pdf).

Подраздел 9.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Приемка Услуг Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или направить Исполнителю  мотивированный отказ от приемки Услуг   и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Исполнителем  за свой счет.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |
| 3 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 4 | ОИАЭ | Объект использования атомной энергии |
| 5 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 6 | ХЖРО | Хранилище жидких радиоактивных отходов |
| 7 | ЖРО | Жидкие радиоактивные отходы |
| 8 | ПМООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
| 9 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |

Заказчик							Исполнитель

_____________________ В.В. Колычев			_____________________

М.П. 								М.П.

Приложение  №2

к договору от «__»________2015г.

Смета расходов

Заказчик							Исполнитель

_____________________ В.В. Колычев			_____________________

М.П. 								М.П.

Приложение  №3

к договору от «__»________2015г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на  разработку проекта вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации Самарского отделения филиала “Приволжский территориальный округ” ФГУП “РосРАО”

| № | Наименование этапа и его содержание | Результат работы | Срок исполнения |  | Стоимость этапа работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Анализ имеющихся данных и проведение необходимых обследований хранилищ жидких радиоактивных отходов, спецканализации и района их расположения; | Технический отчет по результатам обследования строительных конструкций хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации | С даты заключения договора | По истечении 2 (двух) календарных месяцев с даты заключения договора |  |
| 2. | Подготовка проекта вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов и спецканализации от пункта дезактивации. | Проект вывода из эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов спецканализации от пункта дезактивации. | С даты завершения первого этапа | По истечении 2 (двух) календарных месяцев с даты завершения первого этапа |  |
|  | итого: |  |  |  |  |

Заказчик							Исполнитель

_____________________ В.В. Колычев			_____________________

М.П. 								М.П.