# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку, ввод в действие комплекса средств защиты информации и разработку рабочей документации автоматизированной системы в защищенном исполнении ОАО «В/О «Изотоп»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Всерегиональное объединение «ИЗОТОП»

наименование организации-разработчика

Проведение работ по обследованию объекта информатизации, поставке технических и программных средств защиты информации, подготовке к аттестационным испытаниям и проведению аттестационных испытаний с получением аттестата соответствия АСЗИ требованиям по безопасности информации по классу безопасности 1Г
ОАО «Всерегиональное объединение «ИЗОТОП»

полное наименование темы

техническое задание

наименование документа

Москва, 2013

Содержание

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	1

Перечень сокращений	3

Общие сведения	3

Наименование работ	3

Наименование Заказчика и Исполнителя	3

Сроки начала и окончания работ	3

Цель и задачи выполнения работ	3

Цель выполнения работ	3

Задачи выполнения работ	3

Характеристика объекта автоматизации. Категории обрабатываемой информации	3

Требования к системе защиты информации АСЗИ	3

Требования к СЗИ АСЗИ в целом	3

Требования к патентной чистоте	3

Требования по стандартизации и унификации	3

Требования по сохранности информации при авариях	3

Требования к составу и содержанию работ	3

Этап 1. Сбор и анализ исходной информации	3

Этап 2. Техническое проектирование и разработка организационно-распорядительных документов, необходимых для аттестации АСЗИ Заказчика	3

Этап 3. Поставка и установка аппаратных и программных компонентов средств защиты на объекте Заказчика	3

Этап 4. Аттестация АСЗИ Заказчика на соответствие требованиям по безопасности информации по классу безопасности 1Г	3

Требования к документированию	3

Общие требования к подготовке документов	3

Требования к составу документов, предъявляемых Заказчику	3

Порядок контроля и приемки	3

Предварительные испытания	3

Опытная эксплуатация	3

Приемочные испытания	3

Приемочная комиссия	3

Дополнительные условия и ограничения	3

Требования к Исполнителю работ	3

Требования к составу поставляемых технических и программных средства защиты информации	3

Гарантийные обязательства	3

# Перечень сокращений

| АС | – | Автоматизированная система |
| --- | --- | --- |
| АРМ | – | Автоматизированное рабочее место |
| АСЗИ | – | Автоматизированная система в защищенном исполнении |
| СЗИ АСЗИ | – | Система защиты информации АСЗИ |
| ТЗ | – | Техническое задание |

# Общие сведения

  - Наименование работ

Обследование объекта информатизации ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп», поставка технических и программных средств защиты информации, подготовка к аттестационным испытаниям и проведение аттестационных испытаний автоматизированной системы в защищенном исполнении (далее – АСЗИ) ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп» с получением аттестата соответствия требованиям по безопасности информации по классу безопасности 1Г.

  - Наименование Заказчика и Исполнителя

          - Заказчик – Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» (ОАО «В/О «Изотоп»).

          - Исполнитель – определяется по итогам конкурсной процедуры.

  - Сроки начала и окончания работ

Срок проведения работ по настоящему Техническому заданию (далее – ТЗ): май 2013 г. – июль 2013 г.

# Цель и задачи выполнения работ

  - Цель выполнения работ

Основной целью работ является подготовка к проведению аттестационных испытаний АСЗИ Заказчика, проведение аттестационных испытаний АСЗИ Заказчика на соответствие требованиям безопасности информации по классу 1Г и получение аттестата соответствия требованиям по безопасности информации по классу безопасности 1Г на АСЗИ Заказчика.

  - Задачи выполнения работ

При выполнении работ должны быть решены следующие задачи:

проведена адаптация отраслевых стандартов, организационно-распорядительных и нормативно-методических документов и отраслевых базовых технических решений по обеспечению информационной безопасности на/в предприятиях/организациях Заказчика;

поставка, установка и настройка на АСЗИ Заказчика программных и аппаратных средств защиты информации;

проведены работы по внедрению средств защиты информации в соответствии с адаптированными техническими решениями;

подготовлен комплект документов, необходимых для представления АСЗИ Заказчика к аттестации по требованиям безопасности информации по классу 1Г (включая технические паспорта, журналы, таблицы разграничения);

проведена аттестация АСЗИ Заказчика по классу 1Г.

# Характеристика объекта автоматизации. Категории обрабатываемой информации

      - Объектом защиты является автоматизированная системы (далее – АС) Заказчика, обрабатывающая информацию ограниченного распространения. Перечень объектов Заказчика, на которых планируется проведение работ, и их адреса приведены в Таблица 1.

Таблица 1 – Перечень объектов Заказчика и их адреса

| № п/п | Объект Заказчика | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Административное здание | 119435, Россия, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 |

Ориентировочное количество автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) и серверов, а также активного сетевого оборудования указано в

Таблица 2 и может изменяться по результатам проведения обследования.

Таблица 2 – Распределение объектов защиты по типам

| № п/п | Оборудование (шт.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АРМ | Сервер | Коммутатор | Маршрутизатор | Межсетевой экран | Криптошлюз |
|  | 43 | 3 | 3 | – | 1 | – |
| Всего: | 50 |  |  |  |  |  |

      - В АИС Заказчика хранится и обрабатывается информация, содержащая сведения конфиденциального характера:

Персональные данные;

Коммерческая тайна;

Для служебного пользования.

      - Работы, предусмотренные настоящим ТЗ, не затрагивают информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну.

# Требования к системе защиты информации АСЗИ

Разрабатываемая система защиты информации (далее – СЗИ) АСЗИ должна удовлетворять требованиям и быть основана на положениях следующих основных правовых, нормативных и ведомственных документов:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне»;

2) Постановление	 Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233 «Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти»;

3) Приказ ФСТЭК России от 05 февраля 2010 г. № 58 г. Москва «Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных»;

4) РД Гостехкомиссии России: «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (1992 г.);

5) РД Гостехкомиссии России: «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» (1992 г.).

  - Требования к СЗИ АСЗИ в целом

СЗИ АСЗИ должна обеспечивать выполнение функций, необходимых для реализации следующих методов и способов защиты информации:

разрешительная система допуска пользователей (обслуживающего персонала) к информационным ресурсам, информационной системе и связанным с ее использованием работам, документам;

ограничение доступа пользователей в помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку информации, содержащей сведения конфиденциального характера, а также хранятся носители конфиденциальной информации;

разграничение доступа пользователей и обслуживающего персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации;

регистрация действий пользователей и обслуживающего персонала, контроль несанкционированного доступа и действий пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

контроль целостности СЗИ АСЗИ;

регулярное обновление программных компонентов СЗИ АСЗИ;

размещение технических средств, позволяющих осуществлять обработку защищаемых данных, в пределах охраняемой территории.

  - Требования к патентной чистоте

          - При разработке СЗИ АСЗИ должны соблюдаться положения законодательных актов Российской Федерации по соблюдению авторских прав и защите специальных знаков.

          - СЗИ АСЗИ должна комплектоваться серийно выпускаемыми средствами защиты информации, распространяемыми производителями или их официальными представителями.

  - Требования по стандартизации и унификации

          - Решения по использованию технических средств и программного обеспечения СЗИ АСЗИ должны использовать однотипные компоненты в целях обеспечения снижения расходов на обслуживание и ремонт, взаимозаменяемости используемых компонентов, удобства эксплуатации СЗИ АСЗИ.

          - Должна обеспечиваться совместимость технических средств и программного обеспечения СЗИ АСЗИ с техническими средствами и программным обеспечением, применяемыми в АСЗИ Заказчика.

          - При применении технических средств и программного обеспечения особое внимание должно быть уделено унификации программных и аппаратных решений. Предпочтение должно отдаваться использованию готовых, проверенных на практике решений.

  - Требования по сохранности информации при авариях

          - При авариях и сбоях оборудование и программное обеспечение СЗИ АСЗИ должно обеспечивать возможность восстановления настроек компонентов системы из их резервных копий.

          - Должны быть в наличии средства восстановления СЗИ АСЗИ, предусматривающие ведение двух копий программных средств защиты информации, их периодическое обновление и контроль работоспособности.

# Требования к составу и содержанию работ

В соответствии со сроками указанными в п. 1.3.:

Этап 1. Сбор и анализ исходной информации для объекта Заказчика;

Этап 2. Техническое проектирование и разработка организационно-распорядительных документов необходимых для аттестации АСЗИ Заказчика;

Этап 3. Поставка, установка и настройка аппаратных и программных компонентов средств защиты на объекте Заказчика;

Этап 4. Аттестация АСЗИ Заказчика на соответствие требованиям по безопасности информации по классу безопасности 1Г.

При выполнения работ на АСЗИ Исполнитель взаимодействует с ИТ персоналом Заказчика.

  - Этап 1. Сбор и анализ исходной информации

В рамках данного этапа требуется выполнить следующие работы:

1) сбор информации об обработке конфиденциальной информации;

2) сбор информации по АС, осуществляющей автоматизированную обработку конфиденциальной информации;

3) сбор информации о реализованных технических и организационных мерах по защите конфиденциальной информации в АС, осуществляющих автоматизированную обработку конфиденциальной информации,

4) сбор информации о соответствии штатной структуры и необходимого уровня квалификации персонала подразделения ИБ Заказчика установленным требованиям;

5) анализ и оценка исходных данных и документации по защите информации в АСЗИ с целью определения потенциальных угроз и нарушителей безопасности информации;

6) разработка требований к необходимым мерам защиты конфиденциальной информации.

  - Этап 2. Техническое проектирование и разработка организационно-распорядительных документов, необходимых для аттестации АСЗИ Заказчика

В рамках данного этапа требуется выполнить следующие работы:

1)    разработка Рабочего проекта на создание СЗИ АСЗИ Заказчика;

2) разработка эксплуатационной и организационно-распорядительной документации (включая паспорта, формуляры, журналы, таблицы разграничений).

  - Этап 3. Поставка и установка аппаратных и программных компонентов средств защиты на объекте Заказчика

          - В рамках данного этапа требуется выполнить следующие работы:

1) поставка Заказчику средств защиты информации, проверка комплектности и полноты поставки;

2) установка средств защиты информации на объекте Заказчика;

3) настройка средств защиты информации в соответствии с принятыми техническими решениями на этапе технорабочего проектирования;

4) проверка работоспособности средства защиты и отсутствия его негативного влияния на работоспособность действующих систем Заказчика.

          - В рамках работ по вводу СЗИ АСЗИ в промышленную эксплуатацию необходимо провести предварительные испытания, опытную эксплуатацию и приемо-сдаточные испытания внедряемой СЗИ согласно Программе и методике испытаний СЗИ АСЗИ. По результатам опытной эксплуатации откорректировать техническую и рабочую документацию.

          - Приемка работ по этапам проводится согласно утвержденному Заказчиком план-графику в соответствии со сроками, указанными в конкурсной документации.

  - Этап 4. Аттестация АСЗИ Заказчика на соответствие требованиям по безопасности информации по классу безопасности 1Г

В рамках данного этапа требуется выполнить следующие работы:

1) разработка Программы и методики проведения аттестационных испытаний;

2) разработка Технического паспорта АСЗИ для АСЗИ Заказчика;

3) анализ и оценка исходных данных и документации по защите информации на объекте Заказчика;

4) проверка соответствия исходных данных реальным условиям размещения, монтажа и эксплуатации технических средств, изучение технологического процесса обработки, передачи и хранения информации, анализ информационных потоков, определение состава использованных для обработки, передачи и хранения информации технических средств;

5) контроль эффективности организационных мер защиты информации на объекте Заказчика (проверка состояния организации работ и выполнения организационно технических требований по защите информации, оценка правильности категорирования АСЗИ Заказчика, классификации АС, оценка полноты и уровня разработки организационно-распорядительной, проектной и эксплуатационной документации, оценка уровня подготовки кадров и распределения ответственности за выполнение требований по защите информации);

5) испытания инженерного оборудования, отдельных технических и программных средств АСЗИ, средств и систем защиты информации на соответствие требованиям защиты информации от несанкционированного доступа;

6) оформление отчетной документации, аттестатов для АСЗИ Заказчика (при положительном заключении).

# Требования к документированию

  - Общие требования к подготовке документов

          - Документы должны представляться в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях. Электронное представление документов должно соответствовать формату редакторов Microsoft Word, Microsoft Visio (*.docx, *.vsd).

          - Исполнитель для АСЗИ Заказчика разрабатывает и передает Заказчику полный комплект регламентирующей и исполнительной документации (в том числе паспорта и журналы) необходимый при аттестации на соответствие требованиям информационной безопасности 1Г.

          - Вся разработанная документация должна быть согласована с уполномоченными представителями Заказчика.

  - Требования к составу документов, предъявляемых Заказчику

          - После завершения обследования АСЗИ Заказчика Исполнитель должен разработать и предоставить Заказчику следующие документы:

Отчет об обследовании АСЗИ Заказчика;

Модель угроз и нарушителя АСЗИ;

Техническое задание.

          - Техническое решение по организации защиты информации АСЗИ Заказчика Исполнитель должен изложить в следующих документах:

Пояснительная записка к Рабочему проекту;

Схема соединений (Таблица соединений и подключений);

Спецификация оборудования;

Программа и методика испытаний СЗИ АСЗИ;

Программа опытной эксплуатации СЗИ АСЗИ;

Проект Рабочего журнала опытной эксплуатации СЗИ АСЗИ.

          - В рамках подготовки АСЗИ Заказчика к аттестации должен быть разработан следующий комплект документов:

Положение о порядке обработки и защиты конфиденциальной информации, обрабатываемой в АС Заказчика;

Проект Акта классификации АСЗИ по требованиям безопасности информации;

Таблица разграничения доступа (Матрица доступа);

Перечень защищаемых в АСЗИ ресурсов;

Описание технологического процесса обработки информации в АСЗИ;

Положение о разрешительной системе доступа пользователей и эксплуатационного персонала АСЗИ к обрабатываемой информации;

Проект Приказа об определении подразделений и лиц, ответственных за эксплуатацию средств и мер защиты информации;

Проект Приказа о вводе АСЗИ в эксплуатацию;

Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации;

Журнал учета паролей;

Журнал учета машинных носителей, предназначенных для хранения конфиденциальной информации;

Шаблон списка (пользователей, допущенных к обработке конфиденциальной информации; лиц, имеющих право вскрывать помещение; лиц, допущенных в помещение);

Инструкция по антивирусному контролю.

Документ, регламентирующий действия и мероприятия Заказчика в случае необходимости внесения изменений в конфигурацию АРМ, серверов и АСЗИ в целом.

          - Результаты работ по установке и настройке технических и программных средств защиты, опытной эксплуатации и приемо-сдаточных испытаний средств защиты информации должны быть отражены в следующих документах:

Акт установки средств защиты информации на объект Заказчика;

Протокол приемочных испытаний;

Акт приемки средств защиты информации АСЗИ в опытную эксплуатацию;

Протокол об исправлении ошибок;

Акт завершения работ по проверке средств защиты информации АСЗИ в режиме опытной эксплуатации;

Протокол приемочных испытаний;

Акт приемки в промышленную эксплуатацию СЗИ АСЗИ.

          - На этапе проведения работ по аттестации АСЗИ Исполнителем должны быть разработаны следующие документы (для АСЗИ):

Технический паспорт АСЗИ;

Программа и методика аттестационных испытаний;

Протокол испытаний инженерного оборудования объекта информатизации, отдельных технических и программных средств АСЗИ, средств и систем защиты информации на соответствие требованиям защиты информации от несанкционированного доступа;

Аттестат соответствия АСЗИ требованиям по безопасности информации по классу безопасности 1Г (при положительном заключении).

# Порядок контроля и приемки

Для обеспечения соответствия внедряемой СЗИ АСЗИ требованиям настоящего ТЗ необходимо предусмотреть на стадии ввода в действие СЗИ АСЗИ следующие виды испытаний:

предварительные испытания;

опытная эксплуатация;

приемочные испытания.

Испытания проводятся в соответствии с Программой и методикой испытаний, разработанной до начала испытаний. Программа и методика испытаний должна устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний и охватывать реализуемую функциональность и виды обеспечений.

Приемка СЗИ АСЗИ проводится комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя на соответствие требованиям данного ТЗ.

  - Предварительные испытания

          - Предварительные испытания проводятся в соответствии с разработанной Программой и методикой испытаний.

          - По результатам предварительных испытаний Исполнителем предоставляется Акт приемки в опытную эксплуатацию СЗИ АСЗИ.

  - Опытная эксплуатация

          - Опытная эксплуатация СЗИ АСЗИ проводится с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик и готовности персонала к работе в условиях функционирования СЗИ АСЗИ.

          - При необходимости изменения проектной и эксплуатационной документации, возникшие в период опытной эксплуатации, вносятся в нее без выпуска извещения на изменение и утверждаются Заказчиком и Исполнителем.

          - Условием начала опытной эксплуатации является утверждение Заказчиком и Исполнителем Акта ввода в опытную эксплуатацию СЗИ АСЗИ.

          - Опытная эксплуатация проводится силами Заказчика при консультативной поддержке Исполнителя со следующими характеристиками:

консультации должны осуществляться по телефону и электронной почте по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по московскому времени;

срок реагирования на запрос на консультацию должен быть не более 1 (одного) рабочего дня;

при необходимости Исполнитель должен осуществлять выезд на территорию Заказчика для устранения проблем в функционировании СЗИ АСЗИ.

          - На этапе опытной эксплуатации Исполнителем предоставляется следующая документация:

1) Рабочий журнал опытной эксплуатации, с выявленными в период проведения опытной эксплуатации замечаниями, в котором фиксируются:

а) произошедшие сбои и/или отказы, ложные срабатывания компонентов СЗИ АСЗИ;

б) дополнительные настройки компонентов СЗИ АСЗИ, вносимые по итогам отладки конфигурации и анализа регистрируемых событий;

2) Протокол об исправлении ошибок.

          - Опытная эксплуатация должна быть проведена в течение не более 3 (трех) недель с даты проведения предварительных испытаний.

  - Приемочные испытания

          - Приемочные испытания проводятся в соответствии с разработанной Программой и методикой испытаний.

          - По результатам приемочных испытаний Исполнителем предоставляется следующая документация:

1) Протокол приемочных испытаний, который должен содержать:

а) назначение испытаний;

б) состав технических и программных средств, используемых при испытаниях;

в) указания методик, в соответствии с которыми проводились испытания;

г) условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

д) оцениваемые показатели, результаты испытаний и оценка выполнения программы испытаний;

е) обобщенные результаты испытаний;

ж) выводы о результатах испытаний и соответствии созданной системы требованиям данного ТЗ.

2) Акт приемки в промышленную эксплуатацию СЗИ АСЗИ.

          - По результатам приемочных испытаний Исполнителем предоставляется акт приемки в промышленную эксплуатацию СЗИ АСЗИ с протоколом приемочных испытаний, утверждаемый Заказчиком и Исполнителем.

  - Приемочная комиссия

Приемочная комиссия должна состоять из сотрудников Заказчика и Исполнителя.

# Дополнительные условия и ограничения

Перечень исходных данных, необходимых для проведения работ в соответствии с данным ТЗ, а также требования ТЗ могут уточняться и дополняться в ходе проведения конкурсной процедуры, заключения договора и выполнения работ.

  - Требования к Исполнителю работ

          - Исполнитель должен иметь соответствующие лицензии ФСБ России и ФСТЭК России на право проведения вышеуказанных работ по аттестации и поставке сертифицированных программных и аппаратных средств.

          - Исполнитель должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.

          - Исполнитель должен работать на рынке соответствующих ТЗ услуг не менее 3 (трех) лет.

          - Исполнитель при поставке программного обеспечения должен являться авторизированным партнером компаний разработчиков программного обеспечения и иметь от них соответствующие разрешения и лицензии.

          - Исполнитель должен иметь опыт реализации проектов аттестации информационных систем на многофилиальных предприятиях с количеством пользователей не менее 50 за последние 3 (три) года.

          - Наличие в компании Исполнителя системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001-2008).

Все подтверждающие требования документы должны быть приложены Исполнителем к конкурсной документации.

  - Требования к составу поставляемых технических и программных средства защиты информации

          - Для защиты АРМ и серверов Заказчика от несанкционированного доступа Исполнитель должен обеспечить поставку программного обеспечения «Secret Net 6 вариант-К сетевая» (версия 6.5), а также аппаратные средства – серверы управления Secret Net 6 с серверным программным обеспечением для АСЗИ Заказчика.

          - Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы лицензий на право использования Заказчиком поставляемого программного обеспечения.

  - Гарантийные обязательства

          - Результаты работ Исполнителя должны обеспечиваться гарантией и техническим сопровождением на срок не менее 1 (одного) года, в течение которого гарантируется надлежащее качество оказываемых услуг, соответствие их техническим требованиям. Выявленные ошибки программного обеспечения в гарантийный период должны устраняться без дополнительной оплаты.

          - Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических и методических документов ФСТЭК России.

          - Исполнитель гарантирует, что специалисты, выполняющие работы, обладают достаточной квалификацией, опытом и имеют все сертификаты, требуемые производителями для проведения работ с оборудованием и программным обеспечением.