# ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

# документации по запросу предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по изготовлению и установке оконных и дверных блоков в Производственном корпусе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55 (12/538-713, 2459/148)

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

| Санкт-Петербург | « » 2012г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности № 719-07/065-11 от 30.08.2011г. c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые Стороны) заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный Договором срок, выполнить работы (далее - работы) по изготовлению и установке оконных и дверных блоков в Производственном корпусе (далее – Объект) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55 в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работ и уплатить за них обусловленную Договором цену.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 дней от даты подписания Сторонами Договора.

Окончание  -  в течение ____ дней с момента начала работ.

  - ЗАКАЗЧИК в течение 3 дней с даты подписания Договора передает ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК принимает по акту приема-передачи помещения для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Договора.

- ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Цена работ по Договору составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________, том числе НДС, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 5).

  - Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.

  - Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3 срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

- не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;

- назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х дней с момента подписания Договора;

- производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Локальной сметой (Приложение № 5);

- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

- нести ответственность за выполнение на объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;

- обеспечить вывоз мусора с территории объекта;

- в течение 10-ти рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00 выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю);

- до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;

- по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

- соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим.

- информировать ЗАКАЗЧИКА о всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по данному Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.

  - ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА:

- назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;

- обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.

- ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ за 3 дня до начала работ. Пропускной режим в Административный и Производственный корпуса ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства.

- СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22 числа текущего месяца обязан представлять ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ и  оформленные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

  - ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика.

  - В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата по Договору производится без авансового платежа, не позднее 10-ти банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного счета, при наличии счета-фактуры, оформленного согласно статьям 168,169 НК РФ.

  - Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

- ГАРАНТИИ

  - Гарантия качества распространяется на все материалы, работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору.

  - Срок гарантии качества устанавливается _______ - с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).

  - Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.

  - В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими сторонами в равных размерах.

  - ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

  - В случае, расторжения  договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения  ПОДРЯДЧИКОМ  условий договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда  имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Взыскание неустойки является правом, а не обязательством Сторон.

  - Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №4 к Договору).

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.

  - ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.

  - ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.

  - Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

- РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии 20 дней с момента получения.

  - Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения сторонами договорных обязательств.

  - Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.

  - В случае задержки выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА более чем на 30 дней, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением  ПОДРЯДЧИКА за 5 дней до расторжения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных и принятых работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.

  - К Договору  прилагается:

Приложение № 1: Календарный план.

Приложение № 2: Техническое  задание.

Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 4: Условия предоставления сведений о контрагенте.

Приложение № 5: Локальная смета (С-680, С-684).

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: Р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А К/с 3010 1810 2000 0000 0704 БИК 044030704 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: 8 (812) 430-01-34 Факс: 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ___________________ В.Б.Корнильев | ______________________ Ф.И.О. |

# Приложение № 1

# к Договору подряда №_________от ________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Продолжительность (календарных дней) | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С НДС 18% |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2

# к Договору подряда №__________ от _______

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на изготовление и установку оконных и  дверных блоков в Производственном корпусе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

# Расчет объема и перечня работ по изготовлению и установке оконных блоков.

| # № | # Наименование строительных работ | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Демонтаж оконных блоков, размер блока 1,9*2,2м | # - 141шт. |
| # 2. | # Изготовить оконный блок, материал ПВХ, размер 1,9*2,2 (по эскизу № 1) | # - 141шт. |
| # 3. | # Установка оконного блока, 1,9*2,2м | # - 141шт. |
| # 4. | # Откосы окон пластиковые | # - 451,2м2. |
| # 5. | # Подоконник пластиковый, белый, монтаж, 2,0*0,55м | # - 141шт. |
| # 6. | # Водоотлив, металл, полимерным покрытием, 1,9*0,25м | # - 141шт. |
| # 7. | # Вывоз мусора | # - 28,3т. |

# Изготовить оконный блок ПВХ, размер 1900*2200мм эскиз №1.

# Количество оконных блоков для заказа 141 штука.

# Окно ПВХ с тремя глухими частями

# Двухкамерный, площадь 4,18м2

# Цвет снаружи темный дуб, внутри белый

# Откос пластик белый, площадь 3,2м2

# Подоконник ПВХ, белый размер 2000*550мм

# Водоотлив, цвет коричневый размер 1900*250мм

# Изготовление и установка дверных блоков из алюминия в вестибюль.

| 1. | Демонтаж деревянных дверных блоков в кирпичной стене облицованной плитами доломита. | - 5шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Снять облицовку с откосов дверных проемов из плит доломита. | - 9м2. |
| 3. | Установить дверные блоки из алюминия в проемы | - 5шт. |
| 4. | Выполнить облицовку откосов дверных проемов панелями из алюминия, окрашенных в цвет дверей. | - 9м2. |
| 5. | Остекление дверей однокамерными стеклопакетами. |  |
| 6. | До начала облицовки откосов алюминиевыми панелями, выполнить штукатурку откосов | - 9м2. |
| 7. | Эскизы дверных блоков № 19 и № 20 прилагаются. |  |

Приложение № 3

к Договору подряда №______ от___________

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права ЗАКАЗЧИКА:

- осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

- проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;

- совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;

- информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

# Права ПОДРЯДЧИКА:

- участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности ПОДРЯДЧИКА:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ______________________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к Договору подряда №______ от___________

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

- Подрядчик предоставляет Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ПодрядчикОМ ___.___.2012 г. на электронный адрес ЗаказчикА email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

- Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Подрядчиком, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Подрядчика Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Подрядчик и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| _________________ В.Б. Корнильев |  | ___________________ |

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Форма предоставления сведений Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов.

| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Руководитель Подрядчика______________________________

МП

Приложение № 5

к Договору подряда №___________ от _______ 20___ г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт помещений в производственном корпусе. Замена оконных блоков, Корпус 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 4454,424 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 574,781 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 4153,14 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на апрель 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (118625 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (67786 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 5,894 | 2068,92 1864,66 | 204,26 100,77 | 12194 | 10990 | 1204 594 | 188,54 | 1111,25 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (878 руб.): 100% от ФОТ СП (527 руб.): 60% от ФОТ | 28,3 | 3,51 | 3,51 2,11 | 99 |  | 99 60 |  |  |
| 3 | СЦП1-2-27 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР (890 руб.): 100% от ФОТ СП (534 руб.): 60% от ФОТ | 28,3 | 4,29 | 4,29 2,57 | 121 |  | 121 73 |  |  |
| 4 | СЦП2-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1 (1 т) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 28,3 | 44,54 | 44,54 | 1260 |  | 1260 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 13674 | 10990 | 2684 727 |  | 1111,25 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 155186 | 133979 | 21207 9009 |  | 1111,25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 120393 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 68847 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 12194 | 10990 | 1204 594 |  | 1111,25 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 143422 | 133979 | 9443 7241 |  | 1111,25 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 141 220) |  |  |  |  |  | 118625 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 141 220) |  |  |  |  |  | 67786 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 329833 |  |  |  | 1111,25 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 99 |  | 99 60 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 119 |  | 119 72 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 933 |  | 933 878 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 878) |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 878) |  |  |  |  |  | 527 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2338 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  | 121 |  | 121 73 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 949 |  | 949 890 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 890) |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 890) |  |  |  |  |  | 534 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2373 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 1260 |  | 1260 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 9882 |  | 9882 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 344426 |  |  |  | 1111,25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 21207 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 142988 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 120393 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 68847 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 344426 |  |  |  | 1111,25 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-01-034-06 | Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (93074 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44469 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 5,894 | 9995,36 1079,83 | 583,58 119,39 | 58913 | 6365 | 3440 704 | 93,9 | 553,45 |
| 6 | СЦМ-101-9219-042 ССЦ-04/2012, стр.238 применительно | Блоки оконные двухкамерные (м2) Материалы в текущих ценах | 589,4 | 3207,74 |  | 1890642 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-033-06 | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2 м (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (10105 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4828 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 5,894 | 460,21 127,55 | 11,21 2,74 | 2712 | 752 | 66 16 | 11,63 | 68,55 |
| 8 | СЦМ-101-9468-006 ССЦ-04/2012 стр.238 | Доски подоконные из ПВХ шириной 600 мм (м) Материалы в текущих ценах | 282 | 440,33 |  | 124173 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (113971 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52712 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4,512 | 3214,99 2149,88 | 45,74 8,49 | 14506 | 9700 | 206 38 | 191,44 | 863,78 |
| 10 | СЦМ-101-1493-017 ССЦ-04/2012, стр.82, применительно | Панели декоративные из ПВХ , белые (1 м2) Материалы в текущих ценах | 474 | 143,82 |  | 68171 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-01-070-01 применительно | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проема) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (139748 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64633 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 589,4 | 22,75 20,26 | 0,25 | 13409 | 11941 | 147 | 1,78 | 1049,13 |
| 12 | СЦМ-201-9463-005 ССЦ-04/2012, стр.238 | Отливы толщ. 0,55 мм из оцинкованной стали (м2) Материалы в текущих ценах | 67 | 503,5 |  | 33735 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 2206261 | 28758 | 3859 758 |  | 2534,91 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 2906969 | 420699 | 36321 11094 |  | 3041,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 356899 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 166642 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 7 |  |  |  |  |  | 61625 | 7117 | 3506 720 |  | 622 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 63749 | 8540 | 4207 864 |  | 746,4 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 435673 | 104111 | 32996 10533 |  | 746,4 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114 644) |  |  |  |  |  | 103180 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114 644) |  |  |  |  |  | 49297 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 588150 |  |  |  | 746,4 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 8, 10, 12 |  |  |  |  |  | 2116721 |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9, 11 |  |  |  |  |  | 27915 | 21641 | 353 38 |  | 1912,91 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 32314 | 25969 | 424 46 |  | 2295,49 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 354575 | 316588 | 3325 561 |  | 2295,49 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 317 149) |  |  |  |  |  | 253719 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 317 149) |  |  |  |  |  | 117345 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 725639 |  |  |  | 2295,49 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3430510 |  |  |  | 3041,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 2449949 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 36321 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 431793 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 356899 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 166642 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 3430510 |  |  |  | 3041,89 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 2219935 | 39748 | 6543 1485 |  | 3646,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 3062155 | 554678 | 57528 20103 |  | 4153,14 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 477292 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 235489 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 12194 | 10990 | 1204 594 |  | 1111,25 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 143422 | 133979 | 9443 7241 |  | 1111,25 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 141 220) |  |  |  |  |  | 118625 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 141 220) |  |  |  |  |  | 67786 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 329833 |  |  |  | 1111,25 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 99 |  | 99 60 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 119 |  | 119 72 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 933 |  | 933 878 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 878) |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 878) |  |  |  |  |  | 527 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2338 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  | 121 |  | 121 73 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 949 |  | 949 890 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 890) |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 890) |  |  |  |  |  | 534 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2373 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 1260 |  | 1260 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 9882 |  | 9882 |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 7 |  |  |  |  |  | 61625 | 7117 | 3506 720 |  | 622 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 63749 | 8540 | 4207 864 |  | 746,4 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 435673 | 104111 | 32996 10533 |  | 746,4 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114 644) |  |  |  |  |  | 103180 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114 644) |  |  |  |  |  | 49297 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 588150 |  |  |  | 746,4 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 8, 10, 12 |  |  |  |  |  | 2116721 |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9, 11 |  |  |  |  |  | 27915 | 21641 | 353 38 |  | 1912,91 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 32314 | 25969 | 424 46 |  | 2295,49 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на апрель 2012г.(ЦиСН 04-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,854" |  |  |  |  |  | 354575 | 316588 | 3325 561 |  | 2295,49 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 317 149) |  |  |  |  |  | 253719 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 317 149) |  |  |  |  |  | 117345 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 725639 |  |  |  | 2295,49 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3774936 |  |  |  | 4153,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 2449949 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 57528 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 574781 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 477292 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 235489 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 679488 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 4454424 |  |  |  | 4153,14 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дверных блоков из алюминия в вестибюле производственного корпуса., Корпус 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 253,785 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 29,905 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 212,72 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на май 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1854 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1059 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,161 | 1231,93 1027,67 | 204,26 100,77 | 198 | 165 | 33 16 | 103,91 | 16,73 |
| 2 | ТЕРр63-01-007-3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: известковых (100 м2) Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (3812 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (2346 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 | 5617,06 5254,08 | 362,98 89,76 | 506 | 473 | 33 8 | 547,3 | 49,26 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (61 руб.): 100% от ФОТ СП (37 руб.): 60% от ФОТ | 2,1 | 3,51 | 3,51 2,11 | 7 |  | 7 4 |  |  |
| 4 | СЦП1-2-27 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР (61 руб.): 100% от ФОТ СП (37 руб.): 60% от ФОТ | 2,1 | 4,29 | 4,29 2,57 | 9 |  | 9 5 |  |  |
| 5 | СЦП2-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1 (1 т) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2,1 | 44,54 | 44,54 | 94 |  | 94 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 814 | 638 | 176 33 |  | 65,99 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 9167 | 7778 | 1389 415 |  | 65,99 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5788 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3479 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 198 | 165 | 33 16 |  | 16,73 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 2271 | 2012 | 259 195 |  | 16,73 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 207) |  |  |  |  |  | 1854 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 207) |  |  |  |  |  | 1059 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 5184 |  |  |  | 16,73 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 506 | 473 | 33 8 |  | 49,26 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 6025 | 5766 | 259 98 |  | 49,26 |
| Накладные расходы 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 5 864) |  |  |  |  |  | 3812 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 864) |  |  |  |  |  | 2346 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 12183 |  |  |  | 49,26 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 4 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 5 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 63 |  | 63 61 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 61) |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 61) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 5 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 71 |  | 71 61 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 61) |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 61) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 737 |  | 737 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 18434 |  |  |  | 65,99 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1389 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 8193 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 5788 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3479 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 18434 |  |  |  | 65,99 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР09-04-014-02 применительно | Установка алюминиевых дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 (1 м2 проема) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Строительные металлические конструкции: НР (9514 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7998 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 16,1 | 101,53 55,71 | 21,61 2,88 | 1635 | 897 | 348 46 | 4,74 | 76,31 |
| 7 | СЧЕТ от 18 июня 2012. Цена производителя. | Алюминиевый дверной блок двустворный, с остеклением однокамерным стеклопакетом с замком, ручкой и доводчиком (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=31411,50/1,18 Материалы в текущих ценах | 3 | 26619,92 |  | 79860 |  |  |  |  |
| 8 | СЧЕТ от 18 июня 2012. Цена производителя. | Алюминиевый дверной блок двустворный, с остеклением однокамерным стеклопакетом с замком, ручкой без доводчика (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(31411,50-1887)/1,18 Материалы в текущих ценах | 1 | 25020,76 |  | 25021 |  |  |  |  |
| Цена: (31411,50-1887)/1,18=25020,76 руб/шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЧЕТ от 18 июня 2012. Цена производителя. | Алюминиевый дверной блок с фрамугой двустворный, с остеклением однокамерным стеклопакетом с замком, ручкой и доводчиком (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=34355/1,18 Материалы в текущих ценах | 1 | 29114,41 |  | 29114 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР15-01-050-04 применительно | Облицовка оконных и дверных откосов заделками на клее (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (2272 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1051 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,09 | 3214,99 2149,88 | 45,74 8,49 | 289 | 193 | 4 1 | 191,44 | 17,23 |
| 11 | СЧЕТ от 18 июня 2012. Цена производителя. | Стоимость заделок для облицовки откосов 150х2800 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=336,05/1,18 Материалы в текущих ценах | 20 | 284,79 |  | 5696 |  |  |  |  |
| 12 | СЧЕТ от 18 июня 2012. Цена производителя. | Стоимость заделок для облицовки откосов 150х1500 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=180/1,18 Материалы в текущих ценах | 10 | 152,54 |  | 1525 |  |  |  |  |
| 13 | СЧЕТ от 18 июня 2012. Цена производителя. | Стоимость доставки дверных блоков и заделок с подъемом к месту монтажа (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(1050+70)/1,18 Материалы в текущих ценах | 1 | 949,15 |  | 949 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр61-01-007-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (3406 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2033 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 | 6550,16 4622,39 | 30,61 15,10 | 590 | 416 | 3 1 | 383,06 | 34,48 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 144679 | 1506 | 355 48 |  | 128,02 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 170364 | 21017 | 3341 695 |  | 146,73 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 15192 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 11082 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 1635 | 897 | 348 46 |  | 76,31 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 1884 | 1076 | 418 55 |  | 91,57 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 18690 | 13118 | 3278 671 |  | 91,57 |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 789) |  |  |  |  |  | 9514 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 789) |  |  |  |  |  | 7998 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 36202 |  |  |  | 91,57 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-9, 11-13 |  |  |  |  |  | 142165 |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 |  |  |  |  |  | 289 | 193 | 4 1 |  | 17,23 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 329 | 232 | 5 1 |  | 20,68 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 3408 | 2828 | 39 12 |  | 20,68 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 840) |  |  |  |  |  | 2272 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 840) |  |  |  |  |  | 1051 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 6731 |  |  |  | 20,68 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14 |  |  |  |  |  | 590 | 416 | 3 1 |  | 34,48 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 6101 | 5071 | 24 12 |  | 34,48 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 5 083) |  |  |  |  |  | 3406 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 083) |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 11540 |  |  |  | 34,48 |
| Итого |  |  |  |  |  | 196638 |  |  |  | 146,73 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 146006 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 3341 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 21712 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 15192 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 11082 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 196638 |  |  |  | 146,73 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 145493 | 2144 | 531 81 |  | 194,01 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 179531 | 28795 | 4730 1110 |  | 212,72 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 20980 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 14561 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 198 | 165 | 33 16 |  | 16,73 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 2271 | 2012 | 259 195 |  | 16,73 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 207) |  |  |  |  |  | 1854 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 207) |  |  |  |  |  | 1059 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 5184 |  |  |  | 16,73 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 506 | 473 | 33 8 |  | 49,26 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 6025 | 5766 | 259 98 |  | 49,26 |
| Накладные расходы 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 5 864) |  |  |  |  |  | 3812 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 864) |  |  |  |  |  | 2346 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 12183 |  |  |  | 49,26 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 4 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 5 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 63 |  | 63 61 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 61) |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 61) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 5 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 71 |  | 71 61 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 61) |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 61) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 737 |  | 737 |  |  |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 1635 | 897 | 348 46 |  | 76,31 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 1884 | 1076 | 418 55 |  | 91,57 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 18690 | 13118 | 3278 671 |  | 91,57 |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 789) |  |  |  |  |  | 9514 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 789) |  |  |  |  |  | 7998 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 36202 |  |  |  | 91,57 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-9, 11-13 |  |  |  |  |  | 142165 |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 |  |  |  |  |  | 289 | 193 | 4 1 |  | 17,23 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 329 | 232 | 5 1 |  | 20,68 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 3408 | 2828 | 39 12 |  | 20,68 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 840) |  |  |  |  |  | 2272 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 840) |  |  |  |  |  | 1051 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 6731 |  |  |  | 20,68 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14 |  |  |  |  |  | 590 | 416 | 3 1 |  | 34,48 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2012г.(ЦиСН 05-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,881" |  |  |  |  |  | 6101 | 5071 | 24 12 |  | 34,48 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 5 083) |  |  |  |  |  | 3406 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 083) |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 11540 |  |  |  | 34,48 |
| Итого |  |  |  |  |  | 215072 |  |  |  | 212,72 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 146006 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 4730 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 29905 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 20980 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 14561 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 38713 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 253785 |  |  |  | 212,72 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________