ДОГОВОР № _________
на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

г. Санкт-Петербург





___________________ 2012г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора НТЦ «Синтез» Белякова Валерия Аркадьевича, действующего на основании доверенности № 27/112 от 30.12.2011г., с одной стороны, и __________________________________________

(полное (сокращенное) наименование организации в соответствии с Уставом)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________
(дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам _______________(вид процедуры закупки) Протокол №___________ от _______ 2012г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить, обусловленную Техническим заданием,  (далее по тексту договора – ТЗ)  научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (далее по тексту договора – НИОКР) по теме: «Отработка технологии,  механические и термоэлектрические исследования элементов изделий из стеклокерамического материала СМ-310» и сдать ее результат Заказчику в предусмотренный настоящим Договором срок.

1.2. Заказчик обязуется принять результаты выполненной Исполнителем НИОКР и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Общий срок выполнения НИОКР по настоящему Договору:

начало — дата вступления договора в силу;
окончание — 10 ноября 2012 года.

1.4. Содержание, стоимость и сроки выполнения НИОКР, а также результаты  указаны в Календарном плане (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Научные, технические, экономические и другие требования к НИОКР, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, определены Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Стоимость и порядок расчетов.

2.1. Цена НИОКР по настоящему Договору составляет ____________________ рублей (сумма указывается цифрами и прописью), без НДС в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом соглашения о договорной цене, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 4).

НИОКР, выполняемый по настоящему Договору, НДС не облагаются на основании подпункта 16.1 пункта 3 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. (выполнение организациями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новых продукции и технологий, если в состав научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ включаются следующие виды деятельности: разработка конструкции инженерного объекта или технической системы). 
2.2. Оплата НИОКР производится без авансового платежа.

2.3. Оплата НИОКР производится Заказчиком в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора:

Выполненная НИОКР оплачивается Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней после подписания акта сдачи-приемки работ при предоставлении оригиналов счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом и при условии получения денежных средств  от Генерального заказчика.
2.4. Дата оплаты – дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 (двенадцати) месяцев по его истечении Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления отчета о целевом использовании полученных по настоящему Договору денежных средств.

2.6. Исполнитель обязуется в течение 7 (семи) дней с даты получения соответствующего письменного запроса Заказчика предоставить последнему письменный отчет о целевом использовании полученных по настоящему Договору денежных средств (выплата заработной платы, закупка материалов (комплектующих), оплата работ (услуг) субподрядчиков, оплата командировочных расходов), с обязательным приложением к нему копий подтверждающих первичных бухгалтерских документов. 
3. Порядок приемки и сдачи НИОКР.

3.1. При завершении НИОКР Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии) – по факсу (812) 464-46-23  акт сдачи-приемки работ  и документы, указанные в графе «Результаты НИОКР» Календарного плана. К сопроводительному письму Исполнитель прилагает перечень направляемых документов с указанием количества их экземпляров и листов.

3.2. Заказчик обязан ознакомиться с результатами НИОКР в течение 10 (десяти) дней с даты их получения, подписать акт сдачи-приемки работ и заверить его печатью. В случае отказа от приемки НИОКР Заказчик в тот же срок должен направить Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии – по факсу (___) №___________) мотивированный отказ от приемки НИОКР с указанием их недостатков.

3.3. В течение 3 (трех) дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчик направляет Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригинал подписанного акта сдачи-приемки работ и копию - по факсу (___) №__________)
3.4. В течение 2 (двух) дней после получения по факсу от Заказчика копии подписанного акта Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригиналы счета и счета-фактуры и копии - по факсу (812) 464-46-23.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки НИОКР Стороны составляют двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае уклонения Исполнителя от подписания указанного рекламационного акта или не согласования его условий в разумный срок, устанавливается максимальный срок на устранение выявленных Заказчиком недостатков - 20 (двадцать) дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в указанные выше сроки и повторно предъявить результаты НИОКР к сдаче-приемке. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) дней после полного устранения Исполнителем всех выявленных недостатков. В случае, если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя. 

3.6. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика досрочно сдать выполненную НИОКР, а Заказчик вправе оплатить ее досрочно.

3.7. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению настоящего Договора субподрядчиков. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения договорных обязательств субподрядчиками.
4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае нарушения Заказчиком срока окончательной оплаты выполненной НИОКР (п. 2.3. настоящего Договора) Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик несет ответственность в соответствии настоящим пунктом в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ более чем на 20 ( двадцать ) дней с даты получения им денежных средств от Генерального заказчика на эти цели.
4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения НИОКР (п. 1.3. настоящего Договора) и/или сроков устранения выявленных Заказчиком недостатков (п. 3.5. настоящего Договора) Исполнитель по требованию Заказчика выплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных в срок НИОКР за каждый факт нарушения, а также пени в размере 0,03% от стоимости невыполненной в срок НИОКР за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня просрочки.
4.3. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения НИОКР (п. 1.3. настоящего Договора) более чем на 10 (десять) дней либо не устранения выявленных Заказчиком недостатков в сроки, установленные п. 3.5. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться, полностью или частично, от исполнения настоящего Договора, письменно (факсом) уведомив об этом Исполнителя, при этом настоящий  Договор считается расторгнутым, а Исполнитель обязуется не позднее 7 (семи) дней с даты получения такого уведомления, уплатить начисленные пени и штрафы, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика.

4.4. В случае не предоставления Исполнителем в установленные настоящим Договором сроки отчета о целевом использовании полученных по настоящему Договору денежных средств и/или за их нецелевое использование Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости настоящего Договора, при этом Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в порядке, сроки и с последствиями, указанными в п. 4.3. настоящего Договора.

4.5. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, односторонний отказ от его исполнения вступает в силу с даты, указанной в соответствующем письме (факсе) Заказчика.

4.6. Уплата штрафов и пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением настоящего Договора.
4.7. В случае, расторжения настоящего Договора по решению суда 
в связи с существенным нарушением Исполнителем условий настоящего Договора, либо не предоставления Исполнителем обеспечения исполнения настоящего договора (в случае, если настоящим Договором допускается предоставление такого обеспечения после его заключения) информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков, если иное не установлено законодательством РФ.      

5. Форс-мажор.

5.1. Обе Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (а именно: пожар, наводнение, стихийные бедствия, война и другие неуправляемые обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон). Срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

5.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с даты наступления и прекращения таких обстоятельств сообщить о характере непреодолимой силы и её влиянии на исполнение настоящего Договора и предъявить акт о происхождении этих обстоятельств, выданный соответствующим компетентным органом РФ.

5.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 (девяноста) дней и не проявляют признаков скорейшего прекращения, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения или требования каких-либо финансовых санкций.



6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

 FORMTEXT 

6.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

7. Собственность

7.1. Право собственности на материальные результаты НИОКР по настоящему Договору  возникает у Заказчика в день подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком.
7.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения НИОКР по настоящему договору, принадлежат Заказчику, который вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.
7.3. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при выполнении НИР по настоящему Договору и полученные Исполнителем до заключения настоящего Договора или независимо от него (без участия Заказчика), остаются у Исполнителя, и могут быть переданы Заказчику или третьи лицам по просьбе Заказчика на основании отдельного договора.

Исполнитель обязан письменно согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю.
8. Срок действия Договора

8.1. Права и обязанности Сторон по настоящему договору возникают при условии заключения ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» договора 
№ 136-Синтез/12 от «___»_________2012г. с ОАО «ОКБМ Африкантов» (Генеральный заказчик), о чем Заказчик уведомляет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу после его согласования в соответствии с нормативно-правовыми актами Госкорпорации «Росатом» подписания Сторонами и действует до даты исполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств. 
9. Дополнительные условия.
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Срок досудебного урегулирования – 30 дней.  
9.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению  в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении "Центр третейского регулирования и правовой экспертизы" в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным;
9.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы после его передачи несет Заказчик

9.5. Стороны признают, что настоящий Договор, а также сообщения, уведомления и иные документы, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, направляемые посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, если позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, а также его содержание и необходимые реквизиты. При этом каждая из Сторон обязуется направлять в адрес другой Стороны оригиналы таких документов в срок не позднее 3 (трех) дней с даты их направления по факсу.

9.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, за исключением своих законных правопреемников и случаев, предусмотренных законом, без письменного согласия на это другой Стороны.

9.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.9. Дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, при условии их подписания обеими Сторонами.
9.10. При предоставлении допуска сотрудников Исполнителя на режимную территорию Заказчика, а также при нахождении данных сотрудников на режимной территории Стороны руководствуются требованиями Приложения № 3  к настоящему Договору.
9.11. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках открытого запроса предложений, являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику, соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик, подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. 

9.12. Список приложений к настоящему Договору:
1. Календарный план (Приложение № 2);
2. Техническое задание (Приложение № 1);
3. Порядок допуска сотрудников Исполнителя на территорию Заказчика (Приложение № 3);
4. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 4);

10. Реквизиты Сторон

	Исполнитель
Почтовый и юридический адрес: 

ИНН

КПП

ОКПО

Банковские реквизиты:

Телефон

Факс
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

Почтовый и юридический адреса:

196641, Санкт-Петербург, 

п. Металлострой, дорога на

Металлострой, дом 3.

ИНН 7817022928

КПП 781701001

ОГРН 1027808753796

ОКПО 08626377

Банковские реквизиты:

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

Расчетный счет

№ 40502810936000000258

кор/сч. № 30101810200000000704

БИК 044030704

Телефон  (812) 464-58-63

Факс (812) 464-33-88



	(Должность)

___________________/Ф.И.О./
«
М.П. 
	Заместитель генерального директора-
директор НТЦ «Синтез»
______________ В.А.Беляков 
«
М.П.


	Заместитель генерального директора по экономике и финансам  _________________________



	Юридический отдел                                                                           _________________________



	Главный бухгалтер                                                                             _________________________

	

	Заместитель генерального директора по качеству                          _________________________



	Начальник договорного отдела                                                        _________________________



	Ведущий специалист по теме                                                          _________________________



	Ведущий экономист экономического управления                        _________________________


Приложение № 2
к договору № ____________________ 

от "___"_______ 20__г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
по теме: «Отработка технологии,  механические и термоэлектрические исследования элементов изделий из стеклокерамического материала СМ-310»
	№

этапа
	Наименование работ 
	Сроки выполнения
	Результаты работ
	Цена

этапа,

рублей

	    1
	Отработка технологии, механические и термоэлектрические исследования элементов изделий из стеклокерамического материала СМ-310.


	Дата вступления в силу Договора

-

10.11.2012


	Технический отчет по результатам НИОКР.

Передача Заказчику эксперименталь-ных  образцов и деталей:
4А977473 СБ не менее 2 шт.;
130912-01 не менее 6 шт.;
140912-01, 140912-02, 140912-03 не менее 2 шт. каждого наименования;
Пластин металлических с электроизоляционным покрытием после тепловых испытаний – не менее 6 шт. 
	

	Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом.


	Исполнитель 

(Наименование)
(Должность)

___________________/Ф.И.О./
«
М.П. 
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

Заместитель генерального директора-

директор НТЦ «Синтез»

___________________ В.А.Беляков 

«
М.П.


Приложение № 1
К договору  №______________

                                                                                                                «___»_______2012г.

СОГЛАСОВАНО                                     УТВЕРЖДАЮ

(наименование организации)               ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

 (Должность)                                          Заместитель генерального директора-

                                                                 директор  НТЦ «Синтез» 

_______________ (Ф.И.О.)                  _________________Беляков В.А.

«___»_________2012г.                         «___»__________2012г.

Техническое задание
на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 
по теме: «Отработка технологии,  механические и термоэлектрические исследования элементов изделий из стеклокерамического
материала СМ-310»
№ ведомственной регистрации – 1088-12

Санкт-Петербург

2012


1 Наименование работы и основание для выполнения


1.1 Тема работы: «Отработка технологии,  механические и термоэлектрические исследования элементов изделий из стеклокерамического материала СМ-310».


1.2 Основанием для проведения НИОКР является договор на ОКР «Разработка технических проектов (этап 02) электромагнитного насоса (ЭМН) и электромагнитного насоса - дросселя (ЭМНД) для встроенной ХФЛ с обоснованием выбора материалов» между ОАО «ОКБМ Африкантов» и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

2 Заказчик и Исполнитель работы:


2.1 Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»).


2.2 Исполнитель 


3 Цель работы

3.1 Целью настоящей работы является организация и проведение комплекса работ, направленных на отработку технологии, механические и термоэлектрические исследования элементов изделий из стеклокристаллического материала СМ-310 и обеспечивающих выполнение настоящего технического задания (ТЗ), включая:


–   подготовку и выпуск технической документации для проведения длительных тепловых и терморадиационных испытаний (ТТИ) устройств, деталей и образцов электроизоляционных из материала стеклокристаллического марки СМ310 - ВШКЛ 500607.003 ТУ;


–   изготовление, передачу на экспериментальные исследования узлов, деталей 
-    проведение исследования влияния длительного теплового воздействия на образцы материалов;

-   подготовка и выпуск технического отчета  


4 Требования к выполнению работы

4.1 Работа должна проводиться в соответствии с ОСТ 95.18-2002.


4.2 При проведении работы Исполнитель должен проводить патентные исследования, а также обеспечивать патентную чистоту осуществляемых им НИОКР.
4.3.Сроки, основное содержание и порядок выполнения НИОКР
Начало работ – дата вступления договора в силу;

Окончание – 10 ноября 2012г.;

· Патентные исследования;
· Разработка технической документации, необходимой для проведения всего комплекса работ, включая изготовление устройства и деталей  по прилагаемым  к настоящему ТЗ эскизам; подготовка к испытаниям электроизоляционных покрытий на металлических пластинах с размерами 3 ( 100(100 мм; изготовление для экспериментальных исследований устройств, образцов и деталей;
· Длительные тепловые испытания; 

· Испытания образцов после тепловых испытаний;

· Подготовка и выпуск технического отчета

· Передача Заказчику образцов и технического отчета. 

· Количество передаваемых Заказчику экспериментальных образцов и деталей определяется условиями договора.

5 Технические требования

5.1 Температура ТТИ – 450ºС.


5.2 Среда, окружающая устройства, детали и образцы электроизоляционные при 

ТТИ– воздух. 


5.3 Ионизирующее излучение – γ-излучение 1010 рад.


5.4 Флюенс нейтронов с энергией более 0,1 МэВ



1018 см-2

5.4 Длительность ТТИ –  не менее 1500 часов.

5.5 Контролируемые параметры при ТТИ для образцов электроизоляционных: предел прочности, сопротивление на изгиб, относительное удлинение, сопротивление изоляции, электрическая прочность в начале и через каждые 500 часов испытаний при комнатной и температуре 450(С. В каждой временной точке испытаний должно быть получено не менее 15 значений.

5.6 Конструкция, размеры и количество устройств, деталей и образцов для механических испытаний определяет Исполнитель и согласует с Заказчиком.

Примечания:

1. Терморадиационные испытания проводятся Специализированной организацией, предположительно Открытым акционерным обществом «Государственный научный центр – «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ – НИИАР).

2. Испытания пластин металлических с электроизоляционным покрытием проводится следующим порядком:


первый этап – не менее 750 часов с остановкой теплового старения для двух очередных пластин через каждые  250 час, и дальнейшими электрическими испытаниямим при температуре 450(С только на одной пластине, вторая остается как образец свидетель;


второй этап – до окончания срока действия договора, с извлечением каждой очередной пластины через каждые 1000 часов и проведением электрических испытаний при 450(С;


прошедшие испытания пластины передаются Заказчику.


6 Требования к технической документации, передаваемой по окончании работы
6.1 Технический отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32, содержать информацию, соответствующую пп. 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.5 настояшего ТЗ и передан Заказчику в твердой копии и электронном виде (текстовый редактор Microsoft Word).
7. Место внедрения и способ применения выполненной работы
7.1 Результаты выполненной по договору работы используются при изготовлении макетов обмоток электромагнитных насосов (ЭМН) и электромагнитных насосов-дросселей (ЭМНД), предназначенных для терморадиационных испытаний в обоснование выбора материалов ЭМН и ЭМНД. 

8 Особые условия

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться с утверждением в установленном порядке. Тема несекретная. Специальных требований по обеспечению государственной тайны не предъявляется.

	От Исполнителя
	От Заказчика

	____________ 

«___»__________2012 г.
	__________ Д.М.Обухов

«___»__________2012 г.

_________ П.Ю. Чайка

«___»__________2012 г.

__________ И.В. Витковский

   «___»__________2012 г.

__________ В.Э.Кобер

«___»__________2012 г.




Приложение № 3

к договору № ______________
от "___"_______ 20__г.
ПОРЯДОК ДОПУСКА СОТРУДНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАКАЗЧИКА
 1. Заказчик имеет право на инициирование проведения проверочных мероприятий в отношении направляемых на его территорию работников Исполнителя. Исполнитель при подписании настоящего Договора предоставляет Заказчику список своих работников, направляемых на территорию Заказчика  и письменное согласие указанных работников на проведение компетентными органами по инициативе Заказчика в отношении них проверочных мероприятий в объеме и порядке, установленном в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995г.

2. В случае непредставления Исполнителем такого списка либо отсутствия письменного согласия указанных работников на проведение компетентными органами в отношении них указанных проверочных мероприятий, либо выявления компетентными органами в ходе проверочных мероприятий в отношении работников Исполнителя следующих обстоятельств:

- отсутствие сведений о постоянной регистрации на территории РФ;

- наличие неснятой или непогашенной судимости;

- состояние на учете в нарко-, психо-, кожно-венерологических диспансерах,

либо нарушения работниками Исполнителя режимных требований, действующих на территории Заказчика, установленных его локальными нормативными актами и доведенных до сведения указанных работников при первоначальном инструктаже, Заказчик имеет право не допускать указанных работников на свою территорию (а находящихся на ней - лишать права пребывания на территории предприятия Заказчика).

3. Вся ответственность за нарушение договорных обязательств в указанных выше случаях лежит на Исполнителе.

	Исполнитель

(Наименование)

(Должность)

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

Заместитель генерального директора-

директор НТЦ «Синтез»

______________________ В.А. Беляков

«___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 4

к договору №_____________

от «___»________2012г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

по теме: «Отработка технологии, механические и термоэлектрические исследования элементов изделий из стеклокерамического материала СМ-310».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – заместитель генерального директора – директор НТЦ «Синтез» Беляков Валерий Аркадьевич и от лица Исполнителя____________________________________________________(Должность, фамилия, имя, отчество), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в сумме___________________(Сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	Исполнитель

(Наименование)

(Должность)

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

Заместитель генерального директора-

директор НТЦ «Синтез»

______________________ В.А. Беляков

«___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 1

к протоколу согласования цены

по договору № ______________

от «___»__________2012г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на выполнение научно-исследовательской опытно-конструкторской работы

по теме: «Отработка технологии, механические и термоэлектрические исследования элементов изделий из стеклокерамического материала 

СМ-310».

	№№ пп
	Предметные статьи расходов
	Сумма 

(в руб.)

	1
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.**
	- материалы
	

	1.2.**
	- специальное оборудование 
	

	1.3.**
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.**
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.**
	- командировки
	

	2.**
	Накладные расходы, в т.ч.:
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП с отчислениями
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.**
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль 
	

	7.
	Цена продукции
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	

	9.
	Общая стоимость договора
	


	         Руководитель организации____________________________  (Ф.И.О) 

          Главный бухгалтер             ___________________________ (Ф.И.О.)
	


� Статьи расходов в структуре цены могут изменяться. К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по статьям, которые отмечены - **
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