Приложение № 4

к Договору  № 100-10-05/__________

от «__»________2012 г.

Календарный план работ

«создание геологических баз данных (БД) месторождений

Стрельцовского рудного поля в пределах эксплуатационных блоков»

| Наименование работ по договору основных этапов и их выполнения | Сроки выполнения Начало/ Окончание | Стоимость этапа, руб. | В т.ч. НДС, 18%, руб. | Наименование результата работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 1. Сканирование недостающих и обновленных графических материалов. 2. Привязка горных выработок и буровых скважин (ЭРР) и ввод в БД гамма-опробования. 3. Построение контуров рудных тел на планах и разрезах по отработанным слоям и подэтажей. | C момента заключения договора – 30.11.2012 |  |  | Промежуточный отчет. 1. БД в электронном виде. 2. Графические приложения в формате *.dwg (dxf) отработанных слоев с положением рудных интервалов на разрезах и планах. |
| Этап 2 1. Сканирование недостающих и обновленных графических материалов. 2. Привязка горных выработок и буровых скважин (ЭРР) и ввод в БД гамма-опробования. 3. Построение контуров рудных тел на планах и разрезах по отработанным слоям и подэтажей. 4. Пополнение и корректировка БД по эксплуатационным и геологоразведочным работ по эксплуатируемым и вновь вводимым блокам за период создания БД. 5. Составление окончательного отчета | 30.11.2012-30.06.2013 |  |  | Составление итогового отчета. 1. БД в электронном виде. 3. Графические приложения в формате *.dwg (dxf) отработанных слоев с положением рудных интервалов на разрезах и планах. |
| Всего |  |  |  | Итоговый отчет |

| От ПОДРЯДЧИКА: ___________________ /_________/ |  | От ЗАКАЗЧИКА: Генеральный директор ОАО «ППГХО» __________________ /В.С. Святецкий/ |
| --- | --- | --- |