Утверждаю

Начальник цеха 30

____________ С.В. Миронов

«19» __04_ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12-30/12130-ВК

на оказание услуг

- Вид и цели оказания услуг Услуги по плановому ремонту (деповскому) багажных вагонов (4 единицы) собственности Заказчика, модели 61-524

- Наличие проектной документации Не требуется

- Перечень и объемы выполнения работ и оказания услуг 3.1 Выполнить деповской ремонт вагонов (c окраской кузова) в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию и текущему ремонту № 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД. 3.2 Произвести замену колесных пар (4 шт.), собственности исполнителя, на багажном вагоне №02252823.

- Место оказания услуг Ремонтная база (Депо) Исполнителя

- Сроки (периоды) оказания услуг 3 вагона – июнь; 1 вагон – август 2013 г.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Подача-уборка вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути депо Исполнителя

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ Деповской ремонт багажных вагонов выполнить в соответствии с Руководством по деповскому ремонту № 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД и технологического процесса, «Инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар» ЦВ-3429 и другой нормативной документацией МПС и ОАО «РЖД».

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ В соответствии с Руководством по деповскому ремонту №055 ПКБ ЦЛ-2010 РД.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ 9.1 Исполнитель обязан уведомить Заказчика о времени готовности вагона для выпуска из ремонта. 9.2 Сдача выполненных работ Исполнителем и их приёмка Заказчиком производится путём оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ с обязательным приложением следующих документов: уведомления о приёмке вагонов из ремонта формы ВУ-36М, Расчётно-дефектной ведомости, дефектной ведомости ВУ-22, акта выбраковки (в случае его составления), натурного колёсного листка формы ВУ-51 (при ремонте колесных пар со сменой элементов). 9.3 Сдача оказанных услуг по хранению и погрузке (выгрузке) запасных частей Исполнителем и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ. 9.4 В случае отказа от подписания актов выполненных работ, Заказчик представляет Исполнителю мотивированный отказ в течение 3 (трех) дней со дня его получения. При этом Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных недостатков, сроков и порядка их устранения.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ 10.1 Исполнитель передает Заказчику технические паспорта, формуляры, натурный колесный листок с отметками о проведенном ремонте. 10.2 На основании подписанных Сторонами актов выполненных работ Поставщик представляет Заказчику счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания актов Заказчиком и их представления Поставщику.

- Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Согласно Инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колёсных пар МПС № ЦВ-3429

- Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не предъявляются

- Требования по объему гарантий качества работ 13.1 При обнаружении технологических дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации багажных вагонов вследствие некачественно выполненного ремонта (далее - дефекты), багажные вагоны направляются в эксплуатационное депо сети железных дорог или депо Исполнителя для устранения выявленных дефектов. В случае невозможности устранения дефектов в депо Исполнителя , Заказчик имеет право устранить их в иных организациях, выполняющих плановый ремонт подвижного состава. 13.2 Расходы, понесённые Заказчиком за выполненные работы по устранению дефектов, возникших вследствие некачественно выполненных работ в течение гарантийного срока, Заказчик предъявляет Исполнителю, производившему плановый ремонт, при соблюдении условий, предусмотренных п. 14 настоящего Технического Задания. 13.3 Исполнитель в претензионном порядке возмещает Заказчику расходы, связанные с устранением дефектов, при предъявлении дефектной ведомости, уведомления на ремонт багажных вагонов (формы ВУ-23М), уведомления о приёмке вагона из ремонта (формы ВУ-36М), акта-рекламации (формы ВУ-41М) с приложением, калькуляции цены устранения дефекта, а также документа, подтверждающего оплату за работы.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 14.1 Исполнитель несет гарантийную ответственность за качественное производство ремонта и исправную работу вагона, его составных частей и деталей до следующего планового ремонта в соответствии с установленными сроками. 14.2 В случае выхода из строя изделия в течении гарантийного срока, составляется акт-рекламация ф. ВУ-41 с участием представителей Исполнителя и Заказчика.

- Требования к квалификации исполнителя Наличие разрешения ФАЖТ на право выполнения плановых видов ремонта подвижного состава

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Не предъявляются

- Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ В соответствии с действующим законодательством

- Порядок оплаты Оплата услуг производится Заказчиком авансовым платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100 % стоимости месячного объема планируемого ремонта, на основании счета Исполнителя в течение 5 банковских дней с даты его выставления, но не позднее дня подачи вагонов в ремонт.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) 19.1 Наличие собственной ремонтной базы (депо) у Исполнителя. 19.2 Обеспечение горячего отстоя вагонов на период выполнения планового ремонта.

- Ориентировочная стоимость работ 2910962 (два миллиона девятьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 76 копеек, в том числе НДС 444045 руб. 17 коп.

- Анализ рынка предложений Мониторинг цен

- Приложения Нет

Главный инженер цеха 30,                                                                                 Д.А. Черных  «___»    ____   2013 г.

он же начальник службы

подвижного состава

И.о. начальника ПТО                                                                                          С.А. Бакин  «     »  _____  2013г.