ДОГОВОР № _____

поставки лифтов, выполнения работ по их монтажу

и вводу в эксплуатацию

г. Екатеринбург                                         "___"_________2015  г.

, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора                    , действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ФГУП "Уральский электромеханический завод", именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице  Генерального директора  Ковязина К.А., действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования,

указанного в п.1.3., а также  выполнить по адресу:                                         г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, корпус № 10 следующие работы: доставку, демонтаж старых и монтаж новых лифтов, выполнение пусконаладочных работ, оценку соответствия лифтов в форме декларирования и регистрации декларации о соответствии лифтов, сдать результат Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2  Перечень работ, выполняемых исполнителем:

1.2.1  Поставка лифтового оборудования;

1.2.2  Доставка лифтов до складской площадки завода ;

1.2.3  Демонтаж старых лифтов;

1.2.4  Выполнение пусконаладочных работ;

1.2.5 Оценка соответствия лифтов в форме декларирования и регистрации декларации о соответствии лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

1.3 По  настоящему  Договору  поставляется  следующее лифтовое оборудование:

лифт пассажирский, грузоподъемностью  630 килограммов,  скоростью  движения 1 м/сек  на 10 остановок  в  количестве      трех штук взамен старых, расположенных в корпусе  10    рег. № 11673 – грузоподъемность 500кг, скорость движения 1 м/сек, количество остановок 10

рег.№ 11674  – грузоподъемность 500кг, скорость 1 м/сек, количество остановок 10;                                                                                                                                                                                                  рег.№11676   – грузоподъемность 500кг, скорость 1 м/сек, количество остановок 10

1.4 Комплектность, ассортимент, цена элементов, входящих в состав оборудования, должны соответствовать документации, включающей в себя: руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации; паспорт; монтажный чертеж; принципиальную электрическую схему с перечнем элементов; схему электрическую соединений; ведомость эксплуатационных документов; ведомость ЗИП; паспорт НКУ управления лифтом; ведомость ЗИМ; паспорт лебедки; копию сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери (при наличии). Перечисленная документация поставляется одновременно с оборудованием.

Поставщик обязан предоставить Покупателю:

письменное уведомление  об отгрузке оборудования за 24 часа до отгрузки, указав сведения о виде транспорта, наименование транспортной организации, дату отгрузки, наименование товара, № договора, номер ТТН, количество мест, вес (брутто, нетто); если доставка оборудования осуществляется грузовым автомобильным транспортом, сообщить фамилию, имя, отчество, полный адрес проживания водителя; товарно-транспортную накладную (форма 1-Т), оформленную надлежащим образом с обязательной отметкой у каждого перевозчика. Наименование оборудования в ТТН должно строго соответствовать наименованию оборудования по договору поставки; квитанцию о перевозке (если перевозка осуществляется железнодорожным или авиатранспортом);счет-фактуру.

# 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена лифтового оборудования и работ, поставляемых по

настоящему Договору, определена локальным  сметными расчетом (Приложение № 5), техническим заданием, (Приложения № 2,  к настоящему Договору) и составляет  7292761,08   (семь миллионов двести девяносто две тысячи семьсот шестьдесят один рубль 08 коп.)  в том числе НДС – 1112455,08  ( один миллион сто двенадцать тысяч четыреста пятьдесят пять руб. 08 коп).

2.2 Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.2.1 Первый платеж за поставленное оборудование в размере 4096480,92 ( четыре миллиона девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей 92 коп. ), в том числе НДС – 624886,92  (шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть рублей  92 коп.)   Покупатель производит в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Поставщиком  лифтового оборудования, совместной проверки Поставщиком и Покупателем оборудования на предмет комплектности, целостности и наличия поставляемой технической документации согласно накладной (УФ ТОРГ-12), подписания сторонами Акта приемки-сдачи оборудования в монтаж и получения выставленного счета на оплату.

2.2.2 Второй платеж в размере  2309403,96      ( два миллиона триста девять тысяч четыреста три рубля 96 коп. ), в том числе НДС- 352281,96 (трмста пятьдесят две тысячи двести восемьдесят один рубль 96 коп. )   Покупатель производит в течение 10(десяти) банковских дней с момента выполнения монтажных работ и оформления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату.

Последний платеж в сумме  886876,2   (восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 20 коп.) в том числе НДС                      135286,2(сто тридцать пять тысяч двести восемьдесят шесть рублей 20 коп.) Покупатель производит после подписания акта приемки-сдачи  объектов основных средств ОС-1, получения полного пакета документов: руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации; паспорт; монтажный чертеж; принципиальная электрическая схема с перечнем элементов; схема электрическая соединений; ведомость эксплуатационных документов; ведомость ЗИП; паспорт НКУ управления лифтом; ведомость ЗИМ; паспорт лебедки; копия сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери (при наличии), выполнения Поставщиком пусконаладочных работ,  получения Покупателем Актов оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в форме декларирования, сертификатов на материалы) и после ввода оборудования в эксплуатацию.

2.3 Цена договора включает расходы, связанные: с приобретением, доставкой до Покупателя, демонтажем старых и монтажом новых,  оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в форме декларирования лифтов,   выполнением пусконаладочных работ, проведением, регистрации декларации о соответствии лифтов требованиям «Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

2.4 Оплата изложенных в пункте 1.1  работ производится за счет средств, сформированных в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.09.2005 г. № 576 и перечнем, утвержденным руководством Госкорпорации «Росатом ( пункт 1.12  Р-1 -2015 ).

# 3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1 Поставщик гарантирует, что качество и комплектность поставляемого лифтового оборудования соответствует:

ГОСТ Р 53780-2010, (Национальный стандарт. Лифты) Общие требования к устройству и установке», (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 41-ст)

Технической документации завода-изготовителя;

Техническому регламенту  Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011 № 824)

3.2 Гарантийный срок на поставляемое оборудование  18 месяцев с даты подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, а на выполненные работы – 60 месяцев.

# 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1   Срок начала выполнения работ по настоящему договору – с момента подписания договора. Срок окончания работ – 31.12. 2015 года.

4.1.1 Срок поставки лифтов- 60 рабочих дней с момента подписания договора, срок демонтажа- монтажа - 70 рабочих дней, проведения пусконаладочных работ и ввода лифтов в эксплуатацию -  20 рабочих дней (Приложение № 4 к настоящему Договору).

4.1.2 Общий срок исполнения договора с момента его подписания сторонами  - 150 рабочих дней (Приложение № 4 к настоящему Договору).Сроки выполнения работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию обусловлены Руководством по монтажу и эксплуатации лифта завода-изготовителя,      РД-ВСН-210-80, утверждена 24 ноября 1980 г. заместителем министра монтажных и специальных строительных работ СССР.

4.2 Поставка осуществляется путем доставки лифтового оборудования на территорию Покупателя, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул.Студенческая 9.

4.3 Датой поставки считается дата доставки лифтов на территорию завода.

4.5. Если Поставщик доставил Покупателю меньшее количество оборудования, чем определено настоящим Договором , Поставщик обязан передать недостающее количество оборудования в  течение месяца   с момента уведомления об этом со стороны Покупателя.

4.6 В случае, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результаты работы, Поставщик обязан в безвозмездно устранить недостатки в течение месяца.

4.7 Поставщик обязан представить Покупателю товаро-транспортную накладную в 2-х экземплярах (форма 1Т), оформленную надлежащим образом, с обязательной отметкой у каждого перевозчика, наименование оборудования в ТТН должно строго соответствовать наименованию оборудования по договору.

# 5. МОНТАЖ И ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1  Работы по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию выполняются в соответствии с Руководством по монтажу и эксплуатации лифта завода-изготовителя,      РД-ВСН-210-80, утверждена 24 ноября 1980 г. заместителем министра монтажных и специальных строительных работ СССР.

5.2 Поставщик осуществляет монтаж и ввод лифтов в эксплуатацию собственными силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, предоставляет Покупателю до начала работ документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

В случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам Поставщика, которое явилось основанием для заключения договора, действие договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии  сохранения компетенций, послуживших основанием для заключения договора.

5.3 Поставщик обеспечивает соблюдение норм охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ.

5.4  Покупатель обязан предоставить Поставщику для осуществления монтажа помещение для хранения спецодежды и инструмента

5.5  После выполнения работ по монтажу оборудования Поставщик проводит испытания смонтированного оборудования и иные мероприятия для ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик уведомляет Покупателя о завершении работ.

Приемка выполненной Поставщиком работы производится в течение  5 рабочих дней  с момента получения уведомления Покупателем о завершении работ и предоставления Покупателю актов о приемке выполненных работ (УФ № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (УФ № КС-3) в 2 экземплярах.

5.6  После осмотра результата выполненной Поставщиком работы и при наличии положительных результатов испытаний оборудования Стороны подписывают акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3 и УФ №№ КС-2, КС-3.

5.7  После подписания акта ОС-3  Поставщик передает Покупателю следующие документы :

5.7.1 руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации;

5.7.2 паспорт;

5.7.3  монтажный чертеж;

5.7.4  принципиальную электрическую схему;

5.7.5  копию сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные   двери (при наличии).

5.8 В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы,   Поставщика обязан безвозмездно устраненить недостатки в течение  одного месяца.

6. ОХРАНА ТРУДА                                                                   6.1  Поставщик при выполнении работ обязан следовать политике в области охраны труда, принятой на ФГУП УЭМЗ, и обеспечивать соблюдение государственных нормативных правовых актов, отраслевых и локальных нормативных актов.

6.2  Поставщик при выполнении всех этапов работ

-обеспечивает исполнение бригадой  монтажников  мер безопасности, записанных в наряде-допуске и инструкциях по охране труда  Поставщика (от поражения электрическим током, от падения с высоты, от возникновения пожара и т.д.):

- перед началом проведения работ  разрабатывает и утверждает проект организации работ (ПОР), оформляет наряд-допуск на выполнение опасных работ, знакомит с ПОР членов бригады и проводит целевой инструктаж;                                     -  ограждает площадку сигнальной лентой;                                                                               - обеспечивает проведение работ рабочими в спецодежде и обуви, защитных касках, с использованием монтажных страховочных  поясов;                                               - руководство работами должно осуществляться лицом, имеющим право на производство  данного вида работ;                                                                                            - к работе допускается персонал, достигший восемнадцатилетнего возраста, прошедший медицинское освидетельствование и имеющий допуск к работам на высоте;                                                                                                                                         6.3 Покупатель перед началом проведения работ обеспечивает:                                           -постоянное участие ответственного представителя на время проведения всех работ                                                                                                                                                  -предоставление подготовленного к работам объекта;                                                         -предоставление помещения для группы монтажников;                                                           -проведение инструктажа группы  монтажников по особенностям режима работы данного цеха (участка), мест курения, проходов, мест отдыха и т.д.;                                       -вывод каждого объекта обследования из производственного цикла на все время проведения  работ;                                                                                                                            -освещенность объекта обследования;                                                                                       -сохранность имущества Исполнителя во время проведения работ;                                      -обеспечение, в случае необходимости, автотранспортом, вышкой, автоподъемником, специалистами по разгрузке оборудования, средствами малой механизации;                                                                                                                                  -подготовку объекта к выполнению огнеопасных работ: наличие   асбополотна, первичных средств пожаротушения, подключение рукава ПК;                                                                                   исключение нахождения посторонних лиц  и проведение других работ в зоне проведения монтажных работ;                                                                                                     - проведение уборки мусора и посторонних предметов с мест проведения огнеопасных работ;                                                                                                                          -сбор в в специально отведенных местах и сдачу металлолома

7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1  Поставщик:

7.1.1  Приказом по предприятию назначает руководителя группы для ведения работ группы для ведения работ на объекте;

7.1.2 Выполняет и сдаёт работы Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора;

7.1.3  Покупатель имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

7.1.4 Поставщик до выплаты авансовых платежей обязан  представить  Покупателю документы, подтверждающие отсутствие

налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

-копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, при наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются

-копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой ) отчетности за истекший период;  при этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с которым по результатам закупки принято решение заключить договор.

В случае непредставления подтверждающих документов, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих 25% балансовой стоимости активов Поставщика  Покупатель имеет право расторгнуть договор.

7.2.Покупатель:

7.2.1 Приказом по предприятию назначает уполномоченного представителя, ответственного за оперативное решение технических и организационных вопросов с руководителем группы Поставщика;

7.2.2 Обеспечивает допуск на территорию  производства работ группы Поставщика;

7.2.3 Предоставляет  бригаде монтажников помещение для переодевания и хранения оборудования и инструмента Поставщика;

7.2.4 Исключает допуск без согласования с Поставщиком в зону ремонтных работ любых механизмов и посторонних лиц;

7.2.5 Выводит из производственного цикла оборудование на всё время производства работ;

7.2.6 Проводит инструктаж группе Поставщика о мерах безопасности и способах защиты от вредного воздействия ионизирующих излучений, по особенностям режима работы данного цеха (участка), мест курения, проходов, мест отдыха и т.п.;

7.2.7 Обеспечивает условия безопасного проведения работ;

7.2.8 При выполнении огневых работ обеспечивает средствами пожаротушения;

7.2.9  Обеспечивает подключение электрооборудования Поставщика.

7.2.10. В случае необходимости обеспечивает Поставщика средствами малой механизации, грузовым транспортом, грузоподъемными механизмами, бригадой для разгрузки оборудования.

7.2.11.  В  случае выявления, в результате проверки или иным способом, фактов несоблюдения Поставщиком требований охраны труда Покупатель и Поставщик согласуют план и сроки устранения нарушений. Неспособность Поставщика принять соответствующие меры к выполнению согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Покупателем договора.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

8.1 Покупатель  и  Поставщик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

8.2 Документом, свидетельствующим об уровне квалификации является документ об образовании установленного образца(диплом, удостоверение, свидетельство).  Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:                                                                                                         -реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

-реквизиты документа об образовании;

-вид обучения;

-продолжительность обучения;

-наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

-реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;

-подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;

-печать образовательного учреждения.

8.3  В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в п.8.2, а так же в случае выявление фактов нарушения при выполнении работ на объекте, Поставщик ,по требованию Покупателя, обязан направить соответствующих работников  на подтверждение заявленной ими квалификации.

8.4  Покупатель обязан:

8.4.1 Предоставить Поставщику информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ»  атомной отрасли, осуществляющих образовательную деятельность(на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации.( Приложение №_1__).                                                                                                         8.4.2 Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по настоящему договору в соответствии с требованиями п. 8.2 и п.8.3, установленных настоящим договором.

8.5  Поставщик обязан:                                                                                                           8.5.1 До начала работ по Договору предоставить Покупателю документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

8.5.2  В случае не предоставления работником документов, указанных в п.8.2 настоящего договора или предоставление документов, не отвечающих требованиям п.8.2, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендуемые образовательные учреждения.

8.6  В случае несоблюдения требований данного раздела Покупатель в праве не допустить Поставщика к выполнению работ, либо прекратить действие договора.                                                                                        8.7  В случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам подрядчика, которое являлось основанием  для заключения договора, действие договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии сохранения компетенций послуживших основанием для заключения договора.

# 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2 За нарушение Поставщиком срока ввода оборудования в эксплуатацию (п. 4.1  настоящего Договора), срока безвозмездного устранения недостатков выполненных работ по монтажу (п. 4.6 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

10. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1 В случаях, не предусмотренных договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.                                                                                                                          10.2. Все изменения и дополнения имеют силу, только если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.                                                                                                             10.3 Договор  составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.                                                                                                        10.4  Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению, по возможности, путем переговоров.  В случае отсутствия  возможности договориться, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.                                                                                                                                   10.5  Поставщик гарантирует  Покупателю что сведения и  документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика    etalon-lift@yandex.ru  на адрес электронной почты Покупателя  kazakov16@uemz.ru  (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.                                                                                                                                                10.6 Поставщик также гарантирует, что сведения и документы  получены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных), по согласию всех упомянутых в сведениях лиц могут быть раскрыты, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорации  «Росатом», федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу,  Правительству Российской Федерации) и в последующем обрабатываются такими органами (далее - Раскрытие).                                                                                                        10.7  При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщику.                                                                                                                10.8  В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком своих обязательств по договору, в том числе настоящих условий, Покупатель вправе в порядке, установленном действующим законодательством РФ, требовать расторжения договора по решению суда.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: террористические акты, стихийные бедствия, военные действия любого характера, эмбарго, забастовки, беспорядки, мятежи, постановления и распоряжения государственных органов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.                                                                                                11.2  В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, для которой такие обстоятельства возникли, обязана в течение двух рабочих дней в письменной форме известить об этом другую сторону. В дальнейшем, подтверждением факта наступления и периода действия форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный уполномоченным органом.                                                                                        11.3  При возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны действуют из соображений минимизации возможных потерь и убытков.                                                      11.4 В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны обязаны провести переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения условий Договора.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

12.1  Договор вступает в силу с момента  его  подписания сторонами,  согласования Госкорпорацией «Росатом» и действует до полного  исполнения  Сторонами принятых на себя обязательств.                                                                         12.2  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 1- Образовательные учреждения

№ 2- Техническое задание

№ 3 – Протокол согласования договорной цены

№ 3- График поставки лифтов и выполнения работ.

№ 4- Локальный сметный расчет на поставку одного лифта № 1

# 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ : ФГУП «Уральский электромеханический завод»,

юр. Адрес: Россия, г.Екатеринбург,ул.Студенческая,9, почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург, а/я74,

ИНН 6608004641, КПП 667001001,  Р/С 40502810016260102227 в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»,  К/С 30101810500000000674, БИК 046577674

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОКУПАТЕЛЬ:                                         ПОСТАВЩИК:

____________К.А.Ковязин                   ___________