# ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР №

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ / УСЛУГ

г. Москва						           			“____” ____________ ____ г.

________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  Директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР) Вуколова Валерия Константиновича, действующего на основании Положения, доверенности № 1-10154 от 18.12.2014 г., (при необходимости указываются все доверенности), при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем.

1 .  Предмет договора

1.1   Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Разработка Методических рекомендаций "Применение безударных технологий разборки бетонных и металлических строительных конструкций при проведении аварийно-спасательных работ на строящихся АЭС», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2   Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.3   Наименование, начальный и конечный срок выполнения отдельных этапов работ по договору определяются Календарным планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4   Наличие материальных (нематериальных) активов - отсутствуют.

2.   Цена договора и порядок расчетов

2.1   Цена настоящего договора составляет ____________________________ руб.,

цифрами и прописью

кроме того НДС (______ %) ____________________________________руб.,

цифрами и прописью

всего: ________________________________________________________руб.,

цифрами и прописью

2.2   Основанием для проведения расчетов являются акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактура, оформленные в установленном порядке.

2.3   Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4  Расчет с Исполнителем, Заказчик производит путем перечисления денежных средств платежными поручениями (по соглашению сторон – другими средствами расчетов, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации).

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.   Права и обязанности сторон

3.1   Исполнитель обязуется:

-   выполнить работы с надлежащим качеством;

-   выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего договора;

-   безвозмездно, в течение 14 дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ.

3.1.1. Исполнитель в срок, установленный п.3.1.2. Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФСН России по данным которых налогоплательщик (плательщиком сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при которой Исполнитель в тот же срок  дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

3.1.2. Срок предоставления документов, перечисленных пунктом 3.1.1. настоящего договора – не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора.

3.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Исполнителем документов, перечисленных пунктом 3.1.1. в срок, установленный пунктом 3.1.2., либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

3.1.4.   Исполнитель обязан провести работы лично или может привлекать к исполнению договора на выполнение работ третьих лиц исключительно с согласия Заказчика.

3.2   Заказчик обязуется оплатить работы по цене, указанной в пункте 2.1. настоящего договора.

3.3   Заказчик имеет право:

3.3.1.   Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2.   Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены за фактически выполненные работы до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.   Порядок приема и передачи выполненных работ

4.1.   Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом и Техническим заданием.

4.2.   Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4.3.   При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта документации, предусмотренного Календарным планом и Техническим заданием.

4.4.   Созданные в процессе выполнения работ по договору материальные активы: опытные образцы, испытательные стенды, макеты и т.п., специальное оборудование, приобретенные основные средства и иное имущество, а также нематериальные активы, в том числе программный продукт, подлежат передаче и оприходованию в соответствии с действующим законодательством.

4.5.   Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и документации, указанных в пунктах 4.3, 4.4 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

4.6.   В случае досрочного выполнения работ по договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.7.   Этапы выполнения договора оплачиваются в соответствии с Календарным планом после оформления акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, установленном настоящим разделом.

4.8.   Отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.9.   Если в процессе выполнения работы выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановки работ.

4.10.   Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.11.   При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в результатах работ, выполненных по настоящему договору, Заказчик направляет Исполнителю приглашение принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях). Представитель исполнителя (с надлежаще оформленными полномочиями) должен прибыть в место и в срок, указанные в приглашении, который не может составлять менее 5 (пяти) дней с момента получения приглашения.

В случае не явки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанное в приглашении Заказчика, и/или в случае не надлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браках, неисправностях). При этом такой односторонний акт признается Исполнителем надлежащим подтверждением выявленных дефектов (браков, неисправностей).

В случае не явки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) также наступают последствия, указанные в пункте 7.4 настоящего договора.

5. Обеспечение договора

Обеспечения договора не требуется.

6.   Прочие условия

6.1.   Патентообладателем изобретений и промышленных образцов, созданных в ходе выполнения работ по договору, является Заказчик. Знания и опыт (ноу-хау), полученные при выполнении работ по договору, являются совместной собственностью Заказчика и Исполнителя и могут быть переданы одной из сторон третьей стороне только с письменного согласия другой стороны.

6.2.   Право собственности на результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику и не может быть использовано Исполнителем без согласования с Заказчиком.

6.3.   Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

6.4.   Уступка требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Исполнителя.

7.   Ответственность сторон и разрешение споров

7.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, последний, обязан выплатить Заказчику  неустойку в размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения работ, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки выполненных работ.

- за нарушение Исполнителем предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры контрагент уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры.

В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры Исполнитель обязан возместить Заказчику не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

7.2.   В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору последний обязан, при соответствующем письменном обращении Исполнителя,  выплатить Исполнителю пени в размере 0,03 % (три сотые процента) от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

7.3.   В том случае если в результате нарушения Исполнителем условий договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации отказался от исполнения настоящего договора или настоящий договор был расторгнут по решению суда, а работы, являющиеся предметом настоящего договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме), Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные пунктом 7.1. настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

7.4.  В случае если представитель Исполнителя не явился для составления акта, как это указано в пункте 4.11. настоящего договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости настоящего договора.

7.5.   В случае если имуществу Заказчика либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

-   ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными Исполнителем в ходе выполнения работ по настоящему Договору,

-   дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых Исполнителем для проведения работ по настоящему договору,

Исполнитель обязан за свой счет выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты).

7.6.   В случае если Исполнитель не приступит к работам, указанным в последнем абзаце пункта 7.5. настоящего договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Заказчик вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае его гибели или утраты), указанным в последнем абзаце пункта 7.5. настоящего договора, производится Исполнителем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

7.7.   В случае, если договор будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе будет внесена в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сроком на два года.

8.  Разрешение споров

8.1.   При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под мерами к внесудебному разрешению спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что её права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

8.2. 	В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то спор передаётся на разрешение заинтересованной Стороной в Арбитражный суд города Москва.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

#### 9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств.

#### 9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1. настоящего договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному договору.

#### 9.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в настоящем пункте договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в настоящем пункте договора, и их последствия продолжают действовать более 3 месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

10.   Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты подписания  и действует до полного исполнения сторонами обязательств, но не позднее _____________________.

дата по графику платежей

11.   Заключительные положения

11.1.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон.

11.2.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3   Исполнитель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего Договора и составляющую коммерческую тайну Заказчика, а также другую информацию ограниченного распространения.

11.4. Уступка требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Исполнителя.

11.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

11.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю документально подтверждённых им расходов.

11.7. Если Заказчик принимает решение о прекращении действия договора из-за отсутствия финансирования, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде.

11.8. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке:

#### -  неоднократного нарушения (два и более раза) Исполнителем условий Договора;

#### - наложения ареста на имущество Исполнителя и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

#### - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

#### 11.9. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 11.8 Договора, осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления Исполнителю. Датой расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Исполнителем, если иная дата не указана в уведомлении.

#### 11.10. Стороны принимают на себя обязательства в официальном порядке немедленно извещать (уведомлять) друг друга об изменении реквизитов, в т.ч. об открытии/закрытии банковских счетов.

#### 11.11. Стороны обязуются выполнять Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), являющееся неотъемлемой частью договора (Приложение 5).

#### 11.12   Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

-   Техническое задание, (Приложение 1);

-   Календарный план (Приложение 2);

-   Расчет цены договора (Приложение 3);

-   График платежей (Приложение 4);

-  Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение 5) .

12.  Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| #### ОАО «Концерн Росэнергоатом» #### Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР) #### Адрес: 109507, г. Москва, #### ул. Ферганская, д. 25. #### тел. 8.499.796-92-33, #### факс (495) 710-65-54 #### ИНН 7721632827, КПП 770431001, #### ОГРН 5087746119951, #### ОКПО 18626579, ОКВЭД 74.20.14 #### Р/С 40702810492000000279 в #### ГПБ (ОАО) г. Москва, БИК 044525823 #### К/С 30101810200000000823 |  | ____________________________________ наименование юридического лица ____________________________________ почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп ____________________________________ ИНН, КПП, р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКВЭД,ОКПО |

| От Заказчика: |  |  | От Исполнителя: |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом НТЦ АТР _________________В.К. Вуколов “_____”________________2014 г. М.П |  |  | _____________________________ должность ___________ ________________ личная подпись расшифровка подписи “_____”______________ 2014 г. М.П |
| Приложение 1 к договору № ___________________ от_____________ 2015 г.. СОГЛАСОВАНО Исполнитель: __________________________ должность _____________ личная подпись _______________________ расшифровка подписи М.П; УТВЕРЖДАЮ ### Заказчик: Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом НТЦ АТР _________________В.К. Вуколов М.П. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работы 1. Наименование работы Разработка Методических рекомендаций "Применение безударных технологий разборки бетонных и металлических строительных конструкций при проведении аварийно-спасательных работ на строящихся АЭС» 2 . Основание для выполнения работы 2.1. Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2015 год, п. _____. 2.2. Заказчиком работы является: ОАО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР). 2.3. Источник финансирования _________________________. 3. Сроки выполнения работ по договору: начало: с даты подписания договора окончание: не позднее «15» декабря 2015 г. 4. Исполнитель и соисполнители работ: Исполнитель работ: (Наименование организации). Соисполнитель работ: (Наименование организации). 5. Цель и исходные данные для проведения работ: 5.1 Цель: Разработка МР осуществляется с целью снижения затрат и сроков проведения противоаварийных, строительно-монтажных работ, при сооружении и эксплуатации энергоблоков АЭС в части применения безударных технологий разборки бетонных и металлических строительных конструкций. 5.2. Исходные данные: Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующих документах: • Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»; • Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; • Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; • Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; • Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; • стандарты, нормы и правила (в области проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС). 5.3. Разработка МР должна проводиться с учётом требований документов в составе действующего перечня нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, к производству аварийно-спасательных работ на АЭС. 6. Основные требования к выполнению работ: 6.1. Разработанные МР должны содержать требования к применению безударных технологий разборки бетонных, железобетонных и металлических строительных конструкций, условия применения различных технологий, условия выбора соответствующей технологии для конкретных аварийно-спасательных ситуаций на АЭС, требования к производству контролируемого разрушения строительных конструкций без разрушающего воздействия на сопряженные конструкции, инженерные и технологические системы при проведении аварийно-спасательных и СМР работ на строящихся и действующих АЭС. 6.2. Работы по теме: «Разработка МР «Применение безударных технологий разборки бетонных и металлических строительных конструкций при проведении аварийно-спасательных работ на строящихся АЭС» проводятся по следующим этапам: - Разработка документации и проведение закупочной процедуры; - Разработка разделов МР, в том числе: • Раздел «Безударные технологии разборки бетонных и металлических конструкций»; • Раздел «Характеристика оборудования технологий разборки бетонных и металлических конструкций»; • Раздел «Выбор технологии разборки бетонных и металлических строительных конструкций»; • Раздел «Организация и технология производства работ»; • Раздел «Требования безопасности». - Согласование и утверждение МР. 6.3. При разработке документации и проведении закупочных процедур: • получение Заключения ПДТК; • сбор исходных данных, определение требований к составу и содержанию МР; • разработка и согласование Технического задания; • проведение закупочной процедуры. 6.4. При разработке разделов МР должно быть выполнено: 6.4.1. Описание следующих технологий: • Дистанционная разделительная лазерная резка бетонных и металлоконструкций; • Алмазная резка и сверление (в т.ч. отрезными алмазными сегментными кругами, алмазными корончатыми сверлами, алмазным канатом); • Разрушение бетона электровзрывом без использования взрывчатых веществ; • Использование мини-роботов с дистанционным управлением при демонтаже строительных конструкций; • Гидродемонтаж бетонных конструкций. 6.4.2. Разработаны разделы МР: - Раздел МР «Безударные технологии разборки бетонных и металлических конструкций» содержащий описание технологий безударного демонтажа бетонных, железобетонных и металлических строительных конструкций, включая следующие характеристики технологий: • Назначение технологии • Состав строительных конструкций, материал воздействия • Толщина строительной конструкции • Дистанция воздействия на строительную конструкцию • Показатели эффективности, скорость работы • Условия применения, условия выполнения работ • Преимущества и недостатки различных технологий, сравнительная характеристика • Применяемое оборудование - Раздел «Характеристика оборудования технологий разборки бетонных и металлических конструкций», который должен отражать: • Производимое действие • Условия работы оборудования • Производительность • Толщина разрушаемого материала • Потребление ресурсов, мощность, расходы ресурсов • Трудоемкость • Неблагоприятные факторы от работы оборудования - Раздел «Выбор технологии разборки бетонных и металлических строительных конструкций» отражающий выбор средства разборки и демонтажа строительных конструкций в зависимости от: • видов разбираемых строительных конструкций (фундаменты, стены, перекрытия, колонны и др.); • условий производства работ; • типов аварийно-спасательных ситуаций. - Раздел «Организация и технология производства работ» определяющий общие требования к производству аварийно-спасательных работ, включая: • контролируемое разрушение строительных конструкций без разрушающего воздействия на сопряженные конструкции, инженерные и технологические системы; • резку и разборку строительных конструкций (фундаментов перекрытий, стен, колонн и др.); • членение конструкций на конструктивные элементы, дефрагментация крупных обломков конструкций; • полное или частичное разрушение материала строительных конструкций • производство аварийных проемов в строительных конструкциях • демонтаж, транспортировку и дальнейшую переработку разобранных конструкций • работы по очистке бетонных и металлических конструкций от различных загрязнений, в том числе радиоактивных, токсичных, лакокрасочных, коррозионных загрязнений, дезактивация • комплексный демонтаж с использованием различных безударных разборных технологий - Раздел «Требования безопасности» содержащий: • требования к безопасности труда при выполнении работ по разборке строительных конструкций • требования к эксплуатации машин и оборудования • санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, требования к уровню пыли и строительного мусора • требования к уровню шума • требования к уровню вибрации. 6.4.3. Разрабатываемые Методические рекомендации должны отражать следующие условия производства аварийно-спасательных работ с использованием безударных технологий: • в стесненных условиях и труднодоступных местах • вблизи конструкций, инженерных и технологических систем, не допускающих повреждения, вибрации, разрушения и других воздействий • при условии плотного сопряжения демонтируемых конструкций с другими конструкциями или инженерными и технологическими системами • в зонах повышенного ионизирующего излучения • в зонах повышенных температур • в случаях необходимости использования дистанционного управления • при условии демонтажа толстостенного бетона и железобетона • при ограничениях по весу • при выполнении максимально точных работ • при условии низкого уровня вибраций • при условии минимального уровня шума • при условии минимального количества пыли и строительного мусора • при условии высокой скорости выполнения работ • при выполнении работ под водой или при условии наличия уровня воды в помещении • при условии выполнения комплексного демонтажа. 6.5. В ходе согласования и утверждения МР: • организация рассмотрения и согласования с заинтересованными организациями и Заказчиком; • устранение замечаний и учет предложений; • утверждение МР; • передача в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом»; • подготовка проекта приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом». 6.6 Разрабатываемые Методические рекомендации должны содержать требования к применению роботизированных передвижных и стационарных машин с различными технологиями для выполнения дистанционных работ при проведении аварийно-спасательных работ на АЭС. 6.7. Допускается корректировка настоящего ТЗ. 6.8. МР должны быть согласованы ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Атомпроект», ОАО «НИАЭП», ОАО «Атомэнергоремонт». 6.9. Оформление документации по теме должно соответствовать требованиям требования действующих нормативных документов и законодательных актов Российской Федерации, требованиям ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ПКФ к технической документации. 6.10. Подготовка текстовых документов проектной документации должна выполняться машинным способом в форматах программ Microsoft Word, Microsoft Excel, входящих в состав Microsoft Office версии 2007г. и выше. 7 Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ 7.1 Разработанные МР используются ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его филиалами при производстве аварийно-спасательных работ, а также разработке ППР на разборку бетонных и металлических строительных конструкций. 8 Документация, представляемая по окончании выполнения работ 8.1 По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику документацию на бумажных носителях информации (в четырех экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках): текстовая часть - в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad версии 2007г. и выше (в двух экземплярах); в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в пяти экземплярах) в соответствии с требованиями ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом». 8.2 Перечень передаваемой документации определяется Календарным планом (Приложение №1). 9 Порядок приёма и передачи результатов выполнения работ 9.1 После выполнения каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику комплект документации в объёме, предусмотренном Календарным планом (Приложение №1) для этого этапа работ. 10 Технико-экономическое обоснование 10.1. Совершенствование нормативной базы проектной стадии проведения ремонтных работ на атомных станциях и при использовании проектными организациями, обеспечит снижение затрат и сокращение сроков на подготовку проектов производства аварийно-спасательных работ. Заместитель директора по вопросам ПГ, ГО и ЧС _______________ Н.А.Виноградов подпись расшифровка подписи. Примечание. - Техническое задание со стороны Заказчика и Исполнителя утверждают должностные лица, подписавшее настоящий договор или иные уполномоченные лица. - Техническое задание должно быть согласовано соисполнителем (подпись уполномоченного лица, заверенная печатью), если им выполняется свыше 40% работ по договору Приложение №2 Договору №__________________ от «____»____________2015 г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение работы |
| «Разработка Методических рекомендаций «Применение безударных технологий разборки бетонных и металлических строительных конструкций при проведении аварийно-спасательных работ на строящихся АЭС». |  |  |  |

| Номер этапа | Наименование услуг (работ) по договору и основных этапов его выполнения | Предприятие (организация) - исполнитель | Срок выполнения: начало, окончание (число, месяц, год) |  | Перечень документации передаваемой Заказчику | Стоимость работы, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Разработка разделов МР: - Раздел «Безударные технологии разборки бетонных и металлических конструкций»; - Раздел «Характеристика оборудования технологий разборки бетонных и металлических конструкций»; - Раздел «Выбор технологии разборки бетонных и металлических строительных конструкций» | Предприятие, определяемое по итогам закупочной процедуры | с момента подписания договора | ________ | Аннотационный отчет, акт сдачи-приёмки работ, счёт-фактура, разработанные разделы МР | Рекомендуемая стоимость 40 % от стоимости договора |
| 2 | 2.1. Разработка разделов МР: Раздел «Организация и технология производства работ»; Раздел «Требования безопасности»; 2.2. Выпуск 1-й редакции МР; 2.3.Устранение замечаний, учет предложений. | Предприятие, определяемое по итогам закупочной процедуры | ________ | _________ | Аннотационный отчет, акт сдачи-приёмки, счёт-фактура, разработанные разделы МР | Рекомендуемая стоимость 40 % от стоимости договора |
| 3. | 3.1. Согласование МР с заказчиком и заинтересованными организациями; | Предприятие, определяемое по итогам закупочной процедуры | ________ | 15.12.2015 | Отчетные материалы, акт сдачи-приёмки работ, счёт-фактура | Рекомендуемая стоимость 20 % от стоимости договора |

| Номер этапа | Наименование услуг (работ) по договору и основных этапов его выполнения | Предприятие (организация) - исполнитель | Срок выполнения: начало, окончание (число, месяц, год) |  | Перечень документации передаваемой Заказчику | Стоимость работы, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3.2. Устранение замечаний, учет предложений. Утверждение окончательной редакции МР; 3.3. Передача согласованных МР в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика Директор Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР |  |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________В.К. Вуколов МП. |  |  | __________________ М.П. |

# Приложение № 3

# к договору №_______________

от_______________

# РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

__________________________________________________________________

предмет договора

| Номер показателя | Наименование показателей | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Материальные расходы |  |
|  | В том числе |  |
| 1.1 | Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) |  |
| 1.2 | Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации |  |
| 1.3 | Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями |  |
| 1.4 | Другие обоснованные материальные расходы |  |
| 1.5 | Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ |  |
| 2 | Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда |  |
| 2.1 | Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |
| 2.2 | Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда) |  |
| 2.3 | Страховые взносы (_______ % от п. 2.1) |  |
| 3 | Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |
| 4 | Накладные расходы (_______ % от п.2.1) |  |
| 5 | Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг), ( п. 1+п. 2+п. 3+п. 4) |  |
| 6 | Прибыль ______ % от (п.5 – п.1.3) |  |
| 7 | Цена договора |  |
| 8 | Налог на добавленную стоимость (НДС) |  |
| 9 | Цена договора с учетом НДС |  |

Примечание.

1. К расчету цены договора представлять, при необходимости, расшифровки затрат по форме Приложений 1-4.

| Руководитель работ (услуг) | ________________ ____________________ подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |
| Начальник ПЭО | ________________ ____________________ подпись расшифровка подписи |

# Приложение 3.1

к расчету цены договора

(обязательное)

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

| № П№ п/п | Наименование материальных расходов (с указанием типа, марки, модели) | Количество, ед. изм. | Стоимость руб., без НДС |  | Обоснование стоимости материальных расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За единицу руб. | Всего, (гр.3хгр.4) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

Примечание.

1. Стоимость материальных расходов формируется исходя из цен их приобретения (без НДС).

2. Указать в графе 6 документы, подтверждающие стоимость материальных расходов (калькуляция, каталог, прайс-лист, прейскурант и т.д.).

| Руководитель (работы, темы и т.д.) | ________________ ______________ подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |
| Гл. бухгалтер (начальник ПЭО) | ________________ ______________ подпись расшифровка подписи |

# Приложение 3.2

к расчету цены договора

(обязательная)

# Работы (услуги) производственного характера, выполняемые сторонними организациями

| №№ п/п | Наименование сторонних организаций – соисполнителей | Краткое содержание выполняемых работ | Стоимость работ (услуг) по договору, заключаемому с организацией - соисполнителем без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИТОГО |  |  |  |

| ## От Исполнителя: | ## От Заказчика: |
| --- | --- |
| Руководитель работ (услуг) | Руководитель структурного подразделения |
| ________________ ___________________ подпись расшифровка подписи | ________________ ___________________ подпись расшифровка подписи |
| Начальник ПЭО |  |
| ________________ ___________________ подпись расшифровка подписи |  |

Примечание.

Приложение должно быть согласовано с соисполнителем (подпись уполномоченного лица, заверенная печатью), если им выполняется свыше 40% работ по договору

# Приложение 3.3

к расчету цены договора

(обязательное)

- РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

| № п/п | Наименование должностей (профессий, категорий) работников | Численность, чел. | Кол-во месяцев работы по теме | Трудоемкость выполняемых работ, чел./ мес., (графа 3 х графу 4) | Заработная плата работников за месяц с учетом надбавок и премий из с/с, руб. | Расходы на оплату труда, руб. (графа 6 х графу 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Трудоемкость  выполнения работ (услуг)  составляет _______________  чел. / мес.

| ## От Исполнителя: | ## От Заказчика: |
| --- | --- |
| Руководитель работ (услуг) | Руководитель структурного подразделения |
| ________________ ___________________ подпись расшифровка подписи | ________________ ________________ подпись расшифровка подписи |
| Руководитель структурного подразделения |  |
| ________________ ___________________ подпись расшифровка подписи |  |

# Приложение 3.4 к расчету цены договора (обязательное)

- РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

| № п/п | Наименование работы | Пункт и цель командировки | Количество командируемых работников | Продолжительность пребывания в командировке одного работника |  | расходы по видам, руб |  |  |  |  |  |  | Итого расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | суточные |  | квартирные |  | проезд |  |  |  |
|  |  |  |  | поездки | дни | в день | всего | в день | всего | стоимость проезда в оба конца | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## От Исполнителя: | ## От Заказчика: |
| --- | --- |
| Руководитель работ (услуг) |  |
| ________________ ___________________ подпись расшифровка подписи |  |
| Начальник ПЭО | Руководитель структурно подразделения |
| ________________ ___________________ подпись расшифровка подписи | ________________ ___________________ подпись расшифровка подписи |

Приложение 3.5

к расчету цены договора

Плановые экономические показатели

________________________________________________ на 20__ г.

наименование организации (предприятия)

(для обоснования расчета цены договоров, заключаемых с ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

| Номер позиции | Наименование показателей | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Материальные расходы (за вычетом стоимости возвратных отходов) |  |
|  | В том числе: |  |
| 1.1 | Сырье и (или) материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) |  |
| 1.2 | Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации |  |
| 1.3 | Работы (услуги) производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями |  |
| 1.4 | Другие обоснованные материальные расходы |  |
| 1.5 | Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ |  |
| 2 | Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда |  |
|  | В том числе: |  |
| 2.1 | - Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |
| 2.2 | Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда) |  |
| 2.3 | Страховые взносы (______ % от п. 2.1 + ______ % от п. 2.2) |  |
| 2.4 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (_______ % от п. 2.1) |  |
| 3 | Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |
| 4 | Накладные расходы (в ______% от п. 2.1) |  |
| 5 | Расходы, связанные с производством и реализацией работ, услуг (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) |  |
| 6 | Прибыль _____ % от (п.6- п.1.3) |  |
| 7 | Собственный объем (п.6-п.1.3)+ п.7) |  |
| 8 | Общий объем (п.6+п.7) |  |
| 9 | Численность штатных работников, всего (чел.) |  |
|  | В том числе: |  |
| 9.1 | Численность штатных работников (ПП), непосредственно участвующих в процессе производства и реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), чел. |  |
| 10 | Уровень рентабельности (факт за отчетный год ) |  |
| 11 | Уровень накладных расходов (факт за отчетный год ) |  |

Примечание.

1. В п. 1, 2 расходы указываются без учета сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Организации, имеющие государственную аккредитацию по науке и образованию, освобождены от уплаты НДС, налога на имущество и земельного налога

| Руководитель предприятия (или заместитель руководителя) |  | ___________ _____________________ подпись расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Начальник планово-экономической службы |  | ___________ ___________________ подпись расшифровка подписи |
| М.П. (печать предприятия) |  |  |
| Приложение 3.6 к расчету цены договора |  |  |

Накладные расходы

_________________________________________________на 20__ год

наименование предприятия, организации

| Номер позиции | Наименование статей расходов | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Амортизационные начисления |  |
|  | В том числе: |  |
| 1.1 | Амортизация основных средств |  |
| 1.2 | Амортизация нематериальных активов |  |
| 2 | - Прочие расходы |  |
|  | - В том числе: |  |
| 2.1 | Расходы на оплату труда работников аппарата управления. |  |
| 2.2 | Страховые взносы (_______ % от п. 2.1) |  |
| 2.3 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (_______ % от п. 2.1) |  |
| 2.4 | Налоги и сборы, начисленные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ |  |
| 2.5 | Расходы на оплату услуг по охране имущества, пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности |  |
| 2.6 | Арендные (лизинговые) платежи |  |
| 2.7 | Расходы на содержание служебного автотранспорта |  |
| 2.8 | Расходы на командировки работников аппарата управления |  |
| 2.9 | Расходы на оплату юридических и информационных услуг |  |
| 2.10 | Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг |  |
| 2.11 | Расходы на оплату аудиторских услуг |  |
| 2.12 | Представительские расходы |  |
| 2.13 | Расходы на подготовку и переподготовку кадров |  |
| 2.14 | Расходы на канцелярские товары |  |
| 2.15 | Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги |  |
| 2.16 | Расходы на рекламу |  |
| 3 | Другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией |  |
| 4 | ИТОГО: |  |
| 5 | Численность АУП |  |

Примечание.

1.В п. 2.4 указываются налоги сборы, включаемые в издержки производства и обращения (налог на пользователей автодорог, местные налоги и т.д.), за исключением перечисленных в статье 270 главы 25 Налоговым кодексом Российской Федерации.

| Руководитель предприятия (или заместитель руководителя) | _______________ _________________ подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |
| Начальник планово-экономической службы | _______________ _________________ подпись расшифровка подписи |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к договору от №______________ «____»_________20__ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование этапа | Стоимость этапа с НДС, рублей |  | График платежей |  | Сумма с НДС, рублей (на основании отчетных документов) |  | Зачет аванса с НДС, рублей |  | К платежу с НДС, рублей | Планируемый срок оплаты | Отчетные документы |
|  |  |  | аванс (указать в % ) от стоимости этапа |  |  |  | _ |  |  | согласно п.___ настоящего договора | счет на аванс |
|  |  |  | окончательный платеж (указать в % ) от стоимости этапа |  |  |  |  |  |  | __.__.20__ | акт, счет-фактура, аннотационный отчет |
|  |  |  | аванс (указать в % ) от стоимости этапа |  |  |  | _ |  |  | __.__.20__ | счет на аванс |
|  |  |  | окончательный платеж (указать в % ) от стоимости этапа |  |  |  |  |  |  | __.__.20__ | акт, счет-фактура, аннотационный отчет |

| ## От Исполнителя: __________________________ должность _____________ личная подпись _______________________ расшифровка подписи М.П | ## От Заказчика: Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР ___________________В.К. Вуколов М.П. |
| --- | --- |

Примечание.

Допускаются иные формы приложения № 4 с сохранением таких обязательных условий как срок оплаты, основание для платежа, сумма к оплате.

Приложение 5

к договору от №_______________

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

1 Первый вариант: Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),  Исполнителя,  переданные Заказчику по акту  от  «___»_________ 20___ г. (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Примечание.

Первый вариант применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях.

Второй вариант: Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя @@@ на адреса электронной почты Заказчика @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Примечание.

Второй  вариант применяется при передаче Сведений по электронной почте.

Третий вариант: Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Закупки, (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2 При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

3 Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4 Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федераций.

5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

| От Заказчика: |  | От Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом НТЦ АТР _________________В.К. Вуколов М.П |  | _____________________________ должность _____________ личная подпись _____________________________ расшифровка подписи М.П |