ПРОЕКТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА №

г. Глазов							          «__» ________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Муханова Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _______________,  с другой Стороны,  далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Субподрядчик обязуется собственными или привлекаемыми силами, за свой риск, по заданию Генподрядчика выполнить работы по ремонту дамбового трубопровода слива кислот в ц.54 АО ЧМЗ расположенного по адресу: г. Глазов, ул. Белова, д. 7.

  - Генподрядчик обязуется принять и оплатить работы согласно настоящего Договора.

1.3. 	Заказчиком работ является АО «ЧМЗ»

1.4.     Настоящий договор заключается по результатам конкурентной процедуры в форме открытого запроса предложений в электронной форме на основании итогового протокола №____________ от «__» _________2015г.

Статья 2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок действия договора – с момента заключения договора и в течение 30 (рабочих) дней, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.2. Субподрядчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ, если данное нарушение связано с просрочкой исполнения обязательств со стороны не зависящих от Субподрядчика. В этом случае сроки выполнения работ увеличиваются на срок, соответствующий просрочке, возникшей не по вине Субподрядчика.

2.3. Генподрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- предусмотренных ст. 717 ГК РФ;

- задержки Субподрядчиком начала работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

- систематического или грубого нарушения Субподрядчиком требований по охране труда и техники безопасности;

2.4. Реорганизация одной из сторон, или передача ее прав правопреемнику, не является основанием для изменения или расторжения договора.

2.5. Изменения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

2.6. При расторжении договора по совместному решению Сторон незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость всех выполненных работ и затрат.

Статья 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору не может превышать суммы указанной в договоре  определенной согласно Локальной сметы ЛС-671-ц54-750-2015И1 Приложение №4 и Протокол согласования договорной цены Приложение №3 и составляет ________________________, в том числе НДС 18% с учетом понижающего коэффициента по результатам конкурентной процедуры в форме открытого запроса предложений в электронной форме

Статья 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Генподрядчика

4.1.1. Передать Субподрядчику одновременно с подписанием настоящего договора документацию, в объеме и составе, необходимом для выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, а также правильностью их использования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика. Производить приемку выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с настоящим договором, производить контроль и инспекции по обязательным мероприятиям по технике безопасности.

4.1.3. В течение 3-х рабочих дней, после получения от Субподрядчика извещения об окончании работ, назначить комиссию по приемке выполненных работ.

4.1.4. Оказывать содействие Субподрядчику в решении вопросов, касающихся настоящего договора, на которые Генподрядчик может оказать влияние.

4.2. Обязательства Субподрядчика

4.2.1 Субподрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков производства работ.

4.2.2 Субподрядчик обязан выполнить в полном объеме Работы по Договору согласно дефектной ведомости Приложение № 2  с соблюдением последовательности и очередности, обеспечивающими непрерывность и необходимую последовательность производства Работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором.

4.2.3. Качественно и в срок выполнить работы, предусмотренные данным договором, сдать работы Генподрядчику с оформлением акта приемки-сдачи выполненных работ.

4.2.4. Субподрядчик обязан использовать для выполнения работ по настоящему договору собственные материалы. Материалы для выполнения работ должны быть новыми, использование материалов бывших в употреблении не допускается.

4.2.5. Обеспечить выполнение на объекте мероприятий, по охране труда, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли, во время проведения работ, в соответствии с требованиями СНиП и действующих на территории РФ норм.

4.2.6. Обеспечить содержание и уборку объекта с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

4.2.7. Подготовить (оформить) и передать Генподрядчику в срок не более 5 (пять) рабочих дней от даты окончания работ, указанной в настоящем договоре, исполнительную документацию в 3-х экземплярах, участвовать в работе приемочной комиссии.

4.2.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.2.9. Вывезти в недельный срок, со дня подписания акта приемки-сдачи полностью выполненных работ, за пределы Строительной площадки строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, конструкции, временные здания, сооружения и другое принадлежащее ему имущество, а также строительный мусор.

4.2.10. Обеспечить:

- выполнение работ по Договору и оформление Исполнительной документации в полном объеме соответствии с строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет;

Статья 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. В соответствии со ст. 4 Договора, передать Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также  одновременно с ними акты на Скрытые работы и другую Исполнительную документацию, необходимую при сдаче данных видов работ, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006.

5.2. Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, или дать письменный мотивированный отказ в адрес Субподрядчика.

5.3. Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Справки форма КС-3, Акта формы КС-2, счет фактуры, за фактически выполненные работы и после получения денежных средств от Заказчика.

5.4. В случае нарушения Субподрядчиком срока предоставления либо не предоставления Исполнительной документации в полном объеме либо ненадлежащего оформления  Исполнительной документации, Генподрядчик вправе приостановить оплату выполненных работ до предоставления комплекта Исполнительной документации согласно п.5.1.

5.5. При расчете за выполненные работы Субподрядчик оплачивает Генподрядчику вознаграждение  за оказанные услуги генерального подряда в размере 1 (одного) % в том числе НДС (18%) от суммы, предъявленной Генподрядчику к оплате согласно счету-фактуре Субподрядчика и подписанному сторонами Акту о приемке выполненных работ КС-2.

Статья 6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Генподрядчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Субподрядчиком и Заказчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектно-сметной документации.

6.2. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Субподрядчиком замечаний, Генподрядчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика.

6.3. Субподрядчик обязан немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-	непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.4. Субподрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на объекте конструкций, инженерных сетей, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, производит в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет восстановительные работы и направляет об этом соответствующее уведомление Генподрядчику. При невозможности выполнения восстановительных работ своими силами привлекает за свой счет специализированную организацию.

6.5.	 Субподрядчик должен письменно известить Генподрядчика за 48 часов до начала приемки готовности конструкций и Скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если Скрытые работы выполнены, без подтверждения Генподрядчика, то по его требованию, Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

6.6.	С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Субподрядчик ведет журналы производства работ на русском языке. Форма журналов должна быть согласована с Генподрядчиком и соответствовать  требованиям действующего законодательства на момент проведения работ. Каждая запись в журналах подписывается полномочным представителем Субподрядчика.

Статья 7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.

7.2. Субподрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с дефектной ведомостью, проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

7.3.	Результаты работ должны соответствовать техническим регламентам, строительным нормам и правилам, а также Рабочей документации. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты, Субподрядчик должен обеспечить соответствие работ таким новым/измененным техническим регламентам без дополнительной платы. При этом результаты работ, принятые Генподрядчиком, корректируются за счет Генподрядчика, не принятые – корректируются за счет Субподрядчика. Сроки проведения корректировки результатов работ будут согласовываться Сторонами дополнительно.

7.4.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, Оборудования, Материалов и работ устанавливается 25 месяцев с даты подписания акта о приемке полностью выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Субподрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя на объект, указанный в извещении не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения от Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц и повреждения, связанные с нарушением эксплуатационных режимов.

7.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, для их подтверждения Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характер, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Статья 8. ОХРАНА ОБЪЕКТА

8.1. Охрану находящихся на месте проведения работ материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Субподрядчик за свой счет.

8.2. До сдачи результата работ Субподрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Bo всех случаях нарушения договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. За нарушение сроков выполнения работ согласно п.2.1.Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,3% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных в срок работ.

9.3. Убытки, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих обязательств, возмещаются виновной стороной.

9.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

Статья 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами.

10.2. Если Стороны не достигнут согласия, то спор решается в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд, стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 календарных дней с момента получения.

10.4. Спорные вопросы между Генподрядчиком и Субподрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, а так же в результате событий чрезвычайного характера, возникших после заключения договора, которые Стороны не могут предвидеть и предотвратить, и которые признаются по действующему законодательству форс-мажорными.

Срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.

11.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.

Статья 12 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых действующим законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Каналы связи: круглосуточный бесплатный многоканальный телефон 8-800-100-07-07, по электронной почте 0707@rosatom.ru.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения в судебном порядке.

Статья 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. После подписания настоящего договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, утрачивают юридическую силу.

13.2. Стороны действуют в соответствии с условиями договора. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.5. Настоящий Договор, дополнения и приложения к нему направленные с помощью факсимильной связи имеют юридическую силу до обмена оригиналами, при этом обмен оригиналами обязателен в течение 40 (Сорок) рабочих дней с даты их подписания.

13.6. Во избежание нарушений в процессе ведения бухгалтерского учета стороны договорились принимать к учету факсимильные копии счетов на оплату, счетов-фактур, акты приема выполненных работ до момента получения подлинника указанных документов. Стороны обязаны в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения (составления) подлинника документа направить его с соответствующими отметками (если это требуется) посредством факсимильной связи стороне по договору с одновременной отправкой его посредством почтовой связи.

13.7. В целях исполнения настоящего договора стороны обязаны информировать друг друга об изменениях своих реквизитов, об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени стороны документы, а также о принятых органами управления сторон решений о реорганизации или ликвидации. Такие уведомления должны предоставляться в течение трех рабочих дней со дня, когда сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях. Изменение платежных реквизитов должно оформляться дополнительным соглашением к договору.

13.8 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.9 Срок действия договора – с момента заключения договора и в течение 30 (рабочих) дней, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Статья 14. УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ СВЕДЕНИЙ ПО УЧАСТНИКАМ И БЕНЕФИЦИАРАМ

14.1. Стороны в течение 5 дней со дня подписания настоящего договора обязаны представить друг другу информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, Приложением № 1 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов, информация направляется в формате excel и pdf на адреса электронной почты сторон: Субподрядчика __________________, (далее – Сведения) и Генподрядчика _____________________, являются полными, точными и достоверными.

В случае каких-либо изменений в цепочке собственников одной из сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) по руководителю организации, данная Сторона обязуется предоставлять соответствующую информацию другой Стороне с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 2-х дней с момента таких изменений.

Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), являются полными, точными и достоверными.

14.2. Стороны настоящим выражают свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сторонами Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают все убытки, понесенные в связи с предъявлением одной из Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа любой  Стороны от исполнения Договора и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных другой Стороне прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления от другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Статья 15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ

  - Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

  - Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

  - Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

Статья 16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

16.1. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части следующие документы:

Приложение № 1: Информация о контрагенте.

Приложение № 2: Дефектная ведомость

Приложение № 3: Протокол согласования договорной цены

Приложение № 4: Локальная смета ЛС-671-ц54-750-2015И1

Статья 17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  | СУБПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоремонт» |  |  |  |  |
| 427622, УР, г. Глазов, ул. Белова, 7 Телефон/факс(34141) 9-63-52, 3-40-24 e-mail: energy-r@mail.ru ОГРН 1081837000750 ИНН 1837004362 КПП 183701001 Банковские реквизиты: р/с № 40702810568090000050 в Удмуртском отделение № 8618 г. Ижевск ОАО Сбербанк России БИК 049401601 к/с 30101810400000000601 |  |  |  |  |
| Директор |  |  | Директор |  |
|  | Д.А. Муханов |  |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |