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Озерск 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов для нужд ФГУП «ПО «Маяк»

1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме
2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31
Адрес электронной почты: Zaytseva@po-mayak.ru
Контактное лицо: Зайцева Юлия Александровна
Номер контактного телефона: (35130) 2 03 62
Номер факса Заказчика: (35130) 2 00 24

Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: выполнение работ по капитальному ремонту объекта: баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов для нужд ФГУП «ПО «Маяк».

4. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: указаны в разделе 24 «Техническая часть» редукционной документации.
5. Срок выполнения работ: до 20 ноября 2011 года.
6. Срок заключения договора с Победителем редукциона: не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола электронного редукциона.
7. Место выполнения работ: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., ФГУП «ПО «Маяк», ул. 1 линия 15.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996 г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997 г., 08.08.2003 г., 22.04.2009 г.):
-въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск, а также на территорию ФГУП «ПО «Маяк» распространяется и на граждан (работников) победителя понижающего редукциона в электронной форме, задействованных на оказание услуг, выполнения работ по предмету Договора.
Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 3 13 20 с момента размещения протокола редукциона на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк». 

Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк», по допуску или отказу в допуске Участнику.
8. Начальная (максимальная) цена Договора:
6 247 948 (шесть миллионов двести сорок семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18%.
Цена Договора включает в себя все налоги, сборы, платежи и расходы, связанные с выполнением работ/оказанием услуг по договору.
9. Адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться редукцион: http://www.a-k-d.ru
10. Форма редукциона: усложненная, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки A-K-D.
11. Дата начала приема заявок на участие в электронном редукционе:
20   FORMDROPDOWN 
а 2011 года.
12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:

30   FORMDROPDOWN 
а 2011 года в 07:30 (время московское).
13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

01сентября 2011 года в15:00 (время московское).
14. Дата проведения электронного редукциона:

05 сентября 2011 года в09:30 (время московское).
15. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»): 
- «шаг редукциона» устанавливается в размере 1% (одного процента) начальной (максимальной) цены Договора.
16. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе:
- 5% начальной (максимальной) цены договора.
17. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону:
- требование не установлено.
18. Источник финансирование: собственные средства ФГУП «ПО «Маяк».
19. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.

20. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора: цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

21. Сведение о предоставлении преференции: не предоставляются.

22. Порядок рассмотрения жалоб: участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:
- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru); жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;

- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
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Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»
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Озерск  2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов для нужд ФГУП «ПО «Маяк»

1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме 

2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.

Адрес электронной почты: Zaytseva@po-mayak.ru
Контактное лицо: Зайцева Юлия Александровна

Номер контактного телефона: (35130) 2 03 62
Номер факса Заказчика: (35130) 2 00 24

Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: поставка капитальному ремонту объекта: баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов  для нужд ФГУП «ПО «Маяк».
4. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: указаны в разделе 24 «Техническая часть» настоящей редукционной документации. 
5. Срок выполнения работ: до 20 ноября 2011 года.
6. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора:

6 247 948 (шесть миллионов двести сорок семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18%.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, включая расходы на обеспечение работ материалами, изделиями в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные) и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Форма редукциона: усложненная, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки A-K-D.
8. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

8.1. Для участия в электронном редукционе участнику необходимо зарегистрироваться в системе электронных торгов на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.

Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки, для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах.

Участник проходит аккредитацию для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах.

8.2. Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией.
Площадка работает в круглосуточном режиме.
8.3. Каждый участник открытого редукциона в электронной форме вместе с подаваемой на электронной торговой площадке заявкой на участие в редукционе (Приложение №1) должен обязательно прикрепить копии отсканированных документов (в формате pdf):
а) анкету участника размещения заказа (Приложение № 2) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;
б) устав предприятия со всеми изменениями (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя) - отдельным файлом;

в) выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении понижающего редукциона (оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя) - отдельным файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом - отдельным файлом.
Доверенность должна содержать полномочия на подписание заявки на участие в редукционе.

Документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя.

д) справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи заявки на участие в редукционе, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки (должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя) - отдельным файлом;

е) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
	№ вида работ
	Наименование видов и кода работ

	2.4
	Устройство и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

	6.2
	Арматурные работы

	6.3
	Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7.1
	Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	10.1
	Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12.3
	Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	12.10
	Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	12.11
	Работы по теплоизоляции трубопроводов

	15.1
	Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

	16.2
	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	16.4
	Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	23.6
	Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

	23.7
	Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии


ж) копию решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;
з) лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
и) лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право на эксплуатацию сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.
к) документ, подтверждающий наличие у Участника персонала группы А, освидетельствованного в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99).
Копии документов должны быть заверены руководителем предприятия, либо иным уполномоченным лицом.

2) Для подтверждения обеспечения заявки на участие в редукционе (согласно п.20 настоящей документации) прикрепить к своей заявке в отсканированном варианте (желательно в формате pdf) копию платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств.

8.4. Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в редукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении понижающего редукциона в электронной форме до его окончания. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в понижающем редукционе в электронной форме.

8.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование Товара работ, услуг их функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Товара, работ, услуг, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели, предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим) не допускается использование слов «или эквивалент».

8.4. Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в редукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении понижающего редукциона в электронной форме до его окончания. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в понижающем редукционе в электронной форме.
8.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Товара, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим), указание слов «или эквивалент» не допускается.
8.6. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в пункте 24 «Техническая часть» настоящей документации.

8.7. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в документации о редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.

8.8. Арифметические расхождения в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

8.9. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

9. Место выполнения работ:. 456780, г. Озерск, Челябинская обл., ФГУП «ПО «Маяк», ул. 1 линия 15.
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996 г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997 г., 08.08.2003 г., 22.04.2009 г.):
-въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск, а также на территорию ФГУП «ПО «Маяк» распространяется и на граждан (работников) победителя понижающего редукциона в электронной форме, задействованных на оказание услуг, выполнения работ по предмету Договора.
Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 3 13 20 с момента размещения протокола редукциона на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк». 

Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк», по допуску или отказу в допуске Участнику.

10. Сроки и условия оплаты: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик производит выплату аванса в размере 30% от общей стоимости подлежащих выполнению Работ, предназначенного для предваритель-ной оплаты стоимости приобретаемых Подрядчиком «Материалов и Изделий», после подписания сторонами Договора на основании выставленного счета на предоплату. Окончательная оплата выполненных Работ с учетом суммы выплаченного аванса производится Заказчиком в течение 15 банковских дней с момента подписания актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, счета и счета-фактуры.
11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора
Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
12. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»)

«Шаг редукциона» устанавливается в размере 1% (одного процента) начальной (максимальной) цены Договора.

13. Дата начала приема заявок на участие в электронном редукционе: 
20  августа 2011 года.

14. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:

30  августа 2011 года в 07:30 (время московское).
15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

01сентября 2011 года в15:00 (время московское).
16. Дата проведения электронного редукциона:

05 сентября 2011 года в09:30 (время московское).
17.  Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.
18.  Порядок рассмотрения заявок на участие в понижающем редукционе

18.1. Заявка на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:

- не предоставления требуемых согласно редукционной документации обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

- несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в пункте 22.1. настоящей документации;

- не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме, в том числе не установление факта внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме;

- наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

18.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в понижающем редукционе в электронной форме комиссией принимается решение о допуске к участию в редукционе и признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе, участником редукциона или об отказе в допуске участника процедуры к дальнейшему участию в электронном редукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Указанный протокол в течение дня, следующего после дня подписания протокола, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов.  

19.  Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме

19.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола электронного редукциона на электронной площадке направляет Победителю протокол электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается Договор.

19.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного редукциона.
19.3. В случае если Победитель редукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола электронного редукциона, не предоставил Заказчику подписанный Договор, обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса (в случае если требование было установлено в редукционной документации), то Победитель редукциона (или Участник редукциона, с которым заключается Договор в случае отказа Победителя редукциона от заключения Договора) признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора перед предложенной победителем электронного редукциона;

3) объявить о проведении повторного электронного редукциона;

4) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

19.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  редукциона и редукционной документации, по цене, предложенной Победителем редукциона, либо в случае заключения Договора с Участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, по цене, предложенной таким участником.

20. 
Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: 5% начальной (максимальной) цены договора. А именно 312 397 (триста двенадцать тысяч триста девяносто семь) руб. 04 коп.
20.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.
20.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону: 

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

В Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.
20.3. Участнику процедуры закупки необходимо при оформлении заявки на участие редукционе направить оператору электронной торговой площадки A-K-D (на почтовый электронный ящик или по факсу) копию платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств с указанием названия электронного редукциона и номера редукциона, присвоенного на сайте электронной торговой площадки A-K-D.

Участнику процедуры закупки необходимо также при оформлении заявки на участие в редукционе направить в адрес Заказчика (по факсу или почтовый электронный ящик, указанным в пункте 2 настоящей документации) копию платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств, с указанием названия электронного редукциона и номера редукциона, присвоенного на сайте электронной торговой площадки A-K-D.
20.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;

б) если участник редукцион, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;

в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

20.5. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

в) подписания протокола редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

д) подписания протокола редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;

е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;

ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;

з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;

к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;

л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.
м) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

21. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: требование не установлено.
22. Требования, предъявляемые к участникам  процедур закупки

22.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
22.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара.

22.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

22.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

23. Порядок рассмотрения жалоб

23.1. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: 

- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;
- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».

Проект Договора прилагается.

24. Техническая часть:
                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                           И. о. главного инженера завода 

                                                                                                            ____________

                                                                                                            ____._______
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на капитальный ремонт объекта 

"Баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов" 


1 Общие сведения об объекте

Объект расположен на территории Озёрского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», ул. 1 линия 15, з-д №...


2 Особые условия выполнения работ

Работы проводятся в действующем здании … в стеснённых условиях, температура не более 30 ºС, присутствуют источники ионизирующих излучений. 


3. Требования к качеству работ  
Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами".

При применении материалов для ремонта произвести их входной контроль на наличие сертификатов качества и соответствие их данным требованиям государственных стандартов.

4 Требования к результатам работ 

При производстве работ соблюдать требования ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами", стандартов, технических условий и других нормативных документов. Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным ПОДРЯДЧИКОМ и согласованным ЗАКАЗЧИКОМ, документацией предприятий-изготовителей.
Приёмку работ выполнять в соответствии с ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами". 
5 Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт "Баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов" включает следующие работы:

5.1. Демонтаж отдельными частями обвязочных трубопроводов аппаратов (кол-во – 2 шт.), резка трубопроводов производится шлифмашинками (труба Ø57х3 12Х18Н10Т –   6 стыков, труба Ø159х5 12Х18Н10Т – 12 стыков).

5.2. Демонтаж аппаратов:

5.2.1. Резка корпусов аппаратов (материал Ст.20, б=6 мм, кол-во – 2 шт.) шлифмашинками на отдельные части (длина реза – 190,4 м).

5.2.2. Вынос в ручную деталей двух аппаратов на расстояние более 100 метров   (вес – 2,94 т).

5.3. Изготовление деталей для двух аппаратов (черт. Ф235.11.4926.000 СБ, материал 12Х18Н10Т, вес – 2,94 т).

5.4. Контрольная сборка двух аппаратов согласно чертежу Ф235.11.4926.000 СБ (материал 12Х18Н10Т, вес одного аппарата – 1,47 т, объем 24 м3).

5.5. Транспортировка деталей двух аппаратов до здания ...

5.6. Доставка в ручную деталей двух аппаратов до места монтажа, расстояние более 100 метров (вес – 2,94 т).

5.7. Установка и снятие м/конструкции стенда укрупнительной сборки аппарата (материал Ст.3, вес – 1,84 т).

5.8. Сборка аппарата  на стенде (материал 12Х18Н10Т, вес – 1,47 т, кол-во – 2 шт.)

5.9. Установка и снятие вспомогательных м/конструкций направляющих для монтажа аппарата в поддон (материал  Ст.3, вес – 1,24 т).

5.10. Установка и разборка якоря (усилие до 15 тс, кол-во – 1 шт.) лебедки.

5.11. Установка и снятие электролебедки (тяговое усилие 3,2 тс, кол-во – 2 шт.).

5.12. Установка и снятие монтажных блоков (г/п до 3 т, кол-во – 6 шт.).

5.13. Размотка и намотка каната (диаметр до 20 мм, длина 90 м).

5.14. Установка аппарата (вес –  1,47 т, кол-во – 2 шт.).

5.15. Гидравлическое испытание аппарата (объем 24 м3, кол-во – 2 шт.) под налив.

5.16. Демонтаж трубопроводов и арматуры ХПВ, ОВ:

5.16.1 Трубопроводы, материал Ст.20: Ø159х5 – 23 м, Ø133х5 – 12 м, Ø108х4,5 – 10 м, Ø57х3,5 – 11 м.

5.16.2 Задвижки (30Ч6БР): Ду 150 – 1 шт., Ду 100 – 2 шт., Ду 50 – 1 шт.

5.16.3 Обратный клапан Ду 50 –  1 шт.).

5.17. Демонтаж сливной воронки Ø400/159х4 (материал Ст.3, вес – 12 кг,            кол-во – 2 шт.).

5.18. Изготовление новой сливной воронки Ø400/159х4 (материал Ст.3, вес – 12 кг, кол-во – 2 шт.).

5.19. Монтаж сливной воронки Ø400/159х4 (материал Ст.3, вес – 12 кг,               кол-во – 2 шт.).

5.20. Демонтаж врезок катушкой на отм. +38.00 м, материал Ст.3: Ду 150 – 2 шт. (вес – 7,6 кг), Ду 100 – 2 шт. (вес – 6,2 кг), Ду 50 – 2 шт (вес – 4,8 кг).

5.21. Монтаж трубопроводов и арматуры ХПВ, ОВ:

5.21.1 Трубопроводы (Eвro armaturen), материал 12Х18Н10Т: Ø159х5 – 5,2 м, Ø89х5 – 6,1 м , Ø57х3 – 4,8 м.
5.21.2 Детали трубопроводов (Eвro armaturen), материал 12Х18Н10Т: Ду 150 – 2 шт., Ду 80 – 6 шт., Ду 50 – 4 шт.

5.21.3 Узлы трубопроводов, материал Ст.20: Ø159х5 – 29,8 м (вес – 565,9 кг), Ø89х5 – 3,9 м (вес – 40,4 кг)., Ø57х3 – 6,2 м (вес – 24,8 кг).
5.21.4 Затвор фланцевый, управление ручное (Z014-A), материал чугун: Ду 150 – 1 шт., Ду 80 – 3 шт., Ду 50 – 2 шт.

5.21.5 Клапан обратный ОК-80, материал 12Х18Н10Т - 1 шт.

5.22. Монтаж врезок катушкой, материал Ст.20 на отм. +38.00 м: Ду 150 – 2 шт. (вес – 7,8 кг), Ду 100 – 2 шт (вес – 6,6 кг).

5.23. Монтаж опор (материал Ст.3, вес – 0,3т) трубопроводов на отм.

5.24. Антикоррозийная обработка корундом в два слоя (покрытие – корунд, 68 м2).  

5.25. Переврезка из существующих трубопроводов ОВ в существующие трубопроводы ХПВ, материал Ст.20 : Ду 150 – 2 шт. (вес – 15,6 кг), Ду 100 – 2 шт (вес – 12,8 кг).


Работы выполнять в соответствии с локальной сметой "Баки АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов (инв. № 0612998)", приложение к настоящей технической части.

Главный механик завода                                                                                  
Исполнитель:                                                                                                           

Инженер БППР завода                                                                                     

Приложение № 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер 

Заказчику:

ФГУП «ПО «Маяк»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

на право заключения договора на ____________________________________________________

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поста-вляемого Товара
	НТД
	Особые условия поставки
	Срок 

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, _________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные редукционом работы в полном соответствии с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам, указанным в документации о понижающем редукционе в электронной форме, по предложенной на редукционе цене договора.

3. Мы ознакомлены с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам редукционной документации, которые влияют на стоимость выполнения работ, оказание услуг, поставку товаров.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в  бюджеты любого уровня или государственные  внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _% (_) (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. В случае если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с Организатором размещения заказа в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями наших предложений в срок не ранее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола редукциона и не позднее, чем 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

7. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашего предложения по цене.

8. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________

                                                                    (наименование организации или Ф.И.О Участника процедуры закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и/или в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения Договора.

9.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен:

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

10. Настоящая заявка действует до даты заключения договора.

11. Наши юридический и фактический адреса ____________________________________,

Телефон _____________, факс ____________, e-mail___________, 

Банковские реквизиты_________________________________________________________
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________, факс__________________, e-mail__________________

13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно п.8.3 редукционной документации.

	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	

	
	
	

	Главный бухгалтер
	_________________________
	_________________________

	
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)


Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____
на выполнение работ по капитальному ремонту баков АТ-01401 (черт. Л11.27 СБ) 
и АТ-01402 (черт. Л11.28 СБ) узла мойки чехлов
г. Озерск Челябинской области



        
                        «____» __________20___г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам запроса ценовых котировок на основании «Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок» от «____»_____2011 № ____заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА


1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту баков АТ-01401 (черт.Л11.27 СБ) и АТ-01402 (черт. Л11.28 СБ) узла мойки чехлов (далее по тексту – «Работы») и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Объём и технические характеристики подлежащих выполнению работ определяются подписанным обеими Сторонами техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору),  составленным на основании дефектной ведомости от «____» __________20___г. № _____ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

1.3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Озерск, территория завода РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк».


1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.


1.5. Все материалы и сырье, используемые Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ с использованием этих материалов и сырья.

2. СРОКИ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляют: 
2.1.1. Срок начала работ: в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего Договора.

2.1.2. Срок окончания работ: 20.11.2011.

2.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать настоящему Договору и принятым в Российской Федерации нормативам и стандартам. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать результаты работ, если их качество окажется ниже установленного стандарта.

3. права и обязанности заказчика

3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2. Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки.
3.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента их обнаружения.
3.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения установленной за работы цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.
3.7. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный настоящим Договором срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.8. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Подрядчиком обоснования расходов.
3.9. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.10. Заказчик вправе отказаться от приёмки и оплаты выполненных Подрядчиком работ, в случае не предоставления последним в сроки, установленные договором, отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим договором.  

3.11. Заказчик вправе привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в контроле за соблюдением качества выполняемых работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.
4. права и обязанности подрядчика

4.1. Подрядчик обязан до начала выполнения работ предоставить Заказчику все необходимые лицензии, разрешения, свидетельства на право выполнения работ, обусловленных настоящим Договором.

4.2. Подрядчик обязан выполнить все обусловленные настоящим Договором работы и сдать их в законченном виде в установленные настоящим Договором сроки.
4.3. Подрядчик обязан при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать пропускной режим, установленный Заказчиком.
4.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.5. Подрядчик обязан представить Заказчику все требуемые законодательством Российской Федерации документы, регламентирующие качество работ и подтверждающие их соответствие требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.
4.6. Подрядчик обязан при выполнении работ, соблюдать требования законов и иных правовых актов Российской Федерации об охране окружающей среды и о безопасности ремонтных работ, в том числе, соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности.
4.7. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные при выполнении работ по настоящему Договору.

4.8. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново.
4.9. Подрядчик вправе требовать от Заказчика своевременного подписания акта приемки выполненных работ.

4.10. Подрядчик вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом о приемке выполненных работ.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Стоимость работ и цена настоящего Договора определяется протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 4 к настоящему Договору), сформированным на основании расчета цены (Приложение № 5 к настоящему Договору) и составляет ______________ (______________________) рублей___________ копеек, в том числе НДС 18 % - _____________ (___________________________) рублей _______ копеек. 

5.2. Цена настоящего Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Указанная цена включает в себя все налоги, сборы, платежи, страхование и расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.


5.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

             5.5. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке:


5.5.1. Предоплата 30% от стоимости настоящего Договора, что составляет ______руб. (с учетом НДС по ставке 18%), - в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора на основании счета Подрядчика;


5.5.2. Остальные 70% от стоимости настоящего договора, что составляет ______руб. (с учетом НДС по ставке 18%), - в течение 15 дней с момента получения от Подрядчика надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, оригинала счета-фактуры и подписания обеими сторонами Акта выполненных работах без замечаний. 

5.6. Счет-фактура оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.7. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных статьями 168 и (или) 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик в добровольном порядке уплачивает Заказчику штраф в размере 18% от стоимости работ, подлежащих оплате.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


6.1. После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ с надлежащим образом оформленной отчетной документацией и материалами, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором. 

6.2. Приемка выполненных работ проводится в соответствии с ГОСТ 20831-75 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий».

6.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком указанного в п. 6.1. настоящего Договора Акта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку объема выполненных работ, проверяет соответствие их качества установленным требованиям и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений в отношении результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.


6.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.


6.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.


6.6. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный оформленный Подрядчиком Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком работ.


6.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении работ Заказчик принимает оказанные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 6.2 настоящего Договора.


6.8. При сдаче полностью завершенных работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Сторона несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие техническому заданию, дефектной ведомости, а также требованиям законодательства Российской Федерации, используемых им при производстве работ материалов и сырья. 

Если в процессе гарантийного срока будут выявлены материалы и сырье, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), их замена будет осуществляться Подрядчиком за свой счет.

7.3. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчиком:

7.3.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, неустойку (пеню) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных (невыполненных) работ. 

7.3.2. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик выплачивает Заказчику,  по соответствующему письменному требованию,  штраф в размере  10 % от цены настоящего Договора.

7.4. В случае некачественного выполнения Подрядчиком обусловленных настоящим Договором работ, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, штраф в размере 10 % от стоимости некачественно выполненных работ.

7.5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика сверх неустойки (штрафа, пени) возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


8.1. Гарантии качества результата работ распространяются на все составляющие результат работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество результата выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок прерывается на период устранения недостатков.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (необходимые доработки) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Наличие недостатков (необходимых доработок) устанавливается двусторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для участия в составлении акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом гарантийный срок прерывается на период устранения этих недостатков (необходимых доработок). В случае неявки представителя Подрядчика, а также при отказе представителя Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения недостатков (необходимых доработок) Заказчик составляет односторонний акт.


8.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с надлежащим качеством результата работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Договоре.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, обусловленных действием непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

9.2. При наступлении указанных в п. 9.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения своих договорных обязательств, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) дней с момента ее получения Стороной.
10.2. При не урегулировании спорных вопросов в порядке, предусмотренном в п. 10.1. настоящего Договора, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
В случае заключения договора с организацией подведомственной Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 10.2. читать в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в порядке, предусмотренном в п. 10.1. настоящего Договора, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным». 
11. заключительные положения

11.1. Настоящий Договор действует с момента подписания  до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом»,     п. 11.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«Права и обязанности у сторон настоящего Договора возникают только после его согласования Государственной корпорацией по атомной энергии  «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятий».
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.
11.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также неотъемлемым его частям действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и заверены печатью.

11.5. Все дополнительные соглашения Сторон и иные Приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

11.6. При заключении настоящего Договора, дополнительных соглашений и других документов к нему, Сторонами используется и/или может быть использовано факсимильное воспроизведение, как настоящего Договора, так и подписи лиц, подписывающих настоящий Договор, приложения, дополнительные соглашения (п. 2 ст. 160 ГК РФ) с дальнейшим обязательным обменом оригиналами.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


11.8. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

11.9. Приложения к договору:

11.9.1. Техническое задание (Приложение 1).

11.9.2 Дефектная ведомость (Приложение № 2).

11.9.3. Календарный план (Приложение № 3).

11.9.4. Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 4).

11.9.5. Расчёт цены (Приложение 5).

12. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

ФГУП «ПО «Маяк» 

Юридический и почтовый адрес: 

456780, Челябинская обл. г. Озерск,

пр. Ленина,31 

ИНН 7422000795 КПП 742150001

р/с 4050 2810 2723 7000 0001

Челябинское отделение № 8597 г. Челябинск к/сч 3010 1810 7000 0000 0602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501602 

Телефон: (35130) 2 31 72

Факс: (35130) 2 00 24, (35130) 2 06 52
	Подрядчик: 




	От  Заказчика:

________________________ /____________/

М.П.
	От  Подрядчика:

_______________________ /____________/

М.П.


Приложение № 1

                                                                                                                                        к договору подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

«Баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов»

от «_____» _____ 2011 г. №___________

ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ  О ТВЕРДОЙ  ДОГОВОРНОЙ  ЦЕНЕ 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _______________________________________, и от лица Подрядчика –__________________________________________  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________ (___________________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % _____________(________). 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

 ____________________________                                                        ___________________________

                 (подпись)                                                                                                       (подпись)          

 М.П.                                                                                                        М.П.

«____»______________ 2011 г.                                                         «____»______________ 2011 г.

Приложение № 2
                                                                                                                                        к договору подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

«Баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов»
от «_____» _____ 2011 г. №___________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

работ по капитальному ремонту объекта «Баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов»
	№ п/п
	Номер сметы
	Наименование сметы
	Сметная стоимость в базе 2001 года, в рублях
	Индекс, сложившийся по результатам конкурса
	Стоимость в текущих ценах, в рублях

	1.
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	

	
	НДС 18 %
	
	
	

	
	Всего
	
	
	


Заказчик                                                                                                    Подрядчик

 ____________________________                                                        ___________________________

                 (подпись)                                                                                                       (подпись)          

 М.П.                                                                                                        М.П.

«____»______________ 2011 г.                                                         «____»______________ 2011 г.

Приложение № 3
                                                                                                                                        к договору подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

«Баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов»
от «_____» _____ 2011 г. №___________

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»
1. При выполнении строительно-монтажных работ подрядная организация должна руководствоваться требованиями и рекомендациями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство»; И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности»; И-ОРБ-043-2006 «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия»; ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами».
2. До начала работ все работники подрядной организации, привлекаемые к производству работ должны быть ознакомлены под роспись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк».

3. Перед началом производства строительно-монтажных работ заказчик совместно с подрядной организацией производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4. При выполнении строительно-монтажных работ подрядная организация обязана применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

5. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание настоящего Типового обязательного приложения к Договору подряда) на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок  подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает подрядную организацию от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

6.  В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорании, пожары, несчастные случаи и пр.) подрядчик обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях, заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации возникшей на строительной площадке в срок, установленный данным пунктом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

7. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство», И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности», И-ОРБ-043-2006 «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия», ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.

Заказчик                                                                                                    

____________________

«____»______________ 2011 г.                                                         
Приложение № 4
                                                                                                                                        к договору подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

«Баков АТ-01401 и АТ-01402 узла мойки чехлов»
от «_____» _____ 2011 г. №___________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по «Капитальному ремонту баков АТ-01401 (черт.Л11.27 СБ) и АТ-01402 (черт. Л11.28 СБ) узла мойки чехлов»

	Наименование этапа
	Стоимость работ по этапам (тыс.руб.)
	Срок выполнения
	Отчетная документация передаваемая заказчику

	Капитальный ремонт баков АТ-01401 (черт.Л11.27 СБ) и АТ-01402 (черт. Л11.28 СБ) узла мойки чехлов
	
	 В течение одного дня с момента подписания договора до 20 ноября 2011 года
	Оригинал счета, счет-фактура; акт сдачи-приемки выполненных работ

	Всего:
	

	НДС 18%
	

	Всего с НДС
	



Всего к оплате: _______________________________________, в том числе НДС по ставке 18% __________________________.

Заказчик                                                             Исполнитель

 ____________________________    


___________________________

                 (подпись)                                                              (подпись)          

 М.П.                                                                       М.П.

«____»______________ 2011 г.                                          «____»__________ 2011 г.

