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ДОГОВОР № _______________

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы (НИОКР)
    г. Железногорск





        «____»______________ 20__ г.

    Красноярский край

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________, и _____________________________________________________________________________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________________________________________, действующего (ей) на основании ___________________ (наименование и реквизиты документа), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (далее именуется – работа или НИОКР) на установке переочистки плутония (УПП): 

– разработка исходных данных на оборудование УПП;

– разработка опытно-промышленного петлевого реактора;

– разработка, изготовление и испытания на имитаторах опытного реактора-растворителя.

1.2 Основанием для заключения договора является Протокол __________________________________________________________ от «___»_____________2013                      № ______________________.
II. Условия договора

2.1 Цель работы – разработка, изготовление и испытание опытного образца реактора-растворителя диоксида плутония;

– разработка опытно-промышленного образца петлевого реактора оксалатного осаждения;

– разработка исходных данных на оборудование УПП, необходимых для  выполнения рабочего проектирования и подготовки исходных требований на оборудование УПП в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ».

2.2 НИОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

2.3 Содержание и сроки выполнения НИОКР определяются Календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

2.4 Результаты работы должны отвечать требованиям и положениям действующих нормативных документов в области использования атомной энергии, обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла, требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, удовлетворять требованиям следующих документов:       ОСТ 95 18-2001 «Порядком проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», ГОСТ 7.32.2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
2.5 Изменение Заказчиком в процессе выполнения НИОКР требований, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.6 Место выполнения работ: 

Работы проводятся по адресу: ____________________________________________________.

Передача оформленной в установленном порядке отчетной документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 53.
III. Права и обязанности Сторон

3.1 Исполнитель вправе:
а) привлекать по письменному согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего договора третьих лиц. В отношении третьих лиц Исполнитель выполняет функции заказчика.

Невыполнение третьими лицами обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИОКР  информацию;

в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2 Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИОКР;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата НИОКР (этапа НИОКР) в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их  несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и условиями настоящего договора, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

3.3 Исполнитель обязан:
а) выполнить НИОКР в соответствии с ТЗ (приложение № 1) и представить Заказчику результаты НИОКР, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора. 

в) проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» по окончании которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях, и на дату окончания НИОКР подготовить, и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания последнего этапа НИОКР представить Заказчику в письменной форме и подписанный уполномоченным лицом Исполнителя перечень с кратким описанием всех результатов интеллектуальной деятельности, в том числе результатов, способных к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору;

г) в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем сведений о создании результата НИОКР, в том числе результата интеллектуальной деятельности, в письменной форме уведомлять Заказчика при выполнении работ по настоящему договору о каждом созданном результате НИОКР, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с кратким описанием результата, обоснованием предлагаемого порядка его использования и рекомендуемой формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании результата интеллектуальной деятельности;

д) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Заказчику или обеим Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего договора;

е) включать в договоры, заключаемые с третьими лицами, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты НИОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности за Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;
ж) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

з) при необходимости привлечения соисполнителей представляет на согласование Заказчику список соисполнителей с указанием наименования и места регистрации предполагаемого соисполнителя, выполняемых им работ (предмета договора) и с приложением копий свидетельств о допуске ко всем видам работ, предусмотренным настоящим Договором.  
Соисполнители должны лично выполнять порученные работы. 


В период производства НИОКР Исполнитель обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных соисполнителей, а равно привлечение новых (дополнительно, к ранее заявленным) соисполнителей.

Привлеченный соисполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора субподряда, в том числе:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

кроме того:

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

- соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

Ответственность за соответствие соисполнителя указанным требованиям несет Исполнитель.

Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им соисполнителями, а так же за соответствие соисполнителей требованиям, указанным в настоящем пункте;
и) приостановить работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения НИОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в течение 2 (двух) дней с момента возникновения обстоятельств, проинформировать об этом Заказчика;

к) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам научных исследований, уведомить Заказчика за 10 (десять) дней о готовности к их проведению;

л) предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты НИОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Заказчику и используемые при реализации настоящего договора;   

м) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые  единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;

н) гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

о) обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (их этапы);

п) обеспечить в ходе выполнения работ по настоящему Договору соблюдение его персоналом требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности;  

р) нести риск случайной невозможности исполнения НИОКР;
с) привлекать к выполнению работ только персонал из числа граждан Российской Федерации. 
3.4 Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты НИОКР (этапа НИОКР) в соответствии с настоящим Договором;

б) сообщить Исполнителю в 10-дневный срок после поступления от него уведомления о создании при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему Договору результата интеллектуальной деятельности, в том числе результата способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца решение о форме его правовой охраны и порядке использования;

в)  передать Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора необходимую для выполнения НИОКР информацию по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации.

IV. Сроки исполнения 

4.1 НИОКР выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения НИОКР (приложение № 2).

При этом устанавливаются следующие сроки выполнения НИОКР:

начало НИОКР - с даты подписания договора;

окончание НИОКР - _______________20__ г.
4.2 Датой выполнения НИОКР по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа НИОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения НИОКР.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1 Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы, изготавливаемой в соответствии с договором, определен техническим заданием. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном техническим заданием и ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
5.2 При завершении выполнения НИОКР (этапа НИОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности НИОКР (этапа НИОКР).

5.3 В течение 5 (пяти) дней с момента окончания работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ (этапа) в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы указанные в ТЗ (приложение №1).
5.4 Заказчик в 5 - дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.
5.5 Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
5.6 Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ предоставляет Заказчику счет и счет-фактуру.

VI. Цена договора и порядок расчетов

6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора НИОКР Заказчик уплачивает Исполнителю ___________ рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС 18% - ___________ рублей (цифрами и прописью), в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене НИОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №3). (Либо без НДС (*определяется в каждом конкретном случае) «Работа, выполненная по настоящему договору, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии _____________________»). 

6.2 Цена договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения настоящего договора, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; расходы на проведение патентных исследований; расходы на проведение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для проведения НИОКР по настоящему договору; расходы по обеспечению передачи Заказчику прав на результаты работ, созданные в рамках настоящего договора, включая передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых выражены указанные результаты; расходы, связанные с подготовкой, оформлением и ведением дел по заявкам на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по настоящему договору, права на которые закреплены за Заказчиком единолично или совместно с исполнителем, и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему договору.   

6.3 Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30 % от стоимости НИОКР, указанной в п. 6.1 настоящего договора, в сумме _____ рублей (сумма указывается цифрами и прописью) в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора на основании выставленного Исполнителем счета.

6.4 Оплата выполненной НИОКР производится поэтапно согласно календарному плану исходя из цены, указанной в протоколе соглашения о договорной цене НИОКР за вычетом суммы ранее выданного аванса, рассчитанной с учетом пропорционального распределения аванса по этапам.
6.5 Оплата НИОКР (этапа НИОКР) производится в течение 10 (десяти) банковских дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной НИОКР (этапа НИОКР), оформленной актом сдачи-приемки работ, и представлении подлинников счета-фактуры, счета на оплату выполненных работ.

6.6 Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки работ оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными правовыми актами.
6.7 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

6.8 Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.
6.9 Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

VII. Права на результаты НИОКР 

7.1 Все полученные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2 Права на результаты работ, созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных, секреты производства, ноу-хау), принадлежат Заказчику.
7.3 Исключительные права на созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) программ для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Исполнителю.
7.4 Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим договором, принадлежит Заказчику.      

7.5 Заказчику принадлежит право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на созданные при реализации договора объекты промышленной собственности; 

7.6 Права на усовершенствования и улучшения объектов интеллектуальной собственности, созданные Исполнителем на собственные средства по истечении срока договора, принадлежат Исполнителю;

· Заказчик имеет право разрешать использование результатов научно-технической деятельности на основе неисключительной, безвозмездной лицензии;

· Заказчик имеет право на принудительную лицензию, если использование объектов интеллектуальной собственности может нанести ущерб интересам национальной безопасности;
-Заказчик определяет заявителя на получение охранных документов, а также участие Исполнителя в выполнении работ, которые включают:

а)
проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96;
б)
выявление охраноспособных технических решений;

в)
оформление заявок, их подача и ведение переписки.

VIII. Условия конфиденциальности

8.1 Конфиденциальной информацией следует считать любую предоставленную Заказчиком Исполнителю в ходе выполнения настоящего договора информацию в письменном, электронном или ином виде, а также информацию о ходе выполнения работ и полученных результатах.

8.2 Исполнитель принимает на себя обязательства по соблюдению режима секретности, установленного законодательством РФ.

8.3 Сведения, составляющие государственную тайну, не подлежат передаче третьим лицам.

8.4 Исполнитель может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на следующих условиях:

-третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках работ, проводимых на договорной основе между Исполнителем и Заказчиком;

-Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего договора.

8.5 Исполнитель обязуется принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения функционирования надлежащего режима защиты конфиденциальной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8.6 Исполнитель обязуется использовать полученную информацию исключительно в целях надлежащего выполнения настоящего договора.

8.7 Исполнитель обязуется вернуть Заказчику в течение 10 (десяти) дней после окончания выполнения работ всю полученную ранее, включая снятые копии, информацию на любом материальном носителе или накопителе, которая была предоставлена ему Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору.

8.8 За невыполнение требований режимов секретности и (или) конфиденциальности специалисты Исполнителя несут ответственность в соответствии с действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации».

8.9 Срок неразглашения Исполнителем сведений, признаваемые конфиденциальными по настоящему договору, составляет 3 (три) года с момента окончания последнего этапа НИОКР.  
 IX. Обеспечение возврата аванса по договору
9.1 Исполнитель при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии в размере ___________ руб. ___________ коп (30 % от цены договора).

9.2. Исполнитель должен представить обеспечение возврата аванса до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой Договор.
9.3 Обеспечение возврата аванса должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

9.4 Обеспечение возврата аванса должно действовать до полного исполнения обязательств по Договору, не включая гарантийные обязательства, плюс 60 дней. 

9.5 В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса на тех же условиях и в том же размере.

9.6 Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление иного (нового) надлежащего обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9.7 Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований ст. ст. 368 - 379 Гражданского кодекса РФ и иных норм действующего законодательства РФ.

Банковская гарантия должна быть выдана Российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично.
В качестве гаранта рассматривается банк, удовлетворяющий перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации;

-  банк должен быть участником системы страхования вкладов;

- величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна быть больше или равна 3 млрд.руб.

- совокупный объём выдаваемых одному контрагенту Концерна банковских гарантий не доложен превышать 25 процентов собственного капитала банка (принцип достаточности собственного капитала (лимита ответственности).

При этом Заказчик имеет право потребовать замены банка-гаранта, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что банк более не соответствует критериям, на основании которых он ранее был согласован.

К обеспечению в форме банковской гарантии должны прилагаться следующие документы:

- нотариально заверенная копия лицензии Банка России, удостоверяющая право на выдачу банковских гарантий;

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- заверенная подписью уполномоченного должностного лица и скреплённая печатью банка копия Устава гаранта, если обеспечение подписывает лицо, уполномоченное решением высшего органа управления банка;

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решением, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

- заверенная подписью уполномоченного должностного лица и скреплённая печатью банка копия Положения о филиале предполагаемого гаранта, если обеспечение подписывает уполномоченное лицо филиала.

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение возврата аванс не принимается.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки и/или расторжения Договора. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк письменное требование и заверенную Заказчиком копию банковской гарантии.
9.8 Расходы за предоставляемое Исполнителем обеспечение возврата аванса по договору лежат на Исполнителе. 

Х. Ответственность Сторон

10.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

10.2 За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему договору Исполнитель обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему штраф в размере 10 процентов от стоимости работ по настоящему договору. 

10.3 За нарушение сроков выполнения НИОКР (этапов НИОКР) Исполнитель обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему пени в размере 0,1 процентов от стоимости работ (этапа) за каждый день просрочки.

10.4 В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи НИОКР (этапа НИОКР) Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 процентов договорной цены соответственно этапа НИОКР, в результатах которого выявлены недостатки.

10.5 Исполнитель освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения произошла по вине Заказчика.

10.6 В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

10.7 В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению НИОКР (этапа НИОКР) третьих лиц Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. Невыполнение третьими лицами обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.

10.8 За нарушение Заказчиком обязательств по оплате принятых от Исполнителя работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки  оплаты. 

10.9 Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору при отсутствии в этом его вины.   

10.10 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
XI. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

11.2 Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
11.3 Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание для освобождения от ответственности.

11.4 В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

11.5 Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

11.6 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
XII. Рассмотрение и разрешение споров

В случае если Исполнитель по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

12.1 Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

В случае если Исполнитель по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

12.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

XIII. Срок действия договора

13.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами при наличии согласия Госкорпорации «Росатом» на его заключение, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
13.2 Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

XIV. Расторжение договора

14.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда, а также путем отказа одной из Cторон от его исполнения, в порядке и случаях, предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

14.2 В случае одностороннего отказа от исполнения договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления на указанный в договоре почтовый адрес.

14.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, направив уведомление Исполнителю, в случаях:
- нарушения по вине Исполнителя сроков выполнения работ;

- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае отказа Исполнителя от предоставления Сведений, указанных в Разделе XV. настоящего договора.

11.4 Если Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения договора в судебном порядке.

11.5 Оплата работ, выполненных Исполнителем после расторжения договора, а также возмещение убытков Заказчиком не производятся.

11.6 В случае расторжения договора по решению суда или порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных Поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
XV. Особые условия

В случае если Исполнитель по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

15.1 Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf. с приложением подписи руководителя и печати организации. 

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Сторонами соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
В случае если Исполнитель (поставщик, подрядчик) по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

15.1 Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Исполнитель представляет в двух форматах: в формате excel и pdf. с приложением подписи руководителя и печати организации. 

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Заказчику с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
XVI. Заключительные положения

16.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 

16.2 Обязанности, права и ответственность Исполнителя, предусмотренные настоящим Договором при выполнении НИОКР не должны меняться (ограничиваться или продляться) без письменного согласия Заказчика.
16.3 Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.
16.4 Согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Факсимильные, электронные копии Договора и приложений к нему, имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из Сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте или курьером в течение 15-ти календарных дней с момента подписания соответствующего документа.
16.5 В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.
16.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
16.7 Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок с момента изменений.
16.8 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

-техническое задание (приложение №1);

-календарный план проведения НИОК (приложение №2);

-протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение №3).
XVII. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Исполнитель
	
	Заказчик

	(адрес и банковские реквизиты)
	
	(адрес и банковские реквизиты)

	ИНН___________

КПП___________

Телефон (факс)__
	
	
	ИНН___________ КПП___________

 Телефон (факс)__
	

	Исполнитель
	
	Заказчик

	___________
	_______________
	
	___________
	_______________

	
	(и.о. фамилия)
	
	
	(и. о. фамилия)

	“
	
	”
	
	20
	
	г.
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 1 к Договору 

№ _______________ от  «___»__________ 20___ г.

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ


	Исполнитель:
	
	Заказчик:

	____________________________
	
	_______________________________



	_______________/________________/ 
	
	________________/_________________/

	«____» ______________ 20___г.
	
	«____» _______________ 20___ г.

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	

	
	
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на проведение НИОКР на установке переочистки плутония (УПП)

«Разработка исходных данных на оборудование УПП. Разработка опытно-промышленного петлевого реактора. Разработка, изготовление и испытания на имитаторах опытного реактора-растворителя»

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	Железногорск

Красноярский край

2013 год
	


1 Общие положения
	1.1 Название работы:
	«Разработка и изготовление опытного реактора-растворителя, испытания на имитаторах. Разработка опытно-промышленного петлевого реактора. Разработка исходных данных на оборудование УПП»

	1.2 Основание:
	План-график работ по созданию УПП, утвержденный Директором ДЯРБ, Куратором проекта О.В. Крюковым.

	1.3 Заказчик:
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»), 
г. Железногорск, Красноярский край

	1.4 Исполнитель:
	

	1.6 Срок выполнения работ:
	Начало: с даты заключения договора.
Окончание: ____________.


2 Цель и источники для выполнения работы

2.1 Целью работы является:

– разработка, изготовление и испытание опытного образца реактора-растворителя диоксида плутония;

– разработка опытно-промышленного образца петлевого реактора оксалатного осаждения;
– разработка исходных данных на оборудование УПП, необходимых для  выполнения рабочего проектирования и подготовки исходных требований на оборудование УПП в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ».

2.2 Источники разработки:
2.2.1 Исходные данные (откорректированные) на проектирование УПП ОАО «ВНИИНМ» им. академика А.А. Бочвара, рег. № 200/181.

2.2.2 Отчет «Разработка технологий производства уран-плутониевого оксидного топлива для реакторов на быстрых нейтронах» ФГУП «ГХК» инв. №491/01-07 2011г. Отчет разработан по Государственному контракту НИОКР 
№ Н.4х.46.80.11.1244 от 28.11.2011.

2.2.3 Предложения ОАО «СвердНИИхиммаш» по конструкции опытных аппаратов: реактора-растворителя диоксида плутония, петлевого реактора оксалатного осаждения и непрерывной печи прокаливания оксалата плутония, исх.№74-01/1796 от 17.04.2012.

3 Показатели назначения и технические характеристики реактора-растворителя диоксида плутония, петлевого реактора оксалатного осаждения 

3.1 Реактор-растворитель предназначен для растворения диоксида плутония в присутствии электрогенерированного окислителя Ag2+ в среде азотной кислоты.

3.1.1 Состав реактора-растворителя диоксида плутония:

- растворитель; 

- насос;

- корпус;

- генератор серебра – 2 шт. (подлежит уточнению при проведении НИОКР);

- рама (опорная плита);

- локальная система управления.

3.1.2 Техническая характеристика реактора-растворителя диоксида плутония

Вместимость
0,08 м3.

Объём рабочий
0,06 м3.

Давление рабочее:

- в рабочем пространстве 
налив;

- в охлаждающих контурах, не более
0,6 МПа.

Рабочая среда
азотная кислота 2-7моль/л и


нитрат серебра 11,9 г/л.

Температура рабочей среды, не более
60 0С.

Напор насоса, не более
11 м.

Подача насоса, не более
17 м3/ч.

Электродвигатель насоса:

- тип 
АДЧР100L4


IM 3001-В-К-200;

- мощность номинальная 
    4 кВт;

- частота вращения 
  1420 мин -1;

- напряжение 
  220/380 В.

Габаритные размеры:

   длина 
2,4 м;

   ширина 
2,3 м;

   высота 
2,4 м.

Масса,не более 
1200 кг.

Основной конструкционный материал:
корпус, катод - титан ВТ 1-0,


диафрагма - керамика или фторопласт,


анод - платинированный титан или платина.

3.2 Реактор оксалатного осаждения непрерывного типа предназначен для осаждения раствора оксалата плутония с помощью водного раствора щавелевой кислоты.

3.2.1 Состав петлевого реактора оксалатного осаждения:

- насос;

- корпус;

- локальная система управления.

3.2.2 Техническая характеристика петлевого реактора оксалатного осаждения

Производительность
0,015 м3/ч.

Производительность по оксалату плутония                           не менее 1,25 кг/ч

Объём полный
0,027 м3.

Объём рабочий
0,025 м3.

Давление рабочее:

- в рабочем пространстве 
налив;

Рабочая среда
щавелевая кислота 0,7 моль/л.

Электродвигатель насоса:

- тип 
АДЧР100L4


IM 3001-В-К-200;

- мощность номинальная 
4 кВт;

- частота вращения 
  1420 мин -1;

- напряжение 
  220/380 В.

Смазка подшипников
Литол 24 ГОСТ 21150-87.

Габаритные размеры:

   длина 
1,12 м;

   ширина 
1,12 м;

   высота 
2,02 м.

Масса, не более 
785 кг.

Основной конструкционный материал:  
Сталь 12Х18Н10 ГОСТ 5632-72.

Примечание: состав и технические характеристикти реактора-растворителя диоксида плутония, петлевого реактора оксалатного осаждения подлежат уточнению в процессе проектирования и испытаний на стендах Исполнителя и ФГУП «ГХК». Уточненные характеристики подлежат внесению в паспорта аппаратов и в РКД после полного комплекса испытаний.

3.3 Электрооборудование реактора-растворителя диоксида плутония и петлевого реактора оксалатного осаждения должно быть рассчитано на питание от сети переменного тока 380 В и изолированной нейтралью (система IT, 380 В, 50 Гц). В соответствии с ПУЭ (глава 1.2) основные электроприемники по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся ко II-й категории. Питание контроллерного оборудования и КИП должны быть отнесены к I-й категории (220 В).
4 Общие технические требования

4.1 Разработка частей петлевого реактора оксалатного осаждения, влияющих на безопасность, должны производиться по ОСТ 95 10439-2002, группа оборудования 3. Разработка частей, не влияющих на безопасность, должны производиться по ОСТ 95 227-92 «Изделия общемашиностроительного применения, нестандартизованные. Общие технические требования».

Разработка, изготовление и приемка частей реактора-растворителя, влияющих на прочность и герметичность, должны производиться по ОСТ 95 227-92 «Изделия общемашиностроительного применения, нестандартизованные. Общие технические требования». Контроль сварных соединений должен производиться по ОСТ 95 39-2002, категория III. 

4.2 Разработка и изготовление оборудования производится в соответствии с требованиями следующих документов:

- НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов; ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ);

- НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций;

- НП-070-06 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов ядерного топливного цикла;

- НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии (петлевого реактора);

- СанПиН 2.6.1.2523-09 Ионизирующее облучение. Радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

- ОСТ 95 10439-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт;

- ОСТ 95 10440-2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Типы конструктивные элементы и размеры сварных соединений;

- ОСТ 95 10441-2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения;

- ОСТ 95 10455-92 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка и контроль качества сварных соединений из титана и его сплавов. Основные положения;

- ОСТ 95 39-2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля;

- ОСТ 95 227-92 Изделия общемашиностроительного применения, нестандартизованные. Общие технические требования;

- ПБЯ-06-00-96 Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящих материалов;

- ПБЯ-06-02-93 Отраслевые правила ядерной безопасности для заводов типа «Б» и «ДБ»;

- Унифицированные методики контроля основных материалов, сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов для АЭУ:

ПНАЭ Г-7-014-89. Ультразвуковой контроль. Ч.1. Контроль основных материалов;

ПНАЭ Г-7-016-89. Визуальный и измерительный контроль;

ПНАЭ Г-7-017-89. Радиографический контроль;

ПНАЭ Г-7-018-89. Капиллярный контроль;

ПНАЭ Г-7-019-89. Контроль герметичности. Газовые и жидкостные методы;

ПНАЭ Г-7-014-89. Ультразвуковой контроль. Ч.2. Контроль сварных соединений и наплавки;

ПНАЭ Г-7-014-89. Ультразвуковой контроль. Ч.4. Контроль сварных соединений из сталей аустенитного класса;

- СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002);

- РП-ОТ ЯТЦ-04. Руководство по расчёту на прочность оборудования и трубопроводов, используемых в ядерном топливном цикле.

4.3 При расчетах толщин стенок оборудования прибавку на коррозию от воздействия эксплуатационных и дезактивирующих сред принять равной 0,1 мм/год. 
4.4 Все наружные поверхности деталей и сборочных единиц оборудования, выполненные из углеродистой стали, должны быть окрашены. Полученное защитно-коррозионное покрытие должно быть устойчиво к внешним воздействиям и выдерживать предусмотренные условия транспортирования и хранения.

4.5 Конструкция технологического оборудования должна обеспечивать его максимально полное опорожнение от технологических (рабочих) сред и дезактивирующих растворов.

4.6 Конструкция сборочных единиц и деталей и применяемые при конструировании допуски должны обеспечивать взаимозаменяемость при ремонте или замене. Допуски при конструировании и изготовлении принимаются в соответствии с действующей нормативной документацией.

4.7 Шероховатость деталей, соприкасающихся с рабочей средой:

- для листов – не более Rа 3,2 мкм;

- для механически обработанных поверхностей - в соответствии с требованиями нормативно-технологической документации к шероховатости поверхностей для видов обработки и требованиями конструкторской документации.

4.8 Конструкционные материалы должны быть выбраны с учетом коррозионных свойств и прочностных характеристик.

4.9 Прокладочные материалы должны гарантировать герметичность и быть устойчивы к химическим, радиационным и внешним воздействиям в соответствии с условиями эксплуатации.

4.10 Объем контроля, места установки датчиков и отборных устройств, способы контроля, точность, пределы безопасной эксплуатации оборудования, разрабатываемого по настоящему ТЗ, должны определяться в процессе разработки оборудования и указываться в конструкторской документации.
4.11 Аппараты должны быть ремонтопригодны. Ремонт аппарата должен производиться после его дезактивации и отмывки.

5 Требования метрологического обеспечения

5.1 Метрологическое обеспечение должно соответствовать требованиям статьи 13 Закона РФ “Об обеспечении единства измерений” и ГОСТ Р 8.565-96.

5.2 Измерение контролируемых параметров должны производиться с использованием стандартных методов и средств измерения.

5.3 Относительная погрешность измерения параметров должна быть не более (5% при доверительной вероятности Р=0,95.

6 Требования безопасности

6.1 Ядерная безопасность разрабатываемого оборудования в соответствии с ПБЯ-06-00-96 обеспечивается ограничениями, накладываемыми на геометрическую форму и размеры, а также выполнением требований ПБЯ-06-05-92. Ядерная безопасность также обеспечивается организационно-техническими мероприятиями при эксплуатации.

6.2 Радиационная безопасность должна обеспечиваться герметичностью, исключающей возможность загрязнения воздушной среды помещений радиоактивными растворами и аэрозолями и в соответствии с требованиями        СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009).

6.3 Работы с использованием источников излучения на установке относятся к 1 классу по СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

6.4 Класс токсичности среды согласно ГОСТ 12.1.007-76 – первый.

6.5 Реактор-растворитель и петлевой реактор оксалатного осаждения должны быть спроектированы и изготовлены в ядернобезопасном исполнении, согласованы с ФГУП «ГНЦ-ФЭИ» (ОЯБ ФЭИ) и иметь заключение по ЯБ.

6.6 Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасное проведение работ при монтаже, испытаниях, эксплуатации и ремонте.

6.7 Радиационный  контроль и контроль параметров ядерной безопасности при эксплуатации и ремонте обеспечивает организация, проводящая испытания и эксплуатирующая оборудование.

6.8 Конструкция оборудования должна соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда.

7 Условия эксплуатации

7.1 Параметры среды в помещении:

- режим нормальной эксплуатации:

      температура 
от 5 до 40 0С;

      давление 
атмосферное;

      относительная влажность
от 20 до 80 %;

- режим с нарушением нормальных условий эксплуатации:

      температура 
55 0С;

      давление 
атмосферное;

      относительная влажность
от 20 до 80  %.

7.2 Категория помещения по СП АС-03-
ЗКД (зона контролируемого доступа)
7.3 Категория помещений по НПБ -105-03                                                        Д
7.4 Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69
ІІ
8 Требования к надежности

Показатели надежности:

- требования к надежности определяются в соответствии с ГОСТ 27.003-90;

- наработка на отказ по ГОСТ 27.002-89 не менее 500 ч;

- срок службы аппарата будет определен в процессе испытаний и дополнительно назначен по соглашению сторон.

9 Требования к маркировке

Маркировка аппаратов должна производиться в соответствии с требованиями  РКД.
10 Требования к упаковыванию и хранению

10.1 Категория хранения-8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-69.

10.2 Более детально требования должны быть изложены в  рабочей документации.

11 Требования по обеспечению ремонта
11.1 Оборудование в части ремонтопригодности должно соответствовать требованиям ГОСТ 23660-79.
11.2 При разработке документации на оборудование должны быть разработаны, при необходимости, специальные ремонтные приспособления и инструменты.
11.3 В ремонтной документации на оборудование должна быть приведена схема строповки оборудования и его составных крупногабаритных частей, с указанием их массы и центра тяжести, а также другая информация, обеспечивающая безопасность операций подъема и транспортировки. 

12 Требования по гарантии
12.1 Реактор-растворитель экспериментальный, поэтому гарантия устанавливается по результатам опытных испытаний, но должна составлять не менее 100 часов.
12.2 Гарантийный срок эксплуатации петлевого реактора, должен быть не менее 6 месяцев.
13 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

13.1 Объём контроля, контрольно-измерительные приборы определяются и выбираются Разработчиком по согласованию с Заказчиком.

14 Требования по патентной чистоте

14.1 Аппараты должны обладать патентной чистотой относительно стран СНГ.

15 Комплектность

15.1 Комплектность реактора-растворителя:

- реактор-растворитель в сборе; 

- локальная система управления.

- комплект запасных частей (при необходимости);

- габаритный чертеж с присоединительными и установочными размерами;

- документация по КИПиА;

- акт по результатам заводской приемки.
15.2 Для петлевого реактора оксалатного осаждения:

- комплект рабочей конструкторской документации;

- габаритный чертеж с присоединительными и установочными размерами;

- документация по КИПиА.
16 Этапы и сроки выполнения работы
16.1 Работа выполняется в три этапа:

Этап 1. Разработка исходных данных на оборудование УПП.
Сроки выполнения: дата заключения договора – 01.07.2013.

Отчетная документация по этапу 1: Исходные данные для проектирования и подготовки исходных требований на оборудование УПП.

Этап 2. Разработка опытно-промышленного образца петлевого реактора оксалатного осаждения.

В рамках данного этапа выполнятся разработка ТЗ реактора, разработка РКД опытно-промышленного образца, разработка исходных данных локальной  системы управления (ЛСУ), разработка ЛСУ.

Сроки выполнения: дата заключения договора – 20.12.2013.
Отчетная документация по этапу 2: 

– техническое задание на аппарат; 

– рабочая конструкторская документация на аппарат; 

– документация на локальную систему управления;

– руководство по эксплуатации на аппарат;

– проект паспорта на аппарат.

Этап 3. Разработка, изготовление и испытание опытного образца реактора-растворителя диоксида плутония.

В рамках данного этапа выполняются:

- разработка ТЗ реактора, разработка РКД опытного образца, разработка исходных данных ЛСУ, разработка ЛСУ; 

- изготовление опытного образца реактора-растворителя;

- испытания на имитаторах.

Сроки выполнения: дата заключения договора – 01.03.2014.
Отчетная документация по этапу 3: 

– техническое задание на аппарат; 

– рабочая конструкторская документация на аппарат; 

– документация на локальную систему управления;

– руководство по эксплуатации аппарата;

– паспорт на аппарат;

– акт заводской приемки;

– отчёт по испытаниям.
17 Требования к отчетной документации

17.1 Исходные данные на оборудование УПП должны быть согласованы с ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» и ОАО «ВНИИНМ».

17.2 Технические задания на аппараты подлежат согласованию с ФГУП «ГХК».
17.3 Перечень конструкторских документов определяется по ГОСТ 2.102-68 в объеме указанном в стандарте обязательных документов. 

17.4 Объем предоставляемой Заказчику конструкторской документации должен быть достаточным для проведения монтажных работ и испытаний на реальном продукте реактора – растворителя (решение об опытно-промышленной эксплуатации будет принято по результатам испытаний на реальном продукте). 
17.5 Сборочные чертежи должны быть согласованы с ОЯБ ФЭИ, ФГУП «ГХК» и ОАО «ГИ» ВНИПИЭТ». Согласованию с ОАО «ГИ» ВНИПИЭТ» подлежит только петлевой реактор.

17.6 Изготовленное оборудование подлежит заводской приемке в соответствии требованиями РКД. По результатам приемки составляется акт.

17.7 Испытания реактора-растворителя на стенде Исполнителя проводятся по программе и методике, разработанной «ВНИИНМ» (п. 3.2 раздела «Решили» Совещания в ОАО «СвердНИИхиммаш» 28-29.03.2013). Положительные результаты предварительных испытаний являются основанием для отгрузки аппарата Заказчику для испытаний на реальном продукте.
От Заказчика
Начальник ТО ФГУП «ГХК»





         В.А.Дудукин

Главный инженер РХЗ ФГУП «ГХК»



            С.И.Бычков

От Исполнителя 
Приложение № 2
к договору №______________

от «___» ____________2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на проведение НИОКР на установке переочистки плутония (УПП):
«Разработка исходных данных на оборудование УПП. Разработка опытно-промышленного петлевого реактора. Разработка, изготовление и испытания на имитаторах опытного реактора-растворителя»

	№

этапа
	Наименование этапа
	Срок исполнения
	Стоимость 

(в т.ч. НДС), руб.
	Результат

работы

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	Разработка исходных данных на оборудование УПП
	С даты заключения договора
	01 июля
2013
	
	Исходные данные для проектирования  и подготовки исходных требований на оборудование УПП

	2
	Разработка опытно-промышленного петлевого реактора 
	С даты заключения договора
	20 декабря 

2013
	
	ТЗ на аппарат, РКД на аппарат, документация на ЛСУ, руководство по эксплуатации, проект паспорта на аппарат

	3
	Разработка, изготовление и испытания на имитаторах опытного реактора-растворителя
	С даты заключения договора
	01 марта 

2014
	
	ТЗ на аппарат, РКД на аппарат, документация на ЛСУ, руководство по эксплуатации, паспорт на аппарат, акт заводской приемки, отчет по испытаниям.

	
	ИТОГО
	
	
	
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	ЗАКАЗЧИК

	
	
	

	______________
	
	______________ 

	«____» ______________ 2013 г.
	
	«____» ______________ 2013 г.

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 3

                                                                                 к договору

№ _________________

от «___» ____________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

 cоглашения о договорной цене

«Разработка исходных данных на оборудование УПП. Разработка опытно-промышленного петлевого реактора. Разработка, изготовление и испытания на имитаторах опытного реактора-растворителя»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - ___________________________________ и от лица Исполнителя - _________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в сумме ___________ рублей (цифрами и прописью), в том числе НДС 18% - ___________ рублей (цифрами и прописью), (Либо без НДС (*определяется в каждом конкретном случае) «Работа, выполненная по настоящему договору, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии _____________________»). 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	Исполнитель
	Заказчик

	___________________________
	_____________________________

	___________________________

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

М.П.
	___________________________

Личная подпись. Расшифровка  подписи. Дата

М.П.
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