ПРИЛОЖЕНИЕ №6

К Договору

№___/__ от  «____»  _________ 20__г

Техническое задание

на оказание услуг

Оказание услуг по перевозке горной массы

на разрезе «Уртуйский»

большегрузными карьерными самосвалами

г. Краснокаменск

2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 6000000 | Услуги сухопутного транспорта |
| 6100000 | Услуги водного транспорта |
| 6200000 | Услуги воздушного транспорта |
| 6300000 | Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные |
|  | Услуги в области туризма и экскурсий |
| 6400000 | Связь |
| 6500000 | Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 6600000 | Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному страхованию |
| 6700000 | Услуги, являющиеся вспомогательными по отношению к финансовому посредничеству |
| 7200000 | Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров |
| 7411000 | Правовые услуги |
| 7412041 | Консультативные услуги в области налогообложения |
| 7010000 | Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая собственное или арендуемое |
| 7010010 | Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый жилой фонд |
| 7010020 | Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый нежилой фонд |
| 7100000 | Услуги по лизингу или аренде без оператора |
| 7400000 | Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей |
| 8000000 | Услуги в области образования |

- Вышеприведенный перечень услуг не является исчерпывающим.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по перевозке горной массы на разрезе «Уртуйский» большегрузными карьерными самосвалами

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг «Перевозчик» обязуется своими силами и средствами оказывать услуги по перевозке горной массы (породы), связанные с вскрышными работами на разрезе «Уртуйский» Забайкальского края. По настоящему ТЗ «Перевозчик» обязуется своими силами и средствами осуществлять транспортировку вскрышных пород на отвалы, расположенные на борту разреза «Уртуйский», определяемые Заказчиком, Услуги, связанные с перевозкой породы осуществляются следующим карьерным автотранспортом «Перевозчика»: - Автомобили марки БелАЗ или их аналоги грузоподъемностью не менее 42 тонны и не более 91 тонны. Все услуги по перевозке горной массы должны быть выполнены согласно существующего проекта и утвержденными паспортами ведения горных работ.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Под термином «порода» в настоящем ТЗ понимается – вскрышные породы с содержанием кремнезема (SiO2) 46-52 %. Перевозка породы производится на средневзвешенное плечо транспортировки 2,4 км (породный забой – отвал) в объёме 2 854 000 м3 - 2015 год и 5 500 000 м3 - 2016 год.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Общий объем требуемой перевозки горной массы составляет 8 354 000 (восемь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) м3. № п/п; Наименование; Ед. изм.; В 2015 году; В 2016 году; Итого. 1; Всего объем перевозки горной массы; тыс. м3; 2 854; 5 500; 8 354. Учет объема перевезенной породы производится в м3 на основании Акта маркшейдерского замера.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Наличие технически исправных автомобилей: Карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью не менее 42 тонны и не превышающей 91 тонну или аналогов с соответствующей грузоподъемностью. Количество карьерных самосвалов грузоподъемность 42-45 тонн должно быть не менее 37 единиц. При использовании карьерных самосвалов большей грузоподъёмности, требуемое количество автомобилей корректируется пропорционально вместимости платформы. «Перевозчик» обязан предоставлять транспортные средства под погрузку в течение каждой рабочей смены в количестве необходимом и достаточном, для перевозки грузов в соответствии с Планом перевозок грузов. В течение смены «Перевозчик» непрерывно должен осуществлять перевозку грузов указанным количеством транспортных средств по маршрутам от пунктов отгрузки до соответствующих пунктов доставки и разгрузки. «Перевозчик» обязан производить собственными силами и средствами все работы по перевозке горной массы на разрезе «Уртуйский» Забайкальского края, связанные с вскрышными работами, в объемах согласно Приложение №1, к ТЗ и сдать результаты выполненной надлежащим образом Работы «Заказчику». «Перевозчик» своими силами и за свой счет обязан осуществлять вывоз в отвал породы, объем которой определен в настоящем ТЗ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качественно и своевременно выполнять услуги по перевозке горной массы на разрезе «Уртуйский» согласно п.2 настоящего ТЗ и приложения №1 к ТЗ.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель обязан оказать услуги по перевозке горной массы (породы) для ООО «Автохозяйство Уртуйское» на разрезе «Уртуйский» в объёме 2015 год - 2 854 000 м3, 2016 год - 5 500 000 м3 породы, общий объем транспортировки горной массы - 8 354 000 м3 по следующему адресу: Забайкальский край, Краснокаменский район, разрез «Уртуйский» ООО «Автохозяйство Уртуйское». «Перевозчик» несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до момента выдачи «Заказчику».

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего ТЗ, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

«Заказчик» имеет право требовать от «Перевозчика» приостановить перевозку грузов, как в целом, так и в отношении отдельного транспортного средства, при обнаружении нарушения техники безопасности и /или промышленной безопасности, а также в иных случаях, установленных условиями настоящего ТЗ, Договора и/или положениями законодательства Российской Федерации. В этом случае «Перевозчик» не освобождается от ответственности за неоказание, несвоевременное исполнение обязательств; Проводить инструктаж водителей по безопасности работ и охране труда, культуре обслуживания и оформлению путевой документации, проводить предрейсовый, послерейсовый и межсменный инструктаж, медосвидетельствование (медосмотр) водителей, контролировать соблюдение водителями безопасности ведения работ; Обеспечить наличие на автотранспорте маршрутного листа; Использовать транспортные средства, прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр и своевременное освидетельствование; Допускать к управлению водителей, имеющих соответствующую квалификацию прошедших стажировку в установленном порядке; Обеспечивать соблюдение противопожарных требований, требований охраны труда в соответствии с установленными нормативами; Обеспечить соблюдение Правил Безопасности 05-619-03 работниками «Перевозчика» при ведении Работ с использованием автомобилей, машин, оборудования, и механизмов; Выполнять требования, обусловленные Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Руководители и специалисты должны быть обучены по программе исполнительного руководителя по Обеспечению Безопасности Дорожного Движения; Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты; До начала выполнения работ разработать, утвердить, ввести в действие и соблюдать в течение всего срока действия настоящего договора Систему управления охраной труда (СУОТ), аналогично действующей Системе управления охраной труда (СУОТ) у Заказчика, а также предоставить Заказчику копию разработанной, утвержденной, введенной в действие Системы управления охраной труда (СУОТ).

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала

Наличие квалифицированного персонала и ИТР в составе необходимом для оказания услуг.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Наличие организации безопасности работ в соответствии с федеральными нормативными документами, в том числе обеспечение технического контроля при выходе на линию техники и медицинского контроля водителей. Выполнять требования «Регламента взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда», утвержденной Приказом Заказчика № 1229 «в» от 28.12.2009г. Перечень документов, определяющих правоспособность контрагентов: 1.свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; 2.выписка из ЕГРЮЛ; 3.копия бухгалтерского баланса организации-контрагента за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции или документ, подтверждающий сдачу баланса в ИФНС; 4.документы, подтверждающие полномочия представителя контрагента на заключения договора; 5.инные документы по запросу согласующего подразделения или юриста.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Наличие системы GPS/ГЛОНАСС навигации «СКАУТ» или системы GPS/ГЛОНАСС навигации имеющей полное аппаратное и программное совмещение с системой «СКАУТ» Заказчика. Наличие запасных частей, материалов, инструмента, средств защиты. Данная система GPS/ГЛОНАСС мониторинга СКАУТ (Спутниковый Контроль Автотранспорта и Учета Топлива), эксплуатируется в ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», которая обеспечивает определение местонахождения и контроль транспорта, грузов и других объектов при помощи систем GPS или ГЛОНАСС и дополнительных датчиков, передачу этих данных через GPRS-канал и сеть Интернет, а так же хранение, обработку и последующий анализ информации в специализированных программных решениях.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Конечным результатом выполнения оказанных услуг должно стать 100% выполнение: - Оказание услуг по перевозке горной массы (породы) на разрезе «Уртуйский» для ООО «Автохозяйство Уртуйское» в объёме 8 354 000 (восемь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) м3.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

После окончания каждого из периодов отчетного месяца (период с 1 по 15 число отчетного месяца и период с 16 по 30 (31) число отчетного месяца) подписывать с «Заказчиком» Акты маркшейдерского замера объема выполненных «Перевозчиком» работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их составления. В случае несогласия с объемами указанных в Акте маркшейдерского замера, потребовать проведения контрольных маркшейдерских замеров с участием представителей «Перевозчика» и основной маркшейдерской службы «Заказчика», совместно в течении 2 (двух) рабочих дней, после получения «Заказчиком» письменных возражений на Акт маркшейдерского замера, составляют повторно соответствующий Акт маркшейдерского замера в 3 (трех) экземплярах и подписывают его. Если «Перевозчик» отказывается подписать повторный Акт маркшейдерского замера, то данный Акт считается подписанным обеими Сторонами и является основанием для оформления Сторонами соответствующей товарно-транспортной накладной. В случае если «Перевозчик» не потребует проведения контрольного маркшейдерского замера в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления Акта маркшейдерского замера, Акт считается принятым в редакции «Заказчика» даже если он не подписан «Перевозчиком».

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Основанием для оплаты «Заказчиком» выполненных «Перевозчиком» в соответствующем календарном месяце работ являются: - Выставленный «Перевозчиком» соответствующий счет (Счет – фактура); - Акты маркшейдерского замера объемов работ, выполненных «Перевозчиком» за периоды отчетного месяца (период с 1 по 15 число отчетного месяца и период с 16 по 30 (31) число отчетного месяца), подписанные полномочными представителями обеих «Сторон»; - Акт приемки-передачи выполненных работ; - Действующая калькуляция стоимости перевозки 1 (одного) м3 породы. Утвержденные полномочными представителями обеих «Сторон».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПЕРЕВОЗЧИКА

Привлекать специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять надлежащее выполнение порученной им работы, а также квалифицированную рабочую силу, которая необходима для надлежащего и своевременного выполнения обязательств. Персонал должен быть обучен и аттестован в органах Ростехнадзора в соответствии с федеральным законом №116 от 21.07.1997 года.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | План перевозок горной массы на 2015-2016 год. | 1 |

Инициатор закупки					Заместитель директора по эксплуатации

ООО «Автохозяйство Уртуйское»

__________А.Е. Зенин

«___» ________201__г

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель инициатора

закупки							Директор

ООО «Автохозяйство Уртуйское»

____________П.Н. Муратов

«___» ________201__г

Приложение №1

к Техническому заданию

| План перевозки горной массы на 2015-2016 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | В 2015 году | В 2016 году | Итого |
| Горно-подготовительные работы (ГПР) |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем перевозки на ГПР | тыс. м3 | 2 854 | 5 500 | 8 354 |
|  | Средневзвешенное расстояние транспортирования на ГПР | км | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Спуск на ГПР | м | 16 | 16 | 16 |
|  | Длина спуска на ГПР | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Подъем на ГПР | м | 26 | 26 | 26 |
|  | Длина подъема на ГПР | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Длина горизонтального участка на ГПР | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Итого объем транспортировки составляет:

на горно-подготовительных работах (перевозка вскрышных пород) – 8 354 тыс. м3,

Инициатор закупки					Заместитель директора по эксплуатации

ООО «Автохозяйство Уртуйское»

__________А.Е. Зенин

«___» ________201__г

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель инициатора

закупки							Директор

ООО «Автохозяйство Уртуйское»

____________П.Н. Муратов

«___» ________201__г