Приложение № 2

к договору № _______________

# от «_____» _____________ 2015 г.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

# «Монтаж и пусконаладочные работы узлов и деталей передающего устройства ЖДК для обеспечения безопасной передачи кассет К-35 с ОТВС АМБ в бассейн-хранилище ФГУП «ПО «Маяк»

| № п/п | Наименование этапа и его содержание | Срок выполнения |  | Стоимость (с НДС), руб. | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | Монтаж узлов и пусконаладочные работы деталей передающего устройства ЖДК в ФГУП «ПО Маяк». Участие в приемочных испытаниях передающего устройства ЖДК на заводе РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк» | С момента подписания договора | В течение 10 календарных дней с момента подписания договора | 1 699 725,00 | - Акт сдачи-приемки выполненной работы - 2. Акт доработки передающего устройства. |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Директор ООО «СибРегионПромсервис» ______________________А.Г. Савченко М.П. | _________________ М.П. |