Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»

Модернизация УАТС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Москва 2013

Содержание

1 Общие сведения	3

2 Общие сведения о существующей УАТС	3

3 Требования к модернизированной УАТС	6

4 Требование к выполнению работ по модернизации УАТС 	7

5 Требования к квалификации, количеству и режиму работы обслуживающего персонала.	7

6 Требования к сервисному обслуживанию модернизированной УАТС	8

7 Требования к инфраструктуре	9

8 Требования к IP адресации	9

9 Требования к электропитанию оборудования УАТС	9

10 Требования к заземлению	9

Аннотация

Настоящее Техническое Задание (ТЗ) регламентирует технические и количественные характеристики, этапы проведения работ по модернизации УАТС Открытого внешнеэкономического акционерного общества «Техснабэкспорт».

Общие сведения

Наименование системы.

1.1.1 Полное наименование системы: Учрежденческая автоматическая телефонная станция

Открытого внешнеэкономического акционерного общества «Техснабэкспорт».

1.1.2 Условное обозначение системы: УАТС ОАО «Техснабэкспорт» (далее УАТС).

Цели модернизации УАТС.

В результате модернизации УАТС должны быть достигнуты следующие цели:

- Построена отказоустойчивая УАТС с использованием актуального оборудования и версий управляющего ПО;

- Технологические решения при модернизации УАТС должны иметь высокий уровень актуальности для настоящего времени и отвечать требованиям ближайшего будущего (до 2016 года);

- Производственно-экономические показатели УАТС должны обеспечивать перспективное функциональное развитие УАТС без вложения значительных средств.

Общие сведения о существующей УАТС

В настоящее время используется УАТС Avaya Communication Manager, версия ПО:

Software Load: R014x.00.1.731.2

Memory Configuration: Standard

Управляющий сервер S8500, резервный сервер ESS S8500, 2 медиашлюза G650.

К УАТС подключена подсистема IP DECT.

Состав плат, установленных в медиашлюзы G650:

Board                                                     Assigned Ports

Number   Board Type              Code     Vintage    u=unassigned t=tti p=psa

01A00    POWER SUPPLY              655A

01A01    IP SERVER INTFC         TN2312BP HW15 FW040 01 02 03 04 05 06 07 08

01A02    MAINTENANCE/TEST         TN771DP HW03 FW019 u  02 03 04

01A03    DS1 INTERFACE           TN2464BP HW05 FW013 01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 u

01A04    DS1 INTERFACE           TN2464CP HW02 FW018 u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

01A05    DS1 INTERFACE           TN2464   000020     01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 u  24

25 26 27 28 29 u  u  u

01A06    DS1 INTERFACE           TN2464   000020     01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 u

01A08    ANALOG LINE              TN793CP HW04 FW005 01 02 u  04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

01A09    ANALOG LINE             TN2793B  000008     01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 u  u

u  u  u  u  u  u  u  24

01A10    CONTROL-LAN              TN799DP HW13 FW021 u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

17

01A11    VAL-ANNOUNCEMENT        TN2501AP HW13 FW017 01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33

01A12    IP MEDIA PROCESSOR      TN2602AP HW08 FW034 01 02 03 04

01A13    CONTROL-LAN              TN799DP HW01 FW024 u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

17

01A14    IP MEDIA PROCESSOR      TN2302AP HW20 FW117 01    03    05    07

02A00    POWER SUPPLY              655A

02A01    IP SERVER INTFC         TN2312BP HW15 FW040 01 02 03 04 05 06 07 08

02A02    MAINTENANCE/TEST         TN771DP HW06 FW019 u  02 03 04

02A03    ANALOG LINE              TN793CP HW07 FW006 u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

02A04    DS1 INTERFACE           TN2464CP HW02 FW018 u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

02A05    CO TRUNK                 TN747B  000029     u  u  u  u  u  u  u  u

02A06    DS1 INTERFACE           TN2464   000020     u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

02A07    DS1 INTERFACE           TN2464   000020     u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

02A08    DS1 INTERFACE           TN2464   000020     u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

02A09    ANALOG LINE             TN2793B  000008     u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

02A10    ANALOG LINE             TN2793B  000008     u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

02A11    ANALOG LINE              TN793CP HW05 FW006 u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

02A12    VAL-ANNOUNCEMENT        TN2501AP HW13 FW021 01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33

02A13    CONTROL-LAN              TN799DP HW01 FW024 u  u  u  u  u  u  u  u

u  u  u  u  u  u  u  u

17

02A14    IP MEDIA PROCESSOR      TN2302AP HW21 FW117 01    03    05    07

Лицензионная емкость:

TOTAL LICENSED CAPACITY                              License

Used Available  Limit

-----------------------

Station and Trunk Ports:    873    2327     3200

Station Capacity:    778     272     1050

SBS Stations:      0     500      500

Radio Controllers:      0       0        0

Wireless Terminals:      0       0        0

XMOBILE Stations:     45      55      100

EC500:      0

DECT:     45

PHS:      0

Off-PBX Telephone - EC500:      4       1        5

Off-PBX Telephone -   OPS:      0       0        0

Off-PBX Telephone - PBFMC:      0       0        0

Off-PBX Telephone - PVFMC:      0       0        0

Off-PBX Telephone - SCCAN:      0       0        0

Off-PBX Telephone Memory (units):      0%    100% 1039500

CONCURRENT REGISTRATION COUNTS

Currently              System

Registered  Available  Limit

-----------------------------

IP Stations:       501       1899      2400

IP Stations in TTI State:         0          -         -

IP Attendant Consoles:         0          0         0

Remote Office Stations:         0       2400      2400

Unauthenticated H.323 Stations:         0          0         0

CALL CENTER OPTIONAL FEATURES

Call Center Release: 4.0

ACD? y                          Reason Codes? n

BCMS (Basic)? y               Service Level Maximizer? n

BCMS/VuStats Service Level? y             Service Observing (Basic)? y

BSR Local Treatment for IP & ISDN? n     Service Observing (Remote/By FAC)? y

Business Advocate? n              Service Observing (VDNs)? n

Call Work Codes? n                             Timed ACW? y

DTMF Feedback Signals For VRU? n                     Vectoring (Basic)? n

Dynamic Advocate? n                 Vectoring (Prompting)? y

Expert Agent Selection (EAS)? n             Vectoring (G3V4 Enhanced)? n

EAS-PHD? n              Vectoring (3.0 Enhanced)? n

Forced ACD Calls? n     Vectoring (ANI/II-Digits Routing)? n

Least Occupied Agent? n     Vectoring (G3V4 Advanced Routing)? n

Lookahead Interflow (LAI)? n                     Vectoring (CINFO)? n

Multiple Call Handling (On Request)? y      Vectoring (Best Service Routing)? n

Multiple Call Handling (Forced)? y                  Vectoring (Holidays)? y

PASTE (Display PBX Data on Phone)? y                 Vectoring (Variables)? n

(NOTE: You must logoff & login to effect the permission changes.)

VDN of Origin Announcement? n                          VuStats? y

VDN Return Destination? n          VuStats (G3V4 Enhanced)? y

USED

Logged-In ACD Agents: 1000  0

Logged-In IP Softphone Agents: 1000  0

MAXIMUM IP REGISTRATIONS BY PRODUCT ID

Product ID  Rel. Limit          Used

IP_API_A       : 4              0

IP_API_B       : 10             0

IP_Phone       : 2400           467

IP_ROMax       : 2400           0

IP_Soft        : 5              0

oneX_Comm      : 2400           0

Требования к модернизированной УАТС

Модернизированная УАТС должна быть построена на базе дублированного управляющего программно-аппаратного комплекса Avaya Aura Enterprise Core 6.X Duplex, обеспечивающего высокую отказоустойчивость УАТС. Должна использоваться актуальная версия программного обеспечения Avaya Aura Enterprise Core 6.X.

При модернизации УАТС необходимо заменить управляющий и резервный сервер S8500 на актуальную платформу Avaya Aura Enterprise Core 6.X Duplex. В качестве абонентских устройств должны использоваться существующие аналоговые, цифровые, IP-аппараты. Необходимо подключить к модернизированной УАТС существующую подсистему IP-DECT (до 50 абонентов).

Требования к управляющему комплексу.

Управляющий комплекс должен быть реализован на базе дублированного сервера Avaya Aura Enterprise Core 6.X Duplex. Управляющий комплекс должен обеспечивать следующие основные функции УАТС:

- регистрация H.323 терминалов (программных и аппаратных), поддержку голосовой и видеосвязи, 6-сторонних аудиоконференций;

- возможность подключения аналоговых и цифровых абонентов;

- подключение подсистемы беспроводной связи IP-DECT;

- подключение к операторам услуг телефонной связи по интерфейсам Е1 (G.703);

- управление медиашлюзами G650.

В состав оборудования и ПО УАТС должны входить лицензии, обеспечивающие подключение до 1050 IP-абонентов.

При подаче предложения предлагаемую спецификацию элементов представлять в виде приведенном в Приложении №2 и в Приложении №3.

Требования к модернизации и развитию системы.

УАТС должна иметь возможность оперативного расширения емкости и набора функций по согласованию с Заказчиком без вложения значительных средств, путем добавления к существующей Системе необходимых функций и сервисов.

Требования к безопасности.

Электропитание технических средств должно соответствовать III категории «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ-2002).

Технические средства должны заземляться в соответствии с действующими правилами и требованиями заводов-изготовителей.

Помещение размещения оборудования УАТС должны быть оборудованы средствами пожаротушения для электрооборудования и соответствовать правилам противопожарной безопасности.

Должен быть ограничен доступ к помещениям, в которых размещается телекоммуникационное оборудование УАТС.

Должен быть обеспечен уровень ограничения доступа к системе администрирования и конфигурирования УАТС путем ввода имени и пароля в интерфейсе системы администрирования УАТС.

Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях и к сохранению резервных копий настроек.

Данные конфигурации и маршрутизации программного обеспечения УАТС должны быть защищены от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы.

Должна быть обеспечена возможность автоматизированного сохранения резервной копии настроек оборудования УАТС на файл-сервер.

Должна быть обеспечена отказоустойчивость УАТС в случае выхода из строя основной или резервной АТС с максимальным временем переключения на другую АТС не более 60 сек.

Все процедуры, связанные с организацией мероприятий по обеспечению бесперебойности подсистемы УАТС должны быть задокументированы в виде описания общей схемы отказоустойчивости, механизмов её обеспечения, инструкций для эксплуатирующих администраторов при наступлении наиболее распространённых сбоев и аварийных ситуаций.

3.9 Срок поставки Оборудования: не более 60 календарных дней с даты заключения Договора.

Требование к выполнению работ по модернизации УАТС

Работы по модернизации  должны выполнятся в срок не дольше 7 рабочих дней с момента поставки Оборудования.

Участнику необходимо предоставить данные с полным указанием стоимости  работ по модернизации в приведенной форме в Приложении №4.

Требования к квалификации, количеству и режиму работы обслуживающего персонала.

Режим работы обслуживающего персонала должен соответствовать режиму работы ОАО «Техснабэкспорт» (официальные рабочие дни с 9 до 18 часов).

Количество обслуживающего персонала должно учитывать требования техники безопасности.

Работы по модернизации УАТС должны выполняться  минимум одним работником (специалистом), который имеет действующий сертификат производителя:

- Communication Manager (ACIS) - Avaya Aura Communication Manager and CM Messaging.

Обработка обращений (2-ой  линии) должна выполняться минимум одним работником (специалистом) уровня системного администратора, имеющий действующий сертификатов производителя:

- Certified Support Specialist (ACSS) - Avaya Aura Communication Manager and CM Messaging,

- Certified Support Specialist (ACSS) - Avaya Aura Session Manager and System Manager.

Требования к сервисному обслуживанию оборудования и ПО модернизированной УАТС

После завершения работ по модернизации оборудования УАТС необходимо обеспечивать сервисное обслуживание оборудования и ПО модернизированной УАТС в течение 12 месяцев

Участник обязан  приложить проект документа «Регламент оказания услуг  по сервисному обслуживанию оборудования и ПО модернизированной УАТС» в соответствии с Требованиями к порядку сервисного обслуживания оборудования и ПО модернизированной УАТС ОАО «Техснабэкспорт» приведённые в Приложении №1  Тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Также Участнику необходимо предоставить цены на услуги по сервисному обслуживанию оборудования и ПО модернизированной УАТС в виде таблицы в соответствии с таблицей приведенной в  Приложение № 5 Тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Требования к инфраструктуре

Требования к кабельной системе

Для подключения телефонный аппарат необходимо использовать существующую кабельную систему. Соответствующие порты рабочих мест подключаются к портам Ethernet коммутатора ЛВС путем физической коммутации с помощью патч-кордов. Персональный компьютер пользователя подключается через встроенный коммутатор IP-аппарата, таким образом, задействуется 1 порт коммутатора ЛВС для подключения IP-аппарата и ПК. Телефонный аппарат получает электрическое питание через PoE, поддерживаемую в ЛВС.

Требования к системе передачи данных

Для взаимодействия компонентов УАТС между собой, Заказчик обеспечивает возможность подключения оборудования УАТС к интерфейсам корпоративной сети передачи данных (LAN) со скоростью передачи данных не ниже 100 Мбит full duplex.

Для критически важных к подключению ЛВС  случаев необходимо использовать отдельные порты коммутатора Ethernet для подключения IP-телефона и ПК.

Сеть передачи данных (LAN) должна удовлетворять следующим требованиям:

- задержка передачи пакетов между конечными точками IP-сети не должна превышать 10 мс в одну сторону (ping должен быть не более 20 мс);

- джиттер пакетов не должен превышать 20 мс;

- процент потерь пакетов не должен превышать 1%.

Требования к IP адресации

Заказчик выделяет необходимое количество IP-адресов для УАТС.

Для распределения IP-адресов IP-телефонов должен использоваться существующий сервер DHCP. Для серверного оборудования и медиашлюзов IP-адреса задаются статически.

Требования к электропитанию оборудования УАТС

Электропитание серверов и медиашлюзов должно осуществляться через источники бесперебойного питания. Электропитание IP-телефонов должно осуществляться от коммутаторов PoE, в случае невозможности использования PoE питание IP-телефона осуществляется от локального блока питания.

Требования к заземлению

- Заказчик обеспечивает защитное заземление оборудования проектируемой системы от главной шины защитного заземления в местах установки серверов и медиашлюзов.

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

| Обозначение |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| АОН | − | автоматический определитель номера |
| АТС | − | автоматическая телефонная станция |
| БС | − | базовая станция |
| ГАТС | − | городская автоматическая телефонная станция |
| КС | − | кабельная сеть |
| КСПД | − | корпоративная система передачи данных |
| ЛВС | − | локальная вычислительная сеть |
| ОЗУ | − | оперативное запоминающее устройство |
| ПЗУ | − | постоянное запоминающее устройство |
| ПК | − | персональный компьютер |
| ПЦК | − | первичный цифровой канал |
| СКТС | − | система корпоративной телефонной связи |
| СКС | − | структурированная кабельная система |
| СЛ | − | соединительная линия |
| СПД | − | система передачи данных |
| ТСС | − | тактовая сетевая синхронизация |
| ТфОП | − | телефонная сеть общего пользования |
| УАТС | − | учрежденческая автоматическая телефонная станция |
| ЧНН | − | час наибольшей нагрузки |

Приложение №1

к Тому 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Требования к порядку сервисного обслуживания оборудования и

ПО модернизированной УАТС ОАО «Техснабэкспорт»

- Основные политики сервисного обслуживания

| ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА | Сервис-менеджер Исполнителя - со стороны Исполнителя назначается Сервис-менеджер для контроля предоставления услуг с учетом обязательств по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. Сервис-менеджер Исполнителя отвечает перед Заказчиком за выполнение Соглашения об уровне предоставления услуг. Сервис-менеджер Заказчика - со стороны Заказчика назначается Сервис-менеджер (сотрудник Заказчика), который является ответственным лицом за контроль предоставления услуг Исполнителем. Сервис-менеджер Заказчика обеспечивает должное выполнение обязанностей Заказчика по участию в предоставлении услуг (согласование обращений, прием отчетов, подписание актов и т.д.). |
| --- | --- |
| ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА УСЛУГАМИ | Все Инциденты и Запросы на обслуживание (далее Обращения) в рамках сервисного обслуживания, должны направляться пользователями Заказчика в Дежурную службу Исполнителя одним из следующих способов: по телефону: +7 (ХХХ) ХХХ-ХХХХ; по электронной почте: e-mail@domain.com |
| СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ | Организационная структура сервисного подразделения Исполнителя состоит из: 1-ая линия поддержки – Дежурная служба Исполнителя, осуществляет прием, регистрацию, передачу заявок специалисту (2-ую линию поддержки) и контроль их выполнения. 2-ая линия поддержки – специалисты Исполнителя, обеспечивают своевременное решение Обращений, а также проводят текущее и плановое техническое обслуживание по услугам в соответствии с Планом работ; Сервис-менеджер – менеджер Исполнителя, обеспечивает контроль работы всех линий поддержки, контролирует уровень удовлетворенности Заказчика услугами, предоставляет ежемесячную отчетность по оказанным услугам Заказчику. |
| ЭСКАЛАЦИЯ | Для своевременного выполнения обращений пользователей Исполнитель организует мероприятия по оперативному контролю хода выполнения. Сервис-менеджер Заказчика включается в процедуру эскалации в соответствии с требованиями Заказчика. |
| ОТЧЕТЫ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ | В рамках сервисного обслуживания, Исполнитель осуществляет учет выполнения всех работ (обращения, инциденты, запросы на изменения) в собственной базе данных и предоставляет Заказчику ежемесячную отчётность. |

- Требования к общим параметрам услуг  по сервисному обслуживанию

| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Сервисное обслуживание оборудования и ПО модернизированной УАТС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ОАО «Техснабэкспорт» |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ | Начало оказания услуг: | « » 2013 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Окончание оказания услуг: | « » 2014 года |  |  |  |  |  |  |
| ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕРВ.-МЕНЕДЖЕР | От Исполнителя: | Фамилия Имя Отчество |  |  |  |  |  |  |
|  | От Заказчика: | Фамилия Имя Отчество |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВ РАБОТ ПО УСЛУГАМ И ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | Наименование работ: |  |  |  |  |  | Режим: |  |
|  | Прием и регистрация обращений по телефону или электронной почте и их последующая маршрутизация (1-я линия) |  |  |  |  |  | 5 x 9 |  |
|  | Обработка обращений (2-я и 3-я линия) |  |  |  |  |  | 5 x 9 |  |
|  | Предоставление ежемесячных отчетов по услугам |  |  |  |  |  | Раз в месяц |  |
|  | Режим обслуживания: | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|  | 5 x 9 | 09:00 18:00 | 09:00 18:00 | 09:00 18:00 | 09:00 18:00 | 09:00 18:00 | X | X |
| ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ | SLA: 95 % | Исполнитель гарантирует выполнение не менее 95 % обращений в согласованные и указанные в настоящем разделе сроки. |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ | Приоритет «Стандарт» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время решения (час) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к составу услуг по сервисному обслуживанию

| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Сервисное обслуживание оборудования и ПО модернизированной УАТС |
| --- | --- |
| ПРОДУКТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | Техническая поддержка |
| АДРЕС ПЛОЩАДКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ | г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3 |
| ОПИСАНИЕ УСЛУГ ( за 1 квартал) | Call-центр (без ограничений объёма обращения) - Первичный анализ запросов, присвоение приоритета. - Маршрутизацию заявок и эскалацию заявок пользователей в специализированные группы решения службы технической поддержки. - Контроль прохождения заявок. - Информирование пользователей о статусе их запроса (по требованию). - Отчетность и предоставление статистики. Плановое обслуживание оборудование с выездом специалиста - Диагностика оборудования (раз в месяц) - Выявление и устранение неисправностей или недостатков программирования УПАТС (раз в месяц) - Консультации пользователей и администратора АТС по работе оборудования и программного обеспечения, принятого на обслуживание (не более 5 запросов в месяц) Экстренные выезды специалиста Экстренный выезд осуществляется по заявке клиента в случаях выхода АТС или отдельных модулей из строя, а также в других случаях, когда необходимо срочное участие специалиста компании (без ограничений в случае возникновения необходимости) Обновление программного обеспечения АТС. Работы производятся при необходимости реализации новых функций ПО АТС (по заявке Заказчика) Перепрограммирование АТС Внесение изменений и дополнений в план программирования (по заявке Заказчика, но не более 5 заявок в месяц); Подключение новых линий выхода в ТФОП (по запросу Заказчика) По согласованию с заказчиком возможно выполнение работ дистанционно с аналоговых АЛ, цифровых СЛ и IP-транков Установка дополнительного оборудования и ПО. При реализации дополнительных видов обслуживания, например, установка программ тарификации, подключение систем автоинформатора или голосовой почты, систем унифицированных сообщений и так далее (по заявке Заказчика, не более 1 заявки в месяц) Консультации технических специалистов Заказчика. - Обеспечение Заказчика технической информацией об изменениях в составе и функционировании Оборудования (QPPCN, новые версии ПО и т.д.) – по мере выхода новостей об изменениях - Контроль за соблюдением мер системной безопасности, состоянием паролей, отслеживание уведомлений о несанкционированном входе, вмешательстве в систему – разово при сдаче-приёмке УАТС - Распространение Технических бюллетеней о продуктах Avaya - осуществляется в виде предоставления материалов об изменениях и обновлениях в оборудовании Avaya, о типовых решениях, об обнаруженных проблемах и методах их устранения по мере выхода бюллетеней Консультации оказываются экспертом Исполнителя по телефону: (495) 545-00-45 4546 и e-mail: ditmail@tenex.ru Ремонт оборудования, вышедшего из строя - Демонтаж вышедшего из строя оборудования (по заявке Заказчика) - Выбор сервисного центра производителя, производящего необходимый ремонт (в каждом случае ремонта) - Транспортировка вышедшего из строя оборудования в сервисный центр и обратно на территорию Заказчика после производства ремонта (в каждом случае ремонта) |

работы проводятся в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (московское время).

Приложение №2

к Тому 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(неисключительные права)

| № | Артикул производителя | Наименование | Кол-во | Цена за единицу в рублях, в т.ч. НДС __%. | Цена всего в рублях, в т.ч. НДС __% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 227272 | Лицензия на удаленный доступ SAL STDALN GATEWAY LIC R1.5+ DWNLD | 1 |  |  |
| 2 | 231820 | Лицензия перехода в систему лицензирования PLDS AVAYA AURATM RFA TO PLDS CONVERSION | 1 |  |  |
| 3 | 266529 | Лицензия на систему Simplex R6 LARGE ENT SIMPLX SOL UPG TRACKING | 1 |  |  |
| 4 | 268683 | Лицензия повышения версии системы AVAYA AURATM ENT CORE R6 UPG SW LIC | 1050 |  |  |
| 5 | 269360 | Лицензия ПО Site Administrator ENT CORE R6 MGMT SITE ADMINR6 LIC /E | 1 |  |  |
| 6 | 269361 | Лицензия ПО Network Management ENT CORE R6 MGMT NTWK MGMT R6 LIC /E | 1 |  |  |
| 7 | 269362 | Лицензия ПО System Manager ENT CORE R6 SYSTEM MANAGER R6 LIC /E | 1 |  |  |
| 8 | 269363 | Лицензия подключения к Session Manager ENT CORE R6 SM SIP CONN R6 LIC /E | 1050 |  |  |
| 9 | 269390 | Лицензия ПО One-X Communicator ENT CORE R6 ONE-X COMM R6 LIC /E | 1050 |  |  |
| 10 | 269405 | Лицензия ПО Presence ENT CORE R6 PS R6 LIC /E | 1050 |  |  |
| 11 | 269420 | Лицензия на абонента шлюза B5800 ENT CORE R6 B5800 SURV STN R6 LIC /E | 1050 |  |  |
| 12 | 269421 | Лицензия на транк шлюза B5800 ENT CORE R6 B5800 SIP TRNK R6 LIC /E | 1050 |  |  |
| 13 | 269422 | Лицензия на видео в 1XC ENT CORE R6 ONE-XC VIDEO R6 LIC /E | 1050 |  |  |
| 14 | 269742 | Лицензия на ПО Flare Windows ENT CORE R6 FLARE STDALN WIN R1 LIC /E | 1050 |  |  |
| 15 | 270052 | Лицензия на ПО голосовой почты ENT CORE R6 CMM R6 LIC /E | 1050 |  |  |
| 16 | 271180 | Лицензия на ПО Flare Experience Windows ENT CORE FLARE EXP WIN R1 CM6 LIC /E | 1050 |  |  |
| 17 | 271181 | Лицензия на ПО 1XC MacOS ENT CORE 1XC MAC OS R6 LIC /E | 1050 |  |  |
| 18 | 272731 | Флаговая лицензия готовности ЛВС APS NTWK READINESS ASSESSMENT-VENDOR PRV | 1 |  |  |
| 19 | 272782 | Лицензия на ПО ACE ENT CORE R6 ACE BASE LINUX R6 /E | 1 |  |  |
| 20 | 272783 | Лицензия на ПО CA DCE ENT CORE R6 CA DCE ENBL R6 /E | 1050 |  |  |
| 21 | 272785 | Лицензия на ПО CA Office ENT CORE R6 CA OFFCE LYNC R6 /E | 1050 |  |  |
| 22 | 272789 | Лицензия на пользователя ACE ENT CORE R6 ACE NAMED ROYALTY TRACK | 1050 |  |  |
| 23 | 272790 | Лицензия на API интерфейсы для ACE ENT CORE R6 ACE API R6 /E | 1050 |  |  |
| 24 | 245463 | AVAYA AURATM R5 SE 1001+ LIC UPPCM | 1050 |  |  |
| 25 | 257020 | Подписка на поддержку ПО Aura SA ESS AURATM ENT CORE R6 1YPP сроком на 12 месяцев | 1050 |  |  |
|  |  | ИТОГО : |  |  |  |

ИТОГО: ____________ (__________________________________)рублей _________копеек, в т.ч. НДС __ % - ______________ (__________________________________)рублей _________копеек.

Приложение №3

к Тому 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(оборудование)*

| № п/п | Артикул производителя | Наименование, технические характеристики | Количество | Цена за единицу в рублях, в т.ч. НДС __%. | Цена всего в рублях, в т.ч. НДС __% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 263764 | Сервер communication manager DL360G7 SERVER CM S/D/MBT/SBC | 2 |  |  |
| 2 | 407786623 | Кабель питания PWR CORD EUROPE | 2 |  |  |
| 3 | 700477094 | Дистрибутив на носителе CM MESSAGING R6 MEDIA KIT | 1 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |

ИТОГО: ____________ (__________________________________)рублей _________копеек, в т.ч. НДС __ % - ______________ (__________________________________)рублей _________копеек.

*Эквивалент (или аналог) не предусмотрен на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

Приложение №4

к Тому 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

# (работы по модернизации УАТС)

| № | Наименование | Стоимость чел.-часа работ, руб. в.т.ч. НДС ___% | Трудозатраты, чел.-час. | Стоимость работ всего, руб. в.т.ч. НДС ___% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по настройке сервера communication manager, ESS |  |  |  |
| 2 | Работы по настройке IP DECT |  |  |  |
| 3 | Доработка и обновление документации на УАТС |  |  |  |
| Итого по работам, руб. с НДС: |  |  |  |  |

ИТОГО: ____________ (__________________________________)рублей _________копеек, в т.ч. НДС __ % - ______________ (__________________________________)рублей _________копеек.

Приложение №5

к Тому 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# СПЕЦИФИКАЦИЯ Услуг

# (Сервисное  обслуживание оборудования и ПО модернизированной УАТС)

|  | Описание услуг | Стоимость работ/услуг, руб. с НДС за 1(один) квартал с НДС __% | Стоимость работ/услуг, руб. с НДС за 12(двенадцать) месяцев с НДС __% |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервисное обслуживание оборудования и ПО модернизированной УАТС в составе: | Call-центр (без ограничений объёма обращения): - Первичный анализ запросов, присвоение приоритета. - Маршрутизацию заявок и эскалацию заявок пользователей в специализированные группы решения службы технической поддержки. - Контроль прохождения заявок. - Информирование пользователей о статусе их запроса (по требованию). - Отчетность и предоставление статистики. |  |  |
|  | Плановое обслуживание оборудование с выездом специалиста: - Диагностика оборудования (раз в месяц) - Выявление и устранение неисправностей или недостатков программирования УПАТС (раз в месяц) - Консультации пользователей и администратора АТС по работе оборудования и программного обеспечения, принятого на обслуживание (не более 5 запросов в месяц) |  |  |
|  | Экстренные выезды специалиста: Экстренный выезд осуществляется по заявке клиента в случаях выхода АТС или отдельных модулей из строя, а также в других случаях, когда необходимо срочное участие специалиста компании (без ограничений в случае возникновения необходимости) |  |  |
|  | Обновление программного обеспечения АТС: Работы производятся при необходимости реализации новых функций ПО АТС (по заявке Заказчика) |  |  |
|  | Перепрограммирование АТС: Внесение изменений и дополнений в план программирования (по заявке Заказчика, но не более 5 заявок в месяц); Подключение новых линий выхода в ТФОП (по запросу Заказчика) По согласованию с заказчиком возможно выполнение работ дистанционно с аналоговых АЛ, цифровых СЛ и IP-транков |  |  |
|  | Установка дополнительного оборудования и ПО: При реализации дополнительных видов обслуживания, например, установка программ тарификации, подключение систем автоинформатора или голосовой почты, систем унифицированных сообщений и так далее (по заявке Заказчика, не более 1 заявки в месяц) |  |  |
|  | Консультации технических специалистов Заказчика: - Обеспечение Заказчика технической информацией об изменениях в составе и функционировании Оборудования (QPPCN, новые версии ПО и т.д.) – по мере выхода новостей об изменениях - Контроль за соблюдением мер системной безопасности, состоянием паролей, отслеживание уведомлений о несанкционированном входе, вмешательстве в систему – разово при сдаче-приёмке УАТС - Распространение Технических бюллетеней о продуктах Avaya - осуществляется в виде предоставления материалов об изменениях и обновлениях в оборудовании Avaya, о типовых решениях, об обнаруженных проблемах и методах их устранения по мере выхода бюллетеней Консультации оказываются экспертом Исполнителя по телефону: (495) 545-00-45 4546 и e-mail: ditmail@tenex.ru |  |  |
|  | Ремонт оборудования, вышедшего из строя: - Демонтаж вышедшего из строя оборудования (по заявке Заказчика) - Выбор сервисного центра производителя, производящего необходимый ремонт (в каждом случае ремонта) - Транспортировка вышедшего из строя оборудования в сервисный центр и обратно на территорию Заказчика после производства ремонта (в каждом случае ремонта) |  |  |

ИТОГО: ____________ (__________________________________)рублей _________копеек, в т.ч. НДС __ % - ______________ (__________________________________)рублей _________копеек.