Договор № _________
на выполнение работ по теме: 
«Выполнение первоочередных мероприятий для обеспечения  радиационной безопасности объектов промышленной площадки ОАО «ПЗЦМ»
 (пос. Львовский, Подольский район, Московская обл.)
        г. Москва                                                                             «___»____________2011 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице генерального директора Суханова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________ – (Ф.И.О.), действующего на основании (Устава), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
 1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы  по теме: «Выполнение первоочередных мероприятий для обеспечения  радиационной безопасности объектов промышленной площадки ОАО «ПЗЦМ» (пос. Львовский, Подольский район, Московская обл.)
1.2. Основание проведения работ: 

Выполнение положений «Программы мероприятий по завершению работ на объектах ОАО «ПЗЦМ», утвержденной генеральным директором Государственной корпорации «Росатом» С.В. Кириенко.  Поручение Дирекции по ядерной и радиационной безопасности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по выполнению плана первоочередных мероприятий по обеспечению мер радиационной безопасности на объектах ОАО «ПЗЦМ». 

1.3. Основание заключения Договора: 
Протокол № __ от «___» ________ 2011 года «Рассмотрение и оценка заявок на участие в котировках в электронной форме на  право заключения договора на выполнение работ по теме: «Выполнение первоочередных мероприятий для обеспечения  радиационной безопасности объектов промышленной площадки ОАО «ПЗЦМ».
2. Условия договора
2.1. Требования к работам и программа их выполнения, технико-экономические параметры, являющиеся предметом настоящего Договора, определяются согласованным сторонами «Техническим заданием» - далее ТЗ (Приложение № 1).

2.2. Содержание и сроки выполнения работ (этапов работ) определяются «Календарным планом» являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь;

3.1.2. использовать полученные в процессе выполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных  Заказчиком.

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. контролировать и проверять ход и качество выполнения Исполнителем работ по  настоящему договору. 
3.2.2. после приемки результатов работ (этапов работ) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам их выполнения;

3.2.3. в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результатов работ (этапов работ) в соответствие с указанными условиями;
3.2.4. отказаться от оплаты результатов работ (этапов работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием, и требовать исправления недостатков за счет средств Исполнителя;

3.2.5. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что ее окончание становится явно невозможным в определенный Договором срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. выполнить работы (этапы работ) в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и представить Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты и иную документацию, в предусмотренный настоящим договором срок;

3.3.2. назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
3.3.3. по письменному запросу Заказчика информировать о ходе выполнения работ (этапов работ), и предоставлять документы, относящиеся к предмету настоящего договора;
3.3.4. своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ (этапов работ), устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работы (этапов работ), а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием;

3.3.5. уведомить Заказчика о намерении заключить договор с Соисполнителями и получить его согласие на выбор Соисполнителей. Привлекаемые Соисполнители должны иметь необходимые разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием Соисполнителей при исполнении договора.

3.3.6. приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения работ (этапа работ) выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

3.3.7. согласовывать с Заказчиком необходимость использования предшествующей интеллектуальной собственности, принадлежащей Исполнителю и/или Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

3.3.8. уведомить Заказчика о ликвидации или реорганизации Исполнителя.

3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. принять выполненные в соответствии с условиями настоящего договора результаты работ (этапы работ) и оплатить их;

3.4.2. в случае невозможности достижения результатов работ (этапов работ), установленных требованиями ТЗ, в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ (этапов работ), внести соответствующие изменения в ТЗ, Календарный план либо принять решение о прекращении работ;

3.4.3. передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию, оказывать консультативную и иную помощь.
3.4.4. уведомить Исполнителя о ликвидации или реорганизации Заказчика.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Исполнитель за пять календарных дней до окончания работ (этапа работ) уведомляет Заказчика о готовности к рассмотрению результатов работ (этапа работ).

4.2. По окончании выполнения работ (этапа работ) Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ (этапа работ) в 2-х экз. по установленной Заказчиком форме (Приложение № 4) и счет-фактуру, прилагая к Акту сдачи-приемки работ (этапа работ) отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием и Календарным планом.

 4.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения Акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ (этапа работ) или мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ).

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) Заказчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок, замечаний, недостатков и сроков их устранения, которые не могут превышать 10 (десять) календарных дней. При этом выполнение доработок, устранение недостатков и замечаний осуществляется Исполнителем за свой счет. Акт приема-сдачи выполненных работ (этапа работ) подписывается Заказчиком после устранения замечаний и недостатков, выполнения доработок.

4.5. При отказе либо уклонении Исполнителя от составления или подписания Акта, указанного в пункте 4.4. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Исполнителю. 

4.6. В случае не устранения Исполнителем недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 4.4. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные расходы по привлечению третьего лица для устранения недостатков. 

4.7. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ (этапа работ) Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы (этапы работ) по цене, установленной настоящим Договором.
5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. За выполненную, в соответствии с условиями настоящего договора работу Заказчик уплачивает Исполнителю ____________ (_____________ ) рублей, 00 коп., в том числе НДС 18% в размере – __________ руб. ________ коп., согласно утвержденной Структуры цены (Приложение № 3). 

Финансирование работ по настоящему договору осуществляется за счет средств Заказчика. 
Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.2. Расчеты за выполненные работы (этапы работ), предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2), производятся Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ (этапа работ) на основании  выставленного Исполнителем счета. 

5.3. Окончательный расчет по настоящему Договору производится после сдачи Исполнителем заключительного отчета, подтверждающего выполнение Технического задания в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ подписанного Сторонами и на основании выставленного Исполнителем счета. 

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.4. Заказчик имеет право задержать осуществление любого платежа по настоящему Договору в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору на срок до их полного выполнения.

6. Условия конфиденциальности

6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения. Полученные результаты работ предназначены исключительно для Заказчика  и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) Исполнителем третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц, без согласия Заказчика, (за  исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами).

6.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяются Исполнителем и Заказчиком.

6.3. В процессе исполнения настоящего Договора не предполагается  передача между сторонами служебной информации ограниченного распространения, а также информации, содержащей государственную тайну.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. Стороны несут ответственность за разглашение любых сведений, касающихся исполнения настоящего Договора, согласно действующему законодательству.

7.3. За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, а также согласованных сроков выполнения доработок, устранения замечаний и недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты ему неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения соответствующего обязательства в размере 0,1 процента от стоимости невыполненных работ (этапов работ) за каждый день просрочки.

7.4. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Исполнителя, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки, и в течение 15-ти банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика, возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ (этапов работ), а также выплатить штраф в размере 10 % цены договора.

7.5. В случае задержки оплаты выполненных работ (этапов работ) в сроки, установленные в п. 4 Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. 

При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в случае, если средства на оплату не перечислены по его вине.

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 
8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 1- ого месяца, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

9.3. Срок досудебного урегулирования - 30 календарных дней.

10. Срок действия и исполнения договора
10.1. Срок действия Договора и выполнения работ (этапов работ) определяется Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору), при этом Договор  вступает в силу с даты его подписания.
Начало выполнения работ – с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ – сентябрь 2011 года.

10.2. В отношении обязательств Сторон по платежам, не исполненным Сторонами к моменту окончания срока действия настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения таких обязательств.
10.3. Датой исполнения работ (этапа работ) по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

10.4. Изменение условий и дополнения к настоящему Договору вносятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются Заказчиком и Исполнителем и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
11.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:  

             Техническое задание (Приложение № 1)

             Календарный план     (Приложение № 2)
             Структура цены          (Приложение № 3)

             Форма Акта сдачи – приемки работ (Приложение № 4)

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель:  


	
	Заказчик:

ФГУП «РосРАО»     
Московский банк Сбербанка России ОАО             г. Москва 

Юр. адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24

ИНН 4714004270, КПП 770601001

р/с 40502810938090000004  Сбербанк России ОАО г. Москва

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225



	Генеральный директор 

____________________ (Ф.И.О.)
«____»______________ 2011 г.

м.п.


	
	Генеральный директор

__________________ И.А. Суханов
«____»____________2011 г.
м.п.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение №1 

К договору  №_____________

от «___» ____________2011 г.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель организации

___________(Ф.И.О.)

«___»____________2011 г. 
	
	Заместитель генерального директора- главный инженер ФГУП «РосРАО»

___________Ю.В. Глаголенко

«___»_______________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Выполнение первоочередных мероприятий для обеспечения  радиационной безопасности объектов промышленной площадки ОАО «ПЗЦМ».
	
	СОГЛАСОВАНО:

	
	_________________

«____»_________________2011г.                                                     


Приложение №2 

К договору  №_____________
от «___» ____________2011 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на  выполнение работ

«Выполнение первоочередных мероприятий для обеспечения радиационной безопасности объектов промышленной площадки ОАО «ПЗЦМ».
	№ этапа
	Наименование этапов работ
	Сроки
	Стоимость (с учетом НДС 18 %)
	Результат работы

	
	
	Начало
	Окончание


	
	

	1. 
	Разработка плана производства работ. 
	С момента подписания договора
	09.09.2011
	
	План производства работ в 3-х экз. в бумажном виде и 2-х экз. на электронном носителе.

	2. 
	Подготовка и изоляция поверхности отвала. Оборудование поверхностной дренажной системы и обваловка (при необходимости). Оборудование заграждения отвала.
	10.09.2011
	31.09.2011 г.
	
	Итоговый отчет в 3-х экз. в бумажном виде и 2-х экз. на электронном носителе.

Акт приемочной комиссии в 3-х экз.

Акт сдачи-приемки работ в 3-х экз.

	Заказчик
	  Исполнитель

	Генеральный директор 

ФГУП «РосРАО»
	

	___________________ И.А. Суханов 

«____»_______________2011 г.

  М.П.
	____________________ (Ф.И.О.) 

       «____»_______________2011 г.

        М.П.                       


Приложение №3 

К договору  №_____________

от «___» ____________2011 г.
СТРУКТУРА ЦЕНЫ
 расходов на  выполнение работ по теме:
«Выполнение первоочередных мероприятий для обеспечения радиационной безопасности объектов промышленной площадки ОАО «ПЗЦМ». 
	№ пп
	Предметные статьи расходов
	тыс. руб.

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.
	- командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП с отчислениями
	

	3. 
	Всего расходов собственными силами
	

	4. 
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5. 
	Всего расходов
	

	6. 
	Прибыль (до 10 % от расходов собственными силами) 
	

	7. 
	Стоимость продукции
	

	8. 
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость государственного контракта
	


* Статьи расходов в структуре цены могут изменяться по согласованию с Заказчиком.

К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по каждой статье расхода.
Руководитель организации                                                     __________________   

М.П.              (подпись, ФИО)

Главный бухгалтер                                                                    _______________________                                                     ________________
(подпись, ФИО)

СОГЛАСОВАНО (согласовывает надлежащим образом уполномоченный представитель  заказчика): 



________________                                                                          «____»_______________2011 г.          
Приложение №4 

К договору  №_____________

от «___» ____________2011 г.
АКТ №________ (Форма)
сдачи-приемки работ (этапа работ)

к Договору №___________ от «___» _________ 2011 г.
       г. Москва                                                                     « ___ » _____________ 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» ___________________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и от лица «Заказчика» ___________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы по этапу ________ календарного плана удовлетворяют требованиям договора и надлежащим образом оформлены.

Краткое описание выполненных работ по этапу ________ календарного плана:

Проведены:______________________________________________________________. 

Представлены следующие документы (в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом):

________________________________________________________________________. 

Цена договора по этапу _________ календарного плана составляет _______________ (_____________________) рублей, в том числе НДС 18% - ______________ (___________________) рублей.

Следует к перечислению по этапу _______ договора _______________ (_____________________) рублей, в том числе НДС 18% - ______________ (___________________) рублей.
	Работу сдал:

От Исполнителя

________________ / __________________/

М.П.       « ___ » _____________ 20__ г.
	
	Работу принял:

От Заказчика

Генеральный директор 

ФГУП «РосРАО»
________________ / И.А. Суханов/

 « ___ » _____________ 20__ г.

М.П.



