# ЧАСТЬ 3

Встречные предложения участников не допускаются.

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ___

г. Москва										________ 201_ года

__________________ /_________/, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по экономике и финансам Железнова Ильи Михайловича, действующего на основании доверенности от 30.05.2014 № 597, с другой стороны, по итогам открытого запроса цен в электронной форме (Протокол ___________ от _____ № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по созданию автоматизированной системы учета ОС и НМА, управления затратами и формирования обновленной отчетности на базе программы для ЭВМ и базы данных «Система Alfa», а также сопровождению действующих систем на базе ПО Alfa (далее «Услуги»), эксплуатируемого на предприятии Заказчика, которые включают в себя следующие услуги:

    - Услуги по созданию автоматизированной системы учета ОС и НМА, управления затратами и формирования обновленной отчетности ФГУП «ВНИИА»;

    - Услуги по сопровождению действующих систем на базе ПО Alfa на территории Заказчика, включая:

- Оказание услуг по переходу на новый релиз ПО Alfa на предприятии Заказчика.

- Поддержка сотрудников Заказчика по текущему функционированию и эксплуатации ПО Alfa.

- Адаптация ПО Alfa в соответствии с запросами Заказчика, включая разработку/изменение проектной и эксплуатационной документации, установку и поддержку пользователей.

  - Услуги, указанные в п. 1.1.1. настоящего Договора, оказываются, в соответствии с Приложением № 2 к Договору  «Программа услуг», в 4 этапа:

    - Этап 1 «Учет ОС и НМА».

    - Этап 2 «Учет затрат».

    - Этап 3 «Отраслевая отчетность».

    - Этап 4 «Завершение проекта».

  - Состав компонентов ПО Alfa, сопровождаемого согласно п. 1.1.2. настоящего Договора, определяется в Приложении №1 «Спецификация» к настоящему договору.

  - Заказчик обязуется принять перечисленные услуги и оплатить их.

  - Исполнитель обладает правами на оказание услуг, согласно Договору, на основании ______________________.

- Права и обязанности Сторон

  - Исполнитель вправе:

    - Запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, материалы, информацию, устные и письменные разъяснения и объяснения, необходимые Исполнителю для оказания услуг по настоящему договору, в том числе имеющие конфиденциальный характер.

    - Изменять состав сотрудников, участвующих в оказании услуг со стороны Исполнителя, предварительно письменно уведомив Заказчика.

  - Исполнитель обязан:

    - Своевременно и качественно оказывать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

    - В случае оказания услуг на территории Заказчика:

- обеспечить соблюдение требований режима, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда сотрудниками Исполнителя, находящимися на объекте Заказчика. Работы должны выполняться с ____ до _____ (московское время) в будние дни.

- своевременно подавать списки/заявки персонала, участвующего в оказании услуг по данному Договору, согласно требованиям режима Заказчика. Для оказания услуг, Исполнитель использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное оказание услуг, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером оказываемых услуг.

    - Представить Заказчику в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента заключения договора, документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов за последний отчетный период (при этом отчетным периодом Стороны понимают последний отчетный квартал), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период.

При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

  - Заказчик вправе:

    - Запрашивать от Исполнителя информацию о ходе оказания услуг в письменной и устной форме.

    - Проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Исполнителю документы, методики, материалы, информацию, устные и письменные разъяснения и объяснения, необходимые Исполнителю для оказания услуг по настоящему договору, в том числе имеющие конфиденциальный характер.

    - Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

    - Обеспечить доступ на свою территорию, если это не противоречит требованиям режима, по предварительной заявке Исполнителя:

- персонала Исполнителя (граждане РФ).

    - При необходимости организовать на своей территории рабочие места для сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги по настоящему договору. Рабочие места организуются за счет Заказчика, включая оборудование телефонной связью с возможностью совершать междугородние звонки и персональными компьютерами с программным обеспечением MS Office (Open Office) и возможностью вывода на печать.

    - Обеспечить проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной и режимной безопасности с сотрудниками Исполнителя, оказывающими услуги по настоящему договору на территории Заказчика.

    - При оказании услуг на территории Исполнителя организовать, в случае необходимости, удаленный доступ к базам данных или предоставить дамп баз данных, с которыми работает ПО Alfa, сопровождаемое Исполнителем по настоящему договору, с соблюдением правил информационной безопасности, действующих на предприятии Заказчика.

    - Оказывать содействие в работе сотрудников Исполнителя, и, при необходимости, обеспечивать участие своих специалистов и ответственных лиц в совещаниях по вопросам оказания услуг по настоящему договору.

- Сроки и порядок оказания услуг

  - Услуги по настоящему договору оказываются в следующие сроки:

    - Сроки оказания услуг по п.1.1.1 настоящего договора: не позднее 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания акта о начале оказания услуг по этапу № 1. Акт о начале оказания услуг по этапу № 1 подписывается в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

Этап 1 «Учет ОС и НМА» - не позднее 8 (восьми) месяцев с даты подписания акта о начале оказания услуг по этапу № 1.

Этап 2 «Учет затрат» - не позднее 9 (девяти) месяцев с даты подписания акта о начале оказания услуг по этапу № 2.

Этап 3 «Отраслевая отчетность – не позднее 8 (восьми) месяцев с даты подписания акта о начале оказания услуг по этапу № 3.

Этап 4 «Завершение проекта» - не позднее 1 (одного) месяца с даты подписания акта о начале оказания услуг по этапу № 4;

    - Сроки оказания услуг по п.1.1.2 настоящего договора: с даты заключения договора по 31 декабря 2015 г.

  - Услуги по настоящему договору оказываются как на территории Заказчика, так и на территории Исполнителя.

  - Для исполнения настоящего договора из специалистов Исполнителя и Заказчика назначаются:

    - Ответственный со стороны Исполнителя (Руководитель проекта со стороны Исполнителя) – представитель Исполнителя, ответственный за исполнение настоящего договора и наделенный полномочиями в соответствии с настоящим договором.

    - Ответственный со стороны Заказчика (Руководитель проекта со стороны Заказчика) – представитель Заказчика, ответственный за исполнение настоящего договора и наделенный полномочиями в соответствии с настоящим договором.

    - После выполнения процедур, предусмотренных п.3.3.1. и п.3.3.2. настоящего Договора, Стороны подписывают Протокол к настоящему договору «О назначении Ответственных по договору». В случае смены Руководителя проекта и/или Ответственного со стороны Заказчика Стороны подписывают новый Протокол к настоящему договору «О назначении Ответственных по договору».

    - Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя в ходе оказания услуг по настоящему договору наделяются правом производить письменные согласования и подписывать от имени своих организаций планы-графики, всю рабочую и промежуточную документацию, предусмотренную настоящим договором. Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя не имеют права вносить изменения и дополнения в настоящий договор и Приложения к нему.

  - Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга о назначении и смене Ответственных.

- Стоимость услуг и порядок расчетов

  - Общая Цена Договора составляет _________________ (______________) руб., в том числе НДС 18 % - _________________ (______________) руб. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. Цена договора включает в себя: стоимость Услуг, зарплату рабочих, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Стоимость услуг согласно п.1.1.1 настоящего договора, которая составляет _________________ (______________) руб., в том числе НДС 18 % - _________________ (______________) руб.

      - Стоимость услуг по Этапу 1 «Учет ОС и НМА» составляет _______________ рублей, включая НДС (18%) в размере _______________ рублей.

      - Стоимость услуг по Этапу 2 «Учет затрат» составляет _______________ рублей, включая НДС (18%) в размере _______________ рублей.

      - Стоимость услуг по Этапу 3 «Отраслевая отчетность» составляет _______________ рублей, включая НДС (18%) в размере _______________ рублей.

      - Стоимость услуг по Этапу 4 «Завершение проекта» составляет _______________ рублей, включая НДС (18%) в размере _______________ рублей.

    - Оплата производится по безналичному расчету следующим образом:

      - Поэтапно, 100% от стоимости оказанных услуг по соответствующему этапу оплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту оказания услуг Исполнителем по этапу, после подписания Заказчиком соответствующего Акта об оказании услуг по этапу, предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры.

    - Стоимость услуг согласно п.1.1.2 настоящего договора, которая составляет _________________ (______________) руб., в том числе НДС 18 % - _________________ (______________) руб., согласно Приложению № 3 «Расчет стоимости услуг» к настоящему Договору.

      - за __ квартал 201__г. составляет __________ руб. (__ руб. __ коп.), включая НДС 18% в размере __________ руб. (__ руб. __ коп.).

      - за __ квартал 201__г. составляет __________ руб. (__ руб. __ коп.), включая НДС 18% в размере __________ руб. (__ руб. __ коп.).

      - Оплата производится по безналичному расчету следующим образом:

      - 100% от стоимости оказанных услуг за квартал оплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту оказания услуг Исполнителем за отчетный квартал Исполнителем, после подписания Заказчиком соответствующего Акта об оказании услуг, предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры.

  - Оказание дополнительных услуг по настоящему договору осуществляется на основании дополнительных соглашений. При этом стоимость дополнительных услуг оценивается на основании плановых трудозатрат специалистов Исполнителя и ставок, указанных в п.4.3 настоящего договора.

  - Для расчета стоимости дополнительных услуг по настоящему Договору применяется следующая стоимость услуг исходя из фактических трудозатрат специалистов Исполнителя и следующих ставок:

| № | Квалификация специалиста | Стоимость услуг в месяц, включая НДС (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведущий консультант |  |
| 2 | Старший консультант |  |
| 3 | Консультант |  |

- Порядок сдачи-приемки услуг

  - Сдача и приемка оказанных услуг по настоящему договору осуществляется:

    - Согласно п.1.1.1 настоящего договора – поэтапно.

    - Согласно п.1.1.2 настоящего договора – поквартально.

  - По завершении каждого этапа/квартала Исполнитель в трехдневный срок предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) в 2-х экземплярах, счет-фактуру и счет на сумму, причитающуюся к оплате Исполнителю.

  - Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения документов согласно п.5.2 настоящего договора, принимает оказанные Исполнителем услуги и подписывает со своей стороны Акт и возвращает Исполнителю один экземпляр, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с указанием обнаруженных недостатков.

  - В случае отсутствия письменного мотивированного отказа от приемки услуг и/или не подписания Заказчиком Акта в указанный срок с момента его получения Заказчиком от Исполнителя, Акт, подписанный лишь Исполнителем, признается надлежаще оформленным и подтверждает выполнение Исполнителем обязательств, является основанием для проведения расчетов, и оказанные Исполнителем услуги в соответствии с настоящим договором будут считаться принятыми Заказчиком по истечении срока, предусмотренного п.5.3 настоящего договора.

  - В случае получения Исполнителем письменного мотивированного отказа от приемки услуг, Исполнитель обязуется за свой счет устранить указанные в нем недостатки в сроки, предварительно согласованные с Заказчиком. После устранения недостатков Исполнитель повторно предоставляет Заказчику Акт. Повторная приемка услуг Заказчиком производится в порядке, предусмотренном п.п.5.3, 5.4 настоящего договора.

  - Услуги считаются принятыми и Исполнитель имеет право на получение вознаграждения за оказанные услуги по настоящему договору с момента подписания Акта, либо истечения срока для предоставления письменного мотивированного отказа от приемки услуг, установленного в п.5.3 настоящего договора.

- Ответственность сторон

  - В случае нарушения установленных настоящим Договором сроков оказания Услуг и/или периодичности оказания услуг, по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости соответствующих Услуг, указанной в Разделе 3 настоящего Договора за каждый календарный день просрочки до фактического их завершения но не более 10% от цены договора.

  - Неустойка должна быть уплачена Исполнителем согласно претензии, выставленной Заказчиком, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты её получения Исполнителем, а также Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Исполнителю.

  - В случае нарушения установленных настоящим Договором сроков оплаты Услуг по вине Заказчика, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости соответствующих Услуг, указанной в Разделе 4 настоящего Договора за каждый календарный день просрочки до даты фактической их оплаты, но не более 10% от цены договора.

  - В случае нарушения установленных настоящим договором сроков оплаты услуг по вине Заказчика, Заказчик уплачивает штраф в размере 10 % от общей Цены Договора, указанной в п. 4.1. Договора.

  - Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Заказчику, повлекшего за собой убытки, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

  - По факту принятия решения Заказчиком об удержании неустойки из платежей, причитающихся Исполнителю по договору, а также по факту удержания неустойки из платежей, причитающихся Исполнителю Заказчик направляет Исполнителю письмо-уведомление с приложением ее расчета. Исполнитель по результатам рассмотрения указанного уведомления, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, обязан направить Заказчику письменное согласие с расчетом неустойки, либо направить в адрес Заказчика письменный мотивированный обоснованный контррасчет неустойки. При отсутствии согласия с расчетом Заказчика и/или не предоставления контррасчета неустойки от Исполнителя, Заказчик вправе приостановить расчеты по договору в целом, на срок, соразмерный сроку задержки получения ответа на уведомление. При этом допускается переписка между сторонами путем направления таких уведомлений по факсу, электронной почте с последующей досылкой оригиналов по почте.

  - В остальном за невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Права на программное обеспечение и его новые версии

  - Исключительное право на все предоставляемые в рамках настоящего договора обновления ПО Alfa принадлежит и сохраняется за Правообладателем ПО Alfa.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

  - Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения настоящего договора (далее Сведения).

  - Сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика.

  - Иные условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения оформляются соглашением о конфиденциальности и неразглашении информации (Приложение № 6 к настоящему договору).

- Разрешение споров

  - Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

  - При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ, с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента ее получения.

- Расторжение договора

  - Договор может быть расторгнут по взаимному согласию обеих Сторон, а так же в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством. Сторона обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за 10 дней до прекращения действия договора.

  - Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ с включением Исполнителя в Реестр недобросовестных поставщиков, в случае:

  - Задержки Исполнителем начала оказания услуг более, чем на 20 (двадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

  - Нарушения по вине Исполнителя сроков оказания услуг более, чем на 10 (десять) календарных дней;

  - Несоблюдения Исполнителем требований Договора по качеству услуг;

  - Нарушения персоналом Исполнителя требований режима, безопасности и охраны труда;

  - Неоказания или ненадлежащего оказания Исполнителем услуг;

  - Если отступления в услугах от условий Договора или иные недостатки оказанных услуг в разумные сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

  - Непредоставления Исполнителем подтверждающих документов, предусмотренных п. 2.2.3. либо в случае выявления по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя.

  - Если стороны в течение 10 (десяти) дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

  - Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части работ и урегулирования взаиморасчетов.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения (совместного подписания сторонами) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

- Заключительные положения

  - В случае расторжения Договора в связи с существенным его нарушением Исполнителем, Исполнитель может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору и приложений к нему действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и оформлены обеими сторонами.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, переданные Исполнителем в рамках закупки (№ закупки на сайте www.zakupki.rosatom.ru _____________________) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

  - Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и содержит __ (_____) страниц,. Договор вступает в силу с момента подписания Договора и приложений обеими сторонами.

  - Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

    - Приложение № 1 – Спецификация.

    - Приложение № 2 – Программа услуг.

    - Приложение № 3 – Расчет стоимости услуг.

    - Приложение № 4 – Форма Акта об оказании услуг.

    - Приложение № 5 – Форма Акта о начале оказания услуг по этапу.

    - Приложение № 6 – Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.

- Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: ФГУП «ВНИИА» |
| --- | --- |
|  | ИНН 7707074137; КПП 770701001 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22 Тел.: ______________ Факс: _______________ Банковские реквизиты: р/с 40502810800400000002 ОАО Банк ВТБ, к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Москва Банка России БИК 044525187 |
| __________________________ ______________ ___________ (______) | Заместитель директора по экономике и финансам ______________ Железнов И. М. |

# Приложение № 1

к Договору № _________

от _________ 201_ г.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование ПО | Версия ПО | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| n |  |  |  |

Обязательным является указание перечня ПО Заказчика

| От Исполнителя: |  | От Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Железнов И.М. |
| М.П. |  | М.П. |  |

# Приложение № 2

к Договору № _________

от _________ 201_ г.

Программа услуг

по созданию автоматизированной системы учета ОС и НМА, управления затратами и формирования обновленной отчетности на базе программы для ЭВМ и базы данных «Система Alfa»

## 1.Требования к составу функций, выполняемых системой

| № | Наименование бизнес-процесса | Используемое ПО |
| --- | --- | --- |
| Ведение картотеки КВ и сбор затрат по данным бухгалтерского учета |  |  |
|  | Формирование карточки капитальных вложений | Alfa-Assets |
|  | Акт принятия затрат на капитализацию | Alfa-Assets |
|  | Акт принятия оборудования в монтаж | Alfa-Assets |
|  | Накладная на перемещение объектов КВ | Alfa-Assets |
|  | Перемещение стоимости между объектами КВ | Alfa-Assets |
|  | Акт списания КВ | Alfa-Assets |
|  | Бухгалтерская справка | Alfa-Assets |
|  | Калькулирование стоимости объектов ОС, НМА вводимых в эксплуатацию по правилам (стандартам) бухгалтерского и налогового учета | Alfa-Assets |
|  | Формирование регламентированной и отраслевой отчетности по КВ | Alfa-Assets, Alfa-BusinessReport |
| Учет операций по ОС и НМА |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию покупных основных средств | Alfa-Assets |
|  | Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Alfa-Assets |
|  | Ввод в эксплуатацию объектов НМА | Alfa-Assets |
|  | Калькулирование стоимости модернизированных (реконструированных) объектов ОС | Alfa-Assets |
|  | Начисление амортизации по группе объектов основных средств | Alfa-Assets |
|  | Начисление амортизации по объектам НМА | Alfa-Assets |
|  | Начисление амортизации по объектам, находившимся в модернизации меньше года | Alfa-Assets |
|  | Начисление амортизации по отдельным объектам ОС | Alfa-Assets |
|  | Переоценка объектов основных средств | Alfa-Assets |
|  | Переоценка объектов НМА | Alfa-Assets |
|  | Передача в модернизацию объекта ОС | Alfa-Assets |
|  | Прием объектов ОС после модернизации | Alfa-Assets |
|  | Передача в ремонт объекта ОС | Alfa-Assets |
|  | Прием объектов ОС после ремонта | Alfa-Assets |
|  | Перемещение объектов ОС | Alfa-Assets |
|  | Перемещение объектов НМА | Alfa-Assets |
|  | Перемещение стоимости объектов ОС | Alfa-Assets |
|  | Реализация объектов ОС | Alfa-Assets |
|  | Реализация объектов НМА | Alfa-Assets |
|  | Ликвидация объектов ОС | Alfa-Assets |
|  | Ликвидация объектов НМА | Alfa-Assets |
|  | Инвентаризация объектов ОС | Alfa-Assets |
|  | Инвентаризация объектов НМА | Alfa-Assets |
|  | Изменение состояния использования (консервация, запас, …) ОС/НМА | Alfa-Assets |
|  | Изменение стоимости и параметров амортизации / Бухгалтерская справка | Alfa-Assets |
|  | Формирование регламентированной и отраслевой отчетности по ОС и НМА | Alfa-Assets |
|  | Формирование отчетов и справок для целей налогового учета по налогу на имущество, налогу на прибыль, по НДС по ОС и НМА | Alfa-Assets, Alfa-BusinessReport |
| Распределение затрат на производственных счетах и калькулированние себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов |  |  |
|  | Ведение перечня базовых единиц распределения затрат (носителей затрат) | Alfa-Account |
|  | Формирование схем распределения затрат | Alfa-Account |
|  | Периодическое формирование баз распределения затрат (вручную) | Alfa-Account |
|  | Периодическое формирование баз распределения затрат (автоматизировано на основании данных системы) | Alfa-Account |
|  | Расчет незавершенного производства | Alfa-Account |
|  | Калькулирование себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства | Alfa-Account |
|  | Формирование отчетов и справок | Alfa-Account, Alfa-BusinessReport |
|  | Закрытие счетов бухгалтерского учета с обеспечением сохранения сальдо конечного по каждому субсчету со всей имеющейся у него аналитикой. | Alfa-Account |
| Формирование бухгалтерской и отраслевой отчетности |  |  |
|  | Формирование регламентированной бухгалтерской отчетности в объеме форм, установленных ЕУП ГК «Росатом» | Alfa-BusinessReport |
|  | Формирование ФСД и ПСД-ВГО в Системе Alfa в соответствии с требованиями ГК «Росатом» 2015 г. | Alfa-BusinessReport |

## 2.Программа услуг

| № | Наименование услуг по договору и основных этапов их оказания |  |  | Перечень документации, передаваемой Заказчику | Сроки оказания услуг | Стоимость, руб. с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учет ОС и НМА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проектирование | Разработка технического задания Разработка концепции миграции данных Разработка решений по интеграции с внешними системами | Техническое задание Концепция миграции данных Описание решений по интеграции с внешними системами |  |  |
| 1.2 |  | Реализация | Разработка программы испытаний (контрольного примера) в части задач функционального блока Разработка ИС (Адаптация и модификация ПО Alfa) в соответствии с требованиями ТЗ в части задач функционального блока, предварительные испытания Устранение замечаний по результатам испытаний, подготовка рабочего варианта ИС в части задач функционального блока Разработка Регламента эксплуатации функционального блока Разработка Описания организации информационной базы в части задач функционального блока Разработка Руководства администратора в части задач функционального блока Разработка Описания настроек в части задач функционального блока Разработка подробного руководства пользователя | Программа испытаний (контрольный пример) Протокол предварительных испытаний Протокол испытаний (по устраненным замечаниям) Регламент эксплуатации функционального блока Описание организации информационной базы функционального блока Руководство администратора функционального блока Описание настроек функционального блока Руководство пользователя |  |  |
| 1.3 |  | Ввод в действие | Разработка Программы обучения пользователей Обучение ключевых пользователей Миграция первоначальных данных Ввод в опытную эксплуатацию | Программа обучения пользователей Протоколы обучения Протоколы миграции Акт ввода в опытную эксплуатацию |  |  |
| 1.4 |  | Сопровождение в эксплуатации | Сопровождение системы (устранение текущих замечаний, консультирование ключевых пользователей) | Акт текущих результатов опытной эксплуатации |  |  |
| 2. Распределение затрат |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проектирование | Разработка технического задания Разработка концепции миграции данных Разработка решений по интеграции с внешними системами | Техническое задание Концепция миграции данных Описание решений по интеграции с внешними системами |  |  |
| 2.2 |  | Реализация | Разработка программы испытаний (контрольного примера) в части задач функционального блока Разработка ИС (Адаптация и модификация ПО Alfa) в соответствии с требованиями ТЗ в части задач функционального блока, предварительные испытания Устранение замечаний по результатам испытаний, подготовка рабочего варианта ИС в части задач функционального блока Разработка Регламента эксплуатации функционального блока Разработка Описания организации информационной базы в части задач функционального блока Разработка Руководства администратора в части задач функционального блока Разработка Описания настроек в части задач функционального блока Разработка подробного руководства пользователя | Программа испытаний (контрольный пример) Протокол предварительных испытаний Протокол испытаний (по устраненным замечаниям) Регламент эксплуатации функционального блока Описание организации информационной базы функционального блока Руководство администратора функционального блока Описание настроек функционального блока Руководство пользователя |  |  |
| 2.3 |  | Ввод в действие | Разработка Программы обучения пользователей Обучение ключевых пользователей Миграция первоначальных данных Ввод в опытную эксплуатацию | Программа обучения пользователей Протоколы обучения Протоколы миграции Акт ввода в опытную эксплуатацию |  |  |
| 2.4 |  | Сопровождение в эксплуатации | Сопровождение системы (устранение текущих замечаний, консультирование ключевых пользователей) | Акт текущих результатов опытной эксплуатации |  |  |
| 3. Формирование бухгалтерской и отраслевой отчетности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проектирование | Разработка технического задания | Техническое задание |  |  |
| 3.2 |  | Реализация | Разработка программы испытаний (контрольного примера) в части задач функционального блока Разработка ИС (Адаптация и модификация ПО Alfa) в соответствии с требованиями ТЗ в части задач функционального блока, предварительные испытания Устранение замечаний по результатам испытаний, подготовка рабочего варианта ИС в части задач функционального блока Разработка Регламента эксплуатации функционального блока Разработка Описания организации информационной базы в части задач функционального блока Разработка Руководства администратора в части задач функционального блока Разработка Описания настроек в части задач функционального блока Разработка подробного руководства пользователя | Программа испытаний (контрольный пример) Протокол предварительных испытаний Протокол испытаний (по устраненным замечаниям) Регламент эксплуатации функционального блока Описание организации информационной базы функционального блока Руководство администратора функционального блока Описание настроек функционального блока Руководство пользователя |  |  |
| 3.3 |  | Ввод в действие | Разработка Программы обучения пользователей Обучение ключевых пользователей Ввод в опытную эксплуатацию | Программа обучения пользователей Протоколы обучения Акт ввода в опытную эксплуатацию |  |  |
| 3.4 |  | Сопровождение в эксплуатации | Сопровождение системы (устранение текущих замечаний, консультирование ключевых пользователей) | Акт текущих результатов опытной эксплуатации |  |  |
| 4 |  | Завершение работ | Устранение согласованного перечня замечаний по Актам текущих результатов опытной эксплуатации Доработка проектной документации | Протокол устранения замечаний Регламент эксплуатации, Описание организации информационной базы, Руководство администратора, Описание настроек, Руководство пользователя |  |  |

| От Исполнителя: |  | От Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Железнов И.М. |
| М.П. |  | М.П. |  |

# Приложение № 3

к Договору № _________

от _________ 201_ г.

- Расчет стоимости Услуг

- Расчет стоимости услуг по созданию автоматизированной системы учета ОС и НМА, управления затратами и формирования обновленной отчетности на базе программы для ЭВМ и базы данных «Система Alfa»

| Должность (квалификация) специалиста | Кол-во чел. | Занятость, дней | Ставка в день без НДС, руб. |  | Стоимость услуг без НДС, руб. |  | Итого стоимость услуг, включая НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап № 1 «Учет ОС и НМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу № 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап № 2 «Учет затрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу № 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап № 3 «Отраслевая отчетность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу № 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап № 4 «Завершение проекта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу № 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Расчет стоимости услуг по сопровождению действующих систем на базе ПО Alfa

| Должность (квалификация) специалиста | Кол-во чел. | Занятость, дней | Ставка в день без НДС, руб. |  | Стоимость услуг без НДС, руб. |  | Итого стоимость услуг, включая НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Исполнителя: |  | От Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Железнов И.М. |
| М.П. |  | М.П. |  |

# Приложение № 4

к Договору № _________

от _________ 201_ г.

ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ___ от «___» ________201_ г. ПО ДОГОВОРУ № ______ от «___» ________ 201_ г. «Исполнитель» _______________________ в лице _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и «Заказчик» ФГУП «ВНИИА» в ", в лице заместителя директора по экономике и финансам Железнова Ильи Михайловича, действующего на основании доверенности от 30.05.2014 № 597, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: Исполнитель оказал, а Заказчик принял указанные ниже услуги по Договору № ____ от ____________ за период ________________ в полном объеме. Претензий по качеству оказанных услуг Заказчик не имеет. № п/п; Наименование; Кол-во; Цена, за ед. руб. коп.; Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.; НДС (18%), руб. коп; Общая стоимость с учетом НДС, руб. коп.. От Исполнителя:; От Заказчика:. Железнов И.М.. М.П.; М.П..

| От Исполнителя: |  | От Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Железнов И.М. |
| М.П. |  | М.П. |  |

# Приложение № 5

к Договору № _________

от _________ 201_ г.

ФОРМА АКТА О НАЧАЛЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭТАПУ

АКТ О НАЧАЛЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭТАПУ № ___ от «___» ________201_ г. ПО ДОГОВОРУ № ______ от «___» ________ 201_ г. «Исполнитель» _______________________ в лице Руководителя проекта _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и «Заказчик» ФГУП «ВНИИА» в лице ответственного Сбитнева С.Е., действующего на основании __________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» подписали настоящий акт о нижеследующем: - Стороны удостоверяют, что «___» _________ 201_ г. Исполнитель приступил к выполнению работ по этапу № __ - Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон. Руководитель проекта:; Ответственный:. Сбитнев С.Е.. М.П.; М.П..

| Руководитель проекта: |  | Ответственный: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сбитнев С.Е. |
| М.П. |  | М.П. |  |

# Приложение № 6

к Договору № _________

от _________ 201_ г.

СОГЛАШЕНИЕ

о конфиденциальности и неразглашении информации

г. Москва								«___» __________ 201_г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице заместителя директора по экономике и финансам Железнова Ильи Михайловича, действующего на основании доверенности от 30.05.2014 № 597, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице ________________________,  действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе и далее по тексту – «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1 Предмет Соглашения

1.1 Настоящее Соглашение регулирует отношения, связанные с передачей информации, относящейся к коммерческой тайне Сторон, и охраной её конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

1.2 Поскольку Передающая сторона является обладателем информации, составляющей её коммерческую тайну, а Принимающая сторона имеет намерение сотрудничать с Передающей стороной и использовать её коммерческую тайну, предметом настоящего Соглашения являются порядок, условия передачи Передающей стороной, получения и использования Принимающей стороной информации, оставляющей коммерческую тайну.

1.3 Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

1.4 На материальные носители (в виде бумажного документа, массива данных на магнитном и ином носителях), содержащие информацию, составляющие коммерческую тайну, Передающей стороной другой Стороне, должен быть нанесён гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования обладателя этой информации, места его нахождения и иных реквизитов, необходимых для идентификации носителя, что в совокупности является необходимым и достаточным условием для распространения на информацию, зафиксированную на таком носителе, условий настоящего Соглашения.

1.5 В случае устной передачи информации, составляющей коммерческую тайну (в процессе проведения бесед, переговоров, совещаний, консультаций и т.п.), Принимающей стороне сообщается, что эта информация составляет коммерческую тайну. При этом содержание информации, составляющей коммерческую тайну, фиксируется в Протоколе, подписываемом всеми участниками передачи информации в устной форме не позднее пятнадцати календарных дней с момента осуществления передачи информации.. Об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, представитель Передающей стороны уведомляет  всех участников предварительно, после чего ни один из участников не имеет права отказаться от подписания Протокола.

2 Право принятия решения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну

2.1 Право принятия решения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит Передающей стороне.

3 Использование информации, составляющей коммерческую тайну

3.1 Принимающая сторона вправе использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, только в целях исполнения настоящего Договора.

3.2 Принимающая сторона обязуется не использовать информацию, составляющую коммерческую тайну и полученную от Передающей стороны, полностью или частично в иных, не предусмотренных настоящими условиями и условиями договоров, заключённых между Сторонами, без получения предварительного письменного согласия передавшей Стороны.

3.3 Принимающая сторона обязуется принять все разумные и достаточные меры по охране конфиденциальности переданной информации, содержащей коммерческую тайну.

3.4 С момента получения информации, составляющей коммерческую тайну, Принимающая сторона обязуется сообщать её только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями настоящего Соглашения и договоров, заключённых между Сторонами.

3.5 С момента получения информации, составляющей коммерческую тайну, Принимающая сторона обязуется не передавать её, не разглашать и не способствовать прямо или косвенно её разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 3.12, не копировать без письменного разрешения Передающей стороны, за исключением случаев, описанных в п. 3.9, а также организовать контроль за соблюдением этих мер.

3.6 Право раскрытия переданной информации, составляющей коммерческую тайну, и снятия грифа «Коммерческая тайна» с материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит исключительно Передающей стороне.

3.7 Принимающая сторона вправе сообщать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, своим работникам, имеющим непосредственное отношение к выполнению работ по договорам с Передающей стороной после подписания настоящего Соглашения, и в том объёме, в каком она им необходима для реализации условий договоров.

3.8 Принимающая сторона обязана в минимально короткий срок с момента обнаружения признаков несанкционированного доступа третьих лиц к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, уведомить об этом Передающую сторону и принять все возможные меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа.

3.9 Передающая сторона соглашается и признает, что Принимающая сторона вправе изготавливать достаточное количество копий материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, для лиц, указанных в п. 3.7 настоящего Соглашения.

3.10 Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности не распространяются на информацию, полученную от Передающей стороны в случаях, если:

- она была известна на законном основании Принимающей стороне до заключения настоящего соглашения;

- становится публично известной в результате любых действий Передающей стороны, умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны;

- на законном основании получена Принимающей стороной от третьего лица без ограничений на их использование;

- получена из общедоступных источников с указанием на эти источники;

- раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной.

3.11 Принимающая сторона обязуется допускать к местам хранения, обработки и использования информации, составляющей коммерческую тайну, Передающую сторону.

Передающая сторона в случае выявления нарушения требований охраны конфиденциальности информации, составляющей её коммерческую тайну, вправе запрещать или приостанавливать обработку такой информации, а также требовать немедленного возврата или уничтожения полученных носителей информации, составляющей коммерческую тайну.

Требования и указания Передающей стороны, касающиеся порядка охраны конфиденциальности информации, составляющей её коммерческую тайну, подлежат незамедлительному исполнению, если они изложены в письменном виде и вручены Принимающей стороне.

3.12 Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от Передающей стороны, может быть передана органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления и иным третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с уведомлением об этом обладателя этой информации, а также об иных событиях, приведших к получению информации, составляющей коммерческую тайну, представителями государственной власти, следствия и судопроизводства, в течение одного рабочего дня после наступления такого события.

3.13 В случае реорганизации одной из Сторон обе Стороны примут меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, не ниже мер, установленных настоящим Соглашением. При этом при реорганизации одной из Сторон направляется письменное уведомление второй Стороне о факте реорганизации с последующим возвратом по требованию Передающей стороны или её правопреемника информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, на всех материальных носителях Передающей стороне или её преемнику.

3.14 В случае ликвидации одной из Сторон она обязана в согласованный Сторонами срок до своей ликвидации обеспечить возврат информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальных носителях (в том числе изготовленных Принимающей стороной в соответствии с настоящим Соглашением), Стороне, предоставившей информацию.

3.15 Окончание срока действия настоящего соглашения не будет освобождать Принимающую сторону, получившую информацию, составляющую коммерческую тайну, от обязательств, указанных в настоящем Соглашении. Принимающая сторона обязана сохранять конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, до прекращения действия режима конфиденциальности в отношении данной информации.

4 Ответственность Сторон

4.1 В случае нарушения Принимающей стороной обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, приведшего к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для Передающей стороны (в том числе в результате неумышленных, ошибочных действий либо бездействия Принимающей стороны), Передающая сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Принимающей стороны возмещения причинённого ущерба в полном объёме, а при наличии достаточных оснований – привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5 Прочие условия

5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 лет с момента последней передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

5.2 Настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами Российской Федерации.

5.3 Изменение условий настоящего Соглашения, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в настоящее Соглашение, рассматриваются сторонами и оформляются в письменной форме.

5.4 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, а для предприятий, входящих в периметр Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ», в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы»  в соответствии с его регламентом.

5.5 Права и обязанности по настоящему Соглашению не подлежат переуступке третьим лицам без письменного согласия Сторон.

5.6 В случае изменения юридического адреса, расчётного счёта или обслуживающего банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

5.7 Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную силу – по одному для каждой из Сторон.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| Передающая сторона: ФГУП «ВНИИА» | Принимающая сторона: |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН 7707074137; КПП 770701001 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22 Банковские реквизиты: р/с 40502810800400000002 ОАО Банк ВТБ к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Москва Банка России БИК 044525187 |  |  |
| Заместитель директора по экономике и финансам ______________ Железнов И.М. |  |  |