РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на доковое освидетельствование блоков АПЛ зав. № 154, 155, 156, 222, 223 для ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3

2.ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.	3

3.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.	3

4.НОВИЗНА РАБОТЫ.	4

5.РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ.	4

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.	4

7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.	4

8.КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.	4

9.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.	4

# 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Полное наименование работы: «Доковое освидетельствование блоков АПЛ зав. №№ 154, 155, 156, 222, 223.

Куратор – проектный офис «Комплексная утилизация АПЛ».

Исполнитель – будет определен в соответствии с ЕОСЗ.

# 2.ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.

  - Основные предпосылки работ: истекший срок хранения блоков на плаву.

  - Цель и задачи работы: целью выполнения настоящей работы является доковое освидетельствование и ремонт по результатам освидетельствования пяти реакторных блоков АПЛ, хранящихся в ПВХ б. Разбойник. Указанная цель достигается решением следующих задач:

- подготовка дока и реакторных блоков зав. №№ 154, 155, 156 222, 223  к постановке в док;

- организация буксировки блоков зав. №№ 154, 155, 156 222, 223 в док;

- доковое освидетельствование блоков №№ 154, 155, 156 222, 223 и их ремонт по результатам освидетельствования;

- буксировка блоков №№ 154, 155, 156 222, 223 на ПВХ б. Разбойник.

# 3.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

| № п/п | Наименование этапа и его содержание | Срок исполнения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Доковое освидетельствование блоков зав. № № 154, 155, 156, 223, в том числе: - подготовка дока и реакторных блоков к постановке в док; - организация буксировки блоков в док; - доковое освидетельствование блоков и их ремонт по результатам освидетельствования; - буксировка блоков на ПВХ б. Разбойник. | с даты подписания | 30.06.2012 |  |
| 2. | Доковое освидетельствование блоков зав. № 222, в том числе: - подготовка дока и реакторного блока к постановке в док; - организация буксировки блока в док; - доковое освидетельствование блока и его ремонт по результатам освидетельствования; - буксировка блока на ПВХ б. Разбойник. | 01.07.2012 | 30.09.2012 |  |

# 4.НОВИЗНА РАБОТЫ.

  - Работа имеет плановый характер, выполняется в соответствии с инструкцией НЯДИ 0230.00.002 «Доковое освидетельствование одно-, трех- и многоотсечных реакторных блоков».

# 5.РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ.

  - Обеспечение безопасного и безаварийного хранения  блоков зав. № № 154, 155, 156 222, 223 на плаву.

# 6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

  - По выполнению этапа работ Заказчику предоставляются технический акт, акт сдачи – приемки выполненных работ, копии актов сдачи-приемки работ соисполнителей.

# 7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

  - При выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием Исполнитель обеспечивает:

- выполнение действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, радиационной безопасности и живучести;

- контроль за работами, выполняемыми соисполнителями и приемку их результатов;

- сбор  ЖРО и ТРО, образующихся в результате выполнения указанных работ;

- оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

  - Все работы по настоящему ТЗ выполняются в соответствии инструкцией НЯДИ 0230.00.002 «Доковое освидетельствование одно-, трех и многоотсечных реакторных блоков».

# 8.КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  - Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых  работ, с соблюдением требований по обеспечению Государственной тайны Российской Федерации.

  - Гарантийный срок на выполненные исполнителем работы – 18 месяцев.

  - Государственный заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженные в течение гарантийного срока.

# 9.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.

  - Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

  - Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.