Приложение №2

к Договору № _____

от «___» _______2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

«Разработка и выпуск ТЗ и ЭП на технологическое оборудование Комплекса для обработки осадков и отделения слитков соли»

	№ эта-па
	№ этапа,

Наименование этапа,

содержание работ этапа
	Результат (что предъявляется)


	Сроки выполнения с учетом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год)
	Стоимость этапа, (тыс. рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовка исходных данных для разработки технических заданий на технологическое оборудование, разработка программы обеспечения качества при разработке оборудования, разработка и выпуск технических заданий на технологическое оборудование

	Научно-технический отчет (промежуточный)

Программа обеспечения качества

Технические задания на технологическое оборудование
	Дата подписания договора –31.08.2011
	1300,00

	2
	Разработка и выпуск эскизных проектов на технологическое оборудование, проведение патентных исследований по проверке патентной чистоты разрабатываемого технологического оборудования


	Научно-технический отчет (заключительный)

Отчет о патентных исследованиях

Эскизные проекты технологического оборудования
	Дата подписания договора –30.11.2011
	6700,00

	
	Итого:
	
	
	8 000,00



Заказчик:


Директор


ОАО «ГНЦ НИИАР»








_________________В.М. Троянов


м.п.





Исполнитель:














__________________И.О. Фамилия


м.п.








