# Часть 2 «Проект договора»

# ДОГОВОР №_______

г. Санкт-Петербург	     		   		    		         _____________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности № 46/234/2013-ДОВ от 27.12.2013, с одной стороны, и «_____________________________», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола _____________ № __________ от ___________ по закупке № 03-85/14 заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется осуществить работы по огнезащитной обработке поверхностей электрического кабеля (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору),  Локальной сметой № 1 (Приложение № 3 к Договору) и Локальной сметой № 2 (Приложение № 4 к Договору), составленными Исполнителем и утвержденными Заказчиком.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном условиями Договора.

  - Исполнитель выполняет Работы с использованием собственных материалов и оборудования. Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

  - Наименование и содержание Работ, сроки выполнения Работ, требования к выполнению Работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении 
№ 1 «Техническое задание».

  - Работы проводятся на объектах Заказчика, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.82 и ул. Дибуновская, 55 (далее – Объекты).

  - Срок выполнения Работ:

Начало – с даты подписания Договора.

Окончание – в течение 7 (семи) рабочих дней с момента начала Работ.

- ЦЕНА РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Работ по Договору в соответствии с Локальной сметой № 1 (Приложение № 3 к Договору) и Локальной сметой № 2 (Приложение № 4 к Договору) составляет _________ (_________________) руб. 00 коп., кроме того НДС 18%  ___________ (___________________) руб. 00 коп. Всего  - ___________ (___________________) руб. 00 коп.

Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Исполнителя за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Цена по Договору является твёрдой (ст.709, п.4 ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон, связанное с изменением объема выполнения Работ.

  - Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем.

Расчет за выполненные Работы в размере 100% от стоимости Работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения Исполнителем всех в совокупности обязательств по выполнению Работ по Договору.

Выполнение Исполнителем всех в совокупности обязательств по выполнению Работ по Договору подтверждается подписанными Сторонами актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением протоколов испытаний.

  - Обязанность Заказчика по оплате Работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

  - Стороны обязаны по завершению Договора произвести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств по Договору представляет Заказчику подписанные акты сверки расчетов в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - При выполнении Работ по Договору Стороны руководствуются Приложением № 2 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - При выполнении Работ по Договору Исполнитель обязуется:

- производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

- нести ответственность за выполнение на Объектах Заказчика мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения Работ;

- информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объектах при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях;

- по окончании Работ обеспечить вывоз мусора с Объектов;

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с Объектов принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести Работы в соответствии с режимом работы Заказчика – по рабочим дням с 8.30 до 16.30 (по пятницам с 8.30 до 15.00); по согласованию с Заказчиком время работы может быть увеличено до 21.00 ежедневно, включая выходные дни;

- соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;

- до подписания акта о приемке выполненных Работ (КС-2) передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;

- применять новые, не бывшие в употреблении оборудование и материалы при производстве Работ.

  - Для выполнения Работ Заказчик обеспечивает необходимые условия для работы Исполнителя:

- обеспечивает доступ  на Объекты сотрудников Исполнителя по единому согласованному списку, предоставляемому не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства;

- назначает на период проведения Работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с доступом в помещения, конкретным размещением оборудования;

- обеспечивает Исполнителя электрифицированным бытовым помещением для размещения бригады не менее 5 человек и складирования материалов;

  - Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения Работ по Договору сдает Заказчику объём фактически выполненных Работ с предоставлением подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан принять выполненные Работы и направить Исполнителю подписанные со своей стороны документы, либо в случае наличия замечаний к выполненным Работам в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Исполнителя.

  - В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные Работы и оплатить их.

  - Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Исполнителем по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения Работ, действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

  - Срок гарантии на выполненные Работы составляет _________________ с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов Работ, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя на Объект Заказчика не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе Исполнителя направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Исполнителя от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Исполнитель теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

  - Если Исполнитель в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных Работах, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Исполнителя.

  - В случае разногласий между Исполнителем и Заказчиком по качеству выполненных Работ или используемых при выполнении Работ материалов Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется Исполнителем. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении Работ со стороны Исполнителя расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

  - Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями Договора.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 1 % от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка выполнения Работ составляет более 5 (пяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Исполнителя без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. При этом Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, а также потребовать от Исполнителя возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.

  - В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация о Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 года.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине Исполнителя, возмещаются Исполнителем, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнение Исполнителем Работ по Договору, последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.

Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

  - копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

  - копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

  - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

  - В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении № 5 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении Исполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства».

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с п. 7.1 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 7.1 Договора.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  - Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1 – Техническое задание.

  - Приложение № 2 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

  - Приложение № 3 – Локальная смета № 1.

  - Приложение № 4 – Локальная смета № 2.

  - Приложение № 5 – Форма предоставления информации об отнесении Подрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург Кор/счет 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: 8 (812) 430-01-34 Факс: 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 1

к Договору  № ____________

от  «___»________2014

| СОГЛАСОВАНО ___________________ _____________________ ______________________ «____»__________2014 | УТВЕРЖДАЮ Директор по общим вопросам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» _________________В.Б. Корнильев «____» ___________2014 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

выполнение работ по огнезащитной обработке поверхностей электрического кабеля в зданиях ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресам: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 и ул. Дибуновская, д. 55

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых материалов или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения применяемых материалов или материалы иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты), или превосходят по качеству материалы, указанные в технических условиях (аналоги) [При оформлении договора данный абзац исключается].

г. Санкт-Петербург

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

выполнение работ по огнезащитной обработке поверхностей электрического кабеля в зданиях ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресам: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 и ул. Дибуновская, д. 55

| 1 | Наименование объекта | огнезащитная обработка кабеля на объектах ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | 197183, г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82; ул. Дибуновская, д. 55 |
| 3 | Заказчик | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| 4 | Стадийность | Огнезащитная обработка кабеля на объектах Заказчика. |
| 5 | Требования к документации, к техническим решениям и к порядку проведения работ. | Все принимаемые технические решения, разработка рабочей документации и к порядку проведения работ должны соответствовать нормативным актам РФ, в том числе: -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ - Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ГОСТ 21.1101-2009 Система проектно документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - НПБ 238-97 Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний. - Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий. - НПБ 248-97 кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний. - Инструкция по нанесению огнезащитного терморасширяющего материала «Огракс-Л1» - Инструкция по применению огнезащитной краски «Пирекс-Кабель плюс» - ПУЭ Правила устройства электроустановок (6,7 издания). |
| 6 | Требования к составу работ | Провести обработку огнезащитным терморасширяющим материалом «Огракс-Л1» и огнезащитной краской «Пирекс-Кабель плюс» поверхности действующих кабелей расположенных (проложенных) по кабельной трассе цокольному этажу (столовая) здания по адресу: ул. Савушкина, 82. и по цокольному этажу здания по адресу: ул. Дибуновская, 55. Объемы проводимых работ: по зданию ул. Савушкина, д. 82 – 160 м.кв. по зданию по адресу: ул. Дибуновская, д. 55 – 271 м.кв. Общая площадь развернутого кабеля составляет 431 м.кв. Кабели бронированные и ВВГ, средний диаметр кабеля 30 мм. Кабели проложены на консолях в одиночном исполнении и в пучках. Обработку кабеля производить каждый в отдельности, в пучках не допускается, при невозможности обрабатывать кабель по штучно – пучком при согласовании с Заказчиком. Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от пыли и грязи. По окончании обработки провести замеры и испытания огнестойкости нанесенной огнестойкой защиты, с предоставлением акта и протокола испытаний совместно с представителем Заказчика. |
| 7 | Требования к материалам, оборудованию, и измерительным приборам. | Все оборудование должно иметь паспорта и сертификаты, а измерительные приборы – сведения о проведении метрологического контроля. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам. Срок действия огнезащиты материалов - не менее 5 лет. |
| 8 | Требования к охране окружающей среды. | При проведении работ следует строго соблюдать мероприятия по утилизации неиспользуемых материалов в специальные емкости. Не допускать пролива огнезащитных составов. При проливах засыпать место пролива песком, снять верхний слой грунта (покрытия пола) и самостоятельно утилизировать в специально отведенных местах. Работы, выполняемые по техническому заданию, выполняются по технологиям с сопутствующими технологическими процессами, согласно СНиП, НПБ, ГОСТ, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |
| 9. | Требования к Исполнителю. | Исполнитель обязан иметь: Лицензию МЧС на осуществление: «Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений» - Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. Персонал проводящий работы: - группу допуска по электробезопасности не ниже 3 |
| 10 | Количество отчетной документации | По окончанию работ предоставляется: - Акт о приемке выполненных работ (КС-2) в 2-х экземплярах, - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 2-х экземплярах. - протоколы измерений и испытаний в 3-х экземплярах. - Сертификаты и гигиеничные заключения на все используемые материалы. - Счет-фактура. - Счет на оплату. |

Заместитель начальника отдела 714                                                                   Н.И.Михеев

Приложение № 2

к Договору  № ____________

от «____» ___________ 2014 г

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Исполнителем требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Исполнителю  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Исполнителем требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Исполнителя вводный инструктаж и проверять у них наличие удостоверений о допуске к работе в электроустановках напряжением до 1000 В;

- совместно с Исполнителем оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Исполнителя о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Исполнителем в связи с выполняемыми работами.

# Права Исполнителя:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности Исполнителя:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж и не имеющих удостоверения о допуске к работе в электроустановках напряжением до 1000 В;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| ОТ Заказчика: | ОТ Исполнителя: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _________________В.Б. Корнильев | ________________ |

Приложение № 3

к Договору  № ____________

от «____» ___________ 2014 г

Согласовано                                                                                                           Утверждаю

________________________                                                                                 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

________________________                                                                                 Директор по общим вопросам

________________________                                                                                 ______________В.Б. Корнильев

«____»____________2014 г.                                                                                 «____»__________2014г.

г. Санкт-Петербург

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Производственный  корпус по адресу: ул. Дибуновская. 55

Локальная смета  № 1

Огнезащита кабелей в здании по адресу: ул. Дибуновская. 55

Сметная стоимость –                                  тыс. руб.

Сметная трудоемкость        –                       чел-ч.

Средства на оплату труда -                       тыс. руб.

Смета представлена отдельным файлом

Приложение № 4

к Договору  № ____________

от «____» ___________ 2014 г

Согласовано                                                                                                           Утверждаю

________________________                                                                                 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

________________________                                                                                 Директор по общим вопросам

________________________                                                                                 ______________В.Б. Корнильев

«____»____________2014 г.                                                                                 «____»__________2014г.

г. Санкт-Петербург

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Административный  корпус по адресу: ул. Савушкина, 82

Локальная смета  № 2

Огнезащита кабелей в здании по адресу: ул. Савушкина, 82

Сметная стоимость –                               тыс. руб.

Сметная трудоемкость        –                      чел-ч.

Средства на оплату труда -                    тыс. руб.

Смета представлена отдельным файлом

# Приложение № 5

к Договору № ___________________

от ____________г.

Форма предоставления информация об отнесении Подрядчика к субъектам

малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в договоре.

2. Если Поставщик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Поставщик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №1 к Приложению №5

к договору № ___________________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микро-предприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. – микро-предприятия |  |  |