Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на изготовление пеналов под кассеты с ОЯТ.

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

- Общие положения.

    - Название работы (предмет договора): «Изготовление пеналов под кассеты с ОЯТ (46 шт.)».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013.

  - Сроки выполнения работ:

- начало – с даты подписания договора;

- окончание - не позднее 10 декабря 2013 года.

  - Основание для проведения работ – Государственный контракт № П.2л.12.26.13.2210 от 13.03.2013.

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должны быть изготовлены пеналы под кассеты с ОЯТ (46 шт.) и доставлены в отделение Гремиха.

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работы выполняются в три этапа и включают в себя:

3.1. Закупка материалов, предъявление сертификатов Заказчику для получения разрешения на начало работ.

3.2. Изготовление пеналов.

3.3. Доставка готовых изделий в отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Островной, Мурманской области) и его передача Заказчику.

При выполнении работы руководствоваться «Принципиальной схемой выгрузки ОЯТ из ОВЧ с использованием берегового комплекса выгрузки ОЯТ центра обращения с РАО – отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО», инв.№111.4158 и РКД на пеналы.

- Порядок контроля и приемки.

    - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

    - Отчётные документы:

- Акт выполненных работ;

- Акт приёмки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;

- Товарная и товарно-транспортная накладная (в 02 экз.).

- Требования к исполнителю работ.

Наличие лицензии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ и использованию атомной энергии в оборонных целях.

Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет.

Наличие квалифицированного персонала (сварщики 4-го разряда – не менее 2-х человек, фрезеровщики 4-го разряда – не менее 2-х человек).

Наличие фрезерно-токарного оборудования – не менее 2-х единиц и газосварочного оборудования – не менее 2-х единиц.

Приложение:

- комплект РКД – 01 архив ZIP.

.