##### ДОГОВОР №_____________

на выполнение работ

г. Обнинск                                                                                                 «___»_________2013г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 26.07.2013 г. № 224/02.01-07/565, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту здания 123 (2-ая очередь), расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2 Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» («Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе» № ________ от «___» _____________2013 г.).

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет  _____________________________ рублей _______________________в том числе НДС___% _________руб.

2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.

- Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Дата начала  работ  16.12.2013 г.

3.3. Подрядчик обязан завершить работы _______ г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.

4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков, предварительно согласовав в письменной форме с Заказчиком выбор субподрядчика. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика.

4.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

# 4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного технического задания и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.4.  Персонал Подрядчика обязан:

- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру –диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.5. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.7.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.8.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. По мере необходимости Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.

5.5.  В	 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

- Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

- Гарантии

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

- Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ , предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.

8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.

8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

8.11. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению настоящего Договора субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед подрядчиком не освобождает подрядчика от выполнения условий настоящего Договора

9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

- Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу после согласования крупной сделки в Госкорпорации «Росатом», с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.       Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал ,привлекаемый к работе на  объекте  в соответствии с п.9 Инструкции  «О порядке  допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» №63 от 06.02.2010г.

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.3. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание   (Приложение № 1)

- Смета  (Приложение № 2)

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Адрес: 249033 , Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68 ИНН 4025024829 КПП 402501001 БИК 042007835 Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж р/с 40502810024250000564 к/с 30101810100000000835 Финансовый директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» __________________А.А. Лебезов |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______ от _______

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик |  | Заказчик ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" Финансовый директор _____________________ А.А. Лебезов |

Техническое задание

Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту здания 123 (2-ая очередь).

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)

Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

Ведомость физических объемов работ

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт и перепланировка здания–АС2 |  |  |  |
| Раздел Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 10,51 |
|  | Разборка перекрытий по стальным балкам | 100 м2 | 0,4 |
|  | Разборка стальных балок перекрытий (0,3 т) | 1 шт. | 3 |
|  | Разборка существующего козырька входа: V=0,2+0,3=0,5 м3 | м3 | 0,5 |
|  | Разборка бетонных крылец: V=0,3+0,3= 0,6 м3 | м3 | 0,6 |
|  | (Прим.) Пробивка проемов в перекрытиях | м3 | 0,3 |
|  | Разборка деревянных перегородок | 100 м2 | 0,17 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,764 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,505 |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 8,09 |
|  | Разборка облицовки стен из древесных плит | 100 м2 | 0,6 |
|  | Разборка в зданиях покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 4,09 |
|  | Разборка в зданиях покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 1,136 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел Строительные работы |  |  |  |
| Подраздел Кладка стен, перегородок |  |  |  |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 | 0,014 |
|  | Укладка перемычек | 100 шт. | 0,04 |
|  | Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 |
|  | Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (ПР-5) | т | 0,052 |
|  | Обрамление угловой сталью | 1 т | 0,0846 |
| Подраздел Ограждение |  |  |  |
|  | (Прим.) Устройство обшивки венткоробов на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | 100 м2 | 0,216 |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 45,36 |
| Раздел Заполнение проемов |  |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-1) | 100 м2 | 0,7182 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК-2) | 100 м2 | 0,0584 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,45 |
|  | Доски подоконные ПВХ | м | 45 |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,45 |
|  | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,6282 |
|  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 21 |
|  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 23-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-9, площадь 2,16 м2 | м2 | 2,3 |
|  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 22-13, площадь 2,86 м2; ДГ 21-13, площадь 2,73 м2 | м2 | 39,52 |
|  | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 11 |
|  | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных | компл. | 13 |
|  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,079 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 проема | 3,24 |
|  | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1800х1800 мм | шт. | 1 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 6 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 6 |
| Раздел Отделка помещений |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 7,875 |
|  | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,637 |
|  | Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,637 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,073 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,75 |
|  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 | 1,75 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 4,062 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,052 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 0,59 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 14,597 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,535 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,473 |
| Раздел Полы |  |  |  |
| Подраздел Тип 1, Тип 5; S=151+50,6=201,6 м2 |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 0,506 |
|  | Гидроизол | м2 | 58,696 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,506 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных | 100 м2 | 0,506 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,54 |
| Подраздел Тип 4; S=497,4 м2 |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 4,974 |
|  | Гидроизол | м2 | 576,984 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 4,974 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 4,974 |
|  | Линолеум коммерческий противопожарный | м2 | 507,348 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 5,322 |
| Подраздел Тип 6; S=34,5 м2 |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 0,345 |
|  | Гидроизол | м2 | 40,02 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 | 3,45 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,345 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2,967 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,345 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных | 100 м2 | 0,345 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,37 |
| Раздел Крыльца входов |  |  |  |
| Подраздел КР-1 |  |  |  |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,06 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 0,6 |
|  | Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке | 100 м3 | 0,0084 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 5,72 |
|  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | т | 0,00876 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,06 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 0,03 |
|  | Заделка гнезд на фасадах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Монтаж металлических элементов козырька | т | 0,1088 |
|  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0,0024 |
|  | Дюбель распорный | 10 шт. | 0,8 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит | 100 м2 | 0,04 |
|  | Поликарбонат толщиной 8 мм цветной | м2 | 4 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 1,4 |
| Подраздел КР-2 |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей крыльца | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,035 |
|  | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. | 0,04 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,0248 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,035 |
|  | Улучшенная штукатурка крыльца | 100 м2 | 0,048 |
|  | Монтаж защитных ограждений ОП-1 (2 шт) | т | 0,046 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр 48 мм | м | 12 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0,0072 |
|  | Дюбель с распорной гайкой | 10 шт. | 8 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,02 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,02 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 0,03 |
|  | Заделка гнезд на фасадах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Монтаж металлических элементов козырька | т | 0,1064 |
|  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0,0024 |
|  | Дюбель распорный | 10 шт. | 0,8 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит | 100 м2 | 0,04 |
|  | Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм цветной | м2 | 4 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 1,4 |
| Подраздел КР-3 |  |  |  |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,06 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 0,6 |
|  | Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке | 100 м3 | 0,013 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 4,3 |
|  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | т | 0,0153 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,06 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм | 100 отверстий | 0,03 |
|  | Заделка гнезд на фасадах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Монтаж металлических элементов козырька | т | 0,1088 |
|  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм | т | 0,0024 |
|  | Дюбель распорный | 10 шт. | 0,8 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит | 100 м2 | 0,04 |
|  | Поликарбонат толщиной 8 мм цветной | м2 | 4 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 1,4 |
| Подраздел КР-4 |  |  |  |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,03 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 0,2 |
|  | Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке | 100 м3 | 0,004 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 1,5 |
|  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | т | 0,0058 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,02 |
| Подраздел КР-5 |  |  |  |
|  | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,02 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 0,1 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 0,12 |
|  | Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке | 100 м3 | 0,0023 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 1,4 |
|  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
|  | Обрамление ступеней угловой сталью | т | 0,0052 |
|  | Железнение покрытий | 100 м2 | 0,015 |
| Раздел Кровля |  |  |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0,125 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах | м3 | 0,12 |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (-8 300х250) | т | 0,0376 |
|  | Монтаж прогонов | 1 т | 0,7764 |
|  | Двутавры № 20 | т | 0,4224 |
|  | Двутавры № 12 | т | 0,354 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,261 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 (за 2 раза) | 100 м2 | 0,261 |
|  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,81 |
|  | Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0 | м2 | 81 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 40,5 |
|  | Уепление покрытий плитами | 1 м3 | 6,5 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0,7 |
|  | Вата минеральная "________ на основе каменного волокна. Тех. хар-ки: основа – каменное волокно, тип материала – плита, коэффициент теплопроводности не более 0,036, Вт/(м*K) по ГОСТ 7076-99, λ10, паропроницаемость 0,3 мг/м*ч*Па ГОСТ Р ЕН 25898, водопоглощение при частичном погружении за 24 часа не более 1 кг/м2 ГОСТ Р ЕН 1609, группа горючести НГ ГОСТ 30244-96. | м3 | 5,6 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 | 0,097 |
|  | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т | 0,0122 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,0122 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,19 |
|  | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой | 100 м2 | 10,51 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 10,51 |
|  | Кровельный битумно-полимерный материал __________. Тех. хар-ки: материал с мелкозернистой посыпкой (песок) с обеих сторон полотна, разрывная сила в продольном/поперечном полиэфир направлении не менее 600/600 Н, температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С. | м2 | 1208,65 |
|  | Кровельный битумно-полимерный материал ___________. Тех. хар-ки: материал с мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна (верхняя сторона – сланец, наплавляемая сторона – песок), разрывная сила в продольном/поперечном полиэфир направлении не менее 600/600 Н, температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С. | м2 | 1187,63 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами | 100 м | 1,3 |
|  | Смена водосточных труб с земли, лестниц или подмостей; V=6шт х 7м=42м | 100 м | 0,42 |
|  | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | шт. | 4 |
| Раздел Наружная отделка |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2,85 |
|  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 11,5 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 11,5 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 8,54 |
| Раздел Венткамера (пом. 121) |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,17 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,06 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,5 |
|  | Устройство засыпки керамзитовой | 1 м3 | 2,5 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,06 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 6,0 мм, без покрытия, 200х200 мм | м2 | 40,6 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,0244 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов | 100 м2 | 0,2 |
|  | Монтаж колонн | 1 т | 0,475 |
|  | Швеллеры № 12 | т | 0,475 |
|  | Установка анкерных болтов | т | 0,009 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 2,0083 |
|  | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 0,3936 |
|  | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,308 |
|  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 178 |
|  | Швеллеры № 12 | т | 0,03 |
|  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х80 мм, толщина стенки 5 мм | м | 15 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,58 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; К-2 за 2 раза | 100 м2 | 0,58 |
|  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,57 |
|  | Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0 | м2 | 57 |
|  | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) | 10 шт. | 28,5 |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,71 |
|  | Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7 | т | 0,5254 |
|  | Шурупы-саморезы кровельные | 10 шт. | 30 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,16 |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 | 7,4 |
|  | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости ППЖ-200 | м3 | 7,548 |
|  | Устройство осадочного шва из просмоленных досок | 100 м2 | 0,026 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 | 2,8 |
|  | Дверь противопожарная металлическая двупольная, размером 1400х2100 мм | шт. | 1 |
| Раздел Благоустройство территории |  |  |  |
| Подраздел Отмостка |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований сущ. отмостки с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,085 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,123 |
|  | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,123 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 12,546 |
| Подраздел Проезды |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,051 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,3 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,25 |
|  | Устройство оснований проездов из бетона В15, толщиной 20 см; V=25+11,5=36,5 м2 | 1000 м2 | 0,0365 |
|  | Бетон дорожный, класс В15 (М200) | м3 | 8,85 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; V=25+11,5=36,5 м2 | 1000 м2 | 0,0365 |
|  | Установка бортовых камней бетонных | 100 м | 0,735 |
|  | Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 29 |
|  | Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 3 |
|  | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 20 |
| Подраздел Пешеходные дорожки |  |  |  |
|  | Разборка тротуаров и дорожек из плит | 100 м2 | 0,11 |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 | 0,017 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Устройство корыта под дорожки, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,15 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,09 |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0,6 |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком; V=60+11=71м2 | 100 м2 | 0,71 |
|  | Плитка тротуарная 8К-10 (980х980) | ШТ | 71 |
| Подраздел Устройство газонов |  |  |  |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 0,5 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,5 |
|  | Уход за газонами обыкновенными | 100 м2 | 0,5 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технология производства–ТХ |  |  |  |
| 1 | (Прим.) Монтаж стоек для розеток; V=3,3кгх9=29,7кг | 1 т | 0,0297 |
| 2 | Конструкции стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т | т | 0,0297 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АС |  |  |
|  | Раздел Демонтажные работы |  |  |
|  | Разборка бетонных оснований | м3 | 1,3 |
|  | Разборка в зданиях покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0,138 |
|  | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 | 0,036 |
|  | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,35 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,020907 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Раздел Монтажные работы. |  |  |
|  | Устройство основания песчаного | 1 м3 | 0,85 |
|  | Устройство оснований бетонных плоских | 100 м3 | 0,0095 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,965 |
|  | Кладка подпольных каналов К-1 и К-2 из кирпича | 100 м3 | 0,0155 |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,3208 |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0014 |
|  | Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом | 1 т | 0,2091 |
|  | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм | т | 0,2091 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,153 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,031 |
|  | Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,031 |
|  | Восстановление покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 | 0,031 |
|  | Рейки деревянные | м3 | 0,00031 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 | 0,0043 |
|  | Армирование кладки стен. | т | 0,0017 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,020907 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен | 100 м2 | 0,056 |
|  | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 | 0,056 |
|  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная | 100 м2 | 0,017 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,038 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,064 |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 шт. | 0,04 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0,02 |
|  | Изготовление, стоимость ПР-1. ( прим ) | т | 0,0485 |
|  | Укладка перемычки ПР-1 массой до 0,3 т | 100 шт. | 0,01 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,19 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АС1 |  |  |
|  | Раздел Строительные работы |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,413 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,384 |
|  | Планировка вручную, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,131 |
|  | Демонтаж плит перекрытия лотков длиной до 6 м, площадью до 10 м2 п | 100 шт. | 0,06 |
|  | Укладка плит перекрытия лотков длиной до 6 м, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 6 |
|  | Укладка блоков фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 100 шт. | 0,18 |
|  | Фунд. блок ФБС 8.6.6-Т | шт. | 18 |
|  | Прокладка гильз ф168 ( прим ) | 100 м | 0,04 |
|  | Изготовление, стоимость кронштейнов. (прим ) | т | 0,086 |
|  | Монтаж кронштейнов. | 1 т | 0,086 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,04 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм | 100 шт. | 0,04 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности | 100 м3 | 0,01 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,3 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопровод и канализация – ВК1 |  |  |  |
| Раздел Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м | 0,49 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел Земляные работы |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,038 |
|  | Погрузка и вывоз грунта, мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0392 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0352 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,105 |
|  | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 20 см | 1000 м2 | 0,019 |
|  | Бетон дорожный, класс В15 (М200) | м3 | 4,6 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,019 |
| Раздел Монтажные работы |  |  |  |
| Подраздел Водопровод В1, Т3 |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,41 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 100 м | 0,41 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 3 |
|  | Кран шаровой размером 15 мм | шт. | 2 |
|  | Пробка, диаметром 15 мм | шт. | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,41 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,41 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКС | компл. | 1 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,015 |
| Подраздел Канализация К1 |  |  |  |
|  | Тройники диаметром 50х50 мм | шт. | 1 |
|  | Отводы, диаметром 100 мм | шт. | 1 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Силовое оборудование и электроосвещение – ЭМ |  |  |  |
| Раздел Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,9 |
|  | (Демонтаж) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 21 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел Монтажные работы |  |  |  |
|  | Устройство защитного отключения, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток 40 А, марка Ф-3512 | шт. | 1 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише (ЩК-2) | шт. | 1 |
|  | Щит силовой ЩРВ-32 | ШТ | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 16 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХС25 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16 | шт. | 15 |
|  | Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Разрядник перенапряжения EZ С160/*(3+1) | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО Ф5512 80/0,5/4; | шт. | 1 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише (ЩК-3) | шт. | 1 |
|  | Щит силовой ЩРН-32 | ШТ | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 14 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХС25 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16 | шт. | 13 |
|  | Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Разрядник перенапряжения класса EZ С160/*(3+1) | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток 40 А, марка Ф-3512 (тип согласовать с заказчиком) | шт. | 1 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХL10 | шт. | 1 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-209) | шт. | 1 |
|  | Щит силовой навесной ЩРН-36 | шт. | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 8 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16 | шт. | 5 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХL25 | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО "Ф3412" 40/0,3/4 | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 25 А | шт. | 5 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 25/0,03/ | шт. | 5 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩНП) | шт. | 1 |
|  | Щит учета ЩРН-54 | ШТ | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 125 А | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВА57-35-340010 20УХЛ3 | шт. | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВА57-31-340010 I-100А | шт. | 1 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 6 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХL6 | шт. | 4 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХL10 | шт. | 2 |
|  | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А | шт. | 3 |
|  | Предохранители плавкие ПН2-250 | шт. | 3 |
|  | Блок управления противопожарными клапанами | шт. | 2 |
|  | Блок управления БУОК-4 | шт. | 2 |
|  | Пост управления кнопочный общего назначения | шт. | 1 |
|  | Посты управления кнопочные ПКЕ222-3 У3 | шт. | 1 |
|  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене на ток до 25 А | шт. | 1 |
|  | Выключатель пакетный защищенный ПВ1-10 М56 | шт. | 1 |
|  | Коробка с ограничителем импульсных перенапряжений | 100 шт. | 0,23 |
|  | Ограничитель импульсных перенапряжений ZS-1I | шт. | 23 |
|  | (Прим.) Блок из розеток, устанавливаемый на конструкции на стене | шт. | 0,29 |
|  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 26 |
|  | Розетка открытой проводки трехгнездная с заземлением | шт. | 3 |
| Раздел Прокладка кабеля |  |  |  |
|  | Кронштейн металлический кабельный с изготовлением обрамления из уголка | 10 шт. | 5,7 |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,095 |
|  | Лотки металлические: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200 | т | 0,024 |
|  | Лоток монтажный L=2 м, НЛ-10Ц | ШТ | 5 |
|  | Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 3,2 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 15 мм | м | 320 |
|  | Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | 100 м | 1,05 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 32 мм | м | 15 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 40 мм | м | 65 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 50 мм | м | 25 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 1,9 |
|  | Кабель-канал (короб) 25x16 мм | м | 190 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0,48 |
|  | Кабель-канал (короб) 100x25 мм | м | 42 |
|  | Кабель-канал (короб) 80x40 мм | м | 6 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,1 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 90 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 120 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,16 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 10 |
|  | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 3 |
|  | Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | 100 м | 1,5 |
|  | Провод в лотках, сечением до 185 мм2 | 100 м | 1,48 |
|  | Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,5 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 70 мм2 | 100 м | 0,59 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 100 м | 1,2 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 180 мм2 | 100 м | 0,8 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м | 0,5 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,04 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,03 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,45 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,065 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,032 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,015 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,02 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,12 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,01 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 0,015 |
|  | Кабель контрольный КВВГнг-LS 7х1,5 мм2 | м | 160 |
|  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,056 |
|  | Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм | шт. | 6 |
| Раздел Электроосвещение |  |  |  |
|  | Щитки осветительные (ЩРО-3), устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. | 1 |
|  | Щит рабочего освещения ШРВ-48М | ШТ | 1 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 14 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16 | шт. | 5 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16 | шт. | 9 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХL40 | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 100 А (тип согласовать с заказчиком) | шт. | 1 |
|  | Устройства защитного отключения серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА (тип согласовать с заказчиком) | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения, на ток до 25 А (тип согласовать с заказчиком) | шт. | 9 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО Ф2211(тип согласовать с заказчиком) | шт. | 9 |
|  | Щитки осветительные (ЩРО-4), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг | шт. | 1 |
|  | Щит рабочего освещения ШРН-48М | ШТ | 1 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 14 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16 | шт. | 5 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-2ХZ16 | шт. | 9 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-4ХL40 | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 100 А | шт. | 1 |
|  | Устройства защитного отключения серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА (тип согласовать с заказчиком) | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения на ток до 25 А | шт. | 9 |
|  | Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 | шт. | 9 |
|  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические ВМ63-1ХZ16 | шт. | 1 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 |
|  | Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-22У3 | шт. | 1 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1,2 |
|  | Светильник ЛСП 42 2х40Вт IР54 | шт. | 204 |
|  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 | 10 шт. | 24 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп | 10 шт. | 24 |
|  | Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,13 |
|  | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 | шт. | 13 |
|  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. | 5,2 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп | 10 шт. | 5,2 |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, уплотненный | 100 шт. | 0,15 |
|  | Светильники НСП 41-100-003 (с решеткой) (IP 52) | шт. | 2 |
|  | Светильник НПП 03х100 (IP 54) | шт. | 7 |
|  | Светильник НББ типа "Селена" настенный (IP 54) | шт. | 6 |
|  | Лампы накаливания | 10 шт. | 1,5 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки уплотненный | шт. | 3 |
|  | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,23 |
|  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 21 |
|  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки уплотненный | шт. | 2 |
|  | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
|  | Переключатели открытые со степенью защиты IP20 | шт. | 8 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,34 |
|  | Розетка открытой проводки | шт. | 34 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 100 |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм; V=75 м*0,6 кг=45 кг | т | 0,0225 |
|  | Лоток монтажный | м | 37,5 |
|  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 1,7 |
|  | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 85 |
|  | Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1,95 |
|  | Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 20 мм | м | 195 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 2,3 |
|  | Кабель-канал (электроустановочный короб из непластифицированного самозатухающего поливинилхлорида) 20x16 мм 20x16 мм | м | 230 |
|  | Коробка ответвительная на стене | шт. | 30 |
|  | Коробка ответвительная | шт. | 30 |
|  | Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм | шт. | 7 |
|  | Коробка протяжная | шт. | 7 |
|  | Провод в лотках, сечением до 35 мм2 | 100 м | 2,55 |
|  | Провода по перфорированным профилям: Провод сечением до 6 мм2 | 100 м | 2 |
|  | Провод в кабель-канале, сечением до 6 мм2 | 100 м | 3,1 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 2,75 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,21 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,33 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,15 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,09 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,025 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,11 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,115 |
| Раздел Заземление |  |  |  |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 120 мм2 | 100 м | 0,9 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,25 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 | 100 м | 3,15 |
|  | Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,07 |
|  | Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,08 |
|  | Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,16 |
|  | Провода силовые с медной жилой марки ПВ2, сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| Раздел Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую" |  | 1 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сети телефонизации – СС |  |  |  |
| Раздел Монтажные работы. |  |  |  |
|  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 4 |
|  | Розетка микрофонная | шт. | 28 |
|  | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный | 1шт. | 28 |
|  | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 4,4 |
|  | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0,92 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 10 |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,03 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,05 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,08 |
| Раздел Материалы, не учтённые в расценках. |  |  |  |
|  | Коробка распределительная телефонная кртн-10 | ШТ | 4 |
|  | Аппарат телефонный атс настольный с 4-х клеммной розеткой та-11320 рг0.218.070ту,рг2.184.126 | ШТ | 28 |
|  | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 0,1 |
|  | Кабель " витая пара " UTP cat 5e 2*2/0.5 | 1 метр | 1000 |
|  | Кабель-канал (короб) 15x10 мм | м | 300 |
|  | Кабель-канал (короб) 40x25 мм | м | 140 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3 |
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м | 5 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вентиляция – ОВ1 |  |  |  |
| Раздел Монтажные работы |  |  |  |
| Подраздел Система П1 |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром от 4100 до 4500 мм | 100 м2 | 0,246 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4100 до 5200 мм | м2 | 24,6 |
|  | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,014 |
|  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | шт. | 1 |
|  | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 350х300 мм | шт. | 1 |
| Подраздел Система П2 |  |  |  |
|  | Установка блоков приемных производительностью до 20 тыс.м3/час | шт. | 1 |
|  | Кондиционер центральный каркасный КЦК 5 + Система автоматического управления САУ-А-113УР | КОМПЛ | 1 |
|  | Узел регулирования УР 1-40-7-10-П-130-00 | КОМПЛ | 1 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0,162 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 16,2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 0,448 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 44,8 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | 100 м2 | 0,835 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм | м2 | 83,5 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 | 0,0487 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 4,87 |
|  | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,014 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2,3 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1,15 |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,05 |
|  | Отражающая изоляция ___________, многофункциональный материал на основе вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны теплоотражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. многофункциональный материал на основе вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны теплоотражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. многофункциональный материал на основе вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны теплоотражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. многофункциональный материал на основе вспененного полиэтилена, дублированного с одной стороны теплоотражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. несшитый пенополиэтилен полученный методом физического вспенивания с односторонним фольгированием, толщина 8 мм | м2 | 5 |
|  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными | 1 м3 | 1,6 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Решетки жалюзийные, размером 950х300 мм | шт. | 1 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | шт. | 27 |
|  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт. | 3 |
|  | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 250х200 мм | шт. | 1 |
|  | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 400х300 мм | шт. | 1 |
|  | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 500х300 мм | шт. | 1 |
| Подраздел Система В1 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными | 1 м3 | 3,45 |
| Подраздел Система В2 |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 0,0088 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 0,88 |
| Подраздел Система В5 |  |  |  |
|  | Установка вентиляторов массой до 0,025 т | шт. | 1 |
|  | Вентиляторы канальные К100М, мощностью 0,32 кВт | компл. | 1 |
| Подраздел Система ВЕ |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 100 м2 | 0,0202 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 2,02 |
|  | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0004 |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,015 |
|  | Отражающая изоляция ___________________несшитый пенополиэтилен полученный методом физического вспенивания с односторонним фольгированием, толщина 8 мм | м2 | 1,5 |
|  | Изделия фасонные для воздуховодов (для всех систем) | м2 | 109 |
| Раздел Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч | 1 кондиционер | 1 |
|  | Шкаф управления электродвигатеелей САУ-А113ур | устройство | 1 |
|  | Узел технологический регулирования или защиты УР | 1 УЗЕЛ | 1 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пожарная сигнализация – ПС |  |  |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, ручной | шт. | 4 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39 (тип согласовать с заказчиком) | шт | 4 |
|  | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | шт. | 1 |
|  | Устройство контроля шлейфов УКШ-1 | шт | 1 |
|  | Монтаж выносного устройства | шт. | 3 |
|  | Выносное устройство ВУОС | шт | 3 |
|  | Монтаж резисторов | шт. | 4 |
|  | Резистор С2-33Н-0,5-1,5кОм | шт | 4 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,2 |
|  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 20 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,5 |
|  | Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВэВнг-LS-1х2х0,5 | м | 50 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тепловые сети – ТС1 |  |  |
|  | Раздел Монтажные работы. |  |  |
|  | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | км | 0,085 |
|  | Труба стальная в ППУ изоляции, в оцинкованной оболочке ; Ст 76*3-ППУ-ОЦ; | 1 м | 85 |
|  | Укладка труб стальных в ППУ изоляции, в п/э оболочке в траншею, диаметр до 110 мм ( прим ) | 100 м | 0,85 |
|  | Труба стальная в ППУ изоляции, в п/э оболочке, Ст 76*3-1-ППУ-ПЭ | 1 м | 85 |
|  | Укладка футляра из а/ц труб диаметром 500 мм | 1 км | 0,005 |
|  | Установка отвода в горизонтальной плоскости, диаметр отвода до 110 мм | шт. | 18 |
|  | Отвод 90* по полиэтиленовой оболочке, Ст 76*3,5-90*-1-ППУ- | шт. | 10 |
|  | Отвод 90* по металлической оболочке, Ст76*3,5-90*-1-ППу-ОЦ | шт. | 8 |
|  | Установка клапана шарового стального на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 2 |
|  | Клапан шаровой стальной фланцевый 09Г2С, КТлф65 | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром до 200 мм ( гильза для прохода через стену ) | 100 м | 0,02 |
|  | Установка опор неподвижных, скользящих (прим) | 100 кг | 1,2 |
|  | Опора неподвижная Ст76-1-ППУ-Пэ | шт. | 2 |
|  | Опора скользящая, из ППУ в п/э оболочке ,Н=100, 76-1-ППУ-ПЗ | шт. | 12 |
|  | Опора скользящая, из ППУ в оцинкованной оболочке Н=100 , 76-ППУ-ОЦ | шт. | 18 |
|  | Демонтаж трубопроводов диаметром труб до 80 мм | 100 м | 0,6 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,85 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отопление – ОВ |  |  |  |
| Раздел Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 5 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм | 100 м | 0,48 |
|  | Демонтаж радиаторов весом | 100 шт. | 0,55 |
|  | Демонтаж элеваторов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 10 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел Монтажные работы |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 2,6 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,67 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,68 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 1,74 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,23 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 82 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 5,92 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 1,2 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 93 |
|  | Краны регулирующие трехходовые КРТП, диаметром 15 мм | шт. | 50 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 36 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 6 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт. | 1 |
|  | Установка воздухоотводчиков | шт. | 40 |
|  | Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм | 1 ШТ. | 2 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 2,6 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100 м2 | 0,19 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | 1 м3 | 1,2 |
|  | (Прим.) Установка закладных деталей (гильзы) | т | 0,115 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 25 мм | м | 18 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 32 мм | м | 4 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 40 мм | м | 7 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 50 мм, | м | 8 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 65 мм, | м | 3 |
| Раздел Узел управления |  |  |  |
|  | Установка элеваторов номером 1 | 10 шт. | 0,1 |
|  | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм | 1 ШТ. | 2 |
|  | Установка регулятора давления (прим) | 10 шт. | 0,1 |
|  | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 76 мм, корпуса 325 мм | шт. | 2 |
|  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
|  | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,2 |
|  | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0,2 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Переходы, диаметром до 65 мм | шт. | 6 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 1 |
|  | Термореле биметалическое ТРБ-2 | ШТ | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,4 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 2 |
|  | Вентиль стальной фланцевый 15с22нж диам. 65 мм; | ШТ | 2 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 6 |
|  | Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 50 мм | ШТ | 2 |
|  | Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 40 мм | ШТ | 4 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 9 |
|  | Вентиль чугунный фланцевый 15кч19п диам. 25 мм | ШТ | 1 |
|  | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п диам. 25 мм | ШТ | 4 |
|  | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п диам. 15 мм | ШТ | 3 |
|  | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 |
|  | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 КОМПЛ. | 1 |
|  | Установка манометров с трехходовым краном | 1 КОМПЛ. | 4 |
|  | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 КОМПЛ. | 6 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100 м2 | 0,064 |
|  | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 | 0,192 |

Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы.

Срок выполнения работ

Дата начала работ – 16.12.2013 г.

Дата окончания работ –________ г.

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации.

Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.

Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.

Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Требования к результатам работ и порядку приемки

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Приложение № 2

к договору №_______ от _______

Смета