# Форма и все условия проекта договора являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

# «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

| Санкт-Петербург | « » 2012г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности 
№ 719-07/065-11 от 30.08.2011г. c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые Стороны), на основании Протокола от ___________ рассмотрения и оценки _________________ № _______________ заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный Договором срок и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), выполнить работы (далее - работы) по Реконструкции помещений 111 и 112 Производственного корпуса для организации лаборатории «Материаловедения» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 55 (далее – Объект), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 дней с даты подписания Сторонами Договора.

Окончание  - в соответствии с календарным планом (Приложение №1 к Договору).

В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по пункту 3.2 Договора срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.

  - ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора передает ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК принимает по акту приема-передачи помещения для выполнения работ, предусмотренных п.1.1 Договора.

- ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Цена работ по Договору в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 5 к Договору) составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________.

  - Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.

  - Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

- производить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору);

- не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;

- назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора;

- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

- нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;

- обеспечить вывоз мусора с территории Объекта;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- предоставить ЗАКАЗЧИКУ за 3 (три) рабочих дня до начала работ согласованный список сотрудников ПОДРЯДЧИКА. Пропускной режим на Объект ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства.

- вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим;

- до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;

- по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

- информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.

  - ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА:

- назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;

- обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями;

- ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр ПОДРЯДЧИКУ.

- СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22 числа текущего месяца обязан сдавать ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.

  - ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика.

  - В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата по Договору осуществляется без авансового платежа путем безналичного перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

  - Расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании счета, выставленного ПОДРЯДЧИКОМ.

  - Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

- ГАРАНИИ

  - Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения работ,  и действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

  - Срок гарантии на выполненные по Договору работы устанавливается _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).

  - Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.

  - В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

  - ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА уплаты неустойки в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

  - В случае расторжения  Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий Договора информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение ПОДРЯДЧИКОМ работ по Договору, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №4 к Договору).

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.

  - ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.

  - ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.

  - Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

- РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.

  - Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.

  - Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.

  - В случае задержки выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА более чем на 30 дней, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением  ПОДРЯДЧИКА за 5 дней до расторжения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных и принятых работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.

  - К Договору  прилагается:

Приложение № 1: Календарный план.

Приложение № 2: Техническое  задание.

Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 4: Условия предоставления сведений о контрагенте.

Приложение № 5: Сводная смета.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: Р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А К/с 3010 1810 2000 0000 0704 БИК 044030704 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: 8 (812) 430-01-34 Факс: 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ___________________ В.Б.Корнильев | ______________________ Ф.И.О. |

# Приложение № 1

# к Договору подряда №_________от ________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Продолжительность (календарных дней) | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С НДС 18% |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2

# к Договору подряда №__________ от _______

# Согласовано:                                         Утверждаю:

ПОДРЯДЧИК                                        Директор по общим вопросам

ОАО "Головной институт

# "ВНИПИЭТ"

___________________                                   _____________В.Б.Корнильев

"___"______________                                   "___"___________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по Реконструкции помещений 111 и 112 в Производственном корпусе для организации лаборатории «Материаловедения» по адресу: Санкт-Петербург, ул.Дибуновская д.55 (12/380-510; 2460/76)

# Санкт-Петербург

2012

Помещение 111 площадью 33,0 м2

Производственного корпуса

Демонтажные работы пом. 111 Производственного корпуса

- Демонтаж воздуховодов	- 20м2

- Демонтаж решеток вентиляции 350х350	-2шт

- Демонтаж раковины	-1шт

- Демонтаж трубопроводов водоснабжения Ø20	-8мп

- Демонтаж покрытия пола из плиток ПВХ	-33м2

- Демонтаж дверного блока 2280х1370	-1шт

- Демонтаж распашной металлической решетки 2000х2100	-1шт

- Демонтаж радиаторов отопления, чугун, 9сек.	-2шт

- Демонтаж системы канализации Ø50	-20мп

- Разборка деревянного плинтуса	-21мп

- Вынос существующего оборудования с необходимой

подготовкой (резка, разборка) к месту складирования	-1,5т

Строительно-монтажные работы пом. 111 Производственного

корпуса

- Монтаж двух перегородок 1,5мх2,0м пазогребневых

блоков толщиной 80мм		-6м2

- Выполнить зашивку Гипроком оконного проема	-4,3м2

- Выполнить напольное покрытие из керамогранитной

плитки Гресс Урал У19 30смх30см код КV107017,

темно-серого цвета; или аналог		-33м2

- Монтаж новой нераспашной металлической решетки

(размер оконного проема 2000х2100)		-1шт

- Облицовка кафельной плиткой размером 20смх30см			-61,5м

светло-серого цвета, все стены по периметру на высоту	 	(из них откосов

2,0м от пола, новые перегородки полностью, откосы 		5,35м2)

дверных и оконных проемов, внутреннюю часть правого окна

- Ремонт штукатурки стен	-1,5м2

- Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	-27м2

- Окраска водоэмульсионными красками стен  (белого цвета)	-27м2

- Изготовить металлическую дверь распашную 2280х1370

по эскизу №23	-1шт

- Установить двустворчатую металлическую дверь с замком

в проем размером 2280х1370	-1шт

- Монтаж подвесных потолков системы «Армстронг», на

расстоянии  0,1м от потолка	-33м2

- Установка новых решеток на отверстия вентиляции и

окраска в цвет стен 350х350	-2шт

- Выполнить подводку труб водопровода Ø20 на высоте

0,5м от пола	-15мп

- Установить запорные шаровые вентили Ø20 с наружной

резьбой	-3шт

- Выполнить подводку системы канализации  Ø50на высоте

0,3м от пола	-26мп

- Монтаж воздуховодов вентиляции Ø200 с двумя отводами

Ø160	-6м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.111                      Производственного корпуса

- Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31 типа

ЩРН-54з-036УХЛ3 с установленными в нем:	-1шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

16А (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160«Legrand»	-1шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287  «Legrand»	-4шт

Устройство защитного отключения 380В, 40А, Iут=30мА

кат№08994	-4шт

Устройство защитного отключения 220В, 25А, Iут=30мА

кат№08909	-1шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	-2шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для

кабелей сечением до 35 мм 2  кат.№04906	-10шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-4шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16 мм 2	-5м

Шинка N на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Шинка РЕ на 16 подключений кат.№04825	-1шт

- Щит распределительный на 12 модулей ст.защиты IP31

типа ЩРН-12з-138УХЛ3 с установленными в нем:	-4шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

20А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06286 «Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

16А (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160 «Legrand»	-3шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 12 подключений кат№04942	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35 мм2 кат.№04906	-3шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-2шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16 мм 2	-2м

Шинка на 12 подключений кат.№04824	-1шт

- Корпус модульный пластиковый навесной, IP55 на 5 модулей

с Din-рейкой КМПн2/5  (ИЭК) с установленными в нем:	-1шт

Кнопка управления 1 зам контакт+ зеленая лампа кат.№04463	-1шт

Кнопка управления 1 зам контакт+ красная лампа кат.№04464	-1шт

- Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом

двухместная 250В, 16А для установки в монтажную коробку

кат.№69576	-4шт

- Монтажная коробка для поз.5 кат.№69672		-4шт

- Мини-канал DLP-D сечением 40х25мм, L=2м  кат.№636307		-17шт

- Внутренний угол к поз.6 кат.№636470		-2шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета

открытой установки		-5шт

- Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм		-70м

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302		-10шт

- Внутренний угол к поз.10 кат.№636420		-4шт

- Клемма для подключения кабелей марки ЗНИ-2,5 (ИЭК)		-10шт

- Светильник встраиваемый светодиодный мощностью 32Вт,

IP20 с опаловым рассеивателем квадратный типа

СС110-141-1-Н-072М		-9шт

- Выключатель однополюсный открытой установки на два

включения 6А, 250В		-1шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг-660

сечением мм²:     3х2,5		-15м

5х4		-55м

5х10		-15м

3х1,5		-30м

4х1,5		-15м

5х1,5		-10м

- Теплый пол марки Thermomat TVK-180 3; Sукладки=3м2		-1к-т

- Демонтаж розеток, ответвительных коробок, выключателей		-10шт

- Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы

мощн. 40 Вт		-5шт

- Демонтаж силового кабеля сеч. 5х2,5мм2, 3х2,5мм2		-55м

- Демонтаж электрощита на 4 автоматических выключателя 		-3шт

- Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31

типа ЩРв-54з-136УХЛ3 с установленными в нем:		-1шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

63А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06291«Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

50А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06290  «Legrand»	-3шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

40А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06290  «Legrand»	-3шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287  «Legrand»	-3шт

Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	-2шт

Выключатель-разъединитель 3х фазный 380В, Iн=125А

кат№04358	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35мм 2  кат.№04906	-10шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-4шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 35мм 2	-15м

Шинка N на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Шинка РЕ на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Сжим ответвительный для ответвления сечением 35 мм2	-5шт

- Демонтаж силового щита на 12 автоматов с Iном=63А	-1к-т

Помещение 112 площадью 30,2м2

Производственного корпуса

Демонтажные работы  пом.112 Производственного корпуса

- Демонтаж воздуховодов вентиляции	-13м2

- Демонтаж труб газовой системы пожаротушения Ø32	-17мп

- Демонтаж раковины	-1шт

- Демонтаж трубопроводов водоснабжения Ø20	-2мп

- Демонтаж напольного покрытия из линолеума	-30,2м2

- Демонтаж дверного блока 2280х1380	-1шт

- Демонтаж радиатора отопления чугун. 8 сек.	-1шт

- Разборка деревянных плинтусов	-21мп

- Вынос существующего оборудования с необходимой

подготовкой (резка, разборка) к месту складирования	-0,7т

Строительно-монтажные работы пом.112 Производственного корпуса

- Выполнить напольное покрытие из керамогранитной плитки

30смх30см, темно-серая	-30,2м2

- Облицовка кафельной плиткой светло-серого цвета,		 -54,5м2

стены на высоту 2,0м от пола, откосы дверных и оконных	 	(из них откосов

проемов, внутренние части ниш оконных проемов        		8,43м2)

- Зашить внутреннюю часть ниш оконных проемов гипроком

в один слой	-7,6м2

- Ремонт штукатурки  стен	-1,5м2

- Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	-26,7м2

- Покрытие стен грунтом	-26,7м2

- Окраска водоэмульсионными красками стен (белого цвета)	-26,7м2

- Устройство короба сливной канализации над оконными

проемами из Гипрока	-3,1м2

- Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг»,

на расстоянии 0,1м от потолка	-30,2м2

- Монтаж воздуховодов вентиляции Ø200	-6м2

- Установка новых решеток на отверстие вентиляции с

окраской в цвет стен 350х350	-3шт

- Выполнить подводку систем канализации Ø50 на высоту

0,3м от пола	-7мп

- Монтаж трубопровода водоснабжения Ø20 мм на высоту

0,5м от пола	-8мп

- Установить запорные шаровые вентили Ø20 с наружной

резьбой	-3шт

Электрооборудование и электроосвещение пом.112

Производственного корпуса

- Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31

типа ЩРН-54з-036УХЛ3 с установленными в нем:	-1шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

32А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06288 «Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287  «Legrand»	-2шт

Устройство защитного отключения 380В, 40А, Iут=30мА

кат№08994	-4шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	-2шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35мм 2  кат.№04906	-10шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-4шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16мм 2	-5м

Шинка N на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Шинка РЕ на 16 подключений кат.№04825	-1шт

- Щит распределительный на 12 модулей ст.защиты IP31

типа ЩРН-12з-138УХЛ3 с установленными в нем:	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

20А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06286 «Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

16А (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160 «Legrand»	-3шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 12 подключений кат№04942	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35 мм2 кат.№04906	-3шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-2шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16мм 2	-2м

Шинка N на 12 подключений кат.№04824	-1шт

Шинка РЕ на 12 подключений кат.№04824	-1шт

- Щит распределительный на 12 модулей ст.защиты IP31

типа ЩРН-12з-138УХЛ3 с установленными в нем:	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287 «Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

16А (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160 «Legrand»	-3шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 12 подключений кат№04942	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35 мм 2  кат.№04906	-3шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-2шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16 мм 2	-2м

Шинка на 12 подключений кат.№04824	-1шт

Шинка на 12 подключений кат.№04824	-1шт

- Корпус модульный пластиковый навесной, IP55 на 5 модулей

с Din-рейкой КМПн2/5  (ИЭК) с установленными в нем:	-1шт

Кнопка управления 1 зам контакт+ зеленая лампа кат.№04463	-1шт

Кнопка управления 1 зам контакт+ красная лампа кат.№04464	-1шт

- Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом

двухместная 250В, 16А для установки в монтажную коробку

кат.№69576	-4шт

- Монтажная коробка для поз.5 кат.№69672		-4шт

- Мини-канал DLP-D сечением 40х25мм, L=2м  кат.№636307		-17шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636470		-5шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета

открытой установки		-8шт

- Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм		-80м

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302		-8шт

- Внутренний угол к поз.11 кат.№636420		-4шт

- Клемма для подключения кабелей марки ЗНИ-2,5 (ИЭК)		-10шт

- Светильник встраиваемый светодиодный мощностью 32Вт,

IP20 с опаловым рассеивателем квадратный типа

СС110-141-1-Н-072М		-11шт

- Выключатель однополюсный открытой установки на

два включения 6А, 250В		-2шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг-660

сечением мм²:     3х2,5		-10м

5х4		-25м

5х6		-30м

5х10		-15м

3х1,5		-45м

4х1,5		-5м

5х1,5		-10м

5х35		-85м

- Демонтаж розеток, ответвительных коробок, выключателей		-15шт

- Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы  мощн.

40 Вт		-6шт

- Демонтаж силового кабеля сеч. 5х2,5мм2, 3х2,5мм2		-65м

- Демонтаж электрощита на 4 автоматических выключателя 		-3шт

- Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31

типа ЩРв-54з-136УХЛ3 с установленными в нем:		-1шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

63А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06291«Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

50А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06290  «Legrand»	-3шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

40А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06290  «Legrand»	-3шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287  «Legrand»	-3шт

Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	-2шт

Выключатель-разъединитель 3х фазный 380В, Iн=125А

кат№04358	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35 мм 2  кат.№04906	-10шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-4шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 35 мм 2	-15м

Шинка N на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Шинка РЕ на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Сжим ответвительный для ответвления сечением 35 мм2	-5шт

- Демонтаж силового щита на 12 автоматов с Iном=63А	-1к-т

Начальник отдела 713 						С.Б. Даурцев

Начальник отдела 714 						М.А. Пряников

Главный специалист отд.510 					И.Б. Пигалин

Инженер-проектировщик

(ПГС) отд.713 							И.М. Жарковский

Инженер-электрик отд.713 					Ю.М. Барановский

Приложение № 3

к Договору подряда №______ от___________

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права ЗАКАЗЧИКА:

- осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

- проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;

- совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;

- информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

# Права ПОДРЯДЧИКА:

- участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности ПОДРЯДЧИКА:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ______________________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к Договору подряда №______ от___________

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

- Подрядчик предоставляет Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ПодрядчикОМ ___.___.2012 г. на электронный адрес ЗаказчикА email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

- Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Подрядчиком, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Подрядчика Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Подрядчик и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| _________________ В.Б. Корнильев |  | ___________________ |

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Форма предоставления сведений Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов.

| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Руководитель Подрядчика______________________________

МП

Приложение № 5

к Договору подряда №______ от___________

СВОДНАЯ СМЕТА

на выполнение работ

по Реконструкции помещений 111 и 112 Производственного корпуса

для организации лаборатории «Материаловедения»

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 55

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Подрядчик: ______________________

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта |  | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |
| Приложения к сводной смете: - Локальная смета №_________ - на __ л. - Локальная смета №_________- на __ л. - Локальная смета №_________- на __ л. - … |  |  |  |  |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА: |  |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |  |  |
| Директор по общим вопросам |  |  |  |  |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |
| ______________________ Корнильев В.Б. |  |  | ______________________ Ф.И.О. |  |  |

Приложение № 1

к сводной смете

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № __________