# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт автодорог по территории ТЭЦ.

# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Извещение размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) и на сайте ЭТП www.a-k-d.ru

2013

# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг).

1. Предмет задания и договора:

Ремонт автодорог по территории ТЭЦ

2. Место выполнения работ (услуг):

Нижегородская обл., г. Саров, Варламовское ш. 31, ЗАО «СГК»

3. Срок выполнения работ  (услуг):

Начало:   август 2013 года.

Окончание: сентябрь 2013 года.

4. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (услуги):

Асфальтобетонные автодороги с бордюром и асфальтобетонные автодороги без бордюра на территории ТЭЦ, согласно прилагаемому плану площадки ТЭЦ №20-711:

-участок №1 автодороги вблизи водопроводного колодца ВК-11 шириной 4м, длиной 5 м, с устройством бордюра 9 м. п.;

- участок №2 автодороги вблизи водопроводного колодца ПГ-112 шириной 1 м, длиной 4 м,  с устройством бордюра 4 м.п.;

-участок №3 автодороги между БВД и БСД шириной 4,2 м, длиной 32 м, с устройством бордюра 6 м. п.

- участок №4 автодороги вблизи водопроводного колодца ВК-15 шириной 3 м, длиной 25 м;

-участок №5 автодороги вблизи водопроводного колодца ПГ-118 шириной 5 м, длиной 14 м;

- участок №6 автодороги вблизи водопроводного колодца ПГ-117 шириной 5 м, длиной 10 м;

-участок №7 автодороги вблизи разгрузочной эстакады угля шириной 4 м, длиной 7 м, с устройством бордюра 12 м.п.;

5. Вид (описание) выполняемых работ (услуг):

1. Подрезка края асфальтового покрытия толщ. 50 мм при помощи переносного

асфальтореза                                                                                                                     116,4 м. п.

2. Разборка асфальтовых покрытий толщ. 40 мм                                          	           174,6 м2

3. Разборка грунта 2-ой группы вручную                                                                       24,6 м3

4. Устройство подстилающих слоев песчаных                 		                       42,6 м3

5. Устройство оснований из бетона М-200, толщ. 100 мм                       	           245,5 м2

6. Обработка битумной мастикой торцов монолитного

бетона дороги, в местах снятия опалубки -                                 		                        173 м2

7. Устройство асфальтовых покрытий толщ. 40 мм                                          	            390,5 м2

7. Устройство бордюров                                                                                                    31 м.п.

8. Засыпка вручную торцевых элементов дороги		      	                          7 м3

9. Погрузка и вывоз боя асфальта на автотранспорте                                                     7,5 т

Исполнителем разрабатывается сметная документация в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г.Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.

Поставка материалов, проведение входного контроля возлагаются на Исполнителя.

Перед началом работ исполнителем составляется согласованный с заказчиком график производства работ и проводятся мероприятия по безопасному производству работ на действующем энергопредприятии.

По окончании ремонта Исполнителем убирается мусор, демонтированное оборудование, выполняется планировка строительного участка, устраняются нарушения конструкций, вызванные технологией проведения ремонта.

6. Особые условия выполняемых работ (оказываемых услуг):

1. К организации, выполняющей работы предъявляются следующие требования:

- наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией:

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

- наличие у подрядчика опыта выполнения сопоставимых по характеру и объёмам работ.

2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ несёт производитель работ.

3. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

4. Все отступления от проектных решений согласовываются с Заказчиком.

- Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.

- Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007.

Соответствие организации необходимым требованиям должно быть подтверждено предоставлением копий соответствующих справок, лицензий, разрешений.

Работы выполняются с соблюдением требований ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

7. Требования к качеству работ (услуг):

Выполненные работы должны соответствовать требованиям проектов, государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

8. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы:

Предприятие-подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям НТД не менее 18 месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в согласованные сторонами сроки.

9. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС):

587,03 тыс. руб.

В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора и т.п.

10. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг):

Оплата работ производится ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику 25 числа каждого текущего месяца.

11. Контроль за выполняемыми работами (услугами):

Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе производства работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.

12. Порядок сдачи-приемки работ (услуг):

Приемка оборудования после ремонта осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации  на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.