Договор (Проект)
г. Москва

___________ 2013 г.

ОАО «Техснабэкспорт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  __________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, __________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке и внедрению у Заказчика  расширенной функциональности в автоматизированной корпоративной системе управления и учета (далее - Система) Заказчика на базе программного продукта «1С:Предприятие 8» для автоматизации бизнес-процессов Заказчика в соответствии с приложениями к настоящему Договору в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору проводятся Исполнителем в объеме указанном в Техническом задании на закупку (документация к процедуре Открытый запрос предложение). Стороны договорились, что Исполнитель обязуется провести настройки в Системе, провести опытно-промышленную эксплуатацию разработанной функциональности и обеспечить сопровождение разработанного функционала в соответствии с требованиями указанными в Техническом задании на закупку (далее – ТЗ), Приложение № 8, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Функциональные требования (функциональные рамки) к Системе, этапы работ, их содержание, результаты, стоимость и сроки выполнения устанавливаются в отдельных приложениях к настоящему Договору, которые после подписании их обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора.
1.4. Работы по данному Договору выполняются в пять этапов.

· Этап №1 «Ознакомление с функционалом Системы»;

· Этап №2 «Разработка и согласование детального перечня работ по автоматизации Налоговой экспертизы договоров и контрактов, Отражения комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управления ролями» (далее - Перечень работ) на основании требований в ТЗ;

· Этап №3 «Настройка в Системе согласно Перечню работ и ТЗ»;

· Этап №4 «Опытная эксплуатация разработанной функциональности в Системе – «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями»;

· Этап №5 «Сопровождение Системы в период стабилизации разработанной функциональности - «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями»;

1.5. Для выполнения работ по настоящему Договору разработан план-график работ с перечислением очередей и этапов, с указанием длительности выполнения работ и стоимости. План-график работ приведен в Приложении №1 настоящего Договора.

1.6. Смета на выполнение работ по Этап №1 «Ознакомление с функционалом Системы» приведена в Приложении №2 настоящего Договора.
1.7. Смета на выполнение работ по Этап №2 «Разработка и согласование детального перечня работ по автоматизации Налоговой экспертизы договоров и контрактов, Отражения комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управления ролями» приведена в Приложении №3 настоящего Договора.

1.8. Смета на выполнение работ по Этап №3 «Настройка в Системе согласно Перечню работ и ТЗ» приведена в Приложении № 4 настоящего Договора.

1.9. Смета на выполнение работ по Этап №4 «Опытная эксплуатация разработанной функциональности в Системе – «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями» приведена в Приложении № 5 настоящего Договора.

1.10. Смета на выполнение работ по Этап №5 «Сопровождение Системы в период стабилизации разработанной функциональности - «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями» приведена в Приложении № 6 настоящего Договора.

1.11. Состав и результаты работ приведены в Приложении №7 настоящего Договора.

2. Права и ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение двух рабочих дней после подписания настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязуется выполнить работы на условиях настоящего Договора и в соответствии с составом, сроками, содержанием и результатами работ, согласно приложениям к настоящему Договору, своевременно передавать результаты работ Заказчику и выставлять счета на оплату работ в соответствии с п.4.6 настоящего Договора.

2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ по каждому последующему этапу, только после принятия результатов работ Заказчиком по предыдущему этапу, если иное не предусмотрено функциональными требованиями Заказчика и не согласовано Сторонами. При этом все риски, связанные с задержкой начала работ по очередному этапу и неисполнением сроков выполнения работ Исполнителем в случае задержки Заказчиком сроков по приемке результатов работ предыдущего этапа, сверх предусмотренных Планом-графиком, ложатся полностью на Заказчика.

2.4. Исполнитель имеет право в случае несоблюдения Заказчиком обязательств по оплате согласно п. 5.7., 5.8. настоящего Договора приостановить работы и требовать от Заказчика оплаты по фактически проведенным работам. При этом все риски, связанные с неисполнением сроков выполнения работ Исполнителем в этой связи, ложатся полностью на Заказчика.
2.5. За исключением Этапа № 1 датой начала работ для Исполнителя по очередному этапу считается дата принятия результатов работ Заказчиком по предыдущему этапу согласно п. 4.7. настоящего Договора, если иное не установлено в соответствующем Приложении к Договору.
2.6. Исполнитель имеет право приступать к выполнению работ и выполнить работы по любому из последующих этапов досрочно (до завершения текущего этапа работ и приема его результатов Заказчиком) без согласия Заказчика на свой страх и риск, при этом финансовые обязательства на момент досрочного начала/окончания работ Исполнителя у Заказчика не возникают, и оплата производится в соответствии с установленными в приложениях сроками, если иное письменно не согласовано Сторонами.
2.7. Исполнитель имеет право предоставлять Заказчику для согласования промежуточные результаты работ по каждому из этапов, при этом порядок, сроки их рассмотрения и согласования регулируются Сторонами и фиксируются письменно уполномоченными представителями Сторон. Если по взаимному соглашению Сторон процедуры согласования промежуточных результатов приводят к изменению Плана-графика этапов работ, а также их стоимости, предусмотренных настоящим Договором, то такие изменения оформляются письменно в виде приложений к настоящему Договору.
2.8. Исполнитель имеет право получить от Заказчика разрешение на доступ своих работников на его территорию на период выполнения работ по настоящему Договору, а также получать всю информацию и материалы, необходимые для выполнения таких работ.
2.9. Исполнитель проводит работы на территории Заказчика в пределах г. Москвы.  По согласованию с Заказчиком Исполнитель может выполнять работы на своей территории.

2.10.  Если в процессе выполнения работ Исполнитель придет к выводу о невозможности достижения предусмотренных функциональных требований результатов работ по независящим от Исполнителя обстоятельствам, то он обязан приостановить выполнение работ, незамедлительно проинформировать об этом Заказчика и решить с ним вопрос о дальнейшем выполнении работ. При этом Стороны договорились, что будут исходить из того, что фактически выполненные работы должны быть оплачены вне зависимости от продолжения или прекращения сотрудничества Сторон.
2.11. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не включенных в утвержденные Сторонами функциональные требования и Перечень работ, предусмотренные Приложениями к Договору. Проведение дополнительных работ Сторонами согласовывается и оформляется Дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
2.12. Исполнитель имеет право при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком привлекать для выполнения работ по данному Договору на условиях субподряда третьих лиц, при этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия\бездействие таких лиц, качество, соблюдение конфиденциальности, своевременность сделанных работ, выполненных третьими  лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные.
2.13. Исполнитель не должен иметь задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). Для подтверждения соответствия требованию, указанному в абз.1 настоящего пункта Договора Исполнитель обязан в срок не позднее 15 дней с даты заключения настоящего договора предоставить Обществу  следующие документы:

·  копия справки об исполнении Исполнителем (налогоплательщиком, плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием абз. 1 настоящего пункта Договора. 

При наличии в указанной выше справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнителем дополнительно представляются:

·  копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

·  копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Оплата по настоящему Договору в сроки, установленные Договором, осуществляется Покупателем только при условии предоставления всех подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте Договора. При этом Заказчик вправе не производить платеж в случае непредставления Исполнителем всех указанных подтверждающих документов. 

Кроме того, Стороны согласовали, что Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае непредставления Исполнителем всех подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте Договора, либо в случае выявления по представленным документам у Исполнителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в абз. 1 настоящего пункта Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные Разделами 4 и 5 настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязуется в согласованные Сторонами сроки, установленные в ходе деловой переписки, решениями совместных рабочих совещаний Сторон в рамках исполнения настоящего Договора  (и т.п.) предоставлять Исполнителю имеющиеся у него в распоряжении материалы «как есть» (регламенты, методические материалы, технические задания и документация) в объеме, необходимом для выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. Необходимые Исполнителю пояснения по передаваемым материалам, а также дополнительные функциональные требования Заказчика передаются Исполнителю в режиме интервью.

3.3. Заказчик обязан назначить в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после подписания настоящего Договора Руководителя проекта со своей стороны, ответственного за:

3.3.1 Приемку/передачу любых документов между Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора и контакта с сотрудниками Заказчика;

3.3.2 Подписание Листов учета рабочего времени;

3.3.3 Обеспечение и контроль установленного настоящим Договором порядка и сроков согласования и приемки результатов работ со стороны Заказчика.
3.4. Заказчик обязан обеспечить доступность своих руководителей и специалистов для проведения встреч и согласования их результатов в соответствии с графиками встреч, согласованных со стороны Заказчика в ходе выполнения работ на организационном уровне не ниже Руководителя рабочей группы Заказчика. 

3.5. Заказчик обязан выделить и подготовить не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора на своей территории помещение для размещения специалистов Исполнителя на весь период выполнения работ, отвечающее следующим требованиям:

· Количество рабочих мест, оборудованных мебелью, основными канцелярскими принадлежностями и персональными компьютерами (подключенными к необходимым ресурсам локальной вычислительной сети, имеющими доступ к интернету и сетевому принтеру) для обеспечения работы 3 (Трех) человек; 

· Телефон с выходом на внутреннюю и городскую телефонную связь;
· Доступ к копировальным аппаратам.

3.6. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность, в т.ч. проводить технический аудит результатов работ с привлечением консультантов-третьих лиц. При этом все затраты на проведение данных работ Заказчик берет на себя.
4. СДАЧА-ПРИЕМКА работы
4.1. По окончании каждого этапа работ Исполнитель предоставляет через курьера или иных уполномоченных в этих целях представителей Заказчику, а также через телекоммуникационные каналы связи (электронная почта, факсимильная связь и т.п.), позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, результаты работ для согласования и подписания. Документальное оформление факта завершения работ по этапу, а также завершение их оплаты  производится после согласования (подписания) Заказчиком результатов работ по выполненному этапу.

4.2. Завершение работ по каждому этапу Стороны производят с оформлением соответствующих Актов сдачи-приемки работ по выполненному этапу.

4.3. После завершения каждого из этапов работ Исполнитель предоставляет Заказчику для согласования результаты работ в срок не позднее 2 (Второго) рабочего дня c даты окончания этапа в соответствии с Планом-графиком, оформленным в виде Приложения к настоящему Договору.
4.4. Непосредственно в момент передачи документов уполномоченными для этого представителями Сторон подписывается Акт приема-передачи документов по этапу, подтверждающий факт передачи, с обязательным указанием перечня передаваемых документов. Шаблон документа Акт приема-передачи документов приведен в Приложении №9.
4.5. Результаты работ, переданные Исполнителем для согласования, должны быть приняты (подписаны) Заказчиком в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения, либо Заказчик должен предоставить Исполнителю в течение этого же срока письменный мотивированный отказ с указанием конкретных замечаний, в противном случае  переданные Исполнителем результаты работ будут считаться принятыми (подписанными) Заказчиком.
4.5.1 В случае получения мотивированных замечаний к результатам работ по соответствующему этапу Исполнитель своими силами и за свой счет обязуется устранить такие замечания в кратчайшие сроки, без изменения сроков выполнения работ по остальным этапам.
4.6. После согласования (подписания) результатов работ Заказчиком в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

· Акт сдачи-приемки работ;

· Счет-фактуру по выполненному этапу;

· Счет на оплату по выполненному этапу;

4.7. Переданный Исполнителем в соответствии с п. 4.6. Акт сдачи-приемки работ по выполненному этапу должен быть подписан Заказчиком в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения, в противном случае указанный Акт сдачи-приемки работ по выполненному этапу будет считаться подписанным со стороны Заказчика. Шаблон Акт сдачи-приемки работ по выполненному этапу приведен в Приложении № 10
4.8. По Этапу №5 «Сопровождение Системы в период стабилизации разработанной функциональности - «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями» Стороны договорились объем выполненных работ учитывать по Листам учета рабочего времени. Форма Листа учета рабочего времени приведена в Приложении № 7.

4.9. Листы учета рабочего времени составляются и подписываются уполномоченными представителями Сторон ежедневно и содержат следующие сведения: Дату составления; Фамилию специалиста (специалистов) Исполнителя, выполнивших работу; Перечень выполненных работ (проведенных настроек); Количество затраченного рабочего времени.

4.10. Уполномоченными представителями Сторон для подписания Листов учета рабочего времени со стороны Заказчика являются - инициатор требования (задачи); Руководитель проекта от Заказчика. Уполномоченными представителями Сторон для подписания Листов учета рабочего времени со стороны Исполнителя являются - специалист Исполнителя, выполнивший работу; Руководитель Проекта от исполнителя.

4.11. По письменному требованию одной из Сторон Стороны обязаны произвести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, и подписать Акт сверки в 2-х экземплярах, либо составить протокол разногласий. Сторона, получившая требование о проведении сверки расчетов по договору с приложением Акта сверки от другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения данного требования подписывает предоставленный Акт сверки и возвращает один экземпляр другой Стороне, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес другой Стороны протокол разногласий.
5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Общая сумма, подлежащая оплате по Договору, определяется совокупной стоимостью работ по всем этапам, определяемых Приложениями к настоящему Договору.

5.2. Стоимость работ по Договору определяется на основании конкурентной процедуры закупок.
5.3. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в рублях РФ.

5.4. Стоимость выполняемых Исполнителем работ является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Оплата работ Исполнителя производится Заказчиком по каждому этапу в размере 100 (Сто) процентов по факту выполнения работ.

5.6. Исполнитель в установленные п. 4.6 настоящего Договора сроки после согласования Заказчиком результатов работ в соответствии с п. 4.7. выставляет счет на оплату работ каждого завершенного этапа.

5.7. Заказчик производит оплату выставленных Исполнителем в соответствии с п. 4.6 настоящего Договора счетов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения Заказчиком.

5.8. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.9. В случае нарушения сроков оплаты счета, установленных настоящим Договором, Заказчик по письменному требованию Исполнителя выплачивает пеню в размере 0,01% от указанной в счете Исполнителя суммы за каждый день просрочки, но всего не более 10% от суммы этого счета.
5.10. В случае нарушения срока, отведенного на выполнение работ по очередному этапу, Исполнитель по письменному требованию Заказчика выплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости работ по этапу за каждый день просрочки, но всего не более 10% от стоимости работ по этому этапу.

6. авторские права

6.1. Разработанные в ходе реализации настоящего Договора сотрудниками Исполнителя идеи, концепции, методики, изобретения, открытия, усовершенствования и другая информация, относящаяся к обработке информации, преобразованию или проектированию бизнес-процессов,  а также результаты интеллектуальной деятельности (создание которых было прямо предусмотрено и/или не предусмотрено) передаются (отчуждаются) Исполнителем Заказчику в полном объеме. При этом вознаграждение Исполнителя за передачу (отчуждение) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности включено в общую стоимость работ и их результатов, указанную в п. 5.2 настоящего Договора  и дополнительной оплате не подлежит. При этом Стороны соглашаются, что перечисленные в настоящем пункте результаты интеллектуальной деятельности могут использоваться Исполнителем любым образом по своему усмотрению без выплаты за то вознаграждения и без обязательства отчитываться перед Заказчиком. Стороны согласовали, что получение Исполнителем иных разрешений/согласования от Заказчика в отношении использования вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности - не требуется.
6.2. Исполнитель оказывает консультационные услуги и осуществляет подобные работы для широкого круга клиентов, и Заказчик понимает, что Исполнитель будет продолжать эту деятельность. Соответственно, ничто в настоящем Договоре не препятствует и не ограничивает Исполнителя в части предоставления консультационных услуг и оказания подобных услуг для себя или других клиентов.

6.3. В случае необходимости использования результата интеллектуальной деятельности для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется предварительно письменно уведомить Заказчика о необходимости такого использования. В случае отсутствия у Исполнителя исключительных прав на использование какого–либо результата интеллектуальной деятельности, он обязуется получить все необходимые согласия/исключительные права на использование систем, программных продуктов и прочих результатов интеллектуальной деятельности самостоятельно, за свой счет. 

6.4. Исполнитель гарантирует Заказчику в рамках выполнения работ по Договору соблюдение авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц и Заказчика в том числе. В случае нарушения гарантий, установленных настоящим пунктом и пунктом 6.3 Договора, Исполнитель обязуется принять меры, которые обеспечат беспрепятственное использование результатов работ по Договору Заказчиком, а также возместить Заказчику все документально подтвержденные убытки, возникшие в связи с таким нарушением гарантий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

6.5. Права на отчеты, техническую и иные виды документации, разработанные в рамках настоящего Договора, а также на материальные носители, в которых выражена указанная документация, принадлежат Заказчику с даты подписания Акт сдачи-приемки работ по выполненному этапу, предусматривающего передачу соответствующего результата работ.
7. Конфиденциальность

7.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в целях осуществления обязательств по настоящему Договору, рассматривается как конфиденциальная в течение всего срока действия Договора, а также в течение 3-х (Трех) лет после его окончания или расторжения, и не должна передаваться третьей стороне без письменного согласия передающей Стороны, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.5 Договора. 

7.2. В случае привлечения на основании п. 3.6. настоящего Договора Заказчиком  консультантов-третьих лиц для осуществления технической экспертизы результатов работ, выполненных Исполнителем по настоящему Договору, Заказчик в обязательном порядке предварительно сообщает сведения Исполнителю о консультантах  (наименование компании/компаний и их юридические адреса) и обеспечивает соблюдение конфиденциальности в договорных или иных отношениях с ними, касающихся исполнения настоящего Договора. 

7.3. Сторона вправе использовать полученную от другой Стороны Договора информацию лишь в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. Убытки, вызванные нарушением конфиденциальности, определяются и возмещаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Несмотря на изложенное выше, Сторонами Договора признается, что конфиденциальная информация, содержащаяся в тексте Договора и сопроводительной документации к нему, может быть раскрыта одной из Сторон без письменного согласия другой Стороны следующим третьим лицам: организациям, осуществляющим консультирование и/или ведение бухгалтерского и налогового учета, юридическим консультантам, Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», аудиторам, уполномоченным представителям Сторон.
8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные действия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих  исполнению обязательств по настоящему Договору  одной из Сторон, она обязана  письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней, и предоставить другой Стороне документы, подтверждающие факт наступления и ожидаемую продолжительность указанных обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне. В этом случае до расторжения Договора Стороны произведут взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 мая 2014 г., включительно, а в части финансовых и гарантийных обязательств Сторон – до полного их исполнения.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ. 

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика на каком-либо этапе работ, при условии, что Исполнитель приступил к работам в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик обязан оплатить Исполнителю работы, фактически выполненные им в рамках этого этапа на момент расторжения настоящего Договора.
10. Спорные вопросы

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. При  невозможности урегулирования в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Заказчик не должен осуществлять действия, направленные на привлечение специалистов Исполнителя к работе у Заказчика с переходом к ним на работу как штатным сотрудником, так и совместителем.

11.2. Все особенности реализации требований, существенные для Заказчика, должны быть в явной форме отражены в Перечне работ или функциональных требованиях. Если в Перечне работ или функциональных требованиях явно не оговорены какие-либо требования Заказчика к реализуемому функционалу, документу, отчету и т.п. (в том числе экранные формы, алгоритмы, выходные формы), то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя.
11.3. Исполнитель имеет право получить от Заказчика письменный отзыв о результатах проведенных работ.

11.4. Стороны пришли к соглашению, что сроки и стоимость работ по настоящему Договору подлежат корректировке в случаях достижения Сторонами соответствующего соглашения в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору.

11.5. В случае задержки фактической длительности какого-либо из этапов работ Исполнителем или вследствие устранения обоснованных письменных замечаний Заказчика к результатам работ на каком-либо этапе в соответствии с п. 4.5., с учетом п. 2.3., 2.4., Исполнитель должен самостоятельно предпринять меры по исполнению своих обязательств на последующих этапах работ без изменения сроков и их стоимости, указанных в настоящем Договоре и Приложениях к нему.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ОАО «Техснабэкспорт»
Адрес: 115184, Москва, Озерковская наб., 28, стр.3

Р/с 40702810900000092313

Банк: ГПБ (ОАО) г.Москва

К/с 30101810200000000823

БИК 044525823

ИНН 7706039242

КПП 997450001

	От Заказчика
	От Исполнителя

	
	

	______________ 
	_______________ 

	         М. П.


	         М. П.


Приложение № 1

 Договор № ________________________________________от ____________________г.
План график работ «Автоматизация Налоговой экспертизы договоров и контрактов, Отражения комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управления ролями»

	№ п.п.
	Наименование работ
	Длительность, рабочих дней
	Начало выполнения
	Стоимость, 
руб. с НДС

	1
	Этап №1 «Ознакомление с текущим функционалом Системы 1С»
	5
	В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора
	Будет определена по результатам конкурентной процедуры

	2
	Этап №2 «Разработка и согласование детального перечня работ по автоматизации Налоговой экспертизы договоров и контрактов, Отражения комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управления ролями»
	12
	После принятия результатов по Этапу № 1 


	Будет определена по результатам конкурентной процедуры

	3
	Этап № 3 «Настройка в Системе согласно Перечню работ и ТЗ»
	14
	После принятия результатов по Этапу № 2 


	Будет определена по результатам конкурентной процедуры

	4
	Этап №4 «Опытная эксплуатация разработанной функциональности в Системе – «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями»
	15
	После принятия результатов по Этапу № 3 


	Будет определена по результатам конкурентной процедуры

	5
	Этап №5 «Сопровождение Системы в период стабилизации разработанной функциональности - «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями»
	50
	После принятия результатов по Этапу № 4 


	Будет определена по результатам конкурентной процедуры

	
	
	
	ИТОГО:
	Будет определена по результатам конкурентной процедуры


Общая стоимость работ составляет ___________ (____________________) рублей, в том числе НДС 18% - ______ рублей.

От Заказчика














От Исполнителя

____________________
___________________

М. П.


М. П.
Приложение № 2
 Договор № ________________________________________от ____________________г.
Смета на выполнение работ по Этапу №1 «Ознакомление с функциональностью Системы»

	№ п/п
	Наименование работ/операций
	Трудозатраты, часы
	Общие трудозатраты, часы
	Стоимость работ с НДС, рублей

	
	
	Специалист 1
	Специалист 2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	

	
	
	
	Сумма НДС, рублей
	

	
	
	
	Всего с НДС, рублей
	


Общая стоимость работ по Этапу № 1 составляет ___________ (____________________) рублей, в том числе НДС 18% - ______ рублей.

От Заказчика














От Исполнителя

____________________
___________________

М. П.


М. П.
Приложение № 3
 Договор № ________________________________________от ____________________г.
Смета на выполнение работ по Этапу №2 «Разработка и согласование детального перечня работ по автоматизации Налоговой экспертизы договоров и контрактов, Отражения комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управления ролями»

	№ п/п
	Наименование работ/операций
	Трудозатраты, часы
	Общие трудозатраты, часы
	Стоимость работ с НДС, рублей

	
	
	Специалист 1
	Специалист 2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	

	
	
	
	Сумма НДС, рублей
	

	
	
	
	Всего с НДС, рублей
	


Общая стоимость работ по Этапу № 2 составляет ___________ (____________________) рублей, в том числе НДС 18% - ______ рублей.

От Заказчика














От Исполнителя

____________________
___________________

М. П.


М. П.
Приложение № 4
 Договор № ________________________________________от ____________________г.
Смета на выполнение работ по Этапу №3 «Настройка в Системе согласно Перечню работ и ТЗ»
	№ п/п
	Наименование работ/операций
	Трудозатраты, часы
	Общие трудозатраты, часы
	Стоимость работ с НДС, рублей

	
	
	Специалист 1
	Специалист 2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	

	
	
	
	Сумма НДС, рублей
	

	
	
	
	Всего с НДС, рублей
	


Общая стоимость работ по Этапу № 3 составляет ___________ (____________________) рублей, в том числе НДС 18% - ______ рублей.

От Заказчика














От Исполнителя

____________________
___________________

М. П.


М. П.
Приложение № 5
 Договор № ________________________________________от ____________________г.
Смета на выполнение работ по Этапу №4 «Опытная эксплуатация разработанной функциональности в Системе – «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями»
	№ п/п
	Наименование работ/операций
	Трудозатраты, часы
	Общие трудозатраты, часы
	Стоимость работ с НДС, рублей

	
	
	Специалист 1
	Специалист 2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	

	
	
	
	Сумма НДС, рублей
	

	
	
	
	Всего с НДС, рублей
	


Общая стоимость работ по Этапу № 4 составляет ___________ (____________________) рублей, в том числе НДС 18% - ______ рублей.

От Заказчика
От Исполнителя

____________________
___________________

М. П.


М. П.
 Приложение № 6
 Договор № ________________________________________от ____________________г.
Смета на выполнение работ по Этапу №5 «Сопровождение Системы в период стабилизации разработанной функциональности - «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями»
	№ п/п
	Наименование работ/операций
	Трудозатраты, часы
	Общие трудозатраты, часы
	Стоимость работ с НДС, рублей

	
	
	Специалист 1
	Специалист 2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	

	
	
	Сумма НДС, рублей
	

	
	
	Всего с НДС, рублей
	


Общая стоимость работ по Этапу № 5 составляет ___________ (____________________) рублей, в том числе НДС 18% - ______ рублей.

От Заказчика
От Исполнителя

____________________
___________________

М. П.


М. П.
Приложение № 6
Договор № ________________________________________от ____________________г.
Состав и результаты работ по разработке и внедрению информационных подсистем – Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями 

	№ п/п
	Наименование работ
	Состав работ
	Продолжительность, рабочих дней
	Результаты работ

	
	
	
	
	

	1
	Этап №1 «Ознакомление с функциональностью Системы»
	Ознакомление с функциональностью  Системы – архитектура, механизмы разграничения ролей.
	
	Понимание архитектуры Системы и текущего механизма разграничения ролей.

	2
	Этап №2 Разработка и согласование детального перечня работ по автоматизации Налоговой экспертизы договоров и контрактов, Отражения комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управления ролями»
	Разработка Перечня работ согласно требований в Техническом задании на закупку по функциональности Налоговой экспертизы договоров и контрактов, Отражения комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управления ролями.
	
	Разработан и согласован с Заказчиком Перечень работ для настройки в Системе функциональность по налоговой экспертизе договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями.

	3
	Этап № 3 Настройка в Системе согласно Перечню работ и ТЗ»
	Настройка функциональности в Системе 1С согласно Перечню работ по функциональности Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями.
	
	Настроенная в Системе 1С  функциональность по Налоговой экспертизе договоров и контрактов, Отражению комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управления ролями.


	4
	Этап №4 Опытная эксплуатация разработанной функциональности в Системе – «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями
	Доработка функциональности и поддержка пользователей Системы 1С по функциональности Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями в период опытной эксплуатации.
	
	Доработана функциональность и оказана техническая поддержка пользователей Системы 1С по функциональности Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями в период опытной эксплуатации.

	5
	Этап №5 Сопровождение Системы в период стабилизации разработанной функциональности - «Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями»
	Консультации для пользователей, обучение работы в Системе 1С в части функциональности Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями. Разработка инструкций пользователей и администратора.
	
	Проведены консультации пользователей, проведено обучение для пользователей работе в Системе 1С в части функциональности Налоговая экспертиза договоров и контрактов, Отражение комиссионной деятельности в БУ и НУ, Управление ролями. Разработаны инструкций пользователей и администратора


От Заказчика
От Исполнителя

____________________
___________________

М. П.


М. П.
Приложение №7
Договор № ________________________________________от ____________________г.
	Лист учета рабочего времени

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Требования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Определены правильно:                                    Заказчик:
	Исполнитель:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Дата
	Начало работы
	Выполнение требований (содержание работ)
	Проведение испытаний на функц. (да/нет)
	№ релиза компоненты
	Окончание работы
	Кол-во часов
	Замечания к выполненной работе
	Работы выполнены

	
	
	
	
	
	№ релиза конф. (ТР)
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	подпись заказчика

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	подпись заказчика

	
	Требования реализованы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	подпись уполномоченного представителя заказчика (с расшифровкой)
	подпись специалиста от Исполнителя (с расшифровкой)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  подпись руководителя проекта 1С от Заказчика (с расшифровкой)
	подпись руководителя проекта 1С от Исполнителя (с расшифровкой)


От Заказчика
От Исполнителя

____________________
___________________

М. П.


М. П.
Приложение № 9
Договор № ________________________________________от ____________________г.
	Акт приема-передачи документов № ____.                                                                                              по этапу №__  по договору № __________________ от __________г.

	Компания: ОАО "Техснабэкспорт"

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полное наименование:
	ОАО "Техснабэкспорт"

	ИНН:
	7706039242

	Основные телефоны:
	7(495)545-0045

	Фактический адрес:
	г. Москва, Озерковская набережная 28. стр.3

	Юридический адрес:
	г. Москва, Озерковская набережная 28. стр.3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Контактное лицо
	Контакт
	Примечание

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты работ № этапа 
	Количество
	Дата

	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель: 

	ФИО
	Должность
	Подпись

	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Получатель: ОАО "Техснабэкспорт"

	ФИО
	Должность
	Подпись

	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Получатель ОАО "Техснабэкспорт"
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата получения  " ____"  ____2013г.
	
	
	
	
	
	

	Время получения ______________
	
	
	
	
	
	

	От Заказчика
	От Исполнителя

	
	

	______________ 
	_______________ 

	
	


Приложение № 10
Договор № ________________________________________от ____________________г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АКТ № _____________

	
	СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мы, нижеподписавшиеся, ОАО "Техснабэкспорт" в лице_____________________ с одной стороны, и ____________________________________________________ в лице_____________________ с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что работы по ___________ от _________ 2013 г. выполнены на сумму _________ руб.,  в т.ч. НДС- ________ руб.

	
	
	ОАО "Техснабэкспорт" оплата произведена на общую сумму __________ руб., в т.ч. НДС- __________ руб.

	
	
	[Сумма прописью]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выполнение Этапа работ № __ «[Название этапа]» по Договору № _________ от _________ 2013 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стороны взаимных претензий не имеют.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РАБОТУ ПРИНЯЛ
	
	
	
	РАБОТУ СДАЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	___________ 2013
	
	
	
	___________ 2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	М.П.
	
	
	
	М.П.

	От Заказчика
	От Исполнителя

	
	

	______________ 
	_______________ 

	         М. П.


	         М. П.


1

